乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

縣政府主管

（一）近年度歲入歲出相抵均為賸餘，財政狀況漸有改善，仍待賡續落實開源節流措施，提升財政自主能力，健全財政結構。
乙-17
（二）積極推動各項縣政業務，惟部分歲入歲出預算編列及執行情形未盡周妥，允宜研謀改善。


乙-20
（三）整體施政績效達成情形較以往年度改善，惟施政績效評核作業仍未臻完善，允宜研謀改善，以提升施政成效。






乙-23
（四）執行一般性補助款指定施政項目考核成績較107年度進步，惟因持續編列非法定社會福利經費，或開源績效欠佳及資本支出計畫預算保留比率偏高，影響考核成績，允宜檢討改善。
乙-24
（五）部分機關動支第二預備金之保留或賸餘比率偏高，允宜確實衡酌執行能力，避免年度結束申請保留。



乙-25
（六）公共債務未償餘額逐年降低，債務管理略具成效，惟埔里福興農場開發計畫舉借之自償性債務金額龐鉅，允宜加強計畫管制考核，以確保公共建設計畫自償率，俾免造成財務負擔。
乙-26
（七）辦理應收未收行政罰鍰收繳作業，惟案件移送強制執行或清理作業仍未盡周全，允宜研謀改善，以確保政府權益。
乙-27
（八）加強公有房地管理作業，惟被占用房地筆數及面積未減反增，閒置公有房地仍待積極活化，允宜研謀改善，以強化財產管理。
乙-28
（九）積極推動重大觀光建設計畫，惟部分計畫用地取得多年，仍未確認開發方式，或因用地取得問題，延宕計畫執行進度；先期規劃設計欠周，多次追加預算或變更設計，計畫規劃及執行情形未盡周妥，允宜研謀改善。
乙-28
（十）爭取遊憩據點特色加值計畫補助，發展地方特色觀光景點，惟部分計畫自償能力未如預期，未來仍由政府編列預算撥還，允宜研謀改善良策，落實財務規劃，提升計畫自償率，以減輕政府財政負擔。
乙-31
（十一）配合推動地方創生國家戰略計畫，惟計畫執行情形仍待研謀改善，以協助公所發展在地特色產業，促進城鄉均衡發展。
乙-33
（十二）配合全國國土計畫公告實施，積極研擬南投縣國土計畫，惟縣內部分土地利用及空間發展有待研謀改善；另山坡地保育利用與管理工作、農地利用與發展等亦待提升執行效能，以促進土地合理利用及國土永續發展。
乙-34
（十三）推動生物多樣性與外來入侵種防治工作，維護自然生態環境，惟計畫執行情形未臻周全，亟待研謀改善。
乙-37
（十四）加強畜牧場輔導管理作業，促進畜牧事業之發展，惟登記管理情形未盡周妥，亟待研謀改善。






乙-38
（十五）推動擴大幼兒教保公共化計畫，惟部分幼兒園新建工程執行進度落後，遊戲場設施尚未完成檢驗，又部分園所未依規定配置相關人員，允宜積極輔導改善，以提供幼兒健康照顧環境。





乙-39
（十六）推動學童午餐採用國產可追溯生鮮食材政策，強化午餐食材安全性，惟部分學校使用三章1Ｑ食材比率偏低，或午餐業務執行情形未臻周妥，亟待檢討改進。


乙-39
（十七）強化校園安全防護工作，並積極活化廢併學校，輔導學生適應環境，惟執行情形仍未臻周妥，允宜檢討改善。





乙-40
（十八）辦理公路公共運輸多元提升計畫，改善偏鄉基本民行，惟計畫執行仍未臻完善，有待檢討改善，以提升公共運輸服務品質。
乙-43
（十九）推動寬頻管道建置計畫，統合市區道路公共設施管線，惟布纜、收費及管理情形仍待加強改善。
乙-43
（二十）推動南投縣長期照顧十年計畫2.0，惟家庭托顧服務資源布建仍待強化，或長照服務管理作業未臻完善，允宜檢討改善。


乙-44
（二十一）為因應少子女化問題，營造友善育兒環境，惟整體托育覆蓋率偏低，偏鄉及原住民地區托育資源不足，又部分居家托育人員或私立托嬰中心尚未加入準公共化服務體系，允宜研謀善策妥為因應。


乙-45
（二十二）賡續辦理整建長照衛福據點計畫，充實長照資源，惟計畫及預算執行情形未臻完善，允宜檢討改善，以完善長照服務網絡。
乙-48
（二十三）布建失智社區服務據點，提供就近照顧服務，建立失智友善環境，惟計畫執行情形仍未臻周妥，允宜研謀改善，以實現在地安老目標。
乙-49
（二十四）為保障勞工及身心障礙者就業權益，辦理各項職業訓練及庇護性就業服務措施，惟執行情形仍未臻完善，允宜檢討改善。
乙-50
（二十五）積極辦理國民中小學老舊校舍整建工程採購，惟前置規劃、委託技術服務、檢測、工程履約管理情形未盡周妥，允宜研謀改善，以保障師生環境安全。
乙-52
（二十六）賡續辦理道路養護工作，惟申挖流程、施工品質、巡查及修復作業等管理情形未盡周妥，允宜研謀改善。
乙-53
（二十七）賡續辦理河川、野溪土石疏濬及標售作業，惟預算編列及工程履約管理未盡周妥，允宜研謀改善，提升疏濬成效。
乙-55
（二十八）推動污水下水道建設及用戶接管工作，以改善環境衛生與提升生活品質，惟污水網管系統用戶接管工程或水資源回收中心工程進度未如預期，亟待研謀改善。
乙-56
（二十九）為改善地方淹水問題，持續爭取補助辦理流域綜合治理計畫，惟部分計畫執行進度落後，或防災治理工作未盡周妥，允宜研謀改善。
乙-57
（三  十）推動南投縣閒置公共設施之活化作業，惟部分公共設施現況未追蹤列管，或督促經管單位善盡管理維護責任，亟待檢討改善，以提升閒置空間之利用。
乙-59
（三十一）積極辦理前瞻基礎數位建設實施計畫及校園數位建設計畫，充實教室資訊設備、提升學生數位能力，惟採購履約管理、保固、驗收及使用作業階段間有缺失，允宜檢討改進，以達計畫目標。
乙-60
（三十二）加強辦理橋梁檢測及維修作業，確保人車安全，南投縣轄內橋梁及吊橋數量頗多，惟檢測及維修作業未盡周妥，且轄內吊橋管理維護權責不明，養護、檢測及巡查機制未臻完善，亟待研謀改善；另縣內同性質景觀吊橋或天空步道設施，密度居全國之冠，允宜審慎評估投資效益。
乙-60
（三十三）積極爭取前瞻基礎建設─城鎮之心工程計畫補助，重建貓羅溪中游段生態及生活廊道，惟履約管理未臻完善，且執行進度落後，允宜檢討改進，以達計畫目標。
乙-64
（三十四）辦理提升道路品質建設計畫，增進行車安全，惟履約管理未盡完善及相關業者纜線尚未納入共同管道，尚待檢討改進，以達計畫目標。
乙-65
（三十五）統整學校共通需求訂定共同供應契約，減少各學校重複辦理招標、廠商重複投標及提升採購效率，惟部分採購程序未盡周妥，允宜檢討改進。
乙-66
民政處主管
興辦造林公共造產事業，充裕地方自治財源，惟近年來均無事業收入，復未妥善撫育林木及管理土地，整體營運績效欠佳，允宜檢討基金存廢，或審慎評估開發其他經濟收益事業。
乙-71
農業處主管

（一）積極轉型多角化經營，惟近年來電宰部門及銷售部門持續虧損，經營績效欠佳，亟待檢討改善。


乙-73
（二）為健全肉品市場交易，辦理毛豬拍賣調節市場供需，惟承銷人及貨款管理作業未臻完善，允宜檢討改進。






乙-74
消防局主管

（一）持續充實消防救災設備，惟消防水源設置及管理維護仍未臻周全，亟待研謀改善，以提升救災能量。






乙-77
（二）加強辦理消防安全設備檢查及防災宣導，惟消防安全設備查察合格率及住宅用火災警報器安裝率均較全國平均值為低，或部分場所未遴用防火管理人，火災預防工作亟待研謀改善。
乙-78
地政處主管

（一）為健全地籍管理，促進土地有效利用，辦理地籍清理實施作業，惟清理作業未臻完善，允宜研謀改善。
乙-81
（二）辦理南投埔里福興農場開發計畫，重建廬山溫泉產業，惟統包工程預算部分工項編列未妥，且第一階段基礎工程已完工多時尚未完成結算，第二階段工程工期已屆，土地尚未分配標售，允宜檢討改進，以早日重建溫泉產業。
乙-82
稅務局主管

（一）積極辦理地方稅稽徵業務，惟房屋稅及地價稅稅籍清查作業未臻完善，允宜檢討改善。

乙-84
（二）賡續辦理地方稅欠稅防止及清理工作，惟清理作業未盡周妥，仍待檢討改善，提升稅款徵起效能。
乙-85
警察局主管

（一）推動道路交通秩序與交通安全改進方案，惟部分交通事故防制業務執行情形仍未臻周妥，允宜檢討改善。
乙-87
（二）辦理毒品嫌疑人尿液採驗工作考評成績優異，惟毒品危害防制業務執行成效仍待提升，亟待研謀改善。
乙-89
衛生局主管

（一）為維護民眾健康，辦理食品稽查及輔導業務，惟管理作業未盡周妥，亟待研謀改善，以確保消費者飲食安全及衛生。
乙-91
（二）設置醫療作業基金辦理門診醫療業務，提供民眾醫療服務，惟藥品及醫療設備管理情形未盡周妥，亟待檢討改善。
乙-92
環境保護局主管

（一）推動土壤污染及水污染防治工作，惟管理作業未臻周延，允宜檢討改善。






乙-95
（二）辦理事業廢棄物管理業務，監督業者處置事業廢棄物，惟部分清除機具車輛即時追蹤系統未正常運作或車輛軌跡異常，部分業者未申報營運紀錄及事業廢棄物收受、使用及貯存量，亟待加強稽查管制。






乙-96
（三）推動多項空氣污染防制措施，南投縣PM2.5年平均濃度已逐年下降，惟部分行動方案執行情形仍待加強，允宜研謀改善，以提升空氣品質。
乙-97
（四）推動資源回收工作已具成效，惟垃圾產生量仍逐年上升，又垃圾採外運焚化處理，近年來因去化困難而大量暫置，影響環境衛生，亟待妥謀善策，以維護環境品質及永續發展。
乙-98
（五）南投縣自來水供水普及率已達八成，為保障合法繳納一般廢棄物清除處理費民眾權益，允應督促公所落實執行非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業，以符受益者付費原則並充裕垃圾處理經費。
乙-100
原住民族行政局主管

（一）為扶植原住民族產業發展，辦理產業創新價值計畫，惟規劃及執行未臻周妥，允宜檢討改善。

乙-103
（二）推動原住民族語言振興工作及布建部落文化健康站，惟計畫執行情形仍未臻完善，允宜研謀改善，以發揮計畫執行效益。
乙-104
（三）加強原住民保留地管理與利用，惟原住民保留地權利賦予及違規利用處理情形仍未臻完善，亟待研謀改善。

乙-105
（四）積極辦理原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建工程採購，惟計畫執行、工程規劃設計、採購及施工情形未盡完善，尚待檢討改進，以提升建設品質。


乙-106
文化局主管

（一）推動縣內地方文化館資源整合及辦理藝文推展與場館維運，提升地方文化氣息，惟計畫執行及管理作業未臻周妥，允宜研謀改善。






乙-108
（二）設置公共圖書館提供館藏借閱服務，多元推廣閱讀風氣，惟南投縣平均每人借閱量較全國平均值低，亟待提升閱讀風氣，另部分圖書館人力配置、營運管理及閱讀推動情形等，亦待積極輔導改善，以提供讀者優質服務。
乙-109
壹、縣議會主管
縣議會主管僅南投縣議會1個機關，掌理議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、縣政府及縣議員提案事項，及審議縣決算之審核報告，接受人民請願，其他依法律或上級法規賦予之職權等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：

一、計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫7項，包括議決法規案、預算案等重要事項，其中已執行完成者6項，尚在執行者1項，主要係紀念品採購案尚未執行完成，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）歲出預算數2億5,621萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,972萬餘元（85.76％），應付保留數60萬元（0.23％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億2,032萬餘元，預算賸餘3,589萬餘元（14.01％），主要係按業務實際需要減少支付之賸餘及採購結餘。

（二）以前年度歲出轉入數計487萬餘元，決算審核結果，審定實現數460萬餘元（94.46％），減免數27萬元（5.54％），主要係採購結餘款。
貳、縣政府主管
縣政府主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位4個，各該單位決算及附屬單位決算非營業基金部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：
一、單位決算部分
縣政府主管僅南投縣政府1個機關，掌理全縣自治事項之策劃、實施，監督所屬推行業務，並執行中央委辦事項等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：
(1) 計畫實施之查核

業務計畫48項，下分工作計畫141項，包括推動地方自治、強化宗教文化、健全財政體系、均衡城鄉發展、促進經濟發展、整建道路橋梁與水利建設、發展觀光建設、照顧弱勢族群、加強教育輔導與管理、輔導農業生產、促進國土利用、提升為民服務品質等重要施政項目，其中已執行完成者84項，尚在執行中者55項，主要係因道路橋梁工程、草屯手工藝智慧產業園區計畫、風景據點相關工程、下水道興建及改善工程、南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫等尚在規劃或執行中，仍須繼續執行。未執行者2項，係原編列選舉業務預算，因未辦理地方公職人員缺額補選，致未執行；農業用地違規檢舉獎勵金預算因無支付案件，致未執行。
縣政府主管108年度多項業務評比，經中央政府考核結果，成績優良者，包含：1.公共建築物無障礙生活環境業務督導考核，經內政部營建署評核為特優城鎮型第1名；2.建築物公共安全檢查相關業務考核計畫，經內政部營建署評核為城鎮型第1名；3.道路交通秩序與交通安全改進方案，經交通部考評成績為第3組第1名；4.市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，經內政部評核為甲等；5.地方財政業務輔導方案考評，公庫管理類評定為甲等，債務管理類，評定為優等第3名。
（二）預算執行之審核
1.歲入原編列預算數205億3,393萬餘元，經追加（減）預算35億3,035萬元，合計240億6,428萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3,000萬元，主要係減列南投旺來產業園區土地售價收入繳庫數；審定實現數217億4,322萬餘元，應收保留數12億9,857萬餘元；合計決算審定數為230億4,179萬餘元，較預算短收10億2,249萬餘元（4.25％），主要係中央計畫型補助款及南投縣資源開發基金賸餘繳庫數較預計減少所致。
2.以前年度歲入轉入數計30億5,022萬餘元，決算審核結果，審定實現數13億1,900萬餘元（43.24％），減免數3億3,359萬餘元（10.94％），主要係中央補助款請撥餘額；應收保留數13億9,762萬餘元（45.82％），主要係中央計畫型補助款依計畫實際執行進度核撥，及埔里地方特色產業微型園區土地尚待出售。
3.歲出原編列預算數147億4,263萬元，經追加（減）預算26億3,094萬餘元，並因辦理城鎮之心工程計畫、提升道路品質計畫所需配合款等事由，動支第二預備金9,999萬餘元，並因人事費不敷支應動支調整各類員工待遇準備146萬餘元，合計174億7,503萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數50萬餘元，係減列老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫賸餘款；審定實現數133億1,302萬餘元（76.18％），應付保留數28億5,583萬餘元（16.34％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為161億6,886萬餘元，預算賸餘13億616萬餘元（7.47％），主要係少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助及長期照顧2.0計畫執行之賸餘；下水道興建及改善工程、道路橋梁新建改善工程、水利治理興建及搶修計畫等各項工程發包結餘。
4.以前年度歲出轉入數計50億5,489萬餘元，決算審核結果，修正增列減免數及減列應付保留數各596萬餘元，主要係減列都市更新公共設施興建工程經費保留數，審定實現數24億5,146萬餘元（48.50％），減免數5億4,579萬餘元（10.80％），主要係草屯鎮都市計畫28號道路拓寬工程用地費因工程取消施作而未執行，道路橋梁改善工程等經費結餘；應付保留數20億5,764萬餘元（40.71％），主要係提升道路品質計畫、埔里鎮福興農場聯外道路新闢工程、草屯手工藝智慧產業園區計畫、風景區建設工程、下水道興建及改善工程、南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫及災害復建工程等尚在執行中，須保留繼續執行。
二、附屬單位決算非營業部分
縣政府主管包括（一）作業基金：南投縣資源開發基金；（二）特別收入基金：南投縣公益彩券盈餘分配基金、南投縣身心障礙者就業基金及南投縣地方教育發展基金（含171個分基金）等共4個單位。茲將108年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核
業務（營運）計畫主要有濁水溪和烏溪疏濬併辦土石標售工程計畫、社會福利服務計畫、身心障礙者就業計畫及國民教育計畫等17項，實施結果，計有濁水溪和烏溪疏濬併辦土石標售工程計畫、社會福利服務計畫、身心障礙者就業計畫、一般行政管理計畫等11項計畫，因中央管河川核准疏濬案件減少、社會福利服務計畫申請案件減少、身心障礙者就業計畫服務量減少、教職人員退休撫卹支出及銀行代墊退休金優惠存款差額利息減少，或按業務實際需要減少支付等，致實際數較原預計減少。
（二）餘絀之審定
1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘3億1,804萬餘元，較預算減少4億6,016萬餘元，約59.13％，主要係土石開採量未如預期，銷貨收入減少所致。
2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘4,704萬餘元，與預算短絀5億7,251萬餘元，相距6億1,955萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配基金依法獲分配之收入增加；地方教育發展基金中央補助收入增加、教職人員退休撫卹支出及銀行代墊退休金優惠存款差額利息減少；身心障礙者職業重建及支持性就業服務量未達預期，減少進用服務人員等所致。
三、提供南投縣政府決定施政方針之建議意見
依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核南投縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供該府作為決定110年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）歲入歲出相抵連年賸餘，財政狀況逐漸改善，惟自籌財源比率仍屬偏低，不足支應人事費，財政結構未臻健全，允宜積極開拓自籌財源，以健全地方財政。
南投縣近年來歲入歲出相抵均為賸餘，財政狀況逐年改善，惟近3年度（105至107年度）自籌財源分別為45億3,032萬餘元、47億6,391萬餘元及50億4,009萬餘元，占歲入決算比率分別為20.35％、21.62％及18.79％，未及三成，自籌財源比率偏低。又人事費決算數分別為114億9,604萬餘元、114億1,015萬餘元及117億3,736萬餘元，占自籌財源之253.76％、239.51％及232.88％，自籌財源不足支應人事費支出，各項政事支出須仰賴中央補助支應，財政結構未臻健全，允宜積極開拓自籌財源，以健全地方財政：1.開源方面：應收行政罰鍰及欠稅金額仍鉅，允宜提高收繳清理比率，以增裕庫收；加強政府機關間稅課攸關資訊之通報聯繫機制，並善用科技工具輔助查核，提升稅務徵起效能；審慎規劃設置產業園區，積極辦理土地標售；積極活化閒置或低度利用房地，增進公產使用收益；實施公共設施用地通盤檢討，合理規劃土地使用，促進地方均衡發展；檢討開徵未收費之規費項目或合理調整收取標準，落實使用者付費原則；2.節流方面：編列超過一致標準之社會福利預算，持續擴大補助範圍或提高金額，支出金額逐年增加，加重財政負擔，允宜衡酌財政量能，秉持照顧弱勢優先原則，適時檢討現行社會福利政策與補助條件，有效配置資源；加強檢討及審核補（捐）助民間團體及委辦經費，並切實管制考核運用成效，俾免公帑支出流於寬濫；善用社會資源，將設施或業務委託民間經營，推動民間參與投資公共建設，招募志工參與社會服務，以減輕財政負擔；強化預算執行節約措施管考機制，督促各機關落實執行，以提升節流績效。

（二）推動空氣污染防制措施，改善空氣品質，惟PM2.5年平均監測濃度仍高，允宜加強跨域合作聯防管制，降低境外影響，並持續強化境內污染源之防制措施，以提升執行成效。
南投縣近5年度（103至107年度）細懸浮微粒（PM2.5）紅色警戒站日數由103年度128次，下降至107年度僅16次，已達紅害減半目標，各測站近5年度（103至107年度）PM2.5年平均監測濃度介於21.30~32.86微克/立方公尺之間，亦呈逐年降低趨勢，空氣品質指標值已逐步改善，惟年平均監測濃度高於空氣品質年平均標準15微克/立方公尺，未符合空氣品質標準，居民曝露於健康危害的風險威脅中。南投縣境內PM2.5貢獻比重不高，惟空氣具有流動性，境外及外縣市PM2.5貢獻源約占七成，亟須與鄰近市縣合作進行聯防管制，共同研商PM2.5防制策略。又縣內各業別原生性PM2.5排放量，以營建工程、裸露地表、農業操作、車輛揚塵、農業露天燃燒等逸散污染源，對PM2.5污染源排放量貢獻為最高，約近八成，惟查污染防制作業執行情形，間有未能掌握全部裸露地現況，推動空品淨化區及綠美化作業亦欠主動積極；辦理營建工程巡查作業，未能掌握施工狀況，適時於施工期間辦理巡查，未能發揮即時輔導改善之效果；辦理車輛揚塵洗掃街作業未於年度開始前確定年度洗掃工作量，復因欠缺整體規劃而分案辦理採購，致有部分月份未執行洗掃，或未以一定洗掃頻率規劃及執行，各月洗掃強度差異懸殊，或部分空品不良月份未加強洗掃，前50大污染營建工地密集分布地區未納入洗掃重點區域，難以發揮洗掃作業成效等情事。行政院為回應聯合國永續發展目標，已於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中核心目標3之第9項具體目標揭示：「減少空氣污染、水污染、以及其他污染對健康的危害」，為符合社會各界對永續發展期待，允宜加強鄰近市縣合作進行聯防管制，落實在地污染源之防制措施，有效改善空氣品質。

（三）推動公路公共運輸計畫，改善民眾基本民行，惟偏鄉地區公共運輸服務仍未臻完善，允宜研謀改善，以滿足民眾行的需求。
101至105年度南投縣公共運輸市占率分別為5.8％、5.9％、5.4％、4.7％及5.9％，與臺灣地區20個市縣公共運輸市占率平均值17.5％、17.8％、17.9％、18％及18.2％相較偏低，位居全國第16名。南投縣公共運輸發展集中於西側人口密集地區，偏遠地區因人口密度偏低，不利於公車客運營運，肇致縣內公車路網密度不足，門牌涵蓋率偏低，年來更有部分偏遠路線公車不堪營運虧損而停駛或減班。又該府為填補公共運輸空間縫隙，推動偏遠地區基本民行示範計畫，103年度起補助鄉鎮市購置基本民行巡迴公車及基本營運費用，迄107年底止，已有集集鎮、信義鄉、魚池鄉、中寮鄉及埔里鎮等5鄉鎮配合推行，惟多因未向民眾收費，收入不敷支應營運所需成本，財政負擔沉重，部分公所更降低行駛班次或營運日數，縮減服務量能，其餘竹山鎮、鹿谷鄉、國姓鄉、名間鄉、魚池鄉等地區更囿於營運成本負擔考量，申請意願低落，遲未推動基本民行巡迴公車，偏鄉地區公共運輸服務推動成效仍待加強提升。鑑於建構一個永續之公共運輸系統，滿足民眾基本「行」的需求，照顧偏遠地區或弱勢族群民眾需求，已列為我國永續發展目標核心目標之一，為落實公平正義，縮短城鄉差距，達到區域平衡發展，允宜持續改善公共運輸路網，提高公車路線覆蓋率，建構無縫大眾運輸，並積極輔導鄉鎮市公所推動基本民行巡迴公車服務，以完善偏鄉地區公共運輸服務。

（四）為改善地方基礎建設及促進經濟發展，爭取前瞻基礎建設，惟前置規劃作業及計畫執行情形未盡完善，允宜落實計畫提報及審查，定期檢討執行績效，以提升施政效能。
該府及所屬機關配合行政院積極推動前瞻基礎建設計畫，截至107年底止，獲核定辦理185項個案計畫，總經費29億9,216萬餘元（其中前瞻第1期特別預算補助經費計11億5,441萬餘元）。執行結果，累計編列預算數24億1,211萬餘元，累計支用數3億3,839萬餘元，執行率14.03％，預算執行情形欠佳，主要係部分工程委託規劃設計中、或施工中尚未完工，計畫執行及採購作業進度未如預期等所致。經查該府為改善停車供給不足問題，爭取前瞻基礎建設計畫補助辦理停車場整體規劃及急迫性需求案件可行性評估，惟因部分公所尚有歷年補助興建停車場案件未結，致無法續辦申請工程建設補助，影響急迫性需求地區停車場興建計畫之執行；為整治貓羅溪，營造親水環境，改善水患，提報貓羅溪水環境改善計畫，工程用地鄰近石虎移動的重要生態廊道範圍，原提報計畫未切實辦理生態檢核，且河川高灘地內多以治理或營造工程為主，影響石虎生態保育，致所提報計畫多項未獲核定辦理；辦理城鎮之心工程計畫，推動老舊市區或地方市鎮再生，惟未落實辦理整體空間規劃，以導引鄉鎮市公所進行提案，亦未整合不同部門預算資源，以發揮投資效果；結合公有閒置空間，布建社區照顧資源，惟部分長照衛福據點因土地使用分區不符規定、執行後變更工程地點、建物耐震疑慮、招標多次流標等因素，肇致規劃設計及工程發包作業延宕；籌建竹鹿區綜合社會福利館作為公共托育家園、家庭福利服務中心及婦女服務中心使用，惟工程用地遭占用仍未排除，工程公開招標多次仍無廠商投標，肇致工程發包作業延宕。綜上，顯示部分計畫先期評估作業未臻確實，影響計畫執行或工程發包進度。鑑於前瞻基礎建設為多年期之重大公共建設計畫，推動期程頗長，涉及之建設類別及個案計畫頗多，預算規模龐鉅，未來數年仍持續爭取補助經費辦理，為提升計畫執行效能，允宜加強督促各機關以年來執行缺失態樣為借鏡，落實計畫提報及審查，加強計畫風險管理，定期檢討執行績效，以提升施政效能。

（五）設置簡易自來水系統解決偏鄉民生用水問題，惟設備維護及水質檢驗情形未臻周妥，允宜研謀改善，維護飲水衛生與安全。
自來水普及率是評估城市社經重要指標之一，也是民生基礎設施。南投縣內雖有集集攔河堰、桶頭攔河堰，以及規劃中之鳥嘴潭水庫，均係供應彰化、雲林及嘉義等外縣市工業、灌溉及民生用水之用，鄰近範圍因被劃入水質保護區範圍，土地開發受限。又南投縣境內九成為山坡地範圍，部分地區位處偏遠或因地勢較高，水壓不足而不易接用自來水，或人口聚落分散，埋管及送水經濟效益差而尚無自來水供應。根據自來水公司統計，南投縣自來水供水普及率為全國第二低，南投縣人口49萬餘人，自來水供水人口數39萬餘人，供水普及率80.40％，遠低於全國平均值94.14％，自來水普及程度不足。縣內無自來水地區仰賴102處簡易自來水系統引山泉水、井水或溪水，支應日常生活所需。信義鄉及仁愛鄉等2個原住民地區共有65處簡易自來水系統，惟逾六成之水源頭未施設取水設備，或缺乏沉砂池、過濾設備或淨水設施，以去除水中雜質，部分沉砂池未加蓋封閉易遭污染，設備設置及管理情形未盡完善，影響飲用水品質，多年來大腸桿菌及總菌落數檢測多有超標情形，不合格率高達38.46％至59.70％，僅靠投藥或宣導民眾煮沸後再飲用，未能就源管理改善，部分水源頭上游坡地集水區更有農耕情形，潛存農業用藥及肥料污染水源之虞，民眾用水衛生堪慮。其餘地區之簡易自來水系統則因管理委員會功能不彰，長年來未能依規定將營運操作情形及水質檢驗紀錄等資料報該府備查，仍無法瞭解其系統維運狀況及用水衛生情形。為保障人民飲水衛生與安全，允宜督促鄉鎮市公所積極輔導各簡易自來水管理委員會落實營運操作檢查與維護工作，加強水源頭環境管理，爭取經費改善過濾、消毒或淨水設施，並研擬將水源頭上游集水區規劃為保護區，以確實改善飲用水品質，實現國人平等享受潔淨飲用水之權利。
（六）配合長照2.0政策布建長照據點，惟長期照顧服務涵蓋率仍低，允宜妥適整合社政及衛政資源，緊密結合長照服務網絡，增進大眾對服務之瞭解，以提升服務涵蓋率。
高齡化及少子女化社會下，老年平均餘命延長，失能、失智人口增加，再加上家庭結構改變及照顧功能弱化，衍生長期照顧需求，衛生福利部為提供完善社會福利服務，強化對家庭功能的支持，推動長期照顧十年計畫2.0（106至115年度），強化社區整體照顧服務體系，以實現在地老化目標。南投縣老人人口比率逐年增加，由104年之15.21％，增加至108年17.06％，人口老化日益嚴重，再加上幅員面積遼闊，城鄉差距懸殊，造成長照資源分布不均現象。該府配合長照2.0政策於各鄉鎮市布建ABC長照據點，108年9月底止，已累計布建13個A級據點（社區整合型服務中心）、237個B級據點（複合型服務中心）、102個C級據點（巷弄長照站），逐步增加在地化照顧服務供給資源。惟近3年度（105至107年度）長期照顧服務涵蓋率約29％至48％，65歲以上失能老人服務涵蓋率約41％至61％，以致近年度所獲補助長照2.0計畫經費均有鉅額賸餘，執行效能偏低。按長照2.0除長期照顧十年計畫1.0原有8項服務項目外，增加提供社區整體照顧服務模式等服務至17項，內容複雜度提高，民眾不易瞭解，又該府於89年成立南投縣長期照護管理示範中心以來，迄今尚未完成社政及衛政長照資源整合，仍分屬社會及勞動處、衛生局不同單位負責，各自公開政府資訊，不利服務提供。綜上，顯示民眾對長期照顧服務的認識與使用狀況仍有待強化，各項服務資源亟需發展與整合。鑑於未來長期照顧需求人數將逐年增長，允宜審視人口老化趨勢，強化社區整體照顧服務體系，並儘速整合社政及衛政資源，緊密結合長照服務網絡，並積極辦理推廣宣導，增進大眾對長照服務及給付項目之瞭解，以提升服務涵蓋率，使失能者得到適切的照顧。

（七）對民間團體補（捐）助案件及金額頗為龐鉅，惟各機關未落實登載資料於資訊系統，復因未納入中央及鄉鎮市補捐助資訊，未能發揮系統應有之查詢功能，內部審核機制有待提升，允宜強化補（捐）助業務管理效能。
政府透過補捐助方式，鼓勵具公益性質且非以營利為目的之民間團體積極參與社會活動，或推廣宣導政府政策，促進社會發展。該府近3年度（105至107年度）總預算及附屬單位預算對民間團體補（捐）助款項之總件數1,742件、3,429件及7,041件，總金額4億餘元、12億餘元及13億餘元，案件及金額頗為龐鉅，為管控重複申請補助，強化各機關補（捐）助經費之橫向聯繫資訊，103年12月間即建置人民團體補助經費查詢系統供各局處上線使用，惟建置迄107年度止，除社會及勞動處上網登錄人民團體補（捐）助案件資料外，其餘局處（如民政處、教育處、農業處、文化局、環境保護局、警察局等）均未落實上網登載，系統建置資料不全，又該府對民間團體及個人補捐助預算執行應行注意事項規定，適用範圍未及於附屬單位預算營業或非營業特種基金之補助案件，又補助以同一單位對於同一民間團體每案以2萬元為限，經以該府公開之107年度補捐助明細資料分析，即有部分民間團體向不同單位申請經費情形，惟各單位未落實於系統登載補捐助相關資訊，另與鄉鎮市公所之間未建立橫向通報機制或研議將公所納入系統登錄及使用範圍，亦未介接國家發展委員會開發之「民間團體補（捐）助系統（CGSS）」，致無法有效進行查核同一團體有無向多個機關申請補（捐）助之狀況，或不同機關間補（捐）助金額是否超逾總支出等情形，內部審核機制有待提升。另近3年度（105至107年度）該府因對民間團體補捐助案件除外團體認定過於寬鬆，一般性補助款考核，連年遭扣減分數，亦有待檢討改善及加強管制。按國發會於107年10月已同意在地方政府準用中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項第5點第2款有關對民間團體之補（捐）助資訊應登載於CGSS之規定尚未增訂前，對有意願使用系統之地方政府，由該會協助介接或使用並據以規劃調整系統。為提升補（捐）助經費效益，強化跨機關勾稽功能，允應研議申請使用或介接「民間團體補（捐）助系統」之可行性，並納入鄉鎮市公所補捐助資訊，以強化補（捐）助業務管理效能，落實管考機制，防杜重複或不當補助情事。

（八）部分業權基金未能覈實估列計畫數量，或未能積極推展業務，抑或營運效能欠佳，允宜督促本企業化經營原則，提升經營效能，促進政府資源有效運用，減少不經濟支出。
附屬單位預算執行要點第4點第2項規定略以，業權基金應本企業化經營原則，設法提高產銷營運（業務）量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及推行責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除較預算增加之政策性因素外，應達成年度法定預算盈餘（賸餘）目標。南投縣計有1個營業基金，9個非營業特種基金，近3年度（105至107年度）基金主要營運（業務）計畫執行結果，已達預計目標者28項，占計畫總數24.78％；較預計目標減少者84項，占計畫總數74.34％；未執行者1項，占計畫總數0.88％。經查基金營運績效情形，在營業基金部分，南投縣農產運銷股份有限公司主要產銷營運計畫包括毛豬交易、電動屠宰、產品銷售及後場毛豬出豬服務等4項，其中電動屠宰業務長年來因用人費用居高不下，電宰量能未能達最低經濟規模，又未檢討提高收費以反應成本，年年呈虧損狀態，影響整體營運獲利，加以106年度起該公司配合實施一例一休政策，用人費用負擔沉重，卻又不當超額進用電宰部門臨時工員，以致整體營運轉盈為虧，年度虧損達278萬餘元，107年度更因毛豬拍賣價格低迷，電宰豬隻頭數減少，年度虧損高達478萬餘元，營運績效欠佳；另作業基金方面，南投縣資源開發基金賸餘繳庫數可挹注縣庫收入，惟近年來高估銷貨收入及賸餘，未能確實依核准辦理之疏濬計畫，並參酌以往年度實績覈實編列預算，預算執行欠佳，又疏濬工程施工期間跨越汛期，迭因豪雨造成溪水暴漲而沖毀設施或耽延施工進度，未能達成疏濬目標量；南投縣公共造產基金設置目的係為充裕自治財源，惟自91至107年度均無業務收入，僅仰賴基金定存孳息收入支應一般管理支出，對於公共造產事業之拓展顯欠積極；平均地權基金舉債辦理南投埔里福興農場開發工程進度較預定落後等，影響計畫執行之順遂。綜上，營業基金及部分作業基金未能覈實估列計畫數量，或未能積極推展業務，抑或營運效能欠佳，允宜督促本企業化經營原則，研謀提高營運（業務）收入，抑減成本與費用，以提升基金經營效能，達成各該基金設置目的，促使政府資源作最有效運用，減少不經濟支出。

四、災害防救相關預算執行情形之查核
依據災害防救法第43條及其施行細則第19條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第43條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據南投縣地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍，包括研擬災害防救計畫；推動災害辨識、危險度評估及災害境況模擬；推動災害預警、監測、通報及決策系統；平時安全與重大災害防治應變訓練及防救災教育宣導；建立緊急應變體系；防救災資源物資整備與管理；減災、整備、應變、災後復原重建等災害防救事項。經統計南投縣政府災害防救預算，在總預算部分，各相關機關原編列預算1,551萬餘元，經動支第二預備金17萬餘元，合計1,569萬餘元，執行結果，實現數1,289萬餘元，合計決算審定數1,289萬餘元（表1），如加計災害準備金預算數2億3,744萬元核定動支之執行結果（實現數8,426萬餘元、應付保留數1億4,844萬餘元），合計決算審定數為2億4,561萬餘元；在附屬單位預算部分，非營業特種基金編列預算2,123萬餘元，執行結果，決算審定數1,420萬餘元（表2）。茲將年來本室審核各機關災害防救預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：
（一）持續充實消防救災設備，惟消防水源設置及管理維護仍未臻周全，亟待研謀改善，以提升救災能量。（詳乙－77頁）
（二）加強辦理消防安全設備檢查及防災宣導，惟消防安全設備查察合格率及住宅用火災警報器安裝率均較全國平均值為低，或部分場所未遴用防火管理人，火災預防工作亟待研謀改善。（詳乙－78頁）
表1　南投縣總預算相關災害防救預算執行情形表
  單位：新臺幣千元
	主管機關名稱
	主管災害事項
	預算數
	決算審定數

	
	
	合 計
	原列災害
防救預算數
	新增災害防救預算
	合 計
	實現數
	應  付
保留數

	
	
	
	
	小計
	動支第一
預備金
	動支第二

預 備 金
	移緩濟急
	
	
	

	合         計
	253,130
	252,954
	176
	－
	176
	－
	245,613
	97,164
	148,448

	災害準備金
	237,440
	237,440
	－
	－
	－
	－
	232,715
	84,267
	148,448

	小          計
	15,690
	15,514
	176
	－
	176
	－
	12,897
	12,897
	－

	農業處
	動物防疫
	7,455
	7,360
	95
	－
	95
	－
	5,466
	5,466
	－

	消防局
	風災、震災、火災、爆炸、火山、空難及輻射災害
	6,401
	6,401 
	 －   
	－
	－
	－
	 6,083 
	6,083 
	 －   

	警察局
	配合各權責機關協助災害防救之窗口
	130
	 130 
	 －   
	－
	－
	－
	 125 
	 125 
	－   

	衛生局
	災害人員受傷緊急醫療救治
	1,532
	 1,451 
	81   
	－
	81
	－
	1,051 
	1,051 
	 －   

	環境保護局
	毒災防救
	171
	 171 
	 －   
	－
	－
	－
	 171 
	 171
	－   


資料來源：整理自南投縣政府提供資料。
表2　南投縣總預算附屬單位預算相關災害防救預算執行情形表
單位：新臺幣千元

	主管機關名稱
	主管災害事項
	合計
	營業基金
	非營業特種基金

	
	
	預算數
	決算審定數
	預算數
	決算審定數
	預算數
	決算審定數


	          合              計
	21,236
	14,204
	－
	－
	21,236
	14,204

	縣政府
	災害救助
	12,016
	4,984
	－
	－
	12,016
	4,984

	
	防災教育、學校校舍公共安全及消防安全檢查
	9,220
	9,220
	－
	－
	9,220
	9,220


資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

五、重要審核意見

（一）近年度歲入歲出相抵均為賸餘，財政狀況漸有改善，仍待賡續落實開源節流措施，提升財政自主能力，健全財政結構。

近3年度（106至108年度，下同）南投縣總預算歲入歲出相抵均為賸餘，執行結果分別為12億1,456萬餘元、19億6,685萬餘元及18億2,963萬餘元，財政狀況逐漸改善，該府配合財政部103年1月間推動「財政健全方案」，規劃多項開源措施，增裕縣庫收入，據財政部公布「108年度地方政府財政業務輔導方案考評成績等第表」，南投縣在債務管理方面為優等、公庫管理方面為甲等。經查開源節流執行情形，核有下列情事：
[image: image2.png]W mrusTANEES

RESRBOTEE _REIF2 &5 pdf - Adobe Acrobat Pro

- X
@ SEE WEV #EW BEH x
figy- BEOOEH|go2RDL R
OICIEN N S ARSI R = ] I8 38  #A
0 =ms= it A
hIEE

Q
e

21

24

BIfff 1 AREREMBSNREAEE E% B

P EEEAANFTRIES t TED




1.自籌財源偏低，不足支應施政所需，財政結構未臻健全，另爭取辦理前瞻基礎建設計畫，自籌經費支應配合款，加重財政負擔，允宜研謀改善：南投縣連續7個年度（102至108年度）總決算歲入歲出相抵均為賸餘，財政狀況逐年改善，近3年度自籌財源分別為47億6,391萬餘元、50億4,009萬餘元及47億550萬餘元，占歲入決算比率分別為21.62％、18.79％及17.69％（表3），自籌財源比率逐年下降，不足支應施政計畫所需，須仰賴中央補助款挹注財源。復查該府近3年度爭取前瞻基礎建設計畫特別預算第1期及第2期補助辦理各項建設計畫，獲核定補助11億5,441億餘元及31億984億餘元，其中地方須自籌配合款4億1,703萬餘元及3億8,231萬餘元，財政負擔沉重。該府雖已擬訂開源節流措施，以改善財政狀況，惟整體歲入結構仍未臻健全，經函請依地方特色資源及產業活動狀況，持續依地方稅法通則研議開徵地方稅課之可行性，積極開拓自有財源，賡續檢討加強欠稅清理、落實行政罰鍰收繳、強化公有財產經營與管理之開源措施，厚植縣庫財源，提升財政自主能力，以維護財政永續性。據復：將審酌特色資源及產業活動狀況，研議推動具體可行之開源方案，增闢地方自治財源，有效充裕縣庫收入，提升財政自主能力。
2.部分開源計畫執行成效未如預期，或辦理進度落後，仍待檢討改善：該府近3年度已執行開源重點計畫計7案，其中埔里地方特色產業微型園區已開發完成，原預計出售土地售價收入5億元，截至108年底止，實際土地售價收入1億3,908萬餘元；南投國際沙雕藝術文化園區自106年度開放入園，108年因辦理橋墩補強工程，暫停營運至109年12月，原估計每年可吸引遊客20萬人次，近3年度實際觀光人數分別為104,430人、110,525人、53,218人，未達預計目標，累計營運收支短絀7,560萬餘元；瑞龍瀑布園區於107年2月對外開放，108年度遊客人數75,685人次，雖較107年度遊客人數66,009人次略有成長，惟仍未達每年15萬人次之計畫目標，107至108年度累計營運收支短絀155萬餘元。又規劃中具創新或效益之開源計畫計8案，其中南投旺來產業園區可出售產業用地雖已全數標脫，總銷售金額21億6,333萬餘元，惟截至108年底止，工程進度僅29.00％；埔里福興農場旅館區開發計畫，開發總成本約33億7,759萬餘元，預估土地標售收入36億2,343萬餘元，截至108年底止，因土地專案讓售計畫尚未核定，執行進度落後；南投縣草屯鎮九九峰生態藝術園區BOT案，105年8月間規劃以民間自提參與公共建設方式開發，108年9月至11月間辦理第2階段招商公告，因無民間申請人投件，全案改採政府規劃方式辦理，迄108年底止，仍在規劃評估階段，尚未確定開發營運方式。綜上，部分開源計畫執行成效未如預期目標、執行進度落後或營運收支產生短絀等情事，未達挹注縣庫財源之目標，經函請審慎檢討執行效益欠佳之原因，並研提因應改善措施，以提升開源績效。據復：埔里地方特色產業微型園區，將加強後續招商作業，部分坵塊土地將予以分割為較小坵塊，以利增加招商之彈性與誘因；南投國際沙雕藝術文化園區，若復園將規劃更精彩之作品、活動內容，吸引更多人次參觀；瑞龍瀑布園區刻正進行公共設施改善計畫及線上套票行銷計畫，俟計畫完成後，期能達成計畫目標；將督促南投旺來產業園區計畫開發廠商趕辦工程施作，加速完成園區開發作業；福興農場旅館區開發新建統包工程已於109年4月完工，土地專案讓售計畫刻由該府地政處辦理中；九九峰生態藝術園區建置案，正由該府自行規劃開發，已積極徵求廠商協助進行園區整體規劃、設計及監造等工作事項。
3.人事費支出逐年遞增，自籌財源不足支應人事費，允宜研謀改善，妥慎配置政府有限資源：近3年度總決算員額（含地方教育發展基金）分別為8,207人、8,388人及8,502人，人事費支出分別為114億1,015萬餘元、117億3,736萬餘元及118億4,310萬餘元，占歲出總額之比率分別為54.81％、47.21％及47.81％，108年度較107年度增加1億574萬餘元，主要係縣政府及警察局法定編制人員補實，以及配合執行社會安全網計畫，增聘社工人員所致。近3年度人事費支出約占歲出總額5成，分別占自籌財源之239.51％、232.88％及251.69％，自籌財源不足支應人事費支出，人事費負擔沉重，歲出結構僵化，影響各項政策推展；又該府及所屬機關108年度為應業務需要，進用約聘僱人員計246人及臨時人員360人，其中約聘僱人數逾預算員額5％之機關，計有縣政府、環境保護局、稅務局、文化局、原住民族行政局、家畜疾病防治所等6個機關，經函請妥為控管約聘僱人員人數，落實政府人力精簡政策。據復：將賡續發揮零基預算精神，每年覈實審查各單位重點工作及人力需求，落實「員額控管」、「遇缺不補」、「訓練轉化」、「移撥遴補」，確實檢討改進。
4.推動預算執行節約措施，惟部分機關學校用電量未減反增，執行成效尚待提升，允宜檢討建立管考機制：近3年度南投縣303個執行機關（構）學校（含鄉鎮市公所）用電度數分別為2,838萬餘度、2,903萬餘度及2,875萬餘度，108年度已較107年度減少，惟依政府機關及學校節約能源填報網站登載資料統計，108年度南投縣執行機關用電指標（EUI）高於104年度基準值者，計有82個單位，其中108年度用電較107年度成長者，計有51個單位。該府為政府機關及學校節約能源行動計畫主辦機關，負責督導所屬機關學校執行成效，惟未建立管制考核措施，督促各機關落實節約用電，以及檢討執行成效欠佳原因，經函請研謀改善，以提升節流績效。據復：將函請未達節電目標之單位，依規召開節能推動小組會議，研提改善策略或精進作為，並將督導其執行改善措施，以提升節流績效。
（二）積極推動各項縣政業務，惟部分歲入歲出預算編列及執行情形未盡周妥，允宜研謀改善。

該府依據施政目標重點，推動各項縣政業務，108年度編列歲入預算數273億8,886萬元，歲入決算審定數265億9,935萬餘元，較預算數減少7億8,950萬餘元，約2.88％；歲出預算數271億5,786萬元，歲出決算審定數247億6,971萬餘元，較預算數減少23億8,814萬餘元，約8.79％。經查歲入歲出預算編列及執行情形，核有下列情事：

1.未衡酌以前年度收入情形覈實編列資源開發基金賸餘繳庫數，持續高估營業盈餘及事業收入預算，允宜檢討改善：近3年度（106至108年度，下同）南投縣歲入決算審定數較預算數減少11億2,175萬餘元、20億1,504萬餘元及7億8,950萬餘元，除補助及協助收入短收5億8,449萬餘元、12億1,467萬餘元及6億4,892萬餘元外，另營業盈餘及事業收入短收6億7,864萬餘元、6億7,909萬餘元及4億7,831萬餘元，主要係南投縣資源開發基金未確實估測河川疏濬量，並衡酌以前年度收入情形覈實編列預算，土石銷貨收入短收9億9,572萬餘元、9億8,644萬餘元、4億8,414萬餘元，致賸餘繳庫數短收6億7,852萬餘元、6億7,724萬餘元及4億7,821萬餘元，預算達成率分別僅30.66％、30.70％及38.55％。108年度編列南投縣資源開發基金賸餘繳庫數，雖已較107年度減少1億9,903萬餘元，惟實際繳庫數短少金額仍頗為龐鉅，顯未衡酌以前年度執行期間之收入情形覈實編列，影響營業盈餘及事業收入達成率，經函請檢討改善。據復：爾後將確實衡酌以前年度收支情形及土石疏濬實際量，覈實編列預算，以提升預算執行效能。
2.已屆滿4年之以前年度歲入應收保留金額及各年度轉入數減免數頗鉅，允宜加強審查作業，覈實辦理歲入保留：截至108年度止，南投縣總決算以前年度歲入轉入數未結清數16億7,153萬餘元，屬104年度（含）以前歲入轉入數3億8,854萬餘元，占全部未結清數之23.24％，其中以罰鍰及賠償收入2億2,866萬餘元為最高（表4），主要係該府及警察局應收行政罰鍰尚待收繳；另近3年度以前年度歲入轉入數減免數分別為8,557萬餘元、3億5,123萬餘元及3億5,756萬餘元，占各年度以前年度歲入期初轉入數16億7,680萬餘元、18億8,409萬餘元及34[image: image3.jpg]


億3,185萬餘元之比率為5.10％、18.64％及10.42％，近2年度減免數均高達3億餘元，主要係計畫型補助收入保留金額較可請撥數高，歲入保留未盡覈實，為允當表達當年度收支決算之結果，經函請加強審查並覈實辦理歲入保留。據復：已函請各機關研訂應收行政罰鍰清理計畫，積極辦理催繳及移送強制執行，並加強執行憑證管理；爾後並將確實審查歲入保留數，覈實核定歲入保留金額。
3.歲出應付保留數逐年增加，專案保留經費高達五成，亟待提升預算執行效能：南投縣近3年度總決算歲出應付保留數分別為28億5,951萬餘元（占歲出預算數之12.46％）、48億2,834萬餘元（占16.87％）及35億5,421萬餘元（占13.09％）（表5）。108年度應付保留數總額，以縣政府主管28億5,583萬餘元最高，占80.32％，主要係道路橋梁工程、其他公共工程及產業發展營建工程等3項工作計畫執行進度落後，因未及於年度結束前辦理發包而辦理歲出保留；其次為環境保護局主管2億1,676萬餘元，占6.10％，主要係廢棄物處理計畫尚在執行中。復查未發生契約責任逕予辦理專案保留金額由106年度之20億5,219萬餘元（占歲出保留數51.66％），增加至108年度之26億7,723萬餘元（占歲出保留數46.22％）（表6），其中以南投縣政府為最大宗，專案保留原因，除工程或計畫經費保留超過4個年度尚未完工或結案者外，其餘係規劃設計或工程發包流標或未及於當年度發包，尚未發生權責而辦理專案保留等，預算執行效能有待強化，經函請檢討改善。據復：將檢討落後原因積極趕辦，並督促所屬機關強化資本支出執行效能，避免專案保留，以提升預算執行績效。
	表5  歲出經資門預算保留情形表
單位：新臺幣千元、％

	年度
	歲出預算數
	歲出保留數

	
	
	合  計
	占歲出預算數比率
	經常門
	資本門

	106
	22,948,016
	2,859,517
	12.46
	1,109,060
	1,750,456

	107
	28,612,582
	4,828,348
	16.87
	367,857
	4,460,490

	108
	27,157,860
	3,554,212
	13.09
	529,000
	3,025,211

	資料來源：整理自各年度審核報告。

	表6  歲出預算專案保留情形表
單位：新臺幣千元、％

	項目
 年度
	歲出保留數
（含以前年度未結清數）
	已發生債務或契約責任者
	未發生債務或契約責任者（專案保留）

	
	
	金  額
	占歲出保留數比率
	金  額
	占歲出保留數比率

	106
	3,972,308
	1,920,114
	48.34
	2,052,194
	51.66

	107
	5,786,048
	2,946,045
	50.92
	2,840,002
	49.08

	108
	5,792,968
	3,115,733
	53.78
	2,677,235
	46.22

	註：1.本表數據為原編決算數。
2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。


4.配合中央政策推動前瞻基礎建設計畫，部分計畫預算執行進度落後，允宜積極趕辦，提升預算執行效能：該府及所屬機關配合行政院辦理「城鄉建設」、「水環境建設」、「數位建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」及「食品安全建設」等5項建設類別，獲前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助計11億5,441萬餘元。執行結果，截至108年12月31日止，累計執行數9億6,620萬餘元，執行率83.70％，執行率未達80％者，計有「水環境建設」及「因應少子化友善育兒空間建設」2項；另獲前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助計31億984萬餘元，執行結果，截至108年12月31日止，補助款分配數16億327萬餘元，累計執行數12億9,999萬餘元，執行率81.08％，執行率未達80％者，計有「城鄉建設」及「因應少子化友善育兒空間建設」2項。上開計畫執行進度落後或執行率偏低之原因，主要係計畫變更、招標案件遭遇流（廢）標，或部分計畫尚在規劃設計階段、延宕工程發包期程等因素，致仍須辦理保留，經函請加強管控計畫執行，督促所屬機關落實各項計畫執行進度與風險管理，定期檢討執行績效，以提升施政效能。據復：爾後將審慎編列預算，並督促承包商儘速趕辦，以提升執行進度。
5.已屆滿4年之應付歲出保留金額頗鉅，亟待督促各單位積極執行，又部分計畫執行進度與預算編列期程未能相互配合，允宜檢討預算編列方式，以提升預算執行效能：108年度總決算以前年度歲出保留未結清數22億3,279萬餘元，其中104年度（含）以前歲出保留未結清數1億2,918萬餘元（表7），逾4年度仍尚未實現之原因，分別係95年度編列預算補助草屯鎮新厝都市更新會等辦理都市更新公共設施興建工程1,132萬餘元，因都市更新會仍待協調整合，致尚未執行；97年度辦理力行產業道路艾莉颱風災害復建工程，歲出保留數6,063萬餘元，該工程由該府委託交通部公路總局辦理，因與承商衍生履約爭議，仍在訴訟中，尚未核銷付款；101年度該府原住民族行政局辦理仁愛鄉瑞岩部落「天然災害原住民住宅重建補助」計畫，歲出保[image: image4.jpg]


留數1,528萬餘元，因計畫尚在執行中而辦理專案保留；102年度辦理擬定南投縣區域計畫委託規劃案，歲出保留數543萬餘元，因配合國土計畫法實施，接續規劃研擬南投縣國土計畫（草案），仍在執行中；103年度辦理竹山南雲交流道聯絡道新建工程，歲出保留數1,746萬餘元，係協議價購土地之地上物補償費尚未檢據核銷；104年度辦理151線替代道路拓寬改善工程測設監造工作，歲出保留數546萬餘元，因工程尚未結案，仍在執行中。上開經費已連續保留4個年度以上，久懸帳上仍未能清結，經函請允宜督促各執行單位切實檢討執行進度落後原因，研提改善措施，並審慎檢討未來年度續予保留之必要性，以提升預算執行效能。據復：新厝都市更新會已提送變更事業計畫，正依規辦理相關作業中；仁愛鄉瑞岩部落「天然災害原住民住宅重建補助」計畫，已於109年3月召開會議討論結案事宜；南投縣區域計畫委託規劃案，已擬定南投縣國土計畫草案審查中；其他工程執行中或尚未結案者，將積極趕辦，以提升預算執行效能。
（三）整體施政績效達成情形較以往年度改善，惟施政績效評核作業仍未臻完善，允宜研謀改善，以提升施政成效。

[image: image5.jpg]


該府為有效提升該府及所屬各機關施政計畫行政效率，強化策略規劃能力及服務效能，訂定「南投縣政府中程施政計畫（108年度至111年度）及108年度施政計畫編審作業注意事項」，供各機關作為擬訂中程施政計畫及年度施政計畫之依循，並據以辦理施政績效評估作業。依據108年度南投縣政府施政績效報告顯示，各機關訂定之關鍵策略目標134項，結合共同性目標105項，合計239項，訂定425項年度衡量指標，經該府評核結果，評估為「績效良好」者有400項（94.12％）、「績效合格」者有3項（0.71％）、「績效欠佳」者有22項（5.18％） （表8），整體施政績效達成情形較107年度改善。經查施政績效評核作業，核有：1.部分機關關鍵策略目標執行績效欠佳；2.部分績效衡量標準無法反映計畫執行成效或未具挑戰性；3.部分中程施政計畫未列入年度施政績效目標辦理評核等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請相關單位檢討改進，並注意掌握施政項目辦理時效，以達成目標值；2.爾後將妥善訂定年度施政計畫編審作業注意事項，審慎研擬關鍵績效衡量指標，以彰顯整體執行成效；3.將督促各單位審慎研擬年度施政目標、績效指標及衡量指標，以管控執行成效。
（四）執行一般性補助款指定施政項目考核成績較107年度進步，惟因持續編列非法定社會福利經費，或開源績效欠佳及資本支出計畫預算保留比率偏高，影響考核成績，允宜檢討改善。

[image: image6.jpg]N

A

LE

e
T TR



該府108年度經中央核定一般性補助款70億3,799萬餘元，據行政院主計總處考核一般性補助款執行結果，在社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行情形等4大面向考核成績分別為81分、93分、81分及84分（表9），總成績較107年度進步，獲中央額外分配補助款789萬餘元，經查各面向執行情形，核有：1.近3年度（106至108年度）持續編列老人及身障者免費乘車等4項超過一致標準之社會福利支出預算4億2,906萬餘元、4億2,606萬餘元及4億4,116萬元，致社會福利補助經費執行情形考核結果遭扣減分數，該府每年度雖召開考核結果檢討會議，惟仍未能切實研謀改善，允宜衡酌財政負擔狀況，檢討相關社會福利補助措施之妥適性，以促進社會資源之有效配置；2.部分基本設施補助項目執行進度落後或未盡妥適，允宜督促相關單位檢討改善執行成效；3.中央考核該府財政績效與年度預算編製及執行情形，其中「開源績效」及「資本支出計畫預算保留情形」等2項成績未達80分，主要係稅課收入預算達成率偏低、財產售價以前年度保留數實現情形欠佳、規費及罰鍰收入決算數較前3年度平均數減少且呈下滑趨勢；以及因中央核定補助經費較晚或用地尚未取得等，未及於年度內如期完成發包，合約期程跨年度，或已竣工未及驗收付款等因素，資本支出計畫預算保留比率偏高，影響考核成績，允宜研謀具體改善措施，以提升預算執行效能等情事，經函請檢討改善。據復：1.65歲以上老人假牙補助、重陽節敬老金、老人及身心障礙者免費乘車等計畫，目前正研議排富機制中，另已逐年減少免費營養午餐預算編列數；2.執行進度落後部分，已提出檢討與改善措施，嗣後並將按季召開會議檢討落後原因，並提出解決對策，以提升執行績效；3.將依據前一年度決算及上年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列歲入預算；財產售價收入部分，刻正研擬土地標售招商策略，提高土地租售成效；已函請規費業務主管單位，檢討現行規費收入之合理性及研議已立法尚未徵收之規費項目，貫徹使用者付費原則；資本支出計畫預算保留比率偏高，已責由各單位提出改善措施，爾後並將依實際需要逐年編列預算。
（五）部分機關動支第二預備金之保留或賸餘比率偏高，允宜確實衡酌執行能力，避免年度結束申請保留。
[image: image7.emf]依據各機關單位預算執行要點第31點及第32點規定，動支第二預備金時，應衡酌執行能力，避免年度結束申請保留；經核准動支之案件，各機關應依規定程序確實積極辦理。108年度第二預備金預算數2億3,000萬元，經依預算法第70條規定核准9個主管機關動支1億4,219萬餘元（表10），執行結果，動支實現數4,412萬餘元，占動支金額之31.03％；應付保留數9,150萬餘元，占64.35％，其中以縣政府7,884萬餘元最高、原住民族行政局（下稱原民局）765萬餘元次之。又保留數占核准動支數比率達80％者，計有工務處、社會及勞動處、建設處、農業處、觀光處、文化局、原民局、衛生局及環境保護局等9個單位16項計畫，其中11項計畫經費均未支用，全數辦理保留，主要係部分工程或計畫未及於年度結束前完工或核銷付款，抑或合約期程跨年度須保留經費，致保留比率偏高，允宜督促相關機關申請動支第二預備金，確實衡酌執行能力，並積極落實執行，以提升預算執行效能，經函請檢討改善。據復：嗣後將衡酌預算執行能力，積極落實執行各項經費，以提升預算執行效能。
（六）公共債務未償餘額逐年降低，債務管理略具成效，惟埔里福興農場開發計畫舉借之自償性債務金額龐鉅，允宜加強計畫管制考核，以確保公共建設計畫自償率，俾免造成財務負擔。
[image: image8.png]s

[ | Efkit
[ AR

I AP





截至108年底止，南投縣1年以上及未滿1年公共債務未償餘額分別為105億1,390萬元及0元，債務比率分別為32.51％及0％，合計105億1,390萬元，較107年底121億9,126萬餘元減少16億7,736萬餘元，主要係108年度衡酌財務狀況，強制還本2億3,931萬元，將資源開發基金及代收代付專戶納入集中支付，減少公庫透支金額所致。該府前於104及105年度期間，因長期債務比率超逾預警債限（45％），經行政院函請研謀改善，爰擬具106至108年債務改善計畫及期程表，預計3年減債5.9億元，報經行政院同意後，進行實質減債，近3年度（106至108年度）強制還本計10億8,094萬元（表11），長期債務比率由106年度之42.27％，降至108年度之32.51％，減少9.76個百分點，短期債務比率由106年度之12.31％（表12），至108年度已無舉借短期債務，公共債務餘額逐年降低，已達債務改善計畫預計目標，並報經行政院同意自109年度起解除列管。惟該府為支應南投埔里福興農場開發計畫所需開發費用，向臺灣銀行南投分行貸款支應，舉借債務預算編列於平均地權基金附屬單位預算項下，預計以區段徵收規劃整理後之剩餘土地標售款作為償還財源。截至108年12月底止，累計舉借債務21億7,990萬餘元，南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程已接近完工，然南投埔里福興農場區段徵收專案讓售廬山溫泉區業者實施計畫仍未報請內政部審核，影響土地標售進度。按本計畫舉借之債務屬自償性債務，雖不計入公共債務未償餘額內，惟因計畫執行進度落後，除加重債務利息負擔，亦恐影響未來債務之償還，經函請加強計畫管制考核，儘速完成土地讓售作業，以確保公共建設計畫自償率。據復：已請業務單位掌控進度儘速完成土地出售及開發計畫案之新建工程；並已完成廬山溫泉區業者資格審核，將於確認讓售對象、土地標示、面積及價額後，彙整相關文件報請內政部核准。
（七）辦理應收未收行政罰鍰收繳作業，惟案件移送強制執行或清理作業仍未盡周全，允宜研謀改善，以確保政府權益。
[image: image9.png]v
35

30
25
20
15

10

HAs

5454

Akl

EoE

R

KB

B

Bl i 46

" AR

20

20

20

15

10

29

19.2

RATH

20

20

12.19

15

21.4

8.2

20

19




截至108年底止，該府及所屬機關應收未收行政罰鍰總件數4,648件、總金額2億6,693萬餘元，其中以前年度部分計有3,629件、金額2億4,247萬餘元；108年度部分計有1,019件、金額2,446萬餘元（表13）。經查應收未收行政罰鍰清理情形，核有：1.部分機關行政罰鍰件數及金額頗多，惟未研訂相關清理計畫，允宜研謀改善，以提升罰鍰清理成效；2.部分逾期未繳行政罰鍰案件，延遲移送強制執行；3.部分地政事務所小額罰鍰案件未移送強制執行，允宜督促檢討現行處理作法之適法性，以確保政府權益；4.部分分期繳納案件逾3年最高繳款期限，迄未繳清，允宜積極清理等情事，經函請檢討改善。據復：1.已函請各業務單位依「南投縣政府及所屬機關執行憑證管理要點」規定，研訂相關清理計畫，落實辦理催繳、移送強制執行及執行憑證管理等作業；2.嗣後將持續督促業務單位定期查調受處分人財產所得資料，俾再移送執行，以確保政府權益；3.嗣後將函請所轄各地政事務所就小額行政罰鍰案件，仍須依規定移送行政執行，以符合法令規定；4.分期繳納案件均已移送強制執行，或依規定催繳及清查中。
（八）加強公有房地管理作業，惟被占用房地筆數及面積未減反增，閒置公有房地仍待積極活化，允宜研謀改善，以強化財產管理。
該府暨所屬機關學校經管公務用、公共用及非公用房地，108年初被占用之縣有土地計181筆，面積12萬餘平方公尺，帳面價值6,124萬餘元，108年度清理收回被占用土地6筆，面積1,471.11平方公尺，帳面價值1,460萬餘元，新增被占用土地8筆，面積1萬餘平方公尺，帳面價值150萬餘元，108年底被占用縣有土地尚有183筆土地，面積13萬餘平方公尺、帳列價值4,814萬餘元（表14）；108年初被占用房屋計2棟，面積237.10平方公尺，帳面價值1萬餘元，108年度清理收回被占用房屋1筆，面積43.40平方公尺，帳面價值9,400元，新增被占用房屋1筆，面積43.40平方公尺，帳面價值1,524元，108年底被占用縣有房屋尚有2筆，面積237.10平方公尺，帳列價值2,597元。經查公有房地管理情形，核有：1.積極排除被占用土地，惟筆數及面積未減反增，允宜加強公產管理，以確保政府權益；2.加強活化閒置或低度利用公有房地，惟待活化筆數及面積仍巨，允宜研議規劃活化運用方式，以提升使用效益，增裕縣庫收益；3.部分縣有土地占用者未依規定繳納使用補償金，允宜積極催繳，以維護縣府權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.已追收使用補償金列管在案，並積極排除占用中；2.經公有財產活化小組列管者，將賡續辦理活化作業，其餘閒置或低度利用者，均已擬訂處理計畫，並依計畫執行中；3.部分土地已經由管理單位收回，尚未收回部分將賡續積極催繳。
	表14　108年度被占用公有房地清理情形表

	單位：筆、棟、平方公尺、新臺幣千元

	項目
	期初餘額
	清理收回（減少）數
	增加數
	期末餘額

	
	筆數
	面積
	帳列價值
	筆數
	面積
	帳列價值
	筆數
	面積
	帳列價值
	筆數
	面積
	帳列價值

	被占用土地
	181
	123,155.78
	61,244
	6
	1,471.11
	14,607
	8
	10,159.18
	1,508
	183
	131,843.85
	48,145

	被占用房屋
	2
	237.10
	10
	1
	43.40
	9
	1
	43.40
	1
	2
	237.10
	2


資料來源：整理自南投縣政府提供資料。
（九）積極推動重大觀光建設計畫，惟部分計畫用地取得多年，仍未確認開發方式，或因用地取得問題，延宕計畫執行進度；先期規劃設計欠周，多次追加預算或變更設計，計畫規劃及執行情形未盡周妥，允宜研謀改善。
南投縣以發展觀光為主，該府為帶動地方觀光發展，新增觀光特色景點，推動南投縣草屯九九峰生態藝術園區BOT案，另規劃興建名間鄉松柏嶺高空觀景台，設置國姓鄉橋聳雲天綠雕園區及信義鄉雙龍園區，推動多項重大觀光建設計畫。經查計畫執行情形，核有下列事項：
[image: image10.png]FEIREHH

FRELHH
BRFGH
0 100 200 300 400 500 600 %
BHH FRELHH | FEIRESH
k] 119 118 1

RS 534 528 6




1.規劃辦理南投縣草屯九九峰生態藝術園區BOT案，未能審慎擘畫建設藍圖，周延前置規劃作業，肇致用地取得多年，仍未確定未來開發營運方式：該府105年3月間向文化部申請廢止撥用取得草屯九九峰生態藝術園區用地（圖1），土地總面積29.19公頃，總經費1.2億餘元，105年8月間依據促進民間參與公共建設法第46條規定，徵求民間自行規劃申請參與公共建設，以引進民間優質創意構想及加速推動進度，「藝之森-九九峰生態藝術園區」4.8公頃土地由該府文化局向文化部爭取前瞻基礎建設計畫補助，未納入促參範圍，政策公告許可開發範圍為23.80公頃，106年12月26日至107年2月23日辦理第1次政策公告及受理民間自行規劃申請案件，公告截止時，因無申請案件，經進行查訪及參酌民間機構意見後，調整放寬最低總投資金額限制，增加投資鼓勵措施，另將未獲文化部同意補助之九九峰生態藝術園區4.8公頃納入政策公告許可範圍，嗣於107年9月3日至107年11月1日辦理第2次政策公告結果，審查通過1家民間申請人規劃構想書，取得最優提案人資格。惟108年9月27日至11月25日辦理第2階段招商公告期滿，仍無民間申請人投件。該府未能審慎擘畫建設藍圖，周延先期規劃，以確定開發範圍、財務可行性及評估民間參與投資意願，肇致用地取得3年餘，仍未確定未來開發及營運管理方式，計畫執行進度落後，另基地位於地質敏感地區且為土石流潛勢區，對未來開發存有風險，亦未確切掌握環境影響評估可能影響因素，經函請檢討改善。據復：考量執行時效，改由該府自行規劃開發，業已成立專案小組，將儘速確立未來開發及營運管理方式；又未來開發行為若涉及環境影響評估，將參酌以往開發經驗，並納入當地居民相關建議，作為規劃執行之參考。
2.名間鄉松柏嶺天空步道計畫未事先評估用地取得之可行性，即行編列工程預算，嗣因用地取得延宕，影響預算執行效能：該府為整合名間鄉松柏嶺觀光資源，規劃興建名間鄉松柏嶺天空步道，擬循天空之橋由公部門出資興建後委外營運模式辦理，該府於104年8月間向交通部觀光局（下稱觀光局）爭取跨域亮點整備示範計畫補助3億元，評選結果未獲入選，嗣於105年度為爭取遊憩據點特色加值計畫補助，編列工程所需經費5,000萬元，106年度再追加預算4,000萬元，合計9,000萬元，因該地區地質條件不佳，又未能與反對興建吊橋者凝聚共識，受天宮前[image: image11.jpg]


出入道路沿線違建、攤販林立、人車爭道嚴重，觀光環境不佳，驟然興建3座跨越吊橋，恐使環境負荷超載，最終未能獲同意補助。該府爰於106年10月間將「名間鄉受天宮天空步道促參案」變更為興建「名間鄉松柏嶺高空觀景台」，預計透過都市計畫定期通盤檢討，變更松柏嶺地區西側露營區為旅遊服務專用區，開發取得所需公共設施用地約0.57公頃。惟因部分土地所有權人反對，108年8月召開都市計畫委員會審議通過修正計畫，縮小用地範圍，同年10月間重新提報內政部都市計畫委員會審議。該府未事先評估用地取得之可行性，確保基地取得無虞，即行編列工程預算，嗣因用地取得進度落後，影響預算執行效能，經函請檢討改善。據復：內政部已於108年12月24日通過「變更八卦山脈風景特定區主要計畫（第三次通盤檢討）（南投縣部份）案」，將儘速辦理公設用地取得程序，同時啟案辦理工程規劃設計。
[image: image12.emf]0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

106 107 108

37,657 

36,294  35,482 

3,844 

3,926 

3,913 

學生數

教師數

學年度

人

3.規劃設置橋聳雲天綠雕園區，惟先期規劃欠周，影響後續工程之執行：國道6號國姓交流道高架橋景觀「橋聳雲天」，於100年獲網際網路評選為公路類十大景點之首，該府為帶動地方觀光發展，將「橋聳雲天綠雕園區」列為南投縣重大建設之一，希冀結合鄰近觀光景點及在地農業特色產業，以綠色休閒規劃及綠雕園區為主軸，共創觀光發展及環境永續生態共享之目標。106及107年度共編列工程經費4,432萬餘元，預計107年底完工。園區工程分為「基礎設施工程」與「綠（花）雕及環境綠美化營造工程」2部分，基礎設施工程於108年7月2日決標，108年7月12日簽約，契約金額1,170萬元，因用地尚未完成租用程序，遲至108年9月4日始辦理開工，迄108年10月底止，基礎設施工程（含停車場）工程進度僅25.98％。復查綠（花）雕及環境綠美化營造工程原已委外規劃設計，並報經交通部高速公路局（下稱高公局）同意在案，旋即又以原規劃設計不符需要，另案發包辦理規劃設計，以致須重新報請高公局審查，先期規劃欠周，徒增不經濟支出，且影響後續工程之執行，經函請檢討改善。據復：為符合民意所需，另案辦理規劃設計，爾後將審慎規劃辦理，俾免重複設計。
4.信義鄉雙龍園區列為年度重要施政計畫，工程進度未如預期，後續營運管理模式尚未確定，允宜研謀改善，以提升完工後營運使用效能：莫拉克颱風過後，通往信義鄉雙龍瀑布聯外道路崩塌，該府為協助信義鄉辦理雙龍聯外道路改善工程及發展雙龍瀑布，104年10月間與交通部觀光局日月潭國家風景區管理處（下稱日管處）及信義鄉公所協議共同合作出資5,500萬元興
[image: image13.emf]1

1 1

2

2

3

4

0

1

2

3

4

5

92 95 97 98 102 104 105

所

年度

建雙龍行人吊橋（縣政府2,000萬元、日管處2,000萬元及信義鄉公所1,500萬元），該府106年2月發包辦理「南投縣信義鄉雙龍水源吊橋改建工程」，決標金額4,350萬元，嗣因塔柱基礎水泥灌漿設計不足、增購鋼索對拉保護等變更設計追加契約金額482萬餘元，另為辦理串連步道、改善道路、邊坡保護及吊橋周邊服務設施等，以發包結餘款再發包辦理「信義鄉雙龍瀑布周邊遊憩設施改善工程」，因施工區域與吊橋改建工程重疊，開工次日起停工7個月餘後，承商基於營運考量，107年8月7日提出終止契約，該府迨至108年1月始重新上網招標，108年2月22日決標，決標金額659萬元。又營運單位為該府風景區管理所，108年7月間現地勘查發現，現場停車空間、廁所設施不足及周邊步道須進行修繕，復再於108年10月間發包辦理「信義鄉雙龍園區周邊服務設施建置工程」，決標金額549萬餘元，108年11月22日始辦理開工。該府於工程發包前未詳細調查地質或周邊環境狀況，妥為規劃設計，工程發包後再辦理變更設計，或因應現地需要再追加辦理周邊改善工程，前置作業未臻周延，肇致工程進度延宕，較原預定107年底完工期限落後。復查該府與日管處、信義鄉公所三方多次研商後續營運維管權責及收益分攤方式，惟迄108年11月底止，後續營運收益及管理維護支出之分攤方式尚無具體共識，允宜研謀改善，以提升完工後營運使用效能，經函請檢討改善。據復：規劃初期著重於吊橋主體，為使公共設施服務品質趨於完善，後續配合建置相關設施，因橫向聯繫不足，導致整體工程無法按預定期程進行，嗣後將研謀改善；營運事項已由共同出資單位達成具體共識，管理策略及執行細節將參酌有關單位意見，持續溝通調整，俾提升營運使用效能。
（十）爭取遊憩據點特色加值計畫補助，發展地方特色觀光景點，惟部分計畫自償能力未如預期，未來仍由政府編列預算撥還，允宜研謀改善良策，落實財務規劃，提升計畫自償率，以減輕政府財政負擔。
[image: image14.wmf]各鄉鎮市中心至最近長

照衛福據點距離（公尺）

圖

例

長照衛福據點

該府於104至107年度獲交通部觀光局（下稱觀光局）「遊憩據點特色加值計畫」補助辦理南投縣仁愛鄉清境高架步道系統工程等10案，總經費合計2億451萬餘元(表15)，受補助計畫須納入財務自償性之規劃，以減輕政府財政負擔，由觀光局先行墊付支應，地方政府應自計畫完工啟用後次年，以每年至少1％逐年回饋，回饋年期以20年為限（自償率10％以10年為限，自償率20％以上之計畫，回饋年期以20年為限）。經查104年10月間獲觀光局核定4,000萬元辦理南投國際沙雕藝術文化園區遊憩據點特色加值計畫，其中1,200萬元為自償性經費，自償率為30％，自107年至116年分10年，每年應從園區營運收入繳回120萬元，原計畫書投資效益分析之設定回收年期為第3.15年（109年回收總投資成本）。園區於106年3月完工啟用，105至107年度門票收入1,485萬餘元，營運支出9,044萬餘元，收支短絀7,558萬餘元，108年度因交通部高速公路局中區養護工程分局辦理橋下耐震補強施工，園區自108年6月1日起清除撤展，停辦至109年底，期間均無門票收入。另105年4月間獲觀光局補助2,500萬元辦理山坪頂及加走寮觀光遊憩建設計畫，其中750萬元為自償性經費，自償率為30％，施工地點位於竹山天梯及瑞龍瀑布園區，計畫書之財務策略及效益評估載述，計畫完成後，將朝委外經管模式，竹山天梯服務園區每年約15萬遊客人次，瑞龍瀑布園區每年收益約1,000萬元，執行結果，竹山天梯園區近3年遊客人次約2萬至9萬餘人不等，又園區自107年9月封園迄至109年4月底止仍未開放，另瑞龍瀑布園區於107年2月對外開放，迄至108年10月底止，營運1年9個月，累計門票收入僅340萬餘元，管理維護支出820萬餘元，均未達成預期目標。復查104至107年度獲核定之10件補助案件，僅仁愛鄉清境高架步道、南投國際沙雕藝術文化園區、山坪頂及加走寮、鳶峰暗空公園等有門票或清潔費收入外，其餘南投銀杏林秘境、信義鄉羅娜露營區、竹山鎮軟鞍茶區、信義鄉賞梅賞櫻遊憩據點及鹿谷鄉小半天麒麟潭據點等，均未向使用者收費，無收入財源，計畫未具自償能力，須由政府編列預算撥還，顯示財務規劃未盡確實，允宜研謀改善並研議推動設施出租、促參委外或落實使用者付費之可行性，以提升計畫自償率，經函請檢討改善。據復：每年創新規劃沙雕藝術文化園區主題展，結合南投燈會等活動擴大宣傳辦理，以吸引人潮參觀，未來將研謀改善營運；將加強天梯旅遊推廣，串聯瑞龍瀑布周邊相關景點共同行銷，以帶動旅遊產業發展；部分景點發展尚未具規模，收費恐造成遊客怯步，未來將視發展狀況，透過推動設施出租、促參委外、使用者付費、跨域合作等措施，籌措多方財源，以減輕政府財政負擔。
（十一）配合推動地方創生國家戰略計畫，惟計畫執行情形仍待研謀改善，以協助公所發展在地特色產業，促進城鄉均衡發展。
[image: image15.emf]行政院108年1月核定地方創生國家戰略計畫，由國家發展委員會（下稱國發會）統籌及協調整合各部會地方創生相關資源，以落實推動地方創生工作，透過整合公私資源，建構中央與地方的協調平臺，以促進地方人口回流，達成「均衡臺灣」目標。依內政部戶政司人口統計資料，南投縣人口數由88年底544,038人，逐年遞減至108年底494,112人，減少49,926人，占9.18％，縣內有9個鄉鎮列為地方創生計畫優先推動地區（表16），該府配合推動地方創生國家戰略計畫，舉辦地方創生共學論壇，輔導鄉鎮市認識地方創生政策內涵。經查計畫推動及執行情形，核有：1.亟待將往年推動南投縣設計翻轉地方創生計畫成果相關經驗拓展至其他鄉鎮，持續協助在地化發展，以利銜接至108年度地方創生計畫；2.部分地方創生優先推動地區，迄未依預定期程提出地方創生計畫，允宜積極輔導及協助公所配合推動，以落實地方創生國家戰略計畫，促進地方人口回流；3.地方創生優先推動地區自行提案爭取資源輔導地方事業發展，欠缺有效整合機制，允宜進行整體規劃，以促進地方人口成長，達成計畫目標；4.地方創生計畫之事業提案審查結果，應配合辦理事項未建立管考機制，追蹤後續辦理情形，允宜研謀改善，以發揮計畫成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.已檢送成果報告書予各鄉鎮市公所參考，並請公所落實盤點區域特色資源，發掘地方DNA，凝聚在地共識，推動地方創生事業；2.將持續輔導推動；3.將運用既有業務組織架構協助公所提案，並爭取中央補助資源；4.將建立管考機制，持續追蹤後續辦理情形，以發揮計畫成效。
（十二）配合全國國土計畫公告實施，積極研擬南投縣國土計畫，惟縣內部分土地利用及空間發展有待研謀改善；另山坡地保育利用與管理工作、農地利用與發展等亦待提升執行效能，以促進土地合理利用及國土永續發展。
為健全國家調適能力，降低社會脆弱度，並建立我國整合性的運作機制，行政院於101年6月25日核定國家氣候變遷調適政策綱領，撰擬8個調適領域行動方案與計畫。為配合土地使用領域之綱領目標，進行國土空間規劃之需要，行政院於105年1月6日公布國土計畫法，同年5月1日公告施行，107年4月30日公告實施全國國土計畫。依109年4月21日修正後之國土計畫法第45條規定，南投縣政府應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施南投縣國土計畫。經查南投縣土地利用與管理情形，核有下列情事：
1. [image: image16.jpg]


為兼顧國土保育及城鄉發展，研擬南投縣國土計畫作為未來土地使用方針，惟國土未來空間發展仍有部分事項，尚待研謀改善：該府於106年度獲內政部核定補助500萬元辦理規劃及研擬南投縣國土計畫（草案）。經查執行情形，核有：（1）未積極清查縣內未登記工廠相關資訊及研擬輔導管理計畫，以提供完整資訊，作為評估劃設國土功能分區之參據，前置規劃作業顯未盡周全；（2）縣內耕地面積逐年減少，且南投縣國土計畫草案劃設農業發展地區部分類別面積，較現行使用土地分區之農業用地大幅減少，允宜衡酌農業需求妥為劃設，以促進永續農業發展，確保糧食安全；（3）廬山風景特定區位屬山崩地滑及土石流高潛勢地區，歷經多次颱風重創造成嚴重損傷，亟待國土復育，惟經通盤檢討廢止多年，仍有諸多溫泉業者持續營業，潛存旅遊安全隱憂，允宜加速推動遷建及安置計畫，並加強廬山地區土地使用與管制；（4）清境地區民宿蓬勃發展，惟境內70％以上面積位處大規模崩塌範圍區（圖2），潛存土地過度開發隱憂，允宜研謀妥為管制土地使用，避免環境持續劣化；（5）南投縣國土計畫（草案）國土功能分區劃設條件及管制原則等規範未臻完善，允宜審慎訂定，以完備國土計畫；（6）南投縣內重要考古遺址頗多，部分遺址潛存農耕或建築行為破壞風險，允宜衡酌妥為規範，以維護文化景觀資源；（7）推廣休閒農業促進農業發展轉型，惟部分休閒農業區經劃設為國土保育地區，未來發展恐受影響，允宜研謀因應方案，兼顧國土保育及地方創生等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已委外辦理未登記工廠清查，清查結果及輔導計畫已納入產業部門空間發展計畫，後續審查修正結果將滾動納入產業部門空間發展計畫；（2）南投縣國土計畫（草案）已於109年3月11日提送內政部審議，後續將配合內政部審議作業檢討修正，以兼顧國土保育、城鄉發展及農業發展，並引導土地永續使用發展；（3）將加速協助業者遷建及安置，避免繼續違規營業，並加強廬山地區土地使用與管制，以確保當地之居民及遊客安全；（4）將加強土地使用管制，並對新增違建採即報即拆方式處理，避免人為不當開發造成環境破壞；（5）已依據「國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊」明訂之劃設條件、參考指標及格式重新撰寫，並於部門空間發展策略計畫內補充相關內容；（6）將加強採取保護措施及辦理考古遺址監管巡查計畫，另針對建築類文化資產進行訪查與輔導，以提升資產管理效能，降低意外災害之發生；（7）未來休閒農業區內之土地審議結果如劃設為國土保育地區，將加強輔導休閒農業區朝開發創新農業體驗活動及優質農遊服務等軟體層面著手，並強化體驗消費及提升休閒農業區品牌形象，經由多元銷售模式，以降低國土劃設負面衝擊。
2.加強辦理山坡地保育利用管理工作，有助維護國土安全，惟查報取締作業及治山防災工作仍未臻周全，亟待研謀改善：南投縣山坡地面積39萬餘公頃為全國之最，其中屬於山坡地保育利用條例規定之坡地面積12萬餘公頃，該府為維護山坡地自然生態及促進土地合理利用，108年度編列辦理山坡地保育利用管理計畫預算數1,369萬餘元，執行情形，決算數1,318萬餘元。經查山坡地保育利用管理與治理情形，核有：（1）宜林地之山坡地疑似有農耕行為（圖3），且部分係屬解除列管之超限利用案件，允宜積極辦理查報取締作業，以抑減違規情事之發生；（2）列管超限利用山坡地面積已逐年下降，惟部分位於山崩與地滑地質敏感區，允宜積極輔導改善超限利用情形，以保障民眾生命財產及國土安全；（3）部分山坡地違規案件經通知限期改正仍未改正，或已逾期限未檢查其改正情形，允宜加強辦理複查作業，並督促確實改正；（4）未落實執行特定水土保持區之治理工作，允宜研謀改善，以降低災害發生，保護民眾生命財產安全；（5）部分特定水土保持區劃定後，未落實土地使用管制，致有新增超限利用情形，允宜加強山坡地管理，以避免水土流失，影響治理成效；（6）治山防災工程後續管理及維護作業未盡落實，允宜檢討改善；（7）山坡地違規使用易破壞水土資源，導致政府每年投入大筆經費在災害復建及治山防災，允宜秉持管理重於治理之原則，強化山坡地之管理維護，以確保國土永續發展等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已函請被查報為山坡地超限利用之水土保持義務人限期改正，尚未清查部分將納入109年度山坡地超限利用清查作業；（2）將請土地管理機關積極辦理國有地超限利用清查及管理作業，並針對環境敏感區之超限利用土地，加強巡查管理作業，以減緩環境敏感區位之安全疑慮；（3）已完成複查[image: image17.png]


事宜，嗣後並將依規定於期限內辦理；（4）持續向中央機關爭取經費辦理治理工作，並雙管齊下，加強管制開發行為與自然復育，以早日解除特定水土保持區之劃設；（5）將優先清查位於特定水土保持區之超限利用案件；（6）行政院農業委員會水土保持局興建之治山防災工程，該府均委由公所維管，養護部分由該府及公所編列預算支應，嗣後將加強辦理維護管理作業；（7）違規開發案件將依規辦理裁罰及限期改善作業，並將加強水土保持教育宣導，以降低山坡地違規開發及超限利用。
3.加強農地利用與管理，推廣有機農業及改善農路，以保護優良農地及帶動友善耕作環境，
惟縣內耕地面積逐年減少，亟待研謀改善，以保護農業生產環境：「臺灣永續發展目標」計18項核心目標、143項具體目標及336項對應指標，其中核心目標第2項為「確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」。臺灣糧食自給率91年為35.59％，105年下降至31.01％，107年雖回升至34.64％，長期仍屬偏低，為提高糧食自給率，行政院農業委員會於106至109年國家發展計畫（農業部分）擬定109年提高糧食自給率達40％。南投縣耕地面積自91年67,284.64公頃，[image: image18.emf] 

逐年下降至107年度65,306.73公頃，108年度略為回升至65,422.51公頃，其中有機栽培面積約536公頃。經查農地管理與農業推廣工作執行情形，核有 ：（1）
農地遭違規開發供非農業使用，導致農地逐漸流失，影響生產環境與農地存量，允宜加強查察，以保護優良農地；（2）為達有機農業目標，中央已公告施行有機農業促進法，南投縣有機農業栽培面積雖有逐年增加，惟占耕地面積比率仍低，允宜研謀加強推廣，帶動有機及友善耕作產業成長；（3）持續辦理農路養護工作，惟農路路籍登記列管資料闕如，或間有農路位於宜林地（圖4），惟非供林業使用，允宜儘速清查列管並加強維護管理等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將協調相關單位加強稽查及取締，並持續辦理農作物污染監測及損害查處工作；（2）已透過各項活動辦理相關教育宣導或農特產推廣，輔導各機關（構）學校、團體或企業等優先採用南投縣有機農產品，並逐步評估設置有機農業促進區之可行性，以帶動有機農業及友善耕作產業成長；（3）109年度起，已將工程資料登錄於財產管理資訊系統，逐步建立南投縣各工程相關資料；將請公所依規定辦理農路維護管理，並於未來辦理農路改善工程時，審慎考量農路周邊土地合理利用情形。
（十三）推動生物多樣性與外來入侵種防治工作，維護自然生態環境，惟計畫執行情形未臻周全，亟待研謀改善。
該府為實踐生物多樣性及維護本土生態環境，加強辦理生物多樣性保育與外來入侵種防治等相關工作計畫，108年度編列預算數1,035萬餘元，執行結果，決算數977萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.未積極掌握重要物種分布情形，建立生物多樣性基本資料，且推動相關事務尚乏整體性規劃，允宜研謀改善，以實踐永續發展目標；2.小花蔓澤蘭防治已有成效，惟未落實調查其空間分布情形，作為計畫辦理之參據，允宜積極辦理，以提升整體防除成效；3.部分公所小花蔓澤蘭防除面積未達目標數（圖5），卻未切實瞭解執行差異原因，成效檢討未盡確實，允宜研謀改善；4.配合中央政策執行外來入侵種移除作業，惟部分外來入侵種有持續擴增[image: image19.emf]趨勢，允宜加強研擬防治措施，以保障原物種自然生態等情事，經函請檢討改善。據復：1.將研議建立生物多樣性基本資料及相關事務推動；2.將依據外來入侵植物分布熱點，排定施作期程及優先防除地點，並函文各公所積極配合辦理；3.將於計畫執行期間辦理抽查，督導各公所現場施作情況；4.將加強辦理外來入侵種移除作業。
（十四）加強畜牧場輔導管理作業，促進畜牧事業之發展，惟登記管理情形未盡周妥，亟待研謀改善。
[image: image20.emf]該府為促進畜牧事業之發展，加強畜牧場輔導管理作業，108年度編列辦理畜牧生產工作計畫預算數266萬餘元，決算數247萬餘元。依畜牧法第4條第1項規定，飼養家畜豬20頭以上、家禽500隻以上，應申請畜牧場登記。截至108年底止，該府列管領有畜牧場登記證之畜牧場計有534家，領有畜禽飼養登記證計有119家（圖6）。經查畜牧場管理情形，核有：1.部分養豬場或水禽牧場已達飼養規模，惟未取得登記證或登記證已逾期，允宜積極輔導改善；2.部分畜牧場實際飼養家禽規模超逾核定飼養量，惟未辦理畜牧場（畜禽飼養）登記證變更登記，管理未盡周全；3.部分畜牧場尚未依規定設置獸醫師或特約獸醫師；4.部分畜牧場登記證未載明畜牧設施設置情形，登記證管理作業未臻完善等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極輔導業者取得登記證，並輔導業者申請畜禽飼養登記證展延；2.將積極輔導業者變更畜牧場登記；3.將積極輔導業者設置並申報特約獸醫師；4.將加強輔導業者辦理畜牧登記變更事宜。

（十五）推動擴大幼兒教保公共化計畫，惟部分幼兒園新建工程執行進度落後，遊戲場設施尚未完成檢驗，又部分園所未依規定配置相關人員，允宜積極輔導改善，以提供幼兒健康照顧環境。
[image: image21.emf]該府接受教育部補助辦理擴大公立及非營利幼兒園供應量、建置準公共機制、發放2至4歲幼兒育兒津貼及實施5歲幼兒免學費政策等幼兒教保服務計畫，核定總金額8億4,295萬餘元，截至108年底止，累計執行數6億1,397萬餘元。經查幼兒園管理情形，核有：1.積極辦理校園社區化改造計畫，新建公共化幼兒園園舍，惟部分工程招標作業延遲，致執行進度落後，允宜注意檢討改善，以增加家長就近選擇平價、品質有保障的教保服務機會，減輕育兒負擔；2.部分幼兒園遊戲場遊樂設施尚未依兒童遊戲場設施安全管理規範完成檢驗，或未檢具相關表件報請主管機關備查，另部分公立學校附設幼兒園遊樂設施多有損壞、鏽蝕或遊戲區外緣高低落差大等情形，遊樂設施使用安全堪慮；3.推動準公共化幼兒園相關業務，惟間有園所未依規設置教保服務人員或未辦理就業保險投保，允宜督促研謀改進；4.部分幼兒園所未依規定配置護理人員或廚工，允宜積極輔導改善，以提供幼兒健康照顧環境，經函請檢討改善。據復：1.將督導儘速於計畫期程內完工；2.將函請幼兒園定期進行園內各項設施設備之安全管理檢核，並於例行稽查業務時，加強檢查各園所自行檢核之相關紀錄，以維護幼兒安全；設施損壞者已停用或請校方進行修繕；3.已請未設置教保員之園所儘速改善，並投保就業保險及提繳勞工退休金；4.已函請各園所儘速依規設置相關人員。
（十六）推動學童午餐採用國產可追溯生鮮食材政策，強化午餐食材安全性，惟部分學校使用三章1Ｑ食材比率偏低，或午餐業務執行情形未臻周妥，亟待檢討改進。
該府為照顧學童福利，實施全縣公立國民中小學（含旭光高中）免費營養午餐，108年度補助營養午餐總經費2億8,303萬餘元，另為強化學校午餐食材安全，配合教育部及行政院農業委員會共同推動學童午餐優先選用國產可追溯生鮮食材政策（下稱三章1Q），購買有機、產銷履歷、CAS臺灣優良農產品等標章或具有臺灣農產品生產追溯標示（QR code）等生鮮食材。經查[image: image22.emf]營養午餐實施情形，核有：1.推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材政策，惟學校登錄使用三章1Ｑ食材比率偏低，107學年度第2學期學校午餐採用國產可追溯生鮮食材未達獎勵標準者計有45校（表17），集中於鹿谷鄉、竹山鎮，允宜積極輔導學校使用國產可追溯生鮮食材，以提升學校營養午餐品質；2.部分學校午餐供應「茶」類飲品，允宜督導各校注意廠商提供之食材品類，以維護學童健康；3.公辦公營之營養午餐學校，具備丙級中餐烹調技術證照之廚工人數未達7成，允宜輔導廚工取得相關證照；4.部分學校
午餐契約雖有違約計點規定，惟未明確規範扣罰違約金之計算方式，允宜督促所屬學校檢討改善，以完備午餐契約相關規範；5.部分學校
午餐工作推行委員會之家長代表人數未達四分之一，允宜督導各校注意落實依規定辦理，以促進家長之參與及監督，提升營養午餐品質；6.推動學校健康飲食教育，培養良好生活習慣，惟部分學校未開設健康相關課程，亟待強化健康飲食教育等情事，經函請檢討改善。據復：1.已函請各校將採用國產可追溯生鮮食材列入午餐採購契約書，以提升午餐品質；2.將督促各校依「學校午餐食物內容及營養基準」相關規定辦理，並請營養師協助審核菜單，以維護學童健康；3.已函請各校加強輔導廚工取得相關證照；4.已請各校參採縣府午餐契約書範本，完備契約相關規定；5.已督促各校依學校衛生法規定辦理，加強家長對學校午餐之參與及監督；6.已函請各校至少每學期辦理一次健康飲食教育。
（十七）強化校園安全防護工作，並積極活化廢併學校，輔導學生適應環境，惟執行情形仍未臻周妥，允宜檢討改善。
該府為維護校園安全，積極爭取教育部補助執行強化校園安全防護工作經費，加強管理轄內14所廢併學校閒置校舍。經查執行情形，核有下列情事：
[image: image23.emf]1.為維護學校師生安全，執行強化校園安全防護工作，惟部分學校防護作業未臻周妥：南投縣108學年度國中小學校共169所，學生數35,482人，教師數3,913人（圖7），該府為加強維護校園安全，106至108年間獲教育部補助執行強化校園安全防護工作，另補助廬山、清境國小、鹿谷國中等學校辦理地質滑動之調查監測，及補助各國中小辦理建築物公共安全及消防安全檢查簽證費用及改善經費等，總經費計4,366萬餘元。經查執行情形，核有：（1）部分學校位於山崩與地質地滑敏感區，惟未定期進行地層滑動監測，允宜檢討改善；（2）部分學校申報建築物公共安全檢查不合格逾2年仍未改善，允宜督促研謀改善措施，以維護師生安全；（3）部分學校未依規定時限通報校安緊急事件，允宜督促所屬各級學校注意通報時限，落實校安通報機制；（4）部分學校未繪製或滾動檢討修正校園安全地圖，或未落實校園安全自主檢核作業，校園安全防護亟待加強；（5）部分學校校園安全防護設施設置未臻完善或故障未及時修復，允宜督促各校改善設置方式，並落實管理維護作業，以提升校園安全防護能力；（6）校園配置替代役人力陸續退場，缺乏門禁管制人力，亟待研謀因應措施，以維護校園安全等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將對縣內位處地質敏感區之學校逐一調查評估，據以編列次年度之預算經費辦理校園安全監測；（2）弓鞋國小、永興國小及新豐國小等3校建築物公共安全檢查不合格，將向教育部爭取經費並研謀解決方案改善，南豐國小、東埔國小等2校已辦理校舍重建工程；（3）、（4）已函請所屬各級學校落實辦理校園安全防護工作及按時通報校安事件；（5）已函請各級學校確實辦理設備定期檢查與管理維護，以維護校園安全；（6）已優先補助無工友學校增設大門訪客鈴，其餘門禁管制人力不足之學校，將再爭取教育部補助。
2.因應少子化現象辦理學校裁併作業，惟部分廢併學校之閒置校舍亟待活化及妥善管理，或未落實追蹤輔導學生適應情形，允宜研謀改善：
該府於92至105年間共辦理14所學校廢併校（圖8），截至108年底止，2所已拆遷，11所已標租、認養或撥用，餘1所桃源國小鐘靈分班刻由埔里鎮公所申請撥用中（表18）。經查廢併校舍管理維護情形，核有：（1）
部分學校廢併[image: image24.png]


校舍閒置多年尚未活化再利用，或原租約到期未再賡續辦理標租，允宜督促檢討改善並積極活化利用；（2）部分廢（併）校園未依認養計畫妥為管理，亦未善用原有學校教學設備資源，允宜檢討改善；（3）部分學校接收廢併校後，未落實追蹤輔導併入學生生活及課業之適應情形，允宜建立追蹤輔導機制，以確保學生得到良好照顧等情事，經函請檢討改善。據復：（1）桃源國小鐘靈分班校舍已由埔里鎮公所申請有償撥用，永樂國小和興校區已於108年11月27日完成標租作業；（2）已函請認養單位依認養計畫活化使用；（3）已函請接併學校依據輔導計畫進行整併校學生問卷調查，瞭解學生併校後適應情形，以落實追蹤輔導。
	表18　108年底南投縣廢併校舍使用情形表

	項次
	廢併校年度
	學校名稱
	鄉鎮市
	使用情形

	1
	92
	新山國小
	水里鄉
	已拆除（土石流沖毀）。

	2
	95
	鳳凰國小隆田分校
	鹿谷鄉
	撥用予臺大實驗林。

	3
	97
	光明國小
	魚池鄉
	撥用予日月潭國家風景區管理處作為日月潭特色遊學中心。

	4
	98
	秀林國小文田分校
	竹山鎮
	由社區發展協會認養管理維護。

	5
	98
	興隆國小
	水里鄉
	撥用予國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處。

	6
	102
	神木國小
	信義鄉
	行政院農業委員會水土保持局土石流觀測場所。

	7
	102
	紅葉國小梅林分班
	仁愛鄉
	已拆遷並返還土地予公所管理。

	8
	104
	廣英國小
	中寮鄉
	已標租作為生態實驗教育學校。

	9
	104
	永樂國小和興校區
	中寮鄉
	已標租作為體育教育及休閒運動中心。

	10
	104
	水里國小車埕分校
	水里鄉
	撥用予日月潭國家風景區管理處作為鐵道小學堂、新車程遊客中心。

	11
	105
	信義國小忠信分班
	信義鄉
	由信義鄉公所認養管理維護。

	12
	105
	愛國國小自強分班
	信義鄉
	由信義鄉公所認養管理維護。

	13
	105
	水里國小玉峰分校
	水里鄉
	與財團法人合作辦理南投縣品格英語學院玉峰分院。

	14
	105
	桃源國小鐘靈分班
	埔里鎮
	埔里鎮公所申請撥用中。

	資料來源：整理自南投縣政府提供資料。


（十八）辦理公路公共運輸多元提升計畫，改善偏鄉基本民行，惟計畫執行仍未臻完善，有待檢討改善，以提升公共運輸服務品質。
[image: image25.png]20,000

15,000

10,000

5,000

COHEEH

—— BRI

1054

1064

1074

1084

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200



該府為提升公共運輸服務品質，配合交通部公路總局辦理「公路公共運輸多元推升計畫（106—109年），108年度獲核定辦理幸福巴士計畫—中寮鄉、草屯鎮中型巴士購車等14項計畫，總經費合計2,618萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.部分公路客運路線營運狀況不佳而停駛，需求反應式公車推動亦未如預期，允宜研謀改善，以改善偏遠地區公共運輸服務；2.推動市區公車及基本民行公車服務，惟尚未落實辦理市區公車業者營運與服務評鑑，允宜研謀改善，以提升公車服務水準；3.市區客運營業車輛尚無電動大客車（表19），允宜輔導逐年汰換柴油大客車，增加低碳交通運具數量；4.推動免費幸福巴士服務，完善偏遠地區聯外公共運輸，惟營運成本負擔沉重，允宜落實使用者付費原則，逐步推動收費，籌措穩定公運財源，俾利公共運輸服務之永續經營；5.申請補助購置幸福巴士，惟未裝設多卡通電子票證驗票機，允宜檢討辦理增設，以配合中央政策推動電子票證作業，經函請檢討改善。據復：1.刻正辦理「南投縣整體基本民行公車營運體系建置研究規劃案」，後續將依規劃結果研提補助計畫，以提升偏鄉地區大眾運輸服務；2.已於108年12月辦理「108年度南投縣市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」勞務服務案，廠商於109年4月提送規劃成果報告書，審查後將儘速完備評鑑執行要點法制程序；3.將持續與客運業者溝通及輔導逐步採購電動大客車汰換柴油大客車；4.已召開會議建議公所採收費方式營運，減輕營運財政負擔，未來將持續與公所溝通；5.已於109年4月中陸續安裝完成電子票證驗票機。
（十九）推動寬頻管道建置計畫，統合市區道路公共設施管線，惟布纜、收費及管理情形仍待加強改善。

該府為統合市區道路公共設施管線配置，以及管理有線電視、行動電話與固定通信網路業者纜線附掛於寬頻管道、雨水下水道等，分別訂定南投縣寬頻管道管理維護辦法、雨水下水道[image: image26.png]185 - 20190903_114639jpg

4 weE Q W O ~ " © B R wEnEy 2 9E @ O -
bCcD. AaBbCel AaBbCel AaBbC . o g
FE  mAsm mmEm ENE C | ogg.
r E ~
2o 1220 v2a e, izsi a0
LFE EAT U B B
262. 20 (8
AR WA AR
_ FEHEFRKL
4 o
EL |

e E i

B1E . #28 848BF [ =X (=E)

H P EEEAANFTRIES




暫掛纜線管理自治條例、雨水下水道暫掛纜線申請作業方式及收費辦法等規定，據以辦理維護管理事宜。截至108年度止，南投縣轄內南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮等4市鎮建置寬頻管道長度224.01公里，可供布纜子管長度3,584.25公里，實際子管布纜率13.16％（表20），其中公務布纜部分，僅公文內網系統、路口監視、監控及電話系統納入寬頻管道內，公務布纜長度僅61.56公里，占可供布纜子管長度之1.72％。經查寬頻管道布纜、收費及管理情形，核有：1.寬頻管道布纜率偏低，允宜持續與管線單位協調進駐布纜，並提高公務布纜使用率，以發揮寬頻管道建置目的；2.暫掛雨水下水道或道路側溝之纜線收費較租用寬頻管道布設線路為低，影響業者布纜於寬頻管道意願，允宜研議採取差別費率之可行性，以提升布纜率；3.寬頻管道布設纜線、雨水下水道及道路側溝附掛纜線等設施，尚未建置圖資數值資料，允宜研謀改善，以健全管理維護作業；4.道路側溝暫掛纜線尚未制定法規劃一收費標準，允宜研謀改善；5.未積極督促寬頻管道布纜業者落實檢視及維護工作，亦未建立巡查機制，定期清查違規附掛纜線情形，允宜檢討改善，以有效管理公共設施管線；6.部分寬頻管道業者未依規定期限完成續租作業或繳納租金，肇致跨年度契約未能順利銜接，允宜注意督促檢討改進等情事，經函請檢討改善。據復：1.將檢討各纜線業者布纜意願及偏低原因，並邀請公務單位參與布建，優先使用寬頻管道；2.已於109年間陸續函請各公所清查所轄雨水下水道暫掛纜線，如為寬頻管道路段，儘速請暫掛單位移入寬頻管道；3.將研議爭取相關經費整合建立圖資資料；4.將研擬修訂「南投縣雨水下水道暫掛纜線申請作業方式及收費辦法」，適用標的及構造將納入邊溝、側溝及排水溝，以符合相關規範；5.將持續召開布纜協調會議，並督促管理單位、纜線業者定期或不定期巡查及維護管線設施，改善附掛纜線於側溝情形；6.嗣後將督促各業者依規定期限提出申請。
（二十）推動南投縣長期照顧十年計畫2.0，惟家庭托顧服務資源布建仍待強化，或長照服務管理作業未臻完善，允宜檢討改善。

[image: image27.png]185 - 20190903_114547 jpg = p e

4 weE @ of v} o) u o ES R EmaEy [CIE =) pa;;-
bCcD. AaBbCeL AaBbCd AaB ® o
Iy -

A LETTr

B1E #2858 848@F [E +X (68

H P EEEAANFTRIES




該
府為因應人口結構快速高齡化，配合推動中央長期照顧十年計畫2.0，經擬定南投縣長期照顧2.0整合型計畫，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，建立以社區為基礎之長照服務體系，108年度獲衛生福利部補助10億237萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.迄108年底止，南投縣轄內已於南投市等9個鄉鎮市布建家庭托顧處所20處（表21），其餘鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉等4個鄉老年人口比率逾20％，尚未成立家庭托顧處所；另查水里鄉、信義鄉等2鄉家庭托顧處所收托人數皆已額滿，尚須等待候補，允宜妥適布建服務資源，提升家庭托顧服務便利性，落實在地老化之目標；2.轄內部分長照服務機構長照人員未依規定完成登錄作業即開始提供長照服務，允宜督促落實辦理登錄，以利長照人力之管理及運用；3.據該府推估108至110年長期照顧需求人數分別為22,074人、22,792人及23,515人，108年度照顧服務員人力需求946人，實際服務人力僅715人，不足231人，允宜因應長照計畫需求增加趨勢，加強培訓照顧服務人力，以提升服務量能；4.長期照顧管理人力不足，間有審核個案服務申請作業時間逾規定天數，或未如期辦理個案複評工作，允宜因應服務量妥為規劃配置人力，以提升服務品質；5.南投縣長期照顧管理中心網站未即時更新長照服務機構資訊，允宜檢討改善，俾便利民眾查詢相關服務資源等情事，經函請檢討改善。據復：1.已加強長照2.0相關服務，並積極於鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉等4個地區布建，提供民眾在地長照服務；2.已補登相關資料於資訊系統；3.將持續辦理訓練課程，積極提升照顧服務員勞動條件，以鼓勵民眾投入；4.已向中央爭取增加人力配置，降低照顧管理專員照顧負荷，並將加強管控訪視及複評時效，提升服務效率及品質；5.將同步更新官方網頁資料，提供民眾正確資訊。
（二十一）為因應少子女化問題，營造友善育兒環境，惟整體托育覆蓋率偏低，偏鄉及原住民地區托育資源不足，又部分居家托育人員或私立托嬰中心尚未加入準公共化服務體系，允宜研謀善策妥為因應。
為協助家庭照顧兒童，減輕父母育兒負擔，該府自107年8月份起，配合行政院執行我國少子女化對策計畫（107年至111年），擴大發放育兒津貼、推動公共化（公共托育家園、公托協力托嬰中心）及準公共政策（政府與居家式托育保母、私立托嬰中心合作），截至108年底，計畫預算數合計4億3,880萬餘元，累計執行數3億215萬餘元。經查計畫執行情形，核有下列事項：
[image: image28.png]1

400, 000

300, 000

200, 000

100, 000

0 1065

i ®EC | 266,868 | 280,452 | 270,623
——EmEEA | 50,075 47,096 46, 408

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000



1.陸續布建托育資源，惟場地取得不易，整體托育覆蓋率偏低，允宜參酌其他市縣推動之成功案例，善用閒置教室空間設置公共托育家園或公私協力托嬰中心，以增加公共托育供給率：截至108年底止，南投縣人口數494,112人，未滿2歲嬰幼兒9,200人，占全縣1.86％。南投縣內僅有4處私立托嬰中心，可收托人數100人，占南投縣嬰幼兒人口之1.09％，托育資源不足，依據南投縣107年度兒童及少年生活狀況與需求調查成果報告指出，南投縣有66％嬰幼兒由家長或親屬照顧，該府為減輕照顧壓力，規劃興建南投市兒少多功能福利館（1樓為公私協力托嬰中心），南投市、集集鎮公共托育家園及竹鹿區綜合社會福利館（1樓為公共托育家園）等4處公托單位，未來可增加0至2歲幼兒收托30人，托育覆蓋率提高為1.41％，有助推動公托普及，惟整體覆蓋率遠低於全國平均值19.45％，仍有待提升。除南投市、竹山鎮及集集鎮地區已規劃興建公共托育家園外，其餘地區多因場地取得困難而未規劃設置。按南投縣受少子化影響，近5個學年度公立國小校數及班級數均呈減少趨勢，班級數自103年度之1,481班，逐年減少至107學年度之1,343班（表22），又據該府教育處提供資料顯示，截至107年底止，南投縣公立國民小學教室數5,957間，屬教學、服務及行政空間數5,664間，其餘除不堪使用或已作為其他用途使用外，作為儲藏室使用者計有107間（表23），惟因0至2歲之嬰幼兒及2至5歲之幼兒教保業務分屬不同單位主政，跨單位間缺乏協調整合，尚無活化作為公共托育家園之案例，允宜參考其他市縣活化運用學校空間辦理公托服務之成功案例，善用閒置教室空間，規劃設置公共托育家園或公私協力托嬰中心，以增加公共托育供給率，並促進資產活化利用，經函請檢討改善。據復：已規劃於南投市、集集鎮、竹山鎮設置，將清查名間鄉、草屯鎮等國中小學校空餘空間，持續規劃利用閒置公有空間設置社區公共托育家園。
2.偏遠及原住民地區之托育資源不足，允宜掌握民眾實際需求，妥適規劃合宜之托育措施或輔導民間機構辦理托育服務，以保障原住民幼兒之基本權利：截至108年底止，名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉及信義鄉等8個地區0至2歲嬰幼兒人口3,103人，占全縣嬰幼兒人口之33.73％，達3成以上，惟該等地區尚無私立托嬰中心、公共托育家園或公私協力托嬰中心等托育資源，倘有需求僅能選擇自行照顧或親屬照顧，又仁愛鄉及信義鄉原住民族地區均無登記有案之居家托育人員，托育資源不足，允宜掌握偏遠及原住民地區民眾實際需求，妥適規劃合宜之托育措施或輔導民間機構辦理托育服務，以保障原住民幼兒之基本權利，經函請檢討改善。據復：將持續開辦職前居家托育訓練班，擴展專業人員，並委託居家托育服務中心赴偏遠鄉鎮宣導，以充實偏鄉托育服務資源。
3.部分居家托育人員或私立托嬰中心尚未加入準公共化服務體系，允宜積極輔導改善，以增加幼兒接受平價托育服務之機會：衛生福利部為鼓勵托育服務提供者提供未滿2歲兒童之托育服務及申請合作辦理托育準公共化服務，訂頒「直轄市、縣（市）政府辦理未滿2歲兒童托育準公共化服務與費用申報及支付作業要點」，自107年8月份起，將幼兒送托至與政府簽約合作之準公共化保母或私立托嬰中心，可向地方政府申請托育補助6千元，以減輕家長育兒經濟負擔。截至108年底止，南投縣4家私立托嬰中心，收托人數82人，已加入準公共化者有2家，公共化比率50％，收托人數47人；已登記居家托育人員368人，已加入準公共化者312人，公共化比率84.78％。部分托嬰中心及居家托育人員尚未加入準公共化之原因，主要係加入後托嬰中心須為托育人員投保勞工保險，收費標準須受政府監督，增加經營成本，或托育人員實際未接受委託照顧幼兒等，致無意願或未加入準公共化，允宜積極輔導改善，增加嬰幼兒接受平價托育服務之機會，經函請檢討改善。據復：將研擬訂定獎勵措施，鼓勵業者加入。
4.新制育兒津貼發放後，不符請領規定之溢領案件頗多，又逾期未繳回案件未積極列管催收，內部審核及管控作業仍待加強：該府配合我國少子女化對策計畫，自107年8月1日起推動新制育兒津貼補助，一般家庭育有未滿2歲兒童者，每名兒童每月補助2,500元（中低收入戶每月3,000元、低收入戶每月7,000元），補助對象須設籍於南投縣，不得同時領取因照顧該名兒童之育嬰留職停薪津貼，且未接受托育公共、準公共化服務。該府社會及勞動處運用衛生福利部社會及家庭署建置之資訊應用系統辦理審核及發放作業，因勞工保險局提供之育嬰留職停薪津貼清冊資料多未及於次月發放前匯入系統，或申請人未於戶籍遷移後或領有政府其他補助時，主動向原核定機關申報異動，發放後發現資格不符或重複申領之案件頗多，徒增行政作業困擾。復查該府未積極列管及催收溢領補助款項，逾期未繳者亦未依規定移送行政執行，管控作業未盡完善，經函請檢討改善。據復：衛生福利部社會及家庭署已與勞工保險局協調增加系統查調資料次數，以減少溢領情事，並將積極催繳溢領款項。
（二十二）賡續辦理整建長照衛福據點計畫，充實長照資源，惟計畫及預算執行情形未臻完善，允宜檢討改善，以完善長照服務網絡。
[image: image29.png]800

700

600

500

400

300

200

100

0

t*itttti;;;;,

BT B4 HdsA  Ahlda KEH

B4
* CH Py KR

& 4285 BEER P I

[ 10615. 0000 - 10615. 0000
1 10615. 0000 — 16006. 0000
[ 16006. 0000 - 37951. 0000
I 37951. 0000 - 79789. 0000
R 79789. 0000 - 99199. 0000

J
— — — ]

10 20 30 40km

60

Boap BRBE BRast BB RS PRI B 2R



該府配合衛生福利部推動前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—公共服務據點整備—整建長照衛福據點計畫，106至108年間獲核定前瞻基礎建設計畫總經費5億296萬餘元，並規劃4年（106至110年）分三期（第一期106至107年；第二期108至109年；第三期110年）整建43處公有設施（空間）充實長照資源。經查計畫執行情形，核有：1.部分長照資源不足或可近性較差之地區尚未規劃增置社區照顧資源（圖9），允宜妥善規劃配置相關資源及加速構建長照服務，以完善長照服務網絡；2.第一期計畫部分案件執行進度落後且未達預期目標，亟待研謀良策解決困難，以提升執行能力並發揮計畫效益；3.間有整建計畫之先期規劃欠周，致獲核定補助後申請撤案，允宜強化提案計畫之審查作業，以提升計畫執行成效；4.部分據點取得建築物許可及執照延遲，或修繕完成未及時開辦長期照顧服務，允宜督促研謀改善，以避免影響提供服務時程，或發生空間閒置或低度使用情形；5.部分老人活動中心建築圖面因配合需求進行修正，致開工後即申報停工，允宜積極檢討妥處，俾利計畫執行；6.部分長照衛福據點未投保公共意外責任險，亟待督促研謀改進等情事，經函請檢討改善。據復：1.考量部分地區長照資源不足或可近性較差，將於名間鄉積極布建長照衛福據點，另將積極輔導信義鄉公所加速完成新建老人文康活動中心作為長照衛福據點，並持續盤整長照資源，妥善規劃配置；2.已積極辦理工程核銷結案作業，後續將督促各公所儘速辦理並協助解決遭遇之困難，以提升計畫執行成效；3.已函文各公所於提報整建長照衛福據點計畫時應審慎評估其需求及可行性，避免獲核定補助後申請撤案，嗣後並加強提報計畫之審查作業，以提升執行成效；4.有關草屯鎮老人文康中心規劃供南投縣基督教青年會申請籌設長照2.0小規模多機能服務場所部分，草屯鎮公所刻正洽談租約中，後續將向該府申請設立；集集鎮隘寮社區活動中心增建案後續將依規辦理土地變更編定及申請變更使用執照，以符合設立長照機構之相關規定；5.已積極協助信義鄉公所於109年5月取得建築執照，並請該公所每週回報進度，將持續督導積極辦理；6.已投保長照衛福據點之公共意外責任險。
（二十三）布建失智社區服務據點，提供就近照顧服務，建立失智友善環境，惟計畫執行情形仍未臻周妥，允宜研謀改善，以實現在地安老目標。
依衛生福利部（下稱衛福部）100年辦理失智症流行病學調查結果，65歲以上的老人每20人即有1位失智者。隨著人口老化，失智人口明顯增加，該局106至108年度分別獲衛福部補助847萬元、2,812萬餘元及3,752萬餘元辦理失智照護服務、預防及延緩失能照護、推動失智友善環境，並布建失智社區服務據點，設置共同照護中心，提供個案照護及照顧者支持服務，協助失智個案之醫療診斷評估與照護。經查失智症醫療照護執行情形，核有：1.截至108年底，南投縣已布建失智社區服務據點27處（表24），提供失智個案照護之專業諮詢及協助，惟部分據點開設之照顧服務課程參與率偏低，允宜加強輔導患者及家屬參與相關課程，提升服務量能，以實現在地安老目標；2.108年度接受衛福部國民健康署補助辦理失智友善社區計畫，由竹山秀傳醫院作為服務提供單位，補助經費90萬元，執行期程自108年5月20日至12月31日止，計畫實施範圍僅侷限於竹山鎮，尚待推廣至其他鄉（鎮、市）之社區，以提升社區失智照護品質與完善照護資源等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續宣導與輔導疑似失智及失智症個案暨其家屬參與相關課程，以提升失智照護品質；2.嗣後將依計畫目標積極辦理，以提升南投縣失智照顧量能。
	表24  108年底南投縣失智社區服務據點

	鄉鎮市
	服務單位名稱
	鄉鎮市
	服務單位名稱

	南投市
	社團法人中華善美福祉發展協會、社團法人南投縣失智者關懷協會、財團法人中華社會福利基金會等3處
	鹿谷鄉
	竹山秀傳醫院（竹林社區服務據點）、鹿谷鄉廣興社區發展協會等2處

	埔里鎮
	埔基醫療財團法人埔里基督教醫院（厚熊大智學堂失智社區服務據點、良善失智社區服務據點）、臺中榮民總醫院埔里分院（北安里集會所、南門里集會所）等4處
	水里鄉
	南投縣水里鄉長青歌唱協會1處

	竹山鎮
	竹山秀傳醫院（中和樂智學堂）、東華醫院、社團法人南投縣社區家庭支援協會附設私立迦南居家式長期照顧服務機構、南投縣竹山鎮田家樂社區發展協會等4處
	魚池鄉
	財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會（大智然菜園仔）、埔基醫療財團法人埔里基督教醫院（茶鄉失智社區服務據點）等2處

	草屯鎮
	衛生福利部草屯療養院、南投縣土城社區發展協會、中華民國草屯進安府慈善會等3處
	國姓鄉
	南投縣國姓鄉石門社區發展協會1處

	集集鎮
	南投縣集集鎮和平社區發展協會1處
	信義鄉
	財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會（瑪拿斯卡樂園）、南投縣信義鄉羅娜社區發展協會等2處

	名間鄉
	社團法人南投縣左岸成長學苑關懷協會1處
	仁愛鄉
	埔基醫療財團法人埔里基督教醫院（武界失智社區服務據點、合作村失智社區服務據點）等2處

	中寮鄉
	彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院（永平社區活動中心）1處
	　

	資料來源：整理自南投縣政府衛生局網站資料。


（二十四）為保障勞工及身心障礙者就業權益，辦理各項職業訓練及庇護性就業服務措施，惟執行情形仍未臻完善，允宜檢討改善。
該府為提升失業者就業技能，對於工作技能不足或需補充就業技能之失業、待業或轉業適訓之勞工，編列預算數1,344萬餘元，並接受勞動部就業安定基金補助1,636萬餘元，辦理就業職業訓練課程，藉由提升工作技能，促進其就業及安定生活。另依據身心障礙者權益保障法第34條規定，對於具有就業意願，而就業能力不足，無法進入競爭性就業市場，需長期就業支持之身心障礙者，提供庇護性就業服務。經查計畫執行情形，核有下列事項：

1.辦理勞工就業輔導及失業者職業訓練，有助提升工作技能，增進就業機會，惟訓後就業率及就業謀合成功率仍待提升，允宜檢討改善：該府為輔導失業者就業，培養民眾一技之長，辦理各項勞工就業輔導服務與失業者職業訓練等業務，經查勞工就業輔導業務執行情形，核有：（1）辦理失業者職前訓練，提升失業者工作技能，惟部分班別訓後就業率偏低，允宜積極協助媒合就業；又南投縣108年就業者職業結構，以「技藝有關工作人員、機械設備操作及勞力工」最高（占31.10％），服務及銷售工作人員次之（占22.47％），「專業人員」僅占9.02％（圖10），[image: image30.emf]393

437

349

412

376

79

76

72

66

58

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

104 105 106 107 108

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

金額 件數

惟該府開辦之訓練課程內容多為培訓各職類之知識或技能，尚無開設以取得專業證照為目標之證照輔導班，允宜研議開設專業證照輔導班，以提升失業者就業競爭力；（2）南投縣已邁入高齡社會，未來長期照顧服務需求日益增加，允宜持續開辦相關職業訓練，培訓照顧服務人力；（3）辦理失業者職業訓練及徵才活動協助就業，惟就業媒合成功率仍待提升，允宜研謀改善，以強化徵才活動效益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將積極輔導培訓單位媒合就業，提升學員就業率，未來並將研擬規劃職業訓練證照班；（2）爾後將每年調查照顧服務員人力需求，作為辦訓參考依據，並依期程完成開班授課等相關作業；（3）嗣後將請培訓單位先行與學員溝通協調其求職方向，以提供符合學員期待之職缺或工作地區，進而提升媒合率及活動效益。
[image: image31.png]CREHT
ﬁﬂ*ﬁ

‘ L2

RitiRi

i --
=) ‘Q’ AHA '*ﬁ

AbRA m Ak

5; CBEAHT
~ CHREATHR

Mg I 12




2.為保障身心障礙者就業權益，推動庇護性就業服務計畫，惟庇護工場之設置、營運及就業轉銜服務，均待加強輔導改善：依衛生福利部統計處網站公告資料，截至108年底南投縣轄內身心障礙者人數計33,856人，占全縣人口數之6.85％。該府辦理促進身心障礙者就業權益相關事項，以增進其就業機會。經查身心障礙者庇護性就業服務計畫及身心障礙者就業基金執行情形，核有：（1）南投縣原有3家庇護工場，1家庇護工場因營運欠佳於108年間歇業，可提供庇護性就業機會減少，允宜持續推動設置庇護工場，並協助現有庇護工場提升營運效能，以提供身心障礙者穩定工作機會；（2）南投縣近3年度（106至108年度）參與庇護性就業後轉銜至一般職場工作比率偏低，庇護性工場就業轉銜服務成效仍待提升，允宜研謀改善，以維護身心障礙者就業權益；（3）部分義務機構長期未足額進用身心障礙者，允宜積極輔導改進，以保障身心障礙者工作權；（4）部分身心障礙者創業貸款仍未清結，允宜持續協商還款措施，避免帳務久懸，經函請檢討改善。據復：（1）將持續規劃輔導新設身心障礙者庇護工場，並徵詢轄內各身障團體、機構、民間企業籌設庇護工場之意願，以增加更多庇護性就業服務之需求量；（2）爾後將要求庇護單位訂定就業轉銜機制，以協助身心障礙者逐步轉銜至一般性職場；（3）已訪視部分未足額進用單位，了解未足額進用原因，輔導刊登徵才於就業中心及網路，並提供徴才訊息予職業重建人員及支持性就業服務人員，適時將身心障礙者推介至未足額進用公司求職；（4）將持續與貸款者聯繫並積極催繳。
（二十五）積極辦理國民中小學老舊校舍整建工程採購，惟前置規劃、委託技術服務、檢測、工程履約管理情形未盡周妥，允宜研謀改善，以保障師生環境安全。
[image: image32.png]


臺灣地區位處環太平洋地震帶上，地震頻繁易造成建築物損害，教育部近十年輔導各市縣政府及其所轄國民中小學依耐震能力指標及急迫性需求推動校舍耐震能力評估、補強及整建計畫，該府辦理102年度名間國中老舊校舍整建工程、103年度雲林國小老舊校舍整建工程、106年度力行國小老舊校舍及宿舍整建工程等採購案件，決標金額合計1億6,965萬餘元，另106年度法治國小老舊校舍拆除重建工程‎‎委託規劃設計及監造服務案，決標金額計277萬餘元，經查採購執行情形，核有：1.施工廠商逾期完成履約；2.設計單位未依限提出變更設計預算書圖；3.未檢討設計單位漏列項目之設計疏失責任；4.鋁窗風雨試驗報告及送審文件無隔音檢驗資料；5.設計單位逾期取得建築許可；6.監造單位派駐現場人員同時擔任其他標案職務，核與現場人員應專職之規定未合；7.部分整建工程未於委託技術服務採購招標前，先行完成基地使用分區調查作業，延宕計畫執行等情事，經函請檢討改善。據復：有關1.至6.缺失將依工程契約規定辦理罰款；7.業請教育部提供特定水土保持區查詢系統，並列為109至111年國中小老舊校舍重建工程審查基準，以避免類此事件發生。
（二十六）賡續辦理道路養護工作，惟申挖流程、施工品質、巡查及修復作業等管理情形未盡周妥，允宜研謀改善。
該府為管理挖掘道路、維護道路品質及交通安全，自101年起配合內政部營建署分期推動公共設施管線資料庫建置計畫，並建置南投縣公共設施管線資訊系統，利用該系統將公共管線申挖管理流程標準化及e化，透過路面養護履歷，有效管控道路挖掘案件，經查道路挖掘管理及維護情形，核有下列事項：
	表25  南投縣政府公共設施管線資訊系統推動狀況
項目
內容及進度
整體規劃
完成，定期檢討。
管挖系統
道路挖掘管理系統、管線管理系統、便民服務系統及道路查詢稽核系統等。
管線
資料庫
全縣共13個行政區。
已建置完成南投市、草屯鎮、埔里鎮、鹿谷鄉、名間鄉、魚池鄉、竹山鎮、集集鎮等8區都市計畫區道路。
[image: image33.png]B | Q| © mazrane x | [ vahoos=

x ‘ 03 BB|EBEUF Nantou County Gov X <) FERBESESEEASHREER: X ar

X
< C @ apcsce.ntnu.edu.tw/GoWeb2/include/index.php B Y Pm @M &

Q trEEERcR. O Bmau@s [ REEA »

B mEEs M BASE K Bookmarks G Google [ YahooZE [ gis [ SEE [ #EBE || ASUSE-Senvice @ BHEZESAA. @ (P

O 4
ZOR

N /

BARMR

T 106EEESEIR.pdf ~

zEmn | X
H P EEEAANFTRIES





 資料來源：整理自南投縣政府提供資料。


1.賡續辦理道路挖掘管理及維護作業，惟申挖流程、施工品質、巡查及修復作業等管理情形未盡周妥，允宜研謀改善，提升挖掘道路工程施工品質及民眾行的安全：截至108年度止，該府已完成系統整體規劃、道路挖掘管理等系統，及南投縣13個行政區已建置完成8區都市計畫區道路管線調查及圖資轉繪整合（表25），並訂頒南投縣挖掘道路埋設管線管理自治條例。105年至108年3月止受理管線單位申請挖掘縣內道路案共1,185件，已收繳挖掘路面修復費計1,148萬餘元。有關道路挖掘管理及稽查作業執行情形，核有：（1）道路管理機關未於規定期限內准駁申請案件，且部分案件核准日期逾申挖單位施工起始或終止日，申挖流程管控欠周全；（2）道路挖掘案件完工後1至2年始委託廠商勘查及辦理路面修復工作，致施工品質如有缺失，無法及時釐清責任歸屬，亦無法即時通知申挖單位改善，允宜縮短辦理道路挖掘案件巡查及修復作業時程，以提升挖掘道路工程施工品質及民眾行的安全；（3）申挖單位緊急搶修案件未於規定期限內補辦申請手續，影響道路挖掘及修復作業控管，允宜通知管線單位落實完備補辦程序等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將檢討改進行政程序，並要求管線單位依南投縣挖掘道路埋設管線管理自治條例規定，於申請人繳納路修費，取得挖掘工路許可證後始得施工；（2）爾後將管線挖掘路修工作納入縣轄道路經常性維護之一環，平時由各轄區承辦人員實施道路巡查，輔以民眾通報方式，確實掌握道路服務水準，遇有緊急狀況時，除通知申挖單位改善外，另有開口契約視實際情形配合臨時路修工作，隨後再由管線挖掘路修工程或經常性道路改善工程完成路修；（3）將通知各申挖單位於規定期限內補辦申請程序，以利後續各項工作之執行與推展。
[image: image34.jpg]


2.積極辦理道路養護工作，提升整體道路使用品質，惟管理維護情形仍未臻完善，允宜檢討改善，以保障通行安全：該府為維護道路品質，辦理縣鄉道路養護及改善，108年度編列預算數3億4,212萬餘元，決算數3億1,617萬餘元，經查維護管理情形，核有：（1）辦理道路養護計畫，將道路巡查工作委外由廠商執行，惟承商未依規定每月至少巡查1次，養護工程契約中亦無相關規範，允宜加強道路巡查，並周全規範契約內容，以提升道路養護效能；（2）部分道路鋪面間有坑洞、裂縫、龜裂，或與人孔蓋銜接處不平整情形，致有高低落差，允宜加強道路養護，並本主管機關權責監督及輔導鄉鎮市公所及時修復維持道路平整，保障通行安全；（3）翻修改善完成路段多有2年內再行開挖情形，或回填施工品質不良，允宜強化審查及管制，減少挖掘頻率，並加強查驗回填施工品質；（4）間有管線申挖單位未確實登載竣工資訊，或道路挖掘工程竣工後未於規定期限申報完工及上傳竣工圖檔，允宜注意檢討改善；5.道路管理機關及申挖單位之專責聯絡人資料未依限函報主管機關備查，允宜督促依規定辦理等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已扣減廠商路巡款項，並於109年度契約中訂定相關罰責；（2）已納入年度養護計畫中辦理改善，市區道路已請公所編列經費辦理改善；（3）已函文管線申挖單位修復及調平，未來新封路段將強化審查及管制，減少挖掘頻率；（4）嗣後將督促申挖單位注意依規辦理；5.將函文相關單位依規提送專責聯絡人資料。
（二十七）賡續辦理河川、野溪土石疏濬及標售作業，惟預算編列及工程履約管理未盡周妥，允宜研謀改善，提升疏濬成效。
[image: image35.png]


該府主管南投縣資源開發基金108年度辦理河川土石疏濬工程，支出金額3億770萬餘元；土石銷售收入6億969萬餘元。經查疏濬及標售作業情形，核有：1.近5年度（104至108年度）疏濬土石標售收入執行率分別為25.15％、39.73％、34.24％、36.38％及55.74％；基金賸餘繳庫數達成率約16.18％至38.55％（表26），該基金籌編預算時，未確實估測河川疏濬量，逕以總預算案收支差短彌平會議決議增列之資源開發基金賸餘繳庫數，高估土石銷貨收入預算，年度執行結果，收入嚴重短收，允宜衡酌以前年度收支情形及土石疏濬實際量，覈實編列預算，以提升預算執行效能；2.部分疏濬工程將屬間接工程費之外管線補助費編列於直接工程費並列入發包項目；3.間有疏濬工程專職品管人員兼任其他標案工地職務；4.疏濬工程專職監造人員資料未填報於標案管理系統管控，致未能勾稽發現部分人員同時兼任其他標案工地職務，或填報資料與監造廠商指派人員不符；5.部分行經產業運輸道路之河段疏濬作業廠商已提領土方，惟尚未開徵通行費，或逾期繳納案件未加徵滯納金；6.部分保全留存之過磅單非由地磅系統列印，且部分過磅單欄位資料闕如，無法與監控系統資料勾稽等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後將確實衡酌以前年度收支情形及土石疏濬實際量，覈實編列預算，以提升預算執行效能；2.爾後將分別編列於間接工程費，而屬申請規費部分並予加註檢據核銷，確實依規定辦理；3.業已通知施工廠商更換品管人員；4.爾後填報工程相關資料將逐一項目通盤檢視，避免相同情事發生，並追回履約期間監造人員兼任之服務費用；5.業已補徵收道路通行費及逾期滯納金；6.未來將加強保全訓練。
（二十八）推動污水下水道建設及用戶接管工作，以改善環境衛生與提升生活品質，惟污水網管系統用戶接管工程或水資源回收中心工程進度未如預期，亟待研謀改善。

[image: image36.png]


該府自75年起陸續推動污水下水道建設計畫，迄至108年底止，前後歷時33年，已投入32億7,359萬餘元（表27），其中溪頭污水下水道系統及污水處理廠於93年間興建完成及營運，南崗工業區鄰近社區污水下水道系統已興建完成，其污水處理係納入經濟部工業局南崗工業區污水處理廠；興建中者，計有南投市、草屯鎮、竹山鎮及埔里鎮等4個污水下水道系統；已完成規劃待建置者，計有水里鄉、集集鎮、國姓鄉等3個污水下水道系統。據內政部營建署公告之南投縣104至108年度公共污水下水道用戶接管普及率分別為3.21％、3.30％、3.31％、4.50％及4.79％，雖逐年增加，惟每年增加比率分別僅0.09個、0.01個、1.19個及0.29個百分點，未達行政院核定之污水下水道第五期建設計畫所規定每年提升1.5％之目標。經查污水下水道建設計畫執行情形，核有：1.投入龐大經費推動污水下水道建設計畫多年，惟公共污水下水道用戶接管普及率仍偏低，亟待研謀改善，提升整體用戶接管普及率，促進環境之永續發展；2.未公告為污水下水道未完成地區者，尚未辦理用戶排水設備雨污水分流審查，為免雨污混流用戶未來接管困難，衍生家庭污水未經污水處理設施而逕行排入水溝，影響污水下水道系統處理效能及環境衛生，允宜針對污水下水道未完成地區，預為籌劃推動設置符合下水道法規定之用戶排水設備，落實雨污分流審查，以利推動污水下水道建設；3.南投市及埔里鎮水資源回收中心工程進度落後或尚在規劃中，導致後續用戶接管工程暫緩執行，允宜督促廠商積極辦理；4.未落實辦理草屯鎮污水下水道系統用戶接管事宜，任由未經處理之家庭污水排洩於水溝，污染河川水質，且肇致草屯鎮水資源中心回收中心污水處理量不足；5.草屯鎮污水下水道處理系統因污水網管系統用戶接管工程進度落後，水資源回收中心污水處理量未及預計量1成，部分設施（備）仍無法全面運轉，允宜加速辦理用戶接管，以提高污水處理量；6.已完工多年之污水下水道系統仍由政府編列預算支應營運維護所需經費，加重財政負擔，允宜研議收取污水下水道使用費之可行性，以落實污染者付費原則；7.大部分接管用戶污水仍由原設置之化糞池或建築物污水處理設施處理後再排洩於污水下水道，允宜積極輔導接管用戶配合辦理，以提高水資源回收中心處理效率，改善居家環境衛生等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續推動污水下水道建設及用戶接管工作，以提升用戶接管普及率；2.規劃中之水里鄉、集集鎮、國姓鄉三大系統因水資源回收中心用地尚未取得，將視經費籌措及內政部營建署補助情形，再行配合辦理相關業務；3.將要求廠商依契約期程完成興建南投市水資源回收中心，並督促專案管理廠商加速完成埔里鎮水資源回收[image: image37.png]100

80

60

40

20

B

—— B

69.50

71.42

71.60

73.34

104

Py
=

&

FE



中心招標文件及基本需求書；4.後續辦理用戶接管工程，將與住戶溝通協調辦理雨污管線分流事宜，或研議補助住戶改管費用，以提高改管意願，並已請工程顧問公司研擬管線障礙施工方案；5.每月將召開會議檢討工程進度，並儘速協助廠商排除施工障礙，如期完成管線及用戶接管工程，以增加水資源回收中心污水處理量；6.將研議訂定收費辦法，並先行對事業用戶徵收使用費；7.將與住戶進行溝通協調並加強宣導廢除原化糞池對於整體環境之重要性。
（二十九）為改善地方淹水問題，持續爭取補助辦理流域綜合治理計畫，惟部分計畫執行進度落後，或防災治理工作未盡周妥，允宜研謀改善。
行政院為解決易淹水地區水患問題，辦理流域綜合治理計畫，計畫期程自103至108年度，共計6年，分三期辦理。經查該府辦理流域綜合治理計畫第三期（107至108年）執行情形，核有下列情事：
1.持續爭取流域綜合治理計畫補助，改善地方淹水問題，惟管線遷移延宕、招標文件爭議及用地取得未盡嚴謹，造成變更設計或進度落後，仍待檢討改善：經濟部水利署於107年1月[image: image38.emf] 

圖 1   農特 產品銷售通路 占比 圖    

資料來源：整理自 南投縣農產運銷股份有限 公司提供 資料 。  

％  

年度  

2日核定補助該府辦理「南埔路排水支線應急工程」2,714萬元（含地方配合款570萬元）(圖11)；內政部營建署於108年11月18日核定補助該府辦理「南投縣水里鄉M幹線雨水下水道改善工程」3,400萬元。經查執行情形，核有：（1）南埔路排水支線應急工程設計階段未依規定辦妥管線協調會，影響工程進度；（2）未審慎訂定合理工期，致事後協議變更履約期限；（3）招標文件製作錯誤，標價清單總價所列加總項目與預算書不同，衍生後續履約紛爭，影響工程進度；（4）用地取得作業未盡嚴謹，部分土地同意書非由地主本人出具，肇致工程辦理變更設計；（5）設計廠商逾期未完成預算書修正，未罰處逾期違約金；（6）部分臨時擋土設施未依契約圖說施作；（7）南投縣水里鄉M幹線雨水下水道改善工程已於設計前事先召開管線協調會，實際施工時仍有管線抵觸而停工，允請加強溝通聯繫等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已洽經濟部國營事業委員會協調解決，工程持續進行中；（2）因招標時未將交通管制因素納入工期考量，衍生工期往後延長，爾後將檢討改善；（3）標單錯誤係設計廠商造成，已處以罰款，爾後將注意核對招標文件正確性，以杜絕相同情況發生；（4）已取得地主同意書，爾後將加強注意土地取得問題；（5）已依規罰處設計單位逾期違約金；（6）臨時擋土設施將依實際施作數量辦理結算；（7）後續已召開事業單位設計部門與施工部門聯合管線協調會，嗣後將加強橫向溝通工作，以利工進。
2.加強建置水患自主防災社區，並辦理水利建造物定期檢查，有助減少淹水災情發生，惟防災治理工作未臻周妥，允宜研謀改善：南投縣轄管區域排水共166條（表28），該府為落實區域排水管理維護，增進防災能量，108年度辦理區域排水維護及南投易淹水地區水患自主防災社區後續運轉計畫，總經費420萬餘元。經查執行情形，核有：（1）未於汛期前完成水利建造物定期檢查並及時修復，允宜研謀改善，確保水利建造物正常運作及發揮防汛功能；（2）部分村里淹水災情頻繁，仍未建置水患自主防災社區，或已成立南投市軍功里等15處[image: image39.png]+ REBEE — QGIS Tuto. G % 8 5 BES ) 3 B EERANES

237 PERE
BB

o €

<
SRES oo

2020-05-28 |



水患自主防災社區，惟運轉情形欠佳，允宜研謀改善；（3）部分轄管區域排水之排水集水區域尚未依規定辦理公告，或未研擬整體治理計畫，允宜儘速研謀改善等情事，經函請檢討改善。據復：（1）嗣後將提前辦理發包，並俟議會通過預算後再行決標，以加速作業，另後寮溪排水幹線（4K+280）等3處護岸破損已完成改善；（2）將加強輔導設置防災社區，以強化自主防災之能力，並適時啟動水患自主防災社區運轉；（3）辦理區域排水之治理計畫所需經費頗鉅，將向上級單位爭取補助逐年編列經費辦理。
（三十）推動南投縣閒置公共設施之活化作業，惟部分公共設施現況未追蹤列管，或督促經管單位善盡管理維護責任，亟待檢討改善，以提升閒置空間之利用。
[image: image40.png]


行政院公共工程委員會（下稱工程會）為加速活化閒置公共設施及全面防杜新增閒置公共設施，依行政院活化閒置公共設施續處作法列管閒置公共設施案件。截至108年3月底止，該府經活化閒置公共設施專案小組追蹤列管案件計有2件，總建造費3億4,000萬元。經查推動活化作業情形，核有：1.南投縣地方產業交流中心因所有權之歸屬，尚與竹山鎮農會於司法訴訟程序中，尚未依規定於系統填報使用情形；2.南投縣草屯鎮小型焚化廠因與廠商衍生契約糾紛停爐，後經評估無法復爐，工程會於100年6月同意將焚化廠設施轉型為環保教育（含教育訓練）園區，辦理環境教育活動為活化方向，惟近年參訪人次逐年下降，至107年因未辦理相關訓練及活動，已無參與人次，允宜積極研謀改善該園區之利用等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請各單位依規定填報年度辦理成果，爾後將定期協助督促各設施管理機關依相關規定辦理；2.爾後部分園區空間將規劃為職員教育訓練（或活動）場所，並積極辦理環境教育參訪或宣導工作，以落實環境教育園區之目標。
（三十一）積極辦理前瞻基礎數位建設實施計畫及校園數位建設計畫，充實教室資訊設備、提升學生數位能力，惟採購履約管理、保固、驗收及使用作業階段間有缺失，允宜檢討改進，以達計畫目標。
該府辦理「前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫」，以建置教室內之資訊設備，作為輔助教學、互動教學及創新教學之教學及學習使用，經教育部於107年2月1日核定第一期補助款8,283萬餘元（含地方配合款1,031萬餘元），108年3月26日核定第二期補助款9,256萬餘元（含地方配合款1,110萬餘元）。另於107年10月30日獲教育部國民及學前教育署核定補助辦理高級中學推動前瞻基礎數位建設實施計畫194萬元（含地方配合款29萬餘元），以增設及更新資訊科技設備，作為師生設計及製作使用。各[image: image41.jpg]


計畫由各校執行、自辦採購。經查執行情形，核有：1.部分學校招標文件所訂之產品規格，僅參考單一廠商所推薦之規格，採購規格訂定未盡周延；2.部分學校查無廠商回饋器材去處，履約管理存有缺失；3.部分學校保固期限不符契約規定或未到期已退還保固金；4.部分學校投標文件商品產地標示不明，未請投標廠商釐清，審標階段未盡確實；5.部分產品鮮少使用或查無借用紀錄，允宜督促所屬檢討改善；6.執行成果允宜提供各界參考，落實資訊公開等情事，經函請檢討改善。據復：有關1.至5.所屬學校缺失部份，業已督促案內學校檢討改進並確實改善；6.已於教育處網站建置專區公開相關執行成果。
（三十二）加強辦理橋梁檢測及維修作業，確保人車安全，南投縣轄內橋梁及吊橋數量頗多，惟檢測及維修作業未盡周妥，且轄內吊橋管理維護權責不明，養護、檢測及巡查機制未臻完善，亟待研謀改善；另縣內同性質景觀吊橋或天空步道設施，密度居全國之冠，允宜審慎評估投資效益。
該府配合交通部推動橋梁安全檢測，運用「臺灣地區橋梁管理資訊系統」上傳橋梁維管資料，落實橋梁安全管理。經查橋梁及吊橋檢測、管理維護情形，核有下列情事：
[image: image42.jpg]


1.積極辦理橋梁目視安全檢測評估及橋梁維修工程，延長橋梁使用年限，確保人車安全，惟維修執行效率欠佳、未善用防災預警監控系統及履約管理等間有欠周，尚待研謀改善：截至108年底，南投縣管轄之橋梁共1,611座，該府為延長橋梁使用年限、確保人車安全，定期檢測篩選有問題橋梁，據以辦理橋梁維修作業。交通部108年度辦理縣市政府橋梁維護管理作業評鑑結果，該府在檢測作業方面獲頒金路獎。該府107年度辦理107至108年度橋梁目視安全檢測評估及橋梁維修工程設計監造案，決標金額2,345萬餘元，經查執行情形，核有：（1）107年度經檢測結果，應維修橋梁176座，截至108年底止，尚有應維修而未維修之橋梁105座，尚待編列預算及研議辦理，橋梁維修執行效率欠佳，允宜秉持檢測與維修並重原則，妥擬優先順序，並籌編預算經費，落實橋梁檢測後之維修作業，確保用路人行的安全；（2）未依規定通知廠商辦理地震特別檢測，尚難確保行人及車行安全，且未採最新版本之公路養護手冊評估表辦理採購；（3）未運用防災預警監控系統監測橋梁所在之雨量及河川水位，以即時通知廠商檢測，橋梁檢測及維護管理作業未臻完善；（4）部分查證結果尚未上傳至品質查證作業（QA）系統，且未訂定查證比率，未落實辦理品質查證；（5）部分實際檢測人員非屬該府核定之服務建議書或工作執行計畫書所列名單人員，致無法掌握檢測人員之資格及專業度；（6）監造廠商投保專業責任險及雇主意外責任險未依契約規定辦理，影響機關權益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將逐年編列維修預算辦理，並秉持檢測與維修並重原則，妥擬優先順序；（2）爾後將依規定通知廠商辦理地震特別檢測，並採最新版本之公路養護手冊評估表辦理採購；（3）業已針對具沖刷危險，且跨越主要河川之橋梁，於系統設定防災資訊模組之預警條件，以即時監控轄管橋梁所在之雨量、河川水位是否達警戒值，並依修正之特別檢測契約規定通知委託廠商辦理特別檢測；（4）查證結果將補上傳至系統，爾後並將參考相關規範、契約範本內容訂定品質查證頻率與比率；（5）將督促廠商責由核定名單人員執行檢測；（6）爾後案件將要求廠商依契約規定辦理投保。
2.縣內吊橋數量頗多且年代久遠，長久以來欠缺法令規範，多數權責機關不明，有

待釐清，且養護、檢測及巡查機制未臻完善，允宜完備制度規章，以健全吊橋管理：南投縣幅員遼闊，山高水長，早期興建吊橋作為部落或村民間交通聯繫，近年並發展為觀光用途，截至108年底止，縣內有66座吊橋（表29）。經查管理維護情形，核有：（1）該府為加強境內吊橋管理，維護使用者安全，於102年11月責請該府原住民族行政局針對原住民鄉內32座吊橋進行調查，並請該府工務處就非原住民鄉地區吊橋進行調查，按年代、管理維修次數、安全分類等項目予以列冊管理，非縣府管轄部分亦納入調查，列為危險之吊橋，將由該府或管轄單位進行封橋，並設置警示標誌，同時評估維修之必要性，惟迄108年底止，該府工務處及原住民族行政局均未能提供吊橋列管清冊及維護管理資料，轄內吊橋相關管理事務，權責機關不明，有待釐清。又部分公所針對經管之吊橋多未建立基本資料，亦未訂定制度規章明確規定養護權責及方式。鑑於縣內吊橋數量頗多且年代久遠，長久以來欠缺法令規範，管理制度未臻完善，允宜研議制定吊橋管理自治條例，明確規範各機關單位間之權責事項及分工，健全管理制度，以確保民眾通行安全；（2）該府針對轄管道路橋梁，依據公路養護規範規定，每2年辦理1次檢測，101年度雖曾將吊橋納入橋梁安全檢測範圍，嗣因其非公路系統範圍，103年度以後未再賡續辦理，據101年度辦理吊橋檢測結果，發現部分吊橋有橋塔兩側鋼索固定鈑、鋼索生鏽、油漆或橋面絲網護欄脫落、橋面木板破損或脫落等情形，劣化狀況雖尚未達應維修程度，仍因長期使用而老化，或受颱風、雨水、地震或周邊地質等影響而損壞劣化，恐危及吊橋安全，亟須定期巡檢及管理維護，又轄內吊橋近3年度（106至108年度）有建立巡查及檢測機制，惟未曾辦理吊橋檢測者，計有南投縣風景區管理所（9座）、水里鄉公所（5座）及鹿谷鄉公所（2座）；未建立巡查及檢測機制，且近3年度未曾辦理吊橋檢測者，計有南投市（1座）、中寮鄉（6座）、仁愛鄉（15座）、草屯鎮（1座）、國姓鄉（2座）、信義鄉（8座）等6個公所。另該府及各鄉鎮市公所均未針對吊橋建立重大天然災害之緊急應變，以及災害後之檢測與維修程序暨相關標準，亦無相關預警制度及措施，部分吊橋座落於山崩與地滑地質敏感區，潛存安全風險，又16座吊橋因損毀而禁止通行，占全部吊橋逾2成，安全堪虞，轄內吊橋之養護、檢測及巡查機制未臻完善，允宜完備相關作業制度規章，並督促管理機關妥籌經費維修，全面檢視已停用吊橋現況，加強分級列管，並為適當處置，以維護居民及遊客安全等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將邀集相關單位勘查確認所屬轄管吊橋，以利後續維管事宜，並研議制定吊橋管理自治條例事宜，以完善管理制度；（2）將委請專業單位研擬吊橋維護管理作業辦法、吊橋定期巡查自主檢查表等相關吊橋養護、檢測及巡查機制，以健全吊橋維護管理制度。
3.規劃興建景觀吊橋或天空步道，促進地方觀光產業發展，惟同性質設施密度居全國之冠，熱潮過後，觀光效益驟減，允宜研謀改善及妥為規劃辦理，以提升觀光建設效益：截至108年底止，南投縣內共有7座空中景觀步道（表30），分別為竹山太極峽谷天梯、猴探井天空之橋、信義鄉琉璃光之橋、中寮龍鳳瀑布天空步道、清境觀景步道、瑞龍瀑布景觀平台及雙龍水源吊橋。該府為發展觀光，賡續規劃及興建空中景觀設施（含景觀吊橋、天空步道）。經查興建及管理情形，核有：（1）持續規劃建置空中景觀步道，惟縣內同性質設施密度居全國之冠，多數景點建設風貌雷同或重複性高，完工初期雖能吸引遊客前往，惟未能串連觀光軸線旅遊景點推廣行銷，影響遊客重遊意願，觀光人次逐年遞減，僅產生短期觀光效益。為促進觀光永續發展，未來推動相關建設時，允宜借鏡以往執行經驗，審慎評估投資效益及妥為規劃辦理，以提升觀光建設執行效益；（2）南投縣內東埔吊橋、水里鵲橋為信義鄉及水里鄉當地觀光吊橋，分屬該府及南投縣水里鄉公所管轄，管理單位雖於橋上公告禁止從事高空彈跳，惟仍有民間業者未經許可從事相關活動，允宜積極納管，以維護遊客安全；（3）推動臺灣好玩卡包裝行銷地方特色景點，惟部分縣內空中景觀設施未研擬結合電子旅遊套票，串連在地文化、觀光產業及觀光活動共同推廣行銷，允宜研謀改善；（4）瑞龍瀑布園區已訂定收費辦法並營運收取清潔費，惟迄未實施園區停車收費作業，允宜積極研謀評估可行性，以拓增財源等情事，經函請檢討改善。據復：（1）日後將審慎評估空中景觀步道工程投資效益，並妥為規劃辦理，以提升觀光建設執行效益；（2）將加強巡查及勸導，維護遊客安全；（3）已於109年3月委外辦理「2020南投電子旅遊套票結合智慧票證服務」，後續將結合清境高空觀景步道、雙龍吊橋園區、瑞龍瀑布園區等空中景觀設施，於中臺灣好玩卡進行電子套票銷售，並積極爭取南投市公所、信義鄉公所合作，協助其經管猴探井天空之橋、坪瀨琉璃光之橋，規劃電子化產品銷售，以帶動當地觀光發展；（4）為提升旅遊品質、加強園區安全及吸引更多遊客造訪，瑞龍瀑布園區刻正進行公共設施改善計畫，俟該工程竣工後，將研議實施停車收費。
（三十三）積極爭取前瞻基礎建設─城鎮之心工程計畫補助，重建貓羅溪中游段生態及生活廊道，惟履約管理未臻完善，且執行進度落後，允宜檢討改進，以達計畫目標。
該府為打造綠意盎然之綠廊藍帶，提升縣民休憩生活品質，規劃辦理「南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫」，施作貓羅溪自行車環境路廊改善工程、市區藍帶水岸改善工程、會展中心及棒球場生態環境營造工程。該計畫經內政部於106年10月5日同意納入「前瞻基礎建設─城鎮之心工程計畫」，匡列整體計畫經費3億5,300萬元（含地方配合款5,300萬元），執行期程為4年，預定於110年底執行完畢。「城鎮之心工程競爭型─南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫（第一期工程）」以公開招標辦理，決標金額1億370萬元，於108年1月28日簽訂工程契約書，工期360日曆天，於108年3月5日開工。經查執行情形，核有：1.未要求設計廠商提供模型及透視圖；2.部分工項數量計算有誤；3.部分工項施工品質欠佳；4.既有遊具未經釐清管理單位及評估設備狀況即由施工廠商以拆除運棄方式處理；5.各階段執行進度均有落後，允宜加強計畫控管；6.尚未取得建造執照，允宜加強履約管理，以免影響整體進度等情事，經函請檢討改善。據復：1.設計廠商已提供3D電腦模型及2D透視圖，並提供予內政部營建署彙編成冊；2.已依實際數量調整減做，辦理變更設計；3.已請施工廠商改善；4.相關拆除工項已經由南投市公所確認及收執回收費用繳回公庫；5.因釐清土地權屬及與居民溝通協調，耗費行政作業時間，第二期工程已於108年12月17日決標，將督促廠商儘速辦理，以符合中央要求進度；6.已取得仁壽公園廁所建造執照，並罰處設計單位逾期違約金。
（三十四）辦理提升道路品質建設計畫，增進行車安全，惟履約管理未盡完善及相關業者纜線尚未納入共同管道，尚待檢討改進，以達計畫目標。
該府為提升道路品質、改善道路交通、美化道路景觀及增進行車安全，於106及107年度分別獲內政部與交通部補助辦理「前瞻基礎建設計畫—提升道路品質建設計畫」計35件、13件，計畫經費計5億1,832萬餘元、5億7,418萬餘元，合計10億9,250萬餘元，至108年底均已完工。經查執行情形，核有：1.化學植筋拉拔試驗由無財團法人全國認證基金會（TAF）認可標誌之實驗室試驗；2.未依契約規定辦理透水地磚鋪面檢驗項目；3.積極爭取經費辦理共同管線整合與建置工程，惟驗收合格後，相關業者纜線尚未納入共同管道，無法達成原工程計畫預期效益；4.部分工程開工後因管線單位未及早進場施作桿線下地作業而影響工程進度等情事，經函請檢討改善。據復：有關1.至2.缺失將依契約規定檢討監造及施工廠商責任問題；3.已函催各管線單位儘速辦理下地及納管，並提供作業期程，以利追蹤；4.日後類似案件將於設計階段召開協調會外，並請相關管線單位排定管遷時程，俾使工程順利執行。
（三十五）統整學校共通需求訂定共同供應契約，減少各學校重複辦理招標、廠商重複投標及提升採購效率，惟部分採購程序未盡周妥，允宜檢討改進。

政府為增進採購效率，減少採購人力，降低採購成本，不同機關間得就具有共通需求特性之財物或勞務，與廠商簽訂共同供應契約，適用機關均得利用該契約辦理採購。該府暨所屬機關學校以共同供應契約採購之件數，由105年827件逐年增加至108年1,197件（圖12）。另該府教育處於108年度委託南投縣南投市康壽國民小學辦理「南投縣『前瞻基礎建設-國民中小學校園數位建設計畫』第2期校園智慧教室共同供應契約」，於108年6月21日決標，決標金額為1,555萬餘元，供各校運用共同供應契約辦理採購。經查執行情形，核有：1.保固保證金額度由各適用機關與立約廠商議定，未依規定於契約中明定；2.未編製預算書，亦無預估分析底價金額；3.招標文件未訂定單筆訂購金額或數量上限；4.未明定訂約廠商以更優惠之價格或條件供應本契約之標的於適用機關或他人者，訂約機關得與廠商協議變更本契約；5.未限制得標廠商家數，以促進價格競爭；6.履約保證金未依規定保管並入帳；7.審標合格之商品規格未詳實登錄於電子採購網，適用機關存有未能依規驗收之風險；8.部分電腦軟體共同供應契約廠商配套販售低於市價之硬體，惟部分學校未依規定通報訂約機關，並由訂約機關與廠商協議變更契約內容等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後將明定固定金額或費率，並加註規範文字：「保固期限內，廠商如有不提供保固服務者，以政府採購法第101條處置」以強化保固約束；2.爾後將依規定編製預算書及預估分析底價金額；3.爾後將評估學校規模、可能訂購數量，訂定單筆訂購金額或數量上限；4.爾後將依規定於契約書明確要求廠商以優惠價格或條件提供物品；5.爾後將參酌實際需求，限制得標廠商家數以促進價格競爭；6.爾後將依出納管理手冊及相關規定辦理；7.爾後將詳實登錄各項訊息，以確保採購品質；8.已請有關學校確實檢討改進，爾後辦理共同供應契約採購案件，應注意相關規定，避免類似缺失出現。

七、107年度重要審核意見追蹤查核情形
本室於107年度審核報告內列重要審核意見29項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者6項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者計23項（表31），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見6項通知檢討改善。
表31  107年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說   明

	仍待繼續改善
	

	（一）歲入歲出相抵連年賸餘，財政狀況逐漸改善，惟自籌財源比率仍屬偏低，不足支應人事費，不利財政永續，允宜積極開拓自籌財源，以健全地方財政。
	因歲入自籌財源比率仍屬偏低，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。

	（二）積極推動各項縣政，惟部分歲入歲出預算編列及執行情形未盡周妥，允宜研謀改善。
	因歲入歲出預算編列及執行未盡完善，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）」。

	（三）配合執行中央一般性補助款指定施政項目，惟持續編列超過一致標準社會福利支出，或部分基本設施及老舊校舍整建工程執行進度落後，影響考核成績，亟待檢討改善。
	有關編列超過一致標準社會福利支出未盡周妥，迭經本室函請檢討改善，據復將研謀改善。案經追蹤結果，仍有持續編列非法定社會福利經費情形，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（四）」。

	（四）賡續辦理前瞻基礎建設計畫，提升基礎建設及促進經濟穩定成長，惟計畫及預算執行情形未盡完善，允宜檢討改進。
	因部分前瞻基礎建設計畫執行進度落後，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十二）」。

	（五）賡續辦理河川、野溪土石疏濬及標售作業，惟疏濬支出及標售收入預算編列、委託技術服務、檢測、工程履約管理情形未盡周妥，允宜研謀改善，提升疏濬成效。
	因辦理河川疏濬作業，預算執行情形欠佳及採購作業未盡周妥，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十七）」。

	（六）山坡地違規案件尚未清查數量仍巨，間有避難處所選址欠周妥，允宜積極辦理清查及改正稽查作業，以保育水土資源，增進坡地安全。
	有關山坡地清查及改正稽查作業未臻完善，迭經本室函請檢討改善，據復將研謀改善。案經追蹤結果，仍有山坡地查報取締作業待改善情事，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（十二）」。

	已研謀改善或依改善措施持續辦理
	

	（一）長短期公共債務餘額逐年降低，惟部分償債計畫所列開源節流措施執行未如預期，或未配合實際需求擬定透支契約額度，債務管理仍待研謀改善。
	

	（二）賡續實施施政績效評核作業，惟近3年度績效欠佳之項數及比率逐年遞增，且訂定衡量標準及目標值未臻周妥，允宜檢討改善，以提升施政效能。
	

	（三）已成立內部控制推動及督導小組及建置資訊系統強化資產管理，惟自行評估及內部稽核監督機制未臻周全，財產及行政罰鍰管理作業亦欠落實，允宜檢討改善，以健全內部控制。
	

	（四）營運旱灌設施以解決八卦山農業灌溉問題，惟灌溉面積未達經濟規模，營運入不敷出致連年虧損，允宜賡續籌組營運管理委員會，檢討營運虧損之癥結原因，強化設施維護及營運管理能力，以有效提升營運效能。 
	

	（五）積極扶植地方特色產業及輔導未登記工廠進駐產業園區，惟部分園區開發工程執行進度落後或產業用地出售未如預期，徒增開發成本負擔；選定特定農業區規劃新闢園區，不利農地資源保護，均待研議改善。
	

	（六）逐年編列災害準備金執行天然災害緊急搶救及復建工作，惟經費執行、工程規劃設計、採購及施工情形未盡完善，尚待檢討改進，以提升復建品質。
	

	（七）設置簡易自來水系統解決偏鄉民生用水問題，惟設備維護及水質檢驗情形未臻周妥，允宜研謀改善，維護飲水衛生與安全。
	

	（八）推動鹿谷鄉和雅村自來水延管工程計畫提升自來水普及率，惟前置規劃、履約管理及移交營運等作業情形未盡周延，亟待檢討改進，發揮建設效益。
	

	（九）整體規劃縣內自行車道，串連既有車道路網及整合環境資源，惟管理維護未盡周妥，允宜檢討改善，以利觀光自行車道網絡發展。 
	

	（十）賡續辦理社會福利業務，落實弱勢族群照顧服務，惟老人安置及身心障礙者就業服務暨免費乘車計畫執行仍有欠周，亟待研謀改善。
	

	（十一）為強化便民服務及政策宣導，積極建置網站及行動應用軟體，惟管理維護及資料開放加值運用未臻完善，允宜檢討改進。
	

	（十二）南投縣境內重要取水口上游集水區已劃定15處自來水水質水量保護區，惟保護範圍存有諸多污染源，仍待加強辦理相關保育、巡查作業，以完善水資源保護工作。
	

	（十三）推動幼兒教保公共化計畫，優化幼兒學習環境，惟公共化比率偏低，且間有教保服務員不足或消防設備不符規定情形，允待檢討改善。
	

	（十四）興闢運動設施及開放學校場地出借促進全民運動及學習風氣，惟間有運動場館營運及學校場地借用管理作業未盡周妥，亟待檢討改進。
	

	（十五）所屬機關學校優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場所生產物品及提供服務，以維護身心障礙者權益，惟部分義務採購單位未達最低採購比率及未確實填報優先採購案件資料，亟待督促檢討改善。
	

	（十六）推動綠色運輸相關方案有助打造低碳永續家園，惟部分自行車道使用率及公共運輸市占率偏低且尚未擬定溫室氣體減量方針，有待研議改善，以降低溫室氣體排放並達成綠色運輸目標。
	

	（十七）為行銷南投縣農特產品及增進觀光旅遊安全，辦理大型觀光推廣活動及稽查旅宿業，惟觀光人次與銷售金額逐年下降，且旅宿稽查作業未臻健全，允待妥謀改進，以提升遊憩品質並促進觀光業發展。
	

	（十八）逐月列管重大公共建設計畫預算執行進度，惟相關考核作業仍欠周延，部分計畫漏未列管及表報數據欠翔實，允宜強化內控機制，嚴謹管控各階段執行進度，以提升預算執行績效。
	

	（十九）賡續辦理農業天然災害救助及保險，減輕農民損失，惟災損救助審核未盡周妥，農業災害保險投保比率有限，允宜檢討改進。
	

	（二十）辦理平價住宅讓售計畫，以落實照顧弱勢政策，惟住宅管理及專案讓售計畫未臻周延，亟待研謀改善。
	

	（二十一）因應節能減碳政策，推動住商節電行動計畫，惟計畫擬訂未臻周全執行進度嚴重落後，且住商用電量未減反增，允宜檢討改進。
	

	（二十二）部分出國或赴大陸地區計畫變更或新增比率偏高，規劃及審查作業未盡完善，允宜依實際需求擬訂計畫，提升考察效益。
	

	（二十三）賡續辦理政府採購拒絕往來廠商刊登作業以處罰不良廠商，惟所轄機關延宕處理時效或遺漏刊登，亟待檢討改進，以端正政府採購秩序。
	


參、民政處主管
民政處主管計有公務機關13個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

民政處主管包括南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉等戶政事務所共13個機關，掌理身分登記、遷徙登記、登記之申請、變更、更正、撤銷、註銷及其他有關戶政業務事項等業務。兹將108年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫38項，下分工作計畫42項，包括受理各項戶籍登記及核對、請領國民身分證及戶口名簿、辦理門牌編釘及整編等重要施政項目，其中已執行完成者39項，尚在執行者3項，主要係建築物屋頂修繕或無障礙設施改善工程尚在執行中，仍須繼續執行。
內政部108年度考核戶政事務所戶政業務績效評鑑及新住民照顧輔導績效考核，獲內政部評為優等，殯葬管理業務績效獲評為乙組甲等，全國役政業務督訪考核獲評為全國第二名。
（二）預算執行之審核


1.歲入預算數1,399萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,329萬餘元，較預算短收69萬餘元（4.97％），主要係民眾申登案件減少，規費收入較預計減少所致。
2.歲出原編列預算數1億8,213萬餘元，因辦理發放退休人員三節慰問金所需經費不足，經動支第二預備金4,000元，另名間鄉戶政事務所人事費不足，動支調整各類員工待遇準備17萬餘元，合計1億8,231萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,900萬餘元（92.70％），應付保留數163萬餘元（0.90％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」；合計決算審定數為1億7,064萬餘元，預算賸餘1,166萬餘元（6.40％），主要係員額未補足之人事費結餘，及按業務實際需要減少支付所致。
二、附屬單位決算非營業部分

民政處主管僅南投縣政府公共造產基金1個單位。兹將108年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫計有管理及總務費用1項，實施結果，因部分造林地已結束造林，所需管理支出較預計減少，致未達預計目標。
（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀112萬餘元，較預算短絀401萬元，減少288萬餘元，約71.95％，主要係管理及總務費用較預計減少所致。
三、重要審核意見
興辦造林公共造產事業，充裕地方自治財源，惟近年來均無事業收入，復未妥善撫育林木及管理土地，整體營運績效欠佳，允宜檢討基金存廢，或審慎評估開發其他經濟收益事業。
該府為興辦公共造產事業，充裕地方自治財源，依據公共造產獎助及管理辦法規定，設立南投縣政府公共造產基金，截至108年底止，經管造林地面積合計500.72公頃，包括向行政院農業委員會林務局南投林區管理處承租墘溪造林地（埔里事業區第100、101林班地）262.20公頃（圖1）及卓社造林地（濁水溪事業區第41林班地）238.52公頃（圖2），造林樹種以杉木、柳杉、油桐混合林等為主，91年4月起配合國土保育政策暫緩辦理砍伐，基金91至108年度均無事業收入來源，僅仰賴定期存款孳息支應所需支出，近年因銀行存款利率下降，該基金近5年度（104至108年度）收支短絀合計430萬餘元。經查造林地林木撫育管理情形，核有：1.營運績效長期欠佳且已喪失預期財源，未能達成設置基金充裕自治財源之目的，允宜檢討基金存廢，或審慎評估開發其他經濟收益事業；2.造林事業以撫育為主，惟多年來未擬定林地撫育管理計畫，復未進行林地資源清查盤點，管理作業未臻完善；3.部分造林事業結束經營後，造林事業範圍雖較以往縮減，惟現存造林地面積遼闊，管理人力尚不足以落實履行租約義務，允宜研謀改善；4.僱用巡山員執行造林地巡查及管理工作，惟未善盡督導之責，致遭占用濫墾多年，經民眾檢舉違規占用後，始依法查報及處置，允宜注意檢討改善；5.已結束經營之造林地，地上物隨同土地無償返還原管理機關，惟仍懸列基金資產帳項等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻正規劃利用閒置殯葬用地種植相思樹，提供轄內蕈菇業農民培植原料，開闢基金收入，嗣後再視執行狀況檢討因應措施；2.卓社造林地撫育管理作業，已提送森林經營計畫爭取行政院農業委員會林務局補助辦理林木補植及撫育，以提高高經濟價值林木成長率；3.已聘請專任巡山員加強巡查林班租地，並將不定時派員巡視；4.已於各造林地設置簽巡箱，落實定期巡查工作，避免造林地遭占用及濫墾等情事；5.將儘速辦理減帳作業。
肆、農業處主管
農業處主管計有公務機關及縣營事業單位各1個，各該單位決算及附屬單位決算營業部分之審核情形如次：
一、單位決算部分
農業處主管僅南投縣家畜疾病防治所1個機關，辦理動物傳染病防治、動物用藥品管理及畜產衛生檢驗等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：
（一）計畫實施之查核　
業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括動物傳染病防治、輔導畜牧場衛生管理及防疫措施、動物用藥品管理、動物保護、寵物登記及流浪犬捕捉管理與收容安置等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者1項，主要係動物收容所外圍擴建及內部設備工程尚未完工，仍須繼續執行。

南投縣家畜疾病防治所業務實施情形，經中央主管機關考核結果，108年度推動狂犬病防疫業務執行績效，獲評為第2組第1名，108年度動物保護業務及動物收容管制業務等項目，分別獲評表現優秀獎及進步獎。
（二）預算執行之審核
1.歲入預算數63萬餘元，決算審核結果，審定實現數128萬餘元，應收保留數21萬餘元；合計決算審定數為150萬餘元，較預算超收86萬餘元（136.66％），係違反動物用藥品管理法及動物傳染病防治條例等罰鍰案件增加，以及寵物登記及絕育案件規費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數6萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數6萬餘元（100.00％）。
3.歲出原編列預算數6,788萬餘元，經追加預算1,257萬餘元，並因辦理改善政府動物管制收容設施計畫等事由，動支第二預備金31萬元，合計8,076萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,153萬餘元（76.19％），應付保留數938萬餘元（11.62％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7,092萬餘元，預算賸餘984萬餘元（12.19％），主要係員額未補足之人事費結餘、禽流感防疫整備經費賸餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數630萬餘元，決算審核結果，審定實現數164萬餘元（26.07％），減免數109萬餘元（17.36％），主要係工程結餘，應付保留數356萬餘元（56.58％），係動物收容所外圍擴建及內部設備工程尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分
農業處主管僅南投縣農產運銷股份有限公司（下稱農產運銷公司）1個單位，該公司以辦理毛豬交易、毛豬電宰為主要業務。兹將108年度決算審核結果分述如次：
（一）計畫實施之查核
營運計畫主要有毛豬交易及毛豬電宰等2項，實施結果，因交易量及屠宰量減少，致未達預計目標。
（二）盈虧之審定
決算審核結果，審定稅後淨損為365萬餘元，與預算稅前淨利相距619萬餘元，主要係肉品加工產品銷售量及毛豬拍賣量未如預期，銷貨及管理費收入減少所致。
三、重要審核意見
（一）積極轉型多角化經營，惟近年來電宰部門及銷售部門持續虧損，經營績效欠佳，亟待檢討改善。

農產運銷公司主要營運項目為毛豬交易、代客電宰及商品銷售等業務，主要營業收入包括銷貨收入、加工收入及管理費收入。近3年度（106至108年度）淨損278萬餘元、478萬餘元及365萬餘元，未達預計盈餘目標，整體經營績效欠佳，主要係毛豬拍賣之管理費收入較預計減少，以及電宰部門及銷售部門虧損所致。有關該公司電宰及銷售部門業務管理未臻完善，迭經本室函請檢討改善，據復將研謀改善。案經追蹤結果，該公司108年度電宰及銷售部門業務執行情形，仍核有：1.毛豬電宰收費標準已逐步調整，惟仍未能反應電宰成本，允宜審視營運實況檢討收費標準，以提升營運績效；2.毛豬電宰量能未達產能規模，固定費用又未能有效控減，允宜檢討現有電宰作業流程，控減人事費用，或評估委外經營之可行性，以改善電宰部門虧損狀況；3.拍賣豬隻留場電宰比率偏低，電宰豬隻來源多為外場運入，允宜研謀提高拍賣毛豬留場電宰比率，積極開拓其他客源，以提升電宰營運量；4.代收委外屠宰廠廢棄物清除處理費，不敷處理成本，允宜檢討評估調整收費標準，以合理反映實際支付之費用；5.積極轉型多角化經營，銷售農特產品增加營業收入，惟近5年度（104至108年度）門市銷售額占總銷售額之比率由72.65％下降至44.27％；電話訂購則由20.49％增加至48.14％；網路訂購約為7％，未有明顯消長（圖1），近年整體銷售結果均呈現虧損，允宜研謀拓展銷售通路及客源，以提升營運績效；6.委外屠宰廠承商未依限繳納場地使用費，允宜注意督促改善等情事，經函請檢討改善。據復：1.將視109年度收支情形再檢討調整電宰費；另補貼大客戶運費，增加電宰成本部分，亦將研議調整收費；2.將視業務狀況調整人力，自營電宰線將研議朝委外方向辦理；3.該公司冷鏈系統已漸完善，將開拓其他客源，擴大招商，服務有衛生安全需求之廠商；4.將召開廠商協調會檢討調高收費標準；5.將加強網路行銷，增加網路銷售點、廣告及更新公司網站，並將加強展售館場區美化，增設廣告招牌及場區指標；6.嗣後將督促廠商依規繳納使用費，並於訂定契約時研擬加入相關罰則。

（二）為健全肉品市場交易，辦理毛豬拍賣調節市場供需，惟承銷人及貨款管理作業未臻完善，允宜檢討改進。
農產運銷公司為提供肉品現代化交易場所，採用電腦系統方式拍賣毛豬，106至108年度毛豬實際拍賣頭數分別為266,868頭、280,452頭、270,623頭（圖2）。該公司承銷人管理及貨款收繳作業未臻完善，迭經本室函請檢討改善，據復將檢討改善。案經追蹤結果，該公司108年度毛豬交易及貨款收繳情形，仍核有：1.部分毛豬交易承銷人未辦理許可登記，允宜積極輔導依法申辦，落實承銷人管理作業；2.承銷人未繳納承銷保證金或提供質押額度不足，仍允許其進場交易，允宜注意檢討改進，以降低拍賣交易之風險；3.部分毛豬承銷人逾期未繳清貨款，亟待加強催收作業，並研議加徵滯納金，以降低呆帳發生之風險；4.毛豬承銷貨款現金交易比率仍高，允宜加強推動無現金交易，避免收受現金衍生保管風險；5.部分承銷商提供不動產抵押作為進場交易之擔保，間有不動產估價資料闕如，或抵押權為第二順位，允宜衡酌優先受償順序提足擔保，以確保債權等情事，經函請檢討改善。據復：1.將儘速要求毛豬交易承銷人補辦承銷商許可登記；2.單筆交易金額超過額度者，已要求承銷人繳清毛豬貨款；3.將積極辦理催收作業，並檢討加徵滯納金可行性；4.已積極尋求銀行合作建置無現金交易系統；5.承銷商提供不動產設定第二順位抵押權作為擔保者，已請其提供不動產估價資料。
四、107年度重要審核意見追蹤查核情形
本室於107年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表1　107年度審核報告所列農業處主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說    明

	仍待繼續改善
	

	（一）辦理毛豬拍賣調節產銷，健全肉品市場交易，惟管理作業未盡妥善，尚待檢討改進。
	因承銷人及貨款管理作業仍待改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。

	（二）轉型兼營豬樂園觀光產業挹注收入，惟電宰部門逐年虧損，整體營運績效欠佳，允宜研謀控減營運支出，並改善行銷策略，以提升銷售收益。
	因電宰加工部門仍持續虧損，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。

	已研謀改善或依改善措施持續辦理
	

	（一）執行畜禽病防治工作降低疫情發生風險，惟防疫作業未盡周妥，亟待研謀改善，以強化防疫動能。
	

	（二）積極辦理動物保護業務，惟收容空間不足且捕犬通報案件大幅增加，允宜趕辦動物收容所擴建工程，以增加收容空間。
	


伍、消防局主管
消防局主管僅南投縣政府消防局1個機關，掌理消防安全之檢查、火災預防、災害搶救、緊急傷病救護、為民服務等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：

一、計畫實施之查核
業務計畫3項，下分工作計畫17項，包括落實預防機制、減少災害損失、充實及汰換消防救災車輛裝備器材、提升災害緊急應變能力、強化緊急救護技能、辦理救護宣導、規劃推動緊急救護系統、強化火災調查功能、提升119集中報案系統服務品質等重要施政項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者6項，主要係雲梯車、消防衣帽鞋等採購案，契約期程跨年度；日月潭分隊遷建辦公室及車庫、魚池分隊新建廳舍等工程尚未完工，仍須繼續執行。
消防局主管業務108年度實施情形，經中央政府考核結果核列成績優良者，包括：108年度災害防救業務B區聯合訪評，經行政院各災害防救相關部會評鑑為優等；108年度南投縣各目的事業主管機關志願服務績效評鑑，成績榮獲甲等。

二、預算執行之審核
1.歲入預算數121萬元，決算審核結果，審定實現數149萬餘元，應收保留數9萬餘元，係違反消防法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為159萬餘元，較預算超收38萬餘元（31.57％），係違反消防法罰鍰案件增加。

2.以前年度歲入轉入數計396萬餘元，決算審核結果，審定實現數11萬餘元（2.98％），減免數14萬餘元（3.66％），主要係應收未收行政罰鍰依法取得債權憑證辦理註銷；應收保留數370萬餘元（93.36％），係各年度違反消防法之應收未收行政罰鍰，尚待繼續收繳。

3.歲出原編列預算數6億9,555萬餘元，經追加預算500萬元，並因辦理108年度消防人員超勤加班費支給、中大型車輛定期檢驗項目安裝行車視野輔助系統所需經費等事由，經動支第二預備金451萬餘元，合計7億507萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億8,482萬餘元（82.94％），應付保留數7,697萬餘元（10.92％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億6,179萬餘元，預算賸餘4,328萬餘元（6.14％），主要係員額未補足之人事費結餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,221萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,827萬餘元（73.30％），減免數13萬餘元（0.25％），主要係營繕工程經費結餘；應付保留數1,380萬餘元（26.45％），主要係日月潭分隊遷建辦公室及車庫工程尚在執行中，須保留繼續執行。
三、重要審核意見

（一）持續充實消防救災設備，惟消防水源設置及管理維護仍未臻周全，亟待研謀改善，以提升救災能量。
該局為落實消防設備管理維護，108年度編列後勤管理工作計畫預算數2,165萬餘元，執行結果，決算數1,368萬餘元。截至108年底止，該局經管消防車、救災車、消防勤務車、救護車等車輛合計285輛，消防水源計有2,865支消防栓（包括339支地上式及2,526支地下式消防栓）、66處蓄水池、20座游泳池、1口深水井及其他77處（圖1）。有關該局消防水源管理維護仍未臻周全，迭經本室函請檢討改善，據復將研謀改善。案經追蹤結果，該局108年度消防人力配置及設備管理情形，仍核有：1.消防人力未達最低設置基準，消防車輛與人力配置顯不相當，允宜積極充裕消防人力，並檢討妥適配置，以提升整體消防救災能力；2.消防車輛及裝備逾使用年限比率頗高，允宜加強維護保養，適時檢討汰換，以應救災需求並保護出勤安全；3.部分地區消防水源數量相較偏低，布建情形仍待提升，允宜積極協調有關機關增設消防水源，以因應救災需求；4.部分醫療及養護機構周邊200公尺未設置消防栓，允宜協調台灣自來水公司評估增設消防栓之可行性，以確保消防水源充足；5.部分消防栓故障久未修復，允宜積極協調儘速辦理，以發揮救災功能等情事，經函請檢討改善。據復：1.將分6年補足消防人力，預計115年預算員額滿編至559人，另將每年滾動檢討人力，適時向縣府爭取人事經費；2.將加強辦理消防車輛及裝備保養工作，以延長設備使用效能，並積極爭取預算汰換車齡老舊及性能不佳之車輛，優先補足火警較多之消防分隊每人2套消防衣；3.將協請台灣自來水公司逐年編列預算設置消防栓，另將爭取經費補助仁愛鄉及信義鄉公所維修現有消防設施或設置採水口；4.已函請台灣自來水公司評估增設消防栓之可行性；5.將協調台灣自來水公司與仁愛鄉及信義鄉公所儘速修復消防栓。 

（二）加強辦理消防安全設備檢查及防災宣導，惟消防安全設備查察合格率及住宅用火災警報器安裝率均較全國平均值為低，或部分場所未遴用防火管理人，火災預防工作亟待研謀改善。
該局為維護公共場所安全，執行消防安全設備檢查、違反消防法案件處理、防災教育宣導、防火管理等工作，108年度火災預防工作計畫編列預算數168萬餘元，執行結果，累計執行數163萬餘元。經查消防安全檢查及防火管理業務執行情形，核有：1.消防安全設備查察合格率已逐年提高，惟仍較全國比率為低，又部分場所限期改善或舉發到期尚未辦理複查，允宜研謀改善，以維護公共場所消防安全；2.該局近3年度（106至108年度）接受內政部消防署補助購置住宅用火災警報器（下稱住警器）總經費214萬餘元，共採購8,080個，連同接受民間捐贈12,585個，合計20,665個（表1），補助裝置對象為低收入戶、弱勢族群居住場所、鐵皮屋、老舊或木造及轄小巷弄地區建築物等高危險場所。截至108年底止，南投縣應設置住警器之住宅戶數109,566戶，累計設置戶數僅22,321戶，占20.37％，低於全國平均值，允宜積極結合其他政府機關共同加強宣導及推廣安裝，以提升住宅安全；3.部分場所未遴用防火管理人及製定消防防護計畫，允宜積極輔導改善；4.辦理年度防火教育及宣導工作，惟部分執行單位未依計畫規定報送實施成果等資料，無法瞭解其推動情形，允宜督促積極配合辦理等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對檢修申報不合格場所，將要求所轄大隊優先前往複查，並持續輔導業者改善消防安全設備缺失；另限期改善或舉發到期尚未複查部分，均已完成複查；2.將持續利用縣政頻道等新聞媒體，並透過各種大型活動及機關、學校網路、電子看板放置住警器宣導標語，向民眾宣導安裝住警器重要性及強化民眾安裝意願；3.未依規定辦理部分，已開立限期改善通知單，令場所儘速改善，並將持續追蹤至改善完畢；4.未配合提送之有關機關單位，將列為重點宣達對象，督促其配合辦理。

四、107年度重要審核意見追蹤查核情形
本室於107年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　107年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說    明

	仍待繼續改善
	

	持續查察列管各項消防水源設施，惟部分地區消防水源容有不足，允宜研謀改善，以提升救災效能。
	因消防水源管理維護仍未臻周全，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。

	已研謀改善或依改善措施持續辦理
	

	積極辦理消防救災救護工作，惟後勤管理及教育訓練未盡完善，義消與志工人數逐年減少，亟待研謀改進。
	


陸、地政處主管
地政處主管計有公務機關5個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：
一、單位決算部分
地政處主管包括南投、草屯、埔里、水里、竹山等地政事務所等5個機關，掌理南投縣土地建物之測量、登記、地籍管理等地政業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：
（一）計畫實施之查核
業務計畫15項，下分工作計畫41項，包括地價管理、地用管理、重新規定地價、土地及建物登記、土地複丈及地目變更等重要施政項目，已全部執行完成。

地政處主管業務實施情形，經中央政府考核結果核列成績優良者，包括：108年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作，經內政部評核為優等；辦理地籍圖重測計畫，經內政部評核為甲等；縣（市）政府地政業務總考評，經內政部評核為甲等。

（二）預算執行之審核
1.歲入預算數1億1,231萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,748萬餘元，應收保留數8萬餘元，係違反地政法規之罰鍰案件尚待收繳；合計決算數1億2,757萬餘元，較預算超收1,525萬餘元（13.59％），主要係土地及建物登記案件增加所致。
2.以前年度歲入轉入數計29萬餘元，決算審核結果，審定實現數8萬餘元（27.46％）；應收保留數21萬餘元（72.54％），主要係違反地政法規之罰鍰尚待收繳。
3.歲出預算數2億8,238萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,473萬餘元（93.75％），預算賸餘1,764萬餘元（6.25％），主要係員額未補足之人事費結餘。
二、附屬單位決算非營業部分
地政處主管包括南投縣政府平均地權基金及南投縣政府市地重劃基金2個單位。兹將108年度決算審核結果說明如次：
（一）計畫實施之查核
營運計畫主要有管理費用及總務費用、雜項業務費用、南投埔里福興農場旅館區開發計畫及南投縣已辦竣市地重劃區其他工程、配合「變更草屯都市計畫（第二次通盤檢討）案」、南投市藍田市地重劃等10項，實施結果，計有管理費用及總務費用、雜項業務費用、南投埔里福興農場旅館區開發計畫、南投縣已辦竣市地重劃區其他工程、長期債務、配合「變更草屯都市計畫（第二次通盤檢討）案」草屯鎮府西市地重劃區、敦和市地重劃區、配合南投縣都市計畫實施，以市地重劃方式辦理南投市藍田市地重劃區、配合變更南投都市計畫開發南投市嘉和市地重劃區、配合水里都市計畫案-南光市地重劃區等9項，因重劃區管理維護實際需求減少、早期完竣市地重劃區改善工程較預計減少、統包工程尚在執行中、依工程進度及資金實際需求辦理舉借、已辦竣市地重劃區改善工程支用結餘、開發工程尚在施工中、都市計畫尚未通過、參與重劃之地主未達共識，尚未辦理重劃作業等，致未達預計目標。
（二）餘絀之審定
決算審核結果，審定賸餘4,519萬餘元，與預算短絀351萬餘元，相距4,870萬餘元，主要係出售抵費地收入較預計增加及早期完竣市地重劃區改善工程支出較預計減少所致。
三、重要審核意見
（一）為健全地籍管理，促進土地有效利用，辦理地籍清理實施作業，惟清理作業未臻完善，允宜研謀改善。

該府為清理權利內容不完整或與現行法令規定不符之地籍登記，解決長期懸而未決之地籍問題，自97年起依據內政部「地籍清理實施計畫」（期程自97至102年）及「地籍清理第2期實施計畫」（期程自103至108年）實施地籍清理。截至108年底止，南投縣已登記土地筆數及面積分別為666,451筆、397,801.64公頃（表1）。經查地籍清理作業執行情形，核有：1.登記名義人無登載統一編號之土地及建物清理進度落後，允宜積極趕辦，以維護地籍資料正確性；2.部分神明會、日據時期會社及權利主體不明之土地，清理多年仍未完成代標售，亟待積極清理；3.部分逾期未辦繼承登記之土地未妥為列冊管理，允宜注意檢討改善，避免影響後續地籍清理；4.部分土地登記所有權權利範圍空白，亟待清理更正登記，以提升地政資訊正確性；5.部分土地已完成山坡地土地可利用限度查定，惟地政資料仍未編定使用地類別，允宜加強機關間橫向聯繫妥為辦理，以維護地籍資料完整性等情事，經函請檢討改善。據復：1.已排定期程清查及辦理統一編號更正；2.將衡酌土地標脫可能性，排定期程賡續辦理標售事宜；3.將訂定辦理期限，並督促轄內各地政事務所儘速清查未辦繼承土地並予列冊管理；4.將儘速清查所有權人空白原因並辦理更正登記事宜；5.將函請各土地轄管地政事務所協助清查，並協調行政院農業委員會水土保持局及南投縣政府農業處取得山坡地查定公告資料，以辦理後續補註用地別作業事宜。
	表1　南投縣已登記土地筆數及面積統計表

	單位：筆、公頃

	年度
	非都市土地
	都市土地及其他
	合   計

	
	筆數
	面積
	筆數
	面積
	筆數
	面積

	106
	444,784 
	385,304.40 
	214,574 
	12,336.85 
	659,358 
	397,641.26 

	107
	447,098 
	385,430.75 
	215,675 
	12,304.38 
	662,773 
	397,735.13 

	108
	449,635 
	385,489.37 
	216,816 
	12,312.27 
	666,451 
	397,801.64 

	資料來源：整理自內政部統計處內政統計查詢網站資料。


（二）辦理南投埔里福興農場開發計畫，重建廬山溫泉產業，惟統包工程預算部分工項編列未妥，且第一階段基礎工程已完工多時尚未完成結算，第二階段工程工期已屆，土地尚未分配標售，允宜檢討改進，以早日重建溫泉產業。
仁愛鄉廬山溫泉區於97、98年間遭受颱風侵襲災情慘重，該府為解決廬山溫泉產業重建問題，規劃南投埔里福興農場開發計畫，開發面積合計55.677公頃，預計總費用為33億7,759萬餘元（貸款金額32億8,632萬元）。「105年度南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程」於106年3月18日簽約，契約金額16億6,392萬餘元，於106年8月7日開工，至109年5月底止，工程進度已達100％，尚待辦理驗收。有關該府辦理南投埔里福興農場開發計畫執行進度落後，迭經本室函請檢討改善，據復將檢討落後原因積極趕辦。案經追蹤結果，經查工程採購執行情形，核有：1.預算書直接工程費編列台電外線補助費，核與南投縣政府暨所屬機關學校工程預算書編列原則規定未合；2.景觀工程分項工程費編列屬工程管理費支用範疇之開工典禮費用；3.部分材料設備抽（檢）驗費用未以量化方式編列；4.統包廠商服務建議書所提創意與回饋項目未能履約部分，未研議等值且適法之回饋項目；5.逾10萬元之工程項目，專案管理廠商未依規定辦理訪價或分析單價，並編製單價分析表；6.第一階段基礎工程已竣工尚未完成結算，允宜儘速完成驗收及續辦土地分配標售作業，以利還清貸款節省利息支出；7.第二階段工程工期已屆，因土地尚未分配標售，廠商無法依約完成用戶接管作業，恐衍生履約爭議，允宜儘早研擬因應措施等情事，經函請檢討改善。據復：1.及2.將於結算時刪除不予計價；3.材料設備抽（檢）驗費用將以實作數量辦理結算；4.統包廠商回饋日本溫泉取供事業參訪方式因不妥而取消，將於結算時扣除費用；5.已補正相關資料，並就專案管理廠商審查不周之處予以扣罰違約金；6.已陸續安排工程驗收中，並已通知地政單位辦理現地地籍測量作業，待收測完成即可辦理地籍分割及相關土地標售；7.已預埋用戶接管，未來各分割土地單元向縣府申請後即可接管使用。
四、107年度重要審核意見追蹤查核情形
本室於107年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。
表2　107年度審核報告所列地政處主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說   明

	仍待繼續改善
	

	為解決廬山溫泉產業重建問題，規劃南投埔里福興農場開發計畫，惟開發進度未如預期，亟待檢討改進。
	因埔里福興農場土地專案讓售進度較預定期程落後，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。

	已研謀改善或依改善措施持續辦理

	推動市地重劃及區段徵收業務促進都市整體開發利用，惟部分重劃區抵費地遲未完成銷售，帳務管理未盡周妥，允宜檢討改善。
	


柒、稅務局主管
稅務局主管僅南投縣政府稅務局1個機關，掌理南投縣各項地方稅捐之稽徵業務，並執行中央機關委辦事項。茲將108年度決算審核結果說明如次：

一、計畫實施之查核
業務計畫3項，下分工作計畫19項，包括落實各稅稽徵及清查作業，加強防止新欠、清理舊欠，加強為民服務工作，提升服務品質等重要施政項目，已執行完成者18項，尚在執行者1項，係委託鄉鎮市公所辦理地價稅稽徵業務經費，尚未辦理核銷作業，仍須繼續執行。

該局108年度地價稅稅籍及使用情形清查作業獲財政部評定為績效類丙組第4名。

二、預算執行之審核

（一）歲入原編列預算數32億8,905萬餘元，經追減預算1億1,649萬元，合計31億7,256萬餘元，決算審核結果，審定實現數32億8,437萬餘元，應收保留數1億91萬餘元，主要係使用牌照稅、土地增值稅、地價稅、土石採取景觀維護特別稅及罰金罰鍰等尚待收繳；合計決算審定數為33億8,528萬餘元，較預算超收2億1,272萬餘元（6.70％），主要係調整申報地價與房屋標準單價、大額土地移轉案件及補徵使用牌照稅案件增加，以致地價稅、房屋稅、土地增值稅及使用牌照稅較預計增加所致。

（二）以前年度歲入轉入數計3億2,355萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,509萬餘元（23.21％），減免數1,664萬餘元（5.15％），主要係註銷已逾徵收及執行期間之罰金罰鍰；應收保留數2億3,181萬餘元（71.65％），主要係使用牌照稅、土地增值稅、地價稅、房屋稅及罰金罰鍰等尚待繼續收取。

（三）歲出原編預算數2億1,311萬餘元，經追加預算75萬元，合計2億1,386萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,204萬餘元（89.80％），應付保留數115萬餘元（0.54％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億9,319萬餘元，預算賸餘2,066萬餘元（9.66％），主要係員額未補足之人事費結餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。

（四）以前年度歲出轉入數105萬餘元，決算審核結果，審定實現數105萬餘元（100.00％）。

三、重要審核意見

（一）積極辦理地方稅稽徵業務，惟房屋稅及地價稅稅籍清查作業未臻完善，允宜檢討改善。

該局為擴大稅基、確保稅籍資料之正確性及維護租稅公平，訂定房屋稅、地價稅稅籍及使用情形清查作業細部（工作）計畫等，據以辦理房屋稅、地價稅稅籍及使用情形清查作業，108年度房屋稅收入3億7,051萬餘元、地價稅收入3億4,675萬餘元，其中「地價稅稅籍及使用情形清查作業」經財政部108年稅捐稽徵機關稽徵業務考核結果，評核為丙組第4名。有關該局房屋稅及地價稅稽徵作業未臻完善，迭經本室函請檢討改善，據復已釐正稅籍資料。案經追蹤結果，該局108年度房屋稅及地價稅經徵情形，仍核有：1.部分非公共設施保留地或政府已取得之工業園區用地，地價稅仍按公共設施保留地優惠稅率千分之6課徵，非按基本稅率千分之10課徵；2.部分非供農業使用之農業用地，已作為商業、製造業、倉儲、營建剩餘土石方收容場所、土石及相關設施使用，非屬農業用途，未改課地價稅；3.部分供營業用之住宅用地仍以自用住宅用地稅率課徵地價稅；4.部分房屋以營業用面積課徵房屋稅，惟房屋座落土地仍以自用住宅用地稅率課徵地價稅；5.非屬現行之稅地種類代號（1至9），惟仍適用地價稅免稅優惠；6.部分取得臨時工廠登記之工廠，課徵房屋稅總面積少於廠房登記面積，亟待釐清妥處；7.部分設有電梯之房屋，未依規定加價計徵房屋稅等情事，經函請查明妥處及檢討改善。據復：1.及2.已查明改課及補徵地價稅48筆、60萬餘元；3.及4.已改課並補徵地價稅13筆、6萬餘元，將持續辦理清查；5.已釐正稅地種類代號；6.已補徵房屋稅5筆、117萬餘元；7.已將電梯價格加計房屋現值補徵房屋稅4筆、38萬餘元。

（二）賡續辦理地方稅欠稅防止及清理工作，惟清理作業未盡周妥，仍待檢討改善，提升稅款徵起效能。
該局為維護租稅公平，提升稅捐徵起績效，增裕庫收，減少欠稅，訂定「追、追、追」追查小組清理欠稅作業計畫。有關欠稅清理作業仍待加強改進，迭經本室函請檢討改善，據復將積極辦理送達及移送作業，避免稅款流失。案經追蹤結果，該局近5年度（104至108年度）地方稅未徵數，由104年底3億4,988萬餘元，至108年底上升至4億3,778萬餘元（圖1），未徵起件數及金額逐漸攀升，該局辦理欠稅清理作業情形，仍核有：1.
執行（債權）憑證再徵起金額及比率較去年同期降低，債權憑證清理成效仍待提升；2.部分軍、公、教及國營事業人員欠繳地方稅款案件，已逾規定期限尚未完成送達，允宜加強運用相關單位資料，完成送達程序；3.部分已送達及滯納期滿之欠稅，尚未移送強制執行，允宜儘速依規辦理；4.部分納稅義務人應退之稅捐，未依規定先抵繳其積欠，審核作業未臻嚴謹；5.部分案件逾期尚未合法送達，亟待加強辦理送達取證作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強查調財產所得資料，辦理再移送作業，積極防止新欠清理舊欠；2.將儘速查明應送達地址，重新送達；3.將積極移送行政執行處強制執行，提升欠稅清理成效；4.已重新發單請納稅義務人繳納積欠稅款，爾後將加強查核並依規定辦理；5.將積極辦理欠稅案件之送達取證作業，以利稅款徵起。
四、107年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於107年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表1  107年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形表

	重要審核意見標題
	說    明

	仍待繼續改善
	

	（一）稅籍清查績效經財政部考核成績優良，惟房屋稅及地價稅稅籍清查作業仍待加強，允宜善用資訊科技，以提升稽徵效率。
	因部分稅籍資料仍未適時釐正，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。

	（二）持續辦理欠稅防止及清理計畫，惟地方稅未徵起件數及金額逐漸攀升，允宜加強改進，以確保稅款有效徵起並維護租稅公平。
	因108年度地方稅未徵數較107年度增加，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。

	已研謀改善或依改善措施持續辦理
	

	運用政府建置各項平台加強查核逃漏稅以維護租稅公平，惟使用牌照稅與印花稅稽徵及違章裁處作業未臻完善，允宜加強辦理。
	


捌、警察局主管
警察局主管僅南投縣政府警察局1個機關，掌理治安、交通、犯罪偵防、保防、外事、民防等業務。茲將108年度決算審核結果之審核情形說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫34項，包括保安、保防、督察、刑事、拖吊、婦幼、鑑識、勤指、防治等業務，及交通管理、警備工作、防情工作、外事工作等重要施政項目，其中已執行完成者26項，尚在執行者8項，主要係竹山分局辦公廳舍興建工程及錄影監視系統整合計畫第20期建置案等尚在執行中，仍須繼續執行。

警察局主管業務實施情形，經內政部考核結果核列成績優良者，包括：108年第3季執行「強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」，獲評為特優；108年軍民聯合防空（萬安42號）演習，經評列甲等；
108年加強重要節日安全維護工作，獲評為全國優等；
108年暑期保護青少年-青春專案，經評列為優等。
二、預算執行之審核

（一）歲入預算數582萬元，決算審核結果，審定實現數564萬餘元，應收保留數347萬餘元，係違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為912萬餘元，較預算超收330萬餘元（56.76％），係違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及毒品危害防制條例之罰鍰收入增加。
（二）以前年度歲入轉入數計2,948萬餘元，決算審核結果，審定實現數248萬餘元（8.41％）；減免數80萬餘元（2.73％），主要係應收行政罰鍰依法取得債權憑證辦理註銷；應收保留數2,620萬餘元（88.86％），係各年度違反道路交通管理處罰條例、毒品危害防制條例之罰鍰，尚待繼續收繳。

（三）歲出原編列預算數24億1,286萬餘元，經追加預算896萬餘元，並因購置清槍筒及安全警語提示系統、採購手持式毒品分析儀等事由，經動支第二預備金545萬餘元，合計24億2,729萬餘元，決算審核結果，審定實現數22億1,945萬餘元（91.44％），應付保留數9,773萬餘元（4.03％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為23億1,719萬餘元，預算賸餘1億1,009萬餘元（4.54％），主要係員額未補足之人事費結餘。

（四）以前年度歲出轉入數計4,233萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,601萬餘元（85.08％），減免數27萬餘元（0.64％），係工程經費結餘；應付保留數604萬餘元（14.28％），主要係竹山分局辦公廳舍興建工程尚在執行中，須保留繼續執行。
三、重要審核意見
（一）推動道路交通秩序與交通安全改進方案，惟部分交通事故防制業務執行情形仍未臻周妥，允宜檢討改善。
該局配合交通部推動第13期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」及「精進道路交通執法與品質」工作重點，為強化交通事故防制，提升為民服務品質，由各分局按月分析肇事案件等資料，規劃執行交通事故防制勤務。108年度交通部考核該局辦理「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案107年度執行成果」，經評列為卓越獎第三組第2名，惟近3年度（106至108年度，下同）南投縣交通事故（A1+A2）總件數（24小時）分別為6,554件、6,787件及7,073件（表1），件數仍逐年增加。經查推動道路交通秩序與交通安全改進方案執行情形，核有：1.積極取締重大交通違規案件，惟近年交通事故肇事死傷人數仍未有效降低，受傷人數逐年增加，允宜研謀防制措施，以營造友善交通環境；2.部分測速照相或闖紅燈設備設置地點未定期檢討評估成效，或未依交通狀況特性妥善規劃，允宜研謀改善，以提升執法效率，發揮交通事故防制功能；3.轄內地磅站管制範圍未能涵蓋縣內主要砂石車行駛路段，未能善用活動式地磅加強取締超載車輛，允宜研謀改善；4.機車酒駕肇事案件居高不下，允宜積極宣導遵行交通規則之法治觀念，加強防制騎乘機車事故措施，以維護民眾交通安全；5.年長者行人發生交通事故死亡比率頗高，允宜加強高齡者交通安全教育宣導及取締行人違規，俾導正交通違規習慣；6.運用監視錄影系統協助破案率逐年提升，惟具車牌辨識功能攝影鏡頭之布建涵蓋率仍待提高，允宜加強監視系統使用效能，以協助追緝涉案車輛，提高案件偵辦效率等情事，經函請檢討改善。據復：1.將定期分析轄區各類交通事故案件發生肇因及取締違規態樣，依轄區特性及易發生時段，妥適編排勤務；2.109年度將購置闖紅燈、雷達測速照相設備、區間測速等科技執法設備，善用科技輔助執法；並將每3個月視取締件數、地區特性及交通狀況，適時調整測速照相設置地點，以提升執法效率；3.除持續加強取締固定地磅5公里範圍內路段砂石車超載行為外，並將活動地磅放置於巡邏車內，嚇阻砂石車超載；4.將加強酒駕防制宣導，強化民眾對酒駕危險認知，降低交通事故發生；5.將加強宣導高齡者安裝自行車後座警示燈、行走於道路穿著鮮艷（反光）顏色衣服，宣導路權及防禦駕駛觀念，保護高齡者穿越道路安全；6.未來將規劃逐年增加車牌辨視功能之監視器比率，以有效協助刑案偵辦。

（二）辦理毒品嫌疑人尿液採驗工作考評成績優異，惟毒品危害防制業務執行成效仍待提升，亟待研謀改善。

該局為加強預防犯罪，落實國家反毒政策，辦理毒品查緝、毒品嫌疑人毛髮及尿液採驗等工作，108年度各季尿液定期採驗執行率皆達8成以上，其中第3季執行「強化應受尿液採驗人採驗實施計畫」，經內政部警政署評核為特優。經查毒品危害防制業務執行情形，核有：1.為防制毒品危害，積極掃蕩毒品犯罪，南投縣106至108年度查獲毒品件數分別為1,257件、1,205件及1,057件（表2），已逐年下降，惟部分地區第三、四級毒品查獲案件呈增加趨勢，防制成效仍待提升，允宜強化犯罪個案查獲案件分析，加強涉毒熱點查察，積極追查販毒網絡，防制毒品擴散；2.推動加強防制少年毒品危害執行方案，南投縣近3年度查獲毒品案件之嫌疑犯年齡為18歲以下青少年人數已逐年下降，惟少年（學生）涉毒案件向上溯源查緝比率仍待加強，以阻斷毒品供給來源，維護社會治安及少年（學生）身心健康；3.毒品尿液檢體銷毀作業未由相關單位派員會同辦理，亦未作成銷毀紀錄，銷毀作業未臻完善，允宜注意依規定辦理；4.跨年度尿液檢體檢驗勞務採購作業未順利銜接，影響尿液檢體送驗期程；5.查獲毒品沒入物之存放及保管作業未臻周妥，仍待妥謀改善；6.查獲毒品沒入物之銷燬及相關文件保存作業未盡確實，允宜注意檢討改進；7.委外辦理毒品嫌疑人毛髮檢驗，檢驗機構逾期提送檢驗報告，未依契約計算逾期違約金等情事，經函請檢討改善。據復：1.嗣後將針對涉毒高風險地點，透過定期熱點分析查察犯罪案件分布情形，並針對販製毒品熱區，以「溯源追查」為核心目標，加強防制及追查毒品案件；2.將加強查緝少年藥頭案件，並落實教育單位協助檢、警緝毒通報模式，賡續推動「護少專案」，拓展少年毒品相關情資管道，阻斷毒品侵入校園；3.嗣後將派員會同委託檢驗單位辦理銷毀毒品尿液檢體作業，並全程錄影及作成書面紀錄；4.爾後將提早辦理次年度採購作業；5.已要求所屬確實依規定將沒入毒品放置於證物室集中保管，並應指定承辦人管理，設簿登記管制，以及逐案保管毒品沒入物之相關文書資料；6.爾後將遵照規定每年定期辦理銷燬及妥善保存文件；7.逾期違約金將向廠商收回後辦理繳庫作業；109年度契約已將出具檢驗報告期限修正，並請各分局按月依驗收項目逐一查填確認報告送驗期限，俾憑辦理後續經費核銷事宜。

四、107年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於107年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　107年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說   明

	已研謀改善或依改善措施持續辦理
	

	（一）已設置交通違規車輛拖吊移置代保管場，惟車輛拖吊業務執行及保管作業未臻健全，亟待檢討改善。
	

	（二）設置監視錄影系統及推動守望相助工作以維護治安，惟管理作業未盡周延及隊（人）數逐年減少，允宜加強辦理。
	

	（三）經管警光山莊提供警察同仁住宿休憩，惟其收支及維護管理作業未臻周妥，亟待研謀改善。
	


玖、衛生局主管
衛生局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：
一、單位決算部分
衛生局主管包括南投縣政府衛生局及南投縣慢性病防治所等2個機關，掌理南投縣衛生、醫療、保健及慢性病防治等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：
（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫25項，包括建立醫療救護高品質、食品藥物安全化、健康促進生活化、防疫體系完整化、建構長期照護完善網絡、活躍老化、健康老化等重要施政項目，其中已執行完成者23項，尚在執行者2項，主要係失智照護服務計畫、中寮鄉及魚池鄉衛生所照管分站修繕工程等尚在執行中，仍須繼續執行。

衛生局主管多項業務評比，108年度經中央政府核列成績優良者，包括：1.108年地方衛生機關營造健康生活環境業務、癌症篩檢與檳榔健康危害防制業務及婦幼健康促進業務等項目，經考評為全國分組第1名；2.108年地方衛生機關保健業務類及衛生教育業務等項目，經考評為全國分組優等；3.108年度辦理食品流通稽查業務，經考評為效率卓越績優等。
（二）預算執行之審核
1.歲入預算數538萬餘元，決算審核結果，審定實現數908萬餘元，應收保留數110萬餘元，主要係違反各項衛生法規裁定之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1,018萬餘元，較預算超收480萬餘元（89.20％），主要係違反各項衛生法規罰鍰案件增加所致。
2.以前年度歲入轉入數計929萬餘元，決算審核結果，審定實現數127萬餘元（13.74％），減免數116萬元（12.50％），主要係註銷已逾執行期間之罰鍰案件；應收保留數685萬餘元（73.76％），係違反各項衛生法規罰鍰尚待收繳。
3.歲出原編列預算數5億4,205萬餘元，經追加（減）預算8,984萬餘元，並因辦理整合型心理健康工作計畫所需經費不足等事由，經動支第二預備金726萬餘元，合計6億3,916萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億7,108萬餘元（89.35％），應付保留數679萬餘元（1.06％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億7,787萬餘元，預算賸餘6,129萬餘元（9.59％），主要係人事費結餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。
4.以前年度歲出轉入數480萬餘元，決算審核結果，審定實現數476萬餘元（99.18％），減免數3萬餘元（0.82％），主要係營繕工程經費結餘。
二、附屬單位決算非營業部分
衛生局主管僅南投縣醫療作業基金1個作業基金單位，茲將108年度決算審核結果說明如次：
（一）計畫實施之查核
營運計畫主要有藥品採購計畫、藥品銷售計畫及門診營運計畫等3項，實施結果，因門診就醫人數減少，均未達預計目標。
（二）餘絀之審定
決算審核結果，審定賸餘851萬餘元，較預算增加243萬餘元，約39.97％，主要係衛生福利部中央健康保險署補付以前年度健保費較預計增加，門診醫療成本較預計減少所致。
三、重要審核意見
（一）為維護民眾健康，辦理食品稽查及輔導業務，惟管理作業未盡周妥，亟待研謀改善，以確保消費者飲食安全及衛生。

為有效提升食品安全、管理與效率，行政院衛生福利部已於102年12月3日訂定食品業者登錄辦法，並建置食品業者登錄平台，要求業者登錄產品、原料與上下游流向，以提高追溯食品來源與追蹤食品流向的功能。該局運用衛生福利部食品藥物管理署建置之「產品通路管理資訊系統（PMDS）」辦理業者基本資料及稽查紀錄之列管，截至108年度止，已輔導南投縣11,127家食品業者辦理食品登錄作業，並執行食品良好衛生規範（GHP）稽查4,276家。經查食品安全管理執行情形，核有：1.輔導食品業者辦理登錄作業，惟仍有部分業者未申請登錄或登錄後未按時確認內容，允宜積極輔導改善；2.依據食品良好衛生規範執行稽查作業，近3年度（106至108年度）不合格家次，分別為1,428家次、2,170家次及2,502家次（表1），不合格率分別為45.41％、55.10％及58.51％，逐年上升，又該局針對稽查發現之缺失事項，未追蹤業者改善情形，允宜持續加強食品衛生宣導及稽查工作，以保障民眾飲食安全及衛生；3.訂定稽查紀錄表輔助現場稽核，惟未依良好衛生規範準則納入相關檢查項目，允宜檢討改善，以完備稽核作業；4.對轄內加水站辦理水質檢驗作業，惟部分業者未經許可即開始營業，允宜加強管理，以維護消費者健康等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於108年底完成全部食品業者登錄確認；未申請食品業者登錄者，將於109年11月底前輔導改善；2.將持續加強食品衛生宣導及查驗工作，並列管業者後續改善情形；3.將研議修訂稽查紀錄表；4.已輔導業者申請核准許可。
（二）設置醫療作業基金辦理門診醫療業務，提供民眾醫療服務，惟藥品及醫療設備管理情形未盡周妥，亟待檢討改善。
該局為提升衛生醫療水準及醫療服務品質，設立南投縣醫療作業基金，108年度決算總收入1億2,672萬餘元、總支出1億1,821萬餘元，本期賸餘851萬餘元（表2）。經查門診醫療業務執行情形，核有：1.部分衛生所藥品管理情形，間有帳列藥品庫存量與實際庫存量未合，或領用量大於可用庫存量；部分藥品已屆有效期限仍給藥，或未按效期先後順序扣帳、領藥；部分藥品中文名稱或效期登載錯誤，資料未盡確實；藥品盤點及逾期藥品銷燬作業未臻嚴謹等情形，管理作業未臻完善，允宜督促加強藥品管理；2.部分衛生所經管之醫療器材及設備間有閒置或損壞情形，允宜督促檢討改進；3.部分衛生所發放醫療獎勵金，未訂定績效評核指標，據以評估個人工作績效，獎勵金發放作業未臻周妥；4.慢性病防治所近年來因情勢變更，相關業務縮減，原組織功能已逐漸式微，編制內人員改支援該局辦理防疫業務，原門診醫療業務則由竹山鎮衛生所醫生支援，未再進用醫師，允宜評估辦理裁撤之可行性，俾促進整體資源有效利用等情事，經函請檢討改善。據復：1.已函請各衛生所及慢性病防治所落實藥品盤點作業，加強藥品進出庫管理，並注意按藥品有效期限之先後順序給藥，逾期藥品由衛生所相關人員2人以上會同銷燬；2.已函請各衛生所儘速辦理報廢品變賣程序；3.已依規定成立醫療作業基金績效小組及制定績效評核表；4.已研擬相關業務調整及人員移撥之短中長期因應措施。

四、107年度重要審核意見追蹤查核情形
本室於107年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　107年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說   明

	已研謀改善或依改善措施持續辦理

	（一）積極辦理流感疫苗接種工作及防疫物資管理，惟公費流感疫苗接種率未達目標值及防疫物資管理未臻周妥，有待檢討改善，以維護國人健康。
	

	（二）間有財務及事務管理工作未臻嚴謹，亟待檢討改善，以健全管理作業。
	


拾、環境保護局主管
環境保護局主管計有公務機關及非營業特種基金單位各1個。各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅南投縣政府環境保護局1個機關，掌理環境保育、毒性化學物質管理、環境污染管制、環保檢驗、廢棄物處理及改善環境衛生等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫11項，包括環境保育及毒性化學物質管理、環境污染管制、環保檢驗、廢棄物處理、改善環境衛生、環境稽查等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者3項，主要係轄內垃圾尚待轉運焚化處理，及南投縣家戶垃圾打包開口合約計畫尚在執行中，仍須繼續執行。

環境保護局主管業務實施情形，經中央政府考核結果核列成績優良者，包括：108年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫、績優獎勵補助計畫，經行政院環境保護署考核為績優。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,264萬餘元，決算審核結果，審定實現數534萬餘元，應收保留數364萬餘元，主要係違反環保法規罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為899萬餘元，較預算短收365萬餘元（28.92％），主要係違反環保法規之裁罰案件減少。

2.以前年度歲入轉入數計1,496萬餘元，決算審核結果，審定實現數470萬餘元（31.44％），減免數520萬餘元（34.80％），係應收行政罰鍰依法取得債權憑證辦理註銷；應收保留數505萬餘元（33.77％），係違反環保法規之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數3億1,592萬元，經追加預算2億3,465萬餘元，並因辦理改善公廁暨提升優質公廁推動計畫、設置埔里鎮高效能廚餘堆肥廠所需配合款等事由，經動支第二預備金359萬餘元，合計5億5,417萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,452萬餘元（49.54％），應付保留數2億1,676萬餘元（39.11％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數4億9,128萬餘元，預算賸餘6,288萬餘元（11.35％），主要係南投縣垃圾轉運計畫、南投縣綠能永續中心BOT案促參前置作業計畫結餘。
4.以前年度歲出轉入數1億3,535萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,699萬餘元（71.66％），減免數3,692萬餘元（27.28％），主要係補助南投市公所高效能廚餘堆肥場計畫取消辦理；應付保留數144萬元（1.06％），主要係補助南投市公所建置廠房及購置破碎機計畫，尚未核銷請款。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅南投縣環境保護基金1個特別收入基金單位。茲將108年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制、環境保護、環境教育及水污染防治等4項，實施結果，計有水污染防治計畫1項，因108年污染許可輔導計畫流標未執行，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘2億4,338萬餘元，與預算短絀7萬餘元，相距2億4,346萬餘元，主要係空氣污染防制及水污染防治收入較預計增加所致。

三、重要審核意見
（一）推動土壤污染及水污染防治工作，惟管理作業未臻周延，允宜檢討改善。

該局為有效掌握土壤、水體水質現況及污染場址實際狀況，推動土壤污染及水污染防治工作，107年度執行結果獲行政院環境保護署（下稱環保署）評定為優等。該局108年度辦理環境污染管制計畫，編列預算數1,831萬餘元，執行結果，決算數1,704萬餘元。經查土壤污染及水污染防治執行情形，核有：1.部分事業廢污水排放許可證已屆期未依規申請展延，仍繼續營運，允宜加強水污染防治許可之管理作業，強化環境污染管制；2.飼養豬隻100頭以上未滿200頭之畜牧業，逾9成仍未檢具廢（污）水管理計畫提報核准，允宜加強宣導及輔導完成申請作業，以確保畜牧業廢水符合管制規定；3.部分環保署公告之水污染防治事業未納入管制範圍，列管作業未臻完善，允宜加強機關間橫向通報機制，確保列管資料之完整性；4.108年底南投縣境內列管公告控制場址4處，污染類型為工廠者1處、農地2處及加油站1處，面積共12,789.67平方公尺（表1），部分場址已列管多年，污染行為人仍未提出污染控制計畫；又104至107年間解除列管6處控制場址，其中4處未落實追蹤後續使用情形，允宜研謀改善，以降低危害擴散風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.將召開輔導說明會宣導相關法令規定及申請許可程序，並輔導業者提出申請許可；2.已取得農業處畜牧登記證列管資料，將全面清查確認飼養情形，並督導畜牧場提出廢水管理計畫；3.將每年定期向農業處、衛生局及觀光處調取相關管制事業名單，強化列管資料之完整性；4.經依規裁處後，污染土地關係人已提出污染清理計畫書，另已訂頒「南投縣土壤及地下水列管場址解除列管後定期追蹤管理作業規定」，據以辦理追蹤管制工作。
（二）辦理事業廢棄物管理業務，監督業者處置事業廢棄物，惟部分清除機具車輛即時追蹤系統未正常運作或車輛軌跡異常，部分業者未申報營運紀錄及事業廢棄物收受、使用及貯存量，亟待加強稽查管制。

該局為掌握轄內事業廢棄物流向，辦理事業廢棄物產出、貯存、清除方式及處理流向管制（圖1）之查核，截至108年底止，轄內列管須檢具事業廢棄物清理計畫書之事業機構776家（含營建工地）、清除機構47家、處理機構4家及再利用機構44家。經查事業廢棄物流向管制情形，核有：1.部分清除機構之清運機具未能維持即時追蹤系統（GPS）正常運作或車輛軌跡異常，允宜加強稽核異常頻率較高之事業廢棄物清運流向，以發揮監控系統功能；2.部分事業廢棄物清運機具未依規定裝置GPS，允宜加強追蹤稽查，促請業者落實裝置及審驗；3.部分指定公告事業
已達應檢具事業廢棄物清理計畫書規模，惟未依規檢送計畫書，亟待檢討改善；4.部分清除或處理機構未依規定申報營運紀錄或申報資料不完整，亟待清查加強管理；5.部分處理機構或再利用機構申報事業廢棄物貯存量與按同期間廢棄物收受及使用量核算之應有貯存量，或按申報衍生廢棄物產出量、聯單量計算之貯存量不符，允宜加強資料檢核，以強化廢棄物流向管控；6.部分處理機構衍生廢棄物之貯存量已逾前6個月之累積產出量，未報經核發機關同意，仍持續收受廢棄物等情事，經函請檢討改善。據復：1.車輛GPS異常未依規上網報備者，將依法告發裁處，未來並將加強清除機構GPS勾稽工作，以強化管控廢棄物流向；2.部分係因資料登錄不全，已督請業者修正，其餘未依規設置GPS之清除機構將輔導改善；3.已函請業者提具事業廢棄物清理計畫書，嗣後將請目的事業主管機關於發證前告知業者依規提送；4.未申報營運紀錄者，將依法告發處分；5.申報錯誤部分已請處理機構上網修正資料，嗣後並將加強清除機構申報情形之稽核；6.將加強實地查核衍生廢棄物之貯存申報情形。
（三）推動多項空氣污染防制措施，南投縣PM2.5年平均濃度已逐年下降，惟部分行動方案執行情形仍待加強，允宜研謀改善，以提升空氣品質。

該局為防制各項污染源所造成之空氣污染，維護縣民健康及生活環境，配合環保署推動「空氣污染防制行動方案」，並擬訂南投縣空氣污染防制計畫，推動多項防制措施，南投縣空氣品質已逐漸改善。108年度辦理移動污染源及固定污染源許可稽查管制等空氣污染防制計畫經費7,637萬餘元。有關該局辦理空氣污染防制計畫執行成效欠佳，迭經本室函請檢討改善，據復將積極掌握污染源採取有效防制策略，以達成改善空氣污染目標。案經追蹤結果，經查計畫執行情形，仍核有：1.據該局統計，南投縣南投市、竹山鎮及埔里鎮等3處空氣品質監測站近5年度（104至108年度，下同）細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，雖已由104年度之26.25微克/立方公尺（μg/m3）、31.92μg/m3及30.83μg/m3，下降至108年度之20.07μg/m3、22.20μg/m3及18.60μg/m3（表2），細懸浮微粒PM2.5年平均濃度已逐年下降，惟仍超逾空氣品質標準（15μg/m3）。鑑於世界衛生組織（WHO）已於2013年將PM2.5列為第1級致癌物質，為維護國民健康，允宜透過區域合作共同研商空氣污染減量策略，以期改善空氣品質；2.近5年度全國機車平均到檢率分別為69.50％、71.42％、71.60％、73.34％及75.03％，惟南投縣到檢率僅分別為66.22％、67.93％、68.83％、67.56％及70.01％，均低於全國平均值（圖2），又二行程機車數量已逐年減少，惟其排氣定期檢驗到檢率約介於49.06％至57.10％，仍屬偏低，允宜加強稽查及宣導，提升機車到檢率，降低其對空氣品質之影響；3.老舊汽機車之淘汰及加裝濾煙器未達管制目標數，允宜賡續加強宣導，提高民眾汰換及裝置意願，以達車輛污染減量目標；4.運用中央建置之「固定污染源管理資訊系統」及「空污費暨排放量申報整合管理系統」分別列管固定污染源與應申報空氣污染防制費之場所，惟部分管制對象未納入上揭系統列管，允宜注意清查釐正系統資訊；5.部分固定污染源之空氣污染物排放量超逾操作許可核定量，亟待依規定妥處等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續透過區域合作共同研商空氣污染減量策略，精進空氣污染防制作為；2.嗣後將針對未定檢機車寄發限期改善通知書，加強未定檢熱區路邊攔檢稽查，嚴格取締未定檢機車；3.將優先鎖定機車熱點區域，提升稽查能量，增加攔檢頻率場次，並將優先由公部門推動加裝空氣污染防制設備，加強宣導安裝濾煙器，以達車輛污染減量目標；4.漏未列管場所已補登於固定污染源系統進行列管，並將輔導廠商詳實填報資料；5.已依違反空氣污染防制法規定辦理裁罰。
（四）推動資源回收工作已具成效，惟垃圾產生量仍逐年上升，又垃圾採外運焚化處理，近年來因去化困難而大量暫置，影響環境衛生，亟待妥謀善策，以維護環境品質及永續發展。

行政院國家永續發展委員會107年12月核定臺灣永續發展目標6及11分別揭示：「確保環境品質與永續管理環境資源」及「建構具包容、安全靭性及永續特質的城市與鄉村」，對應指標均包括一般廢棄物處理率。南投縣政府於93年依環保署函示停建焚化爐，垃圾之去化係由各公所收集至垃圾轉運站，再由轉運公司至各轉運站載運至指定焚化廠焚化處理。有關該局辦理垃圾資源回收及焚化處理作業未盡周妥，迭經本室函請檢討改善，據復將檢討改善。案經追蹤結果，該局辦理垃圾清運及暫置（打包）暨送焚化處理情形，核有下列事項：

1.南投縣資源回收率已有提升，惟垃圾產生量仍逐年上升，亟待持續推動源頭減量，並提升廚餘及資源回收率，落實垃圾減量目標：南投縣垃圾產生量近3年度（106至108年度，下同）分別為17萬餘公噸、19萬餘公噸及20萬餘公噸（表3），資源回收率分別為45.37％、45.10％、50.37％，呈現上升趨勢，惟仍較全國資源回收率52.51％、53.26％、55.14％為低。該局108年度委外辦理促進垃圾減量回收補助計畫、資源回收工作計畫、觀光及偏鄉地區資源回收推動計畫、垃圾轉運監督稽查暨效能評估計畫等，總經費合計2,080萬餘元。108年度加強辦理資源回收工作績效經環保署考核結果，獲資源回收率提升獎。經查推動垃圾減量、資源回收及辦理垃圾轉運暨督導考核情形，核有：（1）南投縣近3年度垃圾減量推動情形，均未能達成環保署設定每日垃圾清運量之減量目標，且因區域合作市縣焚化量能不足，南投縣內垃圾無法去化，垃圾暫置問題益形嚴重，亟待落實垃圾源頭減量，並提升廚餘垃圾及資源回收率；（2）南投縣迄無垃圾自主處理設施，致垃圾均需外運處理，惟南投縣綠能永續中心仍在可行性評估及規劃階段，允宜依計畫儘速興設，以減少仰賴外縣市代為焚化垃圾之情形；（3）轉運垃圾夾雜回收物遭致退運情事頻仍，且部分鄉鎮隨車破袋稽查結果近3成不合格，亟待宣導民眾落實垃圾分類及資源回收工作，並加強垃圾清運前之破袋稽查作業，以降低垃圾退運情事；（4）補助公所設置簡易木材焚化爐或鍋爐，變相由清潔隊燃燒木材，核有違反空氣污染防制法之虞，允宜督促檢討改善，並研議木材廢棄物再利用之可行性等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已函請各公所加強垃圾分類及研擬具體改善措施，並針對資源回收率未達50％之公所加強破袋稽查工作，另將製作廚餘堆肥及源頭減量影片供學校教育使用，及辦理多項資源回收宣導活動，提升民眾資源回收觀念；（2）刻正辦理「南投縣綠能永續中心BTO案促參前置作業計畫」中，俟綠能永續中心設置完成後，將可自主處理南投縣垃圾；（3）109年度預計進行70場次破袋稽查作業，並將持續加強宣導落實垃圾分類，以避免垃圾遭退運情形發生；（4）將停止使用簡易木材焚化爐或鍋爐，後續木材將以破碎再利用及製成二手家具方式處理。
2.南投縣垃圾需外運至其他縣市焚化處理，近年來迭有去化困難而大量暫置，衍生環境污染問題，允宜加強垃圾暫置場地之管理，維護環境衛生：南投縣垃圾需外運至其他縣市焚化處理，近年來因一般事業廢棄物進焚化廠，嚴重排擠一般家戶垃圾處理，及配合其他縣市所屬焚化廠歲修及調度減量短收，致南投縣垃圾未能送焚化處理，暫置於垃圾轉運站及掩埋場，截至108年底垃圾暫置量約9.3萬公噸（表4）。經查垃圾暫置場地或轉運站之管理及維護情形，核有：（1）部分掩埋場及轉運站之土地使用分區，未符合土地容許使用之項目，亟待督促及協助公所辦理地目變更；（2）暫置垃圾之場地或轉運站，未設置污水處理設施，或污水處理廠處理量超載時污水逕流入河川溪流，或未持續監測水質，相關污水處理未盡周妥等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將督促公所合法使用土地，部分公所亦將檢討辦理地目變更或另覓符合使用分區之土地；（2）將督促各公所落實相關污染防制工作，並請垃圾轉運監督公司不定期巡視垃圾轉運站及垃圾掩埋場，以避免因暫置垃圾而衍生污染環境衛生之情事。
3.南投縣垃圾去化困難，仍有清除處理一般事業廢棄物之情事，允宜檢討改善，減少垃圾去化之負擔：南投縣政府為反映廢棄物清理成本，依廢棄物清理法第24條第3項規定訂定發布南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物收費辦法，規範收受一般廢棄物之種類及收費原則；另該府為避免收受一般事業廢棄物無法去化，未訂定一般事業廢棄物清除處理之收費辦法或標
準，且截至108年底，因南投縣垃圾無法順利去化，垃圾暫置量已高達9萬餘公噸，無餘裕處理一般事業廢棄物。經查南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物執行情形，核有：（1）南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物以車次計算清除、處理費用，未合理反映清除處理成本；（2）未能檢討部分公所持續收受一般事業廢棄物之妥適性，且未積極辦理公告指定轄區內四大超商自行委託清除處理一般廢棄物作業，增加垃圾去化之負擔；（3）部分公所自訂廢棄物清除處理收費辦法或自治條例逾越法令權限等情事，經函請檢討改善。據復：（1）俟南投縣完成設置垃圾自主處理設施後一併研議修正；（2）已公告指定南投縣轄區連鎖便利商店一般廢棄物自行委託合格廢棄物清除處理業者清除處理，可減緩垃圾去化之負擔，另將持續函請公所停止收受一般事業廢棄物，避免增加垃圾暫置負擔；（3）將與公所研商依照南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物收費辦法執行收費。

（五）南投縣自來水供水普及率已達八成，為保障合法繳納一般廢棄物清除處理費民眾權益，允應督促公所落實執行非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業，以符受益者付費原則並充裕垃圾處理經費。

依廢棄物清理法第24條第1項規定，縣（市）主管機關應依清除處理成本，向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收費用。南投縣政府對於家戶徵收一般廢棄物清除處理費，採按用水量計算及按戶定額計算2種徵收方式，分別由該局及各鄉鎮市公所執行徵收事宜，近年來南投縣一般廢棄物回收清除處理收入不敷支應廢棄物清除處理成本，105至108年度每年收支差短金額達1.42億元至1.95億元不等，由縣庫撥充支應（表5），增加財政負擔。據臺灣自來水事業108年度統計年報，南投縣自來水供水普及率為80.62％，亦即全縣有19.38％非自來水用戶，未能隨水費徵收廢棄物清除處理費，基於污染者及受益者付費之原則，108年度計有南投市等9公所辦理非自來水用戶一般廢棄物清除處理費開徵作業，截至108年底止，已開徵戶數計11,913戶、金額1,358萬餘元，已繳納戶數5,731戶、金額656萬餘元，徵起率48.36％，未繳納戶數6,182戶、金額701
萬餘元。經查南投縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收管理情形，核有：1.中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉等4公所自106或107年度起未辦理非自來水用戶一般廢棄物清除處理費開徵作業，不符公平正義原則，基於行政一體性及落實受益者付費，允宜督促儘速辦理徵收，避免地方自治財源流失；2.部分公所108年度徵起率未達5成，允宜督促妥為列管催繳；3.以前年度已開徵未徵起數頗巨，亟待加強督導積極處理，以確保公法請求權時效；4.為提升徵收作業管理行政效率，規劃建置清除處理費徵收管理作業資料系統，惟僅少數公所使用，建置成效不彰；5.每年書面調查轄內各鄉鎮市徵收及催繳情形，惟疏於督導公所落實列管徵收欠費催繳作業，允宜檢討研謀改進；6.為統一徵收作業方式及程序，於102年1月31日訂頒「南投縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業要點」，惟所援引法律授權依據錯誤，衍生轄內公所質疑該作業要點之適法性及效力，亟待檢討修正等情事，經函請檢討改善。據復：1.經多次溝通，中寮鄉及魚池鄉公所已進行補徵事宜，將持續與國姓鄉及水里鄉公所溝通協調，及共同商議催繳執行方式，並規劃徵收說明及宣導使用者付費觀念，以解決公所遲不開徵之難題；2.發函督促公所辦理催繳及保全措施，並持續追蹤輔導；3.已開徵未徵起數主要集中於信義鄉及仁愛鄉，將積極輔導協助各該公所具體規劃催繳及執行方式；4.將規劃編列相關業務委外預算，並檢討公所未使用系統原因納入改善規劃；5.將於全縣清潔隊例行會議中進行填報說明及人員教育，並檢討修正調查表之設計，以利統計並追蹤管理各公所欠費催繳情形；6.將召開會議與公所溝通討論現行徵收方式及進行徵收作業要點之修正，並將法律授權依據錯誤部分納入修正。

四、107年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於107年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。
表6　107年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說   明

	仍待繼續改善
	

	（一）為改善空氣品質訂定南投縣空氣污染防制計畫，推動多項防制措施，惟執行成效欠佳，亟待採取有效防制策略，以維護空氣品質。
	因空氣污染防制計畫執行情形，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。

	（二）積極辦理廢棄物處理業務，惟間有垃圾廚餘含量比率頗高，垃圾分類未盡確實，致轉運焚化遭退運，及垃圾堆置量累增，去化困難等情事，亟待研謀改善，以利環境永續發展。
	因垃圾清運及送焚化處理執行情形，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。

	已研謀改善或依改善措施持續辦理

	（一）積極辦理街道揚塵洗掃作業，惟規劃及執行作業未盡完善，亟待研謀改進，以有效降低車行揚塵污染，提高民眾生活品質。
	

	（二）徵收營建工程空氣污染防制費改善空氣品質，惟收繳作業未盡周妥，允宜檢討改善。
	

	（三）委託專業技術廠商協助推動空氣污染防制工作，惟勞務採購招標、履約管理及驗收等作業未臻完善，亟待研議改進。
	


拾壹、原住民族行政局主管
原住民族行政局主管僅南投縣政府原住民族行政局1個機關，掌理原住民產業發展、生活輔導、規劃建設及提高原住民生活素質等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：
一、計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括改善原住民族居住品質、辦理原住民族保留地開發管理、推動基礎建設、改善部落聯外道路等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者3項，主要係都達村平靜橋往台14甲線等聯絡道路改善工程、原民部落文化健康站友善空間整建及周邊公共設施改善工程，暨仁愛鄉原住民族互新聚落三酸產業創新產值推動計畫等尚在執行中，仍須繼續執行。

原住民族行政局主管業務執行情形，經原住民族委員會考核結果，108年度原住民族土地全國業務，經評鑑為佳獎。

二、預算執行之審核
（一）歲出原編列預算數1億5,305萬餘元，經追加預算3億9,567萬餘元，因辦理原民部落文化健康站服務據點周邊及部落內公共設施改善工程、原住民族地區簡易自來水系統營運計畫及仁愛鄉紅香溫泉周邊環境改善工程等事由，動支第二預備金1,355萬餘元，另因調整保費不敷支應，動支調整各類員工待遇準備3,000元，合計預算數5億6,228萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億1,596萬餘元（73.98％），應付保留數1億1,333萬餘元（20.16％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億2,929萬餘元，預算賸餘3,298萬餘元（5.87％），主要係營繕工程發包及補助計畫之結餘。

（二）以前年度歲出轉入數1億7,730萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,982萬餘元（50.67％），減免數321萬餘元（1.82％），主要係營繕工程經費結餘；應付保留數8,425萬餘元（47.52％），主要係仁愛鄉平靜橋改善工程、紅香溫泉會館興建工程及瑞岩部落天然災害原住民住宅重建補助計畫等，尚未完成經費核銷作業或尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見
（一）為扶植原住民族產業發展，辦理產業創新價值計畫，惟規劃及執行未臻周妥，允宜檢討改善。

該局為扶植產業聚落發展，鼓勵原住民族運用原住民族傳統經驗與智慧作為產業發展基礎，以特色農業、文化創意產業、生態旅遊產業，三大主軸串連產業鏈，辦理南投縣仁愛鄉「原住民互新聚落三酸產業創新產值」推動計畫（下稱三酸產業計畫），將鄉內特產加工製成農產品銷售，計畫期程自107至109年度，總經費2,744萬元，截至108年底止，累計編列預算數1,386萬元，累計執行數870萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.委託廠商辦理產品研發行銷，惟合約期間與產期未能配合，計畫規劃未盡周全，以致展延合約期限，執行進度嚴重落後，允宜檢討改善；2.規劃建置煙燻烏梅灶廠場，惟設計書圖一再變更，影響工程執行進度，允宜檢討改進並加強進度控管；3.原預計加工青梅、檸檬及楊梅製成農產食品，因產量不足、廠場尚未完工，及未能有效整合產業資源，改採委外代工製造，致未達預計經濟效益目標等情事，經函請檢討改善。據復：1.年度計畫規劃未盡周全，將檢討改進；2.廠場已於109年2月13日竣工，並請領使用執照中；3.因受天候影響，梅子產量大幅減少，又輔導成立之合作社缺乏經驗，影響產業資源整合，將注意檢討改進。

（二）推動原住民族語言振興工作及布建部落文化健康站，惟計畫執行情形仍未臻完善，允宜研謀改善，以發揮計畫執行效益。
該局為保障原住民族權益，振興原住民族語言與文化傳承，另因應人口結構高齡化之趨勢及原住民社會長者服務之需求，設置部落文化健康站，推動原住民社會福利措施、深化福利服務。經查計畫推動及執行情形，核有下列事項：
1.推動原住民族語言復振工作，惟計畫執行情形仍欠周妥，允宜檢討改善：原住民族語言發展法於106年6月14日經總統公布施行，明定原住民族語言為國家語言，保障原住民族語言地位。該局配合行政院原住民族委員會（下稱原民會）自107年度起推動「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」，107及108年度分獲補助318萬餘元及617萬餘元。經查執行情形，核有：（1）未掌握語言推廣人員語料採集工作進度，亦未配合上傳紀錄資料至原民會「原住民族語言推廣人員成果資料暨考核系統」（圖1），允宜檢討改善；（2）訪視督導考核缺失事項，未列管追蹤後續改善情形，允宜檢討改善，以提升計畫考核成效；（3）未依限完成進用甄選錄取人員，允宜檢討改善，以維護相關人員權益；（4）補助期程結束後仍繼續支用計畫經費，且遲延辦理核銷作業，核與補助作業規定未合等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將加強督促各項執行工作，並定期檢視紀錄及資料上傳情形，以符計畫規定；（2）將建立追蹤機制，並於每月工作會報審視改善情形；（3）將注意依規定期程辦理進用，以確保相關人員權益；（4）已辦理歸墊及完成核銷程序。
2.布建文化健康站提供原住民長者照顧服務，惟未參考部落老年人口數規劃設站，照顧服務員專業知能亦待提升，以及訪視管考機制仍待強化，允宜研謀改善：該局配合原民會辦理「推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」，針對偏遠地區、資源匱乏且不易取得照顧服務之部落，透過布建部落文化健康站，提供原住民長者預防性、關懷性及連續性之因地制宜長期照顧服務，同時維繫部落文化之傳承。自95年度起陸續於仁愛鄉、信義鄉、魚池鄉及埔里鎮布建文化健康站，108年度獲原民會核定補助4,966萬餘元，新增4站，累計布建25站（表1）。經查執行情形，核有：（1）持續布建文化健康站服務原住民長者，惟未掌握部落老年人口數作為設站參據，允宜積極掌握相關資訊，並審慎評估規劃；（2）進用照顧服務員提供照護服務，惟計畫負責人與照顧服務員未依規定期限完成照顧服務員訓練及取得結業證明，允宜積極鼓勵其參與培訓，俾提升專業知能與發展；（3）已建置文化健康站訪視之管考機制，惟未按季派員進行訪視或訪視缺失未函文通知改善，允宜強化訪視作業，以發揮文化健康站功能等情事，經函請檢討改善。據復：（1）嗣後將積極輔導部落組織或團體申辦，109年度已獲核定於仁愛鄉眉溪、廬山、巴蘭、紅香及信義鄉東埔等部落設站；（2）將持續辦理相關照護課程，鼓勵文化健康站工作人員參與培訓；（3）將與原民會所設之文化健康站分區專管中心合作，落實各站訪視輔導及查核工作。

（三）加強原住民保留地管理與利用，惟原住民保留地權利賦予及違規利用處理情形仍未臻完善，亟待研謀改善。

該局為提升原住民權益及確保國土保安，辦理原住民保留地管理與利用業務，輔導原住民取得原住民保留地所有權或承租權，並加強土地開發、利用及保育。108年度編列預算數943萬餘元，決算數915萬餘元。經查執行情形，核有：1.截至108年底止，原住民保留地設定登記他項權利屆滿5年以上尚未申請辦理土地所有權移轉登記者，尚有9,288筆（表2），允宜督導公所積極輔導辦理；2.部分非原住民承租原住民保留地之租期屆滿仍未續約，亟待督促公所查明使用現況並落實依規定處理，以維護公產權益及確保國土保安；3.部分編定為林業用地之原住民保留地仍有農耕行為，或列管中超限利用原住民保留地位於山崩與地滑地質敏感區，允宜加強機關間橫向聯繫並督促各土地管理機關積極清查及查報取締，以利國土保安；4.原住民保留地非法占用未確實造冊列管，或資料未臻齊備，又依法院判決結果返還占用土地之筆數偏低等情事，經函請檢討改善。據復：1.已請公所持續宣導及積極辦理；2.已督促公所查明處理，並按季回報執行進度；3.已督促公所加強清查違規案件，並依相關法令處理；4.將注意檢討改進。
（四）積極辦理原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建工程採購，惟計畫執行、工程規劃設計、採購及施工情形未盡完善，尚待檢討改進，以提升建設品質。
該局為整建部落長者日間關懷服務之文化健康站，以提供部落長者、幼兒托育及課後扶植之無障礙友善優質生活空間，向原民會申請原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫，辦理南投縣仁愛鄉眉原部落文健站等5件工程，決標金額312萬元。經查執行情形，核有：1.設計單位規劃無障礙坡道坡度不符建築技術規則規定或設計圖與實際現場不符，且占用出入口、排水溝未考慮洩水坡度等規劃設計未詳盡考量，致施工廠商辦理停工，俟設計單位完成變更設計書圖後復工，造成工程進度落後；2.部分材料送審資料未達契約規定要求，且部分施工項目與契約規定不符；3.監造單位未於開工前提送監造計畫書；4.未於工程發包前確認工程施作內容與範圍，致施工中辦理停工變更設計取消施作，延宕計畫執行，影響完工進度，允宜檢討改進，以提升執行效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.因設計單位辦理規劃設計時未詳盡考量，業已依契約書規定懲處；2.業已將施工項目重新計價，並依契約書規定懲處；3.業已依契約書規定辦理逾期罰款扣款；4.因內部溝通分歧，導致後續工程施工無法進行，爾後將積極扮演溝通橋梁，俾利工程期程不受影響。

四、107年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於107年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。
表3　107年度審核報告所列原住民族行政局主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說   明

	已研謀改善或依改善措施持續辦理
	

	（一）積極輔導原住民族地區簡易自來水系統營運，惟多數部落缺乏完善過濾淨水設施且潛藏供水不穩及消防水源不足，影響飲水及消防安全，亟待研議改善。
	

	（二）賡續辦理原住民保留地輔導造林、禁伐補償等計畫，提升原住民權益及環境保育，惟管理作業未盡周全，亟待研議改善。
	


拾貳、文化局主管
文化局主管僅南投縣政府文化局1個機關，掌理全縣文化建設及藝文活動暨客家業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：

一、計畫實施之查核
業務計畫4項，下分工作計畫11項，包括文化藝術表演活動策辦及推廣；地方文化館維護修繕；推展社區總體營造；書香推廣及閱讀氣氛營造；文化資產保存及維謢管理；推行客家事務等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者7項，主要係南投縣博物館與地方文化館升級計畫美麗南投文化廊道川流計畫地方輔導團委託案、2020南投燈會—南投雕塑大展委託服務採購案、南投縣客家文化生活及產業環境營造計畫、埔里鎮小埔社客庄環境營造規劃設計及工程（第三期）、典藏策略調查研究暨空間改善計畫等尚在執行中，仍須繼續執行。
二、預算執行之審核
（一）歲出原編列預算數1億5,746萬餘元，經追加（減）預算3,544萬餘元，並因辦理博物館及地方文化館升級計畫等所需配合款等事由，經動支第二預備金749萬餘元，合計2億40萬元。決算審核結果，審定實現數1億7,198萬餘元（85.82％），應付保留數2,077萬餘元（10.37％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億9,276萬餘元，預算賸餘763萬餘元（3.81％），主要係南投國際沙雕藝術文化園區配合高公局橋梁耐震補強，提前撤展，維管經費較預計減少，以及按業務實際需要減少支付之賸餘。
（二）以前年度歲出轉入數1億944萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,936萬餘元（63.38％），減免數640萬餘元（5.85％），主要係圖書館結構補強工程等經費結餘；應付保留數3,367萬餘元（30.77％），主要係南投縣歷史建築朝陽宮修復工程及名間鄉二次移民客庄聚落文化空間整合計畫及國姓鄉糯米橋旁公園環境美化案等尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見
（一）推動縣內地方文化館資源整合及辦理藝文推展與場館維運，提升地方文化氣息，惟計畫執行及管理作業未臻周妥，允宜研謀改善。
該局為加強藝文推廣及提升館舍軟硬體設備，106至108年間爭取中央補助辦理前瞻基礎建設計畫，獲文化部核定補助辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-文化生活圈建設、保障寬頻人權、發展數位文創等計畫，個案計畫包括「南投縣政府文化局典藏策略調查研究暨空間改善計畫」等共23項，總經費1億682萬餘元，截至108年底止，實際執行數7,602萬餘元。經查藝文推展及場館維運情形，核有：1.積極提升地方文化館舍營運發展，惟未能有效串連整合館舍資源，允宜研謀改善，以利在地文化永續經營；2.部分地方文化館舍因缺乏專業規劃或營運管理問題，致未參與中央補助計畫，允宜積極輔導參與公共文化事務，以促進地方文化資源整體發展；3.整飭典藏文物並建構文化記憶庫資料，惟多數文物仍未完成審議或待辦理修復，允宜積極辦理，以保存珍貴文物資產；4.舉辦各項劇團展出及表演，推廣藝文活動，惟部分演出活動推廣成效及廳舍使用效能仍有待提升；5.集集地方文化館電梯改善工程因先期規劃未臻周全，多次追加工程預算，延宕發包期程，影響計畫執行進度；6.部分場地免費提供使用且欠缺使用管理規範，未盡周妥，允宜研謀改善等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極提升改善南投縣地方文化館舍；2.將積極瞭解南投縣各館舍現況，並持續發掘及輔導公、私立具潛力之館舍申請補助；3.已賡續辦理文物分級審議，並洽請專業修復師評估修復受損之典藏品；4.將持續深耕經營，參考顧問專家學者及藝文團體建議，逐年調整精進，並妥為規劃利用廳舍，以提升使用效能，另將加強行銷宣傳，鼓勵民眾進劇場欣賞；5.已督促集集鎮公所積極趕辦，並於日後辦理相關補助申請案件時，要求提案單位妥善規劃，避免類此情事發生；6.嗣後將研擬更周全之管理規範，以確保場地使用及安全之維護。
（二）設置公共圖書館提供館藏借閱服務，多元推廣閱讀風氣，惟南投縣平均每人借閱量較全國平均值低，亟待提升閱讀風氣，另部分圖書館人力配置、營運管理及閱讀推動情形等，亦待積極輔導改善，以提供讀者優質服務。
該局經管縣立公共圖書館，另負責南投縣13鄉鎮市公所設立之公立公共圖書館業務評鑑業務。為提高圖書館管理服務品質，進行各項閱讀推廣工作，並透過電子書或行動圖書車運行方式，提升圖書資源流動頻率，縮短城鄉資訊差異，108年度各館共編列預算數543萬餘元，執行結果，累計執行數511萬餘元。經查公共圖書館營運管理情形，核有：1.提供圖書資訊服務，推廣社會教育，惟部分圖書館配置專業人員或人力低於規定標準，亟待研謀改善；2.購置圖書期刊豐富館藏，惟部分圖書館館藏冊數或種類未達規定標準，允宜督促注意改善；3.部分圖書館未落實館藏清點與報廢作業，允宜注意改善，以確保書籍維持良好書況，及保有充分之館藏置放空間；4.推動公共圖書館多元閱讀計畫，107及108年度南投縣每人擁書量約2.17冊、2.19冊，較全國平均值2.10冊為高，惟平均每人借閱量約1.50冊、1.19冊、電子書借閱量約0.0006冊、0.0002冊，借閱率約33.25％、22.46％，較全國平均值為低（表1），民眾閱讀風氣仍待提升，允宜透過各項多元化活動，培養民眾閱讀風氣，提升國民文化素養；5.年度採購圖書未及完成編目作業，新書上架比率偏低，且未透過網路即時提供讀者新書更新資訊，允宜檢討訂定編目上架作業規範，作為執行參據，並適時發布新書上架訊息，以提供讀者最新書訊；6.推行閱讀護照認證活動，培養學子閱讀風氣，惟低年級學子達成比率相對較低，或部分學校均無達成數，允宜研謀改善，以實現閱讀向下扎根目標；7.辦理行動圖書車書香巡迴活動，惟部分圖書車未規劃巡迴計畫，或出車借閱資料闕如，推動及管理成效仍待加強，允宜督促研擬推動實施計畫，以發揮圖書車機動性功能，提升整體偏鄉學習等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續依「圖書館設立及營運標準」規定爭取增置人力。另竹山鎮立圖書館專業人員僅1人，已轉知該館改善，以達法定比例；2.將持續輔導各鄉（鎮、市）圖書館爭取補助經費採購圖書，或申請國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館所轉贈之優良圖書；3.該局將於109年5月間進行圖書館1至3樓館藏盤點作業及後續報廢工作，另將輔導各鄉（鎮、市）圖書館每年定期盤點館藏；4.該局圖書館108年度進行多項硬體工程，取消多場閱讀推廣活動，影響民眾至圖書館借閱書籍，嗣後將積極推廣各項多元閱讀及文學推廣活動，並推廣青少年電子書閱讀；5.已檢討新書採購期程，並組成書目小組，未來第3期採購圖書到館日期將提前至11月30日前，俾達到採購新書於當年度上架之目標；109年度起將定期於官網發佈新書訊息，提供民眾更便捷服務；6.「熊愛閱讀」低年級新生對於注音不熟稔，將檢討調降目標數，以提升低年級達成率，另將協助未達標之學校推廣閱讀；7.嗣後將加強輔導各館配合閱讀活動規劃行動圖書車巡迴計畫，提高行動書車出車率，並完備相關紀錄。
四、107年度重要審核意見追蹤查核情形


本室於107年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。
表2　107年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形表
	重要審核意見標題
	說   明

	已研謀改善或依改善措施持續辦理

	（一）賡續維護管理古蹟及歷史建築，有助於文化資產保存，惟防災體系建置及巡查維護作業等間有欠周，尚待研謀改善。
	

	（二）積極推動南投稅務出張所促參作業以活化閒置設施，惟招商及履約管理情形未臻完善，亟待檢討改善，以提升促參績效。
	


拾參、觀光處主管
觀光處主管僅南投縣風景區管理所1個機關，掌理縣轄風景區營運管理、旅遊服務、風景區設施及環境綠美化維護等業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：

一、計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括風景區營運管理、縣轄風景區與觀光據點設施及環境維護修繕等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者3項，主要係南投燈會新春特別表演整體規劃執行勞務採購案、鹿谷鄉經國步道改善工程等尚未完成，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

1.歲出編列預算數6,040萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,810萬餘元（63.08％），應付保留數476萬餘元（7.90％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4,287萬餘元，預算賸餘1,752萬餘元（29.02％），主要係雙龍園區尚未啟用，相關營運管理經費未支用，以及接駁車採購改採租賃方式辦理之結餘。
2.以前年度歲出轉入數1,012萬餘元，決算審核結果，審定實現數895萬餘元（88.45％），減免數46萬餘元（4.63％），主要係營繕工程結餘；應付保留數70萬元（6.91％），係合歡山國際暗空公園整體規劃勞務採購案尚未完成，須保留繼續執行。

三、107年度重要審核意見追蹤查核情形
本室於107年度審核報告內列重要審核意見1項，為「設立風景區管理所提升旅遊服務品質，惟轄內風景區維護管理仍待研謀改善，以促進觀光資源永續發展」，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核已依改善措施持續辦理。
拾肆、統籌支撥科目
統籌支撥科目包括對鄉（鎮、市）之各項補助、公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員各項補助、公務人員因公致殘廢死亡慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等7項業務。茲將108年度決算審核結果說明如次：

一、計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，已執行完成者6項，尚在執行者1項，係部分災害復建工程尚未完工，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）歲出原編列預算數34億3,232萬元，因南投縣政府、南投縣政府原住民族行政局及南投縣名間鄉戶政事務所人事費不足，經動支各類員工待遇準備164萬餘元，併入各該單位預算執行，合計34億3,067萬餘元，決算審核結果，審定實現數27億1,948萬餘元（79.27％），應付保留數1億4,844萬餘元（4.33％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為28億6,793萬餘元，預算賸餘5億6,273萬餘元（16.40％），主要係公務人員退休給付賸餘，及依業務實際需要支用之賸餘。
（二）以前年度歲出轉入數計2億288萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,698萬餘元（72.45％），減免數2,423萬餘元（11.95％），主要係災害復建工程經費結餘；應付保留數3,166萬餘元（15.61％），主要係部分災害復建工程尚未完工，須保留繼續執行。
拾伍、第二預備金

第二預備金預算數2億3,000萬元，計有南投縣政府等9個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經南投縣政府核准動支1億4,219萬餘元（61.82％），未動支數8,780萬餘元（38.18％）。

南投縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數247億6,971萬餘元之0.57％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行。南投縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於109年2月25日以府主歲計字第1090046250號函送請南投縣議會審議，業經南投縣議會第19屆第7、8次臨時會審議通過。

茲將年來審核第二預備金執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

部分機關動支第二預備金之保留或賸餘比率偏高，允宜確實衡酌執行能力，避免年度結束申請保留：108年度編列第二預備金預算數2億3,000萬元，經依預算法第70條規定核准9個主管機關動支1億4,219萬餘元，執行結果，動支實現數4,412萬餘元（占動支金額之31.03％），應付保留數9,150萬餘元(占64.35％)，保留數占核准動支數比率達80％者，計有「南投貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫」等16項計畫，其中11項計畫經費均未支用，全數辦理保留，主要係部分工程或計畫未及於年度結束前完工或核銷付款，抑或合約期程跨年度須保留經費，致保留比率偏高，經函請督促相關機關申請動支第二預備金，確實衡酌執行能力，並積極落實執行，以提升預算執行效能。（詳乙-25頁）[image: image1.png]- Microsoft Word

Wid9-0o0RIF

Eﬂ QGIS 21820 - RS

[ 5 Project Bt View Layer Setfings Plogins Vector Rastr Desbase Web Processing Help

HOmBRRR

o

Loyes Parel
¢ @V E-BAD
© 106321
x K BRBESME
* ERSREREMLE
© 1065388
- B
EaEcE
© 816-TM_106.3
x © 106 32EPEBAT
x - 106 62EPEBAT
w EREESERAELIBGE
— EEEROBR
mn & 4E54K-SBK BB
= & 16H6K~1 KRB
© 106324
° 106323
° 106322
© 106320
© 106.3.20-106.3.24
= £ 1680K- 19K K BIEE
TCOSETHE
% | Taivan_County ALIAS_ Wil
ERRETRE
x [ 106EEeRTHARnEES RS
x  BERBSREHR

Coortinae| 1051025720 | W Seele [ 14847 || @ Magiir 120% @ 3 Romion 00 |3 ® Reaber @ERGAISOI @

i

HE:35/48 | TH:27876 | 3 EXED | BA |




表3　歲入自籌及非自籌財源情形表


單位：新臺幣千元、％


項目


年度�
歲入總額�
自籌財源�
非自籌財源�
�
�
�
金額�
占比�
金額�
占比�
�
106�
22,033,543�
4,763,914�
21.62�
17,269,628�
78.38�
�
107�
26,828,034�
5,040,095�
18.79�
21,787,939�
81.21�
�
108�
26,599,351�
4,705,507�
17.69�
21,893,844�
82.31�
�
資料來源：整理自各年度審核報告。





表4　104年度（含）以前歲入轉入數未結清數一覽表


單位：新臺幣千元、％


歲入來源別�
108年度止


未結清數�
占比�
�
合  計�
388,546�
100.00�
�
罰款及賠償收入�
228,660�
58.85�
�
稅課收入�
147,942�
38.08�
�
補助及協助收入�
8,760�
2.25�
�
財產收入�
2,456�
0.63�
�
規費收入�
727�
0.19�
�
資料來源：整理自108年度審核報告。�
�
�
�






表7　104年度（含）以前歲出保留未結清數情形一覽表�
�
單位：新臺幣千元、％�
�
預算年度�
108年度止


歲出保留未結清數�
占 比�
�
合 計�
129,187�
100.00�
�
95�
11,325�
8.77�
�
97�
60,634�
46.94�
�
100�
149�
0.12�
�
101�
15,282�
11.83�
�
102�
5,437�
4.21�
�
103�
21,814�
16.89�
�
104�
14,544�
11.26�
�
資料來源：整理自108年度審核報告。�
�
�






表8　施政績效衡量指標評核情形一覽表


單位：項、％�
�
年度�
項數


合計�
績效良好�
績效合格�
績效欠佳�
�
�
�
項數�
占比�
項數�
占比�
項數�
占比�
�
106�
440�
398�
90.45�
5�
1.14�
37�
8.41�
�
107�
473�
430�
90.91�
1�
0.21�
42�
8.88�
�
108�
425�
400�
94.12�
3�
0.71�
22�
5.18�
�
註：1.「績效良好」指目標值達成率100％；「績效合格」指目標值達成率達95％以上，未達100％；「績效欠佳」指目標值達成率未滿95％。


2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表9　中央對南投縣一般性補助款考核成績一覽表		


單位：分


項     目�
106年度�
107年度�
108年度�
�
社會福利�
85�
84�
81�
�
教育�
80�
89�
93�
�
基本設施�
86�
80�
81�
�
財政績效與年度預算編製及執行�
83�
81�
84�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表10　108年度核定動支第二預備金預算執行情形表�
�
單位：新臺幣千元、％�
�
主管機關別


核准動支數


實現數


應付保留數


賸餘數














金額


占核准動支數比率


金額


占核准動支數比率





合計


142,193


44,128


91,507


64.35 


6,557


4.61 





縣政府


99,994


16,863


78,849


78.85


4,281


4.28





民政處


4


4


－


－


－


－





農業處


310


310


－


－


－


－





消防局


4,518


3,836


－


－


681


15.08





警察局


5,457


5,248


－


－


208


3.82





衛生局


7,266


6,134


366


5.04


765


10.54





環境保護局


3,596


175


3,419


95.09


1


0.03





原住民族行政局


13,555


5,440


7,651


56.44


463


3.42





文化局


7,493


6,116


1,221


16.30


155


2.08





資料來源：整理自南投縣政府提供資料。�
�






表11　債務舉借及償還情形表


單位：新臺幣千元�
�
年度�
債務舉借數�
債務償還數�
強制還本數�
債務付息支出�
�
合計�
12,557,800�
13,638,740�
1,080,940�
266,666�
�
106�
4,487,800 �
4,695,080 �
207,280 �
104,496�
�
107�
3,900,000�
4,534,350�
634,350�
86,433�
�
108�
4,170,000�
4,409,310�
239,310�
75,736�
�
資料來源：整理自各年度審核報告。


表12　長短期債務餘額表





單位：新臺幣千元、％





年度


1年以上公共債務


未滿1年公共債務


合 計








金額


比率


金額


比率








106


11,387,560


42.27


2,824,757


12.31


14,212,317





107


10,753,210


33.20


1,438,055


5.03


12,191,265





108


10,513,900


32.51


－


－


10,513,900





註：1.表列金額及比率為決算審定數。


2.資料來源：整理自各年度審核報告。





�
�






表13  108年度應收未收行政罰鍰情形表


單位：件、新臺幣千元


年 度�
期初應收未收餘額/


108年度裁罰案件


（1）�
108年度減免（註銷）數


（2）�
108年度收繳數


（3）�
期末餘額


（4）=（1）-（2）-（3）�
�
�
件數�
金額�
件數�
金額�
件數�
金額�
件數�
金額�
�
合 計�
13,322�
357,574�
3,241�
12,112�
5,433�
78,526�
4,648�
266,935�
�
以前年度�
7,457�
283,858�
3,197�
12,081�
631�
29,306�
3,629�
242,470�
�
108年度�
5,865�
73,716�
44�
30�
4,802�
49,219�
1,019�
24,465�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





圖１　草屯九九峰生態藝術園區用地範圍圖


�


資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





�


名間鄉松柏嶺高空觀景台基地


（圖片來源：南投縣政府提供）





� 橋 聳 雲 天


（圖片來源：南投縣政府提供）                    





�


雙龍水源吊橋改建工程


（圖片來源：南投縣政府提供）





表15   遊憩據點特色加值計畫執行情形表


單位：新臺幣千元


年度�
計  畫  名  稱�
完工驗收時間�（年月）�
總      經     費�
�
�
�
�
合 計�
自償款�
中央補助款�
地方配合款�
�
�
總計10件�
　�
204,511 �
33,365 �
128,932 �
42,214 �
�
104�
南投縣仁愛鄉清境高架步道系統工程�
106年3月�
47,697�
4,769�
30,049�
12,878�
�
�
南投國際沙雕藝術文化園區�
106年3月�
40,000�
12,000�
25,200�
2,800�
�
105�
山坪頂及加走寮觀光遊憩建設計畫�
106年10月�
20,083�
6,025�
12,652�
1,405�
�
�
南投縣銀杏林秘境景觀遊憩設施工程�
106年8月�
11,765�
1,176�
7,412�
3,176�
�
106�
南投縣仁愛鄉清境高架步道系統第二期工程�
施工中�
35,000 �
3,500 �
22,050 �
9,450 �
�
�
南投縣信義鄉羅娜露營區�
107年6月�
8,971�
1,794�
5,741�
1,435�
�
107�
南投縣竹山鎮軟鞍茶區計畫�
施工中�
12,000 �
1,200 �
7,560 �
3,240 �
�
�
南投縣信義鄉賞梅賞櫻�
108年5月�
5,993�
599�
3,776�
1,618�
�
�
南投縣鹿谷鄉小半天麒麟潭�
施工中�
13,000 �
1,300 �
8,190 �
3,510 �
�
�
鳶峰暗空公園環境營造改善計畫�
施工中�
10,000 �
1,000 �
6,300 �
2,700 �
�
註：1.上開計畫已完工者，所列總經費為工程結算數；尚在施工中者，為預算數。


    2.除南投國際沙雕藝術文化園區遊憩據點特色加值計畫之執行單位為南投縣政府文化局外，其餘均為南投縣政府。


    3.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表16  南投縣列入地方創生優先推動地區�
�
�
�
單位：人�
�
分  類�
鄉鎮市�
108年底人口數�
�
農山漁村�
中寮鄉�
      14,495 �
�
農山漁村�
國姓鄉�
      18,245 �
�
農山漁村�
水里鄉�
      17,247 �
�
中介城鎮�
埔里鎮�
      79,789 �
�
中介城鎮�
竹山鎮�
      53,932 �
�
中介城鎮�
名間鄉�
      37,951 �
�
原鄉�
魚池鄉�
      15,611 �
�
原鄉�
信義鄉�
      16,006 �
�
原鄉�
仁愛鄉�
      15,905 �
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





圖2　清境地區山崩與地滑地質敏感區


�


資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





圖3　宜林地山坡地超限利用分布圖


�


資料來源：整理自行政院農業委員會提供資料及內政部國土


測繪中心提供資料。








圖4　南投縣農路分布圖


�


資料來源：整理自政府開放資料平臺及內政部國土測繪中心資料。





圖5　108年度南投縣各公所執行防除小花蔓


            澤蘭面積情形圖


�


註1.南投市、埔里鎮、竹山鎮、仁愛鄉、信義鄉等5公所未辦理。


2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





圖6　108年底畜牧登記管理情形圖


�


  資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





�


幼兒園遊樂設施


（圖片來源：南投縣政府提供）





表17　107學年度第2學期學校午餐採用國產可追溯生鮮食材未達獎勵金標準者一覽表


單位：校、％


鄉鎮市�
公立國中小學校數（含分校）�
未達獎勵標準之學校數�
占比�
�
合 計�
173�
45�
26.01�
�
鹿谷鄉�
11�
11�
100.00�
�
竹山鎮�
17�
12�
70.59�
�
集集鎮�
6�
3�
50.00�
�
名間鄉�
10�
4�
40.00�
�
埔里鎮�
16�
4�
25.00�
�
南投市�
21�
4�
19.05�
�
信義鄉�
16�
3�
18.75�
�
草屯鎮�
17�
2�
11.76�
�
中寮鄉�
10�
1�
10.00�
�
仁愛鄉�
18�
1�
5.56�
�
魚池鄉�
10�
－�
－�
�
水里鄉�
8�
－�
－�
�
國姓鄉�
13�
－�
－�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





圖7　南投縣國中小學校師生人數統計圖


� EMBED Excel.Chart.8 \s ���         資料來源：整理自教育部統計處網站資料。





圖8　南投縣廢併校情形圖


� EMBED Excel.Chart.8 \s ���註：1.統計資料自92年度起，106年度以後無廢併校舍。


2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表19  南投縣市區客運業者營運車輛情形表


108年12月底


單位：輛�
�
市區業者名稱�
營運車


輛總數�
低地板或無障礙大客車�
電動


大客車�
柴油


大客車�
�
合計�
16�
5�
－�
11�
�
南投汽車客運股份有限公司�
12�
5�
－�
7�
�
彰化汽車客運股份有限公司�
3�
－�
－�
3�
�
員林汽車客運股份有限公司�
1�
－�
－�
1�
�
註：1.上開客運業者部分營運車輛與公路客運混和調度使用。


2.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表20　108年底南投縣寬頻管道布纜       


       情形一覽表


單位：公里、％


項目�
子管長度�
占比�
�
合       計�
3,584.25�
100.00�
�
已布纜�
小計�
471.77�
13.16�
�
�
民間業者�
410.21�
11.44�
�
�
公務機關�
61.56�
1.72�
�
未布纜�
3,112.48�
86.84�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表21　108年底南投縣家庭托顧機構明細表


鄉鎮市�
社區式長期照顧服務機構名稱�
�
南投市�
聯青�
�
埔里鎮�
慈恩、泰安、希望、永安�
�
草屯鎮�
草屯民生、草屯正興、以勒、虎山�
�
竹山鎮�
中山�
�
集集鎮�
集晟�
�
名間鄉�
安康�
�
水里鄉�
永豐、清心�
�
信義鄉�
羅娜、以馬內利�
�
仁愛鄉�
南豐、清流、幸福、瑪理斯家�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表22  107年底南投縣公立國民小學及幼兒園概況�
�
單位:校、班、人�
�
學年度�
公立國小�校數�
班級數�
學生數�
公立幼兒園校數�
學生數�
�
103�
142�
  1,481 �
  25,865 �
98�
  3,818 �
�
104�
138�
  1,426 �
  24,348 �
98�
  3,970 �
�
105�
138�
  1,368 �
  23,023 �
99�
  4,185 �
�
106�
138�
  1,344 �
  22,022 �
99�
  4,529 �
�
107�
137�
  1,343 �
  21,591 �
100�
  4,675 �
�
資料來源：整理自南投縣政府各年度統計年報。�
�
�
�






 表23  107年底南投縣公立國民小學閒置教室作為儲藏室使用情形表


單位：校、間


鄉鎮市�
校數�
作為儲藏室�使用教室數�
鄉鎮市�
校數�
作為儲藏室�使用教室數�
�
合 計�
63�
107�
集集鎮�
3�
6�
�
草屯鎮�
9�
17�
魚池鄉�
5�
5�
�
南投市�
7�
15�
名間鄉�
2�
4�
�
國姓鄉�
7�
14�
鹿谷鄉�
4�
4�
�
竹山鎮�
8�
13�
中寮鄉�
2�
3�
�
埔里鎮�
7�
13�
水里鄉�
2�
3�
�
仁愛鄉�
4�
7�
信義鄉�
3�
3�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。�
�






圖9　南投縣長照衛福據點可近性地圖


�


資料來源：整理自政府資料開放平台公開之長照ABC據點資料。





�





觀心園愛心庇護工場


（圖片來源：擷取自Google Map）





�


名間國中新校舍


（圖片來源：南投縣政府提供）





投8線路面龜裂








　縣道148線路面與人孔蓋銜接處不平整





表26  近5年度土石銷售收入執行及賸餘解繳縣庫情形表


單位：新臺幣千元、％


年度�
土石銷售收入�
賸餘繳庫�
�
�
預算數�
決算數�
執行率�
預算數�
決算數�
達成率�
�
104�
2,297,762�
577,938�
25.15�
1,544,940�
250,000�
16.18�
�
105�
1,734,781�
689,249�
39.73�
1,342,058�
400,000�
29.80�
�
106�
1,514,160�
518,434�
34.24�
978,521�
300,000�
30.66�
�
107�
1,550,503�
564,056�
36.38�
977,241�
300,000�
30.70�
�
108�
1,093,835�
609,691�
55.74�
778,211�
300,000�
38.55�
�
 資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表27   南投縣污水下水道系統預算執行情形表�
�
單位：新臺幣千元、％�
�
系統名稱�
預計（實際）辦理年度�
總經費�
累計編列預算數


（A）註2�
實際支用數


（B） 註2�
執行率


（B/A×100）�
�
合    計�
　�
12,004,796 �
3,300,635�
3,273,599 �
99.18 �
�
溪頭污水下水道系統�
75至93�
註1�
175,014 �
175,014 �
100.00 �
�
南崗工業區鄰近社區污水下水道系統�
94至109�
672,001�
517,855 �
517,855 �
100.00 �
�
南投市污水下水道系統�
101至117�
2,288,857�
425,795�
409,755 �
96.23 �
�
草屯鎮污水下水道系統�
100至115�
3,667,325�
1,202,422 �
1,193,513 �
99.26 �
�
埔里鎮污水下水道系統�
102至119�
2,964,765�
602,749 �
601,841 �
99.85 �
�
竹山鎮污水下水道系統�
108至118�
2,411,848�
376,796�
375,617 �
99.69 �
�
註：1.溪頭污水下水道系統之總經費不明。


2.總經費含徵收土地金額，累計編列預算數及實際支用數未含徵收土地金額。


3.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。�
�









�


草屯鎮水資源回收中心


（圖片來源：南投縣政府提供）





圖11　南埔路排水支線應急工程示意圖


�


資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





表28　南投縣轄管區域排水數量表�
�
�
�
�
單位：條�
�
鄉鎮市�
數量�
鄉鎮市�
數量�
�
合計�
166�
鹿谷鄉�
1�
�
南投市�
29�
中寮鄉�
6�
�
埔里鎮�
14�
魚池鄉�
12�
�
草屯鎮�
39�
國姓鄉�
16�
�
竹山鎮�
18�
水里鄉�
5�
�
集集鎮�
5�
信義鄉�
1�
�
名間鄉�
20�
仁愛鄉�
－�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。�
�






�


南投縣草屯鎮小型焚化廠





�


南投縣草屯鎮小型焚化廠訓練教室





�


教室資訊設備使用情形


（圖片來源：擷取自教育部前瞻基礎建設中小學校園數位建設宣導影片）





�


綠美橋


（圖片來源：南投縣政府提供）





表29　108年底南投縣吊橋數量表�
�
�
�
單位：座�
�
鄉鎮市�
吊橋數量�
損毀並禁止通行數量�
�
合計�
66 �
16 �
�
南投市�
2 �
1 �
�
埔里鎮�
2 �
1 �
�
草屯鎮�
1 �
－�
�
竹山鎮�
6 �
－�
�
集集鎮�
－�
－�
�
名間鄉�
－�
－�
�
鹿谷鄉�
1 �
－�
�
中寮鄉�
6 �
3 �
�
魚池鄉�
－ �
－�
�
國姓鄉�
4 �
－�
�
水里鄉�
5 �
2 �
�
信義鄉�
20 �
5 �
�
仁愛鄉�
19 �
4 �
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。�
�






表30　南投縣景觀吊橋或天空步道一覽表�
�
項次�
名  稱�
所在鄉鎮市�
興建機關�
啟用日期�
�
1�
竹山太極峽谷天梯�
南投縣竹山鎮�
南投縣政府�
96年1月�
�
2�
猴探井天空之橋�
南投縣南投市�
交通部觀光局參山國家風景區管理處�
101年7月�
�
3�
信義鄉琉璃光之橋�
南投縣信義鄉�
南投縣信義鄉公所�
103年9月�
�
4�
中寮龍鳳瀑布天空步道�
南投縣中寮鄉�
南投縣中寮鄉公所�
104年7月�
�
5�
清境觀景步道�
南投縣仁愛鄉�
南投縣政府�
106年5月�
�
6�
瑞龍瀑布景觀平台�
南投縣竹山鎮�
南投縣政府�
107年2月�
�
7�
雙龍水源吊橋�
南投縣信義鄉�
南投縣政府�
109年6月�
�
資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





�


牛運堀排水渠道改善


(圖片來源：南投縣政府提供)





�


南投縣共同管線整合與建置工程（第一期）


瀝青鋪設後


（圖片來源：南投縣政府提供）





圖12　南投縣政府暨所屬各機關學校以共同供應契約辦理採購件數及金額


�


         資料來源：整理自行政院公共工程委員會提供資料。








圖1 墘溪造林地位置圖


�


資料來源：整理自南投縣政府提供資料。


圖2 卓社造林地位置圖


�資料來源：整理自南投縣政府提供資料。





圖2　近3年度毛豬拍賣頭數及收入情形圖


�


資料來源：整理自南投縣農產運銷股份有限公司提供資料。





圖1南投縣各地區消防水源分布圖


單位：支（處）


�


資料來源：整理自南投縣政府消防局提供資料。





表1  近3年度採購及受贈住警器情形表


單位：新臺幣元、個


年度�
合  計�
公務預算採購部分�
民間捐贈部分


數  量�
�
�
金 額�
數 量�
金 額�
數 量�
�
�
合計�
2,145,816�
20,665�
2,145,816�
8,080�
12,585�
�
106�
713,910�
2,245�
713,910�
2,245�
-�
�
107�
707,910�
11,582�
707,910�
2,962�
8,620�
�
108�
723,996�
6,838�
723,996�
2,873�
3,965�
�
資料來源：整理自南投縣政府消防局提供資料。





南投埔里福興農場


（圖片來源：南投縣政府提供）





年度





百萬元





千件





   圖1 南投縣地方稅未徵起件數及金額情形圖


� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���     資料來源：整理自南投縣政府稅務局提供資料。





表1　南投縣道路交通事故分析表


單位：件、％�
�
   年度


車種別�
106�
107�
108�
�
�
件數�
占比�
件數�
占比�
件數�
占比�
�
合 計�
6,554�
100.00�
6,787�
100.00�
7,073�
100.00�
�
大貨車�
70�
1.07�
72�
1.06�
77�
1.09�
�
小貨車�
540�
8.24�
520�
7.66�
526�
7.44�
�
大客車�
31�
0.47�
21�
0.31�
18�
0.25�
�
小客車�
2,144�
32.71�
2,153�
31.72�
2,254�
31.87�
�
機車�
3,305�
50.43�
3,566�
52.54�
3,707�
52.41�
�
自行車�
256�
3.91�
257�
3.79�
279�
3.94�
�
其它�
208�
3.17�
198�
2.92�
212�
3.00�
�
資料來源：整理自南投縣政府警察局提供資料。








表2　南投縣毒品查獲件數�
�
單位：件�
�
年度�
合計�
第一級毒品�
第二級毒品�
第三級及


第四級毒品�
�
106�
1,257�
471�
694�
92�
�
107�
1,205�
453�
604�
148�
�
108�
1,057�
470�
459�
128�
�
資料來源：整理自內政部警政署警政統計查詢網及南投縣政府警察局提供資料。�
�






表1 近3年度辦理食品良好衛生規範稽查情形表


項目          年度�
106�
107�
108�
�
稽查家次�
3,145�
3,938�
4,276�
�
不合格家次�
1,428�
2,170�
2,502�
�
不合格率（％）�
45.41�
55.10�
58.51�
�
資料來源：整理自南投縣政府衛生局提供資料。�
�









表2 醫療作業基金108年度收支餘絀情形表�
�
  單位：新臺幣千元�
�
項目�
預算數�
決算數�
增減數�
�
總收入�
127,731�
126,724�
- 1,006�
�
總支出�
121,650�
118,213�
- 3,436�
�
本期賸餘�
6,081�
8,511�
  2,430�
�
資料來源：整理自南投縣醫療作業基金108年度附屬單位決算。�
�






表1  108年底南投縣土壤及地下水列管控制場址明細表�
�
單位：平方公尺�
�
場址地號�
場址種類�
場址面積�
公告日期�
土壤/地下水污染物�
�
南投市牛運堀段28-15地號�
農地�
675�
91.7.31�
鉛/無�
�
南投市牛運堀段28-14地號�
農地�
2,035�
93.6.29�
鉛/無�
�
南投市新廍段1458地號�
加油站�
2,656.67�
101.11.29�
總石油碳氫化合物/苯�
�
南投市大崗段106、107地號�
工廠�
7,423�
108.4.25�
二甲苯/無�
�
資料來源：整理自南投縣政府環境保護局提供資料。�
�






圖1  事業廢棄物流向管制圖


�


資料來源：整理自環保政策月刊第17卷第10期。





表2　南投縣細懸浮微粒PM2.5年平均濃度明細表�
�
單位：μg/m3�
�
年度�
南投站�
竹山站�
埔里站�
�
104�
26.25�
31.92�
30.83�
�
105�
27.25�
24.83�
21.25�
�
106�
24.58�
30.25�
24.58�
�
107�
21.75�
25.92�
21.42�
�
108�
20.07�
22.20�
18.60�
�
資料來源：整理自南投縣政府環境保護局提供資料。�
�






圖2　南投縣及全國機車排氣定檢到檢率情形圖





％





資料來源：整理自行政院環境保護署機車排氣定期檢驗資訊管理系統資料。





表3　近3年度全國與南投縣一般廢棄物


產生量及資源回收情形表


單位：公噸、％


年度�
一般廢棄物產生量�
資源回收率�
�
�
全國�
南投縣�
全國�
南投縣�
�
106�
7,870,896�
179,696�
52.51�
45.37�
�
107�
9,740,671�
190,689�
53.26�
45.10�
�
108�
9,812,418�
204,624�
55.14�
50.37�
�
資料來源：整理自行政院環境保護署環境保護統計年報


及環保統計查詢網。





表4　南投縣垃圾暫置情形表


單位：公噸


鄉鎮別�
截至108年底累計暫置量�
鄉鎮別�
截至108年底累計暫置量�
�
合  計�
93,178�
鹿谷鄉�
—�
�
南投市�
200�
中寮鄉�
2,646�
�
草屯鎮�
39,327�
國姓鄉�
—�
�
埔里鎮�
—　�
魚池鄉�
6,527�
�
竹山鎮�
29,991�
水里鄉�
—�
�
集集鎮�
—�
信義鄉�
175�
�
名間鄉�
14,312�
仁愛鄉�
—�
�
資料來源：整理自南投縣政府環境保護局提供資料。





表5　南投縣環境保護基金廢棄物清除處理收支一覽表


　　單位：新臺幣百萬元


年度�
基金來源-


回收清除


處理收入


（A）�
基金用途-廢棄物清除處理支出


（B）�
收入減


支出


（A）-（B）�
由縣庫


撥充


基金數�
�
104�
128�
140�
 11�
—　�
�
105�
132�
274�
 142�
134�
�
106�
138�
330�
 192�
191�
�
107�
133�
296�
 163�
157�
�
108�
131�
326�
 195�
185�
�
資料來源：整理自南投縣政府環境保護局提供資料。





�


煙燻烏梅灶廠場


（圖片來源：南投縣政府原住民族行政局提供）





圖1 原住民族語言推廣人員成果資料


暨考核系統畫面


�


資料來源：擷取自原住民族委員會網站。





表1南投縣原住民部落文化健康站情形表


截至108年度止


單位：站


鄉鎮別�
站    名�
數量�
�
�
合    計�
25�
�
埔里鎮�
愛加倍、慕懷愫�
2�
�
仁愛鄉�
親愛、松林、武界、春陽、中原、清流、萬豐、馬烈霸、中正、眉原、瑞岩、都達、合作�
13�
�
信義鄉�
豐丘、人和、新鄉、望鄉、久美、青雲、明德、潭南、羅娜�
9�
�
魚池鄉�
伊達邵�
1�
�
 資料來源：整理自南投縣政府原住民族行政局提供資料。





表2 原住民保留地設定登記他項權利滿5年尚未辦理所有權移轉登記情形表


截至108年底止


單位：筆、公頃�
�
地區別�
筆數�
面積�
�
合  計�
9,288�
3,270.137�
�
仁愛鄉�
4,696�
2,020.473�
�
信義鄉�
4,579�
1,244.426�
�
魚池鄉�
5�
0.034�
�
水里鄉�
8�
5.204�
�
資料來源：整理自南投縣政府原住民族行政局提供資料。�
�






�


眉原部落文健站


（圖片來源：南投縣政府原住民族行政局提供）





�


集集地方文化館


（圖片來源：擷取自南投縣政府文化局網站）





表1  南投縣公立圖書館圖書借閱情形表





項    目�
107年度


全國�
107年度


南投縣�
108年度


南投縣�
�
�
�
�
�
�
每人擁書量（冊/人）�
2.10�
2.17�
2.19�
�
每人借閱量（冊/人）�
3.25�
1.50�
1.19�
�
每人電子書借閱量（冊/人）�
0.08�
0.0006�
0.0002�
�
借閱率（％）�
91.81�
33.25�
22.46�
�
資料來源：整理自國立公共資訊圖書館網站統計資料及南投縣政府文化局圖書館提供資料。








乙-56
乙-55

_1654960872.xls
Chart1

		92

		95

		97

		98

		102

		104

		105



所

年度

校數

1

1

1

2

2

3

4



工作表1

		

				92		95		97		98		102		104		105								92		95		97		98		102		104		105

		水里鄉		1						1				1		1						校數		1		1		1		2		2		3		4

		鹿谷鄉				1

		魚池鄉						1

		竹山鎮								1

		仁愛鄉										1

		信義鄉										1				2

		埔里鎮														1

		中寮鄉												2

				水里鄉		鹿谷鄉		魚池鄉		竹山鎮		仁愛鄉		信義鄉		埔里鎮		中寮鄉

		92		1

		95				1

		97						1

		98		1						1

		102										1		1

		104		1														2

		105		1										2		1

		92		1

		95		1

		97		1

		98		2

		102		2

		104		3

		105		4





工作表1

		



鄉鎮市

92

95

97

98

102

104

105

92年

95年

97年

98年

98年

102年

102年

104年

104年

105年

105年

105年



工作表2

		



家數

所

年度

校數



工作表2

		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉

		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉

		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉

		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮

		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉

		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉

		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮

		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉



92

95

97

98

102

104

105

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2



工作表3

		






_1655041563.xls
Chart1

		106		106

		107		107

		108		108



學年度

人

學生數

教師數

37657

3844

36294

3926

35482

3913



工作表1

		

				92		95		97		98		102		104		105								92		95		97		98		102		104		105

		水里鄉		1						1				1		1						校數		1		1		1		2		2		3		4

		鹿谷鄉				1

		魚池鄉						1

		竹山鎮								1

		仁愛鄉										1

		信義鄉										1				2

		埔里鎮														1

		中寮鄉												2

				水里鄉		鹿谷鄉		魚池鄉		竹山鎮		仁愛鄉		信義鄉		埔里鎮		中寮鄉

		92		1

		95				1

		97						1

		98		1						1

		102										1		1

		104		1														2

		105		1										2		1

		92		1

		95		1

		97		1

		98		2

		102		2

		104		3

		105		4

				106		107		108

		學生數		37,657		36,294		35,482

		教師數		3,844		3,926		3,913





工作表1

		



年度

校數



工作表2

		



校數

鄉鎮市

92

95

97

98

102

104

105

92年

95年

97年

98年

98年

102年

102年

104年

104年

105年

105年

105年

家數

學年度

人

學生數

教師數



工作表2

		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉		水里鄉

		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉		鹿谷鄉

		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉		魚池鄉

		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮		竹山鎮

		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉		仁愛鄉

		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉		信義鄉

		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮		埔里鎮

		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉		中寮鄉



92

95

97

98

102

104

105

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2



工作表3

		






_1652107073

