甲、總述

  - 營運（業務）計畫實施之考核

| 表1 109年度中央政府非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 101 | 225 | 2 | 137 | 86 |
| 總統府 | 1 | 5 | － | 3 | 2 |
| 行政院 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 內政部 | 5 | 14 | － | 11 | 3 |
| 國防部 | 3 | 12 | － | 5 | 7 |
| 財政部 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 教育部 | 56 | 68 | － | 31 | 37 |
| 法務部 | 2 | 9 | － | 6 | 3 |
| 經濟部 | 4 | 17 | － | 14 | 3 |
| 交通部 | 2 | 8 | － | 6 | 2 |
| 原子能委員會 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 國軍退除役官兵 輔導委員會 | 2 | 5 | － | 3 | 2 |
| 科技部 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 農業委員會 | 2 | 7 | － | 2 | 5 |
| 勞動部 | 2 | 5 | － | 4 | 1 |
| 衛生福利部 | 5 | 26 | － | 16 | 10 |
| 環境保護署 | 1 | 6 | － | 4 | 2 |
| 文化部 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 國立故宮博物院 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 金融監督管理委員會 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 國家通訊傳播委員會 | 2 | 10 | － | 8 | 2 |
| 原住民族委員會 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 考試院考選部 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 公平交易委員會 | 1 | 2 | － | 2 | － |

註：109年度未執行之營運（業務）計畫2項如次：

- 原住民族綜合發展基金之原住民經濟產業貸款信用保證業務500萬元，因尚無申請信用保證案件，致未執行。

- 離島建設基金之離島地區開發建設貸款計畫2,000萬元，因未有核貸案件，致未執行。

中央政府為維持國家永續繁榮發展，賡續推動落實投資臺灣及加速經濟結構轉型升級，以促進經濟繁榮；完善長期照顧及強化污染防制，營造宜居之生活環境；完善育才攬才及促進國民健康，使人力資源生生不息；推動國土永續發展及均衡資源分配，營造區域共榮的均衡臺灣；擴大國際參與，強化我國全球貿易競爭力等重大政策。中央政府非營業特種基金依其設立目的及配合上開施政重點，訂定年度營運（業務）計畫，109年度各基金所列主要營運（業務）計畫計有225項（表1），執行結果，已達預計目標者86項，約38.22％，未達預計目標者139項，約61.78％，其中2項未執行。茲將各基金營運（業務）計畫之執行情形，綜整說明如次：

一、作業基金

(一)社會保險

1.勞工保險局作業基金辦理勞工保險、就業保險等保險給付4,868億餘元。

2.全民健康保險基金辦理健保保險給付6,950億餘元；國民年金保險基金辦理保險給付607億餘元。

(二)教育服務

1.國立大學校院校務基金及國立高級中等學校校務基金，培育大專以上高級人才46萬餘人及高中職校學生16萬餘人。

2.教育部所屬機構作業基金及國立文化機構作業基金提供社會科學文化教育展覽等館務服務1,608萬餘人次。

(三)醫療服務

各醫院作業基金提供門診病患醫療2,833萬餘人次、住院病患醫療1,045萬餘人日。

(四)公共設施服務

1.交通作業基金辦理機場旅客服務1,155萬餘人次、導航設備服務1,529萬餘小時、高速公路車輛通行管理317億餘延車公里。

2.經濟作業基金辦理加工出口區管理維護530萬餘平方公尺、污水處理8,394萬餘立方公尺。

3.科學園區管理局作業基金辦理污水處理1億餘立方公尺及提供土地、廠房與住宅出租1,819萬餘平方公尺。

4.農業作業基金提供土地、廠房與住宅出租92萬餘平方公尺。

(五)產銷業務

1.管制藥品製藥工廠作業基金銷售吩坦尼貼片12微公克／小時36萬片、平舒疼口頰溶片200微公克43萬餘片。

2.故宮文物藝術發展基金銷售故宮文物書籍18萬餘本、各項藝術紀念品33萬餘件。

3.農業作業基金辦理農畜產品供銷1億3,778萬餘元。

4.法務部矯正機關作業基金產製銷售紙製品3億餘件、食品704萬餘件及釀造品85萬餘公斤。

5.國軍生產及服務作業基金供應副食品1億餘人次、代辦軍人儲蓄業務7,749萬餘元。

6.水資源作業基金辦理土石疏濬及清淤32億餘元、發電3億餘度、給水18億餘立方公尺。

(六)投融資及開發業務

1.行政院國家發展基金配合政府產業政策辦理各項投資87億餘元及一般貸款155億餘元。

2.經濟作業基金辦理中小企業專案性貸款4億餘元。

3.原住民族綜合發展基金辦理原住民經濟產業及青年創業貸款3億餘元、原住民微型經濟活動貸款3億餘元。

4.營建建設基金辦理淡海、高雄及機場捷運沿線A7站區3處新市鎮開發11億餘元。

(七)休閒及觀光業務

1.國軍生產及服務作業基金辦理國軍官兵休閒設施服務46萬餘人次、報刊發行909萬餘份。

2.水資源作業基金辦理觀光休憩服務96萬餘人次。

3.交通作業基金辦理Tourism2020－臺灣永續觀光發展方案26億餘元。

(八)補助及協助業務

1.營建建設基金辦理住宅貸款利息差額及租金補貼40億餘元、社會住宅興辦計畫11億餘元、都市更新推動工作2億餘元。

2.國軍退除役官兵安置基金辦理退除役官兵職業訓練及介紹8億餘元。

3.原住民族綜合發展基金辦理原住民就業輔導獎勵業務7億餘元、原住民保留地禁伐補償18億餘元。

(九)考選業務

考選業務基金辦理各項考試業務41萬餘人次。

二、債務基金

中央政府債務基金籌措償還政府債務本息等7,346億餘元。

三、特別收入基金

(一)教育科學業務

1.中央研究院科學研究基金辦理國家生技研究園區維運，提升研發能量，培育科技菁英，研發成果管理及運用等45億餘元。

2.行政院國家科學技術發展基金推動整體科技發展，培育、延攬及獎助科技人才，改善研究發展環境等384億餘元。

3.學產基金管理學產房地819公頃、獎助教育業務16萬餘人次。

4.運動發展基金培訓體育運動人才及運動訓練環境改善、健全運動產業環境促進體育運動發展、辦理大型國際體育運動交流活動、非亞奧運及基層運動人才培育、輔助各級學校運動人才培育等47億餘元。

5.大專校院轉型及退場基金協助推動學校轉型、停招或停辦等1,320萬餘元、私立大專校院轉型及退場融資貸款6,560萬餘元。

6.核子事故緊急應變基金辦理核子事故災害應變、輻射監測及支援工作等9,165萬餘元。

7.通訊傳播監督管理基金辦理通訊傳播監理政策企劃及資源業務監理等6億餘元。

8.有線廣播電視事業發展基金辦理有線電視偏鄉及數位化普及發展等8,486萬餘元。

(二)經濟發展業務

1.離島建設基金辦理離島地區永續發展7億餘元。

2.花東地區永續發展基金辦理花東地區永續發展相關計畫21億餘元。

3.經濟特別收入基金辦理貿易推廣工作42億餘元、能源研究發展30億餘元、石油開發51億餘元及再生能源推廣172億餘元。

4.航港建設基金辦理港灣相關建設64億餘元。

5.農業特別收入基金收購糧食64萬餘公噸、農畜產品供銷55萬餘公噸、農業補助與獎勵等專案計畫310億餘元、農業貸款利息差額補貼22億餘元、森林遊樂及林業鐵路經營管理9億餘元。

6.反托拉斯基金強化反托拉斯執法2,619萬餘元、數位經濟競爭政策研究及倡議988萬餘元。

(三)社會福利業務

1.衛生福利特別收入基金辦理提升醫療資源不足地區醫療服務品質、完善長照服務輸送體系暨菸害防制及衛生保健工作等計畫577億餘元、協助經濟困難無力繳納健保費之被保險人2,135人次、老人之家等社福機構之安養、養護及福利服務3,047人。

2.就業安定基金辦理促進國民就業183億餘元、外籍勞工管理14億餘元、提升勞工福祉及勞工權益扶助等8億餘元。

3.新住民發展基金辦理新住民社會安全網絡服務、家庭學習成長及子女托育、多元文化宣導、人才培力及活化產業發展等3億餘元。

4.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金辦理相關人員執行勤務死亡遺族生活照護、受傷人員醫療等608萬餘元。

(四)環境保護業務

1.環境保護基金辦理空氣污染防制77億餘元、資源回收管理19億餘元、土壤及地下水污染整治12億餘元、水污染防治1億餘元、推動環境教育工作4億餘元及因應氣候變遷工作3億餘元。

2.核能發電後端營運基金辦理低放射性廢棄物及用過核子燃料貯存與最終處置等27億餘元。

(五)金融監理業務

金融監督管理基金支應金融業退場處理等271億餘元。

(六)毒品防制業務

毒品防制基金辦理醫療社福、矯正觀護社區及校園毒品防制3億餘元。

四、資本計畫基金

國軍營舍及設施改建基金執行第205廠遷建專案計畫28億餘元，老舊營舍整建計畫44億餘元，工程及設施整建計畫12億餘元。

表2　109年度中央政府非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目

| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原住民經濟產業貸款信用保證業務 | 原住民族綜合發展基金 | 千元 | 5,000 | － | 未執行 |
| 離島地區開發建設貸款計畫 | 離島建設基金 | 千元 | 20,000 | － | 未執行 |
| 協助推動學校轉型計畫 | 大專校院轉型及退場基金 | 千元 | 46,360 | 5,621 | 12.13 |
| 就業促進毒品防制計畫 | 毒品防制基金 | 千元 | 3,000 | 384 | 12.81 |
| 辦理大型國際體育運動交流活動計畫 | 運動發展基金 | 千元 | 859,143 | 112,428 | 13.09 |
| 協助學校停招或停辦計畫 | 大專校院轉型及退場基金 | 千元 | 43,600 | 7,584 | 17.40 |
| 各項藝術紀念品 | 故宮文物藝術發展基金 | 件 | 1,915,000 | 336,814 | 17.59 |
| 門診病患醫療 | ＊國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金 | 人次 | 235,909 | 48,968 | 20.76 |
| 培育科技菁英計畫 | 中央研究院科學研究基金 | 千元 | 12,000 | 2,747 | 22.90 |

註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。

2.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。

綜觀各基金109年度營運（業務）計畫執行情形，雖能依據其設立宗旨，配合國家政策與民眾需要，運用基金辦理相關業務，對促進國家經濟發展與增進民眾福祉，尚具貢獻，惟未達預計目標者仍有139項，約61.78％，其中原住民經濟產業貸款信用保證業務等9項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表2），已影響各該基金設立目的之達成。

本部業依決算法第23條規定審核各基金營業（業務）計畫已成與未成之程度，並提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

- 行政院國家發展基金配合國家產業發展策略進行投資，惟部分投資事業經營績效尚待提升，亟待檢討改善並積極加強對投資事業之監督管理作為：行政

院國家發展基金為配合國家產業發展策略，投資於產業創新等重要事業或計畫，截至109年底止，該基金持有股權之轉投資事業計62家，經查該基金轉投資事業經營及監督管理情形，核有：（一）部分轉投資事業經投資多年並長期追蹤檢討，惟經營狀況未獲明顯改善，允宜強化對投資事業之監督管理作為，以達成透過投資改善產業結構、穩定事業經營等投資目的；（二）匡列1,000億元之投資額度，設立產業創新轉型基金協助企業進行創新轉型，惟部分投資事業受重大案件及經濟環境影響股價及營運，允宜審慎因應並賡續強化投資後管理作為；（三）配合行政院政策參與投資台船公司，協助改善財務結構，惟投資後該公司營運績效未如預期，持續嚴重虧損，整體財務狀況欠佳，允宜督促確實改善財務結構，控管營業成本，提升營運效能，以逐步減少虧損，穩健獲利，達成基金投資協助我國發展海洋產業之目的等，亟待國家發展委員會檢討改善。（詳乙－22頁）

- 營建署為因應社經環境條件變遷及淡海新市鎮第2期發展區第1開發區開發作業，辦理第3次通盤檢討作業，惟淡海新市鎮主要聯外交通及淡水水資源回收中心第3期擴建工程尚未建置完成、推動現況與原訂計畫內容未盡相符等情，亟待研謀改善：營建署為因應國內社經環境變遷，並解決近年來大臺北都會區住宅問題、平抑北部房價及引進產業提供就業機會等需求，爰檢討提出「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」。前經本部調查結果，核有效能過低情事，經監察院糾正行政院、內政部及新北市政府，行政院、內政部及新北市政府等機關嗣提出第3次通盤檢討等改善措施。經查營建署上述措施之後續執行情形，核有：（一）淡海新市鎮特定區主要聯外交通建設尚未建置完成，以致主要聯外道路交通尖峰時間常出現大量車流之壅塞情況，另現行淡水水資源回收中心平均接管污水量已超出原設計處理設備容量，除可能影響設備檢修調度與正常營運，亦會增加淡水河水體污染之承載負荷；（二）淡海新市鎮因開發政策方向調整，暫緩辦理第2期發展區第1開發區之環境影響評估、區段徵收等作業，改優先辦理第3次通盤檢討作業，惟營建署尚未辦理修正計畫並陳報行政院核定，致難以管控計畫執行率及效益達成情形；（三）淡海新市鎮特定區計畫第3次通盤檢討作業發包逾10個月未能決標，影響淡海新市鎮開發進度及規劃設置產業園區期程等，亟待內政部督促檢討改善。（詳乙－35頁）

- 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院醫事人力進用不足且儀器設備短缺，門診及住院醫療業務營運未如預期，亟待妥謀有效對策因應：行政院於105年9月5日核定新竹生物醫學園區計畫，其中規劃設置國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院，以協助我國生醫產業發展，及照顧新竹地區民眾醫療需求。該計畫興建工程分2期辦理，總經費67億447萬餘元。第1期醫療大樓自109年1月1日起正式營運，第2期研究大樓預計於112年完工使用。經查該分院營運情形，核有：籌備期及營運第1年醫療服務及臨床研究所需人力577人，截至109年底止仍短缺153人，影響業務推展；109年3至12月急診轉出人數140人，其中95人係因專科醫師人力問題而轉院，亟待提升緊急醫療能力；未妥慎規劃採購作業，致儀器設備無法如期到貨，影響外科及放射腫瘤科等科別發展、病床開放使用及癌症治療等醫療業務進行；另該分院109年度門診病患醫療、住院病患醫療皆未達預計數，又占床率僅49.31％，致發生業務短絀，營運成效欠佳等，亟待國立臺灣大學醫學院附設醫院妥謀有效對策因應。（詳乙－115頁）

- 原住民族委員會推動設置原住民族家庭服務中心，已建構具有文化脈絡之原住民族社會安全網，給予弱勢家庭多元化支持服務，惟部分地區未設置或中斷設置家庭服務中心、社會工作管理資訊系統延遲登載個案資料，及個案服務量次未達應辦基準等，亟待研謀改善：原住民族委員會為保障原住民族社會福利權利，106至109年度於原住民族綜合發展基金編列預算金額4億933萬元，補助設置原住民族家庭服務中心（下稱原家中心）計畫，以建立原住民族家庭在地化支持福利整合服務。經查執行情形，核有：（一）部分地區囿於社工員人才較難尋覓、原承辦單位無續辦意願，或新承辦單位未及時銜接等，致有未設置原家中心或中斷設置情形；又部分原家中心終止設置後，未辦理服務個案轉介及移交，致中斷提供相關社會福利服務；（二）原家中心社會工作管理資訊系統間有個案資料延遲登載致生錯漏情事，影響運用系統管考年度個案服務應辦項目執行成效；（三）部分原家中心社工個案服務量次未達最低應辦基準，影響計畫執行成效；或未於成果報告列明服務案量、資源連結、轉介比率等，不利評估年度辦理情形等，亟待原住民族委員會研謀改善。（詳乙－327頁）

- 全國國土計畫已於107年4月30日公告實施，惟各市縣政府顯未落實辦理國土計畫擬定作業，未能依預定時程公告實施；另有部分子法未能如期完成法制程序，恐影響國土計畫實施期程，亟待積極研謀改善：內政部依國土計畫法第45條規定於107年4月30日公告實施全國國土計畫，並由營建署辦理國土計畫推動事宜。該署為協助各市縣政府辦理各該國土計畫（草案）規劃作業，自107年9月起陸續召開「直轄市、縣（市）國土計畫規劃研商會議」。經查執行情形，核有：（一）部分市縣政府未依國土計畫規劃作業研商會議決議事項辦理，如新北市政府未將有關新訂或擴大都市計畫指導原則納入計畫草案、桃園市政府未辦理未來發展地區檢核表等情事，致截至109年11月底止，18個市縣政府國土計畫草案辦理情形，或在修訂計畫，或未獲內政部核定，恐未能達成營建署預計提前於109年底公告實施之目標；（二）規劃於109年完成國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法等6項子法，惟截至109年12月18日止，僅發布實施國土計畫所受損失補償辦法，其餘5項均尚未完成法制作業等，亟待營建署研謀改善。（詳乙－391頁）

- 因應新型冠狀病毒肺炎疫情之衝擊，發放動滋券帶動民眾消費振興運動產業，惟合作業者之選擇引發外界質疑未能實質振興運動產業、民眾實際消費抵用集中單一運動產業類別等情，亟待檢討精進：教育部體育署為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情擴散全球，對國內運動產業造成巨大衝擊，推動運動產業振興方案，規劃運用運動發展基金20億元，發放400萬份之500元「動滋券」，供民眾於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事及購買運動用品等消費抵用，並鼓勵民眾增加消費，進而復甦運動產業。經查執行情形，核有：（一）動滋券合作業者包含文具店、內衣專門店等，引發外界質疑未能實質振興運動產業，允宜明確界定運動產業業者，並儘速完成運動產業統計資料庫之建置；（二）動滋券帶動消費成效較預期佳，惟民眾近9成用於「添裝備」，主要振興「運動用品或器材製造、批發及零售業」，其他運動產業受益有限，允宜檢討成效失衡之原委，協助各類運動產業發展等，亟待教育部體育署檢討改善。（詳乙－405頁）

- 教育部設置大專校院轉型及退場基金，協助學校辦理轉型及退場，惟部分推動機制未臻完善或成效欠佳，亟待賡續加強推動：教育部鑑於近年來受少子女化影響，高等教育生源不足，大專校院屢傳招生不足及經營狀況不佳，爰於102年9月訂定教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則，以因應大專校院合併及退場問題。嗣為加速解決大專校院數量過多並提升高等教育品質，再將學校轉型納為推動措施，於104年3月發布高等教育創新轉型方案，並於106年度設置大專校院轉型及退場基金，協助學校辦理轉型及退場，截至109年底止，基金餘額24億5,062萬餘元。經查執行情形，核有：（一）受少子女化影響，高等教育生源逐年減少，對私立大專校院辦學產生衝擊，允宜持續強化相關監督及輔導機制，以減輕少子女化對於私立大專校院營運之影響；（二）教育部研擬私立高級中等以上學校退場條例（草案）以建立私立高級中等以上學校退場機制，惟迄未完成立法程序等，亟待教育部研謀辦理。（詳乙－410頁）

- 毒品防制基金部分受補助計畫項目金額龐鉅且為連續性補助，惟近2年度計畫執行仍未臻理想，亟待研謀改善：法務部依毒品危害防制條例第2條之2第1項及「新世代反毒策略行動綱領」肆、五、綜合規劃（五）「落實推動毒品防制基金」，於108年1月1日設立毒品防制基金。該基金109年度以復歸社會、施用毒品者成癮治療及解決少年毒品問題等為主要補助項目，核定補助辦理醫療社福毒品防制、矯正觀護社區預防毒品防制、社會維安毒品防制、校園毒品防制及就業促進毒品防制等5項業務計畫，預算計4億6,481萬餘元。矯正觀護社區預防毒品防制等3項計畫執行率已達85％以上。另醫療社福毒品防制及就業促進防制計畫執行率未及65％，其中補助勞動部辦理就業促進毒品防制計畫預算300萬元，執行率僅12.81％。而有關該基金補助衛生福利部辦理醫療社福毒品防制計畫預算3億5,195萬餘元，計分為6項子計畫，經抽核核定金額超逾5,000萬元之「藥癮者成癮醫療相關費用」、「藥癮個案多元社區復健服務模式暨品質提升計畫」及「藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」等3項子計畫，執行率介於44.96％至68.35％間等，亟待法務部督促研謀改善。（詳乙－416頁）

- 農業委員會為振興國內休閒農產業及提升產值，推動農遊券發放措施，惟間有多數農遊券領用者至農漁會特產展售中心等場域消費、部分獎勵補助對象收券情形偏低、未妥善規劃行銷推廣期程及電子票券發放作業未臻完備等情事，亟待研謀改善：農業委員會為振興國內休閒農產業，於新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩時活絡振興產業，動支農村再生基金預算18億1,110萬元辦理休閒農業輔導及獎勵旅遊之紓困及振興措施，於109年3月19日訂定休閒農業獎勵旅遊作業規範，建置及運用資訊平臺發送農業旅遊電子票券，鼓勵國內外遊客至休閒農業相關場域旅遊消費抵用。經查執行情形，核有：（一）推動農遊券發放措施，有助增加休閒農業產值，惟多數農遊券領用者至農漁會特產展售中心等場域購買農特產品或伴手禮，鼓勵旅遊效果未盡彰顯；（二）推動農遊券獎勵措施總體消費效益44.25億元，惟部分獎勵補助對象收券情形偏低及補助活動結束後呈現消費負成長等情事；（三）為提振國內農業旅遊產業，建立農遊券電子票券資訊平臺，惟間有未妥善規劃行銷推廣期程、電子票券發放未完備等，亟待農業委員會研謀改善。（詳乙－454頁）

- 長照服務據點大幅增加，惟部分區域照顧資源供給仍有不足，且間有長照機構未落實人員管理規定情事，亟待研謀改善：政府為實現在地老化之政策目標，發展普及、多元及可負擔之照顧服務，自106年起推動長期照顧十年計畫2.0持續發展各項服務資源，計畫實施以來，服務資源快速增長，109年度服務人數35萬餘人；復為確保照顧及支持服務品質，政府業依長期照顧服務法訂定發布長期照顧服務機構設立標準等相關法規，以為長照機構及人員管理之準據。經查相關業務執行情形，核有：（一）109年度核定補助3億1,084萬餘元，持續推動一國中學區一日照中心政策，惟部分市縣尚有逾半學區未布建日照服務，或部分區域資源供給與人口相較仍顯不足，或有服務利用率偏低等情；（二）住宿式機構服務資源供給仍有不足，影響民眾使用服務之近便性，允宜協同地方政府加速推升服務量能；（三）部分長照機構業務負責人存有兼任服務人員情事，核與機構設立標準規定未合等，亟待衛生福利部研謀改善及妥適處理。（詳乙－490頁）

以上，各非營業特種基金營運（業務）計畫實施之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本部已列管繼續注意其改善成效。

  - 預算執行之審核

依附屬單位預算執行要點規定，作業基金應本企業化經營原則，設法提高產銷營運（業務）量，增加收入，抑減成本費用，並積極研究發展及推行責任中心制度，改進產銷及管理技術，提高產品及服務品質，以提升經營績效，除較預算增加之政策性因素外，應達成年度法定預算賸餘目標；政事基金（包含債務基金、特別收入基金及資本計畫基金）應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，加強財務控管，並設法提升資源之使用效率，以達成基金之設置目的及年度施政目標。茲將109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）之收支及餘絀、作業基金之賸餘分配及短絀填補，暨本部審核結果，說明如次：

一、收支及餘絀

109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算101個單位，審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）4億餘元、減列支出（含基金用途）3億餘元，審定總收入（含基金來源）3兆2,486億餘元，總支出（含基金用途）3兆1,125億餘元，賸餘1,360億餘元，較預算增加799億餘元，約142.43％，其中：

(一)　作業基金74個單位（含75個分預算），綜計修正增列收入2億6,067萬餘元，增列支出2億3,078萬餘元（主要係減列、增列全民健康保險基金溢列、短列之保險收入、保險成本，並同額增列收回安全準備），審定總收入2兆1,641億餘元，總支出2兆935億餘元，賸餘705億餘元，較預算賸餘231億餘元，增加474億餘元，約205.14％（圖1）。除勞工保險局作業基金收支結餘，經依勞工保險條例、就業保險法及農民健康保險條例規定悉數提存責任準備，暨國民年金保險基金收支結餘，經依國民年金法規定悉數提存安全準備，109年度均無餘絀外，109年度短絀之基金有47個單位，共計短絀242億餘元；賸餘之基金有25個單位，共計賸餘948億餘元。其中交通作業基金等13個基金，賸餘較預算增加；經濟作業基金等9個基金，預算短絀，而實際賸餘；營建建設基金等33個基金短絀較預算減少；其餘17個基金之餘絀情形分類彙整說明如次：

1.　預算賸餘，實際短絀者：計有故宮文物藝術發展基金、考選業務基金、國立文化機構作業基金等3個基金，短絀合計6,790萬餘元，與預算賸餘相距2億5,438萬餘元，主要係故宮文物藝術發展基金受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，各項藝術紀念品等市場需求減少，銷貨收入較預計減少所致。

2.　短絀較預算增加者：計有水資源作業基金、國軍老舊眷村改建基金、國立臺灣海洋大學校務基金、國立中正大學校務基金、國立臺東專科學校校務基金、國立中央大學校務基金、國立高雄大學校務基金、國立中山大學校務基金、國立虎尾科技大學校務基金、國立屏東大學校務基金、國立臺東大學校務基金等11個基金，短絀合計118億7,707萬餘元，較預算短絀增加14億5,948萬餘元，主要係水資源作業基金受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，陸砂無法進口，配合辦理疏濬增量，及因應防災增購防汛備料，相關成本增加，暨109年二期作停灌補償金發放等所致。

3.　賸餘較預算減少者：計有醫療藥品基金、國立臺北教育大學校務基金、國立陽明大學附設醫院作業基金等3個基金，賸餘合計11億7,197萬餘元，較預算賸餘減少6,559萬餘元，主要係醫療藥品基金因桃園醫院藥品及衛材支出增加，門診及住院醫療成本較預計增加所致。

(二)　債務基金1個單位，審定基金來源7,346億餘元，基金用途7,346億餘元，賸餘62萬餘元，較預算賸餘77萬餘元，減少15萬餘元，約19.65％（圖2），主要係中央政府債務基金利息收入較預計減少所致。

(三)　特別收入基金25個單位（含28個分預算），綜計修正增列來源1億8,463萬餘元，減列用途6億638萬餘元（主要係減列農業特別收入基金溢列之農村再生建設及發展計畫，及衛生福利特別收入基金溢列之機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫等支出），審定基金來源3,238億餘元，基金用途2,750億餘元，賸餘488億餘元，較預算賸餘250億餘元，增加237億餘元，約94.66％（圖3）。109年度短絀之基金有13個單位，共計短絀119億餘元，其餘12個單位均有賸餘，共計賸餘607億餘元。其中航港建設基金等7個基金，賸餘較預算增加；衛生福利特別收入基金等3個基金，預算短絀，而實際賸餘；行政院國家科學技術發展基金等7個基金短絀較預算減少；其餘8個基金之餘絀情形分類彙整說明如次：

1.　預算賸餘，實際短絀者：計有通訊傳播監督管理基金、研發及產業訓儲替代役基金等2個基金，短絀合計6,303萬餘元，與預算賸餘相距8,793萬餘元，主要係通訊傳播監督管理基金因「行動通信頻率使用費計算基準表」於109年8月24日修正發布，調整頻率使用費計算參數值，相關收入較預計減少所致。

2.　短絀較預算增加者：計有環境保護基金、花東地區永續發展基金、反托拉斯基金、中央研究院科學研究基金等4個基金，短絀合計46億5,077萬餘元，較預算短絀增加19億594萬餘元，主要係環境保護基金因空氣污染防治計畫補助地方政府辦理機車與大型柴油車汰舊換新申請案件較預計增加，實際經費支出較預計增加所致。

3.　賸餘較預算減少者：計有農業特別收入基金、就業安定基金等2個基金，賸餘合計200億1,501萬餘元，較預算賸餘減少67億2,482萬餘元，主要係農業特別收入基金因糧政業務計畫之公糧收購費用及外銷糧加工等成本較預計增加，與農村再生建設及發展計畫擴大辦理大小型農機補助及因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情推行農遊券等相關振興措施所致。

(四)　資本計畫基金1個單位，審定基金來源260億餘元，基金用途93億餘元，賸餘167億餘元，較預算賸餘79億餘元，增加87億餘元，約110.72％（圖4），主要係國軍營舍及設施改建基金土地處分與活化所得收入較預計增加所致。

二、賸餘分配及短絀填補

中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）僅作業基金列有餘絀撥補情形，109年度74個作業基金，除2個單位無餘絀外，25個單位獲有賸餘，47個單位發生短絀，其餘絀撥補情形說明如次：

(一)　賸餘分配　行政院核定決算賸餘1,095億2,169萬餘元，其收支經本部審核，修正增列賸餘29萬餘元，審定本期賸餘1,095億2,198萬餘元，連同前期未分配賸餘1,626億1,699萬餘元、公積轉列數84億2,158萬餘元，合計2,805億6,055萬餘元。經分配：1.填補累積短絀77億4,079萬餘元；2.提存公積121億6,913萬餘元；3.賸餘撥充基金數253億8,093萬餘元；4.解繳公庫淨額155億4,697萬餘元；5.其他依法分配數430億5,405萬餘元。各基金賸餘經上述分配後，尚有未分配賸餘1,766億6,866萬餘元。

(二)　短絀填補　行政院核定決算短絀389億9,701萬餘元，其收支經本部審核，修正減列短絀2,960萬餘元，審定本期短絀389億6,741萬餘元，連同前期待填補之短絀1,061億2,895萬餘元，合計1,450億9,637萬餘元。經由：1.撥用賸餘77億4,079萬餘元；2.撥用公積60億5,923萬餘元；3.折減基金54億8,644萬餘元。各基金短絀經上述填補後，尚有待填補之短絀1,258億989萬餘元。

(三)　綜計餘絀　決算審定後，綜計未分配賸餘1,766億6,866萬餘元，待填補之短絀1,258億989萬餘元，兩者相抵後，綜計賸餘為508億5,876萬餘元，較預算賸餘71億2,785萬餘元，增加賸餘437億3,091萬餘元。各基金餘絀撥補情形，請參閱本審核報告「乙、各基金決算之審核」。

綜觀各基金109年度預算尚能依分期實施計畫及收支估計表執行，惟仍有部分作業基金未能達成法定預算賸餘，或發生短絀，財務未能自給自足，業務績效尚待提升；部分政事基金發生短絀，有待加強財務控管，在可用財源範圍內妥善規劃整體財務資源，並設法提升資源使用效率等。經本部提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

- 國立大學校院校務基金109年度整體財務短絀已較預算減少4成，惟逾7成學校未達有賸餘或維持收支平衡目標，亟待研謀開源節流措施，以穩健基金財務：依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第23條第1項規定：「學校校務基金及各項自籌收入之執行，應以有賸餘或維持收支平衡為原則。另依附屬單位預算共同項目編列作業規範－貳、作業基金之甲、業務收支及賸餘一、（二）規定，各基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長（短絀積極改善）為目標。經查109年度48所國立大學校院校務基金預算執行情形，核有：（一）國立臺東大學等9校決算短絀較預算增加、國立臺北教育大學決算賸餘較預算減少，預算執行結果未如預期；（二）國立體育大學等36校決算短絀，未能達成「有賸餘或維持收支平衡」之目標，其中國立聯合大學等23校近5年度決算均為短絀，國立中正大學等5校近2年度短絀均較前一年度增加；（三）國立體育大學等16校109年度短絀較108年度增加；國立臺灣戲曲學院等6校109年度賸餘較108年度減少；國立臺南藝術大學等5校由108年度賸餘轉為109年度短絀，均與上開「賸餘逐年成長（短絀積極改善）」目標未合等，亟待教育部研謀改善，並督促研謀開源節流措施。（詳乙－75頁）

- 國立陽明大學附設醫院醫師人力不足，連年門診人次未達預期且發生業務短絀，營運成效欠佳，亟待檢討改善：國立陽明大學附設醫院為提升宜蘭地區醫療品質，減少縣外就醫，辦理國立陽明大學附設醫院興建案，以興建蘭陽院區。依國立陽明大學附設醫院興建案計畫書，規劃配置於各醫療部科之專任醫師人數合計122人，預估該院門急診人次自106年度之62萬餘人次，逐年成長至109年度之74萬餘人次。經查該院營運情形，截至109年底止，實際專任醫師人數113人，未達預期規劃，且與實際需求之醫師人力相較，仍有內科、婦產科等12個科別缺乏專任醫師。該院106至109年度門診（含急診）病患醫療人次，皆未達上開計畫預期，且未達預算人次，又各該年度醫療收入淨額扣抵醫療成本後，醫療業務賸餘皆不足支應教學成本、管理及總務費用，連年發生業務短絀，短絀金額介於3,405萬餘元至1億134萬餘元不等，且皆較預算短絀增加，營運成效欠佳，亟待國立陽明大學附設醫院檢討改善。（詳乙－130頁）

- 教育部設置所屬機構作業基金增進社教機構經營管理彈性，提升社會教育及教育研究品質，惟營運結果連年短絀，亟待檢討改進：教育部設置所屬機構作業基金增進社教機構經營管理彈性，提供民眾優質館務服務，提升社會教育及教育研究品質。經查該基金109年度決算短絀4億6,229萬餘元，雖較預算短絀4億8,575萬餘元，減少2,346萬餘元，惟營運結果仍為短絀，且該基金105至109年度決算均為短絀，營運績效有待提升。另分析國立自然科學博物館等6個分基金決算短絀情形，除國立海洋生物博物館及國立海洋科技博物館109年度決算短絀較預算短絀減少外，其餘國立自然科學博物館等4個分基金109年度決算短絀均較預算短絀增加。又除國立海洋科技博物館109年度決算短絀較108年度減少外，其餘國立自然科學博物館等5個分基金109年度決算短絀均較108年度增加等，亟待教育部督促檢討改進。（詳乙－136頁）

- 中小企業發展基金獲國庫撥補挹注資金，惟基金仍持續短絀，財務狀況欠佳，並新增辦理不具自償性計畫，亟待檢討妥處：中小企業發展基金連年發生短絀，經濟部考量該基金資金將用罄，陳報行政院於108年7月同意於109至112年度由國庫撥充基金50億元。該基金109年度獲國庫撥補8億1,559萬餘元，惟因育成中心及林口新創園營運收入、租金及權利金等收入，仍不敷支應營運維持費、補（捐）助費用等，續發生短絀9億7,395萬餘元，截至109年底止，基金累積短絀高達55億4,748萬餘元待填補，顯示基金財務狀況仍欠佳。又109年度新增辦理「中小企業加速投資行動方案」、「中小型店家數位轉型補助方案」、「林口新創園國際創業聚落營運計畫」等3項計畫，匡列預算數8億7,177萬餘元，執行結果，實際數4億1,757萬餘元，僅「林口新創園國際創業聚落營運計畫」因委由民間營運或辦理新創服務等，獲有服務、租金及權利金收入計2,305萬餘元，「中小企業加速投資行動方案」、「中小型店家數位轉型補助方案」等計畫不具自償性，未符作業基金精神等，亟待經濟部中小企業處檢討妥處。（詳乙－170頁）

- 水資源作業基金連續數年短絀，待收欠費款項龐鉅，亟待研擬開源節流措施及追償欠款：政府為辦理水庫、海堤、河川及排水設施之管理、清淤疏濬、災害搶修搶險、相關人才培訓及回饋措施，依據水利法規定，設立水資源作業基金。經查執行情形，核有：（一）辦理給水業務計畫已連續數年呈現虧損，且有擴大情事，106年短絀6億9,027萬餘元，至109年短絀達17億8,539萬餘元，且北區、中區、南區水資源局皆呈現短絀，另南區水資源局109年度給水銷貨短絀已達10億6,781萬餘元，顯示每年之給水銷貨收入不敷水庫營運成本支出。經濟部水利署為增加售水收入，改善短絀情形，歷年雖與台灣自來水公司陸續召開數次會議，研商售水單價，仍無法達成提高售水單價之共識；（二）截至109年底止，彰化、雲林及臺中農田水利會（現改制為農田水利署彰化、雲林及臺中管理處）累計積欠營業管理費用分別為3億7,129萬餘元、4億7,867萬餘元及2億813萬餘元等，亟待經濟部水利署檢討改善及積極追償。（詳乙－178頁）

- 觀光發展基金配合政府振興觀光產業政策，連續3年以超支併決算方式辦理國旅補助計畫，惟計畫經費規模占原編年度預算金額比率過高，亟待檢討研謀改善：觀光發展基金107至109年度因業務實際需要，而未及編列預算或預算編列不足支應時，經先於預算總額調整容納，不足支應部分則依附屬單位預算執行要點第10點規定，併當年度決算辦理之支出金額為6億7,563萬餘元、45億938萬餘元及217億6,241萬餘元，分別占原編預算數之11.99％、70.27％及313.16％，主要係交通部觀光局為振興國內觀光產業辦理原未編列該基金預算之各項國旅補助方案，暨配合新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情辦理觀光產業紓困及振興措施增加之支出。經查相關作業均依照規定程序報經行政院核定辦理，惟併年度決算辦理之計畫經費金額占原編預算金額比率過高。該基金已連續3年以相同事由採併決算辦理方式支應原未編列預算之國旅補助方案經費支出，並因此使基金快速流失，亟待行政院督促檢討改善，並妥為管控經費運用。（詳乙－193頁）

- 健保財務虧損逐年擴大，已於110年調整保險費率因應，惟調整幅度未能滿足財務平衡收支連動機制條件，恐不足支應未來所需，亟待持續推動改革，以維繫健保永續運作：衛生福利部為澈底解決健保財務問題，推動二代健保改革，建立保險收支連動機制，以確保財務穩定性。另中央健康保險署推動多項支出面向改革，暨分級醫療及減少重複用藥、檢驗（查）等節流措施，以提升醫療服務品質與資源配置效率。經查全民健康保險運作情形，核有：（一）健保財務虧損逐年擴大，109年度保險收支短絀達676億餘元，已於110年調整保險費率因應，惟調整幅度仍未滿足財務平衡收支連動機制要件，恐不足支應未來所需；（二）在現行論量計酬之醫療給付體制下，或存有部分非急迫之醫療行為，應調整前端預防保健資源配置，降低非必要之醫療費用支出；（三）推動提升醫院用藥安全與品質方案，鼓勵醫院配置藥師提供重症加護病房及門診多重用藥慢性病患臨床藥事照護服務，惟囿於方案之收案條件規範及給付不足支應成本，致地區醫院收案數偏低等，亟待衛生福利部及中央健康保險署研謀因應。（詳乙－292頁）

- 行政院國家科學技術發展基金辦理推動整體科技發展等計畫，財源不足支應計畫支出，連年發生短絀，又部分機關研發成果收入下滑，或無衍生收入，亟待檢討改善：行政院國家科學技術發展基金辦理推動整體科技發展、培育延攬及獎助科技人才、改善研究發展環境等計畫，109年度基金來源以政府撥入收入348億3,709萬餘元為大宗，其次為研發成果收入撥入基金保管運用金額11億998萬餘元。經查政府撥入收入及研發成果收入運用情形，核有：（一）基金財源高度仰賴國庫撥款，且不足支應科技計畫支出，連年發生短絀，由累積賸餘持續挹注科技經費，109年度期末基金餘額87億1,207萬餘元，與106年度之131億7,046萬餘元相較，大幅減少；（二）109年度經濟部、科技部、勞動部及國立故宮博物院等4個機關繳交研發成果收入較108年度下滑，107至109年度中央研究院、內政部、科技部、原子能委員會、國防部及勞動部等6個機關研發成果收入運用計畫尚無衍生收入等，亟待管理機關科技部檢討改善。（詳乙－354頁）

- 經濟部設立能源研究發展基金，推動能源研究發展工作，惟基金連年短絀未見改善，並於109年度調降經營能源業務收入之繳納比率，加重基金短絀，亟待研謀善策妥處：按能源管理法第5條規定，中央主管機關得依預算法之規定，設置能源研究發展特種基金，訂定計畫，加強能源之研究發展工作。經查能源研究發展基金109年度決算短絀12億7,366萬餘元，較預算短絀12億4,106萬餘元增加短絀3,259萬餘元，約2.63％，並較108年度短絀2億4,580萬餘元，增加短絀10億2,785萬餘元，約418.15％，主要係經濟部能源局衡量以前年度基金餘額及能源研究發展工作計畫支出之需要後，109年度綜合電業經營能源業務收入之提撥比率，由原5‰調整至3‰，導致109年度徵收及依法分配收入較108年度減少11億1,167萬餘元，約38.81％，惟109年度基金用途僅較108年度減少8,913萬餘元，約2.81％，109年度期末基金餘額僅餘12億4,051萬餘元。為維基金推動能源研究發展工作順遂及基金財務健全與穩定，亟待經濟部能源局研謀善策妥處。（詳乙－422頁）

- 政府逐年增編預算推動長照政策，持續推升服務量能，惟現行財源規劃缺乏穩定成長動能，且預算編列及執行間有未臻周妥，亟待研謀改善：政府為因應高齡化失能人口日增衍生之長照需求，自106年度起推動長期照顧十年計畫2.0，擴大服務對象及服務項目，並設置長照服務發展基金，支應計畫所需經費，長照預算逐年成長，至109年度已達386億餘元。經查長照財源規劃及服務費用審核情形，核有：（一）政府以遺產及贈與稅等機會稅稅收作為長照政策主要財源，恐不敷支應逐年擴增之長照費用；（二）長照基金預算未依資金調度情形估列利息收入，預算編列有欠周延，又鉅額資金多存放專戶，收益率欠佳；（三）長照服務費用金額龐鉅，亟待完備監督審查機制，俾確實掌握長照單位提供服務情形；（四）部分住宿式機構使用者於入住機構期間同時使用喘息服務，有待查明有無服務提供單位不實申報服務費用情事，並研議運用資訊系統勾稽比對，強化審核效能等，亟待行政院及衛生福利部研謀改善及妥適處理。（詳乙－482頁）

以上，各非營業特種基金預算執行之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本部已列管繼續注意其改善成效。

### 參、營運效能之考核

政府為因應經濟、金融、交通建設、教育、社會福利、環境保護、能源、農業、科技研發及住宅正義等施政需要，依預算法及相關法律規定設置各非營業特種基金。109年度各基金配合政府施政重點，有效運用基金資源協助推動擴大公共建設投資、加強各項空氣污染源管制、持續發展再生能源、加速布建長期照顧服務資源、優化勞資環境、保障青年及弱勢家戶基本居住權益、強化招商服務及創新驅動產業升級轉型、加強人才培育等工作。109年度101個非營業特種基金總收支（含基金來源、用途）規模達6兆3,611億餘元，除債務基金及資本計畫基金均僅有1個單位，分別為籌措財源供償還債務本息暨處理國軍營舍及設施整建而設置，不列入評比外，分就作業基金與特別收入基金之屬性擇選不同之評比標準，考核各基金之營運效能，茲說明如次：

一、作業基金

| 表1 109年度中央政府作業基金本期餘絀預算執行排名 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 |  | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加前3名 |  |  |  |  |  |
| ＊ | 1.產業園區開發管理基金 | - 48 | 5,371 | 5,420 | -- |
| ＊ | 2.國道公路建設管理基金 | 14,571 | 18,264 | 3,692 | 25.34 |
|  | 3.科學園區管理局作業基金 | 3,095 | 4,067 | 971 | 31.39 |
| 短絀較預算數增加前3名 |  |  |  |  |  |
| ＊ | 1.觀光發展基金 | 552 | - 11,170 | - 11,722 | -- |
| ＊ | 2.民航事業作業基金 | 6,263 | - 2,202 | - 8,466 | -- |
|  | 3.水資源作業基金（註1） | - 1,379 | - 2,380 | - 1,000 | 72.55 |
| 註：1.不含水資源作業基金項下之溫泉事業發展基金。 2.表列註記＊之基金為分預算單位。 3.表列賸餘較預算數增加前3名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 |  |  |  |  |  |

考量作業基金預算之執行，應本財務自給自足原則，設法提升業務績效，降低生產或服務之單位成本，以達成最高效益為目標，爰作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之74個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之75個基金，扣除7個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之作業基金運作），綜計142個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加之前3名，分別為產業園區開發管理基金、國道公路建設管理基金及科學園區管理局作業基金；短絀較預算數增加之前3名，分別為觀光發展基金、民航事業作業基金及水資源作業基金（表1）。

二、特別收入基金

特別收入基金預算之執行，應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，並設法提升資源使用效率，以達成基金設立目的，爰特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之25個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之28個基金，扣除4個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之特別收入基金運作），綜計49個單位予以評核結果，109年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為菸害防制及衛生保健基金、航港建設基金及核子事故緊急應變基金；基金用途執行率較低之前3名，分別為大專校院轉型及退場基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金及農業天然災害救助基金（表2）。

| 表2 109年度中央政府特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 |  |  | 基金用途 |  |  |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |  |  |
| ＊ | 1.菸害防制及衛生保健基金 |  | 7,446 | 7,371 | 98.99 |
|  | 2.航港建設基金 |  | 8,203 | 8,034 | 97.94 |
|  | 3.核子事故緊急應變基金 |  | 98 | 96 | 97.52 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.大專校院轉型及退場基金 | 90 | 13 | 14.68 |
|  |  | 2.警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金 | 18 | 6 | 33.28 |
| ＊ |  | 3.農業天然災害救助基金 | 1,771 | 686 | 38.75 |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以109年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 |  |  |  |  |  |

綜上，因各基金設立目的不同，業務特性互異，其實質營運效能之考核，必須多方面衡酌有形及無形之效益，此2類評比分析僅供參考。本部業依決算法第23條規定審核各基金施政效能或營業效能之程度，及與同類基金比較，提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

一、部分作業基金營運連年發生短絀，或未達年度法定預算賸餘及營運計畫預計數，營運績效欠佳，允宜針對癥結原因檢討改善：依附屬單位預算執行要點第4點第2項規定，業權基金應本企業化經營原則，設法提高產銷營運（業務）量，增加收入，抑減成本費用，以提升經營績效，達成年度法定預算賸餘目標。109年度74個作業基金（含75個分預算）營運結果，計有清境農場等17個基金賸餘較預算減少、考選業務基金等6個基金預算賸餘惟實際產生短絀、原住民族就業基金等19個基金短絀較預算增加，其中國立臺中教育大學附設實驗國民小學

表3　中央政府作業基金連續2或3個年度短絀情形

單位：新臺幣百萬元

| 序號 | 附屬單位預算(註) | 附屬單位預算之分預算 | 年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 |  | 108 |  | 109 |
| 連續2個年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 國立臺中教育大學校務基金 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金 | 1 | - 2 |  | - 4 |  |
| 2 | 國立虎尾科技大學校務基金 |  | 35 | - 104 |  | - 88 |  |
| 3 | 交通作業基金 | 觀光發展基金 | 1,848 | - 3,316 |  | - 11,170 |  |
| 4 | 國立文化機構作業基金 | 國立中正紀念堂管理處作業基金 | 32 | - 86 |  | - 37 |  |
| 5 | 原住民族綜合發展基金 | 原住民族就業基金 | 42 | - 84 |  | - 115 |  |
| 連續3個年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 國軍老舊眷村改建基金 |  | - 4,676 | - 343 |  | - 8,178 |  |
| 2 | 國立中央大學校務基金 |  | - 136 | - 121 |  | - 174 |  |
| 3 | 國立中山大學校務基金 |  | - 57 | - 169 |  | - 157 |  |
| 4 | 國立中正大學校務基金 |  | - 186 | - 245 |  | - 294 |  |
| 5 | 國立臺灣海洋大學校務基金 |  | - 113 | - 153 |  | - 129 |  |
| 6 | 國立高雄大學校務基金 |  | - 97 | - 100 |  | - 122 |  |
| 7 | 國立臺東大學校務基金* |  | - 183 | - 137 |  | - 137 |  |
| 8 | 國立臺東大學校務基金 | 國立臺東大學附設實驗國民小學校務基金 | - 3 | - 4 |  | - 12 |  |
| 9 | 國立屏東大學校務基金* |  | - 55 | - 71 |  | - 89 |  |
| 10 | 國立臺東專科學校校務基金 |  | - 82 | - 109 |  | - 113 |  |
| 11 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立自然科學博物館作業基金 | - 50 | - 49 |  | - 74 |  |
| 12 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立科學工藝博物館作業基金 | - 79 | - 95 |  | - 110 |  |
| 13 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立臺灣科學教育館作業基金 | - 47 | - 42 |  | - 96 |  |
| 14 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立臺灣圖書館作業基金 | - 29 | - 36 |  | - 50 |  |
| 15 | 水資源作業基金 | 水資源作業基金 | - 878 | - 2,783 |  | - 2,380 |  |
| 16 | 醫療藥品基金 | 花蓮醫院 | - 2 | - 8 |  | - 2 |  |

註：1.*為不含分預算之附屬單位預算。

2.資料來源：本部自行整理。

校務基金等5個基金、國軍老舊眷村改建基金等16個基金已連續2年、3年發生短絀（表3），且國軍老舊眷村改建基金及國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金之基金淨值為負數，另行政院國家發展基金等79個基金、101項主要營運計畫實際數較預計減少，又國立高雄餐旅大學校務基金等7個基金、行政院國家發展基金等52個基金已連續2年、3年全部或部分主要營運計畫實際數較預計減少，各該基金營運績效欠佳，經函請行政院督促檢討改善，以提升運作效能。據復：各基金將依實際執行情形核實編列預算，並賡續執行開源節流措施，以達成預算賸餘及營運計畫目標。

| 表4 中央政府特別收入基金接受公庫撥款收入占基金來源比率連年達9成以上情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 附屬單位預算 | 附屬單位預算 之分預算 | 年度 |  |  |
|  |  | 107 | 108 | 109 |
| 毒品防制基金（註1） |  |  | 100.00 | 98.33 |
| 農業特別收入基金 | 農產品受進口損害救助基金 | 88.93 | 90.80 | 93.72 |
| 行政院國家科學技術發展基金 |  | 92.91 | 94.13 | 95.74 |
| 花東地區永續發展基金 |  | 99.29 | 98.80 | 95.24 |
| 國土永續發展基金 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 農業特別收入基金 | 農業天然災害救助基金 | 99.94 | 99.90 | 99.89 |
|  | 農村再生基金 | 99.83 | 99.78 | 99.57 |
| 衛生福利特別收入基金 | 家庭暴力及性侵害防治基金 | 98.82 | 98.81 | 97.82 |

註：1.毒品防制基金係於108年度設立。

2.資料來源：本部自行整理。

二、部分特別收入基金仰賴公庫撥補或可用資金不足，基金來源不敷支應年度所需經費，增加公庫負擔，允宜強化基金財務責任及財務控管機制：107至109年度中央政府特別收入基金接受公庫撥款收入數額，分別為907億餘元、927億餘元、1,075億餘元，其中接受公庫撥款收入數額占基金來源之比率大於9成者分別有8個、9個、9個基金，又毒品防制基金等2個基金、行政院國家科學技術發展基金等6個基金已連續2年、3年比率達9成（表4），且行政院國家科學技術發展基金、農產品受進口損害救助基金公庫撥款收入占基金來源之比率逐年上升，仰賴公庫撥補程度日深。截至109年底止，行政院公營事業民營化基金、農業發展基金等2個特別收入基金之基金餘額為負數，且基金之現金及定期存款暨短期可變現資產，用以償還短期負債後，已無可用資金，其中農業發展基金之基金用途超出預算數，尚須申請專案挹注款項或調度資金以應急需，經函請行政院督促研酌增加公庫撥款以外之財源，並檢討強化財務控管機制。據復：各基金將研議開拓其他財源，或在可用財源內推動各項計畫；行政院於110年5月14日原則同意行政院公營事業民營化基金之裁撤計畫，後續將由相關機關據以執行；農業委員會已就農業發展基金，依中央政府非營業特種基金裁撤機制辦法第4條規定，提出改善計畫，進行專案輔導。

表5　中央政府作業基金超支併決算占預算數之比率逐年成長情形

單位：％

| 序號 | 附屬單位預算(註) | 附屬單位預算之分預算 | 年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 |
| 1 | 國立臺灣大學附設醫院作業基金* |  | 5.03 | 7.14 | 9.06 |
| 2 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立臺灣圖書館作業基金 | 7.79 | 11.58 | 17.75 |
| 3 | 交通作業基金 | 觀光發展基金 | 11.99 | 70.27 | 313.16 |
| 註：1.*為不含分預算之附屬單位預算。 2.資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |

三、部分非營業特種基金總支出或業務計畫超支併決算數占預算數之比率逐年成長，惟收入未隨增或連年以相同事由辦理，允宜覈實編列預算：109年度國軍老舊眷村改建基金等31個作業基金為配合業務增減需要隨同調整之業務及業務外收支，併年度決算辦理（下稱超支併決算），惟收入較預計減少，或收入增加數額未及超支數額，致營運結果或為賸餘較預算減少，或短絀較預算增加，或預算賸餘惟實際產生短絀。其中國立臺中教育大學附設實驗國民小學校務基金等5個基金、國軍老舊眷村改建基金等25個基金已連續2年、3年超支併決算辦理，又觀光發展基金等3個基金超支併決算數占預算數之比率呈逐年成長（表5）。另107至109年度特別收入基金、資本計畫基金之業務計畫超支併決算辦理者分別為17個、17個、19個基金，其中中央研究院科學研究基金等3個基金、花東地區永續發展基金等4個基金同一業務計畫已連續2或3個年度以相同事由超支併決算辦理，經函請行政院督促覈實編列預算。據復：各基金將依實際需求核實編列預算，並妥為管控經費運用。

四、部分非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低且連年保留預算，或已購建之固定資產有閒置情事，亟待檢討妥處：109年度非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫可用預算數928億9,948萬餘元，決算數792億9,261萬餘元，決算數占可用預算數之比率為85.35％，計有52個基金執行率未及8成，又其中醫療發展基金等18個基金未及5成（表6）。另保留至以後年度執行之保留數80億3,353萬餘元，尚有屬105（含）以前年度至108年度賡續辦理保留執行之保留數計31億8,300萬餘元。雖經各基金主管機關稱已定期召開會議，並要求計畫執行單位說明落後原因及研提因應對策，惟預算仍連年辦理保留。復依109 年度中央及地方政府預算籌編原則第5點規定，基金應積極活化閒置之不動產，以

表6　109年度中央政府非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫執行率未及5成情形

單位：％

| 序號 | 附屬單位預算(註） | 附屬單位預算之分預算 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衛生福利特別收入基金 | 醫療發展基金 | － |
| 2 | 衛生福利特別收入基金 | 長照服務發展基金 | － |
| 3 | 故宮文物藝術發展基金 |  | 0.67 |
| 4 | 國立文化機構作業基金 | 國立歷史博物館作業基金 | 1.41 |
| 5 | 經濟特別收入基金 | 推廣貿易基金 | 5.51 |
| 6 | 醫療藥品基金 | 樂生療養院 | 5.58 |
| 7 | 核能發電後端營運基金 |  | 11.09 |
| 8 | 醫療藥品基金 | 基隆醫院 | 20.47 |
| 9 | 國軍退除役官兵安置基金 | 福壽山農場 | 21.86 |
| 10 | 通訊傳播監督管理基金 |  | 26.53 |
| 11 | 國軍退除役官兵安置基金 | 榮民森林保育事業管理處 | 30.50 |
| 12 | 就業安定基金* |  | 31.37 |
| 13 | 醫療藥品基金 | 旗山醫院 | 38.67 |
| 14 | 營建建設基金 | 中央都市更新基金 | 41.43 |
| 15 | 行政院國家發展基金 |  | 42.58 |
| 16 | 衛生福利特別收入基金 | 家庭暴力及性侵害防治基金 | 46.31 |
| 17 | 國立臺灣大學校務基金 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金 | 47.22 |
| 18 | 國立臺南大學校務基金* |  | 47.90 |
| 註：1.*為不含分預算之附屬單位預算。 2.資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。 |  |  |  |

發揮資產效益。截至109年底止行政院國家發展基金等14個基金轄管之土地，其中待活化之面積155萬餘平方公尺，包括已擬定活化計畫惟未推動者17萬餘平方公尺、已按活化計畫推動惟無活化成效者4萬餘平方公尺、尚未擬定活化計畫者134萬餘平方公尺（表7），經函請行政院督促針對癥結原因確實檢討因應。據復：各基金將衡酌計畫

表7　截至109年底中央政府非營業特種基金轄管土地閒置且尚未活化情形

單位：千平方公尺

| 序號 | 附屬單位預算（註） | 附屬單位預算之分預算 | 待活化面積合計（A+B+C） | 已擬定活化計畫惟未推動面積（A） | 已按活化計畫推動惟無活化成效面積（B） | 尚未擬定活化計畫面積（C） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 1,555.59 | 172.60 | 40.72 | 1,342.26 |
| 1 | 行政院國家發展基金 |  | 5.85 | － | 5.85 | － |
| 2 | 營建建設基金 | 住宅基金 | 20.06 | 20.06 | － | － |
| 3 | 國立臺北教育大學校務基金* |  | 4.38 | 3.21 | 1.16 | － |
| 4 | 國立臺中科技大學校務基金 |  | 0.37 | － | 0.37 | － |
| 5 | 國立臺灣戲曲學院校務基金 |  | 2.15 | － | － | 2.15 |
| 6 | 教育部所屬機構作業基金 | 國立臺灣圖書館作業基金 | 0.16 | － | － | 0.16 |
| 7 | 國立高級中等學校校務基金 |  | 4.79 | － | － | 4.79 |
| 8 | 交通作業基金 | 高速鐵路相關建設基金 | 146.19 | 146.19 | － | － |
| 9 | 醫療藥品基金 | 臺北醫院 | 3.13 | 3.13 | － | － |
| 10 | 醫療藥品基金 | 彰化醫院 | 0.85 | － | － | 0.85 |
| 11 | 醫療藥品基金 | 新營醫院 | 25.54 | － | 25.54 | － |
| 12 | 醫療藥品基金 | 玉里醫院 | 1,223.38 | － | － | 1,223.38 |
| 13 | 學產基金 |  | 110.68 | － | － | 110.68 |
| 14 | 衛生福利特別收入基金 | 社會福利基金 | 8.01 | － | 7.79 | 0.22 |

註：1.*為不含分預算之附屬單位預算。

2.資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。

執行能力及實際推動情形妥適編列預算，並審慎研擬招標策略與落實履約管理，以提升計畫執行率；各基金將持續推動轄管閒置土地之活化計畫，倘閒置土地已無活化使用價值將變更為非公用財產。

表8　中央政府作業基金奉准留存基金超預算賸餘已規劃用途惟尚未執行情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 附屬單位預算 | 附屬單位預算之分預算 | 年度 | 已規劃用途惟尚未執行之超預算賸餘數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 107 | 4,187,393 |
|  |  |  | 108 | 14,117,556 |
| 1 | 國立臺灣大學校務基金 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金 | 108 | 0.8 |
| 2 | 國立政治大學校務基金 | 國立政治大學附設實驗國民小學校務基金 | 108 | 2,972 |
| 3 | 國立清華大學校務基金 | 國立清華大學附設實驗國民小學校務基金 | 107 | 2,821 |
|  |  |  | 108 | 1,866 |
| 4 | 國立東華大學校務基金 | 國立東華大學附設實驗國民小學校務基金 | 107 | 5,257 |
| 5 | 國立嘉義大學校務基金 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學校務基金 | 108 | 1,302 |
| 6 | 國立臺北教育大學校務基金 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學校務基金 | 107 | 2,726 |
|  |  |  | 108 | 94 |
| 7 | 國立臺中教育大學校務基金 |  | 107 | 9,163 |
|  |  |  | 108 | 5,089 |
| 8 | 國立臺中科技大學校務基金 |  | 107 | 14,143 |
|  |  |  | 108 | 30,228 |
| 9 | 經濟作業基金 | 加工出口區作業基金 | 107 | 13,248 |
|  |  |  | 108 | 10,313 |
| 10 | 經濟作業基金 | 產業園區開發管理基金 | 107 | 137,430 |
| 11 | 水資源作業基金 | 溫泉事業發展基金 | 107 | 2,561 |
|  |  |  | 108 | 3,068 |
| 12 | 交通作業基金 | 民航事業作業基金 | 107 | 1,312,240 |
|  |  |  | 108 | 2,130,942 |
| 13 | 交通作業基金 | 國道公路建設管理基金 | 107 | 1,450,207 |
|  |  |  | 108 | 3,712,083 |
| 14 | 國軍退除役官兵安置基金 | 基金管理會 | 107 | 857,298 |
|  |  |  | 108 | 444,311 |
| 15 | 國軍退除役官兵安置基金 | 榮民森林保育事業管理處 | 107 | 5,075 |
|  |  |  | 108 | 8,508 |
| 16 | 國軍退除役官兵安置基金 | 清境農場 | 107 | 14,552 |
|  |  |  | 108 | 2,253 |
| 17 | 國軍退除役官兵安置基金 | 福壽山農場 | 107 | 7,350 |
|  |  |  | 108 | 3,980 |
| 18 | 國軍退除役官兵安置基金 | 武陵農場 | 107 | 19,893 |
|  |  |  | 108 | 20,088 |
| 19 | 國軍退除役官兵安置基金 | 彰化農場 | 107 | 5,512 |
|  |  |  | 108 | 14,684 |
| 20 | 國軍退除役官兵安置基金 | 臺東農場 | 107 | 3,756 |
|  |  |  | 108 | 2,247 |
| 21 | 醫療藥品基金 | 八里療養院 | 108 | 305 |
| 22 | 行政院國家發展基金 |  | 107 | 324,151 |
|  |  |  | 108 | 7,723,213 |
| 資料來源：整理自各基金主管機關提供資料。 |  |  |  |  |

五、作業基金決算賸餘超過預算部分，多數經核准免予繳庫，併入以後年度循預算程序辦理分配，惟部分基金未依規劃用途編列預算執行，亟待妥為運用：行政院國家發展基金等45個基金107年度決算賸餘超過預算部分（下稱超預算賸餘）計110億6,972萬餘元、行政院國家發展基金等47個基金108年度超預算賸餘計296億892萬餘元，經前揭基金之主管機關以超預算賸餘需作為各項專案投融資計畫之資金需求，或因辦理各項新建工程等需要，報經行政院核准併入以後年度循預算程序辦理分配。惟查107年度國立清華大學附設實驗國民小學校務基金等18個基金、108年度國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金等20個基金（表8），雖已規劃超預算賸餘執行用途，惟未逐年編列預算予以執行。鑑於行政院國家發展基金等45個作業基金報經核准留存基金免予繳庫之109年度超預算賸餘計636億6,785萬餘元，較往年大幅增加，且部分基金107及108年度超預算賸餘已規劃執行用途，惟未逐年編列預算予以執行，經函請行政院督促確實依規劃運用留存之賸餘，俾使政府資源發揮應有之效益。據復：各基金主管機關已函請所屬基金應依規劃用途，編列預算執行。

| 表9 中央政府特別收入基金關鍵績效指標目標未達成項數 單位：項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 附屬單位預算 | 附屬單位預算之分預算 | 109 年度 | 108及109年度（註1） |
| 合計 |  |  | 53 | 28 |
| 1 | 中央研究院科學研究基金 |  | 23 | 14 |
| 2 | 離島建設基金 |  | 3 | 1 |
| 3 | 花東地區永續發展基金 |  | 1 | － |
| 4 | 研發及產業訓儲替代役基金 |  | 1 | 1 |
| 5 | 國土永續發展基金 |  | 1 | 1 |
| 6 | 學產基金 |  | 5 | 5 |
| 7 | 運動發展基金 |  | 2 | － |
| 8 | 大專校院轉型及退場基金 |  | 1 | 1 |
| 9 | 經濟特別收入基金 | 能源研究發展基金 | 1 | 1 |
| 10 | 經濟特別收入基金 | 石油基金 | 1 | 1 |
| 11 | 核能發電後端營運基金 |  | 1 | 1 |
| 12 | 航港建設基金 |  | 1 | － |
| 13 | 農業特別收入基金 | 漁業發展基金 | 3 | － |
| 14 | 農業特別收入基金 | 林務發展及造林基金 | 2 | 2 |
| 15 | 農業特別收入基金 | 農業天然災害救助基金 | 1 | － |
| 16 | 農業特別收入基金 | 農產品受進口損害救助基金 | 2 | － |
| 17 | 農業特別收入基金 | 農村再生基金 | 1 | － |
| 18 | 衛生福利特別收入基金 | 菸害防制及衛生保健基金 | 1 | － |
| 19 | 環境保護基金 | 資源回收管理基金 | 1 | － |
| 20 | 反托拉斯基金 |  | 1 | － |
| 註：1.108及109年度係連續2年度未達目標之項數。 2.資料來源：整理自各基金提供資料。 |  |  |  |  |

六、部分政事基金關鍵績效指標之訂定偏重資源之投入及作業流程執行情形，較難以衡量施政績效，又部分指標連續2年度未達目標值，允宜督促檢討改善：109年度25個特別收入基金（包含28個分預算）及1個資本計畫基金共訂定117項關鍵策略目標，並據以訂定183項關鍵績效指標，其中屬產出型或成果效益型指標計169項，其餘14項屬投入型或過程型指標，為業務計畫預算執行率、訓練計畫達成率、審議時效等，雖可衡量各該基金資源之投入程度，或作業流程執行情形，惟非屬產出型或成果效益型指標，較難以衡量其施政績效。又中央研究院科學研究基金等20個特別收入基金，計53項未達目標值，其中中央研究院科學研究基金等10個基金所訂28項關鍵績效指標，108及109年度連續2年度皆未達目標值（表9），經函請行政院督促妥為訂定關鍵績效指標，並針對執行欠佳之癥結原因檢討改善。據復：行政院主計總處已於111年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項—非營業部分規定，特別收入及資本計畫基金應妥訂績效指標，以產出型或成果效益型指標為原則；各基金將參酌歷年執行情形，妥為訂定關鍵績效指標，並據以落實執行。

## 七、內政部為保障國民居住權益，推動興辦社會住宅、包租代管及提供住宅補貼措施，惟執行情形未如預期，亟待督促檢討改善：政府為保障國民居住權益，制定住宅法，該法訂有住宅補貼及社會住宅等專章，以協助一定所得及財產以下家庭或個人獲得適居之住宅。其中住宅補貼，係提供租金補貼、自購及修繕住宅貸款利息補貼等；社會住宅，係由政府興建只租不售之社會住宅，並結合包租代管民間住宅，出租予經濟、社會弱勢及符合一定資格者。經查執行情形，核有：（一）迄未完成住宅法等相關法規制（訂）定，未能健全制度規章；（二）社會住宅潛在需求龐大，惟仍有已完工之社會住宅未立即辦理招租，或部分未全數出租，產生空置情事；（三）社會住宅之租金計算及分級收費基準尚無一致性之訂定原則，又部分社會住宅所訂租金負擔比率較國際普遍公認水準為高；（四）部分地方政府興辦社會住宅遭遇基地選址困難、規劃設計欠周等問題，且使用及營運管理成效尚未能有效掌握；（五）各地方政府及國家住宅及都市更新中心媒合之包租代管戶數未如預期；（六）部分機關未妥善運用包租代管查核系統功能，及時發現或釐清重複補貼異常情事；（七）租屋服務事業業者之服務品質，攸關包租代管執行成效，惟部分業者服務品質尚待提升；（八）政府已提供租金補貼等多元居住協助措施，仍有重複補助（貼）情事，又建置之全國單一查詢平臺，惟部分機關尚未將資料匯入或定期更新維護檔案等，亟待內政部督促檢討改善。（詳乙－32頁）

## 八、國立臺灣大學醫學院附設醫院總院急診壅塞情形未有效紓解，且急診病人對醫院環境滿意度偏低，亟待針對問題癥結妥謀善策：醫院急診部門本質上為治療中繼站，透過緊急適當處理病人之急性病症或嚴重外傷，以拯救其生命、縮短病程、保留其肢體或維持其功能，同時須安排病人至次一治療區或離院。衛生福利部為評估各急救責任醫院急診壅塞情形，於緊急醫療救護資訊通報辦法規定，前述醫院須定期通報急診病患留院觀察或等待住院超過24及48小時以上比例等緊急醫療品質指標資訊。經查國立臺灣大學醫學院附設醫院總院歷年急診病患留院觀察或等待住院超過24小時者占急診總人數比率，均高於全國醫學中心平均值，急診壅塞情形未有效紓解；該院每半年辦理一次急診病人滿意度調查，包括對急診醫師照護等6項構面之滿意度，據該院107年上半年至109年下半年調查結果，歷次得分最低及次低者分別為醫院環境及等候時間等2項調查構面，亟待國立臺灣大學醫學院附設醫院針對問題癥結妥謀善策。（詳乙－114頁）

## 九、教育部為增進國立高級中等學校財務經營管理能力，設置校務基金，惟部分學校收支短絀，潛藏資金不足風險，且招生成效欠佳，存有減班之虞，亟待督促檢討改善：106至109年度國立高級中等學校校務基金決算分別短絀25億1,061萬餘元、25億4,179萬餘元、29億8,673萬餘元及34億2,030萬餘元，部分學校經營管理未能維持收支平衡或賸餘，不利永續經營。又少子女化趨勢造成學生生源銳減，衝擊高級中等學校招生及經營管理，教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為縮小招生名額供需落差及提升教學品質，已連續2學年度核定調降國立高級中等學校新生每班人數，至108學年度普通科及專業群科已調降至每班36人。依高級中等學校科及學程招生班級數核定作業要點第5點規定，國教署得考量學校辦學成效及招生情形，核定學校招生班級數，若有招生未成班情形；普通科、綜合高中學程招生人數平均每班未達25人；專業群科單科多班招生人數平均每班未達25人等情事，列入核減班級數之參考。上開衡量基準，約為108學年度核定新生每班人數36人之7成，經統計108學年度各國立高級中等學校（不含特殊教育學校）一年級新生註冊人數未及核定招生人數7成者，計31校，其中20校連續2學年度註冊率未及7成，有減班及教師超額之虞，亟待國教署督促檢討改善。（詳乙－143頁）

## 十、勞工保險局為強化勞工保險保費收繳作業流程，提供多元繳費方式及後續催收管制作為，惟欠費金額持續累增，且多數欠費懸帳多年，亟待積極辦理欠費清理作業：經查勞工保險局為強化勞工保險保費收繳作業流程，使其入帳正確且迅速，提供多元繳費方式，並以電催、函催及限期繳納、加強列管欠費單位及移送行政執行等方式辦理催繳。惟據該局統計，投保單位或勞工積欠勞工保險保費總金額（不含直轄市政府欠費），自105年底之46億43萬餘元，逐年上升至109年底之57億1,632萬餘元，增幅達24.26％，其中一般投保單位積欠保費金額占積欠總金額比率，自105年底之61.37％，逐年攀升至109年底之77.51％，增加16.14個百分點，顯示一般投保單位積欠保費情形日趨嚴重。又職業工會及其會員、漁會會員欠費案件屬欠費逾5年以上之金額，占職（漁）業工會欠費總數逾3成，顯示多數欠費懸帳多年仍未予清結等，亟待勞動部督促積極、覈實辦理欠費清理作業，以避免影響勞工保險基金財務健全。（詳乙－263頁）

## 十一、中央健康保險署鼓勵院所推動醫療體系垂直整合，落實雙向轉診，惟醫療院所間之轉診仍偏重單向轉診，且地區醫院醫療量能未顯著提升，與所訂政策目標尚有落差，亟待研謀改善：按全民健康保險統計資料，醫療體系呈現醫院大型化發展，而社區醫療萎縮之趨勢。衛生福利部及中央健康保險署為推動分級醫療，改善醫療資源配置失衡情形，鼓勵院所落實雙向轉診及推動醫療體系垂直整合等措施。經查執行情形，核有：（一）全國各層級醫療院所共計組成81個策略聯盟，藉由團隊醫院及診所間雙向轉診，共同照護病人，惟策略聯盟內之轉診偏重上轉，且下轉案件占比低於全國及策略聯盟外之占比，成效仍待提升；（二）分級醫療推動後，地區醫院醫療服務量能未顯著提升，且區域級以上醫院轉診案件中，轉出件數遠低於接受轉入件數；（三）為建立垂直整合轉銜系統，吸引民眾回歸社區就醫，辦理全民健康保險跨層級醫院合作計畫及全民健康保險急性後期整合照護計畫，惟執行面及制度面未盡周妥等情事，亟待中央健康保險署研謀改善。（詳乙－290頁）

## 十二、農業委員會辦理養豬產業振興發展計畫及豬隻保險業務，惟近年養豬產業經營效率未升反降，且未全面建構生鮮豬肉溯源網絡及落實臺灣豬證明標章查核機制；豬隻死亡保險理賠範圍及承保作業仍有未盡周延等情事，亟待檢討改善：農業委員會106至109年度於農產品受進口損害救助基金累計編列預算22億8,684萬餘元辦理「養豬產業振興發展計畫（106至109年）」，另109年度於農業發展基金編列預算2億2,585萬餘元，辦理豬隻保險業務。經查執行情形，核有：（一）輔導種豬場改變種豬飼養檢定模式，惟截至109年底止，仍無業者採用，成效待提升；（二）106至109年度養豬產業經營效率未升反降，且與養豬產業先進國家仍有差距；（三）國產生鮮豬肉之溯源覆蓋率僅以傳統市場生鮮肉攤為母數計算，未將量販店或超級市場等傳統市場以外之國產生鮮豬肉販售通路納入計算，致高估溯源覆蓋率；（四）推動國產生鮮肉品現代化供應鏈計畫，截至109年底止，國內23處肉品市場附設屠宰場，除16處已完成屠體冷藏設施之改善外，其餘7處因預計遷建等因素未辦理；（五）已推行臺灣豬證明標章，惟尚未成立查核小組稽查標章使用業者是否符合臺灣豬證明標章使用管理作業規範；（六）豬隻死亡保險理賠範圍尚待審慎評估、承保作業與規定未盡相符等情事，亟待農業委員會檢討改善。（詳乙－451頁）

## 十三、環境保護署推動廢棄物回收政策及繳納回收清除處理費，惟仍有逾2成之廢紙餐具未經回收，併同一般廢棄物進行焚化或掩埋等處置，且部分容器類責任業者未依規定申報回收清除處理費，以及推動小量責任業者採用查定課費制度辦理申報繳費之成效仍待加強等，亟待研謀改善：環境保護署為加強資源有效利用，減少廢棄物產生，109年度於資源回收管理基金編列回收清除處理收入預算數17億8,758萬餘元，及資源回收管理計畫20億5,658萬餘元。經查執行情形，核有：（一）國內廢紙餐具再利用處理量能仍有充分餘裕，惟尚有逾2成之廢紙餐具未經回收，併同一般廢棄物進行焚化或掩埋等最終處置，影響資源回收再利用目標之達成，亦有排擠焚化爐或掩埋場處理一般廢棄物量能之虞；（二）部分容器類責任業者仍有未依規定申報短漏情形，且109年度申報短漏金額合計5,852萬餘元，較108年度申報短漏金額2,071萬餘元增加3,780萬餘元；（三）環境保護署考量列管之責任業者年度回收清除處理費繳費金額大多在10萬元以下，為提供小量責任業者簡便申報繳費措施，並節省稽催、查核及輔導管理成本，推動小量責任業者查定課費制度，惟僅2成餘之責任業者採用，推動成效仍待加強等，亟待環境保護署研謀改善。（詳乙－502頁）

## 以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本部已列管繼續注意其改善成效。

### 肆、決算審核綜合成果

109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算101個單位，其營運（業務）計畫及預算執行情形，經本部依法審核結果，有關財務及績效審計之綜合成果，茲分述如次：

一、財務審計成果

109年度中央政府非營業特種基金決算所列收支餘絀，本部審核結果，核有部分會計處理與相關規定不符或欠允當，經修正增列收入（含基金來源）4億餘元、減列支出（含基金用途）3億餘元，有關各基金決算修正情形，請參閱本審核報告「乙、各基金決算之審核」、「丁、附表、壹、七、修正事項明細表」及「丁、附表、貳、五、修正事項明細表」。

二、績效審計成果

(一)　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各基金營運成效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於109年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計11件（陳報期間為109年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　原住民族委員會辦理原住民族地區溫泉取用費徵收及提撥至原住民族綜合發展基金情形，核有溫泉法及原住民族地區溫泉輔導及獎勵辦法自94年7月1日施行迄108年底已逾14年，原住民族委員會未依規定確實檢視原住民族地區經營溫泉事業業者依規定比例聘僱原住民情形，及參考原住民族工作權保障法第24條第1項規定，對於原住民族地區經營溫泉業者未足額聘僱原住民者，督促權責機關研訂（修）類似繳納就業代金之規定，未落實原住民族工作權之保障；又截至108年底止，原住民族地區溫泉事業逾6成業者仍屬未合法經營，該會未依規定積極輔導合法經營，及建立獎勵原住民族地區溫泉之技術輔導、經費補助或貸款利息補貼等相關具體計畫或方案，不利原住民族地區溫泉產業健全發展；對於各市縣政府徵收溫泉取用費及應提撥至原住民族綜合發展基金之程序、應徵收及提撥之查核方式、應繳未繳金額之課責，及後續追繳機制等，未建立相關可行方案，市縣政府提撥原住民族地區溫泉取用費之監督機制未盡完備，肇生部分市縣政府有短（漏）提撥情事；另對於未依規定提撥溫泉取用費之市縣政府，亦無相關罰則或積極之處置，均造成基金收入減少，不利於原住民族地區溫泉資源開發、經營、利用之規劃、輔導及獎勵等業務之推展。

2.　內政部營建署辦理高雄新市鎮開發執行計畫，核有內政部營建署為規劃設計開發之主辦機關，卻耗時5年餘始確認開發主體、經費分擔及與高雄市政府權責分工方式，且已知悉高雄地區產業用地有供不應求情況，仍未依經濟部工業局分析結果，規劃產業專用區辦理期程，嗣行政院於107年指示，始規劃納入科學園區，並重新修正開發執行計畫，惟距行政院秘書長指示已逾8年，開發執行計畫仍未完成修正程序並據以辦理，未能解決高雄地區迫切需求產業用地問題及達到新市鎮地利共享開發目標；新市鎮開發完成後均長久荒廢閒置，經監察院於97年依法糾正，惟內政部營建署卻未依糾正事由妥為檢討依新市鎮開發條例規定，要求投資人提具投資計畫並依進度實施建設，截至108年底止，標售土地實際興建比率僅16.02％，使用執照申請戶數只有985戶，與原計畫預計提供1萬2,500戶住宅落差甚大，另於101年將墳墓用地等變更為產業專用區，未妥為覈實規劃產業使用項目，亦未採滾動式檢討，及時修訂土地使用分區管制要點，迨至105年完成整地後，始委託辦理產業專用區使用項目檢討修正作業，延遲開發作業期程，均未能達成新市鎮開發目的及效益。

3.　國防部軍醫局及國軍高雄總醫院辦理影像導引放射治療系統整建營運移轉，依促進民間參與公共建設法，運用既有民特大樓規劃辦理放射治療系統ROT案，民間投資金額1億7千萬元，收益分配原則採營業收支賸餘之64％及36％，分別歸屬院方及民間機構，核有該院未依合約規定及國防部核定內容，覈實給付民間機構貸款利息，並審認整建工程範圍與內容之必要性及興建成本之合理性，復未就全案公共建設用地範圍計收土地租金，肇致興建成本增加、獲利減少及短收租金；國防部軍醫局為國軍醫院診療作業規劃及其經營、管理之主管機關，卻未善盡計畫審核職責，及早察覺本案部分土地未納入收租範圍，致土地租金短收，又履約期間復未依國防部令示督導該院審認整建工程範圍及內容之必要性，俾確保整建成本之合理性，肇致整建規模擴大後無法產生實際收益，並增加興建成本及減少獲利，進而損及醫院權益。

4.　國防部海軍司令部暨所屬左營後勤支援指揮部辦理左營港東五至東七碼頭修建工程，修正後總經費為7億7,437萬餘元，核有海軍左營後勤支援指揮部對於經管維護之碼頭設施堪用狀況未能確實掌握，迄設施損壞危及使用安全方啟動整建工作規劃，減損設施使用效益，復於工程需求計畫報經核定執行後，未嚴謹周延編擬委託技術服務採購案招標文件，需時檢討修正，又未有效管控基本設計辦理時程，導致計畫進度較預定期程落後9個月餘；海軍左營後勤支援指揮部對整建工程範圍未能審慎規劃，嗣於工程細部設計階段方擴充整建範圍，並於察悉核定預算不足後，未衡酌實際需求及工程市場行情等變動因素，妥謀因應善策或調整計畫經費，影響廠商投標意願而多次流標，延誤計畫推動時程並展延計畫期程2年。

5.　國防部陸軍司令部辦理太平營區新建工程，總經費10億5,888萬餘元，核有國防部陸軍司令部（下稱陸軍司令部）於辦理先期規劃時，未能詳實評估需求妥為配置營兵舍等新建設施，其後陸軍花東防衛指揮部（下稱花防部）又怠依規定於建案前積極完成農牧用地土地變更予以善用，復依國軍獨立生活區政策重新調整配置，明知選址有欠周妥，卻未及時因應處理，陸軍司令部亦未善盡督導責任，致工程歷經2度調整配置及延遲3年餘，方確定設施基地並付諸設計，原委外完成之規劃成果未適時發揮應有效益；陸軍臺東地區指揮部（下稱東指部）於辦理工程設計作業過程，對於配置規劃未盡合宜情事，迄未確實掌握營區建築物現況與實際需求予以通盤檢討，又因主管異動重新就既有建築物存廢及新建設施工址調整問題耗時研商及處理，復因國防部軍備局工程營產中心未有效管控技術服務廠商辦理細部設計工作品質，並適時妥處原編預算不足情事，致延誤設計作業執行進度1年1個月餘，影響後續工程招標作業執行期程；計畫新建設施內容及配置因政策變更、規劃工址欠當及主官異動而更迭，嗣以敵情改變為由，採住訓合一原則再重新調整配置，花防部及轄下東指部未積極因應配合辦理需求計畫修訂事宜，且陸軍司令部亦未妥適訂定後續提報需求計畫修訂等工作進度管制節點，積極管控後續計畫執行進度，又對衍生技術服務費用計價及契約存廢等爭議，未能儘速研謀善策妥適處理，均導致計畫進度停滯不前，耗時1年餘仍未完成需求計畫修訂核定事宜，迄無實質建設，預計須展延執行期程3年。

6.　國立臺北科技大學辦理「車輛系實習工廠新建工程」，總經費5,000萬元，核有未積極處理既有建築物使用執照取得作業，復於規劃階段未督促規劃建築師妥為檢討釐清興建本工程之可行性及是否符合建築法規，即逕予同意規劃報告，導致工程發包後始檢討發現因西校區整體建蔽率限制，未能取得建造執照，終止計畫執行，徒耗設計費用，未能達成興建車輛實習工廠及成立車輛醫院之計畫目標；工程履約階段明知尚未取得本工程建造執照，卻指示廠商辦理主體結構之鋼構廠驗事宜，致最終因無法取得建造執照續行施工而終止契約，衍生訴訟賠償之不經濟支出。

7.　國立聯合大學辦理「八甲校區第六學生宿舍新建工程」，總經費3億1,000萬元，核有初步規劃設計書未依規定經校園規劃及興建委員會審議，並報教育部通過，即由設計建築師完成細部設計作業，又因未審慎考量宿舍興建地點妥適性，致須決議變更工程興建位置，衍生445萬餘元之不經濟支出，並影響計畫執行進度；復未積極釐清用地變更有無涉及須辦理變更開發計畫事宜，致工程發包後仍因八甲校區尚未完成變更開發計畫審查程序，無法取得建造執照，迄無法動工興建，原定宿舍興建計畫未能如期完成；該校於決議本案工程變更興建位置後，未依政府採購法規定重新招標，而逕與原設計監造單位辦理契約變更，有悖政府採購公平公開原則。

8.　國立高雄大學辦理「多功能學生活動中心新建工程」，總經費2億2,247萬餘元，核有未於構想書階段，覈實依建築技術規則設計施工編規定，審慎檢討本計畫設置防空避難設施之必要性，即以無需地下停車場為由，刪除以地下室作為防空避難設備之規劃，肇致計畫經行政院核定未滿1年，即因配合法規規定，改變原核定計畫樓層規劃，新增開挖地下室，而須重新全盤檢討計畫內容始得據以執行，影響計畫推動；該校於本計畫設計階段，明知計畫執行內容已大幅變更，且計畫總經費需大幅增加，卻未提報修正計畫，以爭取所需計畫經費，即逕行辦理工程採購，致採購預算金額因低於市場行情，須減項發包，歷經6次流標後始完成建築工程採購發包，已逾原定計畫完工期限2年4個月；又未通盤檢討後續計畫所需經費，並辦理計畫修正，致空調工程經費仍無著落，影響計畫目標之達成。

9.　經濟部水利署第七河川局辦理「高屏溪萬丹堰至新園段河道疏濬工程併辦土石標售」，採土石標及工程標共同投標，土石標契約金額3,445萬餘元、工程標契約金額525萬餘元，核有經濟部水利署第七河川局（下稱七河局）未善盡疏濬工程監造及履約管理職責，任令土石標廠商於未繳清第2、3期價款前繼續進場清運土石，徒生欠款追償及履約爭議，復對工程標廠商亦未積極追償，率爾撤銷民事訴訟，錯失求償先機，耗費9年餘處理時程及相關訴訟、保全費用支出，廠商仍積欠1,067萬餘元尚未償還，形同呆帳，嚴重損害機關權益；七河局辦理違約廠商刊登政府採購公報作業，因怠未通知工程標廠商履行繳納土石標售款之連帶保證責任，不符政府採購法第101條第1項第12款規定要件，經行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會判斷廠商申訴有理由，徒耗6個月作業時程，復未依審議意見積極採取通知廠商繳款之補正作為，肇致罹於裁處時效，無法刊登公報停權，影響政府採購公正秩序。

10.　經濟部加工出口區管理處辦理楠梓加工出口區設置廢水處理設施，決標金額6,363萬餘元，核有為解決楠梓加工出口區楠梓園區未具廢水處理廠之問題，透過多方評估採自辦興建廢水處理廠或由鄰近廢水處理廠代處理園區廢水之可行性，惟對評估過程所遇障礙，未妥為研謀解決措施或另尋其他替代方案，推動過程亦欠積極，肇致耗時6年迄無具體進展，未能及早提升園區廢水處理量能，影響管控園區廠商排放廢水品質功能；為因應楠梓園區廠商排放廢水水質發生異常之緊急處理，自103年10月即研議於揚水站設置緩衝池，惟行政作業程序有欠積極，規劃設計亦有延宕，歷時3年10個月工程始決標，卻又未能有效督促或協助承商解決執行窒礙，亦未就承商履約進度落後審慎評估處理方式，即通知承商終止契約，致衍生履約爭議且遲無法解決，而未能完成緩衝池設置。

11.　衛生福利部恆春旅遊醫院辦理重建醫療大樓工程計畫，修正後總經費為4億3,699萬餘元，核有衛生福利部恆春旅遊醫院（下稱恆春醫院）辦理舊病房大樓建築物耐震能力評估作業未臻積極妥適，且明知醫院使用空間已不足因應醫療需求，卻於簽奉院長核示將舊病房大樓進行拆除重建後1年餘，始委外擬定醫療大樓重建工程計畫書，復未及早委託專業單位協助辦理而衍生先期規劃作業未盡周延，致須調增計畫經費9,847萬餘元及展延推動期程1年至110年；恆春醫院於擬定醫療大樓重建工程計畫階段，未詳實評估需求及配置，致計畫核定後辦理規劃設計作業，須一再調整需求且新增非原計畫項目，影響細部設計完成時程，復因建造執照取得等相關行政作業未如期完成，致工程發包作業期程已較原計畫預定期程落後1年5個月；恆春醫院於工程修正計畫核定後，發現經費嚴重不足，卻未積極檢討原擬定之計畫是否符合內外環境變遷趨勢及市場供需情形，儘速擬定修正計畫，向衛生福利部爭取補助或籌措有效財源因應，致工程歷經6次招標作業始決標，影響計畫推動時程，未能如期達成於原預計110年完工之計畫目標；內政部營建署為專業工程機關，明知工程計畫核定經費嚴重不足，未積極協調恆春醫院儘速籌措財源因應，並衡酌實際需求內容、考量市場行情及所需工期等變動因素，針對問題癥結妥謀因應善策，致工程歷經6次招標作業始決標，影響計畫推動時程，未能如期達成原預計110年完工之計畫目標。

另本部於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列4件（表1）：

表1　審計部於110年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 教育部國立岡山高級農工職業學校辦理「國立岡山高級農工職業學校室內溫水游泳池民間參與興建營運（BOT）案」執行情形。 |
| 2 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場辦理新建賓館計畫執行情形。 |
| 3 | 國立臺北科技大學辦理「國立臺北科技大學萬里校區籌設計畫」執行情形。 |
| 4 | 國防部政務辦公室辦理國家軍事博物館新建工程計畫執行情形。 |

(二)　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該基金管理機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類149項（表5，甲－46頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有觀光發展基金為活絡國內旅遊市場，已陸續辦理多項國民旅遊補助計畫，惟業者詐領國旅補助弊案頻傳，允宜檢討研議相關制度面及執行面改善措施，遏止不肖業者詐領國旅補助之歪風；國家住宅及都市更新中心已訂定內部控制及稽核作業要點，惟尚未就營運活動等設計相關內部控制制度，及未完備社會住宅包租代管作業程序之法制作業，亟待積極辦理；國家電影及視聽文化中心為促進電影與視聽文化發展等公共任務，已由財團法人改制為行政法人，惟部分制度規章尚未經文化部備查，亟待積極辦理，以符法制並利於營運管理之依循等4項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊及邊境管制措施影響，來臺旅客人次驟降，機場服務費收入大幅衰退，復依預測110年第4季以後始有機會邊境解封，觀光發展基金財源於短期難以回復，允宜依相關支出計畫執行期程，妥善籌謀基金財源調度計畫；農業委員會為有效紓緩農產品產銷失衡問題，辦理產銷調節緊急處理計畫，並輔導成立大型農業公司以開拓外銷新興市場，惟採去化掩埋方式處理之比率過高，又連年鉅額超支併決算，且農產品外銷拓展成效欠佳等情事，亟待研謀善策因應；衛生福利部積極推動多項兒童健康權益對策，惟新生兒及嬰兒健康照護面臨孕產婦高齡化趨勢之挑戰，另補助市縣政府辦理兒童預防保健及發展聯合評估服務亦待加強，允宜研謀改善，以提升我國兒童健康水準等94項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有國道公路建設管理基金近年來通行費收入已趨穩定，惟未償債務餘額仍高且須辦理多項新建國道建設計畫，為免過度舉債，增加基金財務負擔，允宜持續檢討評估基金財務收支狀況，加強開源節流措施，以維持基金財務長期穩健；國軍退除役官兵輔導委員會所屬農場依企業管理方式經營，以達成自給自足目標，惟間有被占用土地未排占及待開發土地須檢討活化、委託經營畜禽養殖案使用面積及設施未符合相關規定、觀光遊憩資源及型態亟待與地方政府整合或轉型等情，允宜研謀具體精進措施，以提升農場經營成效；學產基金經管學產土地被占用清理作業已具成效，惟間有經排除占用土地逾8成尚未活化、編定建築用地被占用作為耕地使用、土地占用人約2成6未按期繳納使用補償金等情，允宜研謀因應等28項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有種苗改良繁殖場積極辦理種苗改良繁殖業務，惟基金收入預算編列未臻嚴謹，玉米種子銷售成果長期欠佳，間有未及時促銷；部分政策性種子育成單位產量偏低或脫粒率不足，生產指導手冊及配售要點未盡完備等，亟待積極研謀改善；故宮文物藝術發展基金積極清理庫存藝術商品，存貨金額已逐年下降，惟商品存貨週轉率未能有效提升，進銷存貨管理系統部分資訊與會計系統未符，且未提供帳齡資訊之即時稽核功能，允宜研謀善策，以強化存貨管理機制；石油基金辦理微電腦瓦斯表推廣計畫，提升居家用氣安全，惟計畫執行多年，部分市縣整體及汰舊之裝置率均尚待提升，亟待檢討強化推廣措施，俾達計畫目標等11項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有國防部軍備局生產製造中心第二Ｏ二廠產製各式彈藥，以滿足軍種戰訓需求，惟採購部分生產用料情形，間有未完備驗證程序即予納產，肇致全彈鑑測不合格，衍生鉅額失敗成本，亟待積極釐清疏責，並研謀改善，以維該廠權益；國軍桃園總醫院及臺中總醫院辦理新建醫療大樓計畫，有助提升轄區官兵及地區民眾優質醫療服務，惟管控專案管理採購時程未臻周妥，且未妥適檢討工程發包預算之合理性，肇致多次流標，影響計畫推動，亟待檢討改善；國立岡山高級農工職業學校辦理室內溫水游泳池民間參與興建營運案，未依契約規定要求民間機構繳納土地租金，衍生114萬餘元之土地租金無法追討，影響機關權益，亟待研謀改善等7項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有國立大學校院專任教師人數持續增加，有助提升教育品質，惟部分學校編制外專任教師占比，高於整體國立大學校院平均值，且有逐年成長趨勢，亟待研謀改善，以增進我國高等教育品質穩定性；國軍退除役官兵安置基金為安置退除役官兵就業及籌措長期資金，與民間合資經營天然氣、大眾運輸等事業，其轉投資事業之經營項目多攸關民眾日常生活，有待主動編製企業社會責任報告書，促成企業誠信永續經營；又部分轉投資事業之純益率未達營運目標、派任董事策略、投資效益評估等，亟待檢討改善；國家中山科學研究院各所（中心）科技研發產製人力結構日益老化，5至10年內將面臨退休（伍）潮，惟新進人員招募留任不易，核心從業人力恐有斷層之虞，亟待督促審慎面對妥處，以厚植該院研發能量及永續發展等5項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，其中：（一）經依審計法第20條第2項規定，於109年度報請監察院依法處理者計有3件；（二）經依審計法第17條後段規定，移送檢調機關偵辦並於109年度報告監察院者1件；（三）通知各機關查明處理業經處分者計有7件，受處分人員共計14人次，均核予申誡處分（陳報期間為109年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

(一)　報請監察院處理者

1.　原住民族委員會辦理原住民族地區溫泉取用費徵收及提撥至原住民族綜合發展基金情形，核有溫泉法及原住民族地區溫泉輔導及獎勵辦法自94年7月1日施行迄108年底已逾14年，原住民族委員會未依規定確實檢視原住民族地區經營溫泉事業業者依規定比例聘僱原住民情形，及參考原住民族工作權保障法第24條第1項規定，對於原住民族地區經營溫泉業者未足額聘僱原住民者，督促權責機關研訂（修）類似繳納就業代金之規定，未落實原住民族工作權之保障；又截至108年底止，原住民族地區溫泉事業逾6成業者仍屬未合法經營，該會未依規定積極輔導合法經營，及建立獎勵原住民族地區溫泉之技術輔導、經費補助或貸款利息補貼等相關具體計畫或方案，不利原住民族地區溫泉產業健全發展；對於各市縣政府徵收溫泉取用費及應提撥至原住民族綜合發展基金之程序、應徵收及提撥之查核方式、應繳未繳金額之課責，及後續追繳機制等，未建立相關可行方案，市縣政府提撥原住民族地區溫泉取用費之監督機制未盡完備，肇生部分市縣政府有短（漏）提撥情事；另對於未依規定提撥溫泉取用費之市縣政府，亦無相關罰則或積極之處置，均造成基金收入減少，不利於原住民族地區溫泉資源開發、經營、利用之規劃、輔導及獎勵等業務之推展。經函請行政院督促原住民族委員會查明處理，惟該會未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

2.　國防部暨陸軍司令部辦理陸軍北大營區整建工程執行情形，核有陸軍司令部編撰、國防部報經行政院於100年10月25日核定之「陸軍北大營區整建工程」需求計畫書，土地狀況載明新建工程位置位於營區範圍內，計有臺中市沙鹿區公館北段31地號等38筆土地，營區總面積17.6561公頃，同計畫書環境影響概述卻稱本案所需建案面積未達10公頃，不須辦理環境影響評估。又依陸軍司令部於103年11月11日呈報國防部有關本案工程應否實施環境影響評估自評表及確認表，載述本案土地實際施作為臺中市沙鹿區公館北段31地號等20筆土地，申請開發面積9.3251公頃，其相關文件記載之開發範圍不一，且國防部提供環境保護署開發範圍之土地面積，經運用地理資訊系統分析比對施工前後空照圖結果，發現工區圍籬外側存有拆除原建築物、新建建物及整地等實際開發行為，疑有未依實際開發面積覈實提報開發範圍，衍生實際開發面積已超過10公頃，應否實施環境影響評估之疑義，經函請國防部查明妥處，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

3.　交通部高速公路局辦理高速公路沿線地磅系統設備更新工程，結算總價9,816萬餘元，核有對於汽車裝載貨物行經國道地磅站，經過磅顯示超載而未有公路警察到場舉發處理案件，未本諸權責舉發處理，坐視超載違規案件一再發生；未依交通部函示提報減少違規載重車輛未取締案件措施實施前後成效報告，並積極協調國道公路警察局加強駐磅勤務，致過磅超載車輛舉發開單率不升反降；對於過磅不入之違規車輛尚乏適切有效之管理作為，亦未要求裝載整體貨櫃車輛落實依規定進行過磅，致相關車輛過磅率未及2成；地磅站設置位置未與重車交通量相契合且開磅率偏低，影響重車載重管理效能。經函請交通部查明處理，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。（本案業經監察院糾正，監察院公報第3217期）

另本部於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）報請監察院依法處理者1件，係經濟部水利署第七河川局辦理「高屏溪萬丹堰至新園段河道疏濬工程併辦土石標售」執行情形。

(二)　移送檢調機關偵辦者

109年度移送檢調機關偵辦並報告監察院者1件，係國立臺南藝術大學辦理某學院部門計畫及教育部補助計畫情形。因內容屬密件，不予摘述。

(三)　通知各機關查明經處分者

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於109年度報請監察院備查者7件（表2），受處分人員共計14人次，均核予申誡處分（表3，陳報期間為109年1月1日至12月31日）。另本部於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件5件（表4），受處分人員共計10人次，其中記大過者1人次、申誡者9人次。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院備查時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

表2　審計部於109年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處辦理「107年森林鐵路平交道增設工程」案。 |
| 2 | 國防部陸軍司令部暨所屬陸軍第十軍團指揮部辦理「坪一教練場職務宿舍新建工程」執行情形。 |
| 3 | 國防醫學院三軍總醫院澎湖分院辦理「107-108澎湖分院機電系統維護」採購案。 |
| 4 | 國防部空軍司令部所屬空軍作戰指揮部辦理「福興營區營舍整建統包工程」施工品質情形。 |
| 5 | 國立臺灣科技大學保管會計憑證案。 |
| 6 | 國防部花蓮總醫院辦理「103-104年度桶狀瓦斯採購案」。 |
| 7 | 國防部軍醫局及國軍高雄總醫院辦理影像導引放射治療系統整建營運移轉案執行情形。 |

表3　審計部109年度通知機關查明處分彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分申誡人次 |
| 合 計 | 7 | 14 |
| 國防部 | 5 | 11 |
| 農業委員會 | 1 | 1 |
| 教育部 | 1 | 2 |
| 二、按案情別 |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分申誡人次 |
| 合 計 | 7 | 14 |
| 採購作業疏失 | 5 | 10 |
| 內部稽（審）核疏失 | 1 | 2 |
| 憑證管理疏失 | 1 | 2 |

表4　審計部於110年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校辦理育英二號實習船歲修工程執行情形。 |
| 2 | 國立花蓮高級工業職業學校辦理「建置校園智慧網路暨高中職學術連網全面優化頻寬提升建置案」。 |
| 3 | 國防部軍備局生產製造中心第二Ｏ二廠辦理「TC90式40公厘高速高爆穿甲彈」產製情形。 |
| 4 | 國立臺東大學附屬體育高級中學學生儲金遭溢領挪用案。 |
| 5 | 國立成功大學醫學院附設醫院辦理「醫務宿舍地下室泡沫手動開關管路移位工程」等20件消防工程小額採購案經費核銷情形。 |

### 四、108年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於108年度審核報告提列有關非營業部分（含其他特種基金及行政法人）之重要審核意見計有73項（表5），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者20項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者53項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見24項（詳表6及戊、附錄），本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

表5　審核報告非營業部分所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 109年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 108年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 149 | 4 | 94 | 28 | 11 | 7 | 5 | 73 | 20 （27.40％） | － （－） | 53 （72.60％） |
| 小計 | 125 | 1 | 87 | 20 | 10 | 5 | 2 | 56 | 18 | － | 38 |
| 總統府主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 行政院主管(註3) | 13 | － | 9 | 4 | － | － | － | 5 | 3 | － | 2 |
| 內政部主管 | 10 | － | 8 | 2 | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 國防部主管 | 12 | － | 4 | 4 | 1 | 3 | － | 3 | － | － | 3 |
| 財政部主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 教育部主管 | 15 | － | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | － | 5 |
| 法務部主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 經濟部主管 | 11 | － | 10 | － | 1 | － | － | 3 | 2 | － | 1 |
| 交通部主管 | 13 | 1 | 8 | 4 | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 5 | － | 1 | 2 | 1 | － | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 科技部主管 | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 原子能委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 農業委員會主管 | 9 | － | 8 | － | 1 | － | － | 10 | 2 | － | 8 |
| 勞動部主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 衛生福利部主管 | 11 | － | 10 | － | 1 | － | － | 11 | 3 | － | 8 |
| 環境保護署主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 文化部主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 國立故宮博物院主管 | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | － | － | － | － |
| 金融監督管理委員會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 國家通訊傳播委員會主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 原住民族委員會主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 公平交易委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 考試院考選部主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 小計 | 24 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | － | 15 |
| 其他特種基金 | 6 | － | 1 | 5 | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 行政法人 | 18 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | － | 13 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.行政院主管項下包含6項整體性建議意見，係於「甲、參、營運效能之考核」揭露。

表6　108年度審核報告所列非營業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）部分非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫執行率偏低，預算保留多年尚未執行，部分作業基金接受公庫撥補款之執行率欠佳；作業基金決算賸餘超過預算部分多數免予繳庫，有待督促積極規劃運用；又部分特別收入基金尚乏公庫撥款以外之適足財源，且部分基金連年發生短絀，亦待檢討研謀改善加強財務控管。 | 因部分作業基金決算賸餘超過預算部分多數免予繳庫，惟未確實依規劃用途編列預算執行等，業再研提審核意見詳「甲、參、營運效能之考核、二、四、五」。 |
| （二）行政院國家發展基金配合國家產業發展策略投資於產業創新、高科技發展、能資源再生、綠能產業、技術引進及其他增加產業效益或改善產業結構之事業或計畫，惟投資預算執行率仍待提升，且部分投資事業長期虧損或未達成原訂投資目標，允宜研謀改善。 | 因行政院國家發展基金109年度投資預算執行率較108年度下降且連續3年未達5成，部分投資事業經營績效仍待提升等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、壹、一、行政院國家發展基金、5.重要審核意見（1）、（2）」。 |
| （三）政府因應經濟自由化，推動公營事業民營化，惟經濟部及民營化基金釋股預算保留多年仍無執行進展，又民營化基金財務狀況遲未改善，亟待督促檢討續予保留必要性及儘速完成基金退場作業。 | 因民營化基金持續執行歷年保留釋股預算，惟基金仍積累鉅額短絀，且退場計畫尚乏共識，業再研提審核意見詳「乙、參、二、(三)行政院公營事業民營化基金、5.重要審核意見」。 |
| （四）內政部為落實居住正義，保障國民居住權益，推動社會住宅包租代管計畫，惟媒合率欠佳及經費執行率偏低，亟待督促地方政府積極辦理，俾提升執行成效。 | 因社會住宅包租代管業務，增加租賃業者提升媒合目標值，惟執行成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、壹、二、營建建設基金、5.重要審核意見（1）」。 |
| （五）國立大學校院校務基金整體營運結果，自籌收入微幅增加，逐漸紓解政府高等教育經費負荷，惟部分學校預算執行及財務管理成效，猶待持續強化。 | 因部分學校自籌收入執行成效猶待持續強化，業再研提審核意見詳「乙、壹、四、（一）國立大學校院校務基金（彙總）、5.重要審核意見(1)、（2）」。 |
| （六）法務部為推動各項毒品防制業務，設立毒品危害防制基金，惟基金來源幾近全數仰賴國庫撥補，且補助辦理毒品防制業務計畫執行率未臻理想，仍待研謀改善。 | 因毒品防制基金補助辦理毒品防制業務計畫，執行情形仍未達7成，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、參、五、毒品防制基金、5.重要審核意見」。 |
| （七）產業創新條例已修正增訂強制收回閒置土地機制之規定，惟執行成效仍待提升，又部分工業區待租售土地面積仍巨，亟待檢討改善，以促進產業用地供需平衡，帶動區域經濟發展。 | 因仍有工業區土地閒置或待租售土地龐巨等情事，業再研提審核意見詳「乙、壹、六、（一）經濟作業基金、5.重要審核意見（2）」。 |
| （八）我國加工出口區整體營業及投資金額呈現增長，惟部分園區營運績效欠佳、既存違章建築仍多，或廢水處理設施建置進度延宕，亟待檢討改善，以提升貿易競爭力。 | 因部分園區連年短絀，又污水處理廠營運虧損等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、壹、六、(一)經濟作業基金、5.重要審核意見（1）」。 |
| （九）高鐵基金營運績效優於預期，惟部分營運計畫執行情形及營運成效尚須加強檢討改善。 | 因鐵道局持有可供招商開發土地計102.02公頃，仍有51.36公頃待招商開發，占全部土地面積50.34％，土地開發成效有待加強，業再研提審核意見詳「乙、壹、七、交通作業基金、5.重要審核意見（13）」。 |
| （十）「外籍勞工聘僱警戒指標」調整後仍無法轉化為外籍移工「每年得引進總人數」，國內因產業及社福需求，移工人數逐年攀升；另就業服務法修法後衍生私立就業服務機構收受不正利益，且現行有關移工生活權益照護規定未臻完善，允宜研謀改善並加強查察，俾保障移工權益。 | 因補助地方政府辦理移工生活照顧檢查執行情形，仍核有外展農業移工派工後之實際工作地點未能有效納入檢查範疇，或部分事業單位設（配）置之生活照顧服務及雙語能力等人員未符函釋等情，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、參、十、就業安定基金、5.重要審核意見（1）」。 |
| （十一）農糧署為紓緩農產品產銷失衡問題，辦理產銷調節緊急處理計畫，惟部分收購之農產品多以掩埋去化方式作堆肥處理，又相關作業程序尚待訂定後續處理規範，亟須積極研謀改善。 | 因農糧作物採去化掩埋方式處理比率仍高，業再研提審核意見詳「乙、參、九、農業特別收入基金、5.重要審核意見（1）」。 |
| （十二）農業委員會為加速養豬產業結構調整，辦理養豬產業振興發展計畫，輔導民間種豬業者導入「群飼個檢」設備、廚餘養豬場轉型等工作，惟執行成效未如預期，且部分地方動物防疫機關防疫人力不足，亟待研謀改善。 | 因改變種豬飼養檢定模式之執行成效仍未如預期，業再研提審核意見詳「乙、參、九、農業特別收入基金、5.重要審核意見（2）」。 |
| （十三）長照服務需求人數推估參據調查時間久遠，影響政策規劃評核及未來年度支出估測之準確性，且服務需求人數逐年增加，現有財源恐不敷支應所需經費，允宜研謀妥處，以利長照政策永續發展。 | 因長照政策尚乏穩定成長性之財源，不利永續發展，業再研提審核意見詳「乙、參、十一、衛生福利特別收入基金、5.重要審核意見（2）」。 |
| （十四）政府持續推動布建長照住宿式機構，惟部分市縣住宿式資源仍有不足，允宜加速提升服務量能，並將家戶經濟能力納入評估設立機構位址之考量，以滿足民眾服務需求。 | 因衛生福利部布建住宿式長照服務資源仍有不足等，業再研提審核意見詳「乙、參、十一、衛生福利特別收入基金、5.重要審核意見（4）」。 |
| （十五）健保已建立財務平衡及收支連動機制，惟財務調節靈敏度較為不足，又保險收支結構長期失衡，隨收隨付之財務制度難以因應人口老化之衝擊，亟待儘速推動改革，並在兼顧弱勢民眾就醫權益保障下，研議從需求端配套推動改革，以維繫健保永續運作。 | 因健保財務虧損逐年擴大，恐不足支應未來所需等，業再研提審核意見詳「乙、壹、十二、（三）全民健康保險基金、5.重要審核意見（2）」。 |
| （十六）環境保護署為強化應回收容器類責任業者申報營業量或進口量，已建置申報系統，惟部分責任業者申報資料異常比率甚高，且經會計師查核申報短漏金額仍鉅，允宜強化系統勾稽功能，並督促責任業者確實申報，以提升系統資料正確、完整及可用性。 | 因回收清除處理費申報短漏金額不減反增，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、參、十二、環境保護基金、5.重要審核意見（1）」。 |
| （十七）設置13處科學園區，引進高級技術產業及科學技術人才，惟部分園區土地出租情形欠佳，營運年年發生短絀，或園區事業自建廠房轉租管理機制尚待強化，或補助計畫執行未臻周妥等，亟待檢討改善。 | 因部分園區甫同意新增產業別及開放量產行為，或環評結論限制量產等影響廠商進駐意願，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、壹、九、科學園區管理局作業基金、5.重要審核意見（2）」。 |
| （十八）考選業務基金近年來相關試務收入不敷支應試務支出，影響業務及基金賸餘，亟待研謀善策因應。 | 因試務成本逐年增加等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「乙、壹、十六、考選作業基金、5.重要審核意見」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）國防部為改善官兵生活品質、提升訓練成效並確保戰備任務遂行，辦理各項營區新建工程，惟其工程規劃及審查作業，暨計畫期程管控及履約管理等未臻周妥，亟待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「乙、肆、國軍營舍及設施改建基金、6.其他事項（1）、（2）」。 |
| （二）軍醫局及國軍高雄總醫院為提升醫療技術，並符合醫院長期發展目標，辦理影像導引放射治療系統整建營運移轉案，惟規劃評估、經營管理及履約督導未臻周妥，損及醫院權益，亟待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「乙、壹、三、（一）國軍生產及服務作業基金、6.其他事項（2）」。 |
| （三）國立臺北科技大學為提升車輛科技發展之技職教育需求，推動興建該校車輛系實習工廠，惟未妥為釐清可行性及是否符合建築法規，致工程發包後始發現因建蔽率限制無法取得建造執照，終止計畫執行，未能達成計畫目標及徒增不經濟支出情事，亟待檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「乙、壹、四、（一）國立大學校院校務基金（彙總）、6.其他事項（1）、A」。 |
| （四）國立聯合大學為解決學生住宿需求，辦理八甲校區第六學生宿舍新建工程，惟未審慎考量宿舍興建地點妥適性，須變更興建位置，致須變更開發計畫，影響執行進度，且未依法令規定重新辦理委託設計監造招標，逕與原建築師辦理契約變更，有悖政府採購公平公開原則，亟待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「乙、壹、四、（一）國立大學校院校務基金（彙總）、6.其他事項（1）、B」。 |
| （五）國立高雄大學為解決該校運動競技學系師生教學訓練場地等問題，辦理多功能學生活動中心新建工程計畫，惟提報計畫時未審慎評估設置防空避難設備之必要性，肇致計畫經行政院核定未滿1年，即須配合法規規定，新增開挖地下室；又未通盤檢討後續計畫所需調增經費，空調工程經費仍未計入，影響計畫目標之達成，延宕計畫執行進度，亟待檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「乙、壹、四、（一）國立大學校院校務基金（彙總）、6.其他事項（1）、C」。 |
| （六）國立土庫高級商工職業學校為解決老舊建築物忠孝樓耐震力不足問題，辦理忠孝樓新建工程計畫，惟未依行政院核定建築規模辦理設計，並依市場行情核算工程預算及訂定合理押標金額度，致工程多次流標；又未及時發包天花板工程，肇致完工後之建築物無法安裝照明設備，影響進駐教學使用，延宕計畫執行進度，亟待檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查。 |
| （七）衛生福利部所屬彰化、臺中、豐原、南投醫院及草屯療養院辦理檢驗試劑（含系統整合）採購案，未儘早提報招標文件送審，且多項設備採特定規格，引發採購不公疑慮，延宕採購期程及衍生不經濟支出，亟待檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「乙、壹、十二、（一）醫療藥品基金、6.其他事項（1）」。 |
| （八）衛生福利部樂生療養院辦理樂生園區整體發展計畫，未依規定辦理先期規劃構想或可行性評估等作業，致費時7年餘始完成計畫核定，延後計畫完成期程，亟待檢討改善，俾及早恢復國家重要文化資產應有風貌。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「乙、壹、十二、（一）醫療藥品基金、6.其他事項（2）」。 |
| （九）原住民族委員會長期推動各項促進原住民族就業措施，惟原住民工作收入、就業穩定度及職業安全等，相較一般就業者仍存有落差，且部分績效衡量指標未能有效反映計畫實施成效，部分市縣政府亦未落實輔導管理轄內原住民合作社等，均待研謀檢討改善。 |  |
| （十）中央政府未足額編列國民年金保險基金應補助之保險費及應負擔之款項，且基金現行保險費率遠低於精算最適提撥率，允宜預為研謀對策因應，以維保險業務永續經營。 |  |
| （十一）營建署辦理都市更新發展計畫，有助於改善國人居住環境品質，惟部分執行事項未達成當年度可量化目標，補助地方政府推動防災都更，未追蹤先期規劃成果落實情形，且以容積獎勵申請危老重建，引發外界對於公益性與公平性之質疑，均有待檢討改善。 |  |
| （十二）營建署為促進高雄都會地區產業發展，加速開發高雄新市鎮，研提修正開發執行計畫，惟整體開發進度嚴重落後，執行成果未如預期，亟待檢討改善，以促進地方發展。 |  |
| （十三）軍備局暨所屬各生產工廠辦理生產事業營運績效獎金提列與核發，間有各廠計算生產績效之採計標準不一，且未依規定覈實核發績效獎金等情事，亟待檢討妥處。 |  |
| （十四）國立臺灣大學醫學院附設醫院及國立成功大學醫學院附設醫院資本計畫執行率偏低，且部分計畫預算保留多年仍未竣事，亟待檢討改善。 |  |
| （十五）矯正機關作業基金近2年來營運轉盈為虧，其中業務外費用逐年攀升，影響基金財務狀況，允宜妥為因應。 |  |
| （十六）水利署持續推動水資源智慧管理及溫泉保育業務，惟我國生活用水總量逐年攀升、違規經營溫泉業者仍多，或相關計畫執行欠周，亟待檢討改善，以利水資源永續發展及充裕作業基金收入。 |  |
| （十七）民航局因應遙控無人機活動漸增，於民用航空法增訂遙控無人機專章以利管理，惟有關遙控無人機註冊、飛航監督、保險等相關作業，尚未臻周妥，允宜檢討研謀改善。 |  |
| （十八）觀光局為持續協助地方政府塑造國際觀光遊憩亮點，及提升觀光旅遊環境品質，推動跨域亮點計畫，惟部分計畫之配套措施未臻周妥，允宜檢討改善。 |  |
| （十九）政府為提供庇護性就業機會，推動設立庇護工場，有助身心障礙者未來進入競爭性就業市場，惟間有庇護工場經營困難及部分市縣庇護性就業職缺不足等情，允宜加強輔導庇護工場改善體質，以利永續經營，並督導地方政府提供適足職缺，以保障身心障礙者進入庇護性職場之權益。 |  |
| （二十）中央權責機關未精準掌握長期照顧服務需求，亦欠缺各部會完整辦理照顧服務員訓練資料，不利規劃整體訓練能量；又辦理照顧服務員自訓自用訓練間有招訓、訓後留用及就業關聯性欠佳等情，允宜研謀檢討改善。 |  |
| （二十一）農業委員會滾動檢討活化農地調整耕作制度，推動對地綠色環境給付計畫，惟條件式堆疊方式推動各項補貼計畫執行過程，仍有未臻周延之處，亟待積極檢討改善。 |  |
| （二十二）農業委員會賡續推動離農獎勵與小地主大專業農計畫，以促進農業勞動力結構年輕化及經營規模擴大化，惟離農獎勵計畫執行結果未達目標，且大專業農投保農產業保險及農民職業災害保險之比率均低，尚待積極研謀改善。 |  |
| （二十三）農業委員會運用菸品健康福利捐辦理輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計畫，惟獲配菸捐累計預算執行率較其他獲配機關顯著偏低，且檳榔廢園執行成果未達整體計畫及各年度目標，允宜積極研謀改善。 |  |
| （二十四）農糧署為加速農業耕作機械化，並紓解產業勞動力不足問題，辦理農機補助計畫，惟間有補助審核作業欠周，且未善用農機證照管理系統勾稽功能，及補助作業制度規章未臻周延等情事，亟待檢討改善。 |  |
| （二十五）林務局持續辦理森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫，積極發展育樂事業，惟森林遊樂區設施設置及經營管理仍有未臻周妥情事，亟待積極研謀改善。 |  |
| （二十六）農業委員會賡續推動農產食品全球通路拓展及區域農業發展旗艦計畫，我國農業出口值已逐步成長，惟農產品外銷新興市場出口值及新南向國家之農業合作關係，均亟待研謀改善，以促進農產品出口商機。 |  |
| （二十七）漁業署持續辦理漁村活化及友善漁業生產環境等工作，惟漁村社區參與農村再生計畫比率偏低，部分刺網漁船參與轉型之比率亦待提升，及對養殖漁業養殖過程長期缺乏監督輔導，均待積極研謀改善。 |  |
| （二十八）漁業署積極辦理漁業天然災害救助作業，協助漁民儘速恢復生產，惟未取得合法養殖登記證之魚塭比率仍高，又該署未擬訂漁業天然災害基層勘災之作業規範，及對部分無放養登記魚塭仍發放天災救助金，亟待積極研謀改善。 |  |
| （二十九）全民健康保險提供精神病人門住診及社區復健等服務，惟精神病患人均醫療費用逐年減少，支付制度設計不利社區復健服務健全發展，又健保、勞政、社福及長照相關政策未能相互配合，無法提供病人整合性服務，亟待研謀改善，完善精神病人社會支持系統之配套措施，以提供病患合適照護。 |  |
| （三十） 長照專業服務使用情形偏低，允宜強化宣導民眾復能照護認知，以提升長者自立生活能力，達成延緩失能進程目標。 |  |
| （三十一） 食品藥物管理署為提升管制藥品國產自製能力，辦理管制藥品製藥工廠新建廠房工程，業已竣工投入生產並規劃逐步將部分輸入及委製品收回自製，亟待加速辦理相關作業，開發多樣化產品，並提升自製研發能力，俾發揮新廠建置效益。 |  |
| （三十二）國民健康署推動四癌篩檢服務，期早期發現早期治療，降低國人癌症死亡率，惟基層醫事服務機構大腸癌篩檢服務量能尚有成長空間，陽性個案追蹤能力有待協助強化，亟待研謀改善，以進一步提升癌症篩檢可近性及涵蓋率，並發揮篩檢效益。 |  |
| （三十三）嘉義醫院東院區部分土地標租予廠商經營停車場，惟未依實際營運範圍收取租金；又規劃興建長期照護大樓，惟計畫歷經多次修正尚未定案，有待妥為規劃運用。 |  |
| （三十四）衛生福利部未適時修正所屬醫院生物醫療廢棄物管理檢核表，及部分所屬醫院執行醫療廢棄物清理作業未依規定辦理，尚待檢討改善，以維環境安全及民眾健康。 |  |
| （三十五）部分應回收廢棄物責任業者，間有超逾1年以上仍未完成營業量或進口量登記，或部分已登記責任業者漏未申報期間達1年以上，或從未辦理申報，有待環境保護署檢討並督促地方政府積極輔導業者依法登記及確實申報。 |  |
| （三十六）退輔會為提升農場土地利用及管理經營績效，辦理農業委託經營案，惟部分契約條款未配合政策及時變更、土地管理資訊系統及無人機之使用規劃待加強等情事，均待檢討改善。 |  |
| （三十七）退輔會所屬醫院提供透析治療服務已具成效，惟部分分院血液透析床護病比不符規定標準，或健保給付收入尚不敷腹膜透析機器租金支出；另為提供就醫民眾停車之便，經營停車場業務，惟未依規定計收租金或管理機制尚欠嚴謹，亟待檢討改善，以提升醫療照護品質及營運管理成效。 |  |
| （三十八）退輔會所屬單位為推動各項輔導服務，依政府採購法辦理各類採購，惟部分案件涉有投標廠商重大異常關聯情事，招標審標、履約及驗收等作業亦欠周延，亟待檢討改進。 |  |