三、國防部主管

(一)國軍生產及服務作業基金

政府為提供國軍官兵與民眾醫療服務、訓練軍事監所受刑人及羈押中被告之謀生技能，暨運用國防科技研發及產製能量，促進軍民通用科技發展及建立自主國防工業，辦理軍品生產，分別於81年度設立國軍醫院附設民眾診療作業基金及國防部所屬軍事監所作業基金，84年度設立軍民通用科技發展基金，85年度設立國軍生產作業基金。嗣依行政院86年10月22日台（86）孝授三字第09915號函，將上述4個基金及新增之國軍服務作業基金簡併為「國軍生產及服務作業基金」，暨依行政院87年5月5日台（87）孝授四字第03191號函及89年2月11日台（89）孝授一字第02663號函，將福利及文教作業基金與軍人儲蓄作業基金併入。另國防部於94年11月11日以賦貴字第0940002478號令，核定自95年7月1日起將副食供應業務自福利及文教作業劃分獨立運作。綜計，該基金依作業組織與業務特性，分為醫療、軍事監所、軍民通用科技發展、生產、服務、福利及文教、軍人儲蓄、副食供應等8個作業，其中軍事監所作業配合軍事審判法修正，軍事監所於103年1月13日移交法務部矯正署；另行政院於103年4月1日以院授人綜字第1030027822號令，核定國防部軍備局中山科學研究院於103年4月16日改制為行政法人，該基金項下原由該院轄管之軍民通用科技發展作業配合移撥。該基金109年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

- 營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係提供政府機關與公、民營機構運用國防工業產製能量，建立軍事武器裝備生產體系，發展自立自主國防工業；辦理各種醫療服務，提升醫學技術及品質；提供官兵餐飲、客房、娛樂等休閒服務；供應國軍官兵、榮民、眷屬生活必需品；執行文宣工作、代辦軍人儲蓄存款及供應官兵膳食等。109年度主要營運項目7項，實施結果，實際數較原預計增加者4項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 門診病患醫療 | 千人次 | 5,901 | 5,786 | - 114 | - 1.95 |  |
| 住院病患醫療 | 千人日 | 1,848 | 1,852 | 4 | 0.23 |  |
| 兵工類產品 | 項 | 1,319 | 1,729 | 410 | 31.08 | 108年度「CM34輪型戰鬥車－砲塔系統」等工項延至109年度生產所致。 |
| 國軍休閒設施服務 | 千人次 | 585 | 461 | - 123 | - 21.17 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，餐飲服務及住宿服務需求降低所致。 |
| 報刊發行 | 千份 | 8,929 | 9,097 | 167 | 1.88 |  |
| 代辦軍人儲蓄業務 | 千元 | 80,056 | 77,490 | - 2,565 | - 3.20 |  |
| 副食品供應 | 千人次 | 107,727 | 107,870 | 143 | 0.13 |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本部已函請國防部檢討改善，俾達成預計目標。

- 預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，業務賸餘5億5,430萬餘元，業務外賸餘8億9,672萬餘元，審定本期賸餘14億5,102萬餘元，較預算賸餘11億8,819萬餘元，增加2億6,283萬餘元，約22.12％，主要係採購案違規罰款收入較預計增加，暨收回上年度生產營運績效獎金及醫勤獎助金賸餘款，原未編列預算等所致。

- 餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定  109年度決算經行政院核定賸餘1,440,716,107元，本部依法審核修正增列業務外收入23,254,633元、業務外費用13,263,176元，減列業務成本與費用320,000元，綜計增列賸餘10,311,457元，審定本期賸餘1,451,027,564元。

（2）　餘絀撥補　109年度決算審定賸餘1,451,027,564元，連同前期未分配賸餘1,813,467,534元，合計賸餘3,264,495,098元，經依預算提存公積2,567,115,001元，及撥充基金1元後，尚有未分配賸餘697,380,097元。

- 現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金89億3,853萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減27億5,128萬餘元，期末現金及約當現金為61億8,724萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數11億7,623萬餘元，相距39億2,752萬餘元，主要係應收帳款較預計增加，業務活動產生淨現金流出，及增購金融債券，原未編列預算，投資活動之淨現金流出增加等所致。

- 重要審核意見

- 福利事業整體獲有盈餘，惟仍有電子商務消費者保護措施未臻完善，或對新設站點評估作業過於樂觀，致展店後連年虧損，及部分福利站虧損情形未見改善等情事，亟待強化相關營運作為，以利永續經營。

### 國防部為提供國軍官兵及軍榮眷等特定身分消費者採購日常生活必需品之服務環境，於營區內、外分別設有營站及福利（分）站，其營運收支全數納入國軍生產及服務作業基金福利及文教事業保管運用，採自給自足、自負盈虧方式運作。109年度預計銷售福利品5億1,239萬餘元，實際銷售4億6,415萬餘元，達成率90.58％。經查國防部福利事業管理處（下稱福利處）經營國軍福利站情形，核有下列事項：

A.　開辦電子商務業務，提供消費者更快速、便利的購物管道，有助提升競爭力，惟有關消費者保護措施之擬訂及網頁商品資訊之揭露，間有未臻完善情事，有待精進強化：福利處為提供消費者更快速、便利的購物管道，自95年起開辦電子商務業務，雖有助於提升營運競爭力，惟查執行情形，核有：（A）行政院鑑於電子商務雖提供便利購物環境，但也產生交易安全、隱私權保護、網路詐欺及跨國界等消費者保護問題，於90年訂頒「電子商務消費者保護綱領」，提供各目的事業主管機關研擬電子商務消費者保護措施之準則，並強化企業經營者及相關團體之責任。依該綱領規定，政府、企業經營者、相關團體及消費者應共同合作，透過法令管制、業者自律、技術應用及國際合作等各項措施，保障消費權益，惟截至本部查核日（109年10月23日）止，該處開辦電子商務業務已逾14年，仍未就電子商務之招商、產品引進、收付款機制、隱私權保護及消費爭議處理等各項作業，妥為研訂相關作業規範，以為遵循，顯未正視電子商務衍生之經營風險及消費者權益保護問題，亟待督促提升電子商務法遵意識，妥為檢討現行電子商務各項作業流程規範之適足性，以確保交易安全，保障消費者權益；（B）截至109年10月底止，福利處網路購物頁面對於食品類商品資訊之揭露，僅顯示產品之名稱、數量、重量及價格，至有關產品之內容、食品添加物、製造廠商或負責廠商聯絡資訊、原產地及商品有效日期等資訊，均付之闕如，未能提供消費者完整購物資訊，核與消費者保護法第18條等相關規定未合，不利消費者選擇及進行交易；另該處網路商店引進之15家團膳廠商中，有7家廠商係屬食品安全法第8條第3項規定，應申請登錄始得營業之食品業者，惟未辦理食品業者登錄，該處仍販售該等廠商食品，亦有未落實政府食品業者衛生管理政策，以保障消費者飲食安全等情事，經函請國防部政治作戰局督促檢討改善，以促進電子商務健全發展。據復：（A）已訂定電子商務廠商商品登記作業規定，以明確說明招商規則，確保交易公平性；已於電子商城首頁及會員專區揭露有關隱私權政策及個人資料保護等議題訊息，並於購物網頁載明有關網購作業消費者相關注意事項，例如商品鑑賞期、送（退）貨、付款方式及客服電話等資訊，以確保消費者權益；已採用全球最先進、金融機構及銀行專用的SSL（Secure Sockets Layer）128位元傳輸安全加密機制，以保障消費者網站購物交易安全；（B）已逐一檢視網站頁面商品，依規定詳實揭露商品相關資訊，以利消費者購物，並保障其權益；部分團膳廠商有未依法辦理登錄情事，係因廠商未曾辦理登錄，或逾期未更新登錄內容所致，已督促於110年2月19日全數完成登錄作業，爾後將加強查驗廠商登錄情形，避免類情再生。

B.　福利站整體營收雖呈成長並獲有盈餘，惟對於新設分店評估作業過於樂觀，或部分營業據點間有來客數及獲利能力呈逐年下降趨勢，甚至有業務收入無法支應固定成本，致連年發生虧損情事，勢將侵蝕基金整體獲利，亟待研謀改善：本部前派員抽查該基金福利及文教事業104年度財務收支，曾就國軍福利（分）站客源逐年流失，市場規模日益萎縮，已喪失過往競爭條件，致有4成2福利（分）站營運呈現虧損，惟福利處未檢討裁併營運不彰單位，亦未嚴控成本與費用，肇致營運持續惡化情事，函請國防部督促積極研謀改善，據復將持續就連續未達損益兩平福利（分）站，進行整併轉點、人力調整及營站活化作為，並賡續引進多元服務項目，推動電子商務增裕營業收入，及抑減作業維持費用等，以提升整體營運績效。案經追蹤覆核結果，截至109年底止，該處轄管福利（分）站計有44個，已較104年度規模縮減4個，業務收支淨額，已由105年度短絀1,720萬餘元，轉為賸餘1,181萬餘元（圖1），顯示該處原擬改善措施尚具實效，惟查其營運改善辦理情形，仍核有：（A）國防部為應福利處開發新據點，以爭取客源，及檢討營運效能不佳，未達損益兩平之福利站實施簡併之需要，訂有「國防部福利事業管理處福利（分站）設、廢站執行要點」。依該要點第3點第4款及第5款規定，該處設評估小組，分就各預定地設站之房地、住戶及成員、交通狀況、同業競爭影響程度、營運效益等要項，審慎評估後，呈報國防部政治作戰局核定；並就連續3年營運未達「損益兩平」之福利（分）站，主動檢討簡併或廢站，俾妥善資產運用。據該處統計，近5年度（105至109年度）該處新設桃園及陸光等2處分站，係分別自105年10月21日及106年4月23日正式營運，原評估前開2分站營運損益自第2年起即可達損益兩平，惟截至109年底止，已逾4年及3年，每年實際營運結果，均呈短絀，且與原預估營業毛利19萬餘元及52萬餘元相距，差短48萬餘元至201萬餘元不等，核有嚴重偏離預定目標情事，顯示該處辦理前開福利站設點評估作業過於樂觀，肇致開業後連年虧損，遲未能達損益兩平目標；（B）福利處執行前開營運改善措施後，對於福利站整體經營績效欠彰問題，雖已有所改善，惟近5年度（105年1月至109年8月，下同）該處轄管福利（分）站每年月平均來客數卻自105年度之36萬餘人次，逐年下降至109年度之29萬餘人次，減少幅度達19.75％，且部分北區或南區營運成效較佳之單位（例如中華、板橋及左營等3處福利站），亦有類此情事，顯示國軍福利站面臨客源流失，市場規模日益萎縮之挑戰依舊嚴峻；又該處轄管福利（分）站近5年度平均每月客單價（下稱平均客單價）自105年度之29.69元持續緩減至108年度之29.03元後，因該處致力開發「大兵衛生紙及礦泉水」等自有品牌福利品及受益新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，部分福利品銷貨大增，109年度各區福利站之平均客單價已提高至44.49元，較108年度成長53.26％，惟其中大鵬等10處褔利（分）站109年度平均客單價卻不增反減，且近4年度（106至109年度）平均客單價均呈現遞減趨勢，顯見該等褔利（分）站行銷策略規劃，未能有效鞏固基礎客單價，獲利能力有逐漸衰退趨勢；另經統計，該處轄管福利（分）站近5年度平均每月賸餘變動情形，亦發現中華忠愛等13處福利（分）站，因業務收入不足以支應用人費用，或設施（備）折舊及租金等固定成本，連續5年度呈現短絀，已達前開規定簡併或廢站門檻，惟該處均未依規定主動檢討裁撤整併事宜，落實執行原所擬改善措施，以解決營運赤字問題等情事，勢將侵蝕基金整體獲利及影響福利站永續經營，經函請國防部督促審慎評估，妥為檢討各站點營運績效欠彰原因，並研擬具體改善方案，或進行整併廢站作業，俾利國軍福利業務永續經營。據復：（A）未來新設站點將審慎評估，並持續掌握各福利站經營成效，以符作業規定；已檢討調整桃園及陸光分站經營模式，針對服務時段，規劃更適切人力配置及滾動式研討商品供配行銷，或積極配合網路訂購及宅配等附加配套措施，另輔以節能省電措施及降低作業維持費，期有效增加軍榮眷購物意願，俾提升整體營運績效；（B）考量國軍福利事業係官兵福利服務之一環，亦擔負救災及戰時需求等重要任務，其服務導向須兼顧「服務與效益」，福利處將賡續達成收支平衡目標，以符合基金設立宗旨；另針對營運連年虧損之中華忠愛等13福利（分）站通盤檢討評估裁整併事宜結果，已於110年5月23日裁撤大林福利站，其餘12站因109年度短絀或業績及來客數，已較108年度有所改善或成長，將持續管考，並定期檢討行銷及開源節流經營策略，期能轉虧為盈，永續服務當地軍榮眷顧客群，倘後續如仍未改善，再檢討轉點、整（裁）併事宜。

- 國軍文藝活動中心位處臺北市西門町商圈，具有交通便利且人潮聚集之區位優勢，惟展演場地出租率長期偏低，且其租金收繳及人力運用情形，間有內部控制鬆散或勞逸不均等情事，亟待檢討妥處，以提升營運成效。

## 國軍文藝活動中心（下稱文藝中心）成立於46年間，位處臺北市中華路西門町商圈，具有交通便利且人潮聚集之區位優勢，主要業務係提供國軍及國內外藝文展演場地服務，推動國家藝文發展，109年度於國軍生產及服務作業基金福利及文教事業項下，分別編列相關場地租金收入及出租成本預算各1,130萬元及1,094萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| 表1 文藝中心各展演場地出租情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場次、％ |  |  |  |  |
| 出租情形 廳別 |  | 可出租檔期 (A) | 實際出租情形 |  |
|  |  |  | 總場次 (B) | 出租率 (B/A100) |
| 戲劇廳 | 合計 | 4,200 | 1,876 | 44.67 |
|  | 105年度 | 900 | 438 | 48.67 |
|  | 106年度 | 900 | 445 | 49.44 |
|  | 107年度 | 900 | 439 | 48.78 |
|  | 108年度 | 900 | 431 | 47.89 |
|  | 109年1至8月 | 600 | 123 | 20.50 |
| 藝術一廳 | 合計 | 238 | 83 | 34.87 |
|  | 105年度 | 51 | 24 | 47.06 |
|  | 106年度 | 51 | 18 | 35.29 |
|  | 107年度 | 51 | 17 | 33.33 |
|  | 108年度 | 51 | 22 | 43.14 |
|  | 109年1至8月 | 34 | 2 | 5.88 |
| 藝術二廳 | 合計 | 238 | 30 | 12.61 |
|  | 105年度 | 51 | 4 | 7.84 |
|  | 106年度 | 51 | 10 | 19.61 |
|  | 107年度 | 51 | 5 | 9.80 |
|  | 108年度 | 51 | 10 | 19.61 |
|  | 109年1至8月 | 34 | 1 | 2.94 |
| 資料來源：整理自文藝中心提供資料。 |  |  |  |  |

A.　國防部已針對文藝中心展演場地出租率偏低問題，研擬改善措施，惟未具實效，復因該中心部分收費標準較臺北市同業為高，設備亦屬老舊，致整體競爭力薄弱：文藝中心設置有戲劇廳、藝術一廳及藝術二廳，其中前者為國軍所屬單位表演、集會場地，空檔期間提供各機關、學校及社會文化團體非營業性質表演使用；後二者則以彈性運用方式提供展覽場所。據該中心統計，105至108年度前開3處展演場地每年可出租檔期分別為900、51及51場次，惟實際出租率均有低於5成情事，致迭經立法院預算中心於107至109年度該基金附屬單位預算評估報告中，建議國防部妥謀場地活化事宜，俾增裕基金收入。該部嗣雖研提運用多元管道宣傳展演資訊等措施，期能有效增裕收入，惟經本部追蹤覆核結果，發現該中心前開展演場地107及108年度出租率，與105及106年度相較，未見明顯起色，又109年1至8月出租情形，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，出租率已分別下降至2成或1成以下（表1），該部所擬改善措施，顯未具實效。究其原因，主要係其設施日趨老舊，舞台縱深無法滿足表演空間較大之需求，復因國防部已於108年將該中心所在地納入「臺北國防文教專區民間參與新建營運移轉案」用地，考量投資效益後，不再大量投資硬體更新；又該中心各展演場地出租收費標準，與同屬交通便捷之臺北市立藝文推廣處經管之劇場或展覽室相較，仍有部分項目收費標準較該處為高，難以吸引特定藝文團體使用等所致，經函請國防部督促確依前開促參案推動期程，妥為擬訂相關收費基準或出租策略，以強化整體競爭力，有效提升場地使用率，增裕事業收入。據復：已研擬規劃微型承租方案，開拓文藝小眾客群；針對長期租用客戶提供優惠折扣，吸引並拓展客源；運用官網、軍方廣電及平面（報章雜誌）媒體及其臉書等多元管道，不定期推播租用資訊；將精進展演硬體設備，以符現代藝術創作展覽需求等改善措施，期能有效提升該中心營運績效。

B.　辦理場地租金收繳作業內部控制鬆散，未能有效防杜收入遭侵占風險：依文藝中心戲劇廳場地租用規約第2點規定，凡申請租用其戲劇廳場地者，必須填具申請表，並預付場地費之30％為訂金，未檢附活動內容或未付訂金者，如遇其他單位提出申請該時段場地，該中心得取消原申請單位資格；至餘款部分應於活動結束前，以現金付清。經查該中心109年度辦理該場地租金收繳作業情形，雖訂有租用計價基準表，並輔以租用申請表管制收費情形，惟因未能妥為保存作廢申請表，及未即時更新公告與保存各月份檔期表，致有未能合理證明場地租金收繳之完整性；且於辦理場地租金計價作業時，任由活動組組長逕予特定客戶租金優惠，或擅自簡化申請借用程序，或漏未填寫借用人租用場地性質及時段，或附帶借用服務項目，或未確實填寫借用人資訊等，內部控制機制核有疏漏，經函請國防部督促查明妥處。據復：有關本案內控失當部分，經查尚無涉法情事，惟已議處失職人員，並研擬改善措施，包括已要求承辦人員確依規定內容及公告價目表，完成申請表書寫作業；已設置「使用管制明細表」，管控申請書使用情形，並確認各活動檔期申請使用時段；已要求出納人員於收繳租金尾款後，妥為裝訂各聯收據，並作為入帳依據；另已納入其主管機關國防部政治作戰局每半年聯合督導項目，驗證其執行情形等，以杜類案再生。

C.　 辦理屬員差勤管理情形，間有未依規定妥為規劃班表，致正式人員每月實際工作總時數普遍不足，復仍擅自進用臨時職員，欠缺正當性及必要性等情事：依國防部政治作戰局103年修正「國軍文藝活動中心工作規則」第4條及第7條規定，文藝中心特約聘雇人員初次進用由該局核定後，依權責自行發布人事命令及簽訂契約；該中心工作性質無例假日與平日之分，依勞動基準法第30條之1規定，將4週內正常工作時數跨分於其他工作日，惟員工每日工作時數仍以8小時為基準。截至本部查核日（109年10月16日）止，該中心置主任，正式職員計8人，臨時職員2人，合計11員。經查該中心近4年度（106年1月至109年8月）辦理人員差勤管理及甄補情形，核有：該中心係自103年起採排班制度輪值工作，惟因其班表規劃方式未按「每人每日工作時數8小時」為基準進行排班，肇致8位正式職員4年來實際工作總時數僅分別占規定時數之6成2至9成1不等，且每人每月實際工時均有未達規定時數情事；又該中心於正式職員每月實際出勤時數普遍不足情形下，未報經國防部政治作戰局核准，即自104年度起逕行聘用2名臨時職員，且後者工作負荷間有高於正式職員，徒增公帑支出，該中心聘雇臨時人員，顯欠正當性及必要性等情事，經函請國防部督促通盤檢討現行各類人力進用及運用之妥適性，並研謀改善，以有效提升人力運用效能。據復：已議處失職人員，並研擬改善措施，包括已要求該中心每月25日前完成「次月工時預排表」呈中心主任核批，俾利管控人員工時，若查有不足時數等情，將予以議處，以強化內控機制；已於109年11月底辦理臨時職員解職事宜，並要求正職員工培養「一專多能」等，以節約公帑。

- 國軍醫院經管國有房地，間有部分醫院未妥善維護營區環境整潔，且有土地遭占用，或任令房屋長期閒置或低度利用等情事，亟待研謀改善，以維營區安全及公共衛生，並提升國有資產運用效益。

國防部為管理國軍不動產，訂定「國軍不動產管理教則」，規範所屬各級單位辦理不動產之管理、維護及修繕等工作，應善盡管理維護責任，確保設施安全及完善，並經濟有效使用，及防止荒廢或被占。109年度國軍生產及服務作業基金醫療事業所屬醫療營運單位計有三軍總醫院等6個醫療院所，截至109年度止，該事業平衡表帳列土地總值4億5,208萬餘元、房屋及建築與代管資產淨值分別為9,174萬餘元及27億1,944萬餘元。經查部分國軍醫院經管國有房地使用情形，核有：A.國軍臺中總醫院運用該基金資金9,828萬餘元於107年間以有償價購方式，取得原「慈光二村」眷村611-1地號等6筆土地，面積計0.9828公頃，截至本部查核日（109年9月8日）止，尚有0.175公頃土地閒置未利用，且間有雜草叢生，或遭攤販占置物品，或遭違占停車輛，或遭民眾棄置可蓄水容器及大量廢棄物，顯未依規定妥為維護環境整潔及衛生，不利營區管理，甚有危害公共衛生及遭環保單位裁罰風險；B.三軍總醫院經管「汀州院區」麥範德大樓及警衛值勤室，位處臺北市精華地區，相關土地現值總值逾2億6,469萬餘元，原係作為護士職務宿舍及警衛值勤使用，惟自該院於89年搬遷至內湖院區後，即任令前開建築物長期閒置或僅將宿舍1樓作為存放待報廢財產物品庫房使用，未能充分發揮該等房地應有價值，亟待積極檢討妥為規劃運用；C.三軍總醫院基隆分院「正榮院區」住院大樓係於67年7月興建完成，自94年閒置迄今，該院雖自105年起，配合政府長期照顧政策，採促進民間參與公共建設法ROT模式，擬由民間投資修建該大樓作為綜合式長照機構使用，復於107年10月至108年4月辦理2次公告招商未果後，截至本部查核日（109年9月22日）止，尚待辦理第3次公告招商作業，惟該大樓於106年辦理耐震能力評估結果已確定有安全疑慮，且大樓外牆混凝土間有大面積剝離之危安情況，該院卻未妥為研擬因應處置作為，恐有影響營區公共安全，徒增危安風險等情事，經函請國防部督促檢討妥處。據復：A.國軍臺中總醫院已完成垃圾清理作業，並將空地巡檢頻率由每週1次改為每週2次，另將原可移動式柵欄改為固定式，以杜絕攤商及民車占用與遭民人丟棄垃圾之情況再生；B.三軍總醫院已委商針對麥範德大樓建築進行耐震能力詳細評估，後續將依據評估結果研議未來規劃運用方向；C.案經檢討該ROT案已歷3次公告招商未果，鑑於該大樓確已不堪使用，且有危安風險及影響公共安全之疑慮，將不續行招商作業，擬依規定辦理報廢作業，並已設置隔離設施及建立巡查機制，以避免人車通行或逗留。

- 國防部軍備局生產製造中心第二Ｏ二廠產製各式彈藥，以滿足軍種戰訓需求，惟採購部分生產用料情形，間有未完備驗證程序即予納產，肇致全彈鑑測不合格，衍生鉅額失敗成本，亟待積極釐清疏責，並研謀改善，以維該廠權益。

國防部軍備局生產製造中心第二Ｏ二廠負責國軍中、大口徑火砲生產作業，致力產製各式彈藥，以滿足軍種戰備需求。該廠為應產製陸軍戰訓所需彈藥，於103年間委託國家中山科學研究院（下稱中科院）製造「TC90式40公厘高速高爆穿甲彈」（下稱穿甲彈）專用料件「C31引信」8萬餘顆，總價5,941萬餘元。依雙方簽訂本案委製協議書第3點規定，本案驗收方式，係由國防部軍備局規格鑑測中心（下稱鑑測中心）依據中科院訂定「C31 PIBD引信產品檢驗規格（SMC-S-1017A）」出具產品鑑測合格報告單，作為驗收依據；復按第6點規定，承製方（中科院）於產品標準壽限期（10年）內負有全程品保責任。嗣中科院分別於104及105年度產製C31引信2萬餘顆及6萬餘顆，經鑑測中心鑑測合格後解繳，惟該廠於107年間將前開驗收合格之C31引信與穿甲彈之彈體組裝完成後（計2萬餘顆），發生全彈穿甲功能失效狀況，致遭判定不合格，須另以庫存韓製引信重製該批穿甲彈，復因原不合格之穿甲彈已無法修復亦無使用效益，致產生損失4,650萬餘元情事，前雖經該廠以未完備驗證程序及提出專業意見即納產等由，核予該廠研發設計室副主任申誡1次之處分，惟與本案鉅額損失相較，該廠處置顯與違失情節不相當；又截至本部查核日（109年4月23日）止，該廠均未積極協調中科院儘速釐清及驗證本案全彈未通過鑑測之癥結，並依約要求該院承擔其製供瑕疵料件，引發該廠生產失敗之責任，即任令前開不合格之穿甲彈及其餘未使用之C31引信料件滯存庫房，核有未能有效維護該廠權益等情事，經函請國防部督促檢討妥處。據復：該廠為確認全彈組裝製程及其他重要組件品質無虞，已先後執行韓製引信比對測試、抽樣檢整庫存C31引信並增加抽樣數量執行測試作業等措施，惟測試結果穿甲失效率仍無法符合要求，考量案內引信與彈體組裝介面匹配性問題涉及諸多複合式因素，及引信製成品已裝填火炸藥，拆卸檢整具高度危安風險，本案彈藥（含庫存引信）將全數銷毀，所衍生失敗成本（含銷毀費用）計8,428萬餘元，經雙方依本案委製協議書附註十（一）條款協議均攤之，中科院預計於111年11月30日前，從其承接該廠「M509A2」引信等5項軍品委製案之契約價款中折抵；另經再次檢討相關人員疏失責任，已核予該廠生產業務主管及中科院研發主持人各申誡1次處分；為免類案再生，該廠與中科院已律定後續辦理C31 引信委製案時，將於委製協議書納入全彈穿甲測試項目，俾確保彈藥符合鑑測標準及軍種戰（演）訓需求。

- 國軍桃園總醫院及臺中總醫院辦理新建醫療大樓計畫，有助提升轄區官兵及地區民眾優質醫療服務，惟管控專案管理採購時程未臻周妥，且未妥適檢討工程發包預算之合理性，肇致多次流標，影響計畫推動，亟待檢討改善。

國軍桃園總醫院及臺中總醫院為提供轄區官兵及地區民眾更優質之醫療服務，分別提出新建醫療大樓計畫，擴充院區醫療空間及硬體設施，以提升處理急重症病患能力，其中國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫，總經費14億5,362萬餘元，計畫期程為108至113年；國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫，總經費17億5,700萬元，計畫期程亦為108至113年，均報經行政院於107年7月16日核定，所需經費由國軍生產及服務作業基金醫療事業支應。經查執行情形，

圖2　鋼筋混凝土構造6至12層辦公大樓編列基準

107年

資料來源：整理自行政院主計總處共同性費用編列基準表。

109年

每平方公尺

24,010元

每平方公尺

26,302元

核有：A.行政院核定國軍桃園總醫院及臺中總醫院新建醫療大樓計畫，分別預定於108年9月底及108年6月底完成基本設計階段審議作業，惟該2醫院均未審慎管控專案管理委託技術服務勞務採購之辦理期程，導致耽延提送行政院公共工程委員會審議基本設計報告書圖作業，迨基本設計審議完成時，已分別落後原定期程7個月餘及4個月餘，延誤後續統包工程招標；B.行政院核定國軍桃園總醫院及臺中總醫院新建醫療大樓計畫，其建造費用係按行政院主計總處107年度共同性費用編列基準表有關鋼筋混凝土構造之6至12層辦公大樓，每平方公尺編列基準2萬4,010元編製，惟該2醫院於109年間辦理各該新建醫療大樓統包工程採購案時，未適時參照109年度最新修正之共同性費用標列基準表，其每平方公尺建造費用之編列基準已調整為2萬6,302元，相較上開107年度共同性費用編列基準，增加2,292元，增幅達9.55％（圖2），覈實依據市場行情妥適檢討工程發包預算之合理性，卻仍維持原計畫經費額度編列採購預算，肇致統包工程多次流標，影響計畫推動等情事，經函請國防部軍醫局督促注意檢討改進。據復：A.將成立專責任務編組，納列工程、主計等專業人員，將此經驗納入後續類案作業參考，詳實編排各階段合理執行期程，且將定期召開會議，並由該局派專員參與，落實各項工作進度管制及協處執行窒礙，期使作業順遂；B.因應計畫核定與招標作業間之落差，將於後續建案時爭取調高預備費編列額度，以增加各計畫反應市場變動之彈性，並加強掌握市場行情，廣泛蒐集原物料變動趨勢，及其他公民營醫療大樓建案內容與造價，滾動檢討發包預算合理性，並邀集專家學者協助審查需求內容，以加速招標作業期程。

- 其他事項

國軍生產及服務作業基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，或該院請本部提供資料，嗣經監察院於109年7月1日至110年6月30日間糾正、同意備查者，摘述如次：

（1）　國防部軍備局生產製造中心第二Ｏ二廠內控機制不彰，肇致該廠發生不實登載成本，虛增賸餘，溢領績效獎金情事，戕害國軍形象，洵有違失；國防部軍備局對所屬監督不周，亦有違失，經監察院糾正（110.3.10監察院公報第3215期）。

（2）　國軍高雄總醫院辦理「影像導引放射治療系統整建營運移轉案」執行情形，核有：該院未依合約規定及國防部核定內容，覈實給付民間機構貸款利息，並審認整建工程範圍與內容之必要性及興建成本之合理性，復未就全案公共建設用地範圍計收土地租金，肇致興建成本增加、獲利減少及短收租金，損及醫院權益；國防部軍醫局為國軍醫院診療作業規劃及其經營、管理之主管機關，卻未善盡計畫審核職責，及早察覺本案部分土地未納入收租範圍，致土地租金短收，履約期間復未依國防部令示督導該院審認整建工程範圍及內容之必要性，確保整建成本之合理性，而衍生整建規模擴大後無法產生實際收益，增加興建成本及減少獲利情事等2項未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請國防部查明妥處，並報告監察院。嗣經國防部檢討結果，除議處失職人員外，並研提自109年1月起依民間機構實際辦理本案貸款情形，覈實認列利息費用，暨持續與民間機構溝通，協議修約增加土地租金計收面積，另將強化促參專業人員訓練；將督促國軍高雄總醫院依促進民間參與公共建設法及財政部解釋函向民間機構持續說明與溝通，秉持依法精神爭取最大利基，修訂土地使用範圍及租金，並援引為案例向各國軍醫院宣導。案經本部陳報監察院，於109年7月24日獲同意備查。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 國軍生產及服務作業基金收支餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 34,739,866,000 | 39,662,925,997 | － | 39,662,925,997 | 4,923,059,997 | 14.17 |
| 勞務收入 | 878,736,000 | 795,674,526 | － | 795,674,526 | - 83,061,474 | - 9.45 |
| 銷貨收入 | 10,405,098,000 | 13,250,948,712 | － | 13,250,948,712 | 2,845,850,712 | 27.35 |
| 租金及權利金收入 | 213,465,000 | 219,295,499 | － | 219,295,499 | 5,830,499 | 2.73 |
| 醫療收入 | 22,945,786,000 | 25,073,737,351 | － | 25,073,737,351 | 2,127,951,351 | 9.27 |
| 其他業務收入 | 296,781,000 | 323,269,909 | － | 323,269,909 | 26,488,909 | 8.93 |
| 業務成本與費用 | 34,057,283,000 | 39,108,942,395 | - 320,000 | 39,108,622,395 | 5,051,339,395 | 14.83 |
| 勞務成本 | 817,362,000 | 753,683,136 | - 320,000 | 753,363,136 | - 63,998,864 | - 7.83 |
| 銷貨成本 | 9,619,604,000 | 12,502,624,333 | － | 12,502,624,333 | 2,883,020,333 | 29.97 |
| 出租資產成本 | 24,305,000 | 20,339,383 | － | 20,339,383 | - 3,965,617 | - 16.32 |
| 醫療成本 | 20,155,444,000 | 22,135,761,054 | － | 22,135,761,054 | 1,980,317,054 | 9.83 |
| 行銷及業務費用 | 128,680,000 | 99,148,653 | － | 99,148,653 | - 29,531,347 | - 22.95 |
| 管理及總務費用 | 1,839,162,000 | 1,925,697,237 | － | 1,925,697,237 | 86,535,237 | 4.71 |
| 研究發展及訓練費用 | 974,083,000 | 1,063,776,753 | － | 1,063,776,753 | 89,693,753 | 9.21 |
| 其他業務費用 | 498,643,000 | 607,911,847 | － | 607,911,847 | 109,268,847 | 21.91 |
| 業務賸餘（短絀） | 682,583,000 | 553,983,602 | 320,000 | 554,303,602 | - 128,279,398 | - 18.79 |
| 業務外收入 | 687,086,000 | 1,185,796,194 | 23,254,633 | 1,209,050,827 | 521,964,827 | 75.97 |
| 財務收入 | 363,773,000 | 365,730,656 | － | 365,730,656 | 1,957,656 | 0.54 |
| 其他業務外收入 | 323,313,000 | 820,065,538 | 23,254,633 | 843,320,171 | 520,007,171 | 160.84 |
| 業務外費用 | 181,475,000 | 299,063,689 | 13,263,176 | 312,326,865 | 130,851,865 | 72.10 |
| 財務費用 | － | 3,790,437 | － | 3,790,437 | 3,790,437 | -- |
| 其他業務外費用 | 181,475,000 | 295,273,252 | 13,263,176 | 308,536,428 | 127,061,428 | 70.02 |
| 業務外賸餘（短絀） | 505,611,000 | 886,732,505 | 9,991,457 | 896,723,962 | 391,112,962 | 77.35 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,188,194,000 | 1,440,716,107 | 10,311,457 | 1,451,027,564 | 262,833,564 | 22.12 |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 國軍生產及服務作業基金餘絀撥補審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 2,747,533,000 | 3,254,183,641 | 10,311,457 | 3,264,495,098 | 516,962,098 | 18.82 |
| 本期賸餘 | 1,188,194,000 | 1,440,716,107 | 10,311,457 | 1,451,027,564 | 262,833,564 | 22.12 |
| 前期未分配賸餘 | 1,559,339,000 | 1,813,467,534 | － | 1,813,467,534 | 254,128,534 | 16.30 |
| 分配之部 | 2,567,115,000 | 2,567,115,001 | － | 2,567,115,001 | 1 | 0.00 |
| 提存公積 | 2,567,115,000 | 2,567,115,001 | － | 2,567,115,001 | 1 | 0.00 |
| 賸餘撥充基金數 | － | 1 | － | 1 | 1 | -- |
| 未分配賸餘 | 180,418,000 | 687,068,640 | 10,311,457 | 697,380,097 | 516,962,097 | 286.54 |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 國軍生產及服務作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 1,188,194,000 | 1,451,027,564 | 262,833,564 | 22.12 |
| 利息股利之調整 | - 363,773,000 | - 365,730,656 | - 1,957,656 | 0.54 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 824,421,000 | 1,085,296,908 | 260,875,908 | 31.64 |
| 調整項目 | 1,711,934,000 | - 7,520,880,357 | - 9,232,814,357 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 2,536,355,000 | - 6,435,583,448 | - 8,971,938,448 | -- |
| 收取利息 | 19,307,000 | 6,514,031 | - 12,792,969 | - 66.26 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,555,662,000 | - 6,429,069,417 | - 8,984,731,417 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | － | 2,976,811,622 | 2,976,811,622 | -- |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | -- |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 48,871,760 | 48,871,760 | -- |
| 收取利息 | 329,789,000 | 305,112,644 | - 24,676,356 | - 7.48 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 2,949,368,136 | - 2,949,368,136 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | - 2,500,000,000 | - 2,500,000,000 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 1,634,444,000 | - 1,675,866,344 | - 41,422,344 | 2.53 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 73,570,000 | - 7,262,957,035 | - 7,189,387,035 | 9,772.17 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 1,378,225,000 | - 9,557,395,489 | - 8,179,170,489 | 593.46 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 14,027,376,544 | 14,027,376,544 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 1,200,000 | - 792,200,227 | - 791,000,227 | 65,916.69 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,200,000 | 13,235,176,317 | 13,236,376,317 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 1,176,237,000 | - 2,751,288,589 | - 3,927,525,589 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 5,109,703,000 | 8,938,538,330 | 3,828,835,330 | 74.93 |
| 期末現金及約當現金 | 6,285,940,000 | 6,187,249,741 | - 98,690,259 | - 1.57 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 國軍生產及服務作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 70,525,954,478 | 100.00 | 66,847,062,733 | 100.00 | 3,678,891,745 | 5.50 |
| 流動資產 | 38,111,262,250 | 54.04 | 35,610,617,166 | 53.27 | 2,500,645,085 | 7.02 |
| 現金 | 6,187,249,741 | 8.77 | 8,938,538,330 | 13.37 | - 2,751,288,589 | - 30.78 |
| 流動金融資產 | 7,716,403,434 | 10.94 | 7,717,166,820 | 11.54 | - 763,386 | - 0.01 |
| 應收款項 | 10,927,342,290 | 15.49 | 5,727,095,688 | 8.57 | 5,200,246,602 | 90.80 |
| 存貨 | 10,243,735,914 | 14.52 | 9,093,282,850 | 13.60 | 1,150,453,064 | 12.65 |
| 預付款項 | 2,863,559,186 | 4.06 | 3,934,881,693 | 5.89 | - 1,071,322,507 | - 27.23 |
| 短期貸墊款 | 172,971,685 | 0.25 | 199,651,785 | 0.30 | - 26,680,100 | - 13.36 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 18,595,329,950 | 26.37 | 17,608,510,078 | 26.34 | 986,819,872 | 5.60 |
| 非流動金融資產 | 18,430,000,000 | 26.13 | 17,430,000,000 | 26.07 | 1,000,000,000 | 5.74 |
| 準備金 | 165,329,950 | 0.23 | 178,510,078 | 0.27 | - 13,180,128 | - 7.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,143,437,600 | 14.38 | 9,869,259,025 | 14.76 | 274,178,575 | 2.78 |
| 土地 | 452,082,806 | 0.64 | 452,082,806 | 0.68 | － | － |
| 土地改良物 | 203,877,541 | 0.29 | 210,240,931 | 0.31 | - 6,363,390 | - 3.03 |
| 房屋及建築 | 3,948,687,813 | 5.60 | 4,024,271,702 | 6.02 | - 75,583,889 | - 1.88 |
| 機械及設備 | 4,625,781,462 | 6.56 | 4,540,830,192 | 6.79 | 84,951,270 | 1.87 |
| 交通及運輸設備 | 173,164,154 | 0.25 | 156,019,377 | 0.23 | 17,144,777 | 10.99 |
| 什項設備 | 267,757,351 | 0.38 | 292,152,746 | 0.44 | - 24,395,395 | - 8.35 |
| 購建中固定資產 | 472,086,473 | 0.67 | 193,661,271 | 0.29 | 278,425,202 | 143.77 |
| 投資性不動產 | 8,785,578 | 0.01 | 9,214,122 | 0.01 | - 428,544 | - 4.65 |
| 投資性不動產 | 8,785,578 | 0.01 | 9,214,122 | 0.01 | - 428,544 | - 4.65 |
| 無形資產 | 198,933,220 | 0.28 | 153,665,631 | 0.23 | 45,267,589 | 29.46 |
| 無形資產 | 198,933,220 | 0.28 | 153,665,631 | 0.23 | 45,267,589 | 29.46 |
| 其他資產 | 3,468,205,880 | 4.92 | 3,595,796,711 | 5.38 | - 127,590,831 | - 3.55 |
| 遞延資產 | 212,193,636 | 0.30 | 256,574,528 | 0.38 | - 44,380,892 | - 17.30 |
| 什項資產 | 3,255,751,182 | 4.62 | 3,338,961,121 | 4.99 | - 83,209,939 | - 2.49 |
| 待處理資產 | 261,062 | 0.00 | 261,062 | 0.00 | － | － |
| 合計 | 70,525,954,478 | 100.00 | 66,847,062,733 | 100.00 | 3,678,891,745 | 5.50 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有26,413,787,955元及28,149,830,954元。

2.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 國軍生產及服務作業基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 22,180,619,859 | 31.45 | 20,062,875,528 | 30.01 | 2,117,744,331 | 10.56 |
| 流動負債 | 12,087,703,261 | 17.14 | 10,174,935,008 | 15.22 | 1,912,768,253 | 18.80 |
| 應付款項 | 9,490,236,225 | 13.46 | 7,280,715,589 | 10.89 | 2,209,520,636 | 30.35 |
| 預收款項 | 2,597,467,036 | 3.68 | 2,894,219,419 | 4.33 | - 296,752,382 | - 10.25 |
| 長期負債 | 165,329,950 | 0.23 | 178,510,078 | 0.27 | - 13,180,128 | - 7.38 |
| 長期債務 | 165,329,950 | 0.23 | 178,510,078 | 0.27 | - 13,180,128 | - 7.38 |
| 其他負債 | 9,927,586,648 | 14.08 | 9,709,430,443 | 14.52 | 218,156,206 | 2.25 |
| 遞延負債 | 2,628,613,652 | 3.73 | 2,773,535,867 | 4.15 | - 144,922,215 | - 5.23 |
| 負債準備 | 2,306,409,754 | 3.27 | 2,354,191,660 | 3.52 | - 47,781,906 | - 2.03 |
| 什項負債 | 4,992,563,242 | 7.08 | 4,581,702,916 | 6.85 | 410,860,327 | 8.97 |
| 淨值 | 48,345,334,619 | 68.55 | 46,784,187,205 | 69.99 | 1,561,147,414 | 3.34 |
| 基金 | 33,894,619,942 | 48.06 | 33,894,703,480 | 50.70 | - 83,538 | - 0.00 |
| 基金 | 33,894,619,942 | 48.06 | 33,894,703,480 | 50.70 | - 83,538 | - 0.00 |
| 公積 | 13,753,334,580 | 19.50 | 11,076,016,192 | 16.57 | 2,677,318,389 | 24.17 |
| 資本公積 | 2,744,045,035 | 3.89 | 2,633,841,646 | 3.94 | 110,203,389 | 4.18 |
| 特別公積 | 11,009,289,546 | 15.61 | 8,442,174,546 | 12.63 | 2,567,115,000 | 30.41 |
| 累積餘絀 | 697,380,097 | 0.99 | 1,813,467,534 | 2.71 | - 1,116,087,437 | - 61.54 |
| 累積賸餘 | 697,380,097 | 0.99 | 1,813,467,534 | 2.71 | - 1,116,087,437 | - 61.54 |
| 合計 | 70,525,954,478 | 100.00 | 66,847,062,733 | 100.00 | 3,678,891,745 | 5.50 |