(二)國軍老舊眷村改建基金

政府為加速更新老舊眷村，提高土地使用經濟效益，興建住宅照顧原眷戶及中低收入戶，協助地方政府取得公共設施用地，藉以改善都市景觀，依據國軍老舊眷村改建條例規定，設立國軍老舊眷村改建基金。該基金109年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係輔助原眷戶遷購改建基地、遷購國（眷）宅或市場成屋等。109年度主要營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計增加，其執行情形如次：

# （1）  安置眷戶遷購已完工改建基地  預計辦理2,598戶，實際為2,935戶，較預計增加337戶，約12.97％，主要係結報以前年度墊支補助原眷戶遷購改建基地案件較預計增加所致。

# （2）  輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋  預計補助1,614戶，實際為2,179戶，較預計增加565戶，約35.01％，主要係新增核銷臺南市精忠三村原眷戶購宅差額補助案件所致。

2.　預算執行情形之審核

109年度決算審核結果，業務短絀82億5,332萬餘元，業務外賸餘7,433萬餘元，審定本期短絀81億7,899萬餘元，較預算短絀80億4,569萬餘元，增加1億3,329萬餘元，約1.66％，主要係支付老舊眷村舊有房舍處理費、工程爭議案物調款及土地處理作業費等，原預算未編列所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定		  	109年度決算經行政院核定短絀8,178,992,228元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補	  109年度決算審定短絀8,178,992,228元，連同前期待填補之短絀92,229,665,330元，合計短絀100,408,657,558元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

109年度期初現金及約當現金34億2,672萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減6億3,655萬餘元，期末現金及約當現金為27億9,017萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數20億7,940萬餘元，相距27億1,595萬餘元，主要係將3個月以上至1年內到期之定期存款轉列流動金融資產，原預算未編列，投資活動產生淨現金流出所致。

# 5.　重要審核意見

（1）　國防部為加速眷村改建住宅及商服設施餘屋去化，及提升眷改總冊土地使用效益，已積極滾動檢討各類活化方式，惟仍有部分不動產長期未去（活）化，且間有屋況管理情形欠佳，恐影響後續價售及交屋情事，亟待積極妥處，以提升眷改基金資金回收速度。

國防部為擴大國軍老舊眷村改建基金（下稱眷改基金）收入來源，增進國有不動產運用效益，近年來除依規劃進度辦理國軍老舊眷村改建基地（下稱眷改基地）住宅零星餘戶、商服設施及眷改總冊內國有土地參與都市更新分回房地（下稱都更分回房地）之價（標）售作業外，並積極滾動檢討採標租併行或與地方政府合作開發等各類活化作為。據國防部政治作戰局（下稱政戰局）統計，截至109年底止，國防部經管眷改基地住宅零星餘戶433戶、商服設施304戶，合共737戶，總興建成本49億8,700萬餘元；都更分回房屋407戶，更新後權利總值計59億721萬餘元。經查國防部及所屬辦理上開不動產處分及活化情形，核有下列事項：

A.　近2年度辦理眷改基地住宅及商服設施餘屋之標售（租）率雖有改善，惟仍有部分不動產長期未去（活）化，造成政府資金長期積壓，並衍生鉅額空屋管理費支出，加重眷改基金財務負擔：國防部為有效推動募兵制及落實照顧志願役現役官兵之政策，並加速眷改基金墊款回收、減少空屋管理費支出，對於眷改基地住宅零星餘戶及商服設施之處分，除雙北精華區外之住宅零星餘戶得以成本價售予符合資格之現役官兵外，其餘均採標售（租）方式處分。本部前於108年間調查「國軍老舊眷村改建」執行情形，曾就該部辦理眷改基地零星餘戶及商服設施標售（租）作業情形，核有列標頻率偏低及標脫情形欠佳等情事，函請積極研謀改善，據復為促進上開房屋處分及活化，已採標售與標租併行之模式，委託縣市政府、房仲業者代為標租，並於該部官方網站增設國軍老舊眷村資產標售（租）專區，以提升處分及活化成效。案經追蹤覆核結果，近2年度（108及109年度）國防部經管眷改基地住宅零星餘戶及商服設施，尚未完成價售及標售（租）戶數，雖已從107年底之662戶及291戶，降至109年底之393戶及188戶，分別減少269戶及103戶，約40.63％及35.40％，惟該等不動產尚未完成處分或活化戶數仍高達581戶，占整體餘屋737戶之78.83％（圖1），致眷改基金投入之興建成本49億8,700萬餘元，長期積壓無法收回運用外，每年尚須支付1千萬餘元之空屋管理費，均有加重眷改基金財務負擔情事，經函請積極研謀改善。據復：將持續辦理住宅零星餘戶

圖1　109年底國防部經管眷改基地零星餘戶及商服設施狀況

單位：戶

資料來源：整理自政戰局提供資料。

圖1　109年底國防部經管眷改基地零星餘戶及商服設施狀況

單位：戶

資料來源：整理自政戰局提供資料。

及商服設施標售（租）併行多元活化作為，截至110年4月底止，已出租住宅39戶及商服設施133戶，預計110年租金收入可達1億1,000萬餘元，足可支應空屋管理費支出，有效增加眷改基金收益。

B.　眷改基地列管及輔支單位未落實辦理住宅零星餘戶之巡管及維護作業，致未能及早發現部分房屋存有漏水問題，恐影響申購及交屋意願，不利餘屋去化目標之達成：本部前於108年間調查「國軍老舊眷村改建」執行情形，曾就國防部辦理眷改基地住宅34坪型零星餘戶價售予將級人員有供過於求情況，暨供作緊急安置軍眷住宅之零星餘戶存有閒置未利用等問題，函請研謀妥處，據復已於109年修訂零星餘屋相關作業規定，取消緊急安置宅之設置並按現役官兵申請比例開放34坪型零星餘戶供各階級現役官兵申請價售，以有效去化餘屋並照顧現役官兵。案經追蹤覆核結果，雙北精華區以外之零星餘戶計291戶，已規劃辦理最後一梯次（第6梯次）價售作業，預計於110年9月辦理交屋，又國防部鑑於老舊眷村改建基地完工距今多時，為維零星餘戶屋況，雖已自108年底起責成各眷改基地列管及輔支單位負責執行相關巡檢及查報工作，惟查部分單位辦理該項業務情形，間有欠落實周妥，肇致部分房屋長期漏水未修繕，地板及牆面已產生大面積水垢與壁癌，或於屋頂形成鐘乳石狀沉澱物，或室內地板仍有大量沙土及污垢堆積未清除，且牆角及門板間有苔蘚及黴菌滋生等情事，嚴重影響居住品質，恐有降低現役官兵申購及交屋意願之虞。鑑於政府為回應聯合國永續發展目標，已於107年12月14日通過臺灣永續發展目標，其中核心目標11之第1項具體目標揭示：「確保所有的人都可享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，……。」經函請積極檢討妥處，以有效去化餘屋，並落實政府照顧志願役現役官兵之美意。據復：依現行法令規定辦理價售現役官兵之餘戶，均採現況交屋，惟考量申購現役官兵權益及提高申請意願，已採最低限度修繕方式分批檢討修繕事宜，使其達堪用狀態；案內部分住宅漏水問題，已督飭列管單位強化巡檢作為及時派工檢修，後續將視零星餘戶交屋狀況，檢討最適修繕方案，俾以最少修繕支出，達成資產去化目的。

C.　辦理都更分回房地活化運用之比率偏低，且標租收益尚不足以支應高額空屋管理費，加重眷改基金財務負擔：本部前於108年間調查「國軍老舊眷村改建」執行情形，曾就國防部辦理都更分回房地標售（租）成效欠佳，衍生高額空屋管理費支出，加重眷改基金財務負擔1節，函請研謀改善，據復將針對尚未擬具權利變換計畫之都更案件，評估研訂權利價值選擇機制，以維國有財產運用效率及避免增加管理負擔。案經追蹤覆核結果，據政戰局統計，截至109年底止，國防部經管都更分回房地，計有臺北市「吉松新村」等3處，共407戶房屋（含住宅30戶、店鋪10戶、辦公室367戶及停車位518格），係分別於107年6至8月間點交分回，政戰局為有效活化前開資產，創造收益，自109年4月起至110年2月止，雖已陸續委外或自行辦理臺北市「吉松新村」等2處公有不動產標（招）租作業，並與新竹市政府合作將「金城、日新新村」分回之不動產（店鋪除外）規劃作為青年創業基地使用。惟截至110年2月底止，該局除將後者2戶不動產出租予新竹市政府作為公立托嬰中心使用外，其餘405戶不動產依舊閒置中，肇致國防部分回前開不動產後已逾2年，整體利用率僅0.49％，明顯偏低；且查前開不動產109年度活化收益僅49萬餘元，與其當年度衍生空屋管理費相較，尚短差1,108萬餘元（表1），亦有不足以支應其持有該等不動產成本情事，除無法有效挹注眷改基金運作所需外，並加重其財務負擔，經函請國防部督促研謀改善。據復：案內新竹市辦公室367戶及停車位487格，已與新竹市政府合作規劃作為該市青年創業基地使用，惟因社區住戶不同意該方案，市政府刻正持續協調中，並同意將此期間衍生之房屋管理費納入後續營運成本扣抵，以維該部權益；餘臺北市房地30戶及停車位31格與新竹市店鋪8戶等，將持續採標租或與中央部會、地方政府合作經營等方式活化，以提高該等不動產價值及運用效能。

表1　109年度國防部分回都市更新房地活化利用情形

單位：戶、新臺幣千元、％

| 項次 | 縣市 | 改建基地 | 都更分回房地情形 |  |  |  | 活化運用 |  |  | 辦理活化損益 (D-B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 產品類型 | 戶數 (A) | 權利價值 | 管理費支出 (B) | 戶數 (C) | 活化收入 (D) | 活化比率 (C/A×100) |  |
| 合計 |  |  |  | 407 | 5,907,219 | 11,578 | 2 | 491 | 0.49 | - 11,086 |
| 1 | 台北市 | 吉松新村 | 住宅 | 29 | 1,249,965 | 3,066 | - | - | - | - 3,066 |
| 2 | 台北市 | 疏散營區 | 住宅 | 1 | 20,373 | 49 | - | - | - | - 49 |
| 3 | 新竹市 | 金城、 日新新村 | 小計 | 377 | 4,636,879 | 8,461 | 2 | 491 | 0.53 | - 7,970 |
|  |  |  | 店鋪 | 10 |  |  | 2 | 491 | 20.00 |  |
|  |  |  | 辦公室 | 367 |  |  | - | - | - |  |

註：1.本表「管理費支出」僅包括各社區通知繳納之管理費支出，未含政戰局持有該等建築物期間之水電費、稅捐、修理保

（養）固及重置成本等支出；「活化收入」僅包括建築物出租收入。

2.資料來源：整理自政戰局提供資料。

（2）　國防部政治作戰局經管眷改總冊土地，尚未檢討活化方案土地所占比率仍屬偏高，且部分公共設施用地撥用（處分）遇有窒礙，致高達4成6之土地仍未活化或釋出利用，亟待積極妥處，以提升國有土地利用效益。

| 表2 110年2月底眷改總冊土地規劃運用情形 單位：公頃、％、新臺幣億元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分類 |  | 面積 | ％ | 土地公告現值 |
| 合 計 |  | 786.4612 | 100.00 | 2,891 |
| 已有規劃運用計畫者(註1) |  | 415.5545 | 52.84 | 1,730 |
| 公共設 施用地 | 小 計 | 156.5450 | 19.90 | 511 |
|  | 道路用地 | 46.7963 | 5.95 | 243 |
|  | 其他(註2) | 109.7487 | 13.95 | 267 |
| 不配合改建眷村或眷戶居住者 |  | 5.1833 | 0.66 | 140 |
| 仍待檢討活化方案者 |  | 209.1784 | 26.60 | 509 |
| 註：1.已有規劃運用計畫者，係包括作為文化保存之用、委託代管、設定地上權、配合都市更新、短期租賃及配合都市計畫變更等。 2.道路用地以外公共設施用地，係包括公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、市場……等。 3.資料來源：整理自政戰局提供資料。 |  |  |  |  |

依國軍老舊眷村改建條例第4條第2項規定，國防部為執行國軍老舊眷村改建，得處分國軍老舊眷村及不適用營地之國有土地，不受國有財產法有關規定之限制。復按「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」（下稱劃分原則）第1項第3款規定，各級政府機關因公務或公共所需公有不動產，依法申辦撥用時，以無償為原則，但屬專案核定作為變產置產之不動產，非撥供道路使用者，應辦理有償撥用。據國防部政治作戰局統計，截至110年2月底止，國防部經管國軍老舊眷村改建總冊（下稱眷改總冊）內待處分用地總面積計786.4612公頃，包含已有規劃運用計畫者415.5545公頃［占待處分用地總面積（下同）52.84％］、公共設施用地156.5450公頃（占19.90％）、不配合改建眷村或眷戶居住者5.1833公頃（占0.66％）及仍待檢討活化方案者209.1784公頃（占26.60％），土地公告現值共計2,891億餘元（表2）。經查其活化及釋出情形，核有：A.國防部業於102年度完成眷村改建工程，截至本部查核日（110年4月23日）止，已逾7年，惟眷改總冊內土地仍有2成6以上土地（公告現值高達509億餘元），遲未有活化（處分）規劃方案，致長期閒置未利用；B.公共設施用地156.5450公頃，占19.90％，係包含道路用地46.7963公頃（占5.95％）與其他公共設施用地109.7487公頃（占13.95％），其中除道路用地得由需地機關辦理無償撥用外，其他公共設施用地係屬眷改總冊土地報經行政院專案核定作為變產置產之不動產，應由需地機關依劃分原則規定辦理有償撥用，惟實務上，需地機關以有償方式辦理撥用之可能性極低，致生處分窒礙問題，進而影響釋出成效等情事，經函請國防部督促檢討妥處，以提高國有財產運用效益。據復：經檢討國軍老舊眷村改建特別決算以前年度歲入保留41億餘元，至110年3月間資產處分已達限額，無法再辦理眷改總冊內之眷（營）地處分，後續將針對剩餘公共設施用地及無法活化之眷地陳報行政院核定，變更非公用財產後移交財政部國有財產署接管。

（3）　國防部為有效管理維護空置眷地，每年均令頒實施計畫律定具體執行作法供所屬遵循，惟各級單位辦理巡清維護及查報處理作業情形，間有欠落實巡管情事，且眷地管理系統建置亦未臻完善，不利後續監督考核作業之遂行，亟待督促強化眷地管理機制，以杜違占、危安等事件肇生。

據國防部政治作戰局（下稱政戰局）統計，截至109年底止，國防部列管國軍老舊眷村改建總冊之眷地（含老舊眷村土地、散戶及不適用營地，下稱空置眷地），共6,891筆、面積776.45公頃，規模龐大，且分散全國各地。該部為使該等土地獲得良好管理維護，每年均令頒有關國軍老舊眷村空置眷（營）地管理維護暨活化實施計畫［下稱空置眷（營）地管理實施計畫］，妥擬具體執行作法，俾供各級單位遵循，落實一級輔導一級工作，以維空置眷地環境衛生及安全，並充分活化土地創造效益，俾挹注國軍老舊眷村改建基金。經查國防部及所屬近年來辦理空置眷地之巡管維護、問題處理及狀況查報作業等情形，核有：A.部分輔支單位［係指聯兵旅級（含）以下單位］或陸軍司令部、軍事情報局等列管單位109年度辦理空置眷地巡管維護執行成果呈報作業，間有未依規定將每月執行成果資料呈報司令部備查或彙呈國防部審核情事，又政戰局軍眷服務處（下稱眷服處）每月審核各列管單位（包括各軍司令部、後備指揮部、憲兵指揮部、軍事情報局、軍團級等）所呈前開巡管維護執行成果時，亦間有未查察前開缺失，並督促有關單位確依規定補送相關資料備查，以確實掌握及考核列管空置眷地利用現況；B.海軍司令部列管明建新村空置眷地遭攤商長期占用營商及占建（置）地上物，又臺東縣後備指揮部列管「岩灣新村」土地，亦間有遭民眾放養牛隻，惟輔支單位迄未依規定程序回報，並依法妥處，或歷次巡查均回報為無異狀，顯未落實巡管維護責任，有待督促積極檢討妥處，以維國產權益；C.依行政院101年8月核定修正國軍老舊眷村改建計畫期程，國防部應於111年完成活化處分（商服設施及餘屋）、安置眷戶處分及國軍老舊眷村文化保存等終端事項，嗣政戰局為賡續按作業節點，如期如質達成施政目標，亦曾於108年上半年眷服工作檢討會議指示，各軍種（單位）應律定計畫將列管土地逐筆鑑界及清查，並確實查察列管眷地是否遭占用，及積極排占處理。惟查截至110年4月18日止，國防部對於所管眷地遭占用案件（計162筆，總面積7.577公頃）之管理方式，係分由眷服處資產及營建管理科與綜合企劃科之多位承辦人自行列管辦理，迄未針對全部被占用案件統一造冊列管，並定期檢討處理進度，且亦未追蹤各軍種（單位）辦理前開指示事項，是否已妥為擬訂眷地鑑界複丈、清查及排占計畫，與分年實施目標及處理對策，致難以評核其處理成效，不利於眷改計畫終端事務之處理；D.國防部自110年度起將空置眷地巡管紀錄查報方式，由紙本彙呈，改採網路登錄「國軍老舊眷村土地填報系統」，雖有助提升行政效能，惟截至本部查核日（110年4月23日）止，該系統尚未針對輔支單位之上級列管單位及眷服處等單位，設計相關之線上審核流程及功能，且未妥為保存各級單位歷次辦理巡查作業之軌跡，不利於各級單位後續監督管制考核作業之遂行等情事，經函請國防部督促檢討妥處，以強化眷地管理作為，提升被占用眷地之清查及處理效能，及避免違占、危安等事件肇生。據復：A.將請各軍種（單位）確依110年度空置眷（營）地管理實施計畫規定，加強清整維護，協調地區憲、警與村（里）辦公處等單位協助平時突發狀況通報外，並強化眷地複式巡管，律定輔支單位每2週巡查、軍團級（含比照）每季、司令部（指揮部）每半年抽查，及該部每年實施業務輔訪，以周延眷地管理；B.有關高雄市明建新村及臺東縣岩灣新村等2處遭占用1節，已要求列管軍種（單位）確依前開實施計畫規定儘速完成改善，並全面持恆落實眷村（地）巡管維護、占用排除等事項，俾及早察覺問題，提高眷地清查及處理效能；C.已責成眷服處法律科負責全部眷地被占用案件管制作業，並按季檢討各單位處理進度，以強化眷地管理機制；另為利眷改終端事務順遂，將依國軍老舊眷村改建條例與國軍老舊眷村改建計畫之規定，及政戰局108年上半年眷服工作檢討會議，賡續要求各軍種（單位）檢討研擬相關清理計畫及設定各階段處理目標，管制完成列管土地逐筆鑑界及清查，俾利後續眷地移交財政部國有財產署接管事宜；D.將逐步檢討辦理「國軍老舊眷村土地填報系統」升級事宜，又該系統升級前將採每月主動儲存檔案資料方式辦理，俾利回溯查詢各單位巡管實況，強化眷地巡清維護考核機制。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀審定表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 1,386,766,000 | 1,286,777,664 | － | 1,286,777,664 | - 99,988,336 | - 7.21 |
| 銷貨收入 | 1,349,115,000 | 1,255,548,301 | － | 1,255,548,301 | - 93,566,699 | - 6.94 |
| 投融資業務收入 | 37,631,000 | 31,217,801 | － | 31,217,801 | - 6,413,199 | - 17.04 |
| 其他業務收入 | 20,000 | 11,562 | － | 11,562 | - 8,438 | - 42.19 |
| 業務成本與費用 | 9,691,404,000 | 9,540,100,805 | － | 9,540,100,805 | - 151,303,195 | - 1.56 |
| 銷貨成本 | 908,567,000 | 689,142,185 | － | 689,142,185 | - 219,424,815 | - 24.15 |
| 投融資業務成本 | 14,454,000 | 14,415,714 | － | 14,415,714 | - 38,286 | - 0.26 |
| 行銷及業務費用 | 8,739,760,000 | 8,792,847,682 | － | 8,792,847,682 | 53,087,682 | 0.61 |
| 管理及總務費用 | 28,489,000 | 43,695,224 | － | 43,695,224 | 15,206,224 | 53.38 |
| 研究發展及訓練費用 | 134,000 | － | － | － | - 134,000 | - 100.00 |
| 業務賸餘（短絀） | - 8,304,638,000 | - 8,253,323,141 | － | - 8,253,323,141 | 51,314,859 | - 0.62 |
| 業務外收入 | 298,688,000 | 548,047,440 | － | 548,047,440 | 249,359,440 | 83.48 |
| 財務收入 | 97,360,000 | 135,174,424 | － | 135,174,424 | 37,814,424 | 38.84 |
| 其他業務外收入 | 201,328,000 | 412,873,016 | － | 412,873,016 | 211,545,016 | 105.07 |
| 業務外費用 | 39,743,000 | 473,716,527 | － | 473,716,527 | 433,973,527 | 1,091.95 |
| 其他業務外費用 | 39,743,000 | 473,716,527 | － | 473,716,527 | 433,973,527 | 1,091.95 |
| 業務外賸餘（短絀） | 258,945,000 | 74,330,913 | － | 74,330,913 | - 184,614,087 | - 71.29 |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,045,693,000 | - 8,178,992,228 | － | - 8,178,992,228 | - 133,299,228 | 1.66 |

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補審定表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 短絀之部 | 100,348,011,000 | 100,408,657,558 | － | 100,408,657,558 | 60,646,558 | 0.06 |
| 本期短絀 | 8,045,693,000 | 8,178,992,228 | － | 8,178,992,228 | 133,299,228 | 1.66 |
| 前期待填補之短絀 | 92,302,318,000 | 92,229,665,330 | － | 92,229,665,330 | - 72,652,670 | - 0.08 |
| 待填補之短絀 | 100,348,011,000 | 100,408,657,558 | － | 100,408,657,558 | 60,646,558 | 0.06 |

國軍老舊眷村改建基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,045,693,000 | - 8,178,992,228 | - 133,299,228 | 1.66 |
| 利息股利之調整 | - 97,360,000 | - 135,174,424 | - 37,814,424 | 38.84 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 8,143,053,000 | - 8,314,166,652 | - 171,113,652 | 2.10 |
| 調整項目 | 9,619,556,000 | 9,211,117,143 | - 408,438,857 | - 4.25 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 1,476,503,000 | 896,950,491 | - 579,552,509 | - 39.25 |
| 收取利息 | 97,360,000 | 81,599,644 | - 15,760,356 | - 16.19 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,573,863,000 | 978,550,135 | - 595,312,865 | - 37.82 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 505,542,000 | 403,825,829 | - 101,716,171 | - 20.12 |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 5,647,334 | 5,647,334 | -- |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 6,511,449,952 | - 6,511,449,952 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | - 1,288,083,455 | - 1,288,083,455 | -- |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 505,542,000 | - 7,390,060,244 | - 7,895,602,244 | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 5,782,342,235 | 5,782,342,235 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 7,386,392 | - 7,386,392 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | － | 5,774,955,843 | 5,774,955,843 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,079,405,000 | - 636,554,266 | - 2,715,959,266 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 1,004,292,000 | 3,426,725,613 | 2,422,433,613 | 241.21 |
| 期末現金及約當現金 | 3,083,697,000 | 2,790,171,347 | - 293,525,653 | - 9.52 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

國軍老舊眷村改建基金餘絀審定後平衡表

中華民國109年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 43,221,840,484 | 100.00 | 54,126,796,574 | 100.00 | - 10,904,956,090 | - 20.15 |
| 流動資產 | 33,710,216,483 | 77.99 | 28,602,259,531 | 52.84 | 5,107,956,952 | 17.86 |
| 現金 | 2,790,171,347 | 6.46 | 3,426,725,613 | 6.33 | - 636,554,266 | - 18.58 |
| 流動金融資產 | 25,007,174,038 | 57.86 | 18,507,174,038 | 34.19 | 6,500,000,000 | 35.12 |
| 應收款項 | 132,981,805 | 0.31 | 280,378,896 | 0.52 | - 147,397,091 | - 52.57 |
| 存貨 | 5,639,022,357 | 13.05 | 6,328,164,542 | 11.69 | - 689,142,185 | - 10.89 |
| 預付款項 | 125,574,005 | 0.29 | 50,214,216 | 0.09 | 75,359,789 | 150.08 |
| 短期貸墊款 | 15,292,931 | 0.04 | 9,602,226 | 0.02 | 5,690,705 | 59.26 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 9,326,901,629 | 21.58 | 25,338,430,823 | 46.81 | - 16,011,529,194 | - 63.19 |
| 長期應收款 | － | － | 5,176,623 | 0.01 | - 5,176,623 | - 100.00 |
| 長期貸款 | 3,195,050,538 | 7.39 | 3,590,664,218 | 6.63 | - 395,613,680 | - 11.02 |
| 長期墊款 | 6,131,851,091 | 14.19 | 21,742,589,982 | 40.17 | - 15,610,738,891 | - 71.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 159,308 | 0.00 | 331,379 | 0.00 | - 172,071 | - 51.93 |
| 機械及設備 | 17,872 | 0.00 | 107,168 | 0.00 | - 89,296 | - 83.32 |
| 交通及運輸設備 | 41,160 | 0.00 | 50,660 | 0.00 | - 9,500 | - 18.75 |
| 什項設備 | 100,276 | 0.00 | 173,551 | 0.00 | - 73,275 | - 42.22 |
| 無形資產 | 24,813 | 0.00 | 52,485 | 0.00 | - 27,672 | - 52.72 |
| 無形資產 | 24,813 | 0.00 | 52,485 | 0.00 | - 27,672 | - 52.72 |
| 其他資產 | 184,538,251 | 0.43 | 185,722,356 | 0.34 | - 1,184,105 | - 0.64 |
| 什項資產 | 184,538,251 | 0.43 | 185,722,356 | 0.34 | - 1,184,105 | - 0.64 |
| 合計 | 43,221,840,484 | 100.00 | 54,126,796,574 | 100.00 | - 10,904,956,090 | - 20.15 |

註：信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有277,352,132元及525,971,797元。

國軍老舊眷村改建基金餘絀審定後平衡表　(續)

中華民國109年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 83,026,941,042 | 192.09 | 85,752,904,904 | 158.43 | - 2,725,963,862 | - 3.18 |
| 流動負債 | 2,217,765,460 | 5.13 | 626,494,867 | 1.16 | 1,591,270,593 | 254.00 |
| 應付款項 | 2,210,661,074 | 5.11 | 362,669,135 | 0.67 | 1,847,991,939 | 509.55 |
| 預收款項 | 7,104,386 | 0.02 | 263,825,732 | 0.49 | - 256,721,346 | - 97.31 |
| 其他負債 | 80,809,175,582 | 186.96 | 85,126,410,037 | 157.27 | - 4,317,234,455 | - 5.07 |
| 什項負債 | 80,809,175,582 | 186.96 | 85,126,410,037 | 157.27 | - 4,317,234,455 | - 5.07 |
| 淨值 | - 39,805,100,558 | - 92.09 | - 31,626,108,330 | - 58.43 | - 8,178,992,228 | 25.86 |
| 基金 | 60,603,557,000 | 140.22 | 60,603,557,000 | 111.97 | － | － |
| 基金 | 60,603,557,000 | 140.22 | 60,603,557,000 | 111.97 | － | － |
| 累積餘絀 | - 100,408,657,558 | - 232.31 | - 92,229,665,330 | - 170.40 | - 8,178,992,228 | 8.87 |
| 累積短絀 | -100,408,657,558 | - 232.31 | - 92,229,665,330 | - 170.40 | - 8,178,992,228 | 8.87 |
| 合計 | 43,221,840,484 | 100.00 | 54,126,796,574 | 100.00 | - 10,904,956,090 | - 20.15 |