十四、國家通訊傳播委員會主管

(一)通訊傳播監督管理基金

# 政府為有效辦理通訊傳播管理事項，促進通訊傳播市場公平有效競爭，保障國民通訊傳播權益，依通訊傳播基本法規定，設立通訊傳播監督管理基金。該基金109年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

# 1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理通訊傳播監理政策企劃、通訊傳播基礎設施事務監理、平臺事業監理、通訊傳播射頻與資源業務監理、傳播事務監理、法制業務及地區監理等。109年度業務計畫7項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者6項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 通訊傳播監理 政策企劃計畫 | 千元 | 131,404 | 128,530 | - 2,873 | - 2.19 |  |
| 通訊傳播基礎設施事務監理計畫 | 千元 | 72,452 | 205,201 | 132,749 | 183.22 | 補助業者執行臺鐵南迴線行動通訊品質改善計畫，經行政院同意併決算辦理。 |
| 平臺事業監理計畫 | 千元 | 29,472 | 28,016 | - 1,455 | - 4.94 |  |
| 通訊傳播射頻與 資源業務監理計畫 | 千元 | 83,484 | 81,099 | - 2,384 | - 2.86 |  |
| 傳播事務監理計畫 | 千元 | 57,360 | 46,749 | - 10,610 | - 18.50 | 委託辦理新聞頻道播送情形觀測統計報告，執行進度未如預期。 |
| 法制業務計畫 | 千元 | 4,005 | 3,813 | - 191 | - 4.79 |  |
| 地區監理計畫 | 千元 | 237,914 | 127,969 | - 109,944 | - 46.21 | 辦理新世代電波監測系統建置、有線暨無線全網段網路分析儀及手機鑑識設備等採購案，期程跨年度，未及於年度內完成。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

# 2.　預算執行情形之審核

# 109年度決算審核結果，審定本期短絀3,249萬餘元，與預算賸餘2,405萬餘元，相距5,654萬餘元，主要係「行動通信頻率使用費計算基準表」於109年8月24日修正發布，調整頻率使用費計算參數值，相關收入較預計減少所致。

# 3.　餘絀之審定

# 109年度決算經行政院核定短絀32,491,408元，經核尚無不合，予以照數審定。

# 4.　現金流量之查核

# 109年度期初現金及約當現金13億2,017萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減6,037萬餘元，期末現金及約當現金為12億5,980萬餘元。

# 5.　重要審核意見

（1）　為利電信管制射頻器材之管理，建置通訊傳播管理資訊系統，惟未妥善運用系統資訊，積極清理處分違規之器材持有人，允宜檢討改善。

# 電信法第49條第1項規定，為保障國家安全及維持電波秩序，製造、輸入、設置或持有電信管制射頻器材者，須報經主管機關許可。國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）為利電信管制射頻器材之管理，於98年度建置通訊傳播管理資訊系統，由所屬各區監理處經由系統列管相關器材之進出口及銷毀情形等。經查相關業務辦理情形，核有部分獲核准進口電信管制射頻器材之申請者，未依電信管制射頻器材管理辦法第17條第5項及第19條第3項等規定，將已逾核准期限之器材復運出口或報請該會監毀，截至107年底止計有2,468筆，惟該會均未依照規定清理處分違規者，經函請通傳會檢討改進。據復：已依電信法第65條規定裁罰違規業者罰鍰共計3,090萬元，另依電信管理法第65條第3項及第5項規定，於109年7月15日訂定發布電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法，自同年月1日施行，依照實務需求調整器材核銷管理機制，以促使業者主動積極辦理屆期器材核銷作業，以免違規受罰。

（2）　為因應資通安全管理法及電信管理法之施行，積極建構通訊傳播網路資通安全防護機制，惟部分傳播事業之資通安全專章尚未完備，公眾電信網路資通安全檢驗查核亦待落實執行，允宜研謀改善。

# 國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）為強化資通安全及促進通訊傳播健全發展，積極建構通訊傳播網路資通安全防護機制，相關業務執行情形，核有：A.為提升電信事業之資安防護能量，分別於103年8月22日、104年11月13日及106年5月22日修正第二類電信事業管理規則、固定通信業務管理規則、行動寬頻業務管理規則，增訂資通安全管理專章。復為確保重要傳播事業網路基礎設施資通安全，保障用戶視聽權益，參照上開電信事業資安規定，規劃於109年度完成有線電視、無線電視、大（中）功率廣播電臺等傳播事業相關管理法規增訂資通安全管理專章作業，惟迄至110年3月底止尚有部分未完成；B.電信管理法於109年7月1日起施行，為與現行電信法無縫接軌，新、舊法規有3年（109年7月1日至112年6月30日）之過渡期。依電信管理法子法－公眾電信網路檢驗辦法第4條及第10條規定，該會應每年選取6家以上經審驗合格之設置者，辦理網路性能及資通安全定期檢驗，截至109年底止，該會已核發審驗合格之公眾電信網路設置者計11家（表1），於新舊法並行之彈性過渡期間，尚未按電信管理法第39條第4項規定授權訂定之公眾電信網路審驗技術規範，適用較嚴謹之網路電信設備相關規範。經查截至110年3月底止，通傳會尚未辦理上開業者之資通安全定期檢驗等，為確保公眾電信網路之資通安全，經函請通傳會積極辦理相關檢驗作業。據復：A.預計於110年底或111年第1季完成有線廣播電視系統工程技術管理辦法及衛星廣播電視事業設置電臺管理辦法之修法作業；B.業已規劃110年資通安全維護計畫實施情形稽核計畫，及電信事業機房查核計畫，將依規定辦理6家業者之資通安全檢驗作業，另109年底已核發審驗合格證明之11家公眾電信網路設置業者，其既有網路倘有異動致影響其性能，將於核准設置後，按公眾電信網路審驗技術規範辦理審驗。

表1　經審驗合格之公眾電信網路設置者及其設置類型

| 序號 | 設置之業者名稱 | 固定通信網路 | 行動通信網路 | 衛星通信網路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台灣固網股份有限公司 |  |  |  |
| 2 | 台灣大哥大股份有限公司 |  |  |  |
| 3 | 亞太電信股份有限公司 |  |  |  |
| 4 | 中華電信股份有限公司 |  |  |  |
| 5 | 台灣之星電信股份有限公司 |  |  |  |
| 6 | 遠傳電信股份有限公司 |  |  |  |
| 7 | 新世紀資通股份有限公司 |  |  |  |
| 8 | 大台北區瓦斯股份有限公司 |  |  |  |
| 9 | 毅通網絡股份有限公司 |  |  |  |
| 10 | 和宇寬頻網路股份有限公司 |  |  |  |
| 11 | 國際環球通訊網絡股份有限公司 |  |  |  |

註：1.資料統計至109年底止。

2.依公眾電信網路審驗辦法第3條規定，目前公眾電信網路類型包括：固定通信網路、行動通信網路及衛星通信網路等3類。

3.資料來源：整理自通傳會提供資料。

# 茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 通訊傳播監督管理基金來源用途及餘絀審定表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 640,145,000 | 588,888,573 | － | 588,888,573 | - 51,256,427 | - 8.01 |
| 徵收及依法分配收入 | 634,382,000 | 581,015,997 | － | 581,015,997 | - 53,366,003 | - 8.41 |
| 財產收入 | 4,716,000 | 4,812,916 | － | 4,812,916 | 96,916 | 2.06 |
| 其他收入 | 1,047,000 | 3,059,660 | － | 3,059,660 | 2,012,660 | 192.23 |
| 基金用途 | 616,091,000 | 621,379,981 | － | 621,379,981 | 5,288,981 | 0.86 |
| 通訊傳播監理 政策企劃計畫 | 131,404,000 | 128,530,617 | － | 128,530,617 | - 2,873,383 | - 2.19 |
| 通訊傳播基礎設施 事務監理計畫 | 72,452,000 | 205,201,264 | － | 205,201,264 | 132,749,264 | 183.22 |
| 平臺事業監理計畫 | 29,472,000 | 28,016,368 | － | 28,016,368 | - 1,455,632 | - 4.94 |
| 通訊傳播射頻與 資源業務監理計畫 | 83,484,000 | 81,099,937 | － | 81,099,937 | - 2,384,063 | - 2.86 |
| 傳播事務監理計畫 | 57,360,000 | 46,749,513 | － | 46,749,513 | - 10,610,487 | - 18.50 |
| 法制業務計畫 | 4,005,000 | 3,813,224 | － | 3,813,224 | - 191,776 | - 4.79 |
| 地區監理計畫 | 237,914,000 | 127,969,058 | － | 127,969,058 | - 109,944,942 | - 46.21 |
| 本期賸餘（短絀） | 24,054,000 | - 32,491,408 | － | - 32,491,408 | - 56,545,408 | -- |
| 期初基金餘額 | 1,178,059,000 | 1,125,691,884 | － | 1,125,691,884 | - 52,367,116 | - 4.45 |
| 期末基金餘額 | 1,202,113,000 | 1,093,200,476 | － | 1,093,200,476 | - 108,912,524 | - 9.06 |

註：本表通訊傳播監理政策企劃計畫決算審定數128,530,617元，包含109年度報准先行辦理數之執行數7,907,952 元；通訊傳播基礎設施事務監理計畫決算審定數205,201,264元，包含以前年度保留數之執行數5,085,700元。

通訊傳播監督管理基金餘絀審定後現金流量表

中華民國109年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 28,277,893 |
| 調整非現金項目 | 22,501,841 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 5,776,052 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 164,922,370 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 211,160,333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 46,237,963 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 12,755,817 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 21,116,085 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 8,360,268 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 60,374,283 |
| 期初現金及約當現金 | 1,320,175,005 |
| 期末現金及約當現金 | 1,259,800,722 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同。

| 通訊傳播監督管理基金餘絀審定後平衡表 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,589,072,078 | 100.00 | 1,645,612,069 | 100.00 | - 56,539,991 | - 3.44 |
| 流動資產 | 1,260,213,899 | 79.31 | 1,320,790,316 | 80.26 | - 60,576,417 | - 4.59 |
| 現金 | 1,259,800,722 | 79.28 | 1,320,175,005 | 80.22 | - 60,374,283 | - 4.57 |
| 應收款項 | 413,177 | 0.03 | 615,311 | 0.04 | - 202,134 | - 32.85 |
| 固定資產 | 276,708,878 | 17.41 | 291,313,496 | 17.70 | - 14,604,618 | - 5.01 |
| 機械及設備 | 94,434,379 | 5.94 | 56,400,552 | 3.43 | 38,033,827 | 67.44 |
| 交通及運輸設備 | 146,810,684 | 9.24 | 166,067,675 | 10.09 | - 19,256,991 | - 11.60 |
| 雜項設備 | 3,728,312 | 0.23 | 3,663,020 | 0.22 | 65,292 | 1.78 |
| 購建中固定資產 | 31,735,503 | 2.00 | 65,182,249 | 3.96 | - 33,446,746 | - 51.31 |
| 無形資產 | 51,456,860 | 3.24 | 32,638,727 | 1.98 | 18,818,133 | 57.66 |
| 無形資產 | 51,456,860 | 3.24 | 32,638,727 | 1.98 | 18,818,133 | 57.66 |
| 其他資產 | 692,441 | 0.04 | 869,530 | 0.05 | - 177,089 | - 20.37 |
| 什項資產 | 692,441 | 0.04 | 869,530 | 0.05 | - 177,089 | - 20.37 |
| 合計 | 1,589,072,078 | 100.00 | 1,645,612,069 | 100.00 | - 56,539,991 | - 3.44 |
| 負債 | 167,705,864 | 10.55 | 195,967,962 | 11.91 | - 28,262,098 | - 14.42 |
| 流動負債 | 141,497,677 | 8.90 | 161,399,507 | 9.81 | - 19,901,830 | - 12.33 |
| 應付款項 | 141,497,677 | 8.90 | 161,399,507 | 9.81 | - 19,901,830 | - 12.33 |
| 其他負債 | 26,208,187 | 1.65 | 34,568,455 | 2.10 | - 8,360,268 | - 24.18 |
| 什項負債 | 26,208,187 | 1.65 | 34,568,455 | 2.10 | - 8,360,268 | - 24.18 |
| 淨資產 | 1,421,366,214 | 89.45 | 1,449,644,107 | 88.09 | - 28,277,893 | - 1.95 |
| 淨資產 | 1,421,366,214 | 89.45 | 1,449,644,107 | 88.09 | - 28,277,893 | - 1.95 |
| 淨資產 | 1,421,366,214 | 89.45 | 1,449,644,107 | 88.09 | - 28,277,893 | - 1.95 |
| 合計 | 1,589,072,078 | 100.00 | 1,645,612,069 | 100.00 | - 56,539,991 | - 3.44 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），109年底及108年底各有4,329,850元及7,584,234元。

2.本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，自109年度起併入原另表表達之長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，108年12月31日金額配合會計報表適用科目辦理重分類。