甲、總  述

壹、總預算執行之審核

109年度基隆市總決算審核結果，歲入決算修正增列219萬餘元，審定為199億7,823萬餘元（圖1）；歲出決算修正減列160萬餘元，審定為187億5,945萬餘元；歲入歲出相抵賸餘12億1,877萬餘元（詳丙－1頁），連同債務舉借20億元，合計32億1,877萬餘元，經償還債務21億元，尚有收支賸餘11億1,877萬餘元（詳丙－3頁）。茲將109年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

109年度歲入決算審定總額199億7,823萬餘元，較預算數206億4,042萬元，短收6億6,218萬餘元（圖2），約3.21％，主要係中央補助款依計畫進度撥款及土地增值稅等較預計減少；又109年度歲入決算之應收保留數8億2,417萬餘元，占歲入預算數3.99％，主要係美術館展場提升計畫、社會住宅包租代管第二期計畫、田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施（含照明）改善工程等案之中央補助款，尚待核撥款項，須保留繼續執行。

歲出決算審定總額187億5,945萬餘元，較預算數206億3,932萬元，減少18億7,986萬餘元（圖2），約9.11％，主要係各機關按業務需要減少支付、實際進用員額較少人事費賸餘及營繕工程及財物採購結餘（表1、2）。109年度歲出決算應付保留數18億720萬餘元，占歲出預算數8.76％，主要係部分工程尚在規劃設計或施工中，未於年度內辦理完成等，須保留繼續執行（表3）。另109年度保留金額及其比率雖較108年度減少8億5,201萬餘元及4.27個百分點（圖3），惟市政府、文化局及環境保護局等3個主管機關保留金額均逾1億元，合計達15億1,349萬餘元，占應付保留數83.75％，歲出預算執行效率有待加強檢討提升（表4）。

表1　歲出經費賸餘分析表（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 1,879,860 | 100.00 |
| 1.按業務實際需要減少支付。 | 936,472 | 49.82 |
| 2.實際進用員額較少人事費節餘。 | 353,245 | 18.79 |
| 3.營繕工程及財物採購結餘。 | 289,765 | 15.41 |
| 4.收支併列預算收入未達而減支。 | 143,973 | 7.66 |
| 5.撙節支出。 | 62,200 | 3.31 |
| 6.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 62,130 | 3.31 |
| 7.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 26,025 | 1.38 |
| 8.專案經費或第一、二預備金未動支。 | 3,101 | 0.16 |
| 9.其他。 | 2,946 | 0.16 |

表2　歲出經費賸餘彙計表（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 20,639,320 | 1,879,860 | 9.11 | 民政處 | 911,600 | ③ 74,274 | 8.15 |
| 統籌支撥科目 | 1,072,428 | ② 383,603 | 35.77 | 市政府 | 13,855,312 | ① 1,107,926 | 8.00 |
| 社會處 | 34,871 | 12,331 | 35.36 | 產業發展處 | 79,810 | 6,372 | 7.98 |
| 衛生局 | 439,711 | ⑤ 63,531 | 14.45 | 環境保護局 | 978,218 | 50,992 | 5.21 |
| 稅務局 | 182,093 | 18,795 | 10.32 | 文化局 | 406,873 | 18,732 | 4.60 |
| 地政處 | 104,625 | 8,941 | 8.55 | 警察局 | 1,797,052 | ④ 72,958 | 4.06 |
| 消防局 | 478,754 | 39,916 | 8.34 | 教育處 | 86,180 | 1,566 | 1.82 |
| 市議會 | 209,196 | 17,322 | 8.28 | 第二預備金 （動支後餘額） | 2,595 | 2,595 | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

3.109年度第二預備金原編列預算數2,000萬元，經基隆市政府核准動支1,740萬餘元，動支比率87.02％。

表3　歲出應付保留數分析表（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 1,807,201 | 100.00 | 1,392,496 （77.05％） | 292,653 （16.19％） | 122,051 （6.75％） |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 | 1,578,422 | 87.34 | 1,268,121 | 259,792 | 50,507 |
| 2.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 69,665 | 3.85 | 58,389 | 8,033 | 3,243 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 63,251 | 3.50 | 34,592 | 4,709 | 23,948 |
| 4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 60,527 | 3.35 | 13,836 | 14,026 | 32,665 |
| 5.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 17,556 | 0.97 | 17,556 | － | － |
| 6.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 7,087 | 0.39 | － | 1,377 | 5,710 |
| 7.其他零星計畫之保留款。 | 6,847 | 0.38 | － | 2,171 | 4,676 |
| 8.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 3,842 | 0.21 | － | 2,542 | 1,300 |

表4　歲出應付保留數彙計表（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 20,639,320 | 1,807,201 | 8.76 | 統籌支撥科目 | 1,072,428 | 57,229 | 5.34 |
| 產業發展處 | 79,810 | ④ 57,470 | 72.01 | 市議會 | 209,196 | 2,792 | 1.33 |
| 教育處 | 86,180 | ⑤ 57,422 | 66.63 | 警察局 | 1,797,052 | 15,121 | 0.84 |
| 文化局 | 406,873 | ② 224,647 | 55.21 | 衛生局 | 439,711 | 3,693 | 0.84 |
| 環境保護局 | 978,218 | ③ 128,167 | 13.10 | 稅務局 | 182,093 | 500 | 0.27 |
| 消防局 | 478,754 | 46,247 | 9.66 | 社會處 | 34,871 | － | － |
| 市政府 | 13,855,312 | ① 1,160,676 | 8.38 | 地政處 | 104,625 | － | － |
| 民政處 | 911,600 | 53,231 | 5.84 | 第二預備金 （動支後餘額） | 2,595 | － | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

109年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列219萬餘元，審定為199億7,268萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列160萬餘元，審定為151億6,614萬餘元，經常收支相抵，賸餘48億654萬餘元，為近5年（105至109年度）次高；原列資本收入（僅有減少資產）決算，審定為554萬餘元，原列資本支出（僅增置或擴充改良資產）決算，審定為35億9,331萬餘元，資本收支相抵，短絀35億8,776萬餘元，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘12億1,877萬餘元（圖4）。

就整體收支而言，經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷支應資本收支差短。在經常收支方面，109年度經常收入決算審定數與108年度相較，增加7,124萬餘元，主要係計畫型補助收入增加所致；經常支出決算審定數與108年度相較，增加6億4,414萬餘元，主要係因應少子女化辦理之國民教育及學前教育經費增加、各項社會福利獎補助費支出增加所致；109年度經常收支賸餘48億654萬餘元，較預算數及108年度分別增加7億5,367萬餘元及減少5億7,289萬餘元。

資本收支方面，109年度資本收入決算審定數與108年度相較，增加529萬餘元，主要係土地出售案件增加所致；資本支出決算審定數與108年度相較，減少4億5,582萬餘元，主要係交通支出及文化支出辦理之前瞻基礎建設計畫預算減少所致。近5年（105至109年度）資本收入決算數合計2,210萬餘元，占同期間資本支出決算數合計166億3,460萬餘元之比率僅0.13％，資本收支差短達166億1,250萬餘元，資本門收入遠不足支應資本支出，全數由經常收支賸餘支應。

109年度基隆市總決算歲入審定數199億7,823萬餘元，歲出審定數187億5,945萬餘元，歲入歲出賸餘12億1,877萬餘元，加計債務還本21億元，以舉借債務20億元支應後，收支賸餘11億1,877萬餘元。截至109年底止，1年以上公共債務未償餘額實際數77億2,500萬元，未償餘額比率為30.91％，較108年底金額78億2,500萬元及同項比率33.56％，減少1億元與2.65個百分點，債務控管略具成效。惟近年自籌財源占歲入總數未及3成，相關施政計畫經費多仰賴上級政府挹注，且受疫情持續影響，部分產業發展陷入困境，恐抑制稅源及規費收入實現情形，又相關扶助措施亦將擴增財政需求與負擔，允宜積極開拓自籌財源，賡續落實開源節流措施及強化財務管理，妥善配置及運用整體資源，加強控管歲出預算規模及債務額度，力求財政長期穩健與市政建設永續發展。

茲將年來本室審核基隆市總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、歲入歲出整體執行實現率欠佳，有待加強預算執行量能：近5年（105至109年度）歲入歲出須保留下年度繼續執行者之金額呈逐年增加趨勢，且109年度歲入應收保留審定數連同期末以前年度歲入應收保留審定數計20億5,773萬餘元，占歲入預算數及以前年度歲入轉入數合計數之9.02％，金額及比例為近5年次高；又109年度歲出應付保留審定數加計期末以前年度歲出應付保留審定數合計44億2,738萬餘元，占歲出預算數及以前年度歲出轉入數合計數之17.56％，金額及比例亦為近5年次高，允宜檢討未結清原因，研謀提升預算執行能力，避免排擠後續年度施政計畫之推展。（詳乙－18頁）

二、部分計畫型補助案件未能配合計畫期程執行、或未考量現況與執行能力，遭上級機關撤銷補助：基隆市獲中央補助計畫型案件決算金額由105年度24億5,488萬餘元，增加至109年度之37億2,045萬餘元，為近5年（105至109年度）獲補助金額最高，增幅達51.55％。經查教育處及產業發展處等單位按中央各主管機關通知匡列額度編列相關歲入歲出預算，惟實際未獲核定補助者20案、金額324萬餘元；計畫型補助案全數保留至次年度繼續執行者計有18案、金額3億996萬餘元，允應依執行能力提報計畫妥適匡列額度及積極辦理，以提升政府施政成效。（詳乙－19頁）

三、以前年度保留經費部分計畫執行有欠積極，致長年保留未能結案：97至104年度保留之都市計畫通盤檢討變更計7案，109年度僅辦竣104年度西定路末段附近地區細部計畫第一次通盤檢討案，其餘6案仍待加強執行；又103至104年度辦理月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）、104年度和平島水資源回收中心依消防法規所須增設消防設備等2案，因履約爭議而未結；另99至104年度國立海洋科技博物館聯外交通改善方案調和街轉運站新建工程、104至105年度基隆港港西聯絡道路興建工程計畫－中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）及105年度明德國中風雨操場新建工程等3案，已執行逾4年仍未辦結，均待檢討積極辦理。（詳乙－20頁）

四、以前年度應收未收行政罰鍰清理率下滑，且部分機關單位收繳率長期偏低，又部分民眾屢生滯欠罰鍰，允待檢討：截至109年底止應收未收行政罰鍰案件總計39,086件、金額3億9,702萬餘元，經查收繳情形，核有：以前年度應收未收行政罰鍰轉入109年度繼續執行結果，收繳1,644件、金額1,282萬餘元，分占應收繳件數、金額之4.38％、3.43％，較108年度同項比率略為下滑；間有部分機關單位收繳率偏低或清理欠積極；受處分人遭裁罰次數逾100次者計42人次，累計罰鍰金額達1,020萬餘元，甚有單一受處分人累計裁罰達843次者，未發揮遏止受處分人再次違規之裁罰目的；截至109年底止執行（債權）憑證中，未移送執行者達29,586件、金額2億3,757萬餘元，占持有件數及金額之97.87％、85.90％，比率偏高等情事，允宜檢討研謀改善，以增進整體清理成效。（詳乙－36、67、89頁）

五、以前年度欠稅清理率呈遞減趨勢，有待持續加強辦理及催繳，以維護稅收：109年以前年度欠稅清理結果，實徵數4,777萬餘元，占應清理數1億7,006萬餘元之28.09％，占當年度清理數1億5,565萬餘元之30.69％，較108年度同項比率分別下降2.83及3.94個百分點，為近5年（105至109年度）最低；又截至109年底止，以前年度欠稅案27,577件、1億2,267萬餘元，其中已取得執行（債權）憑證尚待徵起者23,320件、金額1億787萬餘元，占未徵數餘額總件數、金額比率高達84.56％、87.94％，均待確實依財政部訂頒稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點加強清理。（詳乙－61頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

基隆市政府面對新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，在遵守中央防疫政策下，執行各項防疫工作，並持續推動城市再造與轉型，及強化與臺北市、新北市政府跨域合作，持續推動各項市政，經擘劃：強化交通運輸質與量，持續增設停車空間；完善城市基礎建設，提升民眾生活品質；優質城市空間環境，營造幸福宜居城市；推動社會福利，打造溫暖友善城市等施政重點。茲將109年度各機關施政計畫之實施情形及評核結果、關鍵績效指標達成情形及施政效能、施政重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形及評核結果

表1　施政工作計畫實施結果

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執 行計畫項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 21 | 222 | 1 | 142 | 79 |
| 市議會 | 1 | 6 | － | 5 | 1 |
| 市政府 | 1 | 104 | － | 55 | 49 |
| 民政處 | 9 | 33 | － | 29 | 4 |
| 教育處 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 產業發展處 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 社會處 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 地政處 | 1 | 5 | － | 5 | － |
| 稅務局 | 1 | 13 | － | 12 | 1 |
| 警察局 | 1 | 14 | － | 11 | 3 |
| 衛生局 | 1 | 11 | － | 8 | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 9 | － | 3 | 6 |
| 消防局 | 1 | 6 | － | 4 | 2 |
| 文化局 | 1 | 7 | － | 1 | 6 |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

註：109年度未執行計畫1項，係各類員工待遇準備，無支用需求。

109年度基隆市各主管機關計有公務機關21個，依照年度施政重點及地方政府預算籌編原則與直轄市、縣（市）地方總預算編製要點，編定施政（工作）計畫222項，其中，未執行者1項（0.45％），已完成者142項（63.96％），尚在執行者79項（35.59％）（表1）。109年度歲出決算審定數187億5,945萬餘元，較108年度之185億7,114萬餘元，增加1億8,831萬餘元，其中教育科學文化支出64億4,147萬餘元（34.34％），較108年度增加2億3,419萬餘元，主要係校舍整建、改善教學環境及設備支出增加；一般政務支出40億5,852萬餘元（21.63％），較108年度增加3,964萬餘元，主要係終止新北市金山區土地租約發放補償費等支出增加；社會福利支出32億5,921萬餘元（17.37％），較108年度增加4億3,475萬餘元，主要係配合衛生福利部補助增編長期照顧十年2.0經費－失能老人機構安置等經費；經濟發展支出21億6,967萬餘元（11.57％），較108年度減少4億1,345萬餘元，主要係興建基隆轉運站計畫等延續性計畫支出較108年度減少；退休撫卹支出15億6,453萬餘元（8.34％），較108年度減少6,188萬餘元，主要係公務人員退休給付減少；社區發展及環境保護支出10億5,477萬餘元（5.62％），較108年度減少5,178萬餘元，主要係田寮、旭川及南榮等3條河水質改善現地處理工程等延續性計畫支出較108年度減少；另債務、補助及其他支出等合計2億1,126萬餘元（1.13％），較108年度增加683萬餘元（圖1）。109年度歲出預算規模為近5年（105至109年度）最高，惟109年度經濟發展支出決算審定數較108年度減少4億餘元，亦為近5年最低，鑑於該項支出攸關市政建設及地方未來發展，為強化城市治理及競爭優勢，允宜審慎衡酌市政府整體財政，妥善配置資源，以促進經濟建設與發展，提升地方發展競爭優勢。

表2　109年度基隆市政府列管重要施政計畫執行進度

單位：項

| 主管機關 | 列管計畫項數 | 總累計執行進度落後 10個百分點以上者 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 | 171 | 22 |
| 市政府 | 133 | 13 |
| 民政處 | 2 | － |
| 教育處 | 5 | 2 |
| 產業發展處 | 1 | － |
| 地政處 | 1 | － |
| 警察局 | 3 | － |
| 衛生局 | 3 | － |
| 環境保護局 | 12 | 4 |
| 消防局 | 2 | － |
| 文化局 | 9 | 3 |

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

依基隆市政府施政計畫執行考核作業要點規定，市政府109年度列管重要施政計畫計有171項、預算金額127億2,066萬餘元，執行結果，已執行完成者65項、未完成者106項；又計畫總累計執行進度落後者計有66項，占未完成項數之62.26％，其中進度落後逾10個百分點者，計有22項（表2），間有逾500萬元工程或規劃設計之計畫漏未提報列管情事，有待督促相關單位切實檢討落後癥結原因，研謀加速推動計畫執行，以提升整體施政成效。（詳乙－20頁）

二、關鍵績效指標達成情形及施政效能

市政府為利民眾瞭解施政計畫及執行成果，於基隆市政府全球資訊網公告施政計畫及施政績效成果報告，109年度編定施政計畫關鍵策略目標176項，並訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicator，KPI）512項，經分析各機關KPI達成情形：「目標值達成度≧100％」者467項（91.21％）、「100％>目標值達成度≧80％」者20項（3.91％）、「目標值達成度＜80％」者25項（4.88％）（表3）。

表3　基隆市政府所屬各機關（單位）施政計畫關鍵績效指標達成情形

單位：項、％

| 主管機關名稱 | 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項數 合計（A） | 達成度≧100％ |  | 100％＞達成度≧80％ |  | 達成度＜80％ |  |
|  |  |  | 項數（B） | 比率 （B/A×100） | 項數（C） | 比率 （C/A×100） | 項數（D） | 比率 （D/A×100） |
| 合計 | 176 | 512 | 467 | 91.21 | 20 | 3.91 | 25 | 4.88 |
| 民政處 | 10 | 28 | 27 | 96.43 | － | － | 1 | 3.57 |
| 財政處 | 9 | 13 | 13 | 100.00 | － | － | － | － |
| 產業發產處 | 14 | 32 | 26 | 81.25 | 2 | 6.25 | 4 | 12.50 |
| 教育處 | 9 | 34 | 30 | 88.24 | 1 | 2.94 | 3 | 8.82 |
| 工務處 | 8 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | － | - |
| 觀光及城市 行銷處 | 9 | 20 | 20 | 100.00 | － | － | － | － |
| 交通處 | 7 | 12 | 12 | 100.00 | － | － | － | － |
| 都市發展處 | 9 | 29 | 21 | 72.41 | 3 | 10.34 | 5 | 17.24 |
| 社會處 | 12 | 50 | 39 | 78.00 | 7 | 14.00 | 4 | 8.00 |
| 地政處 | 7 | 14 | 11 | 78.57 | 1 | 7.14 | 2 | 14.29 |
| 綜合發展處 | 10 | 29 | 29 | 100.00 | － | － | － | － |
| 稅務局 | 6 | 29 | 29 | 100.00 | － | － | － | － |
| 警察局 | 6 | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 | － | － |
| 消防局 | 8 | 38 | 33 | 86.84 | 3 | 7.89 | 2 | 5.26 |
| 衛生局 | 12 | 34 | 34 | 100.00 | － | － | － | － |
| 環境保護局 | 12 | 58 | 57 | 98.28 | － | － | 1 | 1.72 |
| 文化局 | 9 | 29 | 29 | 100.00 | － | － | － | － |
| 主計處 | 6 | 10 | 10 | 100.00 | － | － | － | － |
| 人事處 | 6 | 16 | 14 | 87.50 | － | － | 2 | 12.50 |
| 政風處 | 7 | 12 | 11 | 91.67 | － | － | 1 | 8.33 |

資料來源：整理自基隆市政府109年度施政績效成果報告。

市政府各機關109年度施政計畫KPI之目標達成度雖已達91.21％，惟仍較108年度之91.68％微幅下降，又109年度KPI之目標值達成度低於80％者，計有25項，亦較108年度之20項微幅增加，均有待加強檢討改善，以提升施政效能。

三、施政重點內容及執行結果

市政府109年度推動各項政務措施，業獲致成效，惟間有部分計畫執行尚欠周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關市政府整體施政結果，茲依109年度施政重點實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政及地政

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化動員準備業務，因應緊急情況需求：編訂及執行年度各項動員計畫、辦理全民防衛動員準備業務講習1場次、參與人數40人。

2.加強里鄰基層建設，改善生活環境：辦理各區基礎零星工程705件、里鄰新建及維護工程101件。

3.推動環保多元葬法，實踐環境永續發展：使用樹葬人數180位、骨灰及骨骸存放設施累計使用量分別為3,671位及9,691位。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.地區災害防救計畫業已制定施行，惟未確實依計畫辦理，且救濟民生物資儲存及登載亦未依相關規定辦理，不利物資後續調用，允宜檢討改進。（詳乙－50頁）

2.運用道路挖掘管理系統進行個案管理，惟仍未增設主管核決權限，雙軌作業情形未見改善；另部分完工案件僅以書面審核，或未列管促請緊急搶修案件於3日內完成補辦搶修許可，均待檢討改進。（詳乙－51頁）

3.設置樹葬區推動環保多元葬並略具成效，惟公立骨灰（骸）存放設施使用量已趨於飽和，允宜賡續加強宣導；另待積極配合中央法令規定，全面免收低收入戶殯葬設施使用管理費，以減輕弱勢族群殯葬負擔。（詳乙－54頁）

（二）教育及文化

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動特殊教育研習課程，保障弱勢學生學習權益：辦理學前巡迴輔導教師行為功能介入方案工作坊2場次、參與人數26人。

2.補助弱勢學生午餐費用，促進學生飲食健康：補助國中小學低收入戶、中低收入戶、身心障礙、清寒及原住民學生營養午餐費用計6,879人次。

3.推展智慧教育，落實校園智慧環境：建置創客教室之學校共56校。

4.強化文化資產維護保存，推廣傳統節慶行銷：透過大基隆歷史場景再現整合計畫辦理文化資產保存維護共14處、辦理中元節行銷推廣活動5場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.設置特教資源中心推辦特殊教育工作，惟師資員額配置及教育輔助器材管理未盡周妥，且無障礙校園環境法定設施項目尚需改善及未設置數量仍多，允待檢討改進。（詳乙－29頁）

2.為促進學生飲食健康，積極辦理學校營養午餐，惟部分學校午餐供應內容未符規定或未設立專戶存管，且學校午餐供應委員會代表組成未盡周妥，允待檢討改進。（詳乙－30頁）

3.積極建置智慧學習環境，推行智慧教育，惟學校數位化設備間有閒置或損壞不堪使用情形，允宜督導學校適時盤點及檢修相關設備。（詳乙－32頁）

4.部分古蹟及歷史建築修復工程執行進度落後，有待研謀善策。（詳乙－92頁）

（三）衛生及社會福利

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動長期照顧服務，減輕家庭照顧負擔：提供失能者居家服務409,202人次、日間照顧6,282人次、老人營養餐飲服務109,820人次、交通接送17,640趟次，家庭照顧者支持服務2,099人次。

2.推動公共托育服務，減輕家庭經濟負擔：簽定準公共幼兒園25園、設置教保資源中心12據點。

3.加強藥癮就醫及教育宣導，保障民眾身心健康：辦理藥癮就醫補助16件，校園及社區新興毒品樣貌暨藥物戒癮與治療資訊宣導各13場次及32場次。

4.強化癌症陽性個案追蹤，提升癌症防治成效及維護民眾健康：子宮頸癌陽性個案追蹤率98.4％、乳癌陽性個案追蹤率92.2％、大腸癌陽性個案追蹤率74.6％、口腔癌陽性個案追蹤率85.9％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.加強辦理長照十年計畫2.0，以照顧轄內老年人口，惟對獨居老人照護仍欠周妥，老人養護機構督導亦未臻完善，允應檢討積極改進。（詳乙－22頁）

2.配合中央政府加強推動托育公共化及準公共化業務，惟托育服務量能配置及督導管理仍待加強，允應研謀改善，以提升服務品質。（詳乙－24頁）

3.藥癮處遇個案管理服務涵蓋率已達計畫目標，惟部分個案未依所定時限及頻次完成追蹤輔導，另指定替代治療執行機構個案留置率、按時回診率未達7成，允宜加強輔導及督促強化個案管理，以提升輔導處遇服務之效果及品質。（詳乙－70頁）

4.近年大腸癌及乳癌篩檢人數均達預定目標，推動成效良好，惟子宮頸抹片篩檢率，及大腸癌篩檢陽性個案追蹤完成率仍待提升，允應檢討改善，並加強推展宣導及執行措施。（詳乙－71頁）

（四）交通建設及經濟發展

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.興闢重要道路橋梁，提供便捷交通路網：六堵工東街拓寬工程於109年5月6日竣工、19及21號改建工程於109年9月23日竣工、中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）於109年11月4日竣工。

2.加強維護排水設施，降低淹水風險：辦理排水系統破損修復332處、排水系統增建480公尺、雨水下水道箱涵修繕及新建270公尺。

3.促進民間投資參與公共建設，提升服務效能：辦理促進民間參與公共建設案件訪視作業及召開推動小組會議各2次。

4.推動社會住宅包租代管計畫，維護弱勢民眾居住品質：媒合房屋租賃238組，其中弱勢民眾占65.97％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理重大公共建設計畫，以充備市政設施，惟部分計畫進度及施工材料品質管理未臻周妥，允待檢討研謀改進。（詳乙－38頁）

2.因應近年極端氣候變遷產生強降雨，惟轄內雨水下水道系統排水防洪能力尚有不足，且因山坡地形涵蓋範圍廣泛，易因夾帶泥沙造成淤積影響排水，有待研謀因應。（詳乙－39頁）

3.推動民間參與政府公共建設，部分委託設施事前評估及履約管理未盡周延，允待研謀改善，以提升服務品質。（詳乙－40頁）

4.為滿足民眾居住需求，推動社會住宅政策，惟基地選址遲未定案，且包租代管之管理規範未臻健全，影響住宅政策永續推動。（詳乙－42頁）

（五）財政及稅務

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強不動產出租及被占用處理，増裕政府收入：109年上半年實收土地租金及使用補償金3,080萬餘元。

2.推動庫款集中支付，提升付款效率：運用電匯方式支付款項91,656筆。

3.加強印花稅應稅檢查，防止逃漏：辦理印花稅應稅憑證檢查60家、補徵稅額433萬餘元。

4.加強欠稅清理，維護租稅公平：欠稅案件移送強制執行12,135件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.訂定管理規章並積極清理被占用及閒置房地，惟被占用房地為數仍多，且部分清理有欠積極，有待檢討改進。（詳乙－22頁）

2.建置財務資訊管理系統以強化管理作業，惟因資料登載未盡確實，系統使用效益不彰，允應檢討改進。（詳乙－36頁）

3.善用賦稅資訊系統辦理地方稅稽徵作業，惟部分徵課業務未臻周延，且印花稅應稅憑證檢查結果，仍存有補報繳率及金額偏高之情事，均待檢討研謀改善。（詳乙－60頁）

4.近5年度賦稅徵起率均達9成以上，惟以前年度欠稅清理率呈遞減趨勢，有待持續加強辦理及催繳，以維護稅收。（詳乙－61頁）

（六）警政及消防

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強取締重大交通違規，確保人車安全：取締重大交通違規案件21,013件，交通事故造成人員當場或24小時內死亡人數22人。

2.加強違規車輛拖吊，確保交通順暢：執行交通違規汽車拖吊3,725輛、機車269輛，辦理保管場逾期未領車輛拍賣汽車47輛、機車40輛。

3.加強場所消防安全檢查，維護公共安全：執行場所消防安全檢查5,752家次、辦理消防安全設備檢修申報2,538件。

4.加強設置消防栓數量，強化救災能力：增設及遷移消防栓6支、新增消防栓標示牌36支、維護15支。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.執行交通執法業務經中央考評具有成效，惟酒駕肇事件數、機車及高齡者交通事故之傷亡人數均較往年增加，允宜妥謀善策，以維護民眾交通安全。（詳乙－65頁）

2.汰換拖吊場管理系統，提升服務品質，惟系統檢核功能及管理制度規章未盡周延，允宜檢討及強化管理機制。（詳乙－66頁）

3.為強化火災預防管理，訂定消防安全檢查執行計畫，惟執行消防安全檢查業務未盡周妥，允宜檢討改善，以維護公共安全。（詳乙－88頁）

4.為落實消防水源檢查，訂定充實及維護消防水源計畫，惟部分托嬰中心周邊消防水源不足，及消防栓維護管理作業間未周延，允宜確實檢討，俾確保消防水源充足。（詳乙－88頁）

（七）環境保護

109年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動設置廢棄物最終處置場，營造永續環境：處理底渣24,854.18公噸，飛灰穩定化物9,637.88公噸。

2.加強水污染防治稽查，提升環境品質：辦理事業單位水污染防治查核作業80家次、港區水質檢測16處。

3.加強查核營建工地空氣污染，改善逸散性污染源：營建工地逸散性污染物總懸浮微粒及PM10懸浮微粒削減率均為60.7％。

4.加強廢食用油流向管制，防止環境污染：辦理廢食用油流向稽查之列管事業41家次、登記餐館業之非列管事業254家次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.BOO廠自110年1月27日起拒收底渣，現行係以露天方式置於天外天復育公園緊急置放區，惟該置放區已趨近飽和，又為免逸散造成環境污染，允應積極協調廠商依約執行。（詳乙－76頁）

2.配合前瞻基礎建設辦理基隆市全國水環境清淨河面計畫及水質監測計畫，惟河漂物撈除地點未納列觀光景點，亦未就垃圾熱點加強巡查，又部分河川水質檢測結果呈惡化情形，有待檢討研謀改善。（詳乙－79頁）

3.積極推動營建工地道路認養洗掃，並持續辦理街道揚塵洗街計畫，期減少逸散性污染源，惟50大工地認養比率未達3成，部分空品淨化區專家學者現勘考評不佳，又街道揚塵洗街執行作業及管理情形未臻嚴謹，均待檢討改進。（詳乙－83頁）

4.賡續辦理廢食用油回收及流向稽查作業，惟商家資料缺漏率逾7成，且異常案件複查比率偏低，又清除機構與商家填報廢食用油清運紀錄間有未盡一致情形，允應檢討並研酌建置勾稽比對機制，以提升管理效能。（詳乙－85頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

依基隆市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金投資等】。109年度基隆市總決算整體資產負債表計列資產387億6,630萬餘元、負債144億7,967萬餘元、淨資產242億8,663萬餘元（有關109年度基隆市舉借債務餘額及未來或有給付責任等情形，請參閱戊、貳、資產負債之查核、三、長期負債表）。茲將市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

一、整體資產：109年底387億6,630萬餘元，較108年底377億4,947萬餘元，增加10億1,683萬餘元，茲分析如次：

（一）「現金」科目64億2,848萬餘元，較108年底增加9億2,665萬餘元，主要係公庫存款增加所致。

（二）「應收款項」科目23億4,024萬餘元，較108年底減少7,533萬餘元，主要係部分機關尚待收繳之稅費及行政罰鍰等款項減少所致。

（三）「預付款項」科目5億519萬餘元，較108年底增加4,573萬餘元，主要係預付基隆轉運站、月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）驗收後尾款（因履約爭議尚未結案）等款項。

（四）「土地、建築物及設備」科目271億8,438萬餘元，較108年底增加1億1,548萬餘元，主要係體育場土地重測及109年度公告地價調整等所致。

二、整體負債：109年底144億7,967萬餘元，較108年底152億4,880萬餘元，減少7億6,912萬餘元，茲分析如次：

（一）「應付款項」科目16億2,548萬餘元，較108年底減少5億8,302萬餘元，主要係基隆市鐵公路無縫站區規劃與建置基隆轉運站、大基隆歷史場景再現整合計畫等案部分保留款項於109年度轉列實現數所致。

（二）「預收款項」科目2億1,325萬餘元，較108年底減少2億9,386萬餘元，主要係107年度預收行政院協助推動緊急及其他重大事項經費，已於109年度轉正。

（三）「其他流動負債」科目15億8,683萬餘元，較108年底增加1億375萬餘元，主要係各機關受委託辦理事項等款項增加所致。

（四）「長期債務」科目77億2,500萬元，較108年底減少1億元，主要係配合資金調度，清償長期債務所致。

三、整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產242億8,663萬餘元，較108年底225億67萬餘元，增加17億8,596萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

基隆市總決算整體資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 109年12月31日 | 108年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 38,766,308 | 37,749,475 | 1,016,832 |
| 流動資產 | 9,556,299 | 8,666,184 | 890,114 |
| 現金 | 6,428,489 | 5,501,829 | 926,659 |
| 短期投資 | 279,400 | 286,700 | - 7,300 |
| 應收款項 | 2,340,245 | 2,415,576 | - 75,330 |
| 存貨 | 2,310 | 2,017 | 292 |
| 預付款項 | 505,192 | 459,453 | 45,738 |
| 其他流動資產 | 661 | 606 | 55 |
| 非流動資產 | 29,210,008 | 29,083,291 | 126,717 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 7,102 | 9,746 | - 2,643 |
| 長期應收款項 | 7,000 | 8,000 | - 1,000 |
| 其他投資 | 194,074 | 194,074 | － |
| 土地、建築物及設備 | 27,184,380 | 27,068,892 | 115,487 |
| 無形資產 | 52,588 | 32,567 | 20,021 |
| 其他資產 | 1,764,863 | 1,770,011 | - 5,147 |
| 資產合計 | 38,766,308 | 37,749,475 | 1,016,832 |
| 負債 | 14,479,673 | 15,248,802 | - 769,128 |
| 流動負債 | 4,687,775 | 5,393,897 | - 706,122 |
| 短期債務 | 1,262,200 | 1,195,200 | 67,000 |
| 應付款項 | 1,625,480 | 2,208,500 | - 583,020 |
| 預收款項 | 213,259 | 507,121 | - 293,861 |
| 其他流動負債 | 1,586,835 | 1,483,075 | 103,759 |
| 非流動負債 | 9,791,897 | 9,854,904 | - 63,006 |
| 長期債務 | 7,725,000 | 7,825,000 | - 100,000 |
| 其他負債 | 2,066,897 | 2,029,904 | 36,993 |
| 淨資產 | 24,286,634 | 22,500,673 | 1,785,961 |
| 淨資產 | 24,286,634 | 22,500,673 | 1,785,961 |
| 負債及淨資產合計 | 38,766,308 | 37,749,475 | 1,016,832 |

茲將109年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

109年度基隆市總決算及附屬單位決算經本室審核結果，修正淨增列歲入決算實現及應收數219萬餘元、減列歲出決算實現數104萬餘元，及修正增列以前年度歲入應收數25萬餘元，合計增列淨資產349萬餘元，決算審核修正後基隆市整體資產負債表之資產總額為388億5,914萬餘元，負債總額為145億6,900萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產242億9,013萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

基隆市總決算審定後整體資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 5,850,685 | 3,705,614 | － | 9,556,299 |
| 現金 | 3,228,430 | 3,200,059 | － | 6,428,489 |
| 短期投資 | － | 279,400 | － | 279,400 |
| 應收款項 | 2,258,861 | 81,384 | － | 2,340,245 |
| 存貨 | － | 2,310 | － | 2,310 |
| 預付款項 | 362,731 | 142,460 | － | 505,192 |
| 其他流動資產 | 661 | － | － | 661 |
| 非流動資產 | 27,477,780 | 2,148,512 | - 416,283 | 29,210,008 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 7,102 | － | 7,102 |
| 長期應收款項 | － | 7,000 | － | 7,000 |
| 其他投資 | 610,357 | － | - 416,283 | 194,074 |
| 土地、建築物及設備 | 26,816,127 | 368,253 | － | 27,184,380 |
| 無形資產 | 51,295 | 1,293 | － | 52,588 |
| 其他資產 | － | 1,764,863 | － | 1,764,863 |
| 原列資產總額 | 33,328,465 | 5,854,126 | - 416,283 | 38,766,308 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 92,835 | － | － | 92,835 |
| 調整後資產總額 | 33,421,301 | 5,854,126 | - 416,283 | 38,859,144 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 2,535,611 | 2,152,163 | － | 4,687,775 |
| 短期債務 | － | 1,262,200 | － | 1,262,200 |
| 應付款項 | 740,616 | 884,864 | － | 1,625,480 |
| 預收款項 | 208,160 | 5,099 | － | 213,259 |
| 其他流動負債 | 1,586,835 | － | － | 1,586,835 |

基隆市總決算審定後整體資產負債表（續）

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流動負債 | 7,725,000 | 2,066,897 | － | 9,791,897 |
| 長期債務 | 7,725,000 | － | － | 7,725,000 |
| 其他負債 | － | 2,066,897 | － | 2,066,897 |
| 原列負債總額 | 10,260,611 | 4,219,061 | － | 14,479,673 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 89,336 | － | － | 89,336 |
| 調整後負債總額 | 10,349,947 | 4,219,061 | － | 14,569,009 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 23,067,853 | 1,635,065 | - 416,283 | 24,286,634 |
| 原列淨資產總額 | 23,067,853 | 1,635,065 | - 416,283 | 24,286,634 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 3,499 | － | － | 3,499 |
| 調整後淨資產總額 | 23,071,353 | 1,635,065 | - 416,283 | 24,290,134 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 33,421,301 | 5,854,126 | - 416,283 | 38,859,144 |
| 註：依109年度基隆市總決算整體資產負債表備註，內部往來沖銷項目包括：1.公務機關與特種基金帳列採權益法之股權投資及其他投資；2.公務機關帳列其他投資之投資作業基金。 |  |  |  |  |

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營：基隆市公共債務及調借資金未償餘額由105年底100億6,333萬餘元降至109年底77億2,500萬元，為近5年（105至109年度）最低，整體財政狀況漸趨好轉。107至110年度積極向中央各機關提報多項前瞻計畫，需籌措之配合款達13億2,450萬餘元，惟在自籌財源增加有限情況下，勢加重未來財政負擔，又近5年自籌財源占歲入決算審定數比率由105年度之28.84％，降至109年度僅25.09％，且稅課收入占歲出決算數比率（賦稅依存度）亦由105年度47.09％降至109年度40.91％，暨近5年人事費（含教育發展基金）占自籌財源比率介於174.85％至186.79％間，自籌財源仍不足支應人事費，相關施政計畫經費多仰賴上級政府補助收入挹注，均有待持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營。（詳乙－16頁）

二、訂定管理規章並積極清理被占用及閒置房地，惟被占用房地為數仍多，且部分清理有欠積極，有待檢討改進：截至109年底止，基隆市被占用公有房地計有土地766筆、面積3萬餘平方公尺，有待積極清理；另財產檢核比率未及全市機關單位數之1成，且辦理宿舍檢核時未確實釐清借住人實際居住情形，及部分租金（含使用補償金）欠繳案件尚乏催收紀錄，或未依約定償還欠款者遲未辦理催收作業等情事，均有待相關機關積極清理及研謀閒置房地運用或處理計畫。（詳乙－22頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

109年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列基隆市公共汽車管理處（下稱公車處）1個單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入3億7,633萬餘元，總支出4億3,024萬餘元，收支相抵，淨損為5,390萬餘元（圖1），較預算減少損失8,681萬餘元，約61.69％，主要係員額薪資及燃料費較預計減少所致。營運計畫主要有3項，實施結果，因受城際快捷公車開設、替代交通工具選擇多元化及疫情影響等，致實際載客量減少，均未達預計目標。另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

1.公車處連年虧損，現有資產已不足以清償短期借款，資金財務調度日益困窘，亟待加強改善：公車處連年接受交通部及市政府補助行駛偏遠路線營運虧損及優惠票價差額，惟近10年（100至109年度）營運仍連年持續虧損，截至109年底止，累積虧損高達19億149萬餘元，已為資本額6億9,995萬元之2.72倍，市政府原始投資成本已被消蝕殆盡，積欠短期借款金額亦高達12億6,220萬元，則為公車處現有資產總額3億2,447萬餘元之3.89倍，現有資產已不足以清償短期借款及其他債務，復未依勞動基準法第56條第2項規定提撥足額勞工退休準備金，資金財務調度日益困窘，亟待加強改善。（詳乙－43頁）

2.市政府委外辦理公車處營運效能研究報告提出多項提升營運效能與簡化管理作業建議，惟公車處尚未參採，有待積極針對虧損癥結，研擬可提升營運績效之措施並落實執行：市政府為穩定公共運輸永續財源，建立更有效率之營運方式，於106年間委託中華大學辦理「提升基隆市公車營運效能之研究」，按總結報告臚列多項提升營運效能與簡化管理作業之建議，市政府於109年初轉送公車處參辦，惟據公車處109年9月第1069次處務會議主席指示營運室於10月中旬前就總結報告所提建議，儘速研議改善方案並上簽市政府核示後逐步推動，仍待公車處積極參採並儘速針對虧損癥結確實研擬有效提升營運績效之措施並落實執行。（詳乙－44頁）

以上，營業基金營運待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

109年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算7個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）76億4,537萬餘元，總支出（含基金用途）74億3,084萬餘元，賸餘2億1,452萬餘元，與預算短絀3,128萬餘元，相距2億4,581萬餘元，其中：一、作業基金3個單位（含3個分預算），審定總收入2億4,430萬餘元，總支出2億2,421萬餘元，賸餘2,008萬餘元，較預算賸餘1,239萬餘元，增加769萬餘元，約62.06％（圖1），主要係醫療作業基金配合健保點數跨年度核減，將以前年度提列應付獎勵金轉列業務外收入等所致。109年度短絀之基金有1個單位，計短絀227萬餘元；賸餘之基金有2個單位，共計賸餘2,236萬餘元。二、特別收入基金4個單位（含61個分預算），審定基金來源74億107萬餘元，基金用途72億663萬餘元，賸餘1億9,444萬餘元，與預算短絀4,368萬餘元，相距2億3,812萬餘元（圖2），主要係地方教育發展基金之各項計畫及教職人員人事費，依實際需要支用經費所致。109年度短絀之基金有1個單位，計短絀6,422萬餘元；其餘3個單位均有賸餘，共計賸餘2億5,866萬餘元。

| 上述7個非營業特種基金109年度總收支（含基金來源、用途）規模達150億7,622萬餘元，因作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就1個作業基金下設之3個分預算單位，連同2個未設分預算之作業基金，共計5個單位予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，僅公共造產基金1個單位；又賸餘雖較預算數增加，惟營運計畫執行率未達8成者，計有市立醫院醫療作業基金及衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金2個單位；賸餘較預算數減少者，計有市立慢性病防治所醫療作業基金1個單位；短絀較預算 表1 109年度作業基金本期餘絀預算執行排名情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減率 |
| 賸餘較預算數增加 |  |  |  |  |
| 基隆市公共造產基金 | 4,861 | 5,983 | 1,122 | 23.09 |
| 基隆市立醫院醫療作業基金 | 9,908 | 15,275 | 5,367 | 54.17 |
| 基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金 | 373 | 871 | 498 | 133.72 |
| 賸餘較預算數減少 |  |  |  |  |
| 基隆市立慢性病防治所醫療作業基金 | 338 | 229 | - 108 | - 32.12 |
| 短絀較預算數減少 |  |  |  |  |
| 基隆市實施平均地權基金 | - 3,086 | - 2,274 | 811 | - 26.31 |
| 資料來源：整理自基隆市審核報告及各基金附屬單位決算。 |  |  |  |  |

| 數減少者，計有實施平均地權基金 表2 109年度特別收入基金用途執行率排名情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| ＊1.基隆市地方教育發展基金－仁愛國小 | 107,369 | 107,322 | 99.96 |
| ＊2.基隆市地方教育發展基金－隆聖國小 | 28,741 | 28,717 | 99.92 |
| ＊3.基隆市地方教育發展基金－信義國小 | 139,161 | 139,020 | 99.90 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| ＊1.基隆市地方教育發展基金－教育處 | 3,564,701 | 3,046,801 | 85.47 |
| ＊2.基隆市地方教育發展基金－中山國小 | 33,147 | 29,523 | 89.07 |
| 3.基隆市身心障礙者就業基金 | 14,108 | 12,693 | 89.98 |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以109年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 3.資料來源：整理自基隆市審核報告及各基金附屬單位決算。 |  |  |  |  |

1個單位（表1）。為免上開基金本期賸餘係因部分營運計畫執行率欠佳納列排名，爰不予評比。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就1個特別收入基金下設之61個分預算單位，連同3個未設分預算之特別收入基金，共計64個單位予以評核結果，109年度決算賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為地方教育發展基金－仁愛國小、隆聖國小及信義國小；基金用途執行率較低之前3名，分別為地方教育發展基金－教育處、中山國小及身心障礙者就業基金（表2）。

另各基金109年度30項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者6項，占20.00％；未達預計目標者24項，占80.00％，其中基隆市醫療作業基金－聽力篩檢計畫等4項（表4）之執行率未達7成，已影響各該基金計畫目標之達成。本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

| 表3 109年度非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 7 | 30 | 1 | 23 | 6 |
| 市政府 | 5 | 16 | － | 14 | 2 |
| 衛生局 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 資料來源：整理自基隆市審核報告。 |  |  |  |  |  |

| 表4 109年度非營業特種基金營運（業務）計畫項目執行率 未達7成情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 |  | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率％ |
| 1. | 聽力篩檢 | 基隆市醫療作業基金 | 人次 | 200 | － | 未執行 |
| 2. | 一般建築及設備計畫 | 基隆市政府公益彩券盈餘分配基金 | 千元 | 2,983 | 1,449 | 48.60 |
| 3. | 保險套 | 基隆市醫療作業基金 | 打 | 10,212 | 5,246 | 51.37 |
| 4. | 住院 | 基隆市醫療作業基金 | 人日 | 36,925 | 24,033 | 65.09 |
| 註：1.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 2.資料來源：整理自基隆市審核報告及各基金附屬單位決算。 |  |  |  |  |  |  |

一、提供身心障礙者免費搭乘復康巴士服務，惟未妥適運用系統管理與調度復康巴士，暨推介身心障礙者成功就業服務未達目標值，均待檢討改進：109年度市政府自辦免費復康巴士服務，列支經費905萬餘元，總計提供25,520人次交通接送服務，另配合勞動部辦理身心障礙者支持性就業服務計畫，列支經費325萬餘元，提供身心障礙者個別化就業安置及其他工作協助等支持性就業服務，其辦理情形，核有：截至109年底，自有復康巴士32輛，平均車齡8.14年，其中車齡逾10年者計有11輛，有待通盤衡酌車輛現況研議汰換；復康巴士雖設有行車記錄器及保存相關影音檔案，惟行車記錄器未具追蹤復康巴士行駛軌跡功能，有待研議裝設GPS系統之可行性；衛生福利部社會及家庭署107年底於全國身心障礙福利資訊平台建置復康巴士服務子系統，惟社會處未運用該系統功能，不利分析服務資料及提升作業效能；社會處依據身心障礙者支持性就業服務實施要領，就近3年度提供轄內身心障礙者支持性就業服務項目，預計每年推介成功就業目標值均為60人，執行結果實際服務人數48人、40人、49人，均未達目標值，有待分析癥結原因及妥擬策進作為等待改善事項。（詳乙－44頁）

二、為興辦公共造產，訂定收支保管及運用辦法，惟間有履約管理欠佳及制度規章未盡周延，亟待檢討改進：民政處為興辦公共造產，充裕地方自治財源，促進地方經濟建設，訂有「基隆市公共造產基金收支保管及運用辦法」，主要營運項目為中正公園遊客服務中心（含停車場）暨安和、榮華及麥金等3座停車場，其營運管理情形，核有：停車場委外營運案之廠商，已違反停車場法及相關採購契約規定，卻未轉知停車場主管機關（交通處）依法查處及依契約規定檢討廠商責任；公共造產基金保管運用辦法尚未規範委員之任期等待改善事項。（詳乙－46頁）

三、積極推展平價教保服務，惟公立及非營利幼兒園實際招生率逐年下滑，且各行政區收托量能及平價教保服務比率存有差異或偏低情形，有待檢討改善：市政府訂定基隆市公共化教保服務中程計畫，計畫期程自107年至113年底止，實施對象為2至6歲幼兒，經查計畫執行情形，核有：公立及非營利幼兒園收托數占核定數比率分別自107年度之88.58％及98.58％下滑至109年度之83.93％及74.71％，實際就讀情形未如原核定招生人數；截至110年4月15日止，各區教保資源存有差異，安樂區及信義區之供給量較設籍幼兒多，中山區、仁愛區及中正區供給量則有不足情形，且信義區平價教保服務比率僅42.62％，允宜檢討各行政區間收托量能及資源布建情形等待改善事項。（詳乙－25頁）

四、護理之家應民眾之需擴增病床數增加服務量能，惟占床率呈下降趨勢；另未能依預定期程完成護理之家機構公共安全設施設備改善作業，允應儘速完成改善及建置相關設備：基隆市立醫院於86年創辦附設護理之家，提供護理專業照護服務，其營運及管理情形，核有：護理之家為滿足民眾需求，於107年7月將床數由34床增至54床，住院人日亦由106年度11,931人日增加至108年度14,044人日，惟平均占床率卻由106年94.37％滑落至108年71.24％，呈逐年下降趨勢，109年截至9月平均占床率為79.15％，仍略低於預定績效衡量指標80％；市立醫院109年度獲衛生福利部核定補助辦理「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」354萬餘元，預定於109年8月完成規劃設計，並於同年11月完工，惟截至109年11月3日止，仍未完成設計及發包作業，亟待儘速完成該計畫改善及建置相關設備等待改善事項。（詳乙－73頁）

五、積極規劃布建空氣品質微型感測物聯網，惟列管大型固定污染源周邊尚未設置感測器，又智慧稽查成效仍未能展現，允待檢討布建點位之妥適性：環境保護局於107至109年度辦理二期基隆市空氣品質感測物聯網布建計畫，計畫經費合計1,604萬餘元，其執行情形，核有：截至109年底基隆市計布建300點次空氣品質感測點，惟其中逾5成空污微型感測器布建於社區感測點，又該局列管大型固定污染源及部分列管工廠，或有臨近感測器距離已超逾有效監測範圍，或尚未布建，允待檢討布建點位之妥適性；又據環境保護署109年12月29日劃定公告直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區，基隆市僅臭氧八小時一項屬三級，未達空品標準，允待適時檢討擴充檢測元件；108至109年底空氣品質感測器高值告警事件計4次，其中1件判斷為環境高值，其餘3件經派員稽查未發現異常情形，間有運用於陳情案件，惟相關感測結果未有明顯變化，智慧稽查成效仍未能展現，允待檢討癥結原因並研謀改善等待改善事項。（詳乙－77頁）

六、污染排放量高之二行程車輛汰舊速度趨緩，部分老舊車輛長期未完成定檢，又部分柴油車業者自主管理標章率偏低或下滑，均待檢討改善：環境保護局109年度辦理機車排氣污染稽查管制計畫（經費742萬元）、柴油車排煙檢測站操作管理及港區移動源稽查檢測管制計畫（經費971萬元），其執行情形，核有：污染排放量高之二行程機車汰換率自107年度之23.76％下降至109年度之19.32％，汰換速度趨緩；截至109年底止，基隆市機車應定檢數122,720輛，其中逾期1年以上未定檢數者計14,705輛，逾10年以上者計403輛，惟稽查裁處比率偏低，並允宜研議參酌公路監理機關及其他縣市政府採手機簡訊作法，增加多元化通知管道，以通知民眾到檢；基隆市客貨運業者加入自主管理及簽署使用低污染車輛聲明書27家，惟車輛未取得標章比率逾2成者尚有8家，又基隆市轄內各級公務單位使用柴油之公務車輛亦有未曾辦理檢測情事，允宜督促各該機關積極配合辦理等待改善事項。（詳乙－81頁）

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

經濟發展支出

3,392.9021.50％)

陸、各方建議意見

一、為減少道路開挖狀況，興建中山一、二路共同管道工程，有關公告禁止挖掘及經費收繳暨管理作業有待檢討改善，以維持道路平整，提升生活品質。

市政府為建設一條具有收容電力、電信、自來水、光纖網路等綜合性管道系統，以減少道路開挖狀況，提升生活品質，於99年間辦理「中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）－共同管道工程」，總長約1.8公里，並已於109年11月4日竣工，同年12月28日驗收合格，總建設經費7億3,674萬餘元；另市政府為辦理共同管道管理維護業務，已訂有「基隆市共同管道管理維護辦法」，惟各界對於共同管道未公告禁止挖掘及經費收繳暨管理作業未臻周延等存有疑慮。茲綜合各方建言，列述如次：

（一）推動共同管道建設，允宜公告禁止挖掘道路，並儘速移除電線桿及纜線地下化，以維持道路平整，美化市容觀瞻：依共同管道法第12條、第13條及第16條規定略以，市區道路修築時應將電線電纜地下化，依都市發展及需求規劃設置共同管道，主管機關應劃定禁止挖掘道路範圍並公告之，共同管道建設完成後，除情形特殊經主管機關核准者外，禁止挖掘共同管道經過之道路。經查中山一、二路共同管道經排除有安全疑慮的瓦斯管線未納入外，其餘電力、電信、自來水、寬頻等管線均已納管收容，且截至110年4月7日止，多數管線單位已完成共同管道之管線佈設，惟仍有中山二路65巷口至忠一路口約950公尺之電力纜線尚未遷入共同管道，又市政府亦未劃定共同管道禁止挖掘道路範圍並公告之。鑑於市政府預計於110年10月辦理城市博覽會，其中中山一、二路為基隆港展區主要聯外道路之一，允宜積極公告禁止挖掘中山一、二路，並督促電力公司儘速移除電線桿及纜線地下化，以維持道路平整，美化市容觀瞻。

（二）共同管道建設及管理維護經費允宜積極向相關管線事業機關（構）收繳，以減少政府墊付工程款項之資金成本，維護政府權益：依共同管道建設及管理經費分攤辦法第2條第1項規定：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關（構）按其參與之共同管道類別負擔三分之二。」第3條第1項規定：「共同管道建設完工後3個月內，工程主辦機關及參與之管線事業機關（構）應提撥總工程經費之百分之五，成立共同管道管理及維護經費專戶，專款專用。」又基隆市共同管道管理維護辦法第19條規定略以，參與共同管道建設之管線事業機關（構）應於共同管道竣工後結清應負擔之建設經費。經查中山一、二路共同管道工程已於109年12月28日驗收合格，總建設經費7億3,674萬餘元，應提撥共同管道管理及維護經費計3,683萬餘元，其中市政府及參與共同管道建設之管線事業機關（構）雖已於100至103年間陸續繳納建設經費5億6,222萬餘元，惟查工程總建設經費超出預算額度款項1億7,452萬餘元，市政府逕以中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）經費支應，未積極向有關管線事業機關（構）收繳應負擔款項及編列預算支應，且截至110年4月7日止，各管線事業機關（構）未提撥共同管道管理及維護經費3,683萬餘元（表1）。允宜循行政程序編列預算，並促請相關管線事業機關（構）結清應負擔之共同管道建設經費，及提撥管理及維護經費，暨成立專戶專款專用，以減少政府墊付工程款項之資金成本，維護政府權益。

表1  共同管道建置經費分攤及管理維護經費提撥情形

單位：新臺幣千元

| 參與共同管道工程建設機關 |  | 建置經費 |  |  | 待提撥管理及維護經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 應分攤經費 | 實際繳納金額 | 待結清金額 |  |
| 合 計 |  | 736,745 | 562,221 | 174,524 | 36,837 |
| 工程主辦機關 | 市政府 | 245,581 | 205,965 | 39,616 | 12,279 |
| 管線事業機關（構） | 台灣電力公司基隆區營業處 | 194,794 | 134,049 | 60,745 | 9,739 |
|  | 中華電信基隆營運處 | 84,208 | 66,126 | 18,082 | 4,210 |
|  | 台灣自來水公司第一區管理處 | 163,237 | 145,658 | 17,579 | 8,161 |
|  | 國防部 | 18,880 | 10,423 | 8,457 | 944 |
|  | 公用管線 | 30,042 | － | 30,042 | 1,502 |

註：1.表列數據截至110年4月7日。

2.資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

（三）共同管道管理維護作業允應加強，以確保公共設施管線服務品質：依基隆市共同管道管理維護辦法第6條、第8條、第10條及第17條規定略以，管線事業機關（構）於管線設置前訂定專業設置維護規範，送市政府審查核可後實施，及施工完成後7日內填報完竣報告書提送市政府備查，並應擬訂定期巡檢計畫提送市政府備查；幹管定期巡檢每半年應至少1次，支管及電纜溝每年至少1次。截至110年4月7日止，中華電信等6家管線事業機關（構）已完成共同管道之管線佈設，惟均未訂定專業設置維護規範、填報完竣報告書及擬訂定期巡檢計畫，提送市政府審查核可或備查，且經現場勘查發現有材料投放孔感應器鬆脫掉落、自來水管遭不明白色粉漿覆蓋、排水溝阻塞，混凝土牆面滲水等情形。允應督促相關管線事業機關（構）研謀改善，並加強共同管道管理維護作業，以確保各項基礎公共設施管線品質，營造都市發展永續環境。

二、為推動廚餘回收再利用，近年來獲環保署補助辦理多元化垃圾處理計畫，惟廚餘回收率逐年下滑，有待落實源頭廚餘回收作業，並蒐集研究各國及市縣之優良作法，積極研議拓展再利用管道，以實現資源循環零廢棄與永續經營目標。

行政院92年確立垃圾零廢棄政策，行政院環境保護署（下稱環保署）爰自92年起補助地方政府推動廚餘回收工作，復為開拓廚餘再利用管道及提升廚餘回收量，環保署自106年起推動多元化垃圾處理計畫，以補助方式增進地方政府廚餘回收再利用並實踐循環經濟之政策目標。現行基隆市廚餘處理方式，因腹地考量未設置堆肥場，98年後已未回收生廚餘，僅回收熟廚餘販售作為養豬使用，致廚餘回收率長期偏低。又政府為回應聯合國永續發展目標，已於107年12月通過臺灣永續發展目標，其中具體目標6.d揭示：「加強一般廢棄物減量，促進資源回收」。允應具體落實廚餘回收，並蒐集研究各國及市縣優良作法，積極研議拓展再利用管道，實現資源循環零廢棄與永續經營目標，茲綜合各方建言，列述如次：

| （一）落實源頭廚餘回收作業，以利後續資源利用，並減少焚化爐效能之耗損：環保局近3年來為提升廚餘回收，規劃辦理廚餘回收再利用效能提升計畫（107年，計畫經費80萬元，主要係用於購置協助廚餘搬運移動使用之堆高機1臺及高壓清洗設備）、多元化垃圾處理計畫－推動廚餘回收處理設施補助計畫（108年，計畫經費6,030萬元，主要係購置廚餘回收系統，嗣因後續執行疑義未予執行，下稱廚餘回收處理設施計畫）及廚餘回收再利用效能提升經費補助計畫（109年，計畫經費495萬元，主要係用於購置2臺8噸廚餘回收車及添購1,000個60公升廚餘回收桶）。惟據環保署公務統計資料，基隆市105至109 表2 基隆市歷年廚餘回收情形 單位：公噸、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 一般廢棄物 產生量 （A） | 廚餘回收量 |  |  |  | 廚餘回收率 （B/A）100 |
|  |  | 小計（B） | 養豬 | 堆肥 | 其他 |  |
| 105 | 149,929 | 11,871 | 11,869 | 2 | － | 7.92 |
| 106 | 163,651 | 11,748 | 11,748 | － | － | 7.18 |
| 107 | 204,233 | 11,754 | 11,754 | － | － | 5.76 |
| 108 | 204,936 | 7,709 | 7,709 | － | － | 3.76 |
| 109 | 211,900 | 6,581 | 6,581 | － | － | 3.11 |
| 資料來源：整理自環境保護署環保統計查詢網／公務統計報表資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 年度廚餘回收量分別為11,871公噸、11,748公噸、11,754公噸、7,709公噸、6,581公噸，各年度廚餘回收率則分別為7.92％、7.18％、5.76％、3.76％、3.11％，廚餘回收量持續下滑（表2），109年度整體廚餘回收量較105年度減少5,290公噸，與各縣市廚餘回收情形相較，基隆市廚餘回收率僅3.11％，居22縣市之19名（表3），且廚餘回收量較108年度減少1,128公噸（約14.63％），減少幅度為各市縣之冠（圖1）。次據環保署109年度垃圾性 表3 109年度各市縣廚餘回收情形 單位：公噸、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 一般廢棄物產生量 （A） | 廚餘回收量 （B） | 廚餘回收率 （B/A）100 |
| 連江縣 | 8,683 | 3,296 | 37.96 |
| 金門縣 | 29,505 | 5,296 | 17.95 |
| 澎湖縣 | 48,394 | 4,637 | 9.58 |
| 新北市 | 1,538,164 | 127,122 | 8.26 |
| 臺北市 | 781,781 | 61,028 | 7.81 |
| 苗栗縣 | 225,505 | 16,225 | 7.19 |
| 嘉義縣 | 197,386 | 12,594 | 6.38 |
| 臺南市 | 981,281 | 61,417 | 6.26 |
| 雲林縣 | 213,676 | 13,207 | 6.18 |
| 臺中市 | 1,143,944 | 68,630 | 6.00 |
| 新竹市 | 205,287 | 12,313 | 6.00 |
| 臺東縣 | 98,671 | 5,072 | 5.14 |
| 宜蘭縣 | 194,981 | 9,824 | 5.04 |
| 嘉義市 | 133,008 | 6,676 | 5.02 |
| 花蓮縣 | 141,593 | 6,564 | 4.64 |
| 新竹縣 | 222,433 | 9,098 | 4.09 |
| 南投縣 | 182,644 | 7,436 | 4.07 |
| 屏東縣 | 321,089 | 11,078 | 3.45 |
| 基隆市 | 211,900 | 6,581 | 3.11 |
| 桃園市 | 1,177,311 | 33,703 | 2.86 |
| 彰化縣 | 600,957 | 16,586 | 2.76 |
| 高雄市 | 1,423,421 | 31,184 | 2.19 |
| 資料來源：整理自環境保護署環保統計查詢網／公務統計報表資料。 |  |  |  |

質分析報告，焚化爐可燃物圾圾中，基隆市37.55％是紙類，其次是廚餘26.66％，塑膠類15.73％，廚餘占比偏高；又廚餘垃圾因含有氯鹽、濕基高及熱值低特性，在燃燒不完全情況下將產生有毒氣體戴奧辛等空氣污染物質，並降低空氣污染防治處理設備使用效能，允待檢討具體落實廚餘回收作業，以利後續資源利用，並減少焚化爐效能之耗損。

（二）蒐集研究各國及市縣之優良作法，積極研議拓展再利用管道，以提升基隆市自主處理量能，進而達到資源循環利用之目標：為達加強一般廢棄物減量，促進資源回收之永續發展目標，廚餘垃圾之回收循環再利用均為各國努力之目標，環保署為能開拓廚餘再利用管道、提升廚餘回收量、增進廚餘回收再利用，並實踐循環經濟之政策目標，經獲行政院核定106年至111年「多元化垃圾處理計畫」，其中規劃補助地方政府興設至少3座廚餘生質能源廠。臺中市已設置國內首座生質能源廠（外埔生質能廠），並於108年7月完工運轉，每年可處理3萬公噸生廚餘；桃園市生質能中心預計110年底正式營運，將是國內目前唯一可投入生、熟廚餘的生質能源廠；另新竹市

圖1  109年各市縣廚餘回收成長情形

資料來源：看守臺灣網站資料（https://www.taiwanwatch.org.tw/）。

亦設置全臺第一座快速廚餘處理廠，並於109年5月正式運轉。本市環保局亦積極爭取環保署補助，辦理廚餘回收處理設施計畫，採購案並於108年10月決標，惟因對廢水、副資材（20％至40％木屑）與還原粉（特定菌種）部分尚存疑義，期間並多次邀集廠商召開協商會議仍未能取得共識，考量該案不利未來操作，且基隆市天外天垃圾滲出水處理廠之污水處理單元無法負擔廚餘廢水量與廢水處理，爰決議解除契約，並經環保署109年10月同意撤銷補助案，該項計畫未予執行。鑑於廚餘回收處理設施計畫未予執行，除不利提升自主處理設施量能，長期而言亦不利垃圾零廢棄政策之推行。為防堵非洲豬瘟疫情、解決養豬廚餘之問題，同時突破轄內廚餘回收量長期偏低問題，允應蒐集研究各國及市縣之優良作法，積極研議拓展再利用管道，引進適宜在地且具多元彈性之廚餘處理設施或增加廚餘去化管道，以提升基隆市自主處理量能，實現資源循環零廢棄與永續經營目標。

柒、決算審核綜合成果

109年度辦理適正性、合規性、效能性審計業務及追蹤查核108年度所提重要審核意見改善情形等，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計

（一）審核財務、審定決算情形

| 表1 109年度修正歲入決算通知繳庫數分析 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 繳 庫 原 因 機 關 名 稱 | 合計 | 暫收款、代收款等科目內應繳庫歲入款 | 短、漏、誤列 之各項收入款 |
| 合計 | 2,191,519 | 1,616,492 | 575,027 |
| 市政府 | 575,027 | － | 575,027 |
| 消防局 | 1,616,492 | 1,616,492 | － |
| 註：以前年度歲入轉入數，109年度無修正通知繳庫數。本表所列係修正109年度決算之相關分析數據。 |  |  |  |

1.修正歲入決算，通知繳庫者219萬餘元，包括：（1）暫收款、代收款等科目內應繳庫歲入款161萬餘元；（2）短、漏、誤列之各項收入款57萬餘元（表1）。

| 表2 109年度修正歲出決算通知繳庫數分析 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 繳 庫 原 因 機 關 名 稱 | 合計 | 委辦、補助或各項計畫經費之結餘款 | 保留款與預算項目不合或毋須保留者 |
| 合 計 | 1,604,357 | 1,049,357 | 555,000 |
| 市政府 | 1,604,357 | 1,049,357 | 555,000 |
| 註：以前年度歲出轉入數，109年度無修正通知繳庫數。本表所列係修正109年度決算之相關分析數據。 |  |  |  |

2.修正歲出決算，通知繳庫者160萬餘元，包括：（1）委辦、補助或各項計畫經費之結餘款104萬餘元；（2）保留款與預算項目不合或毋須保留者55萬餘元（表2）。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，109年度補徵稅款276件，計63萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，109年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計572萬餘元。

二、績效審計

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供市政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對市政府所提建議意見計有5項（詳乙－11至14頁），分述如次：

1.總預算執行結果已連續8年歲計收支產生賸餘，長短期債務亦已逐年減少，惟歲出規模擴增、未來或有給付責任之金額龐鉅，且公車處經營虧損持續擴大，整體財政負擔仍然沉重，有待檢討妥為因應。

2.籌設北五堵國際研發新鎮產業園區，以加速產業轉型升級，惟未能重視軍方反對開發意見並即時處理彈藥庫拆遷問題，致影響計畫執行進度，另開發經費龐鉅，未有具體開發執行計畫，均有待檢討研謀善策。

3.基隆市教育支出逐年提增，惟部分計畫執行未臻周延，允應加強教育資源規劃及健全管理制度，以提升教育整體資源運用效能。

4.辦理重大公共建設計畫，惟各階段管控未周妥，肇致影響計畫預算執行成效，亦衍生相關不經濟支出，有待檢討研謀因應。

5.爭取前瞻基礎建設計畫特別預算挹注公有市場耐震補強計畫，惟間有事前評估、補強設計、施工等作業未盡周延，延宕執行進度，允宜周延公共建設計畫規劃設計審查作業，以提升市政建設執行成效。

（二）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類58項（表4，甲－38頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為滿足民眾居住需求，推動社會住宅政策，惟基地選址遲未定案，且包租代管之管理規範未臻健全，影響住宅政策永續推動；運用道路挖掘管理系統進行個案管理，惟仍未增設主管核決權限，雙軌作業情形未見改善，另部分完工案件僅以書面審核，或未列管促請緊急搶修案件於3日內完成補辦搶修許可；財團法人法施行迄今已逾2年，惟財團法人相關管理規範及部分財團法人會計、內部控制、稽核制度迄未依中央法規完成修訂（訂定），實地查核作業查核項目未盡完善，且未確實督促財團法人公開相關資訊等3項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有歲入歲出整體執行實現率欠佳，有待加強預算執行量能，且以前年度尚有懸列多年計畫仍未完成，亟待督促加強檢討研謀改善；地區災害防救計畫業已制定施行，惟未確實依計畫辦理，且救濟民生物資儲存及登載亦未依相關規定辦理，不利物資後續調用；執行交通執法業務經中央考評具有成效，惟酒駕肇事件數、機車及高齡者交通事故之傷亡人數均較往年增加，允宜妥謀善策；藥癮處遇個案管理服務涵蓋率已達計畫目標，惟部分個案未依所定時限及頻次完成追蹤輔導，另指定替代治療執行機構個案留置率、按時回診率未達7成，允宜加強輔導及督促強化個案管理等35項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營；設置特教資源中心推辦特殊教育工作，惟師資員額配置及教育輔助器材管理未盡周妥，且無障礙校園環境法定設施項目尚需改善及未設置數量仍多，允待檢討改進；近5年度賦稅徵起率均達9成以上，惟以前年度欠稅清理率呈遞減趨勢，有待持續加強辦理及催繳；積極建置智慧學習環境，推行智慧教育，惟學校數位化設備間有閒置或損壞不堪使用情形，允宜督導學校適時盤點及檢修相關設備等7項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有公車處已洞悉造成營運嚴重虧損成因，惟歷年研提營運改革方案尚乏具體提升營運績效措施，亦未能落實執行開源節流，致遲未能就經營困頓之癥結做有效改善；提供身心障礙者免費搭乘復康巴士服務，惟未妥適運用系統管理與調度復康巴士，暨推介身心障礙者成功就業服務未達目標值，均待檢討改進；為興辦公共造產，訂定收支保管及運用辦法，惟間有履約管理欠佳及制度規章未盡周延，亟待檢討改進；護理之家應民眾之需擴增病床數增加服務量能，惟占床率呈下降趨勢，另未能依預定期程完成護理之家機構公共安全設施設備改善作業，允待儘速完成改善及建置相關設備等4項。

5.對於採購作業提出意見者，計有因應近年極端氣候變遷產生強降雨，惟轄內雨水下水道系統排水防洪能力尚有不足，且因山坡地形涵蓋範圍廣泛，易因夾帶泥沙造成淤積影響排水，有待研謀因應；推動民間參與政府公共建設，部分委託設施事前評估及履約管理未盡周延，允待研謀改善；部分採購案件間有審標及拒絕往來廠商刊登處置等作業未周妥，允宜檢討研謀改善；配合辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，事前評估及協調作業未臻周延，致部分計畫進度未符預期，有待檢討改進等4項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有因應業務需求調整組織編制，惟聘僱編制外人力人數長年居高不下，且占預算員額比率逐年增加，允應檢討改進；訂定管理規章並積極清理被占用及閒置房地，惟被占用房地為數仍多，且部分清理有欠積極，有待檢討改進；仁愛之家原收容住民已全數轉介其他社福機構安置，惟尚有人員未完成調任，有待積極辦理裁撤作業，以符實況；微軟作業系統Windows7自109年終止支援服務，惟稅務局仍有逾2成辦公用電腦使用該作業系統，潛存資安風險；市立醫院尚未依建築法規定辦理耐震能力評估檢查申報，亦未依所定消防防護計畫落實辦理，允應檢討改進，確保建物公共安全等5項。

三、稽察違失案件

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於109年報請監察院備查1件，係市政府暨所屬機關部分人員酒後駕車（下稱酒駕）經警察取締，或有隱匿酒駕行為而未告知服務機關人事單位處理，或有機關人員未將酒駕人員陳核之報告書移交人事單位續辦後續行政懲處作業者，受處分人員共計21人次，其中大過者2人次、記過者8人次、申誡者11人次（陳報期間為109年1月1日至12月31日）。另本室於審核報告審編期間（110年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件2件，係警察局所屬第二分局八斗子分駐所報廢經管未達使用年限之警用巡邏機車案，及第四分局就應受尿液檢驗人無故未到驗未依規定聲請強制採驗及註記動態案，受處分人員共計2人次，均核予申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院備查時，以副本抄送市政府，期能有效發揮審計功能。

四、108年度修正決算通知繳庫數追蹤查核情形

| 表3 108年度修正決算通知繳庫數追蹤查核情形 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關（計畫）名稱 | 修正決算 通知繳庫數 | 已繳庫數 | 尚未繳庫數 | 備註 |
| 合計 | 18,237,429 | 11,688,557 | 6,548,872 |  |
| 歲入部分小計 | 17,879,926 | 11,331,054 | 6,548,872 |  |
| 市政府 | 13,301,344 | 6,752,472 | 6,548,872 | 係增列待以後年度收回之供水改善工程墊付款；增列待收繳被占用土地使用補償金。 |
| 環境保護局 | 4,578,582 | 4,578,582 | － |  |
| 歲出部分小計 | 357,503 | 357,503 | － |  |
| 市政府 | 233,576 | 233,576 | － |  |
| 環境保護局 | 107,500 | 107,500 | － |  |
| 退休撫卹給付支出 | 16,427 | 16,427 | － |  |

本室於108年度監督各機關年度預算執行結果，經予修正歲入、歲出決算，通知繳庫者分別為1,787萬餘元、35萬餘元，合共1,823萬餘元。截至109年度止，已繳庫數1,168萬餘元，尚須由市政府依法催繳者計654萬餘元。茲將各機關處理情形列表如次（表3）：

五、108年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於108年度審核報告提列之重要審核意見計有61項（表4），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者25項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者36項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見23項（詳乙、決算審核結果及戊、附錄），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表4　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形表

| 主管機關（計畫）名稱 | 109年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 108年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 58 | 3 | 35 | 7 | 4 | 4 | 5 | 61 | 25 （40.98％） | － | 36 （59.02％） |
| 小計 | 57 | 2 | 35 | 7 | 4 | 4 | 5 | 60 | 24 | － | 36 |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 28 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 27 | 11 | － | 16 |
| 民政處主管 | 4 | 1 | 3 | － | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 教育處主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 產業發展處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 社會處主管 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 地政處主管 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 稅務局主管 | 3 | － | 1 | 1 | － | － | 1 | 3 | 3 | － | － |
| 警察局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 4 | 3 | － | 1 |
| 衛生局主管 | 4 | － | 2 | － | 1 | － | 1 | 5 | 1 | － | 4 |
| 環境保護局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 7 | 3 | － | 4 |
| 消防局主管 | 4 | － | 3 | 1 | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 文化局主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 小計 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 政府捐助財團法人（註4） | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.基隆市地方教育發展基金之主管機關為市政府主管，重要審核意見置於市政府主管。

4.政府捐助財團法人之重要審核意見，詳戊、附錄參、政府捐助財團法人效益評估表之查核。