戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

109年度基隆市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

109年度收入部分，繳付公庫數221億3,768萬餘元；支出部分，公庫撥入數215億2,427萬餘元，收支相抵計賸餘6億1,340萬餘元，其餘絀情形如次：

1.109年度總決算部分：歲入實收數192億4,702萬餘元，歲出實支數169億7,407萬餘元，收支相抵計賸餘22億7,295萬餘元。

2.不屬於109年度總決算部分：總決算以前年度收入、預收墊付案收入等，計收8億9,065萬餘元；總決算以前年度支出、墊付款沖轉等，計支24億5,020萬餘元；收支相抵計短絀15億5,955萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算109年度債務舉借收入20億元，債務償還支出21億元；收支相抵後短絀1億元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘6億1,340萬餘元，即為109年度市庫賸餘。

（二）公庫結存

109年度市庫賸餘6億1,340萬餘元，加計108年度市庫結存轉入數11億276萬餘元後，109年度結存轉入下年度之市庫結存數為17億1,616萬餘元。

二、109年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

109年度總決算收入實現審定數219億6,040萬餘元，與繳付公庫數221億3,768萬餘元相較，差異1億7,728萬餘元，其差異原因如次：

1.減項162萬餘元，係本室修正數。

2.加項1億7,890萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數2,935萬餘元。

（2）以前年度撥款於109年度繳還數17萬餘元。

（3）預收款1億4,912萬餘元。

（4）收回剔除經費25萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額1億7,728萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

109年度總決算支出實現審定數207億8,756萬餘元，與公庫撥入數215億2,427萬餘元相較，差異7億3,671萬餘元，其差異原因如次：

1.加項7億8,048萬餘元，包括：

（1）預付款1億423萬餘元。

（2）存出保證金7萬餘元。

（3）退還收入（預收）款5億8,417萬餘元。

（4）本室修正數9,200萬餘元。

2.減項4,376萬餘元，係以前年度撥款於109年度實現數。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額7億3,671萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、109年度總決算餘絀審定數與市庫餘絀之差額解釋

109年度審定歲入決算數199億7,823萬餘元，歲出決算數187億5,945萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘12億1,877萬餘元；繳付公庫數221億3,768萬餘元，公庫撥入數215億2,427萬餘元，相抵後市庫收支賸餘6億1,340萬餘元。109年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異6億536萬餘元，其差異原因如次：

（一）加項54億3,737萬餘元，包括：

1.109年度市庫已列支，而不屬109年度總決算歲出部分46億996萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出18億4,463萬餘元。

（2）退還以前年度歲入5億8,417萬餘元。

（3）109年度總決算債務償還支出21億元。

（4）預付款8,112萬餘元。

（5）存出保證金4萬元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款8億2,361萬餘元。

3.本室修正數379萬餘元。

（二）減項48億3,200萬餘元，包括：

1.109年度市庫已列收，而不屬109年度總決算歲入部分30億2,425萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入8億634萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度經費賸餘17萬餘元。

（3）各機關解繳以前年度待納庫款2,935萬餘元。

（4）預收款1億4,912萬餘元。

（5）各機關解繳剔除經費25萬餘元。

（6）109年度總決算債務舉借收入20億元。

（7）墊付款收回3,899萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款18億775萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額6億536萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將109年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收入實現審定數與 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |
| 項目 | 收入實現數審定數 | 減項 |  | 加 |
|  |  | 修正數 | 小計 | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 21,960,400,851 | 1,628,492 | 1,628,492 | 29,355,368 |
| 109年度收入 | 19,154,055,289 | 1,628,492 | 1,628,492 | － |
| 稅課收入 | 7,584,888,614 | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 381,736,241 | － | － | － |
| 規費收入 | 334,655,948 | － | － | － |
| 財產收入 | 164,605,995 | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 30,370,000 | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 10,102,613,207 | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 93,671,055 | － | － | － |
| 其他收入 | 461,514,229 | 1,628,492 | 1,628,492 | － |
| 以前年度收入 | 806,345,562 | － | － | 29,355,368 |
| 以前年度應收（保留）數 | 806,345,562 | － | － | － |
| 以前年度收入納庫數 | － | － | － | 29,355,368 |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － |
| 收回剔除經費 | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | 2,000,000,000 | － | － | － |
| 總決算－109年度 | 2,000,000,000 | － | － | － |
| 預收款 | － | － | － | － |
| 預收墊付案收入 | － | － | － | － |

| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |  |
| 以前年度撥款於109年度繳還數 |  |  |  |  | 預收款 |  | 剔除經費 |  | 修正數 |  |  | 小計 |  |  |  |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,400 | 156,132 |  |  |  | 149,125,090 |  | 251,547 |  | － |  |  | 178,908,537 |  |  | 22,137,680,896 |  |
| － | － |  |  |  | 94,599,887 |  | － |  | － |  |  | 94,599,887 |  |  | 19,247,026,684 |  |
| － | － |  |  |  | 2,459,000 |  | － |  | － |  |  | 2,459,000 |  |  | 7,587,347,614 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 381,736,241 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 334,655,948 |  |
| － | － |  |  |  | 5,812,332 |  | － |  | － |  |  | 5,812,332 |  |  | 170,418,327 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 30,370,000 |  |
| － | － |  |  |  | 86,328,555 |  | － |  | － |  |  | 86,328,555 |  |  | 10,188,941,762 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 93,671,055 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 459,885,737 |  |
| 20,400 | 156,132 |  |  |  | － |  | 251,547 |  | － |  |  | 29,783,447 |  |  | 836,129,009 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 806,345,562 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | 29,355,368 |  |  | 29,355,368 |  |
| 20,400 | 156,132 |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | 176,532 |  |  | 176,532 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | 251,547 |  | － |  |  | 251,547 |  |  | 251,547 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 2,000,000,000 |  |
| － | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 2,000,000,000 |  |
| － | － |  |  |  | 54,525,203 |  | － |  | － |  |  | 54,525,203 |  |  | 54,525,203 |  |
| － | － |  |  |  | 54,525,203 |  | － |  | － |  |  | 54,525,203 |  |  | 54,525,203 |  |
| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 支出實現審定數 |  |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 預付款 |  |  | 存出保證金 |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |
| 支出合計數 |  |  |  | 20,787,562,365 |  |  |  | 104,233,586 |  |  | 75,460 |  |  | 584,173,808 |  |
| 109年度支出 |  |  |  | 16,952,258,704 |  |  |  | 20,724,127 |  |  | 40,000 |  |  | － |  |
| 市議會主管 |  |  |  | 189,080,706 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 市政府主管 |  |  |  | 11,586,708,754 |  |  |  | 18,931,727 |  |  | － |  |  | － |  |
| 民政處主管 |  |  |  | 784,094,123 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 教育處主管 |  |  |  | 27,190,794 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 產業發展處主管 |  |  |  | 15,967,926 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 社會處主管 |  |  |  | 22,539,294 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 地政處主管 |  |  |  | 95,683,860 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 稅務局主管 |  |  |  | 162,797,053 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 警察局主管 |  |  |  | 1,708,972,192 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 衛生局主管 |  |  |  | 372,487,093 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 環境保護局主管 |  |  |  | 799,058,572 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 消防局主管 |  |  |  | 392,589,973 |  |  |  | 1,200,000 |  |  | － |  |  | － |  |
| 文化局主管 |  |  |  | 163,493,617 |  |  |  | 592,400 |  |  | 40,000 |  |  | － |  |
| 統籌支撥科目 |  |  |  | 631,594,747 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 以前年度支出 |  |  |  | 1,735,303,661 |  |  |  | 23,110,007 |  |  | 35,460 |  |  | 584,173,808 |  |
| 以前年度應付（保留）數 |  |  |  | 1,735,303,661 |  |  |  | 23,110,007 |  |  | 35,460 |  |  | － |  |
| 退還以前年度收入數 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 584,173,808 |  |
| 墊付款 |  |  |  | － |  |  |  | 60,399,452 |  |  | － |  |  | － |  |
| 債務償還支出 |  |  |  | 2,100,000,000 |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 收支餘絀 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 上年度市庫結存 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 109年度結存轉入下年度 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |

| 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |
| 項 |  | 減 項 |  | 公庫撥入數 |
| 修正數 | 小 計 | 以前年度撥款 於109年度實現數 | 小 計 |  |
| 92,001,876 | 780,484,730 | 43,767,281 | 43,767,281 | 21,524,279,814 |
| 1,049,357 | 21,813,484 | － | － | 16,974,072,188 |
| － | － | － | － | 189,080,706 |
| 1,049,357 | 19,981,084 | － | － | 11,606,689,838 |
| － | － | － | － | 784,094,123 |
| － | － | － | － | 27,190,794 |
| － | － | － | － | 15,967,926 |
| － | － | － | － | 22,539,294 |
| － | － | － | － | 95,683,860 |
| － | － | － | － | 162,797,053 |
| － | － | － | － | 1,708,972,192 |
| － | － | － | － | 372,487,093 |
| － | － | － | － | 799,058,572 |
| － | 1,200,000 | － | － | 393,789,973 |
| － | 632,400 | － | － | 164,126,017 |
| － | － | － | － | 631,594,747 |
| 90,952,519 | 698,271,794 | 4,769,380 | 4,769,380 | 2,428,806,075 |
| 90,952,519 | 114,097,986 | 4,769,380 | 4,769,380 | 1,844,632,267 |
| － | 584,173,808 | － | － | 584,173,808 |
| － | 60,399,452 | 38,997,901 | 38,997,901 | 21,401,551 |
| － | － | － | － | 2,100,000,000 |
| － | － | － | － | 613,401,082 |
| － | － | － | － | 1,102,760,329 |
| － | － | － | － | 1,716,161,411 |

| 市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額解釋表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、109年度市庫收支餘絀 |  |  | 613,401,082 |
| 乙、加項 |  |  | 5,437,377,646 |
| 一、109年度市庫列支而不屬109年度總決算歲出部分 |  | 4,609,969,654 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 1,844,632,267 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 584,173,808 |  |  |
| （三）109年度總決算債務償還支出 | 2,100,000,000 |  |  |
| （四）預付款 | 81,123,579 |  |  |
| （五）存出保證金 | 40,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 823,612,116 | 823,612,116 |  |
| 三、修正數 | 3,795,876 | 3,795,876 |  |
| 丙、減項 |  |  | 4,832,008,067 |
| 一、109年度市庫列收而不屬109年度總決算歲入部分 |  | 3,024,252,000 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 806,345,562 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度經費賸餘 | 176,532 |  |  |
| （三）各機關解繳以前年度待納庫款 | 29,355,368 |  |  |
| （四）預收款 | 149,125,090 |  |  |
| （五）各機關解繳剔除經費 | 251,547 |  |  |
| （六）109年度總決算債務舉借收入 | 2,000,000,000 |  |  |
| （七）墊付款收回 | 38,997,901 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 1,807,756,067 | 1,807,756,067 |  |
| 丁、109年度歲入歲出餘絀審定數（甲+乙-丙） |  |  | 1,218,770,661 |

貳、資產負債之查核

一、平衡表

109年度基隆市總決算平衡表（109年12月31日）係依108年11月20日修正前會計法第29條：「政府之財物及固定負債……，應分別列表或編目錄，不得列入平衡表……。」之規定（原條文修正刪除，依行政院主計總處108年12月31日主會發字第1080501181E號函，可延後至110年1月1日實施），排除資本資產及長期負債，計列資產58億5,068萬餘元，負債25億3,561萬餘元，淨資產33億1,507萬餘元。茲將109年度市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）資產類：包括現金、應收帳款、應收其他政府款、暫付款、預付款、存出保證金、其他流動資產，合計58億5,068萬餘元，較108年底52億611萬餘元，增加6億4,457萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目32億2,843萬餘元，較108年底增加6億6,080萬餘元，係公庫存款增加所致。

2.「應收其他政府款」科目14億5,208萬餘元，較108年底減少2,753萬餘元，係希望之丘山城社區通廊系統建構計畫等中央補助計畫款項於109年度轉列實現數所致。

3.「應收帳款」科目8億677萬餘元，較108年底減少3,038萬餘元，係部分機關尚待收繳之稅費及行政罰鍰等款項減少所致。

4.「預付款」科目3億4,094萬餘元，較108年底增加3,805萬餘元，係市政府預付基隆轉運站、月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）驗收後尾款（因履約爭議尚未結案）等款項。

（二）負債類：包括應付款項、預收款、預收其他政府款、存入保證金、應付代收款、應付保管款、其他流動負債，合計25億3,561萬餘元，較108年底32億6,767萬餘元，減少7億3,205萬餘元，茲分析如次：

1.「應付代收款」科目10億4,467萬餘元，較108年底增加4,575萬餘元，係市政府、衛生局、文化局等受委託辦理事項款項增加所致。

2.「應付款項」科目7億4,061萬餘元，較108年底減少5億4,227萬餘元，係基隆市鐵公路無縫站區規劃與建置基隆轉運站、大基隆歷史場景再現整合計畫等案部分保留款項於109年度轉列實現數所致。

3.「存入保證金」科目4億3,857萬餘元，較108年底增加963萬餘元，係廠商繳納之押標金及保證金等增加所致。

4.「預收其他政府款」科目1億9,966萬餘元，較108年底減少2億9,775萬餘元，係107年度預收行政院協助推動緊急及其他重大事項經費，已於109年度轉正。

（三）淨資產類：表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目33億1,507萬餘元，較108年底19億3,844萬餘元，增加13億7,663萬餘元，主要原因詳「（一）資產類」、「（二）負債類」科目金額增加之說明。

茲將109年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

基隆市總決算平衡表

中華民國109年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 109年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 5,850,685,342 | 100.00 | 5,206,114,143 | 100.00 | 644,571,199 | 12.38 |
| 現金 | 3,228,430,425 | 55.18 | 2,567,623,432 | 49.32 | 660,806,993 | 25.74 |
| 應收款項 | 806,772,988 | 13.79 | 837,157,880 | 16.08 | - 30,384,892 | - 3.63 |
| 應收其他政府款 | 1,452,088,471 | 24.82 | 1,479,623,318 | 28.42 | - 27,534,847 | - 1.86 |
| 暫付款 | 21,789,175 | 0.37 | 18,212,764 | 0.35 | 3,576,411 | 19.64 |
| 預付款 | 340,942,759 | 5.83 | 302,890,285 | 5.82 | 38,052,474 | 12.56 |
| 存出保證金 | 177,181 | 0.00 | 122,121 | 0.00 | 55,060 | 45.09 |
| 其他流動資產 | 484,343 | 0.01 | 484,343 | 0.01 | － | － |
| 負債 | 2,535,611,928 | 43.34 | 3,267,670,844 | 62.77 | - 732,058,916 | - 22.40 |
| 應付款項 | 740,616,026 | 12.66 | 1,282,889,840 | 24.64 | - 542,273,814 | - 42.27 |
| 預收款 | 8,496,652 | 0.15 | 4,291,218 | 0.08 | 4,205,434 | 98.00 |
| 預收其他政府款 | 199,663,514 | 3.41 | 497,413,919 | 9.55 | - 297,750,405 | - 59.86 |
| 存入保證金 | 438,570,871 | 7.50 | 428,940,564 | 8.24 | 9,630,307 | 2.25 |
| 應付代收款 | 1,044,670,878 | 17.86 | 998,915,870 | 19.19 | 45,755,008 | 4.58 |
| 應付保管款 | 53,545,557 | 0.92 | 55,219,433 | 1.06 | - 1,673,876 | - 3.03 |
| 其他流動負債 | 50,048,430 | 0.86 | － | － | 50,048,430 | -- |
| 淨資產 | 3,315,073,414 | 56.66 | 1,938,443,299 | 37.23 | 1,376,630,115 | 71.02 |
| 負債及淨資產合計 | 5,850,685,342 | 100.00 | 5,206,114,143 | 100.00 | 644,571,199 | 12.38 |

109年度基隆市總決算經本室審核結果，經修正淨增列109年度歲入決算實現及應收數2,191,519元、減列109年度歲出決算實現數1,049,357元，及修正增列以前年度歲入應收數259,072元，決算審核修正後之資產總額為59億4,352萬餘元，負債總額為26億2,494萬餘元，淨資產為33億1,857萬餘元，有關修正增減情形及經調整後之資產、負債及淨資產狀況，列表提供參考如次：

基隆市總決算審定後平衡表

中華民國109年12月31日	單位：新臺幣元

| 借方科目 | 金額 |  |  | 貸方科目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 資產部分 |  |  |  | 負債部分 |  |  |  |
| 現金 |  | 3,228,430,425 |  | 應付款項 |  | 740,616,026 |  |
| 應收帳款 |  | 806,772,988 |  | 預收款 |  | 8,496,652 |  |
| 應收其他政府款 |  | 1,452,088,471 |  | 預收其他政府款 |  | 199,663,514 |  |
| 暫付款 |  | 21,789,175 |  | 存入保證金 |  | 438,570,871 |  |
| 預付款 |  | 340,942,759 |  | 應付代收款 |  | 1,044,670,878 |  |
| 存出保證金 |  | 177,181 |  | 應付保管款 |  | 53,545,557 |  |
| 其他流動資產 |  | 484,343 |  | 其他流動負債 |  | 50,048,430 |  |
| 原列資產總額 |  |  | 5,850,685,342 | 原列負債總額 |  |  | 2,535,611,928 |
| 本室審核修正決算 應調整數 |  |  | 92,835,975 | 本室審核修正 決算應調整數 |  |  | 89,336,027 |
| 歲入事項 應調整數 |  | 834,099 |  | 歲入事項 應調整數 |  | - 1,616,492 |  |
| 增列109年度歲入實現數 | 12,000 |  |  | 增列109年度歲入實現數 （減列應付代收款科目部分） | - 1,616,492 |  |  |
| 增列109年度歲入應收數 | 563,027 |  |  | 歲出事項 應調整數 |  | 90,952,519 |  |
| 增列以前年度 歲入未結清應收數 | 259,072 |  |  | 增列以前年度 歲出應調整數 | 90,952,519 |  |  |
| 歲出事項 應調整數 |  | 92,001,876 |  | 調整後負債總額 |  |  | 2,624,947,955 |
| 減列109年度歲出實現數 | 1,049,357 |  |  | 淨資產債部分 |  |  |  |
| 減列以前年度 歲出保留實現數 | 90,952,519 |  |  | 原列淨資產總額 |  |  | 3,315,073,414 |
|  |  |  |  | 本室審核修正 決算應調整數 |  |  | 3,499,948 |
|  |  |  |  | 增列109年度 歲入應調整數 | 2,191,519 |  |  |
|  |  |  |  | 減列109年度 歲出應調整數 | 1,049,357 |  |  |
|  |  |  |  | 增列以前年度歲入應調整數 | 259,072 |  |  |
|  |  |  |  | 調整後淨資產總額 |  |  | 3,318,573,362 |
| 調整後資產 總額 |  |  | 5,943,521,317 | 調整後負債及淨資產 總額 |  |  | 5,943,521,317 |

二、資本資產表

109年度基隆市總決算所附資本資產表，計列長期投資6億1,035萬餘元、固定資產268億1,612萬餘元、無形資產5,129萬餘元，資本資產總額274億7,778萬餘元。茲按「長期投資」及「固定、遞耗、無形、其他資產」等2個部分，分述如次：

（一）長期投資部分

基隆市政府原編基隆市總決算所附資本資產表科目明細表－長期投資列109年度期末投資成本共計11億9,199萬餘元、評價調整負5億8,163萬餘元，合計6億1,035萬餘元，包含採權益法之股權投資0元、非採權益法之股權投資1億9,407萬餘元及其他長期投資4億1,628萬餘元等3部分，茲依科目別分述如次：

1.採權益法之股權投資部分

基隆市政府原編基隆市總決算所附資本資產表科目明細表－長期投資列有採權益法之股權投資0元，係投資公營之基隆市公共汽車管理處1個單位，與108年度相同。109年度期末投資成本6億9,995萬餘元，與108年度期末投資成本相同，評價調整負6億9,995萬餘元，合計為0元。

2.非採權益法之股權投資部分

基隆市政府原編基隆市總決算所附資本資產表科目明細表－長期投資列有非採權益法之股權投資1億9,407萬餘元，係投資台灣自來水股份有限公司1個單位，與108年度相同。109年度期末投資成本1億9,407萬餘元，係以原始投入成本列記，與108年度期末投資成本相同。

3.其他長期投資部分

基隆市政府原編基隆市總決算所附資本資產表科目明細表－長期投資列有其他長期投資4億1,628萬餘元，均係投資作業基金，計3個單位，與108年度相同。109年度期末投資成本2億9,796萬餘元、評價調整1億1,831萬餘元，合計4億1,628萬餘元。109年度期末投資成本2億9,796萬餘元，與108年度期末投資成本相同。茲就109年度基隆市政府投資作業基金之成本增減情形分述如次：

（1）基隆市政府主管

A.基隆市實施平均地權基金：109年度期末投資成本2億1,454萬餘元，與108年度相同。

B.基隆市公共造產基金：109年度期末投資成本938萬餘元，與108年度相同。

（2）基隆市衛生局主管

基隆市醫療作業基金：109年度期末投資成本7,403萬餘元，與108年度相同。

資本資產表科目明細表－長期投資

中華民國109年12月31日

其他長期投資部分                                                                單位：新臺幣千元

| 投資事業名稱 | 投資成本及評價 調整合計數 | 評價調整 | 投資成本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 109年12月31日 | 108年12月31日 | 增減數 |
| 總計 | 416,283 | 118,316 | 297,967 | 297,967 | － |
| 作業基金 | 416,283 | 118,316 | 297,967 | 297,967 | － |
| 市政府主管 | 270,923 | 46,994 | 223,928 | 223,928 | － |
| 基隆市實施平均地權基金 | 185,990 | - 28,550 | 214,541 | 214,541 | － |
| 基隆市公共造產基金 | 84,932 | 75,545 | 9,387 | 9,387 | － |
| 衛生局主管 | 145,360 | 71,321 | 74,038 | 74,038 | － |
| 基隆市醫療作業基金 | 145,360 | 71,321 | 74,038 | 74,038 | － |

註：1.本表「評價調整」欄所列，係認列投資作業基金淨值之調整數。

2.109年度期末基隆市政府經管之特別收入基金計有4個單位，基隆市政府依固定項目分開原則，將各該基金之「基金」科目併同「長期負債」、「公積」等科目金額，與「長期投資」、「固定資產」、「無形資產」等科目金額沖轉，差額移列「基金餘額」科目，爰未列入資本資產表。

茲將基隆市政府長期投資－其他長期投資部分編列明細表如下：

109年度基隆市總決算所附資本資產表科目明細表－長期投資，經本室審核結果，投資成本共計11億9,199萬餘元、評價調整負5億8,163萬餘元，合計6億1,035萬餘元。

（二）

固定、遞耗、無形、其他資產部分

109年度基隆市總決算資本資產表，計列固定資產268億1,612萬餘元、無形資產5,129萬餘元。固定資產部分，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產，主要係市政府、七堵區公所及衛生局等各機關所經管之土地、房屋建築及設備等；無形資產部分，主要係市政府、警察局、市議會等各機關經管之電腦軟體。

上開列數經扣除機關自行列管，未納列財產目錄部分，暨加計作業用及事業用財產等，爰109年度基隆市總決算財產目錄，計列市有財產總值383億7,787萬餘元（其中珍貴財產總值6,979萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於本報告「乙、決算審核結果」各主管機關項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

1.公用財產

109年度總決算財產目錄列公用財產總值351億7,695萬餘元（其中珍貴財產總值6,979萬餘元），占市有財產總值約91.66％，較108年度決算列數350億220萬餘元，增加1億7,475萬餘元，約0.50％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如下：

（1）公務用財產　109年度總決算財產目錄列公務用財產總值183億237萬餘元（其中珍貴財產總值3,819萬餘元），占市有財產總值約47.69％，較108年度決算列數182億5,548萬餘元，增加4,688萬餘元，約0.26％，主要係各機關增購電腦設備等。

（2）公共用財產　109年度總決算財產目錄列公共用財產總值148億1,679萬餘元（其中珍貴財產總值3,159萬餘元），占市有財產總值約38.61％，較108年度決算列數146億4,413萬餘元，增加1億7,265萬餘元，約1.18％，主要係體育場土地重測及109年度公告地價調整所致。

（3）事業用財產　109年度總決算財產目錄列事業用財產總值20億5,778萬餘元，占市有財產總值5.36％，較108年度決算列數21億257萬餘元，減少4,478萬餘元，約2.13％，主要係基隆市公共汽車管理處經管交通及運輸設備提列折舊。

2.非公共用財產

109年度總決算財產目錄列非公用財產總值32億91萬餘元，占市有財產總值8.34％，較108年度決算列數30億9,501萬餘元，增加1億589萬餘元，約3.42％，主要係工務處經管住宅區、商業區及保護區等閒置土地由公共用財產移撥為非公用財產。

三、長期負債表

109年度基隆市總決算長期負債表及債款目錄，經予書面審核，並派員抽查，除有關政府債款業務之重要審核意見，已於本報告「乙、決算審核結果」、「貳、市政府主管」項下揭露外，茲按公共債務及其他未列入長期負債表2部分，分述如次：

（一）公共債務部分

基隆市政府編基隆市總決算長期負債表科目明細表列長期借款77億2,500萬元，係市政府舉借1年以上公共債務未償餘額實際數。至於債款目錄－長期借款部分，係揭露公共債務法第5條第1項及第5項所規範之基隆市總預算及各項特別預算所舉借1年以上非自償性債務；又依財政部104年6月18日台財庫字第10403693120號函示，有關計算1年以上公共債務未償餘額預算數占總預算及特別預算歲出總額比率，其分母加計「以前年度總預算及特別決算之歲出保留數（決算數及審定數）」之統計範圍，均應扣除減免數及註銷數。截至109年底止，基隆市1年期以上公共債務餘額決算數77億2,500萬元，經本室審核結果，1年期以上公共債務餘額決算審定數為77億2,500萬元，約占109年度基隆市總預算歲出總額249億9,480萬餘元[已扣除審定以前年度歲出轉入保留減免（註銷）數2億2,184萬餘元]之30.91％，尚未超過公共債務法第5條第4項規定50％之債限。另截至109年底止，市政府舉借未滿1年之短期債務及向特定用途專戶存款或基金調度款項之金額均為0元。

（二）其他未列入長期負債表部分

1.未來或有給付責任及調度款等款項

表1  基隆市未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 109年底 | 108年底 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 19,985,836 | 20,992,754 | - 1,006,917 |  |
| 1.舊制公務人員退休經費 | 7,364,000 | 7,996,000 | - 632,000 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 2.舊制教育人員退休經費 | 11,379,000 | 11,816,000 | - 437,000 | 重新辦理精算，並調整精算假設等所致。 |
| 3.積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息 | 268,147 | 288,012 | - 19,864 | 主要係依公務人員退休資遣撫卹法第36條及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第36條等規定，退休公教人員優惠存款差額利率自107年7月1日起調降所致。 |
| 4.其他 | 974,689 | 892,741 | 81,947 | 須提撥基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠之重置成本。 |

註：1.依IMF發布之GFSM定義，表列積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息2億6,814萬餘元（含基隆市公共汽車管理處應繳數73萬餘元）應納入基隆市政府負債。

2.資料來源：整理自109年度基隆市總決算。

依據IMF於其2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。依109年度基隆市總決算甲、總說明、貳、財務狀況之分析列示，各界關注之基隆市政府未來或有給付責任事項，未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為199億8,583萬餘元，較108年度減少10億691萬餘元（表1）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至109年底止，基隆市公庫尚無向特定用途專戶存款或基金調度資金。

（1）依據銓敘部委託研究之精算報告，以109年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（110至139年）須由基隆市政府負擔之舊制公務人員退休經費為73億6,400萬元。

（2）依據教育部委託研究之精算報告，以109年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（110至139年），須由基隆市政府負擔之舊制教育人員退休經費為113億7,900萬元。

（3）109年度退休公教人員優惠存款差額利息2億6,814萬餘元（含基隆市公共汽車管理處應繳數73萬餘元），係基隆市政府與臺灣銀行約定契約，由該行先行墊付，該府依約將於110年6月30日前將該款項給付該行。

（4）另依據廢棄物清理法第24、25、26條及其施行細則第10條規定，徵收廢棄物清除處理費用皆應專款專儲於一般廢棄物清除處理基金，並專款專用於重置一般廢棄物清除處理機具或設備、設施及復育一般廢棄物處理場（廠）。截至109年底止，基隆市環境保護局尚須提撥基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠重置成本9億7,468萬餘元予基隆市環境保護基金。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）：

依109年度基隆市總決算內說明，有關基隆市政府因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計13億元，係該府承負基隆市公共汽車管理處短期借款契約之連帶保證人責任。截至109年底止，基隆市公共汽車管理處實際借款為12億6,220萬元，且並未發生違約情事，故基隆市政府尚無實際支出金額。另依基隆市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」，尚無辦理保證事項。

# 參、政府捐助財團法人效益評估表之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製要點亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至109年度止，各機關於單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人計有4個，基金總額8,934萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中財團法人接受政府捐助基金7,865萬餘元，占基金總額之88.04％。又109年度營運結果，收支賸餘者3個，賸餘金額31萬餘元；短絀者1個，短絀金額31萬餘元，綜計賸餘7,201元。另109年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）947萬餘元。茲將本室審核情形分述如次：

一、營運概況

市政府主管政府捐助之財團法人計有基隆社區大學教育基金會、基隆市體育發展基金會、基隆市教育會文教基金會及基隆市文化基金會等4個，基金總額8,934萬餘元，其中接受政府捐助基金7,865萬餘元，占88.04％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個，賸餘者3個；109年度接受政府委辦及捐助經費者僅基隆社區大學教育基金會1個單位，經費計947萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾50％。

二、重要審核意見

財團法人法施行迄今已逾2年，惟財團法人相關管理規範及部分財團法人會計、內部控制、稽核制度迄未依中央法規完成修訂（訂定），實地查核作業查核項目未盡完善，且未確實督促財團法人公開相關資訊，均待督促研謀改善。

市政府捐助成立財團法人，協助辦理有關推動文化活動、推展市民終身學習及提升體育風氣等各種活動及事務，並訂有相關事務財團法人設立許可及監督辦法等規範。經查主管機關監督管理情形，核有下列事項：

（一）財團法人相關監督管理規範迄未因應財團法人法施行完成修訂：市政府為辦理教育事務財團法人之設立許可及監督事宜，於88年12月訂定「基隆市教育事務財團法人設立許可及監督辦法」，據以規範教育事務財團法人執行公益性教育事務；又為辦理文化事務財團法人之設立許可及監督事宜，亦於90年12月訂定「基隆市文化事務財團法人設立許可及監督辦法」施行迄今。經查政府為健全財團法人組織及運作，促進財團法人積極從事公益及增進民眾福祉，已於107年8月1日制定公布財團法人法，並自108年2月1日施行，教育處為使現行教育事務財團法人監督措施符合財團法人法規定，雖擬訂「基隆市教育財團法人管理及監督辦法（草案）」及「基隆市地方性教育事務財團法人會計處理及財務報告編製準則（草案）」，經法規審查小組委員會審查後，提110年3月第1888次市務會議討論，「基隆市地方性教育事務財團法人會計處理及財務報告編製準則（草案）」業經市務會議決議修正通過，惟截至110年4月16日止迄未發布施行；另「基隆市教育財團法人管理及監督辦法（草案）」則因相關內容未臻完善，經會議決議退回再行研議；至文化局雖經研提「基隆市地方文化事務財團法人管理及監督辦法（草案）」送法規審查小組委員會審查，亦仍遲未完成法規修訂，經函請儘速辦理法制研修作業及公告等事宜。據復：「基隆市教育財團法人管理及監督辦法（草案）」俟市務會議討論通過後，儘速辦理後續法制作業及公告，另考量教育財團法人執行及運作一致性，「基隆市教育事務財團法人會計處理及財務報告編製準則」將併同辦理發布；「基隆市文化事務財團法人管理及監督辦法（草案）」已完成修正，送請法規審查小組委員會審查中。

（二）財團法人法明定財團法人應建立（訂定）會計、內部控制、稽核制度等規範，惟部分財團法人迄未完成建立或未獲主管機關核定，亟待積極辦理：依財團法人法第24條及第61條規定，財團法人應建立會計制度報主管機關備查；政府捐助之財團法人應建立人事、會計、內部控制及稽核制度報主管機關核定。經查教育會文教基金會雖訂有會計制度，社區大學教育基金會及文化基金會亦訂有人事、會計及內部控制制度，惟截至110年4月16日止均未函報主管機關備查，體育發展基金會各項制度則尚在擬訂中，經函請督促各財團法人儘速設計合宜有效之內部控制等各項制度並完成各項修正及審查事宜，以健全財務管理及內部監管機制。據復：已積極督促各財團法人建置人事、會計、內部控制及稽核制度；另體育發展基金會內部控制及會計制度刻正研擬中，俟擬定完成並提報董監事會審查後，送市政府備查。

（三）辦理財團法人實地查核作業，惟未將法定禁止分配賸餘行為列入查核項目，允宜檢討修正：為應財團法人需以公益為目的，財團法人法第22條明定禁止財團法人對其捐助財產、孳息及其他各項所得進行分配賸餘之行為。市政府為瞭解教育事務財團法人業務辦理情形，109年業就社區大學教育基金會、教育會文教基金會及體育發展基金會辦理查核，查核面向含括會務（各項法定會議是否按時召開、是否依章程規定辦理業務及推展教育活動辦理情形等共15項）、財務及會計（財產是否登記列管、是否編列年度預算並依預算執行等13項）3大類，惟查核項目未納入財團法人分配賸餘情形，查核項目未盡周延，經函請檢討修正查核項目，以強化財團法人監督。據復：已配合修正查核項目納列財團法人分配賸餘情形，俾利掌握基金會執行情形。

（四）財團法人預算、決算書及定期查核情形未予公開，不利公共課責：為落實監督及資訊公開，財團法人法第25條及第56條規定略以，財團法人應將當年工作計畫、經費預算、前一年度之接受補助、捐贈名單清冊等經主管機關備查之資料主動公開；政府捐助之財團法人之預算、決算書及主管機關對於政府捐助之財團法人之業務與財務運作狀況及投資情形之定期查核情形，主管機關亦應於網站主動公開。經查財團法人資訊公開情形，截至110年4月16日止，教育處網站僅能查得教育會文教基金會108年度決算書、體育發展基金會105至107年度接受捐款或主動捐贈者資料，餘則未見資訊公開；復查各該財團法人官方網站，亦未見各該財團法人之年度工作計畫、經費預算等資訊，經函請督促各財團法人確實依財團法人法規定公開相關資訊，俾利全民監督。據復：爾後將依規定辦理，另因教育處網站有公告時間限制，且部分基金會未設有官方網站，嗣後將檢討改善公開資訊之方式及調整公告年限設定。

三、108年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於108年度審核報告內列重要審核意見1項，為「財團法人設立及監督法規尚未配合財團法人法公布施行，及時檢討修正，又部分財團法人收入多仰賴利息收入，及基隆社區大學評鑑缺失尚乏追蹤機制，均待督促研謀改善」，經賡續追蹤查核實際辦理結果，該府財團法人相關監督管理規範迄未因應財團法人法施行完成修訂、部分財團法人迄未完成建立（訂定）會計、內部控制、稽核制度等規範，經再綜合研提審核意見詳「二、重要審核意見」通知檢討改善。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國109年度                 單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累計 政府捐助基金 |  | 109年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金 額 | 占創立 基金總 額比率 | 金 額 | 占期末 基金總 額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 市政府主管（4個） | 61,894 | 89,344 | 47,004 | 75.94 | 78,656 | 88.04 | 7,117 | 2,354 | 9,471 | 50.85 | 7 |
| 1.基隆社區大學教育基金會 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 7,117 | 2,354 | 9,471 | 52.96 | 154 |
| 2.基隆市體育發展基金會 | 14,504 | 11,900 | 14,504 | 100.00 | 11,900 | 100.00 | － | － | － | － | - 311 |
| 3.基隆市教育會文教基金會 | 6,000 | 6,000 | 2,500 | 41.67 | 2,500 | 41.67 | － | － | － | － | 30 |
| 4.基 隆 市 文 化 基 金 會 | 31,390 | 61,444 | 20,000 | 63.71 | 54,256 | 88.30 | － | － | － | － | 133 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人109年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

3.市政府對表列財團法人之捐助效益，經評估結果，尚能符合捐助目的。

4.基隆市文化基金會之政府捐助機關計有文化部（前行政院文化建設委員會）、教育部（前臺灣省政府教育廳）及基隆市政府。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

重大公共建設計畫之推動為市政府施政重點，執行成效攸關市民生活品質及市政府形象，另採購案件執行情形，能否如期如質完成，發揮預期功能與效益，亦為各界所關注。爰109年度市政府暨所屬機關辦理重大公共建設計畫及採購案件之查核結果，說明如次：

一、重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）重大公共建設計畫執行情形

市政府109年度列管重大公共建設計畫計有32項，年度可支用預算數44億3,394萬餘元，執行結果，實際執行數計15億4,530萬餘元，預算執行率34.85％，該府各主管機關重大公共建設計畫預算執行情形，分述如次：

1.市政府主管：計有調和街轉運站第二期新建工程－主體工程案等21項，年度可支用預算數合計27億261萬餘元，執行數合計11億975萬餘元，執行率41.06％。

2.環境保護局主管：計有108年度多元化垃圾處理計畫－推動廚餘回收處理設施補助計畫等5項，年度可支用預算數合計4億7,217萬餘元，執行數合計6,181萬餘元，執行率13.09％。

3.文化局主管：計有美術館展場提升計畫等4項，年度可支用預算數合計10億5,991萬餘元，執行數合計2億9,104萬餘元，執行率27.46％。

4.消防局主管：計有興建暖暖消防分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程1項，年度可支用預算數1億358萬餘元，執行數8,074萬餘元，執行率77.95％。

5.產業發展處主管：計有改善政府動物管制收容設施計畫（動物保護防疫所）1項，年度可支用預算數9,567萬元，執行數194萬餘元，執行率2.03％。

上開列管重大公共建設計畫執行率未達80％者計有26項，茲依該府各主管機關彙列各案落後情形如表1：

| 表1 109年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫預算執行率未達80％明細 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管 機關 | 計畫名稱 | 計 畫 期 程 | 年 度 預 算 |  |  | 原因分析 |
|  |  |  |  | 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |
| 1 | 市政府 | 調和街轉運站第二期新建工程－主體工程案 | 104至110年 | 47,289 | － | － | 配合建築執照取得時程，影響工程執行進度。 |
| 2 | 環境保護局 | 108年度多元化垃圾處理計畫－推動廚餘回收處理設施補助計畫 | 108至109年 | 60,000 | － | － | 決議暫緩執行，影響計畫經費執行進度。 |

表1　109年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫預算執行率未達80％明細（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管 機關 | 計畫名稱 | 計 畫 期 程 | 年 度 預 算 |  |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |
| 3 | 環境保護局 | 南榮河水質提升現地處理工程及沿岸水環境改善工程 | 109至110年 | 152,819 | 253 | 0.17 | 配合用地取得時程，影響計畫執行進度。 |
| 4 | 文化局 | 108－109年度博物館與地方文化館升級計畫美術館展場提升計畫 | 108至109年 | 142,858 | 1,581 | 1.11 | 配合設計完成時程，影響計畫執行進度。 |
| 5 | 產業發展處 | 改善政府動物管制收容設施計畫（動物保護防疫所） | 108至109年 | 95,670 | 1,940 | 2.03 | 配合建築執照取得時程，影響工程執行進度。 |
| 6 | 文化局 | 推動藝文專業場館升級計畫－文化中心場館升級整建計畫 | 107至109年 | 114,290 | 3,432 | 3.00 | 開工期程延宕，影響計畫執行進度。 |
| 7 | 市政府 | 中正國中活動中心改建工程（拆除重建專案計畫） | 106至109年 | 89,654 | 3,642 | 4.06 | 配合建築執照取得時程，影響工程執行進度。 |
| 8 | 市政府 | 提升道路品質計畫－希望之丘山城社區通廊系統建構計畫 | 107至110年 | 258,830 | 14,220 | 5.49 | 多次流標及工程進度落後，影響計畫執行進度。 |
| 9 | 市政府 | 田徑場主建築物拆除重建（含邊坡整治）及周邊運動服務設施改善工程補助計畫案暨田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施（含照明）改善工程 | 107至110年 | 159,830 | 11,200 | 7.01 | 前置作業未周延及規劃設計期程費時，影響計畫執行進度。 |
| 10 | 環境保護局 | 水環境改善計畫 （1）旭川河（二期） （2）西定河 （3）田寮河二期（旺牛橋上游） | 109至110年 | 76,000 | 6,430 | 8.46 | 配合用地取得時程及工程多次流標，影響計畫執行進度。 |
| 11 | 文化局 | 市定古蹟劉銘傳隧道修復工程（含補遺計畫） | 104至109年 | 66,747 | 9,653 | 14.46 | 辦理變更設計，影響預算執行進度。 |
| 12 | 市政府 | 基隆轉運站暨周邊環境改善工程 | 104至110年 | 481,794 | 86,136 | 17.88 | 前置作業未周延及規劃設計期程費時，且辦理變更設計，影響預算執行進度。 |
| 13 | 市政府 | 暖暖高中老舊校舍改建三期工程 | 103至109年 | 15,776 | 2,850 | 18.07 | 廠商發生發生財務危機，無力履行後續點交及保固等項目，影響預算執行進度。 |
| 14 | 環境保護局 | 旭川河水質改善現地處理工程 | 108至109年 | 88,416 | 24,964 | 28.23 | 前置作業辦理費時及辦理變更設計，影響預算執行進度。 |

表1　109年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫預算執行率未達80％明細（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管 機關 | 計畫名稱 | 計 畫 期 程 | 年 度 預 算 |  |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可支用 預算數 | 執行數 | 執行率 |  |
| 15 | 環境保護局 | 田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程 | 108至110年 | 94,935 | 30,171 | 31.78 | 工程多次流標及辦理變更設計，影響計畫執行進度。 |
| 16 | 文化局 | 大基隆歷史場景再現整合計畫 | 108至109年 | 736,016 | 276,380 | 37.55 | 主要工程施工進度落後，致影響整體計畫執行進度。 |
| 17 | 市政府 | 正濱國中新（擴）建幼兒園園舍工程 | 106至110年 | 61,879 | 23,877 | 38.59 | 工程多次流標及辦理變更設計，影響預算執行進度。 |
| 18 | 市政府 | 中山國小新建幼兒園園舍工程 | 106至110年 | 69,735 | 29,054 | 41.66 | 工程多次流標及辦理預算追加，影響預算執行進度。 |
| 19 | 市政府 | 基隆山海城串連再造計畫 | 107至110年 | 318,007 | 144,483 | 45.43 | 工程多次流標及辦理變更設計，影響預算執行進度。 |
| 20 | 市政府 | 污水下水道系統建設計畫工程 | 89至120年 | 294,816 | 138,387 | 46.94 | 辦理變更設計及工程執行延宕，影響預算執行進度。 |
| 21 | 市政府 | 信義國小老舊校舍整建工程 | 104至109年 | 225,284 | 111,975 | 49.70 | 辦理變更設計，影響預算執行進度。 |
| 22 | 市政府 | 武崙國小擴建幼兒園園舍工程 | 106至110年 | 59,085 | 31,219 | 52.84 | 工程前置作業辦理費時及變更設計，影響預算執行進度。 |
| 23 | 市政府 | 暖西國小新（擴）建幼兒園園舍工程 | 106至110年 | 59,380 | 34,269 | 57.71 | 工程多次流標及辦理變更設計，影響預算執行進度。 |
| 24 | 市政府 | 中興國小老舊校舍整建工程 | 106至109年 | 121,410 | 87,420 | 72.00 | 配合建築執照取得時程及提升綠建築等級辦理變更設計，影響預算執行進度。 |
| 25 | 市政府 | 提升道路品質公共環境改善計畫－基隆市安樂區麥金路 | 107至109年 | 85,541 | 62,768 | 73.38 | 配合動工時程及施工順序，影響工程執行進度。 |
| 26 | 消防局 | 興建暖暖消防分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程 | 107至109年 | 103,580 | 80,743 | 77.95 | 配合處理施工障礙時程及辦理變更設計，影響預算執行進度。 |

註：1.本表係列管5,000萬元以上之公共建設計畫。

2.資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

（二）審計機關查核情形

1.辦理各重大公共建設計畫間有執行進度落後情事，有待檢討改善。

市政府109年度列管重大公共建設計有32項，年度可支用預算數44億3,394萬餘元，執行結果，實際執行數計15億4,530萬餘元，預算執行率34.85％，惟因規劃設計、施工前置作業、施工內容及順序規劃未周全，致影響工程推動，多數計畫預算執行成效未如預期，諸如：教育處辦理之田徑場主建築物拆除重建（含邊坡整治）及周邊運動服務設施改善工程，自107年12月19日計畫核定後，歷經2次調整設計需求及經費（增加周邊景觀及停車場等），遲至109年5月4日始完成設計，又工程招標階段4次流標，影響採購發包時程，且施工前未全面取得施工用地及完成水土保持計畫書審查，開工後又無法全面施作；觀光及城市行銷處辦理之基隆轉運站暨周邊環境改善工程及都市發展處辦理基隆山海城串連再造計畫等，分別因全區鋼柱施工方式與契約圖說未合，及未適時整合中正公園周邊相關工程施工順序等，致影響工程推動期程；教育處辦理之暖暖高中校舍改建第3期計畫，亦因未積極處理廠商未履約完成項目（諸如：綠建築合格證明文件、污水許可文件等），及廠商未依契約完成履約保固修繕等，遲遲無法正常開放使用等情事，經函請研謀改善。據復：已督促所屬積極趕辦，並賡續督促廠商兼顧施工品質下，趲趕工進，嗣後將強化重大公共建設計畫各階段管控，以提升計畫執行成效。

2.重大工程混凝材料品質管理作業仍未落實，允應檢討改進。

預拌混凝土材料係營建工程主要材料，其抗壓強度攸關公共工程品質，故工程採購契約均約定，預拌混凝土材料品質管理作業，應經實驗室製作濕養標準圓柱試體，辦理混凝土抗壓強度試驗，以作為評估混凝土強度之準據，並由工程主辦機關督促工程監造單位及承攬廠商，確實會同進行材料試驗，以落實品質管理作業。工務處辦理暖暖消防分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程、107年提升道路品質公共環境改善計畫－安樂區麥金路、暖暖高中校舍改建三期工程，及產業發展處辦理外木山漁港設施改善工程、108年八斗子漁港港區道路整修工程等，決標金額共計1億7,633萬餘元，使用之預拌混凝土計9,046立方公尺，經查品質管理情形，核有：（1）上開5案製作混凝土試體，未依規定於工地養護48小時後，運至檢驗實驗室以標準水濕方式養護，直至抗壓試驗為止，僅由材料供應商自行攜回養護，致無法掌控試驗實際養護情形；（2）施工中進行預拌混凝土材料檢驗時，未督促所屬工程監造單位及承攬廠商會同進行材料試驗，僅由材料供應商自行辦理等情事，經函請查明檢討妥處，嗣後並應改進。據復：（1）已通函所屬機關學校，嗣後落實辦理檢驗養護作業；（2）依契約檢討妥處，嗣後並加強材料檢驗作業，以維護公共工程品質。

3.市定古蹟劉銘傳隧道修復工程執行進度落後，有待研謀善策。

文化局自96年12月規劃辦理市定古蹟劉銘傳隧道修復工程，計畫總經費7,287萬餘元，經查本案辦理及執行過程因未覈實確認修復工程實際使用土地範圍，致延宕土地使用權取得期程；又初次隧道現況調查後，未依實際需求編列預算辦理隧道全面調查；復未據專家學者審查意見覈實審查廠商所提修復方案並就設計欠當部分促請修正，肇致後續修復設計成果因未符文化資產保存法規定，影響修復工程之推動等情事，本室前於107年12月13日依審計法第69條第1項規定通知基隆市市長，案經市政府108年9月12日函復文化局已積極辦理補充調查，及後續修復工程業於108年7月10日完成發包在案。嗣追踨後續辦理情形，截至109年底止，工程實際進度27.2％，僅達預定進度54.4％之半數，仍待積極趕辦，經再函請研謀改善。據復：該案於105年12月25日完成規劃設計後，因增辦補遺計畫而調整設計，工程於108年7月決標，復於110年2月召開第1次契約變更設計審查會，訂於5月31日辦理議價作業，惟因廠商對施工期程仍有疑義，將擇期與廠商研議契約變更內容及議價，後續再依決標結果修正工程施工進度。

4.寵物銀行整建工程案較預計進度落後，允待研謀改善，並賡續督促廠商兼顧施工品質趲趕工進。

動物保護防疫所為增加收容動物空間及改善收容環境，以維護收容動物生活品質，提報寵物銀行（公立動物收容所）整建工程（含設置臨時收容區域）案，並經行政院農業委員會於107年12月間核定列入改善政府動物管制收容設施計畫，補助計畫總經費9,567萬元，預定109年完工，惟自108年8月起經3次公告招標，均無廠商投標而流標，致該案於108年12月31日始完成決標，經重新核算總經費為9,659萬餘元，遲至109年10月6日始取得建造執照及開工，工期540個日曆天，計畫完成期程展延至111年3月。截至109年底，前揭計畫累計已編列預算9,567萬元，實際支用數194萬餘元，執行率僅2.03％，留待以後年度繼續執行之保留數高達9,372萬元，又該期間該所收容動物之死亡率由107年度9.16％上升至109年度之10.62％，且高於全國平均值，經函請該所妥為檢討改善，並賡續督促廠商兼顧施工品質下，趲趕工進。據復：督促廠商於兼顧施工品質下加速施工，並改善現有收容所破舊及留置動物籠舍僅以鐵網分隔之情形，俾利收容動物擁有獨立空間，降低傳染疾病之風險，進而降低死亡率。

二、採購執行情形之查核

（一）採購執行情形

市政府暨所屬機關109年度辦理採購案件計1,430件，決標總金額50億2,595萬餘元，其中以公開方式辦理採購者計1,258件（占87.97％），決標金額計44億9,813萬餘元（占89.50％）；以限制性招標非公開方式辦理採購者計172件（占12.03％），決標金額計5億2,782萬餘元（占10.50％），109年度市政府暨所屬機關採購概況詳表2。

表2　109年度市政府暨所屬機關採購決標案件統計

單位：件、新臺幣千元、％

| 標的類別 | 決標 件數 | 決標金額 | 公開方式辦理 |  |  |  | 限制性招標非公開方式辦理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 件數 | 比率 | 金額 | 比率 | 件數 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 合計 | 1,430 | 5,025,959 | 1,258 | 87.97 | 4,498,136 | 89.50 | 172 | 12.03 | 527,822 | 10.50 |
| 工程 | 479 | 2,884,318 | 407 | 84.97 | 2,606,468 | 90.37 | 72 | 15.03 | 277,850 | 9.63 |
| 財物 | 379 | 526,193 | 299 | 78.89 | 480,148 | 91.25 | 80 | 21.11 | 46,044 | 8.75 |
| 勞務 | 572 | 1,615,447 | 552 | 96.50 | 1,411,518 | 87.38 | 20 | 3.50 | 203,928 | 12.62 |

註：1.公開方式包含公開招標、公開取得及經公開評選等。

2.資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網資料。

（二）審計機關查核情形

1.審查廠商投標文件之作業仍欠周全，有待檢討改善。

行政院公共工程委員會為明確政府採購法第50條第1項第5款規定所稱「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯」之情形，前於91年11月27日、95年7月25日函示認定及處理方式。市政府暨所屬機關學校105至109年度辦理採購案件計有7,315件，決標金額共計199億6,505萬餘元，經查核有：（1）機關辦理部分採購案件，其有3家以上合格廠商投標，開標後有2家廠商有行政院公共工程委員會函示所稱之押標金未附或不符合規定、投標文件空白……等，致僅餘1家廠商符合招標文件規定，且不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯，惟招標機關於審標過程未能詳予檢核察覺，致影響政府採購公平秩序；（2）部分採購案件，其開標及履約階段文件載列廠商資訊及工地負責人、勞安人員等係屬未參與投標廠商，存有廠商借用他人名義投標履約情事，經函請檢討改進。據復：（1）已通函所屬機關學校確實依照政府採購法相關規定處理，以確保政府採購秩序；（2）已依規定函送相關單位查處，並依政府採購法相關規定追繳違法廠商押標金等。

2.辦理刊登拒絕往來廠商，以杜不良廠商影響其他機關採購案件，惟處理及刊登作業未盡妥適，有待檢討改善。

依據政府採購法第101條規定，廠商有違法或重大違約情形時，依情節輕重予以刊登政府採購公報停權1年或3年之處分，以杜不良廠商之違法、違約行為，影響其他機關採購案件，確保政府採購秩序及品質。市政府自108至109年度清查發現，所辦採購廠商有違法或重大違約行為，須依規定辦理刊登拒絕往來廠商作業者計6件，經查該府因未儘速成立採購工作及審查小組認定廠商違法（約）處理方式，及相關單位未配合公告刊登等，致延誤處理及刊登作業，諸如：產業發展處辦理八斗子漁港曳船道周邊水域疏浚工程，招標機關於109年11月獲悉地方法院判定承攬廠商代表人有妨礙投標違反政府採購法不法情事，卻未儘速辦理後續刊登拒絕往來廠商作業；另八斗國民小學辦理105年迎曦樓牆面更新改善工程、環境保護局辦理100年度環境保護局採購清溝車、工務處辦理108年度橋樑檢測作業、教育處辦理暖暖高中校舍改建第3期計畫等4案承攬廠商，招標機關確認違法或重大違約後，延誤成立採購工作及審查小組認定廠商違法處理方式，及相關單位未配合公告刊登等情事，經函請研謀改善。據復：招標機關已加速處理陸續辦理刊登，並將通函所屬機關學校嗣後辦理刊登拒絕往來廠商，確實依照工程會訂定注意事項，以避免影響廠商權益。

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至109年12月31日止，基隆市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期及第2期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助市政府計8億1,995萬餘元，分屬城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設等5項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設5億3,657萬餘元（65.44％），數位建設1億4萬餘元（12.20％），水環境建設9,928萬餘元（12.11％），因應少子化友善育兒空間建設7,688萬元（9.38％），食品安全建設為717萬餘元（0.87％）（圖1、2）。

| 圖1 前瞻第1期補助計畫建設類別 | 圖2 前瞻第1期補助計畫建設類別（金額） |
| --- | --- |
| 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助市政府計8億1,995萬餘元，執行結果，截至109年12月31日止，累計執行數7億214萬餘元，約85.63％（表1、圖3）。執行率未達80％者，僅城鄉建設1項，主要係先期規劃作業延遲及工程發包進度未如預期。

| 表1 基隆市政府前瞻第1期特別預算補助經費執行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 106年9月13日至109年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| 合計 | 819,959 | 702,147 | 85.63 |
| 城鄉建設 | 536,576 | 428,912 | 79.93 |
| 表1 基隆市政府前瞻第1期特別預算補助經費執行（續） |  |  |  |
| 106年9月13日至109年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| 數位建設 | 100,044 | 99,682 | 99.64 |
| 水環境建設 | 99,285 | 91,171 | 91.83 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 76,880 | 75,380 | 98.05 |
| 食品安全建設 | 7,172 | 7,001 | 97.62 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數，加計保留轉入以後年度執行之實現數。 3.本表前瞻計畫補助款8億1,995萬餘元與108年度基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額8億2,615萬餘元，差異619萬餘元，其中城鄉計畫原列5億3,772萬餘元，因經濟部補助公有危險建築補強重建－公有零售市場計畫等，按計畫執行情形調減第1期特別預算補助款115萬餘元；水環境建設計畫原列1億432萬餘元，因環境保護署補助水環境改善計畫等，按計畫執行情形調減第1期特別預算補助款503萬餘元。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖3 基隆市政府前瞻第1期特別預算補助經費執行概況 106年9月13日至109年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助市政府計27億5,948萬餘元，分屬城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設等5項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設20億2,466萬元（73.37％），水環境建設4億6,990萬餘元（17.03％），數位建設1億6,106萬餘元（5.84％），因應少子化友善育兒空間建設9,700萬元（3.52％），食品安全建設為685萬餘元（0.25％）（圖4、5）。

| 圖4 前瞻第2期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖5 前瞻第2期補助計畫建設類別（金額） 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助市政府計27億5,948萬餘元，執行結果，截至109年12月31日止，累計執行數15億9,364萬餘元，約57.75％（表2、圖6）。執行率未達80％者，計有水環境建設及城鄉建設2項，主要係設計及工程發包進度未如預期，致影響經費執行進度。

| 表2 基隆市政府前瞻第2期特別預算補助經費執行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 108年1月1日至109年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| 合計 | 2,759,485 | 1,593,645 | 57.75 |
| 城鄉建設 | 2,024,660 | 1,189,259 | 58.74 |
| 水環境建設 | 469,907 | 170,253 | 36.23 |
| 數位建設 | 161,061 | 149,630 | 92.90 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 97,000 | 77,645 | 80.05 |
| 食品安全建設 | 6,856 | 6,856 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款27億5,948萬餘元與108年度基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額27億9,564萬餘元，差異3,616萬餘元，其中城鄉計畫原列20億7,684萬餘元，因經濟部補助開發在地型產業園區、公有危險建築補強重建－公有零售市場等計畫，按計畫執行情形調減第2期特別預算補助款5,218萬餘元；水環境建設計畫原列4億5,250萬餘元，因環境保護署補助水環境改善等計畫，按計畫執行情形調增第2期特別預算補助款1,740萬餘元；數位建設計畫原列1億5,554萬餘元，因教育部補助強化數位教學暨學習資訊應用環境等計畫，按計畫執行情形調增第2期特別預算補助款552萬餘元；因應少子化建設計畫原列1億390萬元，因衛生福利部補助建構0－2歲兒童社區公共托育等計畫，按計畫執行情形調減第2期特別預算補助款690萬元。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

三、重要審核意見

本室查核市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請市政府積極趕辦或促請各計畫主管機關研謀因應改善措施，謹摘述如次：

（一）配合辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，事前評估及協調作業未臻周延，致部分計畫進度未符預期，有待檢討改進。（整體性）

市政府配合辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，該計畫分2期執行，中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助基隆市政府及所屬機關計8億1,995萬餘元，執行結果，截至109年12月31日止，累計執行數7億214萬餘元，約85.63％；第2期（108至109年度）特別預算補助市政府計27億5,948萬餘元，執行結果，截至109年12月31日止，累計執行數15億9,364萬餘元，約57.75％，計畫預算執行成效未如預期，其中產業發展處辦理之博愛公有零售市場耐震補強計畫，因設計內容影響攤商營業，而於109年9月決議撤案，又社會處辦理仁愛、暖暖、信義公共托育家園等3案，或因未審慎調查施作建物，或因後續相關工程未配合施作等，致無法啟動計畫而辦理撤案等；另環境保護局辦理之田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程，因施工前未完成現有樹木移植，施工時造成周邊道路損壞，延宕辦理變更設計；文化局辦理之大基隆歷史場景再現整合計畫，相關子計畫之施工廠商怠工造成計畫進度延遲；體育場辦理之暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程、衛生局辦理之衛生局辦公廳舍耐震補強及公廁整修工程，亦有類似未如期完成變更設計及施工進度延遲等情事，經函請檢討改進。據復：嗣後加強計畫事前評估機制及後續協調，並督促所屬積極趕辦，以提升計畫執行成效。

（二）為落實全國水環境改善，配合前瞻基礎建設辦理基隆市全國水環境清淨河面計畫及水質監測計畫，惟河漂物撈除地點未納列觀光景點，亦未就垃圾熱點加強巡查，又部分河川水質檢測結果呈惡化情形，有待積極研謀改善。（水環境建設）

環境保護局配合行政院環境保護署推動全國水環境計畫，109年度獲補助辦理全國水環境清淨河面計畫（計畫經費242萬餘元）及全國水環境水質監測計畫（計畫經費359萬餘元）。經查上開計畫執行情形，核有：1.廠商未能妥適依實際情況進行河面垃圾分類統計，工作日誌亦僅記載工作地點及河漂物重量，未記錄垃圾種類，復未依作業程序填具稽查紀錄表，不利後續工作重點規劃及告發裁處作業執行；2.清淨河面計畫係委外廠商定期就田寮河、西定河、南榮河及旭川河等進行巡查，並依據河漂物撈除執行結果提出垃圾熱點名單，惟查廠商均係以固定沿河道巡查方式辦理，未就歷來統計之垃圾產生熱點、轄內觀光景點及重大活動周邊加強巡查，亦未就垃圾熱點周邊鄰里加強宣導，現行巡檢方式允待檢討調整；3.109年水質監測地點計16處，整體污染程度為輕度污染1處、中度污染10處、嚴重污染5處，經與108年度監測結果相較，其中田寮河之月眉溪、旭川河之大德橋、西定河之新民橋、定國橋及大慶大城社區、南榮河之龍門里活動中心等6處（約占37.50％）污染程度有加重情形，均經函請研謀改善。據復：1.未來將視行政院環境保護署考核計畫內容調整增加分類次數，並已請廠商確實填寫相關表件；2.已於計畫內規定應配合執行現況、臨時交辦及基隆市重要或大型活動日程，調整或新增巡檢地點及頻率，亦將持續針對熱點周邊加強文宣發送及宣導工作；3.為降低河川污染情形，長期除加速推動民生污水下水道接管，短期方面已向中央爭取經費辦理西定河水環境改善計畫等，期能將河川水質由嚴重污染降為中度污染。

（三）爭取中央前瞻特別預算辦理校園社區化改造計畫，惟部分學校社區共讀站使用情形未臻理想，另部分學校社區資訊站服務對象亦有未符計畫目標情事，有待檢討改善。（城鄉建設）

教育部以城鄉建設－校園社區化改造計畫預算，推動辦理活化校園空間擴大社區服務，補助各市縣政府於校園設置學校社區共讀站及社區資訊站等，希善用學校校園空間，作為社區居民學習、運動或交流場域，讓學校成為社區居民生活中心。教育處爰提報校園社區化改造相關計畫，106至109年度計18校申請建置學校社區共讀站（支用經費4,485萬餘元）及5校申請建置社區資訊站（支用經費172萬餘元）。經查執行情形，核有：1.109年度共讀站入館人次及書籍借閱累計分別為24,174人次及39,069冊，其中使用者為社區民眾分別計有321人次（1.33％）及724冊（1.85％），顯示民眾使用共讀站情形未臻理想，又部分學校共讀站學期間未開放社區居民借閱，亦有礙社區民眾平日使用圖書資源，影響推廣閱讀之政策目的達成；2.經查建德國小、中和國小及明德國中等校，實際使用人數介於204至273人次，尚未達教育部所定最低服務360人次之目標，復查107至109年服務民眾為新住民、原住民、中高齡身份者等數位落差高關懷族群，分別為624人次、635人次及276人次，占各該年度服務民眾總人次之11.86％、11.17％及18.61％，其中中和國小資訊站啟用後未有高關懷族群使用紀錄，顯示資訊站實際服務對象與教育部原定目標族群有別等情事，均經函請研謀改善。據復：1.已規劃於共讀站辦理閱讀推廣活動及作家到校演講，除函請學校修訂社區共讀站開放規則開放社區居民閱覽或借閱館藏，並已研擬社區共讀站借還書自動化系統與文化局公共圖書館介接，增加社區居民借還書之便利性；2.已修正原有宣傳方式，將積極邀請高關懷族群社區民眾前來使用，以達到社區資訊站原定目標及發揮社區服務功能。

（四）部分原訂興辦公共托育家園未能依計畫完成布建，有待積極跨域協調各機關學校釋出低度利用公有房舍，以利計畫推展。（少子化友善育兒空間建設）

市政府為利民眾取得平價且優質之育兒環境，研提少子化友善育兒空間建設－建構0－2歲兒童社區公共托育計畫，於107至109年間預計增設4處社區公共托育家園，並經衛生福利部核定計畫總經費2,655萬餘元（由前瞻基礎建設計畫預算補助1,380萬元、公益彩券盈餘分配基金支應1,275萬餘元）。截至109年底止，僅開辧中正社區公共托育家園1處，另原規劃暖暖、仁愛、信義等3處社區公共托育家園未予執行，主要係原規劃使用場域建物或有結構安全之虞，或尋覓閒置教室未果，或新建工程流標，致3次函請衛生福利部撤銷補助在案，顯示於申請補助案件時，未能審慎評估並事前及早辦理相關規劃作業，致未能達成計畫目標，經函請積極跨域協調各機關學校整併使用空間，釋出低利用公有房舍，以利計畫推展。據復：將賡續尋覓符合設置規定之場域，並於計畫申請前規劃作業時審慎評估，如有涉及其他局處，亦會啟動跨局處協調機制，以利計畫推展，俾利市民取得具近便性且平價優質的公共托育服務。

（五）大基隆歷史場景再現整合計畫執行進度落後，有待研謀善策。（城鄉建設）

文化局為藉由紀念性建築，作為歷史空間敘事基礎，彰顯基隆市多重歷史文化價值，規劃辦理大基隆歷史場景再現整合計畫，經文化部105年7月核定計畫總經費8億2,347萬餘元。經查上開計畫執行情形，核有：執行本案過程或因事前未能及早處理計畫土地取得問題，或因未審慎評估各子計畫作業之關聯及界面、或遺漏古蹟修復及再利用辦法第7條規定應辦理事項等事由，先後4次向文化部提報修正計畫內容並展延至109年底完成。截至109年底，累計已編列預算8億7,632萬餘元，執行數4億1,618萬餘元，執行率僅47.49％，留待以後年度繼續執行保留數4億6,013萬餘元，主要係歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程、市定古蹟基隆要塞司令部修復再利用工程及白米甕砲台修復再利用工程等案，決標金額分別為1億1,639萬元、1億3,542萬元及3,150萬元，各案工程實際進度16.09％、24％、48.21％，較預定進度分別落後45.4個百分點、42.98個百分點及8.21個百分點；又該計畫分為53項子計畫執行，截至109年底止，已竣工或結案者計有24項，未結案29項分屬經常門16項、資本門13項，仍待積極執行，經函請積極研謀措施改善。據復：截至110年5月底止，經常門未結案計畫主要係大基隆歷史場景再現整合計畫之網站建置暨網路設備系統優化工程等案部分介面相互牽引，預計於110年底結案；資本門未結案計畫主要係歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程、市定古蹟基隆要塞司令部修復再利用工程等案，因部分施工廠商內部股東紛爭，及受營建物料價格上揚、疫情影響缺工、古蹟修復過程需研討修復原則，及拆解建物後衍生需辦理變更設計工項等因素，致工程案進度落後，業請廠商檢討施工進度及工項施作順序，物料價格上揚及缺工問題則依契約規定辦理及由監造廠商積極協助，另邀請2位文化資產委員參與古蹟修復工程督導會議即時指導，就涉及變更設計之工項原則採不停工方式辦理，期在各項因應策略下加速工進，並提高預算執行率。

陸、基隆市政府道路維護管理情形之查核

隨著經濟發展，人民生活水準提升，民眾對道路服務品質要求日益增高，道路路面平整與否，影響用路人安全及觀感甚巨，因此，加強道路維護管理作業，確保道路服務品質及安全，為市政府當前重要施政項目。

目前基隆市政府為完善市區道路管理，訂有基隆市道路挖掘管理自治條例等相關法規

圖1　道路損壞情形

圖片來源：擷取自109年12月26日聯合新聞網。

，規範公共管線挖掘申請、相關費用（許可規費、路面修復費及保證金等）繳交、道路挖掘許可證核發、施工及竣工規定、禁挖規定及裁罰規定等事項，供所屬各機關遵循。惟近年來市區道路多有發生地下管線爆裂造成路面損壞、坑洞或不平整等問題，影響交通及民眾用路安全，甚至造成人員傷亡，顯示市政府現行道路維護管理仍未臻完備（圖1）。

茲將市政府道路維護管理情形及本室所提具之重要審核意見，列述如次：

一、現行道路維護管理概況

依市區道路條例第4條規定，市區道路主管機關，在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。公路法第3條及第6條規定，所稱公路主管機關，在直轄市為直轄市政府，在縣（市）為縣（市）政府；市道、區道由直轄市公路主管機關管理；縣道、鄉道由縣（市）公路主管機關管理。又依公路修建養護管理規則第7條規定，公路之修建、養護及管理，市道、區道由直轄市政府辦理，縣道、鄉道由縣（市）政府辦理。據市政府統計，107至109年度轄管道路長度約5萬5,126公尺，面積約4,921千平方公尺，管理維護預算總計3億3,768萬餘元，實際執行經費2億7,009萬餘元，辦理道路挖掘件數計2,234萬餘件，挖掘面積合計5,450平方公尺。茲將現行道路挖掘管理、巡查修復及維護管理情形，分述如次：

（一）道路挖掘管理情形

道路因管線埋設等因素而須進行挖掘，雖係市區道路常見情形，但亦為導致鋪面品質劣化與平整度不佳之主要因素。目前市政府對於轄內道路維護管理分工，乃依道路寬度分由工務處及各轄管區公所辦理，其中寬度未達4公尺之道路由各區公所負責，寬度4公尺以上之道路則由工務處負責。又工務處自89年建置基隆市道路挖掘管理系統，並逐步改善擴充該系統功能，藉以整合管理道路設施施作、管理及維護作業，另可透過該系統進行統計分析，針對頻繁漏水路段，提供熱點統計資訊供相關單位應用。

（二）道路巡查通報及修復情形

為確保道路品質及安全，工務處原係自行辦理道路坑洞巡查通報，自109年度起改由委託專業廠商定期辦理道路坑洞巡查及修復，並另委託監造廠商辦理相關監督工作。該道路巡查機制，主要係廠商以工程車逐日辦理巡查，監造廠商則配合每週巡路抽查。近年來路面坑洞雖已減少，惟為強化巡路品管功效，以求減少產生坑洞情況，該處逐年檢討相關施工規範、契約規定，將道路附屬設施納入巡查範圍，要求廠商拍攝照片製成完整紀錄，配合道路挖掘管理系統建置數位化管理機制；另引入瀝青磚修補等創新工法，避免傳統鑽心試驗後，小面積夯壓導致夯實度不足，後續容易產生破損情事，提升修補品質；又除接受里長及1999民眾通報道路坑洞案件外，工務處仍不定期隨機抽查，透過機動巡查方式，以期提升道路品質。

（三）道路養護情形

道路養護為例行性之道路管理作為，可確保道路品質維持良好狀況。由於基隆濱海且夏季高溫多雨，容易加速瀝青混凝土路面劣化，道路養護年限較短，又位處海港及東北角陸路交通匯流點，主要道路鋪面承受高載重、高交通流量，使個別路段容易產生嚴重破損，道路養護主要對象主要為轄區內路段使用頻率高之主線道，及較多民眾居住之狹窄不易施工修復的八米以下道路，工作內容包括路基改善、標線修補、標線防滑、人手孔調降及道路巡查坑洞修補等。

二、審計機關重要審核意見

（一）現行道路設計及挖掘管理規範偏重瀝青混凝土鋪面，惟未針對轄內水泥混凝土鋪面研訂相關規範，各道路管理權責機關之挖掘施工管理方式未一致，亟待研謀改善。

按市區道路條例第32條規定略以，直轄市或縣（市）政府所轄市區道路分工權責、設施維護、使用管制、障礙清理等管理事項之規定，由直轄市或縣（市）政府分別定之。市政府為完善市區道路管理，訂有基隆市道路挖掘管理自治條例等相關法規，作為各道路管理之權責機關執行準據。經比較分析該等法規內容，現行道路設計及挖掘管理規範偏重瀝青混凝土鋪面，惟未針對轄內水泥混凝土鋪面研訂相關規範，致各道路管理權責機關對水泥混凝土鋪面挖掘施工之規範管理方式未一致，諸如：各區公所針對挖掘寬度認定，部分區公所採地下管線實際寬度、部分區公所採地下管線實際寬度加計周邊工作空間、部分區公所則認定為現有一車道寬……等，另各區公所對於水泥混凝土鋪面修補方式亦未相同，諸如：部分區公所採點焊鋼絲網、部分區公所採鋼筋方式、部分區公所採無筋混凝土施作方式等。經函請市政府儘速整合水泥混凝土路面維護管理規範。據復：已整合各管理單位，要求參照考內政部頒布之市區道路及附屬工程設計規範，以劃一維護管理作業，提升道路管理成效。

（二）運用道路挖掘管理系統整合道路挖掘及地下管線資料，惟系統儲存地下管線設施資訊仍有未吻合或不全情事，且系統缺乏道路施工履歷及高程等功能，不利後續查詢應用，允宜積極檢討改進。

按公共設施管線工程挖掘道路注意要點第17點規定略以，為便於管線管理，各道路主管機關及管線單位應配合內政部國土資訊系統公共管線，建立完整之公共管線資料庫。查市政府自89年建置基隆市道路挖掘管理系統，並於100至108年間逐步改善擴充該系統功能。該系統主要功能為提供道路設施維護管理使用，並包含台電管線、有線電視管線、中華電信管線、雨水下水道、瓦斯、寬頻管道……等地下管線資訊。惟經比對該系統所儲存地下管線設施資料，及各管線挖掘施工時所提現場實際資料，其中管線標示位置錯誤計126件（台電管線3件、吉隆有線電視管線25件、雨水下水道98件）、高程填報錯誤計54件（台電管線3件、吉隆有線電視管線45件、雨水下水道6件）、地下管線設施資訊不全計6件（查無吉隆有線電視管線人孔5件、查無雨水下水道1件），顯示市政府未確依上開注意要點第17點規定辦理，致系統儲存之地下管線設施資訊，有未吻合現場實際資料或不全等情事；又因系統缺乏道路施工履歷及道路高程等重要資訊，故辦理道路維護時，無法獲悉各道路歷年修補狀況（包含道路申挖、養護、搶修歷史資訊及道路完工後高程等），致系統應用範疇侷限於道路申挖使用，未能有效發揮資訊系統加值應用效益。經函請市政府加強公共管線資料庫系統建立及維護，確保公共管線資料庫正確及完整，發揮資訊系統提升道路設施管理效能。據復：已持續進行公共管線資料庫改版作業，並針對各項需求進行開發，提升系統加值應用。

（三）道路挖掘管理系統仍未增設主管核決權限，雙軌作業情形未見改善；另部分完工案件僅以書面審核，或未列管促請緊急搶修案件於3日內完成補辦搶修許可，均待檢討改進。

市政府所建置之道路挖掘管理系統，自106年起開放轄內各區公所上線使用，期各區公所透過系統管理功能，提升維護管理施政效能。經查部分區公所運用情形，間有業者未依規定落實於系統上申請道路挖掘，或已結案件其案件狀態仍顯示施工中，系統與紙本資料未盡一致，或系統有申請紀錄，惟紙本資料佚失等情形；另查系統仍未增設主管核決功能，致區公所雖以系統管控道路挖掘案件，仍須將相關書面文件印出後簽送各主管核決，雙軌作業情形仍未見改善，除增加非必要之行政作業，亦有礙案件管控效能；另部分區公所辦理道路挖掘路面修復完工之勘驗程序，未至現場勘驗及丈量實際修復面積，而逕以目的事業單位呈報書面資料審核，又部分緊急搶修案件未於施工3日內補辦搶修許可作業，且區公所亦未列管並督促業者確依時限辦理，致未於完工後15日內會同勘驗，易存有後續接管及維護爭議；又部分區公所未依收費標準收取道路挖掘路面修復費等，經函請市政府研謀改善。據復：已召開研商會議檢討改善，加強追蹤列管，並向各事業單位業追繳道路挖掘路面修復費計39萬餘元。

（四）道路巡修可及時掌控道路鋪面狀況，惟間有巡查規範未周延，允宜積極檢討改進。

圖2　鋪面坑洞龜裂情形

圖片來源：基隆市政府提供。

依據公路修建養護管理規則第35條規定略以，公路主管機關應就所轄路線，劃分區段實施養護、巡查、檢測，認有損毀之虞者，應採取必要措施，維護交通安全。經查109年至110年1月底，市政府委託廠商辦理之道路坑洞巡查紀錄及派工修復破損資料，發現委外巡查廠商雖每日派工巡查，惟因巡查車輛係以行駛快車道為主，故較難發現慢車道路面坑洞，致時有路段甫經委外廠商巡查，仍有市民或機關反映路面有坑洞破損及影響車行安全等情（圖2）。上開市政府因未依公路修建養護管理規則第35條規定，詳定委外廠商巡查規範，未能有效發揮道路巡查及時掌握全市道路損壞情形，經函請市政府強化道路巡查規範，以提升道路管理成效。據復：已研訂巡查修補機制策進作為，包含：考量道路交通量及路面情況修改合理之巡查頻率、督導廠商就交通量大、路況不佳路段加強巡查，主動發現再次破損之情事，並責成監造單位加強抽查等。

（五）未完整透過空間面向追蹤，致無法全面掌控全市道路損壞實況，亟應通盤檢討研謀改善。

道路定期維護路面及相關設施功能，為確保道路安全之主要方式，近5年（105至109年度）基隆市道路因損壞造成國家賠償案件，每年仍有1至4件不等，已對市民通行安全構成威脅。經分析109年至110年1月底市政府委託廠商辦理道路巡查及修復資料，市區道路發生路面損壞地點，主要集中於交通流量大及地下埋設寬頻管道之道路，惟市政府現行道路養護制度，未完整運用地理資訊系統，透過空間面向追蹤全市道路實況，建立市區道路易損壞熱點道路電子資料庫及控管平台，僅以承辦人員分區自行控管，或仰賴該府自行評定當年度道路養護範圍，經函請市政府研謀改善。據復：已加強運用空間面向追蹤，並運用鋪面損壞量測數據或損壞程度，排定優先改善路段。

（六）鑑於政府機關已逐步推動預防性養護制度，允宜建立預防性養護制度，以提升道路養護成效。

圖3　預防性修復情形

圖片來源：基隆市政府提供。

基隆地區道路鋪面承受高載重及高交通流量之負荷日益增加，同時受氣候環境影響，導致瀝青鋪面時有車轍、路面變形或疲勞裂縫現象，路面易因裂縫而產生坑洞，威脅用路人安全。綜合考量養護成本及維持道路應有服務水準，政府刻正逐步推動預防性養護制度，於道路鋪面產生裂縫前，即進行計畫性預防養護措施，俾有效防止滲水產生坑洞。按市政府目前尚未建立預防性養護制度，僅於舖面損壞程度較嚴重或路面坑洞出現時，方採行修補措施，影響道路使用及養護成效。有鑑於臺北市、新北市、臺中市等地方政府已建立預防性養護制度，針對路況尚可之鋪面，進行預防性加工修復性處理，以減少鋪面損壞，經函請市政府研謀改善。據復：已於明年標案設計圖說新增預防性修復工項，提升道路養護成效（圖3）。