戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

109年度花蓮縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查結果，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

109年度收入部分，繳付公庫數308億9,464萬餘元；支出部分，公庫撥入數293億9,539萬餘元，收支相抵計賸餘14億9,924萬餘元，其餘絀情形如次：

1.109年度總決算部分：歲入實收數230億1,758萬餘元，歲出實支數198億4,543萬餘元，收支相抵計賸餘31億7,215萬餘元。

2.不屬於109年度總決算部分：總決算以前年度收入、暫收款及預收其他政府款等計收19億5,381萬餘元；總決算以前年度支出、暫收款、預收款、預收其他政府款及墊付款等計支41億9,996萬餘元，收支相抵後計短絀22億4,615萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：109年度總決算債務舉借收入59億2,325萬元，總決算債務償還支出53億5,000萬元，收支相抵後計賸餘5億7,325萬元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘14億9,924萬餘元，即為109年度公庫賸餘。

（二）公庫結存

109年度公庫賸餘14億9,924萬餘元，加計109年度短期借款淨減舉借數1億5,000萬元、108年度公庫結存轉入數24億7,967萬餘元，109年度結存轉入110年度之公庫結存數為38億2,892萬餘元。

二、109年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

109年度總決算收入實現審定數為297億1,210萬餘元，與繳付公庫數308億9,464萬餘元相較，差異11億8,253萬餘元，其差異原因如次：

1.減項：無列數。

2.加項11億8,253萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於109年度繳還數2,054萬餘元。

（2）預收款11億6,199萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額11億8,253萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

109年度總決算支出實現審定數為276億7,670萬餘元，與公庫撥入數293億9,539萬餘元相較，差異17億1,869萬餘元，其差異原因如次：

1.加項21億4,397萬餘元，包括：

（1）預付款4億1,830萬餘元。

（2）退還收入（預收）款12億2,088萬餘元。

（3）其他應收款1億3,276萬餘元。

（4）本室修正數3億7,201萬餘元。

2.減項4億2,527萬餘元，係以前年度撥款於109年度實現數。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額17億1,869萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、109年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之差額解釋

109年度審定歲入決算數249億2,993萬餘元，歲出決算數228億7萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘21億2,985萬餘元；繳付公庫數308億9,464萬餘元，公庫撥入數為293億9,539萬餘元，相抵後公庫收支賸餘14億9,924萬餘元。109年度公庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異6億3,060萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項121億6,525萬餘元，包括：

1.109年度公庫已列支，而不屬109年度總決算歲出部分95億4,996萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出29億2,854萬餘元。

（2）退還以前年度歲入1億1,870萬餘元。

（3）109年度總決算債務償還支出53億5,000萬元。

（4）支付各機關墊付款5,053萬餘元。

（5）退還暫收款2億1,747萬餘元。

（6）退還預收款5億9,667萬餘元。

（7）退還預收其他政府款2億8,802萬餘元。

2.總決算列公庫尚未收到之應收歲入款24億5,567萬餘元。

（1）109年度應收歲入款21億9,673萬餘元。

（2）109年度應收歲入保留款2億5,894萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款1億3,205萬餘元，全數係109年度支出賸餘尚未繳庫款。

4.本室修正數2,755萬餘元。

（二）減項115億3,464萬餘元，包括：

1.109年度公庫已列收，而不屬109年度總決算歲入部分84億4,794萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入13億4,215萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘2,054萬餘元。

（3）預收款5億7,088萬餘元。

（4）預收其他政府款3億9,653萬餘元。

（5）暫收款1億9,457萬餘元。

（6）109年度總決算債務舉借收入59億2,325萬元。

2.總決算列公庫尚未撥付之應付歲出款30億8,669萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額6億3,060萬餘元，即為公庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將109年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 收入 實現審定數 | 減項 |  |  | 加 |
|  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 小計 | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 29,712,109,663 | － | － | － | － |
| 109年度收入 | 22,446,702,289 | － | － | － | － |
| 稅課收入 | 8,050,365,663 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 334,981,585 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 161,126,603 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 72,826,312 | － | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 6,355,560 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 13,571,032,742 | － | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 85,500 |  |  |  |  |
| 其他收入 | 249,928,324 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 1,342,157,374 | － | － | － | － |
| 以前年度應收（保留）數 | 1,342,157,374 | － | － | － | － |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 暫收款 | － | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | 5,923,250,000 | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | 5,923,250,000 | － | － | － | － |
| 預收其他政府款 | － | － | － | － | － |

繳付公庫數分析表

| 109年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 減項 |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於109年度繳還數 |  |  | 預收款 | 剔除經費 | 修正數 | 小計 |  |  |
| 材料 | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |
| － | 1,000 | 20,545,717 | 1,161,993,065 | － | － | 1,182,539,782 |  | 30,894,649,445 |
| － | － | － | 570,882,353 | － | － | 570,882,353 |  | 23,017,584,642 |
| － | － | － | 3,362,000 | － | － | 3,362,000 |  | 8,053,727,663 |
| － | － | － | － | － | － | － |  | 334,981,585 |
| － | － | － | － | － | － | － |  | 161,126,603 |
| － | － | － | 41,808,570 | － | － | 41,808,570 |  | 114,634,882 |
| － | － | － | － | － | － | － |  | 6,355,560 |
| － | － | － | 8,343,881 | － | － | 8,343,881 |  | 13,579,376,623 |
| － | － | － | － | － | － | － |  | 85,500 |
| － | － | － | 517,367,902 | － | － | 517,367,902 |  | 767,296,226 |
| － | 1,000 | 20,545,717 | － | － | － | 20,546,717 |  | 1,362,704,091 |
| － | － | － | － | － | － | － |  | 1,342,157,374 |
| － | 1,000 | 20,545,717 | － | － | － | 20,546,717 |  | 20,546,717 |
| － | － | － | 194,572,000 | － | － | 194,572,000 |  | 194,572,000 |
| － | － | － | － | － | － | － |  | 5,923,250,000 |
| － | － | － | － | － | － | － |  | 5,923,250,000 |
| － | － | － | 396,538,712 | － | － | 396,538,712 |  | 396,538,712 |

支出實現審定數與

| 中華民國 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 支出 實現審定數 | 加 |  |  |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 |
| 支出合計數 | 27,676,703,946 | 418,300,421 | － | － |
| 109年度支出 | 19,526,051,362 | 183,207,537 | － | － |
| 縣議會主管 | 189,101,845 | － | － | － |
| 縣政府主管 | 13,070,679,656 | 167,006,564 | － | － |
| 民政處主管 | 139,790,639 | － | － | － |
| 教育處主管 | 35,330,785 | － | － | － |
| 花蓮縣文化局主管 | 223,257,153 | － | － | － |
| 農業處主管 | 150,658,950 | － | － | － |
| 地政處主管 | 182,801,886 | － | － | － |
| 花蓮縣地方稅務局主管 | 150,956,615 | － | － | － |
| 花蓮縣警察局主管 | 1,901,114,699 | － | － | － |
| 花蓮縣消防局主管 | 604,684,953 | － | － | － |
| 花蓮縣衛生局主管 | 641,505,330 | 12,651,973 | － | － |
| 花蓮縣環境保護局主管 | 326,154,815 | 3,549,000 | － | － |
| 統籌支撥科目 | 1,910,014,036 | － | － | － |
| 以前年度支出 | 2,800,652,584 | 61,789,938 | － | － |
| 以前年度應付（保留）數 | 2,800,652,584 | 61,789,938 | － | － |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | － |
| 暫收款 | － | － | － | － |
| 預收款 | － | － | － | － |
| 預收其他政府款 | － | － | － | － |
| 墊付案 | － | 173,302,946 | － | － |
| 債務償還支出 | 5,350,000,000 | － | － | － |
| 債務償還支出 | 5,350,000,000 | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － |
| 108年度公庫結存數 | － | － | － | － |
| 109年度短期借款淨減舉借數 | － | － | － | － |
| 109年度結存轉入110年度 | － | － | － | － |

公庫撥入數分析表

| 109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  | 減項 |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 退還收入（預收）款 |  |  |  | 其他應收款 | 修正數 | 小計 |  | 以前年度撥款 於109年度實現數 |  | 小計 |  |  |
| 1,220,886,471 |  |  |  | 132,768,631 | 372,014,732 | 2,143,970,255 |  | 425,274,526 |  | 425,274,526 | 29,395,399,675 |  |
| － |  |  |  | 132,055,486 | 4,119,000 | 319,382,023 |  | － |  | － | 19,845,433,385 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 189,101,845 |  |
| － |  |  |  | 132,054,911 | 4,119,000 | 303,180,475 |  | － |  | － | 13,373,860,131 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 139,790,639 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 35,330,785 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 223,257,153 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 150,658,950 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 182,801,886 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 150,956,615 |  |
| － |  |  |  | 575 | － | 575 |  | － |  | － | 1,901,115,274 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 604,684,953 |  |
| － |  |  |  | － | － | 12,651,973 |  | － |  | － | 654,157,303 |  |
| － |  |  |  | － | － | 3,549,000 |  | － |  | － | 329,703,815 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 1,910,014,036 |  |
| 118,708,121 |  |  |  | 713,145 | 367,895,732 | 549,106,936 |  | 302,501,957 |  | 302,501,957 | 3,047,257,563 |  |
| － |  |  |  | 713,145 | 367,895,732 | 430,398,815 |  | 302,501,957 |  | 302,501,957 | 2,928,549,442 |  |
| 118,708,121 |  |  |  | － | － | 118,708,121 |  | － |  | － | 118,708,121 |  |
| 217,473,693 |  |  |  | － | － | 217,473,693 |  | － |  | － | 217,473,693 |  |
| 596,677,245 |  |  |  | － | － | 596,677,245 |  | － |  | － | 596,677,245 |  |
| 288,027,412 |  |  |  | － | － | 288,027,412 |  | － |  | － | 288,027,412 |  |
| － |  |  |  | － | － | 173,302,946 |  | 122,772,569 |  | 122,772,569 | 50,530,377 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 5,350,000,000 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 5,350,000,000 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 1,499,249,770 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 2,479,677,720 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | - 150,000,000 |  |
| － |  |  |  | － | － | － |  | － |  | － | 3,828,927,490 |  |
| 公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額解釋表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國109年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小計 |  | 合計 |  |  | 總計 |  |
| 甲、109年度公庫收支餘絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,499,249,770 |  |
| 乙、加項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,165,253,699 |  |
|  | 一、109年度公庫列支而不屬109年度總決算歲出部分 |  |  |  |  |  |  | 9,549,966,290 |  |  |  |  |
|  |  | （一）支付各機關以前年度支出 |  |  |  | 2,928,549,442 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）退還以前年度歲入 |  |  |  | 118,708,121 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （三）109年度總決算債務償還支出 |  |  |  | 5,350,000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （四）支付各機關墊付款 |  |  |  | 50,530,377 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （五）退還暫收款 |  |  |  | 217,473,693 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （六）退還預收款 |  |  |  | 596,677,245 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （七）退還預收其他政府款 |  |  |  | 288,027,412 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、總決算列公庫尚未收到之應收歲入款 |  |  |  |  |  |  | 2,455,679,441 |  |  |  |  |
|  |  | （一）109年度應收歲入款 |  |  |  | 2,196,733,441 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）109年度應收歲入保留款 |  |  |  | 258,946,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、各機關尚未繳庫款 |  |  |  |  |  |  | 132,055,486 |  |  |  |  |
|  |  | 109年度支出賸餘尚未繳庫部分 |  |  |  | 132,055,486 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、修正數 |  |  |  |  |  |  | 27,552,482 |  |  |  |  |
| 丙、減項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,534,647,085 |  |
|  | 一、109年度公庫列收而不屬109年度總決算歲入部分 |  |  |  |  |  |  | 8,447,947,156 |  |  |  |  |
|  |  | （一）各機關解繳以前年度歲入 |  |  |  | 1,342,157,374 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  |  |  | 20,546,717 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （三）預收款 |  |  |  | 570,882,353 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （四）預收其他政府款 |  |  |  | 396,538,712 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （五）暫收款 |  |  |  | 194,572,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （六）109年度總決算債務舉借收入 |  |  |  | 5,923,250,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、總決算列公庫尚未撥付之應付歲出款 |  |  |  |  |  | 3,086,699,929 |  |  |  |  |
|  |  | 109年度公庫未撥入數 |  |  |  | 3,086,699,929 |  |  |  |  |  |  |
| 丁、109年度歲入歲出餘絀審定數（甲+乙-丙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,129,856,384 |  |

貳、資產負債之查核

一、平衡表

109年度花蓮縣總決算平衡表（109年12月31日）係依108年11月20日修正前會計法第29條：「政府之財物及固定負債……，應分別列表或編目錄，不得列入平衡表……。」之規定（原條文修正刪除，依行政院主計總處108年12月31日主會發字第1080501181E號函，可延後至110年1月1日實施），排除資本資產及長期負債，計列資產130億6,403萬餘元，負債97億9,182萬餘元，淨資產32億7,221萬餘元。茲將109年度花蓮縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）資產類：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、暫付款、預付款、預付其他政府款、存出保證金，合計130億6,403萬餘元，較108年底之104億6,489萬餘元，增加25億9,914萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目79億9,868萬餘元，較108年底增加16億258萬餘元，主要係公庫存款及所屬機關專戶存款增加。

2.「應收款項」科目20億9,268萬餘元，較108年底增加7億3,608萬餘元，主要係應收統籌分配稅及特別稅等增加。

3.「應收其他政府款」科目18億1,387萬餘元，較108年底增加2億129萬餘元，主要係應收上級政府計畫型補助收入增加。

4.「暫付款」科目1億9,551萬餘元，較108年底增加9,733萬餘元，主要係辦理台9線287K+000~292K+625大禹玉里路段道路拓寬工程用地徵收補償之預借經費增加。

（二）負債類：包括短期債務、應付款項、應付其他政府款、暫收款、預收款、預收其他政府款、存入保證金、應付代收款、應付保管款，合計97億9,182萬餘元，較108年底之98億5,229萬餘元，減少6,047萬餘元，茲分析如次：

1.「短期債務」科目37億7,000萬元，較108年底減少1億5,000萬元，主要係短期借款償還數增加。

2.「應付款項」科目4億2,855萬餘元，較108年底減少1億9,240萬餘元，主要係縣193線19K+840~22K+500（南海四街至花蓮大橋段）第一期道路拓寬工程之土地協議價購款等應付款項，於109年度完成核銷。

3.「應付其他政府款」科目6,598萬餘元，較108年底減少1億2,854萬餘元，主要係補助花蓮縣吉安鄉公所辦理吉安鄉花23、25及27線提升道路品質工程等應付款項，於109年度完成核銷。

4.「應付保管款」科目12億4,444萬餘元，較108年底增加1億8,273萬餘元，主要係民眾申購青年安心成家住宅繳交訂金之保管款項。

（三）淨資產類：表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目32億7,221萬餘元，較108年底之6億1,259萬餘元，增加26億5,961萬餘元，主要原因詳「（一）資產類」、「（二）負債類」科目金額增加之說明。

茲將109年度資產、負債、淨資產各科目明細情形，詳列如下表：

花 蓮 縣 總 決 算 平 衡 表

中華民國 109年12月31日                 單位：新臺幣元

| 科目 | 109 年12月31日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 13,064,031,087 | 100.00 | 10,464,890,327 | 100.00 | 2,599,140,760 | 24.84 |
| 現金 | 7,998,683,379 | 61.23 | 6,396,102,379 | 61.12 | 1,602,581,000 | 25.06 |
| 應收款項 | 2,092,684,728 | 16.02 | 1,356,604,514 | 12.96 | 736,080,214 | 54.26 |
| 應收其他基金款 | 513,000 | 0.00 | 13,490,025 | 0.13 | - 12,977,025 | - 96.20 |
| 應收其他政府款 | 1,813,872,005 | 13.88 | 1,612,577,991 | 15.41 | 201,294,014 | 12.48 |
| 暫付款 | 195,519,842 | 1.50 | 98,189,451 | 0.94 | 97,330,391 | 99.13 |
| 預付款 | 952,539,444 | 7.29 | 969,418,461 | 9.26 | - 16,879,017 | - 1.74 |
| 預付其他政府款 | 9,805,064 | 0.08 | 18,092,881 | 0.17 | - 8,287,817 | - 45.81 |
| 存出保證金 | 413,625 | 0.00 | 414,625 | 0.00 | - 1,000 | - 0.24 |
| 負債 | 9,791,821,012 | 74.95 | 9,852,295,793 | 94.15 | - 60,474,781 | - 0.61 |
| 短期債務 | 3,770,000,000 | 28.86 | 3,920,000,000 | 37.46 | - 150,000,000 | - 3.83 |
| 應付款項 | 428,557,927 | 3.28 | 620,959,066 | 5.93 | - 192,401,139 | - 30.98 |
| 應付其他政府款 | 65,989,389 | 0.51 | 194,539,367 | 1.86 | - 128,549,978 | - 66.08 |
| 暫收款 | 199,635,377 | 1.53 | 222,713,859 | 2.13 | - 23,078,482 | - 10.36 |
| 預收款 | 572,312,133 | 4.38 | 598,409,825 | 5.72 | - 26,097,692 | - 4.36 |
| 預收其他政府款 | 396,538,712 | 3.04 | 288,027,412 | 2.75 | 108,511,300 | 37.67 |
| 存入保證金 | 462,256,643 | 3.54 | 449,915,086 | 4.30 | 12,341,557 | 2.74 |
| 應付代收款 | 2,652,087,148 | 20.30 | 2,496,017,847 | 23.85 | 156,069,301 | 6.25 |
| 應付保管款 | 1,244,443,683 | 9.53 | 1,061,713,331 | 10.15 | 182,730,352 | 17.21 |
| 淨資產 | 3,272,210,075 | 25.05 | 612,594,534 | 5.85 | 2,659,615,541 | 434.16 |
| 資產負債淨額 | 3,272,210,075 | 25.05 | 612,594,534 | 5.85 | 2,659,615,541 | 434.16 |
| 負債及淨資產合計 | 13,064,031,087 | 100.00 | 10,464,890,327 | 100.00 | 2,599,140,760 | 24.84 |

註：依花蓮縣普通公務單位會計制度之一致規定總說明六：預算數、分配數及契約保留等預算控制科目，不列入平衡表表達。

109年度花蓮縣總決算經本室審核結果，經修正淨增列歲入決算應收數2,755萬餘元、減列歲出決算實現數411萬餘元，並同額增列歲出決算應付數、增列以前年度歲入未結清應收數9萬餘元、減列以前年度歲出保留實現數3億6,789萬餘元，並同額增列以前年度歲出未結清保留數，決算審核修正後之資產總額為134億6,369萬餘元，負債總額為97億9,594萬餘元，淨資產為36億6,775萬餘元，有關修正增減情形，列表提供參考如次：

花 蓮 縣 總 決 算 審 定 後 平 衡 表

中華民國109年12月31日                              單位：新臺幣元

| 借方科目 | 小計 | 合計 | 貸方科目 | 小計 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  | 負債部分 |  |  |
| 現金 | 7,998,683,379 |  | 短期債務 | 3,770,000,000 |  |
| 應收款項 | 2,092,684,728 |  | 應付款項 | 428,557,927 |  |
| 應收其他基金款 | 513,000 |  | 應付其他政府款 | 65,989,389 |  |
| 應收其他政府款 | 1,813,872,005 |  | 暫收款 | 199,635,377 |  |
| 暫付款 | 195,519,842 |  | 預收款 | 572,312,133 |  |
| 預付款 | 952,539,444 |  | 預收其他政府款 | 396,538,712 |  |
| 預付其他政府款 | 9,805,064 |  | 存入保證金 | 462,256,643 |  |
| 存出保證金 | 413,625 |  | 應付代收款 | 2,652,087,148 |  |
| 原列資產總額 |  | 13,064,031,087 | 應付保管款 | 1,244,443,683 |  |
| 本室審核修正決算調整數 |  | 399,662,214 | 原列負債總額 |  | 9,791,821,012 |
| 歲入事項應調整數 | 27,647,482 |  | 本室審核修正決算調整數 |  | 4,119,000 |
| 增列109年度歲入應收數 | 27,552,482 |  | 歲出事項應調整數 | 4,119,000 |  |
| 增列以前年度歲入未結清應收數 | 95,000 |  | 增列109年度歲出應付數 | 4,119,000 |  |
| 歲出事項應調整數 | 372,014,732 |  | 調整後負債總額 |  | 9,795,940,012 |
| 減列109年度歲出實現數 | 4,119,000 |  | 淨資產部分 |  |  |
| 減列以前年度歲出保留實現數 | 367,895,732 |  | 資產負債淨額 | 3,272,210,075 |  |
|  |  |  | 原列淨資產總額 |  | 3,272,210,075 |
|  |  |  | 本室審核修正決算調整數 |  | 395,543,214 |
|  |  |  | 增列109年度歲入應調整數 | 27,647,482 |  |
|  |  |  | 增列以前年度歲出應調整數 | 367,895,732 |  |
|  |  |  | 調整後淨資產總額 |  | 3,667,753,289 |
| 調整後資產總額 |  | 13,463,693,301 | 調整後負債及淨資產總額 |  | 13,463,693,301 |

註：依花蓮縣普通公務單位會計制度之一致規定總說明六：預算數、分配數及契約保留等預算控制科目，不列入平衡表表達。

二、資本資產表

109年度花蓮縣總決算所附資本資產表，計列長期投資5億8,852萬餘元、固定資產168億913萬餘元、無形資產4,705萬餘元，資本資產總額174億4,471萬餘元。茲按「長期投資」及「固定及無形資產」等2個部分，分述如次：

（一）長期投資部分

花蓮縣政府原編花蓮縣總決算所附資本資產表科目明細表-長期投資列109年度期末投資成本共計1億3,125萬餘元，評價調整4億5,726萬餘元，合計5億8,852萬餘元，包含採權益法之股權投資3,864萬餘元及其他長期投資5億4,988萬餘元等2部分，茲依科目別分述如次：

1.採權益法之股權投資

原編花蓮縣總決算所附資本資產表科目明細表-長期投資列有採權益法之股權投資3,864萬餘元，係縣政府主管投資花蓮縣農產運銷股份有限公司，其109年度期末投資成本為300萬元，評價調整3,564萬餘元，合計3,864萬餘元。

2.其他長期投資部分

原編花蓮縣總決算所附資本資產表科目明細表-長期投資列有其他長期投資5億4,988萬餘元，係花蓮縣政府及衛生局投資作業基金，109年度期末投資成本為1億2,825萬餘元，評價調整4億2,162萬餘元，合計5億4,988萬餘元。109年度期末作業基金計4個單位，較108年度期末5個單位減少1個單位，係花蓮警光會館基金已於109年1月1日結束，並於109年3月13日完成賸餘財產分派所致。縣府所編花蓮縣總決算列作業基金期末投資成本總計1億2,825萬餘元，較108年度期末投資成本1億3,164萬餘元減少338萬餘元，其增減情形如次：

（1）縣政府主管

A.花蓮縣政府公共造產基金：109年度期末基金數額1,084萬餘元，與108年度期末基金數額相同。

B.花蓮縣政府實施平均地權基金：109年度期末基金數額6,789萬餘元，與108年度期末基金數額相同。

C.花蓮縣政府市地重劃基金：其經費來源係為向花蓮縣政府實施平均地權基金或行庫借貸及累積餘絀，未列有政府投資數額。

（2）花蓮縣警察局主管

花蓮警光會館基金：108年度期末投資成本338萬餘元，109年度如數減少，係該基金已裁撤，並於109年3月13日完成賸餘財產分派，累積餘絀與資本全數沖銷。

（3）花蓮縣衛生局主管

花蓮縣醫療循環基金：109年度期末基金數額4,951萬餘元，與108年度期末基金數額相同。

茲將長期投資-其他投資部分編列明細如次：

| 資本資產表科目明細表-長期投資 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 109 年 12 月 31 日 |  |  |  |  |  |
| 其他長期投資部分 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 投資事業名稱 | 投資成本及評價 調 整 合 計 數 | 評價調整 | 投資成本 |  |  |
|  |  |  | 109年12月31日 | 108年12月31日 | 增減數 |
| 總計 | 549,881 | 421,623 | 128,257 | 131,646 | -3,388 |
| 縣政府主管 | 461,191 | 382,447 | 78,743 | 78,743 | — |
| 花蓮縣政府公共造產基金 | 54,245 | 43,397 | 10,848 | 10,848 | — |
| 花蓮縣政府實施平均地權基金 | 396,171 | 328,275 | 67,895 | 67,895 | — |
| 花蓮縣政府市地重劃基金 | 10,774 | 10,774 | — | — | — |
| 花蓮縣警察局主管 | — | — | — | 3,388 | -3,388 |
| 花蓮警光會館基金 | — | — | — | 3,388 | -3,388 |
| 花蓮縣衛生局主管 | 88,689 | 39,175 | 49,514 | 49,514 | — |
| 花蓮縣醫療循環基金 | 88,689 | 39,175 | 49,514 | 49,514 | — |

（二）固定及無形資產部分

109年度花蓮縣總決算資本資產表，計列固定資產168億913萬餘元、無形資產4,705萬餘元。固定資產部分，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產與購建中固定資產，主要係縣府經管之縣有公用土地、花蓮縣立體育場經管之縣有公用土地，與花蓮縣文化局經管之縣有公用土地與收藏品及傳承資產等；無形資產部分，主要係各機關經管之電腦軟體。

109年度花蓮縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值223億322萬餘元（其中珍貴財產總值6,228萬餘元），分為公用財產、非公用財產 2 類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等 3 部分。該目錄經予書面審核之重要審核意見，已於109年度花蓮縣總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「貳、縣政府主管」項下揭露，茲將財產目錄之內容，分述如次：

1.公用財產

109年度花蓮縣總決算財產目錄列公用財產總值179億5,030萬餘元（其中珍貴財產總值6,228萬餘元），占縣有財產總值80.48％，較108年度決算列數176億2,339萬餘元，增加3億2,691萬餘元，約1.85％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（1）公務用財產：109年度花蓮縣總決算財產目錄列公務用財產總值123億285萬餘元(其中珍貴財產總值4,616萬餘元)，占縣有財產總值55.16％。較108年度決算列數120億7,602萬餘元，增加2億2,683萬餘元，約1.88％，主要係新購機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備。

（2）公共用財產：109年度花蓮縣總決算財產目錄列公共用財產總值55億4,537萬餘元(其中珍貴財產總值1,611萬餘元)，占縣有財產總值24.86％。較108年度決算列數55億320萬餘元，增加4,216萬餘元，約0.77％，主要係新建房屋建築及設備。

（3）事業用財產：109年度花蓮縣總決算財產目錄列事業用財產總值1億207萬餘元，占縣有財產總值0.46％。較108年度決算列數4,416萬餘元，增加5,791萬餘元，約131.14％，主要係更正歷年帳籍資料所致。

2.非公用財產

109年度花蓮縣總決算財產目錄列非公用財產總值43億5,291萬餘元，占縣有財產總值19.52％，較108年度決算列數42億4,975萬餘元，增加1億316萬餘元，約2.43％，係縣府辦理經管土地產籍釐正財產帳。

三、長期負債表

109年度花蓮縣總決算長期負債表及債款目錄，經予書面審核，並派員抽查，除有關政府債款業務之重要審核意見，已於審核報告「乙、決算審核結果」、「貳、縣政府主管」項下揭露外，茲按公共債務與各級政府未來或有給付責任及調度款等款項2部分，分述如次：

（一）公共債務部分

花蓮縣政府編花蓮縣總決算長期負債表列長期負債總額90億8,788萬元，全數為長期借款。至於債款目錄—長期借款部分，列未償債務餘額90億8,788萬元，其中屬普通基金自償性債務計11億8,788萬元，均為實際欠結數。另依據公共債務法第4條及第5條規定計列花蓮縣總預算所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至109年底止，花蓮縣普通基金債務餘額決算數為79億元，經本室審核結果，1年期以上債務餘額決算審定數為79億元，占當年度花蓮縣總預算及特別預算歲出總額（扣除審定以前年度歲出減免註銷數及屬自償性債務之歲出預算數及歲出轉入數）約27.31％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至109年底止，縣府所舉借未滿1年債務餘額為37億7,000萬元，占當年度總預算及特別預算歲出總額（扣除屬自償性債務之歲出預算）約15.25％，亦低於公共債務法第5條第10項規定30％之債限。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，下稱IMF）定義，花蓮縣公共債務包括前述1年以上非自償性債務餘額決算審定數79億元，加計普通基金舉借自償性債務11億8,788萬元、未滿1年債務餘額37億7,000萬元及非營業特種基金舉借債務餘額814萬餘元，則合計共128億6,602萬餘元（表1）。

表1　花蓮縣截至109年底止舉借債務餘額情形表

單位：新臺幣百萬元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 | 12,866 | 1,187 | 7,900 | 3,770 | 8 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占總預算歲出總額及以前年度歲出轉入數比率）（註2） | 7,900 （27.31％） | － | 7,900 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）普通基金舉借債務餘額 | 1,187 | 1,187 | － | － | － | － | － |
| （二）未滿1年短期借款 （占總預算歲出總額比率） | 3,770 （15.25％） | － | － | 3,770 | － | － | － |
| （三）非營業特種基金舉借債務餘額 | 8 | － | － | － | 8 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額79億元，全數為實際數。

2.計算1年以上非自償性債務比率之分母為總預算歲出總額247億2,358萬餘元（已扣除屬自償性債務之歲出預算數2億7,601萬元）及以前年度歲出轉入數42億425萬餘元（已扣除屬自償性債務之歲出轉入數10億5,452萬餘元及審定後之減免註銷數1億7,427萬餘元）之合計數289億2,784萬餘元。

3.資料來源：整理自109年度花蓮縣總決算暨附屬單位決算及綜計表。

（二）各級政府未來或有給付責任及調度款等款項

1.依據IMF於其2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，花蓮縣未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為229億2,939萬餘元，較108年度減少16億9,160萬餘元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列：

| 表2 花蓮縣未來或有給付責任及增減情形表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 109年度 | 108年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 22,929,397,588 | 24,621,000,000 | -1,691,602,412 |  |
| 舊制公務人員退休金 | 8,770,003,302 | 9,457,000,000 | -686,996,698 | 已退休人員實際支領數。 |
| 舊制教育人員退休金 | 14,159,394,286 | 15,164,000,000 | -1,004,605,714 | 已退休人員實際支領數。 |
| 註：1.表列108年度應負擔之「舊制教育人員退休金」，與108年度花蓮縣總決算審核報告間之差異，係教育部重新辦理精算所致。 2.資料來源：整理自108及109年度花蓮縣總決算。 |  |  |  |  |

（1）依據銓敘部委託精算報告，以108年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（109至138年）須由縣府負擔之舊制公務人員退休金為94億5,700萬元，扣除109年度已支付數6億8,699萬餘元後，未來應負擔金額約87億7,000萬餘元。

（2）依據教育部委託精算報告，以108年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（109至138年）須由縣府負擔之舊制教育人員退休金為151億6,400萬元，扣除109年度已支付數10億460萬餘元後，未來應負擔金額約141億5,939萬餘元。

2.縣府未列入公共債務法債限規範之負債事項，除前述舊制公教人員退休金之未來或有給付責任事項共計229億2,939萬餘元外，尚有行政院墊借縣府107年0206震災之各項救災與復建經費1億9,457萬餘元。

參、已結束基金清理或結束整理期間收支之查核

花蓮警光會館基金

109年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表之其他決算表，列109年1月1日結束之花蓮警光會館基金整理期間（109年1月1日至109年3月13日）決算查核表。該基金原係花蓮縣警察局依據警察機關警光山莊及會館管理辦法（107年修正為警察機關警光山莊會館管理規定）設置，其目的為提供員警正當休閒活動場所，以收取清潔服務費方式期自給自足及永續營運。嗣經檢討該基金規模甚小，自109年度起納編該局單位預算以收支對列方式編列預算，並於109年1月1日結束。惟查其餘存權益733萬餘元，逕列於該局應付代收款-警光會館項下，未解繳公庫，經本室如數修正增列歲入類決算「雜項收入-其他雜項收入」科目應收數。茲將該基金109年1月1日至109年3月13日清理收支及資產負債審核結果，分述如次：

一、清理收支情形 109年1月1日至109年3月13日清理收入1萬餘元，係存款利息收入及帳戶結清銷戶之孳息，無清理費用，清理利益1萬餘元。

二、資產負債狀況 109年1月1日結束前之資產總額1億18萬餘元，含流動資產744萬餘元與不動產、廠房及設備274萬餘元；負債總額11萬餘元，含流動負債3萬餘元及其他負債8萬餘元；淨值1億6萬餘元，含基金338萬餘元及累積餘絀667萬餘元；109年3月13日整理期間結束，資產、負債及淨值決算無列數。

該基金109年1月1日至109年3月13日清理收支及109年3月13日資產負債情形，詳見下列各表：

| 花蓮警光會館基金清理收支表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國109年1月1日至109年3月13日 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 |  | 決算數 |  |  |
|  |  | 小計 | 合計 |  |
| 清理收入 |  | 10,437 | 10,437 |  |
| 利息收入 |  | 10,437 | 10,437 |  |
| 清理費用 |  | － | － |  |
| 清理利益（損失） |  | 10,437 | 10,437 |  |

花蓮警光會館基金平衡表

中華民國109年3月13日                  單位：新臺幣元

| 科目 | 109年3月13日 |  | 108年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | － | － | 10,183,468 | 100.00 | -10,183,468 | -100.00 |
| 流動資產 | － | － | 7,442,967 | 73.09 | -7,442,967 | -100.00 |
| 現金 | － | － | 7,442,967 | 73.09 | -7,442,967 | -100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | － | － | 2,740,501 | 26.91 | -2,740,501 | -100.00 |
| 房屋及建築 | － | － | 1,872,824 | 18.39 | -1,872,824 | -100.00 |
| 機械及設備 | － | － | 39,621 | 0.39 | -39,621 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | － | － | 148,730 | 1.46 | -148,730 | -100.00 |
| 什項設備 | － | － | 679,326 | 6.67 | -679,326 | -100.00 |
| 資產總額 | － | － | 10,183,468 | 100.00 | -10,183,468 | -100.00 |
| 負債 | － | － | 119,879 | 1.18 | -119,879 | -100.00 |
| 流動負債 | － | － | 37,678 | 0.37 | -37,678 | -100.00 |
| 應付款項 | － | － | 37,678 | 0.37 | -37,678 | -100.00 |
| 其他負債 | － | － | 82,201 | 0.81 | -82,201 | -100.00 |
| 什項負債 | － | － | 82,201 | 0.81 | -82,201 | -100.00 |
| 淨值 | － | － | 10,063,589 | 98.82 | -10,063,589 | -100.00 |
| 基金 | － | － | 3,388,645 | 33.28 | -3,388,645 | -100.00 |
| 基金 | － | － | 3,388,645 | 33.28 | -3,388,645 | -100.00 |
| 累積餘絀（－） | － | － | 6,674,944 | 65.55 | -6,674,944 | -100.00 |
| 累積賸餘 | － | － | 6,674,944 | 65.55 | -6,674,944 | -100.00 |
| 負債及淨值總額 | － | － | 10,183,468 | 100.00 | -10,183,468 | -100.00 |

肆、政府捐助財團法人效益評估表之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。109年度總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至109年度止，各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計21個，基金總額1億3,538萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中接受政府捐助基金1億3,216萬餘元，占基金總額97.62％。又109年度營運結果，除收支平衡者1個外，賸餘者10個，賸餘金額28萬餘元；短絀者10個，短絀金額237萬餘元，綜計短絀208萬餘元。另109年度接受政府捐助經費25萬餘元。茲將本室審核情形分述如次：

營運概況

（一）縣政府主管政府捐助之財團法人計20個，基金總額5,873萬餘元，其中接受政府捐助基金4,216萬餘元，占71.79％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者9個、賸餘者10個、收支平衡者1個；109年度均無接受政府委辦及捐助經費。

（二）花蓮縣文化局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額7,665萬餘元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占117.42％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果發生短絀；109年度接受政府捐助經費25萬餘元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國109年度 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時政府捐助基金 |  | 累計政府捐助基金 |  | 本年度營運概況 |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度收入 比率 |  |
| 總計 | 166,377,128 | 135,386,237 | 132,166,824 | 79.44 | 132,166,824 | 97.62 | 257,071 | - | 257,071 | 23.39 | -2,085,303 |
| 縣政府主管(20個) | 56,870,277 | 58,735,777 | 42,166,824 | 74.15 | 42,166,824 | 71.79 | - | - | - | - | -207,210 |
| 1.體育發展基金會 | 13,850,940 | 13,850,940 | 13,850,940 | 100.00 | 13,850,940 | 100.00 | - | - | - | - | -204,983 |
| 2.鳳仁國民小學教育基金會 | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 60.00 | - | - | - | - | 1,213 |
| 3.宜昌國民小學教育基金會 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 50.00 | 1,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | -2,849 |
| 4.光華國民小學教育基金會 | 2,110,000 | 2,110,000 | 1,500,000 | 71.09 | 1,500,000 | 71.09 | - | - | - | - | - |
| 5.明恥國民小學教育基金會 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1,315,884 | 48.74 | 1,315,884 | 48.74 | - | - | - | - | 29,666 |
| 6.玉東國民中學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | -52,574 |
| 7.東竹國民小學教育基金會 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,500,000 | 71.43 | 1,500,000 | 71.43 | - | - | - | - | -2,448 |
| 8.玉里國民小學教育基金會 | 3,000,000 | 4,115,500 | 1,500,000 | 50.00 | 1,500,000 | 36.45 | - | - | - | - | -57,808 |
| 9.東里國民小學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | 417 |
| 10.瑞美國民小學教育基金會 | 2,035,000 | 2,085,000 | 1,500,000 | 73.71 | 1,500,000 | 71.94 | - | - | - | - | 6,295 |
| 11.富里國民小學教育基金會 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 50.00 | 1,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | 2,758 |
| 12.康樂國民小學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | -7,387 |
| 13.源城國民小學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | 2,023 |
| 14.大榮國民小學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | 8,472 |
| 15.豐山國民小學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | 1,464 |
| 16.豐濱國民中學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | -164,036 |
| 17.樂合國民小學教育基金會 | 2,074,337 | 2,074,337 | 1,500,000 | 72.31 | 1,500,000 | 72.31 | - | - | - | - | -2,410 |
| 18.蘭馨教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | 105,647 |
| 19.壽豐國民小學教育基金會 | 3,000,000 | 3,200,000 | 1,500,000 | 50.00 | 1,500,000 | 46.88 | - | - | - | - | -1,668 |
| 20.學田國民小學教育基金會 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00 | 1,500,000 | 75.00 | - | - | - | - | 130,998 |
| 花蓮縣文化局主管(1個) | 109,506,851 | 76,650,460 | 90,000,000 | 82.19 | 90,000,000 | 117.42 | 257,071 | - | 257,071 | 23.39 | -1,878,093 |
| 文化基金會 | 109,506,851 | 76,650,460 | 90,000,000 | 82.19 | 90,000,000 | 117.42 | 257,071 | - | 257,071 | 23.39 | -1,878,093 |

伍、重大公共建設計畫執行情形之查核

一、重大公共建設計畫執行情形

花蓮縣政府及所屬機關學校109年度重大公共建設可支用預算經費達5,000萬元以上者，計有15項（表1），計畫經費合計87億9,727萬元，可支用預算數40億6,613萬餘元，實際執行數21億6,175萬餘元，預算執行率53.16％，其中執行率未達80％者，計有「原住民族傳統藝術豐羽工程計畫」等11項（表2），主要係辦理用地都市計畫變更或土地使用涉及眾多單位協調費時、部分用地尚未完成撥用程序或經費核銷作業、規劃設計作業延宕或配合委員審查意見修正需時、工程採購經多次流標、配合現場實際施作情況辦理變更設計、工區遭遇地下管線障礙配合管線遷移作業、統包商工程施工整合能力欠佳、部分項目因未符合中央執行期程要求而取消施作、依工程實際進度估驗付款等所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。

表1 花蓮縣政府及所屬機關學校重大公共建設計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主辦單位（計畫項數）/ 計畫名稱 | 計畫經費 | 年度可支用 預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15項計畫合計 |  | 8,797,270 | 4,066,137 | 2,161,756 | 53.16 |
| 一、建設處（10項） |  | 7,450,303 | 2,930,168 | 1,869,351 | 63.80 |
| 1 | 花蓮先期轉運站計畫 | 70,299 | 70,299 | 1,300 | 1.85 |
| 2 | 花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫 | 504,120 | 335,844 | 84,261 | 25.09 |
| 3 | 洄瀾回藍花蓮市河海人文廊道建置計畫 | 243,700 | 239,784 | 73,056 | 30.47 |
| 4 | 花64線2K+000〜22K+500危險路段及道路友善改善工程計畫 | 321,416 | 136,713 | 53,706 | 39.28 |
| 5 | 縣193線19K+840〜22K+500（南海四街至花蓮大橋）道路拓寬工程計畫 | 639,291 | 413,276 | 185,568 | 44.90 |
| 6 | 太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫 | 267,417 | 267,417 | 184,452 | 68.98 |
| 7 | 花蓮縣美崙溪水環境改善計畫 | 138,422 | 130,133 | 102,281 | 78.60 |
| 8 | 青年安心成家住宅新建計畫 | 2,252,244 | 795,771 | 676,781 | 85.05 |
| 9 | 鳳林鎮箭瑛大橋改建工程計畫 | 469,024 | 280,102 | 256,769 | 91.67 |
| 10 | 花蓮地區污水下水道系統第3期實施計畫 | 2,544,370 | 260,829 | 251,177 | 96.30 |
| 二、原住民行政處（1項） |  | 199,730 | 199,730 | 236 | 0.12 |
| 1 | 原住民族傳統藝術豐羽工程計畫 | 199,730 | 199,730 | 236 | 0.12 |
| 三、花蓮縣文化局（1項） |  | 150,085 | 150,085 | 618 | 0.41 |
| 1 | 美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化計畫 | 150,085 | 150,085 | 618 | 0.41 |
| 四、花蓮縣消防局（1項） |  | 200,000 | 62,567 | 1,510 | 2.41 |
| 1 | 花蓮縣防災教育館暨特種搜救隊訓練基地建置計畫 | 200,000 | 62,567 | 1,510 | 2.41 |
| 五、花蓮縣警察局（1項） |  | 632,302 | 598,062 | 184,916 | 30.92 |
| 1 | 警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程計畫 | 632,302 | 598,062 | 184,916 | 30.92 |
| 六、花蓮縣動植物防疫所（１項） |  | 164,850 | 125,525 | 105,125 | 83.75 |
| 1 | 花蓮縣公立動物收容所遷建計畫 | 164,850 | 125,525 | 105,125 | 83.75 |

註：1.本表各主辦單位及所轄各項計畫序號，係依計畫項數由多至少及年度預算執行率由低至高排列。

2.資料來源：整理自花蓮縣政府等機關提供重大公共建設計畫年度可支用預算經費5,000萬元以上案件。

表2 花蓮縣政府及所屬機關學校重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％明細表

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫期程(年月) | 計畫 經費 | 年度可支用預算數 | 年度預算 執行率 | 執行落後原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原住民族傳統藝術豐羽工程計畫 | 10501 11112 | 199,730 | 199,730 | 0.12 | 規劃設計作業延宕，與辦理用地都市計畫變更耗時，影響建造執照申辦。 |
| 2 | 美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化計畫 | 10701 11012 | 150,085 | 150,085 | 0.41 | 工程採購經多次流標，影響工程執行進度。 |
| 3 | 花蓮先期轉運站計畫 | 10708 10912 | 70,299 | 70,299 | 1.85 | 統包商細部設計履約逾期及工程施工整合能力欠佳，致工程執行進度落後。 |
| 4 | 花蓮縣防災教育館暨特種搜救隊訓練基地建置計畫 | 10701 11112 | 200,000 | 62,567 | 2.41 | 規劃設計作業需時，與工程採購流標，影響工程施工進度。 |
| 5 | 花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫 | 10508 11012 | 504,120 | 335,844 | 25.09 | 為降低交通衝擊，採分區分期施作，與配合工區地下管線遷移作業，影響工程執行進度。 |
| 6 | 洄瀾回藍花蓮市河海人文廊道建置計畫 | 10610 11008 | 243,700 | 239,784 | 30.47 | 部分項目因未符合中央執行期程要求而取消施作，影響預算執行。 |
| 7 | 花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程計畫 | 10701 11112 | 632,302 | 598,062 | 30.92 | 基礎施工遇地下管線障礙，影響工程執行進度。 |
| 8 | 花64線2K+000〜22K+500危險路段及道路友善改善工程計畫 | 10801 11012 | 321,416 | 136,713 | 39.28 | 細部設計依照委員審查意見修正需時，影響計畫執行進度。 |
| 9 | 縣193線19K+840〜22K+500（南海四街至花蓮大橋）道路拓寬工程計畫 | 10801 11112 | 639,291 | 413,276 | 44.90 | 部分用地尚未完成有償撥用程序或經費核銷作業，影響預算執行。 |
| 10 | 太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫 | 10701 10912 | 267,417 | 267,417 | 68.98 | 土地使用涉及眾多單位協調費時，與施工過程配合電桿遷移，影響工程執行進度。 |
| 11 | 花蓮縣美崙溪水環境改善計畫 | 10703 11007 | 138,422 | 130,133 | 78.60 | 廠商申請估驗計價資料未臻正確，經審核退請修正，影響預算執行。 |

註：1.本表依年度預算執行率由低至高排列。

2.資料來源：整理自花蓮縣政府等機關提供資料。

二、審計機關查核情形

花蓮縣政府及所屬機關學校109年度辦理重大公共建設計畫執行情形，經本室查核結果，有關查核發現之缺失及相關機關函復內容，摘要如次：

（一）辦理縣193線南濱路段拓寬工程計畫，因用地費漏估肇致大幅追加預算經費及展延計畫期程，未能如期達成計畫目標

縣府為提升道路服務水準，辦理縣193線南濱路段拓寬工程計畫，經交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）4年（104－107）計畫」，採2階段方式辦理，第1階段17K+300～19K+840南濱至南海四街，核定經費6億4,479萬餘元，已於108年10月25日完工；第2階段19k+840～22k+500南海四街至花蓮大橋，核定經費6億3,929萬餘元，以上合計12億8,408萬餘元。經查計畫執行情形，核有：計畫用地經費漏估經濟部工業局、既成道路及私人所有等土地取得費用，使得原核定計畫經費無法容納，致須大幅展延計畫期程及追加預算經費，未能如期完成拓寬，減損為提升道路服務水準之計畫效益等情事，經函請積極研謀改進。據復：嗣後注意覈實辦理用地經費查估作業，第2階段工程已取得用地並於109年3月4日開工，截至110年5月底止，工程進度32.26％，預定111年10月2日完工。（詳乙－28頁）

（二）辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，部分車道路段完工後橫向坡度過大，且計畫執行進度落後

縣府為推動花蓮地區觀光發展，重塑花蓮市舊街區整體環境，辦理花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程計畫，經交通部觀光局核定經費2億6,621萬餘元，另計畫內花崗岩石材鋪面部分由該府自籌經費，整體計畫經費5億412萬元。經查執行情形，核有：1.部分完工路段之車道橫向坡度過大，增加行車安全風險，引發輿論貲議，尚待積極研議善治良策；2.計畫執行採分期分區方式施作及配合地下管線遷移等因素，致工程施工進度落後，預算執行率偏低；3.工程施工階段將兩側道路鋪面由瀝青混凝土變更為石材，與縮減綠帶增加道路寬度，惟未報經中央審查同意即先行施工；4.車道石材鋪面設計施作防護塗裝溶液，易降低鋪面摩擦係數，不利於車輛通行安全；5.部分景觀燈具施作完成後，因辦理變更設計而拆下暫置工地，與廠商投保營造綜合保險金額，未依契約規定包含機關供給石材材料費用等情事，經函請積極研謀改進。據復：1.因既有橫向道路需跨越箱涵鋪面，致車道橫向坡度過大，將加設禁制與限制標誌，限制車種及車速，並加設警告與遵行標誌，以增加行車安全；2.將積極促請各管線單位儘速配合遷移，並建立即時通訊群組，以提升預算執行率；3.已將變更設計預算書圖函送交通部觀光局審查；4.將審慎評估車道石材鋪面是否施作防護劑塗裝；5.景觀燈具已移至暫置場所，後續將交予其他工程使用，另已請廠商提出辦理石材費用之營造綜合保險。（詳乙－28頁）

（三）辦理花蓮先期轉運站計畫，因統包商辦理細部設計及工程施工整合能力欠佳，致計畫執行進度落後

縣府為提升乘客候車服務品質，並降低大客車進出花蓮火車站之衝擊，經提報花蓮先期轉運站計畫，獲交通部公路總局核定經費7,029萬餘元，預定設置大客車發車月台13個、臨停車位數14格。經查執行情形，核有：1.因統包商細部設計階段履約逾期；為降低設施完工後之淹水風險，調整站體1樓地坪高程並修正細部設計圖說；統包商工程施工整合能力欠佳等因素，致工程進度大幅落後，未能依計畫期限辦理完成；2.對於統包工程執行涉有可歸責廠商事由致延誤履約期限情事，尚未依約處罰逾期違約金，亦未審查認定應否刊登政府採購公報等情事，經函請研謀改進。據復：1.已請廠商提出趕工計畫，並請專案管理單位加強控管；2.已依約暫停估驗計價付款作業，將成立採購工作及審查小組，審議應否將廠商刊登政府採購公報。（詳乙－29頁）

（四）辦理花蓮地區污水下水道系統建設計畫，尚未開徵污水下水道使用費，不符使用者付費原則並影響政府財政負擔

花蓮地區污水下水道系統包括花蓮市、吉安鄉及新城鄉等3個行政區，縣府為持續佈建該系統，辦理花蓮地區污水下水道系統第3期實施計畫，經內政部核定經費25億4,437萬元，執行期程至109年底，預定完成用戶接管數4萬7,202戶。實際執行結果，完成用戶接管數4萬5,039戶，達成系統用戶接管率66.43％、全縣用戶接管率35.48％。經查執行情形，核有：賡續推動花蓮地區污水下水道系統建設計畫，惟對於議會審議花蓮縣污水下水道使用費徵收自治條例，關於「住戶接管率達55％以上始可收費」之附帶決議，未釐清係指系統或全縣用戶接管率，截至110年5月底止，自治條例公布已逾10年，尚未開徵污水下水道使用費，又109年度耗資4,820萬餘元，辦理水資源回收中心、污水加壓站、揚水站等設施之委外操作運轉維護、機械電力儀控養護、水電費，與下水道管線及人孔設施維護等工作，系統維護管理費用負擔沉重，經建請積極商洽議會釐清附帶決議適用範圍，加強溝通協調開徵使用費之環境治理需求及重要性，與妥善規劃使用費徵收各項前置工作，儘早實施徵收作業，俾符合使用者付費公平原則，維護在地環境永續發展。據復：已籌建花蓮縣下水道使用管理收費系統，辦理用戶接管、未接管及收費等相關資料建檔整備工作，以利推動使用費徵收作業，將配合管理收費系統建置及相關資料整備期程，積極與議會溝通協調，適時執行徵收作業，以達成使用者付費原則。（詳乙－30頁）

（五）辦理原住民族傳統藝術豐羽工程計畫，規劃設計作業延宕及用地都市計畫變更行政效率欠彰，致興建進度嚴重落後，而須大幅展延計畫期程

縣府為充實光復鄉馬太鞍部落基礎生活機能並培育在地人才，辦理原住民族傳統藝術豐羽工程計畫，經行政院核定計畫經費1億9,973萬元，計畫期程為105至108年執行興建，109年開始營運。經查執行情形，核有：因規劃設計作業延宕，影響後續興建工程進行，復因辦理用地都市計畫變更未能如期經內政部都市計畫委員會審議通過，與尚未取得部分土地所有權人之使用同意書，而影響建造執照申辦作業，延宕至109年9月2日始取得建照，肇致預算經費大幅保留，計畫執行成效欠彰，且辦理修正計畫展延期程至111年度等情事，經函請積極研謀改進。據復：因近期大宗資材上漲及營建業缺工嚴重，致工程採購案多次流標，將重新檢討設計預算及契約內容，再續辦工程發包作業，並於完成發包後督促廠商加速執行。（詳甲－40頁）

（六）辦理青年安心成家住宅新建計畫，完工後進行初驗及驗收與相關施工品質缺失改善之進度緩慢，影響後續承購戶驗屋與點交作業期程

縣府為解決花蓮縣青年居住問題，期使年輕人能落地生根並安身立命，推動青年安心成家住宅新建計畫，計畫經費22億5,224萬餘元，預定於新城鄉嘉北段興建住宅651戶、店面158戶及停車位370個，發包辦理青年安心成家住宅（第1期）新建統包工程，契約金額18億149萬餘元。經查執行情形，核有：統包工程於109年12月11日完工後，進行初驗及驗收與相關施工品質缺失改善之進度緩慢，影響後續辦理承購戶驗屋與點交作業期程，又於110年2月4日取得使用執照，惟尚未辦理完成驗收及結算作業，亦影響房屋所有權移轉登記，易衍生遲延交屋而須依契約給付違約利息之風險等情事，經函請研謀改進。據復：已於110年5月14日完成初驗，惟因傳染性肺炎疫情日趨嚴重，配合中央防疫管制規定，致使相關作業時程延期，將研擬在符合相關防疫規定與避免跨區移動者進入等配套措施，再續辦房屋點交與工程驗收作業。（詳乙－24頁）

（七）辦理洄瀾回藍花蓮市河海人文廊道建置，計畫內容未盡周延經調降補助經費或取消部分項目，影響整體計畫效益

縣府為打造花蓮舊城地區鄰近美崙溪、美崙山與太平洋之山海河意象，規劃透過改造花蓮火車站廣場，與串聯並改善城區景觀軸線及景觀據點，營造洄瀾回藍絲帶，作為人行視覺景觀引導動線，建立藍帶與綠帶良好結合範例，以促進地方觀光發展，辦理洄瀾回藍－花蓮市河海人文廊道建置計畫，經內政部核定經費2億4,370萬元。經查執行情形，核有：1.因計畫實施範圍牽涉其他工程之施作而須縮減，經中央調降補助經費，影響整體計畫效益；2.原規劃建置海洋基地及涼亭，列為後續擴充工程，嗣經研議替代方案惟經中央審議未獲認同，復因恐執行期程未能符合中央要求而遭取消補助經費，乃未予辦理該等設施項目之發包作業，將衍生採購規劃設計費用之不經濟支出等情事，經函請研謀改進。據復：1.原計畫之規劃理念尚符合中央補助要求，有關施作範圍涉及其他單位之工程，爾後將加強提報計畫之相關調查作業，以確保獲中央補助後可依計畫執行；2.爾後提案將謹慎評估計畫可行性，俟後續階段計畫執行完成後，研議可否施作並考量先後施政目標，以爭取補助經費並妥善使用規劃設計成果。（詳乙－32頁）

（八）辦理太平洋左岸宜居城市美崙綠網營造計畫，因用地涉及眾多單位協調費時等，致預算執行率偏低，且未能如期辦理完成

縣府為打造美崙地區宜居宜遊之生活環境，營造綠帶使成為兼具景觀、遊憩、運動及防災功能，讓居民安心快樂享受濱海生活，與遊客具體感受美崙景觀特色，辦理太平洋左岸宜居城市－美崙綠網營造計畫，經內政部核定經費2億6,741萬餘元。經查執行情形，核有：因用地涉及眾多單位協調費時；地下管路施工遭遇土質鬆軟而須辦理工法變更；施工過程納入相關單位建議意見、配合台電電桿遷移及依現場實際施作情況辦理變更設計等，致預算執行率偏低，且未能如期辦理完成，經函請研謀改進。據復：因計畫執行與相關學校、醫院、民眾住家及私人機構界面甚多，以致現場溝通協調會勘頻繁，業經努力溝通逐一達成共識，將積極控管工程執行進度，以達成計畫預期效益。（詳乙－32頁）

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至109年12月31日止，花蓮縣政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期及第2期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

圖1　前瞻第1期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助花蓮縣政府計10億2,983萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、數位建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設等5項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設8億2,347萬餘元（79.96％），數位建設1億3,205萬餘元（12.82％），水環境建設5,707萬餘元（5.54％），因應少子化友善育兒空間建設1,156萬餘元（1.12％），食品安全建設567萬元（0.55％）（圖1、2）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助花蓮縣政府計10億2,983萬餘元。執行結果，截至109年12月31日止，累計執行數9億9,231萬餘元，約96.36％（表1、圖3）。

| 表1 花蓮縣政府前瞻第1期特別預算補助經費執行情形 106年9月13日至109年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| 合計 | 1,029,836 | 992,314 | 96.36 |
| 城鄉建設 | 823,474 | 790,730 | 96.02 |
| 數位建設 | 132,055 | 131,177 | 99.33 |
| 水環境建設 | 57,071 | 53,697 | 94.09 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 11,566 | 11,110 | 96.07 |
| 食品安全建設 | 5,670 | 5,598 | 98.73 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款10億2,983萬餘元與108年度花蓮縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額10億3,427萬餘元，差異443萬餘元，其中城鄉建設計畫原列8億2,778萬餘元，因文化部及原住民族委員會等主管機關補助光復鄉太巴塱部落文化健康站周邊環境改善工程等計畫，按計畫執行情形調減第1期特別預算補助款431萬餘元；數位建設原列1億3,217萬餘元，因財政部補助強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫，按計畫執行情形調減第1期特別預算補助款12萬餘元。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 城鄉建設 數位建設 水環境建設 因應少子化友善育兒空間建設 食品安全建設 圖3 花蓮縣政府前瞻第1期特別預算補助經費已執行比率概況 106年9月13日至109年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 千元 ％ |  |  |  |

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖4  前瞻第2期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助花蓮縣政府計36億4,747萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設等5項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設27億4,248萬餘元（75.19％），水環境建設6億9,941萬餘元（19.18％），數位建設1億8,160萬餘元（4.98％），因應少子化友善育兒空間建設1,670萬元（0.46％），食品安全建設726萬餘元（0.20％）（圖4、5）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助花蓮縣政府計36億4,747萬餘元。執行結果，截至109年12月31日止，累計執行數25億4,569萬餘元，約69.79％（表2、圖6）。執行率未達80％者，為城鄉建設、水環境建設及因應少子化友善育兒空間建設等3項計畫，主要係花蓮縣守護城鄉警察行政大樓建置計畫、花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫、花蓮縣卓溪鄉公所行政大樓興建計畫、濱海排水上游段治理工程（1k+195.5〜2k+137）及花蓮家庭服務中心計畫等尚未完成。

| 表2 花蓮縣政府前瞻第2期特別預算補助經費執行情形 108年1月1日至109年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| 合計 | 3,647,471 | 2,545,697 | 69.79 |
| 表2 花蓮縣政府前瞻第2期特別預算補助經費執行情形（續） 108年1月1日至109年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B）/（A）100 |
| 城鄉建設 | 2,742,485 | 1,809,814 | 65.99 |
| 水環境建設 | 699,415 | 540,385 | 77.26 |
| 數位建設 | 181,602 | 178,715 | 98.41 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 16,700 | 9,515 | 56.98 |
| 食品安全建設 | 7,267 | 7,267 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款36億4,747萬餘元與108年度花蓮縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額33億7,450萬餘元，差異2億7,296萬餘元，其中城鄉建設原列25億8,922萬餘元，主要係內政部、交通部、文化部、經濟部、原住民族委員會等補助「洄瀾。回藍」-花蓮市河海人文廊道建置計畫-花東鐵路門戶景觀工程等計畫，按計畫執行情形調增第2期特別預算補助款1億5,325萬餘元；水環境建設原列5億9,257萬餘元，主要係經濟部、行政院環境保護署等補助濱海排水上游段治理工程（1k+195.5~2k+137）等計畫，按計畫執行情形調增第2期特別預算補助款1億684萬餘元；數位建設原列1億7,068萬餘元，主要係文化部、教育部等補助典藏洄瀾-數位共創:花蓮縣推動國家文化記憶庫等計畫，按計畫執行情形調增第2期特別預算補助款1,091萬餘元；因應少子化友善育兒空間建設原列1,475萬元，係衛生福利部補助新建玉里鎮社區公共托育家園，按計畫執行情形調增第2期特別預算補助款195萬元。 城鄉建設 數位建設 水環境建設 因應少子化友善育兒空間建設 食品安全建設 圖6 花蓮縣政府前瞻第2期特別預算補助經費已執行比率概況 108年1月1日至109年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 千元 ％ 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

三、重要審核意見

本室查核花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，謹摘述如次：

（一）為改善地方基礎建設，爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算補助經費，部分計畫執行進度尚待提升，又須負擔配合款及後續維運成本，允宜綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展（整體性）

縣府及所屬機關執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1、2期特別預算補助經費，截至109年度止，計編列預算55億9,668萬餘元，累計執行數37億7,989萬餘元，累計執行率67.54％，其中，第1期特別預算補助計畫已逾實施期程2年，仍有計畫未執行完成，如花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫、花蓮市尚志路道路品質提升計畫、「洄瀾。回藍」－花蓮市河海人文廊道建置計畫，與吉安鄉、新城鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉衛生所修繕等計畫；第2期特別預算補助計畫已達實施期程，累計執行率亦僅59.09％，執行進度顯有落後情事；又中央核定補助第1、2期前瞻基礎建設計畫，縣府須負擔配合款高達8億8,206萬餘元，部分計畫建置完成後之維運成本，尚須另行規劃相關財源支應。為使積極爭取前瞻基礎建設計畫補助資源挹注各項公共建設，可如預期效益嘉惠縣民及優化區域競爭力，並避免加重地方財政負擔，弱化後續年度財政收支及公共債務舉借額度控管能量，經函請督導計畫執行進度落後者，加強執行相關計畫及綢繆開源節流措施，以策進地方財政永續發展。據復：已按季召開「前瞻基礎建設計畫執行進度管考會報」檢討計畫執行進度落後原因，提升整體計畫執行成效，爾後將確實督導執行相關計畫，並將賡續研議各項開源節流措施及審慎控管公共債務，以策進財政永續發展。（詳乙－17頁）

（二）積極發展地方觀光特色，建置洄瀾回藍花蓮市河海人文廊道，計畫內容經調降補助經費或取消部分項目，影響整體建設效益，允待提升計畫規劃品質（城鄉建設）

縣府為打造花蓮舊城地區鄰近美崙溪、美崙山與太平洋之山海河意象，規劃透過改造花蓮火車站廣場，與串聯並改善城區景觀軸線及景觀據點，營造洄瀾回藍絲帶，作為人行視覺景觀引導動線，建立藍帶與綠帶良好結合範例，以促進地方觀光發展，提報「洄瀾。回藍」－花蓮市河海人文廊道建置計畫，內容包含花蓮火車站門戶營造、美崙溪自站前至溪口綠地營造及花蓮港濱海遊憩廊道營造等3項，經內政部於106年10月5日同意補助辦理，核定計畫經費2億4,370萬元，經查核有：1.因計畫實施範圍牽涉其他工程之施作而須縮減，經中央調降補助經費，影響整體計畫效益；2.原規劃建置海洋基地及涼亭，列為後續擴充工程，嗣經研議替代方案惟經中央審議未獲認同，復因恐執行期程未能符合中央要求而遭取消補助經費，乃未予辦理該等設施項目之發包作業，將衍生採購規劃設計費用之不經濟支出等情事，經函請研謀改進。據復：1.原計畫之規劃理念尚符合中央補助要求，有關施作範圍涉及其他單位之工程，爾後將加強提報計畫之相關調查作業，以確保獲補助後可依計畫發包施作；2.爾後提案將謹慎評估計畫可行性，俟後續階段計畫執行完成後，審慎評估可否施作並考量先後施政目標，以爭取補助經費並妥善使用規劃設計成果。（詳乙－32頁）

（三）建設美崙地區宜居宜遊生活環境，辦理太平洋左岸宜居城市美崙綠網營造計畫，因用地管線設施協調費時，致預算執行率偏低，且未能如期辦理完成，允宜加強控管計畫執行（城鄉建設）

縣府為打造美崙地區宜居宜遊之生活環境，營造綠帶使成為兼具景觀、遊憩、運動及防災功能，讓居民安心快樂享受濱海生活，與遊客具體感受美崙景觀特色，提報「太平洋左岸宜居城市－美崙綠網營造計畫」，內容包含美崙地區綠網營造－北起永興路南至民權5街；濱海公路四八高地至東大門營造－自七星潭遊憩區華西路口至中華路東大門夜市，經內政部於107年6月21日同意補助辦理，核定計畫經費2億6,741萬餘元，經查核有：計畫執行因用地涉及眾多單位協調費時；地下管路施工遭遇土質鬆軟而須辦理工法變更；施工過程納入相關單位建議意見、配合台電電桿遷移及依現場實際施作情況辦理變更設計等，致預算執行率偏低，且未能如期辦理完成等情事，經函請研謀改進。據復：因計畫執行與相關學校、醫院、民眾住家及私人機構介面甚多，以致現場溝通協調會勘頻繁，業經努力溝通逐一達成共識，已積極辦理變更設計作業及控管工程執行進度，以達成計畫預期效益。（詳乙－32頁）

（四）加強吉安溪防洪保護及生態保育並促進觀光，辦理吉安溪水環境水岸廊道營造計畫，惟設置進入河川高灘地之樓梯欠缺安全阻隔設施，允宜提升設施安全（水環境建設）

縣府為加強吉安溪防洪保護及河川環境之利用發展與兼顧生態保育，並藉由自行車道串連及結合當地特色之環境景觀整體營造，以提升吉安鄉觀光競爭力，提報「吉安溪水環境休憩水岸廊道營造（大山橋－吉安溪橋中央路）、都會型休憩水岸營造（吉安溪橋中央路－東昌橋）」、自然生態規劃（東昌橋－吉安溪橋193線）」等3項計畫，經經濟部於107年3月12日同意補助辦理，核定計畫經費分別為9,975萬元、5,700萬餘元、5,616萬餘元，合計2億1,292萬元，經查核有：1.沿河堤步道設置多處進入河川高灘地之樓梯，惟開口處欠缺相關安全阻隔設施，易衍生休憩民眾或自行車進出跌落受傷之國家賠償爭議風險；2.辦理工程變更設計增減金額占原契約金額比率甚高，惟未覈實釐清設計單位有無設計疏失責任，即辦理驗收結算並付款結案等情事，經函請研謀改進。據復：1.已發包增設警示牌及警語與安全阻隔設施；2.因工程施工期間配合民眾各項反映意見與現場實際施作情況等因素辦理變更設計，嗣後注意依契約釐清設計單位有無設計疏失責任。（詳乙－32頁）

## （五）為增益親師生交流溝通，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，惟家長註冊及使用率偏低，允宜研謀改善，以提升平台使用效益（數位建設）

## 教育部107年核定補助縣府辦理「前瞻基礎建設－國民中小學校園數位建設計畫」，經費5,735萬餘元，經縣府教育處辦理「花蓮縣智慧校園親師生平台及行動裝置APP採購案」，決標金額323萬餘元，建置花蓮縣智慧校園親師生平台，提供親師生等使用者發送訊息、查詢學生就學資訊及單一帳號登入各線上學習平台等功能，期能藉由平台達到家長、教師及學生三方之溝通與合作，並簡化學生登入各線上學習平台程序，以提升教學效益。經分析該平台使用情形發現，家長註冊率僅4.14％，遠低於教師及學生之註冊率；又自平台啟用日（108年1月14日）至109年9月21日約1年8個月期間，合計僅發送54則訊息，且逾9成使用者登入未達50次；再以各學校使用情形分析結果，計有20間學校使用者平均登入次數未達10次，顯示平台使用成效欠彰，經函請研謀改善。據復：將製作APP操作方式之宣傳摺頁、看板及DM、辦理推廣說明會及改善平台帳號整合模式，並將設計問卷回饋表單檢視各區域辦理情形分析改進，並於110年度規劃滾動修正親師生平台服務之合約內容，併入行動化服務之績效管理機制，提升平台使用效益。（詳乙－21頁）

（六）縮短城鄉數位落差，辦理部落公共網路服務計畫，惟部分基地台使用人次偏低且鄰近地理位置即設有其他網路熱點，允宜審酌滾動調整設置地點，並加強推廣已建置APP，以策進計畫效益（數位建設）

縣府提報花蓮縣縮短城鄉數位落差部落公共網路服務計畫，107及108年度獲原住民族委員會核定以前瞻基礎建設計畫特別預算補助金額合計1,982萬元，執行結果，107及108年度實際執行數分別為963萬餘元及940萬餘元。經查執行情形，核有：1.縣府依上開計畫於107、108年委外於89個部落（場所）建置339個無線基地台（以下簡稱AP），各部落（場所）分別建置1至11個AP，建置2個以上AP之部落（場所）計有60個，共計建置310個AP，其中各AP全年使用人次低於原預計目標10,950人次者，計有268個、約86.45％，顯示本計畫建置2個以上AP之部落（場所），近9成之AP均未能達成預期使用效益；又本計畫各AP距離20公尺範圍內有iTaiwan官方網頁公布熱點者計有19個AP，兩者信號之涵蓋區域部分重疊，且該19個AP所在部落設有2個AP以上者計有8個，其中7個AP之109年度使用人次低於1萬人次，設置效益有待重新評估；另各AP相隔距離在20公尺以內者計有15組、30個AP，所在部落均設置2個以上AP，其中28個AP之109年度使用人次未達1萬人次，甚有全年使用人次未達100人次者，亦有待檢討設置2個以上AP之必要性；2.建置花蓮縣i-Tribe APP於108年11月於Google Play商店發行提供下載，並於109年11月更新，惟截至110年4月該APP之下載次數僅約50至100次，顯示該APP建置已逾1年，使用情形仍欠佳等情事，經函請滾動調整AP設置地點及加強推廣花蓮縣i-Tribe APP，以策進整體計畫效益。據復：1.部分AP使用人次偏低且鄰近地理位置即設有其他網路熱點，將請花蓮縣部落公共網路服務計畫專管中心評估並會同建置廠商召開工作會議進行檢討及研擬改善方案；2.有關加強推廣已建置之APP，將於建置說明會及使用教學時推廣，並函請各公所、村里長、學校及相關單位協助推廣，以提升本計畫效益。（詳乙－23頁）

（七）為提升偏鄉地區民眾之電腦使用率與上網率，辦理數位機會中心行動近用計畫，惟部分數位機會中心僅由少數人借用平板電腦，且未依規定管控借用天數，允宜研謀改善，確保數位資源妥善普及充分運用（數位建設）

為改善偏鄉地區居民上網及收訊環境，提升民眾之電腦使用率與上網率，縮減數位落差，縣府配合教育部推動設置數位機會中心（Digital Opportunity Center，下稱DOC），並於106至109年分別獲教育部以前瞻基礎建設計畫第1、2期特別預算經費補助辦理數位機會中心行動近用計畫，計畫經費1,422萬餘元，實際支用數1,353萬餘元。經查轄內DOC獲核定補助購置平板電腦者，計有11處，據縣府提供上開DOC自購置平板電腦至109年8月之借用人次統計資料，各該DOC平均每臺每月借用人次均逾2人次，已達到教育部數位機會中心行動近用實施計畫規定之最低使用人次，惟經以各DOC之平板電腦借用總人數，換算平均每臺借用人數，發現部分管理單位，如花蓮市、新城、秀林及瑞穗鄉等之DOC，平均每臺借用人數僅4人、5人、7人及8人，顯示僅少數人使用借用服務，尚難達成縮短城鄉數位落差之預期目標；另經統計各DOC提供「平板電腦借用使用行為調查」結果，借用天數逾規定上限28天者，計有45筆，顯未落實控管借用時間。經函請輔導各DOC加強推廣平板電腦借用服務，豐富普及偏鄉民眾數位生活應用，並落實借用時間控管，確保數位資源妥善運用。據復：因民眾擔憂損壞設備或家中無網路環境可操作使用，影響借用率，將強化借用教學、尋找上網替代方案，並於各數位機會中心行動課程中確實推廣，以鼓勵民眾善加利用，另請駐點人員定期審視借用狀況，提醒借用者如期歸還，以有效達成縮短城鄉數位落差之預期目標。（詳乙－22頁）