貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司

台灣糖業公司成立於35年5月1日，資本額563億餘元，政府持股96.51％，員工人數3,241人，早期以砂糖及糖業副產品產銷為主，近期積極推動多角化及轉型，除產銷砂糖及發展糖業副產品外，畜殖、生物科技、精緻農業、油品、商品行銷、休閒遊憩及土地開發等業務亦為重要事業。其業務計畫，分由總管理處、7個事業部、4個分公司、6個區處及台糖研究所等負責執行及經營。

台灣糖業公司110年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　110年度生產、進口及銷售計畫，主要有砂糖等5項，其中達成預計目標者1項，未達預計目標者4項，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.砂糖 | 公噸 | 39,908 | 46,953 | 7,045 | 17.65 | 原料甘蔗品質較佳，產糖量較預計增加。 |
| B.豬隻 | 公噸 | 38,211 | 29,581 | - 8,630 | - 22.59 | 畜殖場改建縮減飼養規模，豬隻產量隨減。 |
| （2）進口計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 砂糖 | 公噸 | 318,771 | 246,318 | - 72,453 | - 22.73 | 配合市場需求，減少進口。 |
| （3）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.砂糖 | 公噸 | 350,000 | 290,615 | - 59,385 | - 16.97 | 受國內、外市場競爭影響，銷售量隨減。 |
| B.豬隻 | 公噸 | 28,767 | 22,169 | - 6,598 | - 22.94 | 畜殖場改建縮減飼養規模，豬隻銷量隨減。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　110年度固定資產建設改良擴充預算數21億3,014萬餘元，連同109年度轉入數56億879萬餘元，合計可用預算數77億3,894萬餘元（含專案計畫70億2,463萬餘元、一般建築及設備7億1,431萬餘元）。決算支用數57億6,735萬餘元（含專案計畫51億2,197萬餘元、一般建築及設備6億4,537萬餘元），較可用預算數減少19億7,159萬餘元，約25.48％，主要係農業循環豬場改建投資計畫取得地方政府同意農業設施容許使用未如預期、工程招標作業延遲及臺北雙園與新竹等2案循環住宅投資計畫經經濟部核定同意緩辦2年等所致。未支用數中16億2,319萬餘元（均屬專案計畫），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

110年度決算審核結果，營業利益13億5,524萬餘元，營業外利益24億3,573萬餘元，稅前淨利37億9,097萬餘元，經加計所得稅利益1億1,666萬餘元，審定本期淨利為39億763萬餘元。

上述營業利益較預算數增加6億4,852萬餘元，稅前淨利較預算數減少1億9,727萬餘元，主要係政府徵收土地未如預期，處分投資性不動產利益較預計減少所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　110年度原編決算稅前淨利37億5,124萬8,194元，行政院彙編決算核定稅前淨利37億9,097萬6,186元，經本部審核結果，尚無不合，審定110年度決算稅前淨利為37億9,097萬6,186元，加計所得稅利益1億1,666萬1,202元，本期淨利39億763萬7,388元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得，應繳納所得稅為390萬5,235元（係外國政府所得稅）。

3.　盈虧撥補　110年度審定本期淨利39億763萬7,388元，連同累積盈餘863萬3,098元及首次採用國際財務報導準則調整數轉列數5億7,046萬6,884元，合計44億8,673萬7,370元，依法分配如次：（1）填補虧損4,561萬2,347元（其他綜合損益轉入數）；（2）提列法定公積4億4,324萬9,192元；（3）分配股息紅利39億4,572萬4,905元，其中中央政府36億8,351萬6,569元、地方政府2萬6,860元、其他政府機關1億2,431萬8,819元、民股股東1億3,786萬2,657元；（4）未分配盈餘5,215萬926元，留待以後年度分配。

（四）　現金流量之查核

110年度期初現金及約當現金17億6,947萬餘元，經營業、投資、籌資活動及匯率影響結果，現金及約當現金淨增57億3,371萬餘元，期末現金及約當現金為75億319萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數4億元，相距61億3,371萬餘元，主要係配合經營資金需求，將3個月以上至1年內到期之定期存款轉存為3個月內定期存款所致。又營業活動之淨現金流入31億1,960萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流入88億7,915萬餘元，主要係1年內到期之中央政府公債增加，及將1年以上之定期存款轉存為3個月內定期存款；籌資活動之淨現金流出62億6,175萬餘元，主要係發放現金股利。

（五）　重要審核意見

1.　執行土地活化計畫以活絡土地利用，惟待活化土地面積龐巨且負擔高額地價稅，部分閒置土地疑遭占用尚待鑑界釐清，又間有出租供興學用地長期閒置未開發，亟待研謀妥處，以提升土地管理成效。

台灣糖業公司因砂糖產業環境變遷，不具生產經濟效益，70年起陸續停閉糖廠業務，遺留停閉廠區及原用以種植甘蔗之農地等龐大土地，截至110年底止，經管土地達49,446.33公頃。該公司為防範經管土地被侵占，及落實土地巡查防護，自93年起成立土地巡查部門，並研訂「土地巡查作業要點」，以遂行土地巡查相關作業；另為利閒置土地規劃開發利用，於99年4月成立土地活化小組，研議合建、出租及設定地上權等活化利用措施。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　待活化土地面積龐巨，停閉廠房及高鐵抵價地閒置多年未活化利用，且負擔高額地價稅，亟待檢討妥處，以提升土地管理效能：經濟部於99年6月成立加強土地清理活化小組推動會報（下稱活化小組），並於104年訂定台灣糖業公司104至113年土地活化目標為1,200.52公頃，104至110年累計活化1,177.20公頃，達成率98.06％。惟截至110年底止，仍有待活化土地面積1,590.72公頃，110年度支付閒置土地地價稅高達10億1,806萬餘元，其中停閉糖廠24處，分別於75至98年間停閉，經活化小組訂定104至113年活化目標179.64公頃，近7年（104至110年）活化面積82.08公頃，達成率僅45.69％，且除月眉、溪湖廠區等11處全區已活化外，其餘斗六、北港等13處廠區，待活化面積仍達178.26公頃。又該公司為配合政府推動高鐵建設所需臺中、雲林、嘉義及臺南站區用地之取得，同意其持有之農地被徵收後，再由地方政府發放抵價地作為補償，總計自88年起因徵收而領回之抵價地面積合計85.17公頃，截至110年底止，已活化面積26.79公頃，待活化面積58.38公頃，約68.55％，以嘉義站區抵價地待活化面積42.31公頃最多，該公司雖已針對部分抵價地規劃辦理合建開發，惟前揭土地分別於93至105年間領回，待活化面積仍近7成，亟待檢討改善，以提升土地管理效能，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：將持續滾動檢討，並考量市場需求，提供租金及權利金優惠、辦理自建或合建出租（售）住宅或土地出租、設定地上權、加強停閉廠區文化資產修復再利用等措施，積極辦理土地活化。

（2）　部分閒置土地疑遭占用，待辦理鑑界釐清，或屬共有地未協商分割分管事宜，及遭棄置廢棄物未積極清理，亟待檢討妥處，以健全土地管理：依據台灣糖業公司土地巡查作業要點第7.1點及第7.2點規定，各單位應依照巡查作業要點及單位本身之特性，訂定及修訂巡查防護計畫，並據以確實執行土地巡查與維護工作；另第7.4點規定，各單位於土地巡查時，應隨時注意周遭土地之動態，如有疑慮，應立即申請地政機關鑑界，釐清土地界址。復依民法第818條規定，各共有人，除契約另有約定外，按其應有部分，對於共有物之全部，有使用收益之權；同法第824條第1項規定，共有物之分割，依共有人協議之方法行之。經查截至110年底止，該公司待活化土地1,590.72公頃，經比對行政院農業委員會（下稱農委會）「農業及農地資源盤查」，及內政部「國土測繪服務雲查詢」，發現45筆土地，面積16公頃，似遭占用，據說明其中11筆土地屬共有地，尚待協商分割分管事宜；21筆土地因國土測繪服務雲圖層套疊疑有偏移，將辦理鑑界釐清，或於今年鑑界始發現被侵占，已辦理出租或循司法途徑解決；8筆土地使用狀況為已活化（不含6筆今年鑑界發現被侵占之已出租土地），該公司土地管理資訊系統資料未更新；5筆土地遭占用或棄置雜物。另據該公司統計，其持有土地，與他人共管未分割分管者計有427筆，面積合計22公頃，依前揭民法規定，不宜逕以持分比例出租，有待通盤就此類共管案件，協議分割或分管，避免爭議，並檢討落實土地巡查，及就有疑慮土地辦理鑑界釐清，以健全土地管理，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：已就疑似遭占用土地辦理清查、鑑界、釐正系統資訊及調處等，共有土地將積極辦理分管、出租，以促進其管理利用，並辦理巡查人員教育訓練，及運用地理資訊系統（GIS）即時追蹤、通報，落實土地巡查作業。

| （3） 部分出租供興辦校務之土地長期閒置未用，又部分校院因財務問題或招生不足已面臨退場，亟待促請地上權人積極開發利用，或檢討收回，以提升資產運用效益：台灣糖業公司配合政府政策，自88年起陸續釋出562.99公頃土地予47家民間教育機構興辦校務，充 表1 110年出租作為興學用地閒置情形 單位：公頃 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育機構名稱 | 租期 | 設定地上權面積 |
| 合計 |  | 47.60 |
| 育英醫護管理專科學校 | 89.11.1至139.10.31 | 5.69 |
| 大仁技術學院（第二校區） | 92.9.17至142.9.16 | 15.40 |
| 五育高中 | 94.12.6至139.11.8 | 5.37 |
| 財團法人錫卿文教基金會 | 97.7.31至147.7.30 | 20.68 |
| 財團法人佛光山文教基金會-均頭國中第二校區 | 98.1.19至112.1.18 | 0.46 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |

作學生活動、教學及研究使用。截至110年底止，有育英醫護管理專科學校等5個教育機構承租該公司土地卻遲未開發，設定地上權面積47.60公頃（表1），約占8.45％，其中除大仁技術學院（第二校區）於110年8月已與台灣糖業公司協議終止地上權契約，經該公司規劃無償供屏東縣政府作為滯洪池使用外，其餘據說明將規劃轉型作為其他教育、文化或社會福利等相關事業之用途，或刻正辦理興學相關事宜，惟出租已逾12至21年仍未依原申設用途開發運用。又近年來台灣首府大學、環球科技大學、康寧大學、稻江科技暨管理學院、和春技術學院及中華科技大學等，設定地上權面積139.67公頃，因財務問題或招生不足面臨退場，將連帶影響該公司出租予私校設定地上權土地，可能面臨閒置情形。按前揭大學校院或教育機構以優惠年租金及權利金設定地上權使用，卻未開發利用或面臨退場，亟待促請地上權人積極開發利用，或檢討收回，以提升資產運用效益，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：將持續協助學校法人或停辦（停招）學校辦理終止（轉讓）地上權契約、轉型等相關事宜及提報董事會核議。

2.　為擴增畜殖產值設置畜產加工場並投資海外分公司，惟畜殖事業部營業獲益率連續4年為負值，又畜產加工場未達正常產能，衍生高額閒置產能費用，兼以國外畜殖場豬隻復養計畫受豬瘟威脅，成效尚難預期，仍須負擔高額維運費，亟待研謀善策妥處。

台灣糖業公司自42年開始飼養豬隻，92年配合公司組織再造，將畜殖事業處提升為畜殖事業部，下設飼料、養豬及肉品加工等生產單位，包括18個畜殖場、飼料工廠、畜產科技廠及海外分公司等，將龐大之畜殖產業及附加產業垂直整合，並發展海外養豬事業。畜殖事業部110年度收入及支出預算數分別為31億6,593萬餘元及31億4,639萬餘元。經查該事業部營運管理情形，核有下列事項：

（1）　畜殖事業部營業獲益率連續4年為負值，且部分營業項目之收益衰退幅度逾5成，亟待研謀善策，以提高公司營業績效：依據國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入……。」經查該公司畜殖事業部近5年度（106至110年度）之經營績效，除106年度有營業利益4,573萬餘元外，自107年度起經營績效由盈轉虧，營業虧損介於1億7,669萬餘元至2億7,372萬餘元間（圖1），各年度營業利益率分別為-9.29％、-10.62％、-6.99％及-9.60％，已連續4年為負值，經營績效尚待提升。又該事業部責任目標營業（產品）項目，包括飼料（含玉米，下同）、豬隻、肉製品及再生能源，110年度飼料營業利益1,743萬餘元、豬隻營業虧損6,906萬餘元，較106年度飼料及豬隻營業利益（2,267萬餘元及2億6,157萬餘元）分別衰退23.11個及126.40個百分點；肉製品及再生能源營業虧損各為1,112萬餘元及577萬餘元，其中肉製品由盈轉虧，與106年度營業利益4,433萬餘元，相距5,545萬餘元。鑑於國內自86年發生豬隻口蹄疫迄今，冷凍豬肉皆不得出口，嗣經23年努力，世界動物衛生組織（OIE）已於109年7月16日認定臺、澎、金、馬從口蹄疫疫區除名，該公司係國內規模最大豬隻飼養業者且為國營事業，亟待把握時機，設法提高產銷營運量，並針對營業利益衰退及虧損之問題癥結研謀善策妥處，以提高公司營業績效，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：將盡力朝開源與節流方向努力，並減少豬隻損失，及利用特色豬種之銷售與提升冷凍、冷藏貼體包裝上架通路銷售量，以提高商品毛利率；另持續聯繫跨國企業接洽豬肉產品出口，及與民間業者合作興建符合國際外銷等級之屠宰分切廠，以利條件成熟時可開拓海外市場。

| （2） 畜產加工場實際產量未達正常產能，衍生高額閒置產能費用，且部分肉品產製率未達標準或售價低於單位變動成本，又銷售量逐年下降，亟待檢討強化產銷能力及品質管理機制，以提升產品銷售價量，俾利增益營收：該公司為達成全豬肉品利用之經營政策，並提高豬隻經濟價值，於畜殖事業部所屬畜產科技廠下設畜產加工場，以有效去化易滯銷之部位肉品。該加工場110年度營業虧損1,112萬餘元，較預計虧損1,179萬餘元減少67萬餘元。依據該公司成本會計事務處理要點規定，當實際產量小於正常產能時，應按月計算閒置產能，將管理及間接費用轉列閒置產能費用，並於每半年結算及年度決算時，將實際固定費用與已分配固定費用之差額，按實調整生產成本及閒置產能費用；復依台灣糖業公司肉品加工品質管制作業要點之控制重點8.1規定，肉品產製率控制須符合規定。經查畜產加工場106至110年度實際產能介於319.42公噸至482.91公噸間，均低於各年度之正常產能540公噸，閒置產能比率介於10.57％至40.85％間，所衍生之閒置產能費用累計達2,046萬餘元（表2）。又依畜產加工場110年3月提出之肉製品虧損檢討報告列載，畜產加工場之損益兩平銷售量為545公噸，惟該加工場106至110年度之產品銷售量分別為577、458、388、388及368公噸，除106年度外，其餘年度銷售量均低於損益兩平銷售量545公噸，相距87至177公噸，復經檢視51項產製品中，單位生產成本（為單位固定成本與單位變動成本之和）高於售價者計19件，甚有豬肉漢堡等15件產品之單位變動成本高於售價之情事。另查畜產加工場每月辦理肉品加工品質管制作業，其自行評估51項產製品之肉品（含配料）產製率未達訂定標準者計32件，其中3個月以上未達標準率者計有安心豚貢丸、台糖貢丸、調味里肌豬排、安心豚香菇貢丸及安心豚豚骨高湯等5項產品，「安心豚貢丸」甚至連續4個月未達標準，影響產品製成量，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：已將部分簡易大包裝冷凍品項移回畜產加工場生產，增加主要產品（肉酥、香腸、漢堡等）生產量，以減少閒置產能，並調整包裝售價、檢討客製化商品之利潤，及要求產品製 表2 畜產加工場閒置產能情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、％、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 正常產能 | 實際產能 | 閒置產能 | 閒置產能率 | 閒置產能費用 |
| 合 計 |  |  |  |  | 20,469 |
| 106 | 540.00 | 482.91 | 57.09 | 10.57 | 994 |
| 107 | 540.00 | 398.93 | 141.07 | 26.12 | 2,181 |
| 108 | 540.00 | 319.42 | 220.58 | 40.85 | 5,983 |
| 109 | 540.00 | 328.16 | 211.84 | 39.23 | 6,536 |
| 110 | 540.00 | 367.79 | 172.21 | 31.89 | 4,775 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

成率符合標準，另適時辦理通路促銷活動，以提高產品銷售量，增加營收。

（3）　台越畜殖場退場作業進度未如預期；又漢管畜殖場豬隻復養計畫受豬瘟威脅成效尚難預期，且每年仍須負擔高額維運費用，亟待儘速完成退場計畫及研謀善策，以確保公司權益及降低營運風險：台灣糖業公司為利畜殖事業之健全及永續發展，並配合政府南向政策推廣，於86年投資3.89億餘元（含營運資金，下同），推動「赴越南投資養豬計畫」，在越南平陽省成立第1家海外獨資分公司「台越農產有限責任公司」（下稱台越分公司），及98年投資2.85億餘元，辦理「越南新建養豬場投資計畫」，在越南平福省設立「越福農產有限責任公司」（下稱越福分公司），以拓展海外投資業務。該公司考量越南自108年2月發布首例非洲豬瘟後，疫情迅速蔓延，境內63省市在半年內全數淪陷，為防範疫情威脅，台越畜殖場於108年底採減養及出清存養豬隻等對策因應；另權衡越南政府日益重視環保議題，對放流水檢驗採取嚴格標準，未來公司營運勢必投入大筆資金強化廢水處理設施，才能繼續營運等經營困境，爰研擬啟動退場機制，規劃於110年底前完成土地使用權轉讓等事宜。經查台越分公司執行退場計畫，已於110年5月21日取得土地鑑價報告，並於同年10月12日完成土地使用權出售招標作業，決標金額5,160億越盾（折合新臺幣約6.45億元），按招標文件規定得標廠商須於30日內（110年11月11日前）與台越分公司簽訂合約始完成決標程序，惟截至110年底止，得標廠商已逾期仍未完成合約簽訂，公司恐須重新辦理招標作業，不利退場計畫如期完成。另依據該公司109年12月25日第34屆第8次董事會決議略以，台越分公司所屬台越及漢管2座畜殖場，因受非洲豬瘟疫情蔓延，影響飼養情況，原規劃越南所有畜殖場皆退場，惟因考量政府推動新南向政策，故仍暫予保留漢管畜殖場，為減少損失，於109年1月採取暫時停養措施，同年5月從台越畜殖場撥入22頭哨兵豬進行復養。截至110年底止，已復養種豬108頭，惟因非洲豬瘟在越南已形成地方性疾病，在無疫苗與藥物可控制情形下，只能靠生物安全防護措施來降低豬隻感染風險，且因越南政府鼓勵民間復養豬隻，增加許多小養豬戶，易造成防疫缺口，及全球氣候異常造成流經漢管畜殖場之西貢河乾枯，未來旱季恐有供水不足等威脅與挑戰，致該畜殖場111年度復養計畫（目標種豬300頭）之成效無法預期；又漢管畜殖場自101年7月31日開始營運以來連年虧損，截至110年底止，累計稅前虧損2億2,148萬餘元，惟每年仍須負擔生產及管理費用約762萬餘元，始能維持豬場運作。鑑於漢管畜殖場土地使用權限至148年5月始屆期（尚餘37年），亟待研謀善策以因應越南養豬環境之威脅與挑戰，並審慎評估退場之可行性，以降低營運風險，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：台越畜殖場土地使用權第2次標售作業已於111年1月11日決標，並於轉讓交易相關文件經平陽省人民委員會審核通過，款項匯入台灣糖業公司指定帳戶後即可完成；另漢管畜殖場豬隻飼養量、水量及環保問題尚在可控制範圍，將持續關注其復養情形。

3.　台灣糖業公司配合太陽光電計畫出租七股農場農地，惟未優先盤點使用閒置土地，逕規劃運用造林地作為光電計畫用地，致須伐除廣大面積造林木，未能持續發揮固碳及淨化空氣之功能，且林木標售程序未臻嚴謹，僅獲以雜木估價之伐木補償，損及公司權益，又依法應保留區域之林木亦遭伐除，履約管理欠當，亟待研謀妥處。

政府為因應我國加入WTO後，國內農業產業結構調整，針對釋出農地，輔導獎勵造林，自91年度起推動「平地景觀造林及綠美化計畫」，另於97年度起續推動「綠色造林計畫」。台灣糖業公司自91年度起，規劃釋出休耕蔗田等土地，配合農委會林務局辦理平地造林新植計畫，造林面積合計10,931公頃。嗣為配合國家綠能政策，台灣糖業公司於108年規劃運用台南區處七股農場撫育多年之造林地146公頃，辦理「台灣糖業公司公開招標出租不適耕作地建置太陽能光電發電設施案（B區）」。經查台灣糖業公司造林地之規劃運用情形，核有下列事項，經函請經濟部督促研謀妥處。

（1）　未優先盤點使用尚待活化或經濟利用價值較低之閒置土地，逕提供已耗費鉅資撫育之七股農場造林地作為光電計畫用地，除須伐除廣大面積造林木，返還造林獎勵金外，且未能落實APEC會議有關增加區域森林覆蓋面積之決議，無法持續發揮森林固碳及淨化空氣之效益：2007年亞太經濟合作組織（APEC）會議決議，在2020年前要再增加會員體區域森林覆蓋面積達2,000萬公頃，台灣為APEC會員體之一，須配合增加新植造林面積。另台灣糖業公司為響應2025年非核家園之政策目標，配合「太陽光電2年推動計畫（修正版）」實施，於108年3月規劃運用台南區處轄下七股農場撫育造林地146公頃，做為太陽光電用地。經查台灣糖業公司108年度規劃運用七股農場歷年撫育造林地做光電使用時，仍經管待活化之閒置土地面積2,474.68公頃，包含閒置可利用土地1,085.85公頃及閒置不易利用土地1,388.83公頃；另就該公司110年10月底經管土地與農委會之農盤資料庫比對結果，其使用現況為空地、雜木林、雜草或鐵軌未拆除空地等，且面積達3,000平方公尺以上者，合計4,713公頃，惟該公司未依前揭太陽光電推動計畫之推動策略，優先盤點尚待活化或經濟利用價值較低之閒置土地供作太陽光電用地，逕規劃使用台南區處位於七股農場撫育10至18年且蒼鬱茂密之造林地，又因林木撫育未達20年，尚須將歷年領取之造林獎勵金5,264萬餘元，繳回林務局，且未縝密規劃林木移植及再利用事宜，致十多萬株造林木均遭毀損，僅獲伐木補償214萬餘元，歷年耗費5,264萬餘元撫育之廣大面積造林木均遭伐除，未能落實APEC會議有關增加區域森林覆蓋面積之決議，無法持續發揮其固碳及淨化空氣之效益。

圖2　七股農場造林木伐除破碎作業情形

資料來源：台灣糖業公司提供。

（2）　七股農場廣大造林地歷經多年撫育已蒼鬱茂盛，因配合太陽能光電發電設施設置須招商伐除林木，並於廠商資格審查開標後修正林木補償規範，改以價值低之雜木估價，復因銷售數量龐巨林木之招標等標期僅4日，因無人領標無法標售，最終僅獲伐木補償214萬餘元，損及公司權益：依據台灣糖業公司98年間向林務局申請之平地造林新植（撫育）計畫說明書列載預期效益，包括增加平地森林綠地覆被面積、提升水土保持、淨化空氣、減緩全球暖化等。另依據內政部109年7月召開之區域計畫委員會審查台灣糖業公司辦理台南市七股區不適耕作地設置太陽光電設施案，審查意見略以，本案雖認定屬不適耕作，現況屬雜木林使用，但於生態系統上仍具功能；本案以不適耕作地進行論述，但不適農作並非等同不適合造林；請擬妥較適當之林木移植及再利用計畫等。經查台灣糖業公司為配合太陽能光電發電設施之設置，除須伐除廣達146公頃之林地，因違反獎勵輔導造林辦法第12條第1項第1款，任由造林地荒廢或擅自拔除毀損林木，獎勵造林人應返還已領取之獎勵金規定，須繳還歷年領取林務局核發之造林獎勵金共計5,264萬餘元。依據中興電工機械股份有限公司（下稱中興電工公司）108年5月出具之服務建議書列載，伐除區域內大部分植物為白千層、木麻黃等景觀樹種，初估約有15萬餘株，多為樹徑13至25公分、樹高5至15公尺，總材積30,581立方公尺、總重量36,066公噸，與該公司108年11月委託中華資產鑑定中心（股）公司估算材積約5,506立方公尺及總重量9,047公噸相差4.5倍及3倍之巨，惟台灣糖業公司及中興電工公司均未依招標須知及服務建議書規定派員會同就砍伐林木進行過磅，致無相關資料可稽。又台灣糖業公司及中興電工公司既無洽林務局研擬較妥適之林木移植及再利用計畫，公告贈與期間僅7日、公開標售招標之等標期亦僅4日，逕將撫育長達10至18年之造林木，除少數保留區外，全部伐除毀損（圖2），又因台灣糖業公司於108年5月31日第1階段資格審查開標後，108年6月修正造林地林木復植或註銷林地作業要點，將原可依台南市農作改良物徵收補償費查估標準計價之林木，應收補償費4億1,553萬餘元，改按新增訂之配合政府政策或合作開發使用造林地林木補償計價方式，以雜木計價，僅獲伐木補償214萬餘元，損及公司權益。

| 表3 服務建議書土地使用配置 單位：公頃、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 面 積 | 占 比 |
| 合 計 |  | 157.88 | 100.00 |
| 太陽能設施區 |  | 104.74 | 66.34 |
| 昇壓站及環境解說教室 |  | 0.42 | 0.27 |
| 公共設施用地 | 小 計 | 52.72 | 33.39 |
|  | 隔離綠帶與設施 | 16.33 | 10.35 |
|  | 生態保育區 | 13.89 | 8.80 |
|  | 生態緩衝區 | 22.49 | 14.24 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |

（3）　台灣糖業公司實際提出之申請暨開發計畫與中興電工公司出具服務建議書規劃之林木保留地面積差異甚巨，且未達依規定應保留之面積；又工程施作後，應保留區域之林木亦遭伐除，履約管理欠當：據中興電工公司出具之服務建議書列載，土地規劃內容將依據空間規劃原則，注重與周遭土地之相容性，參照農業用地變更使用要點，變更單元將留設隔離設施面積至少30％，緩衝綠帶寬度不小於10公尺；尊重當地動植物生態，依據生態調查結果，避開重要生態物種及留下鳥類必要覓食區域，規劃為生態保留區等，並據以訂定土地使用計畫，劃設太陽能設施、昇壓站及公共設施用地等，合計157.88公頃，其中公共設施用地52.72公頃，占比33.39％（表3），符合農業用地變更使用要點之規定；又於七股段北側及義和段南側發現保育類動物出沒，保留30公尺緩衝林帶不進行開發，並設置生態保育及緩衝區（36.38公頃），以降低對環境衝擊。查台灣糖業公司委託中興電工公司辦理不適耕作地設置太陽光電發電設施案申請暨開發計畫（下稱申請暨開發計畫），中興電工公司自台灣糖業公司釋出之219公頃土地，最終選定7處基地，開發面積189.09公頃，並劃分為13個區塊。據開發計畫之土地使用計畫表列載，隔離綠帶及保育區合計22.87公頃，約占12.09％，與服務建議書原規劃之52.72公頃，相差29.85公頃，約56.62％，亦未達農業用地變更使用要點規定30％之保留面積（56.73公頃），其中七股段北側及義和段南側已取消保育地之規劃，僅留存10公尺緩衝帶，保留林木面積自原規劃36.38公頃縮減為3.65公頃，僅剩十分之一，且台灣糖業公司對於委託中興電工公司提出之申請暨開發計畫，與簽訂契約附件之服務建議書承諾保留林木面積差異甚巨，均未表示意見。另據Google衛星空拍圖顯示，原規劃隔離綠帶及保育區之應保留林木亦遭伐除，履約管理核有欠當。

4.　台灣糖業公司為提升東海豐畜殖場養豬效能及改善周遭環境品質，辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，惟興建完成之畜養空間不足因應原規劃在養數，抑減豬隻產出數量；又區域沼氣中心廢棄物料源供應未如預期，影響整體處理及發電量能，顯未充分發揮計畫效能，亟待檢討改善。

圖3　東海豐畜殖場負壓水濂豬舍

資料來源：本部110年10月1日實地拍攝。

台灣糖業公司配合政府發展農業循環經濟及綠能政策，於105年12月提報106年度「負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫」固定資產專案投資計畫，規劃改建東海豐畜殖場（總面積16公頃，其中9.5公頃為負壓水濂式豬舍，圖3），以提升該畜殖場養豬效能，同時解決養豬異味、廢水問題，並協助處理鄰近豬農豬糞尿與農業廢棄物，以「共消化」提升沼氣發電效益，落實農業循環經濟及改善周遭環境品質。計畫期程為106至109年度，投資總額6億8,784萬餘元，並於106年1月10日獲經濟部同意辦理。案經發包、施工及試運轉後，廠商於110年3月31日申請竣工，台灣糖業公司於110年10月28日驗收完竣，結算金額6億941萬餘元。經查執行情形，核有下列事項，經函請經濟部督促研謀改善。

| （1） 東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程服務建議書設計豬舍規模，與固定資產專案投資計畫及招標文件之需求說明書未符，仍予認可，致興建負壓水濂畜舍實際畜養空間不足因應原規劃最大在養數，抑減產出豬隻數量，未達計畫生產目標：依據東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程契約書第1條契約文件及效力（三）規定，契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款；招標文件之內容優於投標文件之內容。查本案統包工程需求說明書一、工程概念設計成果2.1.2設計質量需求及2.2.1豬場功能需求列載，本計畫完成後肉豬年產量至少應達32,000頭以上，飼養豬隻160天，從10週齡至出售，即由20公斤養至120公斤，每頭豬所需面積0.9平方公尺，每個豬欄飼養豬隻小於40頭；另於需求說明書三、工程設計及施工要求1.1.1豬場豬舍飼養空間列載，應規劃豬舍至少20區，全場總在養目標頭數以20,000頭為原則，統包商得本專業自行規劃配置，提出規劃設計方案，並於服務建議書詳實說明及承諾規劃提供方案總在養肉豬頭數，每個豬欄飼養頭數以20頭肉豬為原則，單位豬隻飼養面積應符合畜牧場主要設施設置標準相關規定。經查經濟部106年1月10日核定之「負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫」（下稱豬場改進計畫）產能設計列載，經常性在養肉豬19,000頭，豬隻死亡率3％，每年可供銷售肉豬數32,000頭（東海豐105年舊有產能：經常性在養肉豬16,427頭，豬隻死亡率3％，每年可供銷售肉豬數22,811頭）；台灣糖業公司為使畜殖事業部養豬業務之整體營運更加順利，復於107年9月20日提報修正計畫，將該計畫修正為年產42,370頭之肉豬場（從仔豬場接受25公斤之仔豬飼養至120公斤後銷售），惟該公司於本案招標文件－需求說明書之豬場功能需求僅規範計畫完成後，肉豬年產量至少應達32,000頭以上（換算進養25公斤之仔豬，年產量為40,635頭），未達陳報核定之修正計畫肉豬年產量42,370頭之目標，且統包廠商出具之服務建議書5.2.2豬場設計構想列載，設計質量需求：「依功能目標，本計畫完成後年產豬頭數至少32,000頭，飼養豬隻由20公斤至120公斤後出售」；畜舍設計：「肉豬舍興建面積以每頭0.8平方公尺作為標準，在養頭數16,000頭，所需面積至少12,800平方公尺，年產頭數可達35,407頭」；及5.2.3豬場規劃配置之畜殖數量計算：「以飼養160天，7天消毒乾燥時間，則飼養成豬周轉率2.186次/年，年產35,407頭」，規劃每頭豬所需面積僅0.8平方公尺，在養16,000頭，除與本案工程需求說明書列載每頭豬所需面積0.9平方公尺、全場總在養目標頭數20,000頭等規範不符外，亦未考量豬隻飼養死亡率，更與台灣糖業公司豬場改進計畫按實際經常養殖經驗在養19,000頭，每年始可產出肉豬32,000頭之產能設計不符，然而台 表4 東海豐畜殖場豬舍規劃情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：頭、平方公尺 |  |  |  |  |
| 項 目 | 計 畫 書 |  | 招標文件 | 投標文件 |
|  | 原核定（106.1.10） | 修正（107.9.20） | 需求說明書 | 服務建議書 |
| 年產量 | 32,000 | 42,370 | 32,000 | 32,000 |
| 全場總在養頭數 | 19,000 |  | 20,000 | 16,000 |
| 每頭豬所需面積 | 未 規 定 |  | 0.9 | 0.8 |
| 每個豬欄飼養頭數 | 未 規 定 |  | 20 | 35 |
| 註：1.需求說明書及服務建議書之年產量32,000頭，均係進養20公斤仔豬，修正投資計畫書之年產量42,370頭，係進養25公斤仔豬。 2.資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |

灣糖業公司卻逕認可該服務建議書之畜殖數量計算，核有未當（表4）。另本案計畫實際執行結果，經檢視竣工圖之豬舍平面圖（圖號M1801），每區豬舍設計22個正常豬欄，每頭豬實際可使用面積為0.7971平方公尺及0.8平方公尺，均與統包工程需求說明書規劃每頭豬所需面積0.9平方公尺不符，以需求說明書及服務建議書總在養20,000頭及16,000頭豬計算，豬隻使用面積差異達1,600至2,000平方公尺。又該畜殖養豬場已於108年9月開始進養，截至110年底止，總撥入進養數89,244頭，死亡淘汰及災害損失合計5,211頭，豬隻死亡率為5.84％，為原設算死亡率3％之1.95倍，較舊豬舍養殖之死亡率（3％）大幅提升；再據該公司提供新豬舍實際畜養資料顯示，全區最大在養數約為13,000頭（110年各月底在養頭數平均為12,635頭），均低於需求說明書及服務建議書所列20,000頭及16,000頭；又每個豬欄實際僅能畜養31頭，且改為進養較大之仔豬（25公斤），僅需養殖18週（126天）即可畜養至120公斤後銷售，較原規劃進養20公斤之仔豬，需養殖160天始能銷售，已縮短34天之養殖期間，約21.25％，依據服務建議書承諾之飼養32,000頭成豬換算，應可養成40,635頭成豬，惟110年度實際養成豬隻亦僅37,004頭，未達依原需求說明書及服務建議書換算後每年可養成肉豬頭數（40,635頭）之產能目標，亦未達豬場改進計畫年產42,370頭之產能目標。

圖4　東海豐畜殖場區域沼氣中心

資料來源：台灣糖業公司提供。

（2）　為協助改善東海豐畜殖場周遭環境品質，擴大沼氣中心興建規模，惟場內外實際料源供應量未如預期，復因事業廢棄物再利用試驗計畫屆期，停止處理鄰近農業廢棄物及豬隻排泄物，又未妥謀具體改善措施，影響區域沼氣中心整體處理及發電量能，顯未充分發揮環境保護、降低異味產生及提升經營績效等計畫效能：近年來因民眾環保意識抬頭，東海豐畜殖場緊鄰農委會所屬屏東農業生物科技園區，頻遭園區廠商反映異味飄散，屢次被要求豬場遷場或提出改善措施。台灣糖業公司考量東海豐畜殖場畜舍設計、動線與相關設備老舊等問題，及為保有現有畜殖產能、提升經營績效，並兼顧環境保護及降低異味產生等效能，爰規劃改建該豬場。又於豬場改建過程中，該公司為協助處理鄰近小型豬場豬糞尿及收受附近農產品加工廠與農業合作社季節性可供共發酵料源之農業剩餘資材，冀能與附近區域共存共榮，在不降低總效益及目標能量前提下，於107年9月提報修正計畫，將原規劃之太陽能設備經費2億1,000萬元，移作沼氣發電、污水處理、堆肥廠房及相關維護管理監造等運用，並將沼氣中心規模提升為區域沼氣中心（圖4），其設計準則為規劃每日處理場內豬隻排泄物100噸/日、毗鄰畜殖場豬隻排泄物50噸/日、鄰近業者農業廢棄物50噸/日，及沼氣發電量至少達7,000度/日，期能改善當地環境品質，以善盡社會責任，並提升經營績效。查台灣糖業公司為協助處理地方農業事業廢棄物，並期能將實驗室之實驗成果驗證於實際場域中，遂依農業事業廢棄物再利用管理辦法第5條規定，向農委會申請「事業廢棄物（共消化及後續再利用）再利用試驗計畫」（下稱再利用試驗計畫），並經農委會核准於試驗期間內，運用自籌經費載運收受3家毗鄰畜殖場之豬隻排泄物，及7家農產品加工廠之植物性廢渣作為該中心之料源，計畫執行期程自109年5月1日至110年4月30日止。經查區域沼氣中心於上開執行期間之料源供應情形，毗鄰畜殖場豬隻排泄物部分，日平均供應量為22.06噸，占原規劃日平均處理量50噸之44.12％；鄰近業者液態及固態農業廢棄物部分，日平均供應量2.07噸，僅占原規劃量50噸/日之4.14％，且其中液態農業廢棄物部分（原規劃20噸/日），甚有連續4個月（109年5至8月）未有供應量，動植物廢棄物實際處理量未如預期，顯示沼氣中心提升規模後，並未充分發揮環境保護及降低異味產生之雙重效能。又查，再利用試驗計畫已於110年4月底結束，惟台灣糖業公司迄至110年底止，尚未就外部料源之收受標準及處理方式，與各目的事業主管機關、地方政府及研究單位等相關單位，研議出最適作法，亦未再持續籌措相關經費以為因應，肇致該區域沼氣中心自110年5月起已無協助處理毗鄰畜殖場之豬隻排泄物及附近農產品加工廠之植物性廢渣等，且已面臨料源不足之危機。又110年度東海豐畜殖場場內豬隻排泄物日平均供應量，受實際在養豬隻數量較預計減少影響，致排泄物供應量未達原設計目標，且該沼氣中心110年度之平均日發電量為3,208.10度，僅達預計發電量7,000度/日之45.83％，顯未達計畫目標，亦與原規劃移用太陽能設備經費2億1,000萬元設置區域沼氣中心，協助改善當地環境品質，善盡社會責任，並提升經營績效之目的相去甚遠。

5.　配合多角化經營政策開發轉型休閒服務業，惟休閒遊憩事業部稅前純益逐年遞減，甚至轉盈為虧，部分旅宿營業據點長年虧損，且行銷活動成效欠佳，又尖山埤水庫淤積嚴重，亟待檢討妥處。

台灣糖業公司配合國家繁榮地方之政策，辦理土地資源之開發轉型，並配合週休2日政策實施，積極推動休閒服務業務，於93年1月成立休閒遊憩事業部（下稱休憩事業部），經營項目包括高爾夫球練習場、旅宿業及物業管理等，106至108年度稅前純益分別為2,545萬餘元、2,119萬餘元、1,487萬餘元，呈逐年遞減，109年度由盈轉虧，虧損4,199萬餘元，110年度因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，虧損4,587萬餘元。經查該事業部營運管理情形，核有下列事項：

| （1） 部分旅宿營業據點長年虧損，且設施維護管理欠佳，亟待研議改善：台灣糖業公司休憩事業部旅宿營業據點包括尖山埤江南渡假村（下稱江南渡假村）、池上牧野渡假村（下稱牧野渡假村）、台糖長榮酒店及台糖台北會館等4個營運據點，近5年度（106至110年度）旅宿業整體營業損失分別為4,316萬餘元、5,494萬餘元、4,600萬餘元、8,959萬餘元及12,154萬餘元，連年虧損且虧損擴大，據說明主要係人事成本較高，營業收入不敷支應，又110年5月中旬新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情爆發，損失加劇所致，其中江南渡假村及牧野渡 表5 旅宿營業據點平均住房率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 年度 營業據點 | 108 | 109 | 110 |
| 江南渡假村 | 43.03 | 37.09 | 29.41 |
| 牧野渡假村 | 20.55 | 37.15 | 40.36 |
| 台糖長榮酒店 | 81.24 | 58.64 | 57.81 |
| 台糖台北會館 | 77.22 | 23.10 | 21.64 |
| 註：1.台糖台北會館客群主要為國外旅客，受邊境管制影響，致住房率於疫情爆發前後落差較大。 2.資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |

假村，108年度平均住房率分別為43.03％及20.55％，109年度平均住房率分別為37.09％及37.15％，110年住房率29.41％及40.36％（表5），疫情爆發前後皆未及5成，且該2據點自92及83年營運以來尚未有盈餘，營運情形長期未獲改善。復經檢視網路訂房平臺（Booking，下同）最近1年房客留言情形，其中江南渡假村整體飯店評價尚稱良好（8.5分/10分），惟有負面評價反映園區設施單調、房間設備不良、餐點待改善等情形，谷歌（Google）評論區則多有遊客反映園區設施較為老舊、單調等情況；牧野渡假村方面，訂房平臺整體飯店評價較低（7.6分/10分），近1年負面評價包括浴室積水、房間隔音差、廁所異味、霉味重、設備老舊、房務人員擅自進房等，難以吸引舊客回流，且影響潛在顧客訂房意願；另江南渡假村設有露營區，總面積5.49公頃，交通部觀光局於106至108年度辦理觀光遊樂業督導考核時，要求該渡假村須取得建物合法執照，惟截至本部查核日（110年11月30日，下同）止，露營區現存8棟建物，僅淋浴室1棟（面積90平方公尺）有合法執照，其餘7棟建物（面積2,414.3平方公尺）皆無合法執照。又露營區原採委外營運，110年6月合約到期後，經該公司決議於露營區之炊事棚及風雨棚2棟建物（面積2,043.8平方公尺）設置太陽能板，爰未重新委外經營，且露營區5棟未合法建物（面積370.5平方公尺），尚無規劃補照事宜，截至本部查核日止，露營區仍無法對外營運產生收益，經函請台灣糖業公司檢討改善。據復：將更新客房硬體設施，改善住宿品質；另考量江南渡假村露營區建物取得合法化經費高，爰規劃配合政府綠能政策設置太陽能光電，保留炊事棚及風雨棚，其餘不合法建物予以拆除，現已完成工程招標，預計111年第3季完工，可完成露營區建物合法化。

（2）　牧野渡假村未依年度計畫辦理行銷活動，行銷經費預算執行率未及4成；又江南渡假村部分行銷活動未達預計毛利率，宣傳成效欠佳，亟待檢討改善：依據台灣糖業公司行銷企劃活動作業要點之控制重點8.1規定，檔期活動應依核定之「行銷活動年度計畫表」執行，並於每年8月底前完成上半年度計畫執行結果檢討報告與修正年度計畫。經查牧野渡假村108及109年度直接行銷費用預算皆為80萬元，執行結果，執行數各31萬餘元及22萬餘元，執行率僅39.96％及28.54％；另經檢視108及109年度之行銷活動年度計畫表，包括春節活動、春遊池上、熱氣球、金針花及秋收冬藏等4項專案行銷活動，惟依活動結案報告顯示，108年度有秋收冬藏專案，109年度有春遊池上等3項專案活動未依年度計畫執行，據說明主要受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，改辦理養肺常住專案等其他方案，未依行銷活動計畫表辦理行銷企劃活動，核與前揭作業要點規定未合，且109年度實際辦理之行銷方案中，除減碳愛地球專案實際營收高於預期外，其餘皆未達預計營收；又江南渡假村108及109年度之行銷企劃活動包括春節、兒童節、母親節、暑期、端午節、週年、中秋雙十及聖誕節等8項活動，並針對各項活動訂定預期毛利率，108及109年度執行結果，分別有7項及1項活動未達原預期毛利率，且109年度有4項行銷活動（兒童節、母親節、暑期、端午節活動）實際毛利率較108年度低。復依其活動結案報告列載，行銷方式主要包括廣播、新聞稿及官方網站，或委託網路廣告公司刊登網頁、手機廣告等，行銷管道多元，惟部分行銷策略效果未顯著，主要係廣播效果欠佳、話題性不足、未清楚目標客群喜好等所致。又江南渡假村108及109年度於Youtube放置形象宣傳影片，影片製作經費7萬餘元，截至110年11月16日止，觀看人次分別僅128人次及1,953人次，宣傳成效欠佳，經函請台灣糖業公司針對行銷活動研謀改善，以提高宣傳成效。據復：將研議針對目標客群擬定妥適策略並落實執行，以提高執行率，並將滾動修正宣傳管道，俾達成增加營收及創造話題之目標。

（3）　尖山埤水庫淤積嚴重，且水力排砂閘門開啟高度與作業規定未合，亟待儘速辦理清淤作業，並檢視相關規定之合宜性：尖山埤原為臺南市柳營區尖山腳下之埤塘，為供給新營糖廠製糖用水而建造為水庫，80年起開發為觀光遊憩水域，必要時配合供應農業用水或工業用水使用，以台灣糖業公司為管理機構，並由江南渡假村負責營運管理。依據水利建造物檢查及安全評估辦法第19條規定，經中央主管機關公告為水庫者，應辦理安全評估；同辦法第23條第6款規定，主管機關對於興辦人所辦理之定期檢查及不定期檢查，認為有必要時得辦理複查。復依尖山埤江南渡假村水庫管理維護作業要點第7.3.4.2點規定，排砂門之開啟亦應嚴格執行分段、分次操作，其開啟高度最大不得超過90公分。經查水庫分別於82、90、96、101及108年度辦理安全評估工作，並於95及99年度辦理安全複查，依據96年第3次、101年第4次安全評估結論略以，水庫淤積嚴重，應立即清淤恢復其功能，進水口附近有淤積情形，有必要定期進行實施水力排砂，以避免閘門因淤積無法開啟；另99年蓄水庫安全複查結論及建議事項亦提及，水庫淤積嚴重，除清淤外，排砂隧道恢復功能為重要工作，應儘速辦理。經查江南渡假村雖於100年度進行排砂閘門更新，使水庫得以進行水力排砂作業，減少水庫淤積，惟106至108年度僅進行水力排砂6次，總排砂量0.64萬立方公尺，平均每年度排砂約0.21萬立方

圖5　尖山埤水庫淤積情形

資料來源：台灣糖業公司提供。

公尺，約占水庫年淤積量9.3萬立方公尺之2.23％，無法有效紓緩水庫淤積情形，致108年度安全評估結果，水庫淤積率已逾9成，淤積情況嚴重（圖5），有效壽齡估計僅剩1.7年。且歷次水力排砂作業中，106年6月17日、7月31日排砂門開啟高度為120公分、107年8月23、24日開啟高度為125公分，108年8月13日開啟高度為113公分，均與前揭作業要點規定未合，據說明主要係因應暴雨調節水位所致，有待檢討妥處；另江南渡假村為辦理水力排砂，於109年10月28日委託巨○工程顧問公司辦理清淤工程技術服務，並於同年12月18日向第五河川局提交放淤許可申請，惟截至本部查核日止，經濟部水利署及第五河川局考量河防安全及致災風險等因素，尚未同意辦理抽泥放淤作業，致清淤工程遲無法進行，經函請台灣糖業公司檢討改善。據復：已完成水庫清淤工程發包作業，並將遵照水庫管理維護作業要點規定進行水力排砂，以維護水庫環境景觀及安全。

6.　精緻農業事業部已建立完整之研發、生產及行銷體系，惟高額生產成本削弱蝴蝶蘭國際競爭力，且未與客戶簽訂合約，造成特別淘汰損失，又投入研發成本尚無品種權專利成果，亟待研謀善策妥處。

台灣糖業公司於92年6月1日成立精緻農業事業部（下稱精農事業部）轄下設有烏樹林、臺東、南靖、大林、埔里蘭場及種苗繁殖場，主要業務為蝴蝶蘭之生產與銷售，已建立完整之研發、生產及行銷體系供應鏈，並於加拿大及美國設立海外分公司，106至108年度稅前虧損分別為1億258萬餘元、1億6,363萬餘元、8,907萬餘元，109年度受國內外新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情爆發影響，虧損擴大為3億5,837萬餘元，110年度虧損2億1,443萬餘元。經查該事業部營運管理情形，核有下列事項：

| 表6 110年度蝴蝶蘭生產成本比較情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：％、新臺幣元 |  |  |
| 單位 項目 | 精農事業部 | 業 界 |
| 瓶苗出瓶率 | 75.47 | 90.00 |
| 蘭苗各階段 育成率 | 88.00 | 95.00 |
| 蘭苗價格 | 188.77（成本） | 95至115（售價） |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司及業界提供資料。 |  |  |

（1）　蝴蝶蘭生產成本高削弱競爭力，且未與客戶簽訂合約，造成特別淘汰損失，亟待強化改造方案，提升生產效率，並儘速訂定供貨合約範本，保障公司權益：依據台灣糖業公司蝴蝶蘭苗淘汰作業要點之定義，一般性淘汰係指日常溫室及培養室管理所發生生長不正常之淘汰作業；特別淘汰係指當蘭苗於溫室及培養室中，因遭遇天然災害（含病蟲害）、設施損壞或人為因素而造成大量損失，或所生產之蘭苗品系，不為市場接受時，所進行之大量淘汰作業。又據精農事業部針對連年虧損提出之改造方案，其主要遭遇問題為瓶苗出瓶率、各階段育成率、淘汰率與其他業者相較，不具競爭優勢，使蘭苗成本遠高於業界售價等（表6），並提出增加外購蘭苗比率、汰除弱勢品種、引進新技術，提升瓶苗生產效能等改善措施。經訪查同業世○農業生技（股）公司及振○蘭園，其生產模式為集中優勢品種且自動化生產，或採用其他介質及改善生產流程等，以降低成本及提升育成率，且配合產銷模式，幾無超齡苗問題。經查精農事業部110年度辦理一般淘汰金額2,490萬餘元、特別淘汰金額713萬餘元，主要係生產蘭苗不符合商品規格（病害、掉葉）、產銷無法配合致有超齡苗等，及盤點種苗繁殖場，針對不具競爭力及品質不佳之162個品種進行淘汰，銷毀瓶苗6,365瓶等，惟經盤點淘汰後，生產品種尚多達百餘種，各品種間各有適合之栽培條件及生理特性，致管理成本提高，與同業培育少數品種尚有差距。復為降低瓶苗淘汰損失，引進冷充填技術以改善生產效率及品質，期將出瓶率由75.47％提升至85.00％，惟實際作為僅採購1臺封膜機及已充填培養基之塑膠方盒進行操作生產，尚乏效益，且預估改善後之出瓶率仍低於業界水準（90.00％）；另據蝴蝶蘭苗暨盆花內銷出貨與收款管理要點及蝴蝶蘭苗外銷出貨與收款管理要點規定，台灣糖業公司辦理蝴蝶蘭銷售業務時，接單處理作業程序為收到客戶訂單後，做成蝴蝶蘭苗暨盆花內銷訂單紀錄表及國外訂單紀錄表，該紀錄表記載項目係訂購產品之品項及數量等，後續即辦理備貨、出貨等程序，惟未與客戶簽訂契約，訂明雙方權利義務，致109年度因海外客戶受疫情影響停止營運，大量備貨之蝴蝶蘭苗無法正常出貨，又因老化苗株無法銷售等，以特別淘汰方式全數銷毀處理，損失金額98萬餘元，且截至110年底止，尚未訂定蝴蝶蘭苗供貨合約書範本，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：將持續加強訂單生產，減少無訂單苗、強化品種管理等措施，以提升管控成效，降低生產成本；另已參酌農業經營處之供銷合約，儘速與客戶簽訂供貨契約，以保障公司權益。

（2）　精農事業部為降低人事成本，引入省工設備，惟與業界相較尚有強化空間，且投入研發成本尚無品種權專利成果，亟待研謀妥處，以提升市場競爭力：荷蘭發展蝴蝶蘭產業致力於品種及生產流程之改造，將生產與銷售緊密結合，朝「農業工業化」發展，生產自動化、產品規格化，管控生產成本等，使產量及利潤極大化，並快速推行至世界各地，目前已成為世界最大蝴蝶蘭生產國，並使臺灣蝴蝶蘭市占率下降，造成臺灣供應商極大威脅。據此農委會推動智慧農業4.0計畫，其中蝴蝶蘭產業研發適宜之自動化換盆、澆水及噴藥設備與生產模式，及導入智慧化生產監測、影像生長與病蟲害辨識系統、替代介質等，期協助業者回攻歐洲原有市場及前進巴西等新興市場。又據台灣糖業公司110年度蝴蝶蘭生產成本分析表，最高成本項目為計時人力工資，占比24.76％；分攤管理間接成本次之，占比16.90％，外購苗再次之，占比15.45％，顯示人事成本於生產成本占比最高，精農事業部為降低人事成本，於改造方案規劃人力精簡及引進省工設備等作法，預計減少一般人員14人、計時人員93人等。惟查引進省工設備辦理情形，截至110年底止，僅試引入8臺澆水機及1臺種苗機，相較國內業界同等規模蘭花廠商之溫室設施，已建置先進環境控制設備、自動化省工設備（澆水機、噴藥機、盤床）等，達成穩定生產變因、降低成本之效果等，尚有強化空間。又精農事業部研究發展費用，截至110年底止，實績數248萬餘元，惟台灣糖業公司於國內、外尚無獲致蝴蝶蘭有效品種權專利等研發成果，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：已採取與業界合作品種生產、專利權申請等模式及策略，並持續檢討及調整人力，以加速營運效率，達成損益兩平目標。

7.　台灣糖業公司為防範經管土地被棄置廢棄物或侵占，辦理土地巡查及環境保護等工作，惟部分農場巡查作業欠周，又未落實相關通報機制，涉有造成違反法令及污染農地，亟待依法處理。

台灣糖業公司為防範經管土地被棄置廢棄物、被侵占或出租土地異常使用，訂定農場土地巡查作業要點，以確保土地之完整與各項權益不受侵害。馬光農場設主任1人，並配有3位耕作技術員，辦理馬光農場農地473.6公頃及代管虎尾農場14區號等農地84.6公頃，合計558.2公頃蔗作適地之巡查工作。經查該農場土地巡查情形，核有下列事項：

（1）　轄管農地被傾倒廢棄物後未通報總公司及相關單位，且未經主管機關許可逕予就地掩埋，涉有隱匿情事：依據廢棄物清理法第46條第3款規定，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。另依據台灣糖業公司訂定農場土地巡查作業要點7.6規定，如農場巡查人員於巡查過程中發現土地被傾倒、被盜埋廢棄物或被侵占等情形時，除應先以電話報告其主管及通知環保專責人員協助向當地警察與環保機關報案外，並應依規定之方式立即進行處理；7.6.2後段規定，未能當場發現傾倒者時，應記錄廢棄物種類、數量、位置及產源等資料，向環保主管機關備案，並應由各單位之環保專責人員負責通報環境保護處，請求其協助處理；7.11規定，對於農場土地巡查所發現之異狀，如有隱匿情事或有其他不法之情事，應檢討巡查人員及其主管之責任，並視

圖6　馬光農場土地掩埋廢棄物開挖情形

圖片來源：本部110年12月3日實地拍攝。

情節輕重予以議處。本部經運用Google衛星圖資定位功能，分析可能掩埋廢棄物之地點後，於110年11月25日及12月3日二次會同台灣糖業公司砂糖事業部虎尾糖廠及馬光農場相關人員現場會勘並開挖，以確認轄管蔗田遭傾倒廢棄物並予以掩埋情形，發現馬光農場第6區號農地旁水溝（23°44'02.7"N 120°20'12.6"E，109年12月28日巡查發現，110年11月25日本部會同開挖）等5處農地均遭埋藏廢棄物（圖6），惟馬光農場人員均未向警察機關報案及通知雲林縣政府環境保護局，亦無回報台糖總公司實際狀況，且僱用挖土機就地掩埋於管轄蔗田，除違反廢棄物清理法及污染農地外，亦涉有隱匿情事。

（2）　農場巡查人員發現轄管蔗田被傾倒廢棄物或察覺異狀，仍於巡查紀錄表登載巡查正常，顯未核實登載：依據台灣糖業公司108年修訂之土地巡查作業要點之控制重點8.3規定，負責土地巡查人員於執勤時，如有異狀應即填報「土地巡查紀錄/通報單」陳報單位主管核定，俾留存完整巡查紀錄備查；巡查成果應上傳歸檔，並於次月10日前下載「土地巡查計畫表」成果陳送單位主管核閱後存查。另台灣糖業公司110年3月訂定之農場土地巡查作業要點7.4規定，農場巡查人員於執勤時，做好責任區範圍內之巡查防護工作，如有異狀應即填報「農場土地巡查紀錄/通報單」陳報單位主管核定，俾留存完整巡查紀錄備查。查馬光農場第6區號農地旁水溝、第20及23區號農地間蔗埕旁、第6及3區號農地間之農路、代管墾地里虎尾農場第24區號農地農路等，分別由馬光農場巡查人員於109年12月28日、110年9月15日、110年10月29日及110年8月中巡查發現異狀，惟各巡查人員均未依土地巡查作業要點或農場土地巡查作業要點規定，將巡查所見異狀詳實填寫「農場土地巡查紀錄/通報單」，並於農場土地巡查紀錄表登載巡查「正常」，核與上開規定未符。

本案經函請經濟部查明妥適處理，惟該部未為負責之答復，業依審計法第20條第2項規定，於111年4月27日陳報監察院。

（六）　109年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於109年度審核報告營業部分內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表7 109年度審核報告營業部分所列台灣糖業公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.東海豐畜殖場進養豬隻數量不足且死亡率居高不下，又沼氣中心收受農業廢棄物及豬隻排泄物等料源質量未如預期，亟待注意檢討妥處。 | 因台灣糖業公司辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，尚有興建完成之畜養空間不足因應原規劃在養數，及區域沼氣中心廢棄物料源供應未如預期等情，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見4.」。 |
| 2.被占用（借用逾期）及閒置土地清理或活化成效有限，且停閉廠房及歇業場所（廳舍）閒置多年未能利用，又部分學苑套房出租率衰退，亟待研謀妥處。 | 因台灣糖業公司執行土地活化計畫，尚有待活化土地面積龐巨且負擔高額地價稅，部分閒置土地疑遭占用尚待鑑界釐清，及出租供興學用地長期閒置未開發等情，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.」。 |
| 處理中 |  |
| 畜殖場規劃改建新型綠能豬場，未積極管控工程採購策略之辦理期程，又未妥擬一期統包工程規範與招標文件，及儘速確認共發酵設備、畜舍欄型及豬隻飼養週批設計需求，並審慎檢討二期統包工程編列發包預算之合理性，亟待檢討妥處。 | 前經依審計法第69條第1項前段規定陳報監察院，該院已立案調查，且尚在處理中。 |
| 已研謀改善或改善措施持續辦理 |  |
| 1.推動滯洪池上設置光電系統作業進度落後或暫緩辦理，亟待檢討改善。 |  |
| 2.多角化經營雖獲有利益，惟仍有畜殖事業部等事業單位發生虧損或獲利衰退情事，亟待妥謀改善，以強化經營效能。 |  |
| 3.未確實查追工地主任所持執業證已逾期失效，及查核現場監造人員兼職，未善盡履約管理責任，亟待檢討妥處。 |  |

（七）　其他事項

1.　台灣糖業公司計畫及預算之執行結果，前經本部依法陳報監察院，嗣經監察院於110年7月1日至111年6月30日間同意備查者，係該公司虎尾糖廠轄區之大有農場第7、34耕區農地長期遭棄置廢棄物，未通報相關單位協助處理，或遭占耕未立即排除，影響民眾觀感及土地處理成效，顯未善盡土地管理之責，經函請台灣糖業公司查明妥處。據復：大有農場遭棄置之民生垃圾部分已清理完畢，磚塊等營建廢棄物已發包清運，及收回遭占耕之土地，並議處相關失職人員3人（各申誡1次）。案經本部陳報監察院，於111年4月22日獲同意備查。

2.　台灣糖業公司池上糖漿廠區、旗山廠區、新營副產品加工廠區、埔里廠區、北港廠區、南靖廠區等6處廠區，已閒置13至36年不等，長期未能活化利用，衍生高額地價稅，加重營運負擔等情，前經本部查核後於109年度審核報告營業部分揭露，嗣經監察院審議後立案調查竣事，針對上述廠區中仍有27座廠房閒置，合計總樓地板面積約5.71公頃尚待活化，函請台灣糖業公司妥謀有效改善措施，以提升資產利用效益；另就「水上南靖糖廠製糖工場」歷史建築登錄之法制作業尚未完備，函請嘉義縣政府儘速完成相關作業，以利台灣糖業公司後續進行南靖糖廠閒置資產之活化作為。本部已錄案追蹤台灣糖業公司後續改善辦理情形，並通報本部臺灣省嘉義縣審計室參辦。

3.　臺灣地區砂糖平準基金收支情形

政府為穩定臺灣地區砂糖外銷，儲備保證糖價差額資金，增進蔗農利益，制定臺灣地區砂糖平準基金條例，並經行政院訂定施行細則。依據該條例及細則規定，台灣糖業公司負責基金之保管、收付及運用，並由經濟部監督之；另配合砂糖之產製期，該條例第7條規定台灣糖業公司應於每年10月底結算上年11月1日至本年10月31日止之收支。該條例授權行政院核定之基金提存級距，係以台灣糖業公司於港口交貨外銷售價每公噸美金450元為起提點，分為4級，其提存率：售價在美金450元以上至500元時，超過450元部分提存20％；售價在美金500元以上至550元時，超過500元部分提存30％；售價在美金550元以上至750元時，超過550元部分提存40％；售價在美金750元以上時，超過750元部分一律提存50％。

該基金自81年度起，將預算以附錄方式列於台灣糖業公司年度附屬單位預算書內。109年11月1日至110年10月31日預算，係附錄於台灣糖業公司110年度預算書內。該基金109年11月1日至110年10月31日決算經予以書面審核。茲將審核結果說明如次：

（1）　業務概況　109年11月1日至110年10月31日止，因外銷售價較低不符效益，自產砂糖未外銷。

（2）　收支情形　109年11月1日至110年10月31日止，因自產砂糖未外銷，提存基金收入無列數（與預算數相同），利息收入38萬8,518元，較預算數38萬9,000元，減少482元，約0.12％，係銀行存款利率未如預期所致；支出無列數。收支相抵，賸餘38萬8,518元，較預算數38萬9,000元，減少482元，約0.12％。

（3）　資產負債狀況　110年10月31日資產總額1億305萬餘元，其中銀行存款1億303萬餘元，占99.98％；應收利息2萬餘元，占0.02％。累積賸餘1億305萬餘元，占資產總額100.00％。

該基金109年11月1日至110年10月31日收支及110年10月31日資產負債情形，詳見下列各表：

臺灣地區砂糖平準基金收支表

中華民國109年11月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 收 入 之 部 | 389,000 | 388,518 | - 482 | - 0.12 |
| 利 息 收 入 | 389,000 | 388,518 | - 482 | - 0.12 |
| 支 出 之 部 | － | － | － | － |
| 本期賸餘（短絀） | 389,000 | 388,518 | - 482 | - 0.12 |

# 註：本表各項數字採四捨五入方式列示。

# 臺灣地區砂糖平準基金資產負債表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 110年10月31日 |  | 109年10月31日 |  | 比 較 增 減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資 產 | 103,052,372 | 100.00 | 102,663,854 | 100.00 | 388,518 | 0.38 |
| 銀行存款 | 103,032,343 | 99.98 | 102,643,837 | 99.98 | 388,506 | 0.38 |
| 應收利息 | 20,029 | 0.02 | 20,017 | 0.02 | 12 | 0.06 |
| 資 產 總 額 | 103,052,372 | 100.00 | 102,663,854 | 100.00 | 388,518 | 0.38 |
| 負 債 | － | － | － | － | － | － |
| 餘 絀 | 103,052,372 | 100.00 | 102,663,854 | 100.00 | 388,518 | 0.38 |
| 累積餘絀 | 103,052,372 | 100.00 | 102,663,854 | 100.00 | 388,518 | 0.38 |
| 負債及餘絀總額 | 103,052,372 | 100.00 | 102,663,854 | 100.00 | 388,518 | 0.38 |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

茲將台灣糖業公司110年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

台灣糖業股份有限公司損益計算審定表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 營業收入 | 29,330,220,000 | 27,163,929,594 | 27,163,929,594 | - 2,166,290,406 | - 7.39 |  |
| 銷售收入 | 23,467,704,000 | 21,088,041,628 | 21,088,041,628 | - 2,379,662,372 | - 10.14 |  |
| 勞務收入 | 2,166,314,000 | 2,317,564,775 | 2,317,564,775 | 151,250,775 | 6.98 |  |
| 其他營業收入 | 3,696,202,000 | 3,758,323,191 | 3,758,323,191 | 62,121,191 | 1.68 |  |
| 營業成本 | 24,077,018,000 | 21,681,479,779 | 21,681,479,779 | - 2,395,538,221 | - 9.95 |  |
| 銷售成本 | 20,174,550,000 | 17,828,248,630 | 17,828,248,630 | - 2,346,301,370 | - 11.63 |  |
| 勞務成本 | 2,154,642,000 | 2,165,785,274 | 2,165,785,274 | 11,143,274 | 0.52 |  |
| 其他營業成本 | 1,747,826,000 | 1,687,445,875 | 1,687,445,875 | - 60,380,125 | - 3.45 |  |
| 營業毛利（毛損） | 5,253,202,000 | 5,482,449,815 | 5,482,449,815 | 229,247,815 | 4.36 |  |
| 營業費用 | 4,546,488,000 | 4,127,206,396 | 4,127,206,396 | - 419,281,604 | - 9.22 |  |
| 行銷費用 | 2,052,531,000 | 1,957,324,370 | 1,957,324,370 | - 95,206,630 | - 4.64 |  |
| 管理費用 | 2,204,097,000 | 1,948,559,149 | 1,948,559,149 | - 255,537,851 | - 11.59 |  |
| 其他營業費用 | 289,860,000 | 221,322,877 | 221,322,877 | - 68,537,123 | - 23.64 |  |
| 營業利益（損失） | 706,714,000 | 1,355,243,419 | 1,355,243,419 | 648,529,419 | 91.77 |  |
| 營業外收入 | 5,122,480,000 | 4,662,446,366 | 4,662,446,366 | - 460,033,634 | - 8.98 |  |
| 採用權益法認列之關聯 企業及合資利益之份額 | 459,743,000 | 845,488,999 | 845,488,999 | 385,745,999 | 83.90 |  |
| 其他營業外收入 | 4,662,737,000 | 3,816,957,367 | 3,816,957,367 | - 845,779,633 | - 18.14 |  |
| 營業外費用 | 1,840,940,000 | 2,226,713,599 | 2,226,713,599 | 385,773,599 | 20.96 |  |
| 財務成本 | 7,404,000 | 1,030,632 | 1,030,632 | - 6,373,368 | - 86.08 |  |
| 其他營業外費用 | 1,833,536,000 | 2,225,682,967 | 2,225,682,967 | 392,146,967 | 21.39 |  |
| 營業外利益（損失） | 3,281,540,000 | 2,435,732,767 | 2,435,732,767 | - 845,807,233 | - 25.77 |  |
| 稅前淨利（淨損） | 3,988,254,000 | 3,790,976,186 | 3,790,976,186 | - 197,277,814 | - 4.95 |  |
| 所得稅費用（利益） | - 460,170,000 | - 116,661,202 | - 116,661,202 | 343,508,798 | - 74.65 |  |
| 本期淨利（淨損） | 4,448,424,000 | 3,907,637,388 | 3,907,637,388 | - 540,786,612 | - 12.16 |  |

註：1.本期其他綜合損益139,828,944元，包括確定福利計畫之再衡量數267,987,678元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益-153,780,836元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額25,622,102元。

2.台灣糖業公司110年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金947,592,501元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.台灣糖業公司本期淨利3,907,637,388元，除以加權平均流通在外普通股股數5,636,749,865股後，基本每股盈餘0.69元。

4.其他營業外收入含認列資產減損迴轉利益87,413,085元，其他營業外費用含認列資產減損損失94,819,951元。

5.稅前淨利3,790,976,186元，依法自行調整後之全年所得額2,392,684,389元，扣除免稅所得等項目3,039,437,831元後，無課稅所得。應繳納所得稅3,905,235元（係外國政府所得稅），加計遞延所得稅資產（負債）淨變動數等項目190,418,991元，扣除以前年度所得稅調整190,418,991元及繳納土地增值稅後所認列之所得稅利益120,566,437元，所得稅利益為116,661,202元。

6.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國110年度

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 5,817,101,000 | 4,486,737,370 | 4,486,737,370 | - 1,330,363,630 | - 22.87 |
| 本期淨利 | 4,448,424,000 | 3,907,637,388 | 3,907,637,388 | - 540,786,612 | - 12.16 |
| 累積盈餘 | 35,949,000 | 8,633,098 | 8,633,098 | - 27,315,902 | - 75.99 |
| 首次採用國際財務報導 準則調整數轉列數 | 1,332,728,000 | 570,466,884 | 570,466,884 | - 762,261,116 | - 57.20 |
| 分配之部 | 5,817,101,000 | 4,486,737,370 | 4,486,737,370 | - 1,330,363,630 | - 22.87 |
| 中央政府所得者 | 4,788,572,000 | 3,683,516,569 | 3,683,516,569 | - 1,105,055,431 | - 23.08 |
| 股（官）息紅利 | 4,788,572,000 | 3,683,516,569 | 3,683,516,569 | - 1,105,055,431 | - 23.08 |
| 地方政府所得者 | 35,000 | 26,860 | 26,860 | - 8,140 | - 23.26 |
| 股（官）息紅利 | 35,000 | 26,860 | 26,860 | - 8,140 | - 23.26 |
| 其他政府機關所得者 | 161,614,000 | 124,318,819 | 124,318,819 | - 37,295,181 | - 23.08 |
| 股（官）息紅利 | 161,614,000 | 124,318,819 | 124,318,819 | - 37,295,181 | - 23.08 |
| 民股股東所得者 | 179,221,000 | 137,862,657 | 137,862,657 | - 41,358,343 | - 23.08 |
| 股息紅利 | 179,221,000 | 137,862,657 | 137,862,657 | - 41,358,343 | - 23.08 |
| 留存事業機關者 | 687,659,000 | 541,012,465 | 541,012,465 | - 146,646,535 | - 21.33 |
| 填補虧損 | － | 45,612,347 | 45,612,347 | 45,612,347 | -- |
| 法定公積 | 578,115,000 | 443,249,192 | 443,249,192 | - 134,865,808 | - 23.33 |
| 未分配盈餘 | 109,544,000 | 52,150,926 | 52,150,926 | - 57,393,074 | - 52.39 |
| 虧損之部 | － | 45,612,347 | 45,612,347 | 45,612,347 | -- |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 45,612,347 | 45,612,347 | 45,612,347 | -- |
| 填補之部 | － | 45,612,347 | 45,612,347 | 45,612,347 | -- |
| 事業機關負擔者 | － | 45,612,347 | 45,612,347 | 45,612,347 | -- |
| 撥用盈餘 | － | 45,612,347 | 45,612,347 | 45,612,347 | -- |

單位：新臺幣元

# 註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

# 台灣糖業股份有限公司盈虧審定後現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 3,988,254,000 | 3,790,976,186 | - 197,277,814 | - 4.95 |
| 利息股利之調整 | - 531,782,000 | - 644,837,267 | - 113,055,267 | 21.26 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 3,456,472,000 | 3,146,138,919 | - 310,333,081 | - 8.98 |
| 調整項目 | - 2,701,026,000 | - 628,788,062 | 2,072,237,938 | - 76.72 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 755,446,000 | 2,517,350,857 | 1,761,904,857 | 233.23 |
| 收取利息 | 249,720,000 | 310,110,488 | 60,390,488 | 24.18 |
| 收取股利 | 686,973,000 | 335,757,411 | - 351,215,589 | - 51.13 |
| 支付利息 | - 7,404,000 | - 1,030,632 | 6,373,368 | - 86.08 |
| 退還（支付）所得稅 | - 189,283,000 | - 42,581,278 | 146,701,722 | - 77.50 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,495,452,000 | 3,119,606,846 | 1,624,154,846 | 108.61 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） | - 5,837,527,000 | 1,533,024,434 | 7,370,551,434 | -- |
| 減少投資 | 4,544,000,000 | 6,843,459,499 | 2,299,459,499 | 50.60 |
| 減少基金及長期應收款 | 182,683,000 | 117,531,470 | - 65,151,530 | - 35.66 |
| 減少不動產、廠房及設備 | 1,677,000 | 106,094,894 | 104,417,894 | 6,226.47 |
| 減少投資性不動產 | 6,063,534,000 | 3,120,510,602 | - 2,943,023,398 | - 48.54 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | 83,052,000 | - 61,901,153 | - 144,953,153 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 2,122,744,000 | - 2,693,533,507 | - 570,789,507 | 26.89 |
| 增加使用權資產 | － | - 51,046,102 | - 51,046,102 | -- |
| 增加投資性不動產 | - 6,924,000 | - 979,884 | 5,944,116 | - 85.85 |
| 增加生物資產 | - 7,959,000 | - 34,003,470 | - 26,044,470 | 327.23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,899,792,000 | 8,879,156,783 | 5,979,364,783 | 206.20 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） | - 200,000,000 | － | 200,000,000 | - 100.00 |
| 其他負債淨增（淨減） | 190,254,000 | - 57,331,144 | - 247,585,144 | -- |
| 減少長期債務 | － | - 4,003,805 | - 4,003,805 | -- |
| 發放現金股利 | - 4,734,870,000 | - 6,200,424,851 | - 1,465,554,851 | 30.95 |
| 其他籌資活動之現金流出 | - 50,628,000 | － | 50,628,000 | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 4,795,244,000 | - 6,261,759,800 | - 1,466,515,800 | 30.58 |
| 匯率影響數 | － | - 3,284,203 | - 3,284,203 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 400,000,000 | 5,733,719,626 | 6,133,719,626 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 2,400,000,000 | 1,769,476,882 | - 630,523,118 | - 26.27 |
| 期末現金及約當現金 | 2,000,000,000 | 7,503,196,508 | 5,503,196,508 | 275.16 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

台灣糖業股份有限公司盈虧審定後資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |  | 110年12月31日 |  |  | 109年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 |  | 659,779,920,657 | 100.00 |  | 657,964,393,131 | 100.00 | 1,815,527,526 | 0.28 |
| 流動資產 |  | 47,211,636,310 | 7.16 |  | 42,776,674,035 | 6.50 | 4,434,962,275 | 10.37 |
| 現金 |  | 7,503,196,508 | 1.14 |  | 1,769,476,882 | 0.27 | 5,733,719,626 | 324.03 |
| 流動金融資產 |  | 33,190,657,588 | 5.03 |  | 34,318,509,309 | 5.22 | - 1,127,851,721 | - 3.29 |
| 應收款項 |  | 1,052,595,541 | 0.16 |  | 1,049,342,534 | 0.16 | 3,253,007 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 |  | 65,322,621 | 0.01 |  | 137,745,014 | 0.02 | - 72,422,393 | - 52.58 |
| 存貨 |  | 3,490,095,118 | 0.53 |  | 3,618,202,645 | 0.55 | - 128,107,527 | - 3.54 |
| 消耗性生物資產－流動 |  | 1,539,214,051 | 0.23 |  | 1,571,746,235 | 0.24 | - 32,532,184 | - 2.07 |
| 預付款項 |  | 352,314,620 | 0.05 |  | 288,606,007 | 0.04 | 63,708,613 | 22.07 |
| 短期墊款 |  | 14,788,678 | 0.00 |  | 19,609,367 | 0.00 | - 4,820,689 | - 24.58 |
| 其他流動資產 |  | 3,451,585 | 0.00 |  | 3,436,042 | 0.00 | 15,543 | 0.45 |
| 基金、投資及長期應收款 |  | 20,096,684,417 | 3.05 |  | 26,885,616,175 | 4.09 | - 6,788,931,758 | - 25.25 |
| 非流動金融資產 |  | 13,826,554,928 | 2.10 |  | 20,818,708,495 | 3.16 | - 6,992,153,567 | - 33.59 |
| 採用權益法之投資 |  | 5,967,267,898 | 0.90 |  | 5,646,514,619 | 0.86 | 320,753,279 | 5.68 |
| 長期應收款項 |  | 302,861,591 | 0.05 |  | 420,393,061 | 0.06 | - 117,531,470 | - 27.96 |
| 不動產、廠房及設備 |  | 253,849,868,511 | 38.47 |  | 259,134,484,346 | 39.38 | - 5,284,615,835 | - 2.04 |
| 土地 |  | 237,839,448,341 | 36.05 |  | 248,064,468,303 | 37.70 | - 10,225,019,962 | - 4.12 |
| 土地改良物 |  | 264,368,067 | 0.04 |  | 263,399,347 | 0.04 | 968,720 | 0.37 |
| 房屋及建築 |  | 4,902,634,080 | 0.74 |  | 4,706,593,245 | 0.72 | 196,040,835 | 4.17 |
| 機械及設備 |  | 1,896,264,318 | 0.29 |  | 1,750,675,188 | 0.27 | 145,589,130 | 8.32 |
| 交通及運輸設備 |  | 397,308,988 | 0.06 |  | 389,452,326 | 0.06 | 7,856,662 | 2.02 |
| 什項設備 |  | 360,664,770 | 0.05 |  | 311,065,817 | 0.05 | 49,598,953 | 15.94 |
| 租賃權益改良 |  | 3,148,570 | 0.00 |  | 988,625 | 0.00 | 2,159,945 | 218.48 |
| 購建中固定資產 |  | 8,171,131,749 | 1.24 |  | 3,630,314,415 | 0.55 | 4,540,817,334 | 125.08 |
| 生產性植物 |  | 14,899,628 | 0.00 |  | 17,527,080 | 0.00 | - 2,627,452 | - 14.99 |
| 使用權資產 |  | 224,905,123 | 0.03 |  | 224,580,276 | 0.03 | 324,847 | 0.14 |
| 使用權資產 |  | 224,905,123 | 0.03 |  | 224,580,276 | 0.03 | 324,847 | 0.14 |
| 投資性不動產 |  | 335,947,595,293 | 50.92 |  | 326,644,698,884 | 49.64 | 9,302,896,409 | 2.85 |
| 投資性不動產－土地 |  | 330,831,147,504 | 50.14 |  | 321,389,239,959 | 48.85 | 9,441,907,545 | 2.94 |
| 投資性不動產－土地改良物 |  | 1,938,231 | 0.00 |  | 2,486,365 | 0.00 | - 548,134 | - 22.05 |
| 投資性不動產－房屋及建築 |  | 5,096,509,558 | 0.77 |  | 5,234,972,560 | 0.80 | - 138,463,002 | - 2.64 |
| 建造中之投資性不動產 |  | 18,000,000 | 0.00 |  | 18,000,000 | 0.00 | － | － |
| 無形資產 |  | 18,225,958 | 0.00 |  | 21,114,944 | 0.00 | - 2,888,986 | - 13.68 |
| 無形資產 |  | 18,225,958 | 0.00 |  | 21,114,944 | 0.00 | - 2,888,986 | - 13.68 |
| 生物資產 |  | 302,056,450 | 0.05 |  | 325,953,168 | 0.05 | - 23,896,718 | - 7.33 |
| 消耗性生物資產－非流動 |  | 125,903,158 | 0.02 |  | 142,481,714 | 0.02 | - 16,578,556 | - 11.64 |
| 生產性生物資產－非流動 |  | 176,153,292 | 0.03 |  | 183,471,454 | 0.03 | - 7,318,162 | - 3.99 |
| 其他資產 |  | 2,128,948,595 | 0.32 |  | 1,951,271,303 | 0.30 | 177,677,292 | 9.11 |
| 遞延資產 |  | 525,006,081 | 0.08 |  | 471,051,720 | 0.07 | 53,954,361 | 11.45 |
| 什項資產 |  | 1,603,942,514 | 0.24 |  | 1,480,219,583 | 0.22 | 123,722,931 | 8.36 |
| 資產總額 |  | 659,779,920,657 | 100.00 |  | 657,964,393,131 | 100.00 | 1,815,527,526 | 0.28 |
| 註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，110年底及109年底各有11,216,910,341元及9,160,642,338元。 2.外幣資產負債已按期末匯率辦理評價。 3.存貨成本係採移動加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。 4.不動產、廠房及設備、投資性不動產之折舊係採直線法計算。 5.不動產、廠房及設備、投資性不動產、其他資產，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台灣糖業股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 110年12月31日 |  |  | 109年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 200,266,712,139 |  | 30.35 | 198,657,409,385 |  | 30.19 | 1,609,302,754 | 0.81 |
| 流動負債 | 24,398,469,260 |  | 3.70 | 22,292,549,591 |  | 3.39 | 2,105,919,669 | 9.45 |
| 應付款項 | 12,582,818,233 |  | 1.91 | 11,937,433,800 |  | 1.81 | 645,384,433 | 5.41 |
| 預收款項 | 11,815,651,027 |  | 1.79 | 10,355,115,791 |  | 1.57 | 1,460,535,236 | 14.10 |
| 長期負債 | 175,156,714 |  | 0.03 | 179,160,519 |  | 0.03 | - 4,003,805 | - 2.23 |
| 長期債務 | 6,217,050 |  | 0.00 | 6,217,050 |  | 0.00 | － | － |
| 租賃負債 | 168,939,664 |  | 0.03 | 172,943,469 |  | 0.03 | - 4,003,805 | - 2.32 |
| 其他負債 | 175,693,086,165 |  | 26.63 | 176,185,699,275 |  | 26.78 | - 492,613,110 | - 0.28 |
| 負債準備 | 2,405,360,868 |  | 0.36 | 2,770,763,781 |  | 0.42 | - 365,402,913 | - 13.19 |
| 遞延負債 | 307,789,537 |  | 0.05 | 187,249,599 |  | 0.03 | 120,539,938 | 64.37 |
| 遞延所得稅負債 | 171,676,545,571 |  | 26.02 | 171,866,964,562 |  | 26.12 | - 190,418,991 | - 0.11 |
| 什項負債 | 1,303,390,189 |  | 0.20 | 1,360,721,333 |  | 0.21 | - 57,331,144 | - 4.21 |
| 權益 | 459,513,208,518 |  | 69.65 | 459,306,983,746 |  | 69.81 | 206,224,772 | 0.04 |
| 資本 | 56,367,498,650 |  | 8.54 | 56,367,498,650 |  | 8.57 | － | － |
| 資本 | 56,367,498,650 |  | 8.54 | 56,367,498,650 |  | 8.57 | － | － |
| 資本公積 | 245,749,074 |  | 0.04 | 245,749,074 |  | 0.04 | － | － |
| 資本公積 | 245,749,074 |  | 0.04 | 245,749,074 |  | 0.04 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 16,877,967,482 |  | 2.56 | 16,391,200,462 |  | 2.49 | 486,767,020 | 2.97 |
| 已指撥保留盈餘 | 16,825,816,556 |  | 2.55 | 16,382,567,364 |  | 2.49 | 443,249,192 | 2.71 |
| 未指撥保留盈餘 | 52,150,926 |  | 0.01 | 8,633,098 |  | 0.00 | 43,517,828 | 504.08 |
| 累積其他綜合損益 | 7,154,766,154 |  | 1.08 | 6,969,324,863 |  | 1.06 | 185,441,291 | 2.66 |
| 國外營運機構財務 報表換算之兌換差額 | - 153,031,643 |  | - 0.02 | - 178,653,745 |  | - 0.03 | 25,622,102 | - 14.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 7,307,797,797 |  | 1.11 | 7,147,978,608 |  | 1.09 | 159,819,189 | 2.24 |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | 378,867,227,158 |  | 57.42 | 379,333,210,697 |  | 57.65 | - 465,983,539 | - 0.12 |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | 378,867,227,158 |  | 57.42 | 379,333,210,697 |  | 57.65 | - 465,983,539 | - 0.12 |
| 負債及權益總額 | 659,779,920,657 |  | 100.00 | 657,964,393,131 |  | 100.00 | 1,815,527,526 | 0.28 |

6.土地曾按94年1月1日之公告現值辦理重估，估計應付土地增值稅依行政院主計總處規定，列於其他負債科目。

7.期末已提撥退休金資產52億269萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）13億3,523萬餘元。

8.民營化方式及時程尚由主管機關檢討中，該公司以各事業部（砂糖事業部除外）於113年12月為基準，估計民營化相關支出22億3,815萬餘元，是項支出將視該公司財務狀況，分由該公司及行政院公營事業民營化基金負擔。

9.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。