五、臺灣菸酒股份有限公司

臺灣菸酒公司之前身原臺灣省菸酒公賣局於36年成立，嗣因配合臺灣省政府功能業務與組織調整，改隸財政部並賡續辦理相關業務；復因配合91年1月1日起廢止專賣制度，實施菸酒稅法，於91年7月1日改制為臺灣菸酒公司，政府持股100％，截至110年底止，資本額438億5,499萬餘元，員工人數5,086人。依臺灣菸酒股份有限公司條例規定，以經營國內及國際菸酒事業為目的，並得投資或經營菸酒相關及其他經財政部核准之業務，包括以顧客為導向，研發、製造及銷售各種菸酒產品；秉持創新理念，開發生技與非菸酒類產品；推動觀光工廠，多角化經營；拓展海外市場，成為國際化企業。

臺灣菸酒公司110年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　110年度生產及銷售計畫，主要有長壽牌菸產銷等14項，其中達成預計目標者1項，未達預計目標者13項，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.長壽牌菸 | 箱 | 141,398 | 119,599 | - 21,799 | - 15.42 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｂ.尊爵牌菸 | 箱 | 289,747 | 287,462 | - 2,285 | - 0.79 | 配合上年度庫存量，減少生產。 |
| Ｃ.王牌牌菸 | 箱 | 89,312 | 50,057 | - 39,255 | - 43.95 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｄ.啤酒產品 | 公石 | 3,731,993 | 2,747,060 | - 984,933 | - 26.39 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｅ.黃酒產品 | 公石 | 50,140 | 32,946 | - 17,194 | - 34.29 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｆ.米酒產品 | 公石 | 118,665 | 109,609 | - 9,056 | - 7.63 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｇ.料理酒產品 | 公石 | 653,011 | 575,427 | - 77,584 | - 11.88 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.長壽牌菸 | 箱 | 141,398 | 125,216 | - 16,182 | - 11.44 | 囿於品牌老化及菸品市場逐漸萎縮，銷量未如預期。 |
| Ｂ.尊爵牌菸 | 箱 | 289,747 | 297,170 | 7,423 | 2.56 | 市場需求較預計增加。 |
| Ｃ.王牌牌菸 | 箱 | 89,312 | 49,623 | - 39,689 | - 44.44 | 受其他菸商推出超低價菸競品影響，銷量未如預期。 |
| Ｄ.啤酒產品 | 公石 | 3,731,993 | 2,792,830 | - 939,163 | - 25.17 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，衝擊即飲市場銷量。 |
| Ｅ.黃酒產品 | 公石 | 50,140 | 34,371 | - 15,769 | - 31.45 | 消費者偏好改變，銷量未如預期。 |
| Ｆ.米酒產品 | 公石 | 118,665 | 104,566 | - 14,099 | - 11.88 | 市場低價競爭，銷量未如預期。 |
| Ｇ.料理酒產品 | 公石 | 653,011 | 559,728 | - 93,283 | - 14.29 | 市場低價競爭，銷量未如預期。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　110年度固定資產建設改良擴充預算數20億7,827萬餘元，連同109年度轉入數9億9,794萬餘元，合計可用預算數30億7,621萬餘元（含專案計畫10億1,768萬餘元、一般建築及設備20億5,853萬餘元）。決算支用數19億1,163萬餘元（含專案計畫3億5,482萬餘元、一般建築及設備15億5,681萬餘元），較可用預算數減少11億6,458萬餘元，約37.86％，主要係南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫及烏日啤酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫之工程進度落後所致。未支用數中11億2,334萬餘元（含專案計畫6億6,286萬餘元、一般建築及設備4億6,047萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

110年度決算審核結果，營業利益64億8,019萬餘元，營業外利益12億1,750萬餘元，稅前淨利76億9,770萬餘元，經減除所得稅費用13億7,364萬餘元後，審定本期淨利為63億2,405萬餘元。

上述營業利益較預算數增加2億4,893萬餘元，主要係獲政府紓困補助金所致；稅前淨利較預算數增加7億8,790萬餘元，主要係股利收入較預計增加所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　110年度原編決算稅前淨利76億9,803萬9,960元，行政院彙編決算核定稅前淨利76億9,770萬912元，經本部審核結果，尚無不合，審定110年度決算稅前淨利為76億9,770萬912元，減除所得稅費用13億7,364萬1,053元，本期淨利63億2,405萬9,859元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，課稅所得為68億6,851萬2,519元，應繳納所得稅為13億7,267萬1,135元（含中國大陸所得稅1萬3,909元；扣除產業創新條例抵減稅額104萬5,277元）。

3.　盈虧撥補　110年度審定本期淨利63億2,405萬9,859元，連同其他綜合損益轉入數2億4,841萬1,031元，合計65億7,247萬890元，依法分配如次：（1）提列法定公積6億5,724萬7,089元；（2）分配中央政府股息紅利59億1,522萬3,801元。

（四）　現金流量之查核

110年度期初現金及約當現金31億4,412萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增14億5,162萬餘元，期末現金及約當現金為45億9,575萬餘元。其現金及約當現金淨增數較預算淨增數33億4,037萬餘元，減少18億8,875萬餘元，主要係投資非流動金融資產所致。又營業活動之淨現金流入94億3,696萬餘元，主要係營運獲利；投資活動之淨現金流出3億1,086萬餘元，主要係購入非流動金融資產之債券；籌資活動之淨現金流出76億7,447萬餘元，主要係發放現金股利。

（五）　重要審核意見

1.　臺酒購物網有助強化電子商務布局，惟銷售業績成長幅度未如預期，又有效會員比率成長有限，且會員回購逐年下滑，亟待強化行銷策略及掌握消費者偏好，以提升購物網營運成效。

臺酒購物網達成率

臺灣菸酒公司整體電商通路銷售額

臺灣菸酒公司整體電商通路達成率

臺灣菸酒公司整體電商通路年度目標

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

近年來隨著網際網路與電子商務產業蓬勃發展，帶動消費型態改變，使得網路購物越趨盛行。據經濟部統計資料顯示，自107年起，我國零售業網路銷售額年增率已達10％以上，又受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，催化網購市場快速成長，110年度我國零售業網路銷售額達4,302億餘元，較109年度增加847億餘元，成長幅度達24.52％。為順應市場趨勢，臺灣菸酒公司於95年9月建置「臺酒購物網」服務平臺，提供販售非菸酒類產品，並持續引進國內外優良選品，提升平臺產品多樣性，強化購物網競爭力，以達挹注公司營收之目標。經查，受疫情影響帶動網路消費力提升，臺酒購物網110年度銷售額1億6,109萬餘元，較109年度之9,765萬餘元，成長64.96％，高於整體零售業網路銷售額年增率之24.52％，惟仍未達臺灣菸酒公司年度銷售目標2億4,000萬元，達成率僅67.12％（圖1）；另臺灣菸酒公司非菸酒類產品於整體電商通路實際銷售額為1億7,748萬餘元，較年度目標3億元，達成率亦低於6成，業績成長幅度未如預期。復查，臺灣菸酒公司為強化臺酒購物網會員經營，於110年舉辦新會員招募禮、會員首購禮、會員日下單禮、臺酒購物網年度VIP感謝祭等多項網路促銷活動，以提升購物網會員人數及培養顧客忠誠度。據臺灣菸酒公司統計資料顯示，110年度新增會員人數32,783人，較109年度之19,772人成長65.81％，惟110年度購買次數1次以上之有效會員比率約55.88％，相較109年度僅成長1個百分點，顯示有效會員比率未同步提升。又進一步分析臺酒購物網近5年度（106至110年度）新增會員之回購率呈逐年下降趨勢，110年度回購率僅12.53％，較106年度之28.13％（表1）大幅減少15.6個百分點，顯示顧客黏著度持續下滑，會員經營成效不彰，經函請臺灣菸酒公司檢討問題癥結，以提升顧客使用購物網消費意願，暨有效推廣公司產品。據復：將持續強化網路社群行銷策略，搭配促銷活動，吸引民眾關注，及掌握市場趨勢與消費者偏好，推出多元特色商品，以增裕公司營收。

| 表1 臺酒購物網新增會員人數及購買次數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 新增會員人數（A） |  | 22,959 | 23,644 | 17,732 | 19,772 | 32,783 |
| 新增 會員 購買 次數 | 0次 | 9,362 | 8,783 | 7,359 | 8,921 | 14,465 |
|  | 1次（B） | 7,138 | 9,648 | 6,829 | 7,545 | 14,209 |
|  | 2次（C） | 3,655 | 2,727 | 1,931 | 1,969 | 2,909 |
|  | 3次以上（D） | 2,804 | 2,486 | 1,613 | 1,337 | 1,200 |
| 有效會員比率[（B+C+D）/A×100] |  | 59.22 | 62.85 | 58.50 | 54.88 | 55.88 |
| 回購率[（C+D）/A×100] |  | 28.13 | 22.05 | 19.99 | 16.72 | 12.53 |
| 註：1.有效會員比率係購買次數1次以上之人數占新增會員人數之比率。 2.資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

2.　經管資產間有閒置情事，且有建物設施棄置多年未列管處理，亟待積極研議活化或利用計畫，以提升資產效益。

依據110年度中央及地方政府預算籌編原則第5點第9項規定，特種（營業）基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益。另依臺灣菸酒公司固定資產管理要點第24點規定，所屬各分支單位對經管已無用途之固定資產，應陳報總公司同意後，轉列閒置資產帳，積極處理，不得任意擱置。經查臺灣菸酒公司為優化銷售組織，提升營運效率，於110年度裁撤流通事業部各營業處所轄之營業所、站計22家，經整併各營業所、站業務及營運空間，釋出集集營業站等8家閒置營運場所，規劃於110年度藉由租賃方式活化閒置資產，以提升資產運用效能，惟截至110年底止，尚有集集營業站等5家營業所、站未活化利用（表2），主要係歷經多次招租流標，或須先拆除建物等所致。又高雄營業處馬公營業所經管之西嶼營業站係於72年間建造完工，受人口外移影響營收逐年下滑，於94年間停止營運使用，經本部查核人員實地勘查發現，建物及設施外觀破損且大門外堆置雜物，復據該建物101年8月6日耐震能力評估成果報告書指出，該建物耐震能力未符合規範，且氯離子含量超標經判定為海砂屋，以致補強效果有限，又經評估拆除重建不符合經濟效益，惟截至110年底已閒置逾16年，該公司迄未列管為閒置資產，研議積極處理，核與上述規定未合，經函請臺灣菸酒公司積極研議資產活化或利用計畫，並加強控管不動產運用情形。據復：將增加已裁撤營業所、站出租訊息之曝光度，以尋求有意願承租人；西嶼營業站因建物耐震能力未符規範，將積極以空地辦理出租；並全面清查不動產運用情形，積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之土地、建物等設施，以發揮資產效益。

| 表2 110年底待活化閒置營運場所概況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：平方公尺 |  |  |  |  |  |
| 閒置營業 單位名稱 | 閒置原因 | 土地 |  | 建物面積 | 活化辦理情形 |
|  |  | 使用分區 | 面積 |  |  |
| 斗南營業所 | 110.1.1裁撤 | 住宅區 | 1,016.00 | 1,069.70 | 預計於111年3月11日辦理第6次開標。 |
| 集集營業站 | 110.5.1裁撤 | 住宅區 | 2,246.15 | 1,092.16 | 預計於111年2月18日辦理第2次開標。 |
| 白河營業所 | 110.7.1裁撤 | 住宅區 | 1,322.00 | 1,204.20 | 預計於111年2月15日辦理第8次開標。 |
| 蘇澳營業站 | 110.7.1裁撤 | 住宅區 | 1,340.46 | 1,162.99 | 預計於111年3月9日辦理第4次開標。 |
| 屏東營業所 | 110.4.1搬遷至 內埔營業站 | 住宅區 | 1,210.00 | 1,082.51 | 俟建物拆除後辦理出租事宜。 |
| 資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

3.　高雄營業處馬公營業所業經公告為歷史建築，已依規定訂定歷史建築管理維護計畫，惟迄未落實管理維護及修復再利用，亟待研謀改善，以發揮文化資產效益。

依據文化資產保存法第21條規定，古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群由所有人、使用人或管理人管理維護。復依古蹟維護管理辦法第18條第1項、第19條第1項及第21條規定，古蹟之所有人、使用人或管理人應依管理維護計畫，實施管理維護工作；古蹟之管理維護，所有人、使用人或管理人應建立管理維護資料檔案，彙整後定期送主管機關備查；歷史建築、紀念建築之管理維護，準用本辦法規定。經查，臺灣菸酒公司高雄營業處馬公營業所（下稱馬公營業所）係原臺灣總督府專賣局澎湖出張所，經澎湖縣政府於91年12月13日公告為歷史建築，由高雄營業處依古蹟維護管理辦法規定，訂定歷史建築管理維護計畫，於107年3月31日函報澎湖縣政府，經該府同意備查。復經臺灣菸酒公司評估，該所歷史建築定著土地為商業用地，具高度再利用之價值及潛力，修復後可結合建物特色與周邊觀光景點創造資產活化效益，於109年度編列預算240萬元，規劃辦理馬公營業所歷史建築調查研究與修復再利用計畫案（下稱調查研究計畫），修復再利用範圍包括原臺灣總督府專賣局澎湖出張所辦公廳舍、第一倉庫（酒類倉庫）及第二倉庫（菸類倉庫）等建築群體，面積計1,956.9平方公尺，於109年10月30日以229萬元決標，原預定於110年11月份提交成果報告書，俾利臺灣菸酒公司進行ROT（修建、營運、移轉）招商與修復工作。惟經本部查核人員實地勘查發現，該歷史建築因年久失修，已呈外貌損壞，及天花板、牆面斑駁脫落狀態（圖2），且查馬公營業所管理維護情形，僅派員巡查管理，未依管理維護計畫落實歷史建築日常

圖2　原臺灣總督府專賣局澎湖出張所辦公廳舍現況

資料來源：本部於111年3月24日拍攝。

保養維護並作成紀錄，顯未善盡對文化資產維護管理之責；又調查研究計畫受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，執行進度落後，截至本部查核日（111年4月8日）止，未完成成果報告書，致無法辦理後續招商修復事宜，經函請臺灣菸酒公司善盡維護管理文化資產之責，並積極辦理修復再利用作業。據復：已督促馬公營業所落實日常管理維護作業；另已於111年4月20日提報修復及再利用計畫書供澎湖縣政府文化局辦理文資審議，後續將依審查結果執行修復作業，以發揮文化資產效益。

4.　屢發生員工偷竊菸品等不當行為，亟待督促落實內控管理機制，建立員工正確法制觀念，以有效降低員工竊取風險。

臺灣菸酒公司為國營事業之公開發行公司，應保有良好公司治理文化，並建立完善風險管理機制，以穩固企業永續經營根基。惟查該公司近年時有發生員工偷竊菸品等不當行為，包括豐原捲菸研發製造工廠於108年發生2件員工竊菸事件，主要係員工法紀素養不足，心存僥倖，及菸廠默許員工如自行吸用索取自生產現場、瑕疵菸區等處散菸、瑕疵菸等行為，未嚴謹控管所致，前經本部函請檢討妥處，據復已訂定菸廠香菸成品、半成品（散菸）管理辦法等相關內控機制，以強化菸類成品、半成品（散菸）各項作業程序控管，每日確實清點庫存成品數量、記錄及點交，防止菸品不當流出。案經追蹤落實情形，發現該公司臺北菸廠仍發生員工結夥竊菸事件，由警方於110年5月12日赴臺北菸廠大門附近路口對下班離廠竊菸員工進行攔查，當場以盜竊現行犯逮捕，過程經新聞媒體報導，斲傷公司形象。經統計臺北菸廠員工偷竊香菸數量共132條，市價計11萬餘元，據該廠說明，竊取菸品數量尚屬香菸產製過程正常用料允差範圍，致未察覺產品生產過程與最終成品入庫數量之差異，惟仍凸顯菸品生產現場、保管點交及生產數量盤點與記錄等作業均未落實控管機制。鑑於菸品體積小且價值高、利於攜帶，易於產製過程中因管理疏漏而衍生竊盜弊端，經函請臺灣菸酒公司督促研謀改善措施，以有效降低員工竊取風險。據復：已督促各菸廠嚴格落實執行成品、半成品及散菸清點作業，強化離廠門禁管制等防竊措施，及加強廉政法令宣導講習，建立員工正確法制觀念，防範弊端發生。

（六）　109年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於109年度審核報告營業部分內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表3）。

表3　109年度審核報告營業部分所列臺灣菸酒公司重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 |  | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 處理中 |  |  |
| 辦理發貨中心新建工程，於擇地過程未妥適規劃最適位置，且用地讓售計畫未依規定納入公益性等說明，致延宕購地期程，後續商業設施亦規模不足；另於工程履約管理過程，未督導廠商完備申請使用執照仍持續進行估驗，致工程已停滯長達1年餘無法竣工及啟用，亟待研謀具體改善措施。 | 前經依法陳報監察院，該院尚在處理中。 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| 1.亞洲物流公司營業收入逐年衰退且營運過度依賴母公司，另民股董事間有競業侵權情事，亟待督促提升營運競爭力及加強監督公司治理情形。 |  |  |
| 2.製麵工場計畫擬定未盡周詳，須將計畫期程大幅展延2年，延宕計畫目標之達成，復未能積極協調與妥適處理調理包生產線工程之施工爭議，衍生履約爭議調解，耗時辦理重新招標，影響設備後續安裝測試時程，亟待檢討改善。 |  | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「七、其他事項」。 |
| 表3 109年度審核報告營業部分所列臺灣菸酒公司重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |  |
| 重要審核意見標題 |  | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| 3.研發新品宜參考過往銷售未如預期之經驗及風險，預為分析市場接受度與強化行銷作為，俾發揮計畫效益。 |  |  |
| 4.原規劃於各地新建之發貨中心有停建、久未竣工啟用或實際興建內容與原規劃未符等情事，鑑於市場環境及消費行為多有變化，允宜適時檢討各發貨中心設置及運作效益，研擬具體優化方案，以期充分發揮現代化經營管理物流中心之功能，提升運輸效益。 |  |  |
| 5.菸品標示非屬包裝之必要文字及圖片，違反菸害防制法規定，遭主管機關裁處鉅額罰鍰，亟待強化產品標示及落實法遵作業。 |  |  |
| 6.職業災害事件發生件數尚未有效降低，亟待督促所屬作業單位確實執行安全衛生管理措施。 |  |  |

（七）　其他事項

臺灣菸酒公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，嗣經監察院於110年7月1日至111年6月30日同意備查者，摘述如次：

臺灣菸酒股份有限公司暨所屬嘉義酒廠辦理「速食麵製麵工場設置計畫」及「購建調理包生產線1式」等情形，核有：擬定速食麵製麵工場設置計畫過程，未能周詳考慮食品安全衛生相關法規等因素，以及查察市場變化趨勢，衍生委託規劃設計採購案已歷經5次流、廢標，始另重新檢討修正計畫內容，須將計畫期程大幅展延2年，延宕計畫目標之達成；復辦理購建調理包生產線，未能積極協調與妥適處理室內裝修工程之施工爭議，衍生履約爭議調解，耗時辦理重新招標，影響設備後續安裝測試及投料生產作業時程等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請財政部查明妥處，並報告監察院。嗣經財政部檢討結果，爾後類案將於計畫擬定作業前，委託專業機構或學者檢討計畫內容，以周詳考慮相關法規及市場變化趨勢，避免計畫核定後辦理修正；對於契約執行疑義或類似爭議案件，先行請示相關業管單位意見，以維公司權益，另工程施工階段遭遇履約爭議問題，主動邀集廠商積極協調，並成立採購審查小組協助審查解決方案，如因契約條款認知歧異問題，可洽請行政院公共工程委員會協助。案經本部陳報監察院，於110年8月10日獲同意備查。

茲將臺灣菸酒公司110年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 臺灣菸酒股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國110年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 70,374,537,000 | 58,246,883,373 | 58,246,883,373 | - 12,127,653,627 | - 17.23 |
| 銷售收入 | 70,288,973,000 | 58,175,711,781 | 58,175,711,781 | - 12,113,261,219 | - 17.23 |
| 其他營業收入 | 85,564,000 | 71,171,592 | 71,171,592 | - 14,392,408 | - 16.82 |
| 營業成本 | 56,873,268,000 | 46,681,445,723 | 46,681,445,723 | - 10,191,822,277 | - 17.92 |
| 銷售成本 | 56,873,268,000 | 46,681,445,723 | 46,681,445,723 | - 10,191,822,277 | - 17.92 |
| 營業毛利（毛損） | 13,501,269,000 | 11,565,437,649 | 11,565,437,649 | - 1,935,831,351 | - 14.34 |
| 營業費用 | 7,270,004,000 | 5,085,239,908 | 5,085,239,908 | - 2,184,764,092 | - 30.05 |
| 行銷費用 | 5,885,915,000 | 3,957,144,256 | 3,957,144,256 | - 1,928,770,744 | - 32.77 |
| 管理費用 | 1,017,016,000 | 860,350,802 | 860,350,802 | - 156,665,198 | - 15.40 |
| 其他營業費用 | 367,073,000 | 267,744,850 | 267,744,850 | - 99,328,150 | - 27.06 |
| 營業利益（損失） | 6,231,265,000 | 6,480,197,742 | 6,480,197,742 | 248,932,742 | 3.99 |
| 營業外收入 | 1,122,164,000 | 1,403,668,727 | 1,403,668,727 | 281,504,727 | 25.09 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 1,098,000 | － | － | - 1,098,000 | - 100.00 |
| 其他營業外收入 | 1,121,066,000 | 1,403,668,727 | 1,403,668,727 | 282,602,727 | 25.21 |
| 營業外費用 | 443,634,000 | 186,165,556 | 186,165,556 | - 257,468,444 | - 58.04 |
| 財務成本 | 357,000 | － | － | - 357,000 | - 100.00 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | － | 4,994,048 | 4,994,048 | 4,994,048 | -- |
| 其他營業外費用 | 443,277,000 | 181,171,508 | 181,171,508 | - 262,105,492 | - 59.13 |
| 營業外利益（損失） | 678,530,000 | 1,217,503,171 | 1,217,503,171 | 538,973,171 | 79.43 |
| 稅前淨利（淨損） | 6,909,795,000 | 7,697,700,912 | 7,697,700,912 | 787,905,912 | 11.40 |
| 所得稅費用（利益） | 1,274,904,000 | 1,373,641,053 | 1,373,641,053 | 98,737,053 | 7.74 |
| 本期淨利（淨損） | 5,634,891,000 | 6,324,059,859 | 6,324,059,859 | 689,168,859 | 12.23 |

註：1.本期其他綜合損益3,480,530,967元80分，包括確定福利計畫之再衡量數115,997,821元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益3,387,732,710元80分、與不重分類之項目相關之所得稅-23,199,564元。

2.臺灣菸酒公司110年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金1,404,938,252元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.臺灣菸酒公司本期淨利6,324,059,859元，除以加權平均流通在外普通股股數4,385,499,973股後，基本每股盈餘1.44元。

4.稅前淨利7,697,700,912元，扣除免稅所得等項目829,188,392元後，課稅所得為6,868,512,519元。應繳納所得稅1,372,671,135元（含大陸地區所得稅13,909元及扣除產業創新條例抵減稅額1,045,277元），加計遞延所得稅資產（負債）淨變動數979,152元，扣除以前年度所得稅調整9,234元，所得稅費用為1,373,641,053元。

5.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國110年度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 6,466,947,000 | 6,572,470,890 | 6,572,470,890 | 105,523,890 | 1.63 |
| 本期淨利 | 5,634,891,000 | 6,324,059,859 | 6,324,059,859 | 689,168,859 | 12.23 |
| 累積盈餘 | 9,735,000 | － | － | - 9,735,000 | - 100.00 |
| 其他綜合損益轉入數 | 822,321,000 | 248,411,031 | 248,411,031 | - 573,909,969 | - 69.79 |
| 分配之部 | 6,466,947,000 | 6,572,470,890 | 6,572,470,890 | 105,523,890 | 1.63 |
| 中央政府所得者 | 5,821,226,000 | 5,915,223,801 | 5,915,223,801 | 93,997,801 | 1.61 |
| 股（官）息紅利 | 5,821,226,000 | 5,915,223,801 | 5,915,223,801 | 93,997,801 | 1.61 |
| 留存事業機關者 | 645,721,000 | 657,247,089 | 657,247,089 | 11,526,089 | 1.78 |
| 法定公積 | 645,721,000 | 657,247,089 | 657,247,089 | 11,526,089 | 1.78 |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國110年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 |  | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 6,909,795,000 | 7,697,700,912 |  | 787,905,912 | 11.40 |
| 利息股利之調整 |  | - 662,348,000 | - 951,571,220 |  | - 289,223,220 | 43.67 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | 6,247,447,000 | 6,746,129,693 |  | 498,682,693 | 7.98 |
| 調整項目 |  | 2,110,762,000 | 3,329,283,444 |  | 1,218,521,444 | 57.73 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 8,358,209,000 | 10,075,413,137 |  | 1,717,204,137 | 20.55 |
| 收取利息 |  | 81,645,000 | 73,440,297 |  | - 8,204,703 | - 10.05 |
| 收取股利 |  | 524,500,000 | 830,251,692 |  | 305,751,692 | 58.29 |
| 支付利息 |  | - 357,000 | － |  | 357,000 | - 100.00 |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 1,396,459,000 | - 1,542,140,968 |  | - 145,681,968 | 10.43 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 7,567,538,000 | 9,436,964,158 |  | 1,869,426,158 | 24.70 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） |  | - 3,935,525,000 | 16,634,846,475 |  | 20,570,371,475 | -- |
| 減少投資 |  | 7,241,070,000 | 132,475,844 |  | - 7,108,594,156 | - 98.17 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | 2,634,000 | - 65,876,081 |  | - 68,510,081 | -- |
| 收取利息 |  | 74,110,000 | 60,122,701 |  | - 13,987,299 | - 18.87 |
| 增加投資 |  | － | - 15,801,959,229 |  | - 15,801,959,229 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 1,746,605,000 | - 1,270,473,944 |  | 476,131,056 | - 27.26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | 1,635,684,000 | - 310,864,234 |  | - 1,946,548,234 | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | 41,886,000 | 87,641,239 |  | 45,755,239 | 109.24 |
| 發放現金股利 |  | - 5,821,226,000 | - 7,625,434,386 |  | - 1,804,208,386 | 30.99 |
| 其他籌資活動之現金流出 |  | - 83,504,000 | - 136,679,063 |  | - 53,175,063 | 63.68 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 5,862,844,000 | - 7,674,472,209 |  | - 1,811,628,209 | 30.90 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 3,340,378,000 | 1,451,627,715 |  | - 1,888,750,285 | - 56.54 |
| 期初現金及約當現金 |  | 14,487,380,000 | 3,144,122,520 |  | - 11,343,257,481 | - 78.30 |
| 期末現金及約當現金 |  | 17,827,758,000 | 4,595,750,234 |  | - 13,232,007,766 | - 74.22 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國110年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 110年12月31日 |  |  | 109年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 117,794,745,606 |  | 100.00 | 115,686,169,633 | 100.00 |  | 2,108,575,973 | 1.82 |
| 流動資產 | 47,366,605,182 |  | 40.21 | 48,586,774,188 | 42.00 |  | - 1,220,169,006 | - 2.51 |
| 現金 | 4,595,750,234 |  | 3.90 | 3,144,122,520 | 2.72 |  | 1,451,627,715 | 46.17 |
| 流動金融資產 | 25,524,446,508 |  | 21.67 | 28,332,287,370 | 24.49 |  | - 2,807,840,862 | - 9.91 |
| 應收款項 | 1,956,447,007 |  | 1.66 | 1,487,092,563 | 1.29 |  | 469,354,444 | 31.56 |
| 存貨 | 14,516,026,981 |  | 12.32 | 14,959,974,275 | 12.93 |  | - 443,947,294 | - 2.97 |
| 預付款項 | 418,865,452 |  | 0.36 | 388,938,580 | 0.34 |  | 29,926,872 | 7.69 |
| 其他流動資產 | 355,069,000 |  | 0.30 | 274,358,880 | 0.24 |  | 80,710,120 | 29.42 |
| 基金、投資及長期應收款 | 18,929,912,465 |  | 16.07 | 15,894,490,910 | 13.74 |  | 3,035,421,554 | 19.10 |
| 非流動金融資產 | 18,878,368,028 |  | 16.03 | 15,833,200,235 | 13.69 |  | 3,045,167,792 | 19.23 |
| 採用權益法之投資 | 51,544,437 |  | 0.04 | 61,290,675 | 0.05 |  | - 9,746,238 | - 15.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 50,353,209,820 |  | 42.75 | 50,409,702,346 | 43.57 |  | - 56,492,526 | - 0.11 |
| 土地 | 34,570,711,837 |  | 29.35 | 34,570,711,837 | 29.88 |  | － | － |
| 土地改良物 | 65,290,788 |  | 0.06 | 72,412,061 | 0.06 |  | - 7,121,273 | - 9.83 |
| 房屋及建築 | 6,950,266,666 |  | 5.90 | 7,147,265,249 | 6.18 |  | - 196,998,583 | - 2.76 |
| 機械及設備 | 6,765,716,350 |  | 5.74 | 7,228,542,186 | 6.25 |  | - 462,825,836 | - 6.40 |
| 交通及運輸設備 | 115,482,836 |  | 0.10 | 107,642,064 | 0.09 |  | 7,840,772 | 7.28 |
| 什項設備 | 169,227,804 |  | 0.14 | 174,357,945 | 0.15 |  | - 5,130,141 | - 2.94 |
| 購建中固定資產 | 1,716,513,539 |  | 1.46 | 1,108,771,004 | 0.96 |  | 607,742,535 | 54.81 |
| 使用權資產 | 414,830,090 |  | 0.35 | 113,932,485 | 0.10 |  | 300,897,605 | 264.10 |
| 使用權資產 | 414,830,090 |  | 0.35 | 113,932,485 | 0.10 |  | 300,897,605 | 264.10 |
| 投資性不動產 | 595,753,994 |  | 0.51 | 595,753,994 | 0.51 |  | － | － |
| 投資性不動產－土地 | 595,753,994 |  | 0.51 | 595,753,994 | 0.51 |  | － | － |
| 無形資產 | 11,553,832 |  | 0.01 | 10,079,152 | 0.01 |  | 1,474,680 | 14.63 |
| 無形資產 | 11,553,832 |  | 0.01 | 10,079,152 | 0.01 |  | 1,474,680 | 14.63 |
| 其他資產 | 122,880,223 |  | 0.10 | 75,436,557 | 0.07 |  | 47,443,666 | 62.89 |
| 遞延資產 | 30,013,815 |  | 0.03 | 37,260,148 | 0.03 |  | - 7,246,333 | - 19.45 |
| 遞延所得稅資產 | 8,043,599 |  | 0.01 | 9,076,443 | 0.01 |  | - 1,032,844 | - 11.38 |
| 什項資產 | 84,822,809 |  | 0.07 | 29,099,966 | 0.03 |  | 55,722,843 | 191.49 |
| 資產總額 | 117,794,745,606 |  | 100.00 | 115,686,169,633 | 100.00 |  | 2,108,575,973 | 1.82 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，110年底及109年底各有4,295,449,956元及4,135,553,146元。

2.其他流動資產悉數係質押作為向海關提領貨品擔保用途之定期存款。

3.外幣資產已按期末匯率辦理評價。

4.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國110年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 科目 | 110年12月31日 |  |  | 109年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 負債 | 14,993,501,813 |  | 12.73 | 16,774,292,866 | 14.50 |  | - 1,780,791,053 | - 10.62 |
| 流動負債 | 10,271,533,143 |  | 8.72 | 12,435,967,181 | 10.75 |  | - 2,164,434,038 | - 17.40 |
| 應付款項 | 9,212,693,731 |  | 7.82 | 10,649,501,600 | 9.21 |  | - 1,436,807,869 | - 13.49 |
| 本期所得稅負債 | 571,560,482 |  | 0.49 | 741,039,549 | 0.64 |  | - 169,479,067 | - 22.87 |
| 預收款項 | 487,278,930 |  | 0.41 | 1,045,426,032 | 0.90 |  | - 558,147,102 | - 53.39 |
| 長期負債 | 291,243,105 |  | 0.25 | 62,859,116 | 0.05 |  | 228,383,989 | 363.33 |
| 租賃負債 | 291,243,105 |  | 0.25 | 62,859,116 | 0.05 |  | 228,383,989 | 363.33 |
| 其他負債 | 4,430,725,565 |  | 3.76 | 4,275,466,569 | 3.70 |  | 155,258,996 | 3.63 |
| 負債準備 | 1,808,778,883 |  | 1.54 | 1,739,197,131 | 1.50 |  | 69,581,752 | 4.00 |
| 遞延負債 | 1,222,948,808 |  | 1.04 | 1,248,058,675 | 1.08 |  | - 25,109,867 | - 2.01 |
| 遞延所得稅負債 | 132,783,864 |  | 0.11 | 109,637,992 | 0.09 |  | 23,145,872 | 21.11 |
| 什項負債 | 1,266,214,010 |  | 1.07 | 1,178,572,771 | 1.02 |  | 87,641,239 | 7.44 |
| 權益 | 102,801,243,793 |  | 87.27 | 98,911,876,767 | 85.50 |  | 3,889,367,026 | 3.93 |
| 資本 | 43,854,999,730 |  | 37.23 | 43,854,999,730 | 37.91 |  | － | － |
| 資本 | 43,854,999,730 |  | 37.23 | 43,854,999,730 | 37.91 |  | － | － |
| 資本公積 | 34,413,728,287 |  | 29.21 | 34,413,728,287 | 29.75 |  | － | － |
| 資本公積 | 34,413,728,287 |  | 29.21 | 34,413,728,287 | 29.75 |  | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 16,339,836,508 |  | 13.87 | 15,682,589,419 | 13.56 |  | 657,247,089 | 4.19 |
| 已指撥保留盈餘 | 16,339,836,508 |  | 13.87 | 15,682,589,419 | 13.56 |  | 657,247,089 | 4.19 |
| 累積其他綜合損益 | 8,192,679,267 |  | 6.96 | 4,960,559,331 | 4.29 |  | 3,232,119,937 | 65.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 8,192,679,267 |  | 6.96 | 4,960,559,331 | 4.29 |  | 3,232,119,937 | 65.16 |
| 負債及權益總額 | 117,794,745,606 |  | 100.00 | 115,686,169,633 | 100.00 |  | 2,108,575,973 | 1.82 |

5.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

6.期末已提撥退休金資產85億4,214萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）14億8,450萬餘元。

7.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。