四、桃園國際機場股份有限公司

桃園國際機場公司係交通部依據國際機場園區發展條例及國營國際機場園區股份有限公司設置條例規定，於99年11月1日設立，資本額248億餘元，政府（交通部）持股100％，員工人數約6百餘人，主要業務範圍為規劃、建設及營運管理桃園國際機場。截至110年底止，經管桃園國際機場園區1,171餘公頃，新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間，配合政府政策維持第一航廈與第二航廈營運，並執行航空相關產業業者紓困補貼，加強人流動線管制及環境清消作業，暨加速推動重要建設及修繕工程，並強化機場智慧發展與服務。

桃園國際機場公司110年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　營運計畫  110年度營運計畫，主要有機場旅客服務等2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）機場旅客服務 | 千人次 | 42,846 | 909 | - 41,937 | - 97.88 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，旅客人次較預計減少。 |
| （2）航空器服務 | 架次 | 233,750 | 106,893 | - 126,857 | - 54.27 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，航機架次較預計減少。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫  110年度固定資產建設改良擴充預算數25億4,820萬餘元（含以後年度補辦預算，報准先行辦理1億4,440萬元），連同109年度轉入數55億3,876萬餘元，合計可用預算數80億8,696萬餘元（含專案計畫57億1,074萬餘元、一般建築及設備23億7,621萬餘元）。決算支用數53億5,137萬餘元（含專案計畫35億3,629萬餘元、一般建築及設備18億1,508萬餘元），較可用預算數減少27億3,558萬餘元，約33.83％，主要係臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫之主體航廈土建工程廠商尚未申領預付款等所致。未支用數中23億8,961萬餘元（含專案計畫19億1,067萬餘元、一般建築及設備4億7,894萬元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

110年度決算審核結果，營業損失32億5,996萬餘元，營業外利益9,783萬餘元，審定本期淨損為31億6,213萬餘元。

上述營業損失與預算營業利益相距46億5,230萬餘元，稅前淨損亦與預算稅前淨利相距45億7,018萬餘元，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，機場服務費及場站降落費等收入減少，經營產生虧損所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定  110年度原編決算稅前淨損31億6,213萬2,750元，行政院彙編決算照數核定，經本部審核結果，尚無不合，110年度無所得稅費用，審定110年度決算稅前淨損及本期淨損均為31億6,213萬2,750元。

2.　課稅所得之審定  上列稅前淨損，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

3.　盈虧撥補  110年度審定本期淨損31億6,213萬2,750元，連同以前年度累積虧損18億9,996萬1,806元，合計50億6,209萬4,556元，撥用盈餘154萬9,890元（其他綜合損益轉入數）全數填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損50億6,054萬4,666元，留待以後年度填補。

（四）　現金流量之查核

110年度期初現金及約當現金30億9,426萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減7億796萬餘元，期末現金及約當現金為23億8,630萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數4,652萬元，增加6億6,144萬餘元，主要係虧損較預算增加所致。又營業活動之淨現金流出23億881萬餘元，主要係營運發生虧損；投資活動之淨現金流出55億227萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入71億312萬餘元，主要係舉借短期債務。

另110年度長期借款舉借可用預算數104億7,197萬元，係以前年度保留數，因配合資金調度未執行，爰予保留。

（五）　重要審核意見

1.　受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，營運連續2年發生虧損，且持續加劇，加以機場開發建設資金需求龐鉅，允宜審慎評估疫情發展對營運影響，通盤檢討規劃重要建設計畫期程及資金需求，妥謀財源因應，俾利永續經營與建設發展。

自109年1月新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情爆發以來，各國陸續實施邊境管制，桃園國際機場入出境旅客人次，由108年度之4,868萬餘人次，減少至109年度之743萬餘人次，110年度更僅有90萬餘人次，不及108年度之2％，致桃園國際機場公司營業收入由108年度之234億餘元，大幅下滑至110年度之103億餘元。又109及110年度為維持機場運作及強化機場防疫管理，營業成本及費用無法抑減，維持在134億餘元至136億餘元，致營運結果由108年度淨利80億餘元，轉為109年度淨損19億餘元，110年度淨損更增加至31億餘元（圖1）。復為因應國家整體發展，依臺灣桃園國際機場園區綱要計畫（第2版，下稱綱要計畫）推動機場園區開發與建設，包括第三航廈、第三跑道等重大建設，按綱要計畫之財務試算結果，106至129年度建設總資金需求高達2,449億元，並自109年度起開始產生資金缺口，至123年度累計資金缺口將達1,434億元。鑑於桃園國際機場公司自109年度以來營運受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響連續產生虧損，且國際機場協會（Airports Council International）預測全球旅客運量可能須至2025年始能恢復2019年水平，空運旅客無法於短期內回復疫前水準，勢將持續影響公司營運收入，經函請桃園國際機場公司審慎評估疫情對後續年度營運之衝擊與影響，通盤檢討規劃重要建設計畫期程及資金需求，滾動檢討修正財務計畫，妥謀財源因應，俾利永續經營與建設發展。據復：鑑於該公司資本額僅248億元，惟預估至119年第三跑道完工時資金缺口將逾1,500億元，無法全數由該公司舉債因應，業已研擬財務健全方案函報行政院，並經行政院核復原則同意由政府分階段增資，112年度先增資150億元，113年度以後則由該公司持續審慎評估疫情對桃園國際機場運量影響，視公司財務及政府財政狀況，逐年滾動檢討，俾利各項機場建設順遂推動，確保桃園國際機場永續經營。

2.　配合政策辦理新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）防治及紓困補貼，惟相關作業未臻周妥，允宜檢討改善。

桃園國際機場為我國入境大門，自109年1月23日政府宣布邊境管制政策起，桃園國際機場公司即統合協調機場駐站相關單位辦理邊境檢疫業務，且持續精進入境旅客分流及嚴密清消措施。又配合政策執行交通部委任辦理受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響之航空產業相關業者紓困補貼。依交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法，補貼項目包括機場商業服務設施業員工薪資、公共服務設施及基本維運等費用。109年3月至110年底止，預算25億6,419萬元，執行結果，實際補貼機場商業服務設施業者30家次，金額24億5,651萬餘元（表1）。經查桃園國際機場公司辦理新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）防治及紓困補助相關作業，核有下列事項：

| 表1 桃園國際機場公司辦理機場商業服務設施業者紓困補貼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、家次 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 期間 | 預算數 | 資金來源 | 補貼家次 | 補貼金額 |
| 合 計 |  | 2,564,190,000 |  | 30 | 2,456,519,594 |
| 公共服務設施費用補貼 | 109.3～109.6 | － | 桃園國際機場公司營業基金 | 6 | 92,807,416 |
|  | 109.7～110.12 | 448,000,000 | 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算 |  | 400,960,980 |
| 駐站及站外專職負責站內業務之員工薪資補貼 | 109.7～110.12 | 1,143,190,000 |  | 7 | 990,691,198 |
| 基本維運費用補貼 | 109.7～110.12 | 973,000,000 |  | 17 | 972,060,000 |
| 資料來源：整理自交通部填復中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算經費執行情形調查表。 |  |  |  |  |  |

（1）　配合政府邊境管制政策，協調機場駐站相關單位辦理邊境檢疫及加強清消措施，惟機場旅客入境動線與感染管控規劃未臻完善，亟待研謀改善：歐美國家新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，因Omicron變種病毒具高度傳染力，自110年第4季起日益擴大，復因聖誕節假期人口大量移動引發疫情大爆發，如美國於111年1月3日單日即有上百萬人確診，連帶使我國境外移入新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）確診病例亦自110年12月下旬起明顯增加。嗣111年1月3日嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心公布首例桃園國際機場清潔人員確診後，陸續發現多名機場相關工作人員確診，進而引發本土社區群聚感染。據衛生福利部（下稱衛福部）於上開機場工作人員染疫後勘查桃園國際機場旅客入境流程，發現機場防疫管理缺失達205項，主要係工作人員缺乏感染管控觀念所致，顯示機場旅客入境動線與感染管控規劃未臻完善，經函請桃園國際機場公司通盤檢討入境旅客動線規劃，加強須與入境旅客接觸之工作人員或其工作區域與入境旅客動線交叉、重疊者之防疫管理措施，暨針對衛福部勘查機場防疫管理缺失，研謀具體改善措施，並持續加強工作人員防疫教育訓練。據復︰A.第一及第二航廈旅客出入境動線分別採平面分離設計，暨分層設計，透過空間及時間進行人員分流，入境旅客下機至指定搭乘防疫車輛地點，皆規劃專屬動線、專用廁所、劃定活動區域，暨指派保全人員引導，並增設自動消毒殺菌設備及增加入境動線設施清消頻率。另自111年1月中下旬起對長程航班及南亞、東南亞等地入境旅客進行落地聚合酶連鎖反應（Polymerase Chain Reaction,PCR）篩檢，陽性者即後送醫院，以避免形成傳播鏈之風險；B.已持續加強須與入境旅客接觸之工作人員或工作區域重疊之防疫管理措施。另自111年1月4日起啟動高風險人員臨時快篩作業，掌握重點監測對象人員之健康情形；C.衛福部勘查機場防疫管理缺失部分，已於111年3月9日完成改善。

（2）　執行交通部委任辦理航空產業紓困補貼相關作業未臻周妥，亟待檢討改善：依桃園國際機場公司辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業之員工薪資、公共服務設施費用及基本維運費用補貼申請要點參至伍規定，補貼對象須為交通部針對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法第8條第1項第7、9、11款所列業者，補貼內容包括員工薪資、公共服務設施費用及基本維運費用（包含員工薪資費、水、電、瓦斯費及營運設備維護費）等3項。經查辦理新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）紓困補貼情形，核有：A.機場商業服務設施業可同時申請員工薪資及基本維運費用補貼，惟該2項目之員工薪資補貼金額計算基礎不一且僅能擇1申領，增加行政作業負擔，宜予簡化；B.部分機場商業服務設施業者同時申領交通部與經濟部性質類同營運補貼等情事，經函請桃園國際機場公司檢討妥處。據復：A.未來視旅客量恢復程度，滾動檢討商業服務設施業補貼項目與計算基礎，以研擬更為簡化之補貼計算方式；B.同時申領交通部與經濟部性質類同營運補貼之業者，計有17人次，已於111年6月10日退還重複申領經濟部營運補貼金額共68萬元，後續將持續向業者宣導不可重複申請其他單位補貼，並進行相關查核，以防杜類同情事發生。

3.　因應疫後航空運輸服務需求將逐漸恢復成長，允宜強化機場營運及服務設施，以提升桃園國際機場競爭力。

桃園國際機場公司為提供旅客安全與便捷之服務，於109年8月委託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）辦理智慧機場專案辦公室推動案，執行項目包括分析新興科技在生活產業應用現況及發展趨勢、探討國際標竿機場智慧化發展方向及應用策略、規劃桃園國際機場各項營運設施智慧化基礎建設方案，及提出擘劃發展桃園國際機場為智慧機場之藍圖等。又為打造優質航空貨運物流作業環境，自105年度啟動國際航空運輸協會（International Air Transport Association,IATA）冷鏈認證工作小組，協助航空及倉儲等業者取得國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心推動之冷鏈認證。經查桃園國際機場公司辦理前揭計畫，核有下列事項：

表2　桃園國際機場與標竿機場智慧化比較

單位：星

|  | 構面 | 智慧化分級 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃園國際機場 | 標竿 機場 | 差異 |
|  | 平均 | 2.1 | 3.1 | - 1.0 |
|  | 旅客服務 | 1.8 | 3.3 | - 1.5 |
|  | 行李貨物 | 2.5 | 3.0 | - 0.5 |
|  | 安全管理 | 2.0 | 3.3 | - 1.3 |
|  | 資源管理 | 1.8 | 2.8 | - 1.0 |
|  | 環境衛生 | 3.0 | 3.2 | - 0.2 |
|  | 綜合性 | 1.7 | 2.8 | - 1.1 |

註： 1.資料時點：截至110年11月底止。

2.資料來源：整理自桃園國際機場公司提供資料。

（1）　推動智慧機場發展，環境衛生構面與標竿機場相當，旅客服務等構面尚須持續強化發展，以提供旅客安全優質與便捷服務：據工研院110年11月提出智慧機場專案辦公室推動案第2次成果報告書，參照標竿機場智慧化4星分級標準，按旅客服務等6個構面、下分31項應用服務，評估桃園國際機場智慧化發展情形。評估結果，桃園國際機場整體智慧化程度為2.1星，與標竿機場平均3.1星，差距1星；按構面別分析，桃園國際機場以「環境衛生」構面智慧化分級獲3.0星為最高，其次為「行李貨物」構面2.5星，相對較低者係「旅客服務」、「資源管理」及「綜合性」構面，分別為1.8星、1.8星及1.7星。復與標竿機場發展智慧化情形相較，除「環境衛生」及「行李貨物」構面差距較小，分別相距0.2星及0.5星外，其餘4個構面均差距1星以上，其中以「旅客服務」差距最大為1.5星（表2）。另就應用服務項目分析，評估結果4星者有「環境感測」1項；3星者有「大眾運輸」等6項；2星者有「停車預約」等17項；1星者有「無障礙服務」等7項。復與標竿機場相較，差異2星者有「導購服務」等8項，差異3星者有「人流分析應用」等4項。經查桃園國際機場現行智慧化發展情形，除「環境衛生」構面與標竿機場相當外，其餘「旅客服務」等構面仍須持續強化，經函請桃園國際機場公司在既有資源及環境下，結合我國資通訊及科技產業發展優勢，按機場安全、服務與管理等面向，積極妥適評估推動智慧機場優先發展應用服務項目，並作為滾動精進第三航站區暨相關基礎設施建設之參據，以提供旅客安全優質與便捷服務。據復：桃園國際機場公司係參採英國非營利獨立調查機構（SKYTRAX） 2019至2021年針對全球最佳機場評比之十大標竿機場智慧化應用服務項目，推動智慧機場。有關旅客服務構面，已評估規劃虛實整合互動式機場資訊系統、自駕航廈（間）無人載具應用等項目，以提供旅客更優質且便捷之服務，將持續以機場發展之重要性、成熟性及急迫性等，進行短、中、長期規劃並滾動檢討。

表3　桃園國際機場第二航廈旅客臉部辨識系統（ONE ID）設置概況

單位：座、臺

| 設備名稱 |  | 數量 | 設置位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 註冊 機（櫃）臺 | 報到櫃檯facepod | 2 | CTR 9、18 |  |
|  | 自助註冊機臺 | 2 | CTR 10、17 |  |
| 安檢口通關作業設備 |  | 2 | 安檢口前 |  |
| 登機門通關作業設備 |  | 4 | 登機門C 6、D 5 |  |

註：1.資料時點：截至110年底止。

2.資料來源：整理自桃園國際機場公司提供資料。

（2）　推動智慧通關系統試辦作業，建立旅客臉部辨識系統（ONE ID），允宜強化推廣試辦及與相關機關溝通整合通關系統，加速全面智慧通關期程，以提升機場國際競爭力：桃園國際機場公司為因應國際發展趨勢，規劃於第二航廈辦理智慧通關系統試辦作業，以出境旅客為試辦對象，經於110年6月委託荷蘭商西達航空資訊網路公司臺灣分公司建置旅客臉部辨識系統（ONE ID），總經費400萬元，包括建置註冊機（櫃）臺4座、安檢口通關作業設備2臺及登機門通關作業設備4臺（表3），自110年12月15日起進行8個月試辦作業，旅客透過臉部辨識系統（ONE ID）事先註冊，建立護照、機票登機證及臉部特徵基本資料，「刷臉」即可進入管制區與登機，不須再出示護照及機票登機證等文件，讓出境更安全及有效通關。據該公司統計，截至111年2月底止，註冊人數3,936人〔111年1月8日至2月15日因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響暫停試辦〕，平均每日約1百人註冊。按入出國程序尚包括內政部移民署（下稱移民署）證照查驗，該署為提供便捷快速通關服務，已建有自動查驗通關系統，惟該公司智慧通關系統試辦作業，尚未與移民署自動查驗通關系統整合。經查國際標竿機場如杜拜機場、東京羽田機場等建置之智慧通關系統均與自動查驗通關系統等整合完成，旅客在完成旅客臉部辨識系統（ONE ID）註冊後，至登機階段均無須再取出護照等文件，除能安全快速通關登機外，並避免非必要之人員接觸，有效達到防疫效果，經函請桃園國際機場公司加速與相關機關協調溝通，儘速整合完成全流程之智慧通關系統，以提升機場國際競爭力。據復：旅客臉部辨識系統（ONE ID）試辦作業預計於111年8月完成，後續將依據試辦成果及參考本部建議，納入未來建置評估。

（3）　因應全球冷鏈空運物流發展，協助航空及倉儲業者取得國際物流冷鏈認證，允宜持續結合相關業者建構冷鏈運輸環境，以提升機場航空貨運市場競爭力：桃園國際機場公司因應全球冷鏈空運物流發展，強化桃園機場航空貨運市場競爭力，自105年度啟動國際航空運輸協會冷鏈認證工作小組，持續協助航空及倉儲等業者取得國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心推動之冷鏈認證，期提升桃園國際機場航空貨運服務加值能力。107年3月22日中華航空公司等6家業者於桃園國際機場第二航廈與IATA簽約合作，參加冷鏈認證訓練輔導課程，中華航空公司並率先於108年取得冷鏈認證，長榮航空公司及長榮航勤公司亦於110年3月取得認證，已初見成效（表4）。查中華航空公司利用冷鏈認證優勢，多次載運我國自購疫苗，並隨全球貨運需求提升，110年1至7月載運冷鏈貨櫃量較109年同期增加220％，呈倍數成長。鑑於空運冷鏈認證為運送重要醫藥及物資之關鍵競爭項目，經函請桃園國際機場公司積極規劃將冷鏈服務納入桃園國際機場新貨運園區，建立桃園國際機場完整冷鏈物流設備與環境，提升機場貨運社群冷鏈（溫控）物流專業能力，創造機場國際航空貨運商機。據復：將持續協助相關業者取得國際冷鏈認證，並積極推動桃園國際機場新貨運園區規劃工作，納入冷鏈相關服務指標，要求進駐廠商須具備相關國際認證，暨按期程投資建造相關溫控設施設備，以打造完善航空冷鏈物流環境。

| 表4 國內航空及倉儲業者參加國際航空運輸協會冷鏈認證訓練輔導課程取得認證概況 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心標誌） | 參加認證訓練業者 | 取得認證業者 |
|  | 中華航空公司、長榮航空公司、 長榮航勤公司、長榮空運倉儲公司、 華儲公司、遠雄航空自由貿易港區公司 | 中華航空公司、長榮航空公司、 長榮航勤公司 |
| 註：1.資料時點：截至110年底止。 2.資料來源：整理自桃園國際機場公司提供資料及擷取自國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心官網。 |  |  |

4.　為強化機場關鍵基礎設施安全防護，進行多元安全防護演練，惟機場陸側重要區域管制及巡查機制未臻周全，亟待檢討改善。

行政院國土安全辦公室於107年5月18日修正國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要，明列國家關鍵基礎設施安全防護（Critical Infrastructure Protection）目標在於維護國家與社會重要功能持續運作，確保攸關國家安全、政府治理、公共安全、經濟與民眾信心之基礎設施與資產安全。桃園國際機場為一級國家關鍵基礎設施，經查安全防護管理情形，核有下列事項：

表5　桃園國際機場關鍵基礎設施安全防護演練項目

| 年度 | 演練項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 淹水 抗議 停電 駭客入侵系統 爆炸 網路中斷 人員死傷 異常行李 |  |  |  |  |  |
| 109 | 疫情 航機事故 人員傷亡 車禍 假訊息 無人機入侵 油槽爆炸 系統異常（航務管理 航班資訊 行李分揀）爆炸 恐攻 未爆彈 |  |  |  |  |  |

資料來源︰整理自桃園國際機場公司提供資料。

（1）　機場陸側非管制區之實體隔離、人員管制及巡邏查察機制未臻周妥：桃園國際機場公司為強化機場面臨緊急狀況之應變能力，在行政院國土安全辦公室指導下，於105年度進行國家關鍵基礎設施防護演練，獲得優等；109年度演習成果經行政院評核為「特優」，公司總經理亦獲「最佳指揮官」獎項。105及109年度防護演練內容主要為天然災害、資通安全及恐攻等項目（表5）。經查桃園國際機場於111年3月11日發生停電事件，主要係第二航廈消防水砲系統整建案承攬廠商之協力廠商未經該公司許可即自行聘用之2名員工，利用第二航廈中央車道消防避難梯及高空工作車進入車道上方之管線區，以油壓剪破壞電纜所致。由於事發地點屬非管制區，且鄰近承攬廠商施工區域，不易察覺有異，致有心人士有機可乘。復查現場雖設有內政部警政署航空警察局（下稱航警局）巡邏箱，惟無近期巡邏之簽到紀錄，又門禁系統僅就車輛進行管制，人員進出並未查驗身分，另消防避難梯及車道上方之管線區缺乏實體隔離，顯示相關安全防制機制未臻完善，經函請桃園國際機場公司檢討改善。據復：已律定部分非管制之重要區域為防護區，擬訂安全防護計畫，俟函報航警局核定後委託保全公司執行。嗣後須具備規定要件（如持有效通行證等）始得進出防護區，並請航警局加強巡邏查察機制。

（2）　機場關鍵基礎設施履約廠商人員管理機制欠完備：桃園國際機場公司第二航廈消防水砲系統整建案契約書第2條第2項第2款及第4款規定，廠商應提送工作人員名冊，所雇用之所有施工人員，派（駐）至工地前應先取得該公司書面許可或備查後始得任用。經查111年3月11日桃園國際機場公司第二航廈電纜遭油壓剪破壞致停電事件涉案之2名員工，為協力廠商未經該公司許可即予聘用之臨時人員，與上開規定未合，顯示臨時人員進出機場陸側非管制重要區域施工相關管控機制欠嚴謹。另查履約及職業安全衛生管理情形，發現施工人員有未接受一般安全衛生教育訓練者5人及訓練證書已屆期未複訓者2人、實施工作人員勤前教育訓練參加人員簽名字跡不同者5人、協力廠商雇用員工未投保勞工保險者12人或安衛人員未常駐工地等情事，經函請桃園國際機場公司檢討查明妥處。據復：已要求工程廠商於簽約後提送人員清冊，進行相關查核及審查，並要求各契約廠商於人員異動後，隨時更新人員清冊提報備查。另有關施工廠商相關違約事實，已先行計罰施工廠商及監造單位32萬餘元，因後續違約情節重大，已通知施工廠商終止契約，將於結算作業時，併同辦理相關作業。

（3）　關鍵基礎設施廠商機具進出管理機制未臻完善：桃園國際機場公司第二航廈消防水砲系統整建案契約書第11條第2項規定，廠商自備機具進場前，應依個案實際需要，將有關資料先送監造等單位審查。桃園國際機場公司承攬廠商安全衛生管理要點第21點規定，承攬廠商須攜帶機具進場作業時，應填具「桃機公司承攬廠商施工機具清冊」。經查111年3月11日協力廠商2名員工利用桃園國際機場第二航廈中央車道消防避難梯進入車道上方之管線區，及攀爬物料堆放區之高空工作車相互接應，使用油壓剪破壞電纜，致第二航廈地下行李場、南側登機廊廳、B2美食街、北側電車系統等機場設施停電，上述之高空工作車並未列於施工機具清冊並向桃園國際機場公司具結，即進入施工區域作業，與上開規定未合，經函請桃園國際機場公司檢討改進，並參據勞動部職業安全衛生署（下稱職安署）營造業安全衛生自主管理作業手冊（108年12月）相關規定（施工機具須經審查確認安全設施符合規定，核發作業許可證始得進場作業），精進施工機具進出非管制重要區域施工之管控機制。據復：將參酌職安署營造業安全衛生自主管理作業手冊，修正該公司承攬廠商安全衛生管理要點相關規定，俾強化機場關鍵基礎設施防護機制。

5.　為強化桃園國際機場空側營運管理，規劃建置跑道監視異物偵測系統，惟評估作業未臻周妥，允宜檢討改善。

桃園國際機場公司自104年度起編列預算辦理跑道監視異物（Foreign Object Debris）偵測系統，辦理期間為104至107年度，計畫總經費3億8,105萬餘元（104年度為976萬元），經於104年度委託財團法人資訊工業策進會辦理「智慧機場資訊整合評估研究案」，依該案期末報告（104年12月16日）智慧化樞紐機場資訊整體規劃成果綜整，將跑道監視異物偵測系統列為空側營運系統優先建置項目，以強化現行營運管理，預計於105至106年間建置完成。經查桃園國際機場公司於105年9月20日以該系統在不同偵測方式下，仍會受到一定條件限制而降低效能，實際經濟效益及運作效能難以查明，爰暫緩辦理。嗣據交通部107年8月29日召開「推動強化桃園機場跑滑道面服務品質及航管作業效率督導」專案小組現地勘查暨研討會議委員建議，再自109年度起編列預算辦理跑道監視異物偵測系統，期程為109至113年度，總經費6億5,537萬7,000元。109年度先辦理概念性驗證（Proof of Concept）及評估作業，預算1,470萬元，由美商科進栢誠公司得標承作，預計於111年完成（表6）。本案自103年間規劃辦理跑

| 表6 桃園國際機場公司規劃執行跑道監視異物偵測系統概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣萬元 |  |  |  |  |
| 計畫次別 | 期程 | 計畫經費 | 執行概況 | 倫敦希斯洛機場跑道監視異物偵測系統運作示意 |
| 第1次 | 104-107 | 38,105 | 104年完成智慧機場資訊整合評估研究案，將跑道監視異物偵測系統列為空側營運系統優先建置項目，嗣經考量系統在不同偵測方式下，會受限制降低效能，爰暫緩辦理。 |  |
| 第2次 | 109-113 | 65,537 | 尚在辦理概念性驗證及評估作業階段。 |  |
| 資料來源：整理自桃園國際機場公司提供資料及網站資料。 |  |  |  |  |

道監視異物偵測系統已逾7年，尚處於概念性驗證及評估作業階段，經函請桃園國際機場公司檢討儘速辦理，以強化機場飛航安全管理。據復：目前全球異物偵測系統多運用毫米波雷達與紅外線低照度攝影機搭配使用偵測跑道異物，惟2種設施各有觀測盲點，仍須透過高速運算及交叉比對方式，方可偵測異物及其所在位置，爰先行辦理概念性驗證，經評估報告結果該系統設備具有實效後，後續將進行工程規劃設計監造服務契約及工程建置招標作業。又本案概念性驗證原履約期限為110年8月31日，惟為求公平、公正、公開邀請廠商參加驗測，新增2次評比會議；另因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及須向國家通訊傳播委員會申請使用無線電頻率及電信管制射頻器材進口等，致履約期限延至111年8月。111年3月已完成相關程序申請，預計8月完成系統概念性驗證及提出評估報告。

6.　推動機場園區重要發展建設計畫，以提升機場設施服務品質，惟部分固定資產建設改良擴充計畫預算執行嚴重落後，允宜加強管控及加速執行，儘早如質完工，以發揮計畫預期之建設效益。

桃園國際機場公司110年度固定資產建設改良擴充預算數24億380萬餘元，連同以前年度保留數55億3,876萬餘元及110年度奉准先行辦理數1億4,440萬元，合計可用預算數80億8,696萬餘元，決算數53億5,137萬餘元，較可用預算數減少27億3,558萬餘元，約33.83％。經查110年度可用預算數執行率未達80％之個案計畫（不含已完工計畫）計有11項，除T1（第一航廈）至T2（第二航廈）之PMS（旅客自動電車輸送系統）與T3（第三航廈）系統整合工程、多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案及建置機場跑道遠距監控系統等3項計畫，已核定停辦，或因第三航站區主體航廈發包落後，配合延後發包致無執行數外，其餘8項計畫中，預算執行率70％以上未達80％者，有南側共同管道機電工程1項；預算執行率50％以上未達70％者，計有桃園國際機場空側設施全面強化工程及臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫等2項；其餘第二航廈擴建工程等5項計畫預算執行率皆未達2％（表7）。據該公司說明，主要係廠商尚未申領預付款、受疫情影響工程執行進度、多次流標，或受關聯標工程執行進度影響等所致，經函請桃園國際機場公司加強相關計畫進度管控及加速執行，儘早如質完工，以發揮計畫預期之建設效益。據復：待發包工程刻依既定期程進行評估、規劃設計或上網公告；已發包工程皆已積極趲趕工進，並督促廠商按契約條件估驗請款，俾提升111年度購建固定資產計畫預算執行率。另為有效管控臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫整體工程進度及預算執行，交通部已成立督導小組，以專案會議方式督導該公司管控計畫執行進度，並協助解決執行困難。

| 表7 110年度桃園國際機場公司固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達80％項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| 計畫名稱 | 可用預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 專案計畫 |  |  |  |
| 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 5,020,998,000 | 3,132,712,291 | 62.39 |
| 桃園國際機場空側設施全面強化工程 | 400,000,000 | 232,575,695 | 58.14 |
| 第二航廈擴建工程 | 38,490,000 | 297,856 | 0.77 |
| T1至T2之PMS與T3系統整合工程 | 80,549,000 | － | － |
| 一般建築及設備計畫 |  |  |  |
| 南側共同管道機電工程 | 27,675,000 | 21,706,888 | 78.44 |
| 建置航機跑道自動異物偵測系統工程計畫 | 200,000,000 | 2,487,541 | 1.24 |
| 西側自來水儲水加壓站工程 | 11,371,000 | 32,352 | 0.28 |
| 新消防西站新建工程 | 7,285,000 | 10,915 | 0.15 |
| 新設桃機（東）161kV變電站暨桃機（一）161kV變電站設備汰換工程 | 405,214,000 | 47,933 | 0.01 |
| 多功能大樓區辦公大樓室內裝修工程案 | 16,824,000 | － | － |
| 建置機場跑道遠距監控系統 | 18,640,000 | － | － |
| 註：1.本表不含已完工計畫預算執行率未達80％項目。 2.資料來源：整理自桃園國際機場公司110年度決算書。 |  |  |  |

（六）　109年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於109年度審核報告營業部分內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表8 109年度審核報告營業部分所列桃園國際機場公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.109年度營運受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響虧損19億826萬餘元，110年度營運亦難樂觀，加以後續年度機場建設資金需求龐鉅，允宜審慎評估疫情對公司營運收支之影響及建設資金需求期程，通盤檢討妥適規劃短、中、長期財務調度因應措施，俾利後續建設推動及機場永續經營。 | 110年度營運持續虧損且加劇，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.」。 |
| 2.固定資產建設改良擴充計畫預算進度未達80％，允宜檢討改善。 | 110年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行進度仍未達80％，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見6.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情紓困補助措施相關作業未臻周妥，允宜檢討改善。 |  |
| 2.新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情對於全球航空相關產業造成嚴重影響，允宜積極蒐集有關資料，審慎評估疫後相關產業發展趨勢，適時規劃調整機場營運及服務設施，提升機場營運彈性，以因應疫後航空客、貨運相關產業需求，確保及提升桃園國際機場競爭力。 |  |
| 3.機場安全管理績效未達預期目標，允宜深入檢討分析原因，研謀具體改善措施。 |  |
| 4.機場基礎設施維護之內部管理機制，容有強化改善空間，亟待檢討改善。 |  |

（七）　其他事項

桃園國際機場公司為使桃園國際機場成為東亞樞紐機場，促進國際機場園區及航空城發展，提升國家競爭力，辦理「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」（期間為110年1月至120年12月，投資金額374億5,600萬餘元），分年編列預算，110年度未編列預算，報准提前動支，補辦以後年度預算1億4,440萬元，110年度決算支用數1億4,440萬元，主要係支付綜合規劃暨基本設計所需經費。

茲將桃園國際機場公司110年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 桃園國際機場股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國110年度 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 16,075,294,000 | 10,364,976,992 | 10,364,976,992 | - 5,710,317,008 | - 35.52 |
| 勞務收入 | 10,284,048,000 | 4,569,140,391 | 4,569,140,391 | - 5,714,907,609 | - 55.57 |
| 其他營業收入 | 5,791,246,000 | 5,795,836,601 | 5,795,836,601 | 4,590,601 | 0.08 |
| 營業成本 | 12,993,884,000 | 12,048,035,474 | 12,048,035,474 | - 945,848,526 | - 7.28 |
| 勞務成本 | 7,198,568,000 | 6,412,669,311 | 6,412,669,311 | - 785,898,689 | - 10.92 |
| 其他營業成本 | 5,795,316,000 | 5,635,366,163 | 5,635,366,163 | - 159,949,837 | - 2.76 |
| 營業毛利（毛損） | 3,081,410,000 | - 1,683,058,482 | - 1,683,058,482 | - 4,764,468,482 | -- |
| 營業費用 | 1,689,066,000 | 1,576,905,333 | 1,576,905,333 | - 112,160,667 | - 6.64 |
| 業務費用 | 1,004,794,000 | 956,337,625 | 956,337,625 | - 48,456,375 | - 4.82 |
| 管理費用 | 684,272,000 | 620,567,708 | 620,567,708 | - 63,704,292 | - 9.31 |
| 營業利益（損失） | 1,392,344,000 | - 3,259,963,815 | - 3,259,963,815 | - 4,652,307,815 | -- |
| 營業外收入 | 26,710,000 | 118,638,160 | 118,638,160 | 91,928,160 | 344.17 |
| 其他營業外收入 | 26,710,000 | 118,638,160 | 118,638,160 | 91,928,160 | 344.17 |
| 營業外費用 | 11,006,000 | 20,807,095 | 20,807,095 | 9,801,095 | 89.05 |
| 財務成本 | 10,806,000 | 7,046,545 | 7,046,545 | - 3,759,455 | - 34.79 |
| 其他營業外費用 | 200,000 | 13,760,550 | 13,760,550 | 13,560,550 | 6,780.28 |
| 營業外利益（損失） | 15,704,000 | 97,831,065 | 97,831,065 | 82,127,065 | 522.97 |
| 稅前淨利（淨損） | 1,408,048,000 | - 3,162,132,750 | - 3,162,132,750 | - 4,570,180,750 | -- |
| 所得稅費用（利益） | 281,610,000 | － | － | - 281,610,000 | - 100.00 |
| 本期淨利（淨損） | 1,126,438,000 | - 3,162,132,750 | - 3,162,132,750 | - 4,288,570,750 | -- |

註：1.本期其他綜合損益1,549,890元，包括確定福利計畫之再衡量數1,937,362元、與不重分類之項目相關之所得稅-387,472元。

2.桃園國際機場公司110年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點，暨交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金197,880,000元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.桃園國際機場公司本期淨損3,162,132,750元，除以加權平均流通在外普通股股數2,483,246,344股後，基本每股虧損1.27元。

4.稅前淨損3,162,132,750元，扣除退休金準備53,602,964元，加計備抵呆帳餘額超限數等項目之差異數18,262,634元，無課稅所得、應繳納所得稅及所得稅費用。

| 桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國110年度 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 1,126,438,000 | 1,549,890 | 1,549,890 | - 1,124,888,110 | - 99.86 |
| 本期淨利 | 1,126,438,000 | － | － | - 1,126,438,000 | - 100.00 |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 1,549,890 | 1,549,890 | 1,549,890 | -- |
| 分配之部 | 1,126,438,000 | 1,549,890 | 1,549,890 | - 1,124,888,110 | - 99.86 |
| 其他所得者 | 732,184,000 | － | － | - 732,184,000 | - 100.00 |
| 提撥地方政府 | 131,793,000 | － | － | - 131,793,000 | - 100.00 |
| 其他依法分配數 | 600,391,000 | － | － | - 600,391,000 | - 100.00 |
| 留存事業機關者 | 394,254,000 | 1,549,890 | 1,549,890 | - 392,704,110 | - 99.61 |
| 填補虧損 | － | 1,549,890 | 1,549,890 | 1,549,890 | -- |
| 法定公積 | 112,644,000 | － | － | - 112,644,000 | - 100.00 |
| 特別公積 | 281,610,000 | － | － | - 281,610,000 | - 100.00 |
| 虧損之部 | － | 5,062,094,556 | 5,062,094,556 | 5,062,094,556 | -- |
| 本期淨損 | － | 3,162,132,750 | 3,162,132,750 | 3,162,132,750 | -- |
| 累積虧損 | － | 1,899,961,806 | 1,899,961,806 | 1,899,961,806 | -- |
| 填補之部 | － | 5,062,094,556 | 5,062,094,556 | 5,062,094,556 | -- |
| 事業機關負擔者 | － | 5,062,094,556 | 5,062,094,556 | 5,062,094,556 | -- |
| 撥用盈餘 | － | 1,549,890 | 1,549,890 | 1,549,890 | -- |
| 待填補之虧損 | － | 5,060,544,666 | 5,060,544,666 | 5,060,544,666 | -- |

註：本表「其他所得者」項目，係依國際機場園區發展條例規定，提撥予機場園區所在地之直轄市政府、分配予民航事業作業基金。

| 桃園國際機場股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國110年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 1,408,048,000 | - 3,162,132,750 | - 4,570,180,750 |  | -- |
| 利息股利之調整 | 10,006,000 | 5,676,474 | - 4,329,526 |  | - 43.27 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 1,418,054,000 | - 3,156,456,276 | - 4,574,510,276 |  | -- |
| 調整項目 | 3,327,648,000 | 1,222,942,314 | - 2,104,705,686 |  | - 63.25 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 4,745,702,000 | - 1,933,513,962 | - 6,679,215,962 |  | -- |
| 收取利息 | 800,000 | 1,633,126 | 833,126 |  | 104.14 |
| 支付利息 | - 10,806,000 | - 4,256,230 | 6,549,770 |  | - 60.61 |
| 退還（支付）所得稅 | - 1,563,514,000 | - 372,681,084 | 1,190,832,916 |  | - 76.16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,172,182,000 | - 2,308,818,150 | - 5,481,000,150 |  | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 減少基金及長期應收款 | － | 4,000,000 | 4,000,000 |  | -- |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 82,717,000 | 51,682,235 | 134,399,235 |  | -- |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 2,403,801,000 | - 5,557,958,644 | - 3,154,157,644 |  | 131.22 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 2,486,518,000 | - 5,502,276,409 | - 3,015,758,409 |  | 121.28 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） | － | 6,900,000,000 | 6,900,000,000 |  | -- |
| 其他負債淨增（淨減） | － | 203,128,103 | 203,128,103 |  | -- |
| 其他籌資活動之現金流出 | - 732,184,000 | － | 732,184,000 |  | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 732,184,000 | 7,103,128,103 | 7,835,312,103 |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 46,520,000 | - 707,966,456 | - 661,446,456 |  | 1,421.85 |
| 期初現金及約當現金 | 11,017,069,000 | 3,094,267,225 | - 7,922,801,775 |  | - 71.91 |
| 期末現金及約當現金 | 10,970,549,000 | 2,386,300,769 | - 8,584,248,231 |  | - 78.25 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園國際機場股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國110年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 110年12月31日 |  | 109年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 49,542,455,898 | 100.00 | 47,633,771,443 | 100.00 | 1,908,684,455 |  | 4.01 |
| 流動資產 | 6,952,633,763 | 14.03 | 7,051,892,892 | 14.80 | - 99,259,129 |  | - 1.41 |
| 現金 | 2,386,300,769 | 4.82 | 3,094,267,225 | 6.50 | - 707,966,456 |  | - 22.88 |
| 流動金融資產 | － | － | 4,990,000 | 0.01 | - 4,990,000 |  | - 100.00 |
| 應收款項 | 2,542,831,302 | 5.13 | 3,160,056,639 | 6.63 | - 617,225,337 |  | - 19.53 |
| 存貨 | 47,680,318 | 0.10 | 51,950,333 | 0.11 | - 4,270,015 |  | - 8.22 |
| 預付款項 | 1,691,546,010 | 3.41 | 336,061,638 | 0.71 | 1,355,484,372 |  | 403.34 |
| 短期墊款 | 284,275,364 | 0.57 | 404,567,057 | 0.85 | - 120,291,693 |  | - 29.73 |
| 基金、投資及長期應收款 | 11,000,000 | 0.02 | 15,000,000 | 0.03 | - 4,000,000 |  | - 26.67 |
| 長期應收款項 | 11,000,000 | 0.02 | 15,000,000 | 0.03 | - 4,000,000 |  | - 26.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,275,843,047 | 85.33 | 40,182,866,380 | 84.36 | 2,092,976,667 |  | 5.21 |
| 土地改良物 | 8,982,655,852 | 18.13 | 9,260,508,519 | 19.44 | - 277,852,667 |  | - 3.00 |
| 房屋及建築 | 13,464,816,439 | 27.18 | 13,914,011,466 | 29.21 | - 449,195,027 |  | - 3.23 |
| 機械及設備 | 3,312,734,178 | 6.69 | 3,562,515,067 | 7.48 | - 249,780,889 |  | - 7.01 |
| 交通及運輸設備 | 1,048,016,770 | 2.12 | 1,143,950,736 | 2.40 | - 95,933,966 |  | - 8.39 |
| 什項設備 | 531,275,693 | 1.07 | 516,456,193 | 1.08 | 14,819,500 |  | 2.87 |
| 購建中固定資產 | 14,936,344,115 | 30.15 | 11,785,424,399 | 24.74 | 3,150,919,716 |  | 26.74 |
| 無形資產 | 124,396,863 | 0.25 | 63,252,344 | 0.13 | 61,144,519 |  | 96.67 |
| 無形資產 | 124,396,863 | 0.25 | 63,252,344 | 0.13 | 61,144,519 |  | 96.67 |
| 其他資產 | 178,582,225 | 0.36 | 320,759,827 | 0.67 | - 142,177,602 |  | - 44.33 |
| 遞延所得稅資產 | 121,076,188 | 0.24 | 121,463,660 | 0.25 | - 387,472 |  | - 0.32 |
| 什項資產 | 57,506,037 | 0.12 | 199,296,167 | 0.42 | - 141,790,130 |  | - 71.15 |
| 資產總額 | 49,542,455,898 | 100.00 | 47,633,771,443 | 100.00 | 1,908,684,455 |  | 4.01 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，110年底及109年底各有1,429,047,580元及1,153,728,587元。

2.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採平均法計算。

4.期末已提撥退休金資產2億4,854萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）3億2,486萬餘元。

| 桃園國際機場股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國110年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 110年12月31日 |  | 109年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 12,513,794,894 | 25.26 | 7,444,527,579 | 15.63 | 5,069,267,315 |  | 68.09 |
| 流動負債 | 11,360,583,333 | 22.93 | 6,438,903,795 | 13.52 | 4,921,679,538 |  | 76.44 |
| 短期債務 | 6,900,000,000 | 13.93 | － | － | 6,900,000,000 |  | -- |
| 應付款項 | 3,881,711,946 | 7.84 | 5,412,214,154 | 11.36 | - 1,530,502,208 |  | - 28.28 |
| 本期所得稅負債 | 559,021,626 | 1.13 | 931,702,710 | 1.96 | - 372,681,084 |  | - 40.00 |
| 預收款項 | 19,849,761 | 0.04 | 94,986,931 | 0.20 | - 75,137,170 |  | - 79.10 |
| 其他負債 | 1,153,211,561 | 2.33 | 1,005,623,784 | 2.11 | 147,587,777 |  | 14.68 |
| 負債準備 | 449,120,498 | 0.91 | 504,660,824 | 1.06 | - 55,540,326 |  | - 11.01 |
| 什項負債 | 704,091,063 | 1.42 | 500,962,960 | 1.05 | 203,128,103 |  | 40.55 |
| 權益 | 37,028,661,004 | 74.74 | 40,189,243,864 | 84.37 | - 3,160,582,860 |  | - 7.86 |
| 資本 | 24,832,463,440 | 50.12 | 24,832,463,440 | 52.13 | － |  | － |
| 資本 | 24,832,463,440 | 50.12 | 24,832,463,440 | 52.13 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 12,196,197,564 | 24.62 | 15,356,780,424 | 32.24 | - 3,160,582,860 |  | - 20.58 |
| 已指撥保留盈餘 | 17,256,742,230 | 34.83 | 17,256,742,230 | 36.23 | － |  | － |
| 累積虧損 | - 5,060,544,666 | - 10.21 | - 1,899,961,806 | - 3.99 | - 3,160,582,860 |  | 166.35 |
| 負債及權益總額 | 49,542,455,898 | 100.00 | 47,633,771,443 | 100.00 | 1,908,684,455 |  | 4.01 |