壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，掌理議決市規章、市預算、市特別稅課、臨時稅課及附加稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提案事項、市議員提案事項、審議市決算之審核報告、接受人民請願，及其他依法律或上級法規賦予之職權。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括召開定期及臨時大會，以審議本市預算等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者1項，係出國考察業務受疫情影響延後辦理，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數18萬餘元，決算審核結果，審定實現數24萬餘元，較預算增加5萬餘元（27.18％），係報廢公務機車收入較預計增加。

2.歲出預算數2億858萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億8,589萬餘元（89.12％），應付保留數300萬元（1.44％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億8,889萬餘元，預算賸餘1,969萬餘元（9.44％），主要係多項活動受疫情影響，縮小規模或取消辦理之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計456萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數456萬餘元（100.00％），主要係出國考察業務受疫情影響延後辦理，及部分經費支出用途尚有疑義，須續予保留處理。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關1個，營業基金1個、非營業特種基金5個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管僅市政府1個機關，負責基隆市民政、財政、地政、教育、農業、工業、交通、觀光、社會福利、勞工行政等自治事項，並受上級政府補助監督，執行委辦事項等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫40項，下分工作計畫102項，包括貫徹實施地方自治、提振基隆市產業升級、改善投資環境、加強市場管理、加強農漁業推廣工作、辦理都市更新業務、制訂交通發展政策、加強停車場管理及維護、辦理發展與改進國教計畫暨國中小校務發展計畫、積極推展全民教育、推展社會福利事業各項措施、辦理全市下水道、河川、抽水站、水門等巡防及興建維護工程、新闢改善拓寬道路工程等重要施政項目，其中已執行完成者53項；尚在執行者48項，主要係綜合體育場停車場工程、要塞司令部（停六）停車場工程、海洋觀光計畫、國門廣場第1階段工程、老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫、基隆嶼濱海遊憩步道及周邊景觀改善工程等案尚在規劃或施工中，須保留繼續執行；未執行者1項，係教育人員執行職務意外傷亡之慰問金無申請案件。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數175億1,079萬餘元，經追加預算4億5,454萬餘元，追減預算7,899萬餘元，合計178億8,634萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數67萬餘元，主要係增列已收繳特別統籌分配稅，減列實現數2,225元，係減列誤列之罰鍰及雜項收入，及減列應收數2萬元，係減列溢列之應收罰鍰；審定實現數160億5,498萬餘元，應收保留數8億3,409萬餘元，主要係要塞司令部（停六）停車場、基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程、國門廣場工程、綜合體育場停車場工程等中央補助計畫，尚待中央依工程進度核撥，須保留繼續執行；合計決算審定數為168億8,907萬餘元，較預算減少9億9,726萬餘元（5.58％），主要係少子女化對策及學前幼兒就學補助計畫、公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等中央補助款較預計減少，及土地標售收入未執行。

2.以前年度歲入轉入數計18億1,369萬餘元，決算審核結果，修正增列減免數6萬元並同額減列應收保留數，係增列業經核定之罰鍰註銷款；增列實現數2萬餘元並同額減列應收保留數，係增列誤列已收繳屬109年度之罰鍰收入等，及減列實現數2萬元並同額增列應收保留數，係減列核屬108年度之罰鍰收入；審定實現數9億4,166萬餘元（51.92％），減免數5,728萬餘元（3.16％），主要係信義區義六路及中正區正榮街雨水下水道改善工程、整建長照衛福據點計畫、八斗子漁港智慧漁業創新場域營造計畫、七堵區工建西路暨俊賢路沿線人行道改善工程等案，中央政府依實際需要撥入補助款；應收保留數8億1,474萬餘元（44.92％），主要係社會住宅包租代管第2期計畫、希望之丘山城社區通廊系統建構計畫、基隆轉運站擴充鐵公路轉乘接駁服務、大基隆歷史場景再現整合計畫等中央補助計畫，依執行進度撥款，尚未撥入補助款項。

3.歲出原編列預算數152億454萬餘元，經追加預算4億259萬餘元、追減預算8,767萬餘元，並因辦理正濱漁港周邊地區歷史紋理與都市再生計畫、基隆山海城串聯再造計畫工程變更設計、基隆市中心區重大建設計畫關聯性交通分析及策略規劃委託技術服務等案，經動支第二預備金1,922萬餘元，合計155億3,869萬餘元，決算審核結果，審定實現數126億2,218萬餘元（81.23％），應付保留數17億6,280萬餘元（11.34％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為143億8,498萬餘元，預算賸餘11億5,370萬餘元（7.42％），主要係少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助、公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等中央補助計畫依實際需要減少支付之賸餘，及實際進用員額較少、教育人員退休給付及債務利息依實際支用等之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計28億242萬餘元，決算審核結果，審定實現數13億6,688萬餘元（48.78％），減免數6,215萬餘元（2.22％），主要係中山一、二路共同管道興建及八斗子漁港智慧漁業場域統包工程變更設計之經費結餘；應付保留數13億7,339萬餘元（49.01％），主要係基隆轉運站擴充鐵公路轉乘接駁服務、興建基隆轉運站暨周邊環境改善工程、中山橋及31號橋梁改建計畫、基隆山海城串連再造計畫1、2階段工程等案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

市政府主管僅基隆市公共汽車管理處1個單位，主要業務係便利市民交通、發展大眾運輸系統服務等。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫計有行駛公里、載客人數、營運收入等3項，實施結果，因城際快捷公車開設、替代交通工具選擇多元化及疫情影響，致營運量均未達預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨損3,101萬餘元，較預算淨損6,598萬餘元，減損3,497萬餘元，約53.00％，主要係員工薪資、獎金及交通及運輸設備折舊較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

市政府主管包括（一）作業基金：公共造產基金、實施平均地權基金；（二）特別收入基金：公益彩券盈餘分配基金、身心障礙者就業基金、地方教育發展基金等，共5個單位。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有經營各項公共造產事業、辦理重劃區內環境維護工程、社會福利事項及身心障礙者就業服務、辦理國民教育、充實各項設備、推廣全民體育、市民終身教育、特殊學前教育及學生事務輔導等16項，實施結果，計有中正公園遊客服務中心暨停車場租金及權利金收入、停車場租金收入、地價基準地查估委外調查作業、重劃區業務、福利服務計畫、一般行政管理、身心障礙者就業服務、高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、教育業務相關行政管理與建築及設備等15項，因依業務實際需要減少支付，及校舍整建及活動中心等工程尚在辦理中，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘194萬餘元，較預算賸餘260萬餘元，減少66萬餘元，約25.31％，主要係公共造產基金停車場租金因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）影響簽准同意減收所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘5億7,256萬餘元，與預算短絀2,999萬餘元，相距6億255萬餘元，主要係地方教育發展基金相關計畫依實際支用結餘及人事費賸餘。

四、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，供市政府作為決定112年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）歲出預算規模持續擴增，惟自籌財源不足，仍仰賴上級政府補助收入挹注支應，有待賡續落實各項開源作為；歲入歲出整體執行實現率欠佳，且以前年度尚有懸列多年計畫仍未完成，亟待督促加強檢討研謀改善。

基隆市政府持續爭取中央補助款並致力辦理基隆再生翻轉多項指標工程，105至109年度獲中央補助計畫型案件決算金額由105年度24億5,488萬餘元，增加至109年度37億2,045萬餘元，增幅達51.55％，惟仍有教育處及產業發展處等單位實際未獲核定補助者計20案324萬餘元，全數保留至以後年度繼續執行者計18案3億996萬餘元，及105至109年度財產售價歲入決算數占預算數未及4成情形連年發生，均影響爭取中央經費推動各項公共建設所需配合財源之籌措；另111年度總預算案內經中央核定計畫型補助計畫總經費48億餘元，需由地方自籌財源7億4,116萬餘元，然債務舉借預算數44.44億餘元，亦較110年度增加20.81億餘元，惟未來財政於自籌財源項目及金額增加有限情況下，債務負擔勢必加重。又基隆市109年度歲入及歲出保留至下年度繼續執行金額為105至109年度次高，金額分別為20億5,773萬餘元、44億2,738萬餘元，且呈逐年增加趨勢，其中仍有以前年度保留經費部分計畫執行有欠積極，致長年未能結案。時值基隆市近年以首都都會區域的高度，輔以巧實力與執行力，走出另類城市治理典範之重要時刻，建請允宜積極開拓財源，並研謀提升計畫籌劃及預算執行能力，避免排擠後續年度施政計畫之推展，督促各機關單位確實檢討保留款未結清原因，暨加強欠稅與應收行政罰鍰清理績效，積極開發公有閒置土地再利用等，並就未來各項補助計畫所需地方配合款，預為研謀規劃財源籌措方式，提升財政適足性及自主能力，以維財政永續發展。

（二）辦理大基隆歷史場景再現整合計畫修復文化資產，彰顯歷史文化價值，其中部分文化資產已完成修復並開放民眾免費參觀，建請積極招商委外經營，以增加政府收益，達成計畫預期效益。

文化局為藉由紀念性建築，作為歷史空間敘事基礎，彰顯基隆市多重歷史文化價值，規劃辦理大基隆歷史場景再現整合計畫，案經文化部於105年7月核定計畫後，嗣於109年9月18日再核定修正計畫，計畫總經費9億1,628萬餘元（文化部補助6億1,690萬餘元，自籌2億9,938萬餘元），其中「基隆要塞司令部官邸」、「基隆要塞司令部校官眷舍」、「基隆要塞司令部」、「市長官邸」、「旭丘指揮所」及「漁會正濱大樓」等6項市定古蹟及歷史建築文化資產，將依據歷史文化資源特色及場所屬性定位、導入常態經營，帶動周邊社區、商家、旅遊業者可共享之文化經濟，並依促進民間參與公共建設法（下稱促參法）規範，辦理招商委外經營。經查該局於109年6月委外辦理上開6項文化資產整體營運評估專業服務案，依該案期末報告書各文資據點之土地租金初步分析，按促參法招商委外經營及市有財產管理條例出租分別試算6項文化資產之每年租金收入為681萬元及1,205萬元，復查「市長官邸」102年間完成修復、「基隆要塞司令部校官眷舍」及「基隆要塞司令官邸」亦於109年間完成修復再利用工程，分別於103年1月及109年10月開放民眾免費參觀，另「漁會正濱大樓」修復再利用工程已於110年間完工，至「基隆要塞司令部」及「旭丘指揮所」等2項修復再利用工程原預定完工日期分別為110年8月間，惟受疫情影響致執行進度落後尚未完工。鑑於前揭「市長官邸」等6項文化資產業已耗資4億5,953萬餘元辦理修復作業，建請積極活化利用，研議委外經營或辦理出租，以促進地方經濟發展及增加政府收益，達成計畫預期效益。

（三）和平島水資源回收中心設備利用率偏低，雖連年辦理河川清理及水質監測計畫，惟對於水質提升成效不大，允待加速下水道建置，增進污染處理設備使用效率，並加強監督民生污水防治措施辦理情形，提升河川污染整治成效。

基隆市政府為改善基隆市河川及港灣水體環境品質，建置和平島水資源回收中心（工程經費26億2,299萬餘元）並自98年7月啟用，主要處理北港河系家戶污水，設計處理污水量為平均每日6萬3,500噸。嗣因水資源回收中心將屆使用年限，另爭取內政部營建署補助2,240萬元改善進流污水磊、刮泥及清渣收集等設備，延長設施使用年限至119年。截至109年底止，基隆市污水下水道接管戶數計58,313戶，接管率已達37.44％，為全國排名第五位，該府雖持續推展基隆市污水下水道分期實施計畫，惟因管線工程尚在施工中，污水平均進流量不足，致水資源回收中心實際處理量每日僅約1萬噸，設備使用率長期偏低，污水處理效能仍有待提升；另環境保護局107至109年度已獲行政院環境保護署補助辦理多項水質監測及水環境污染防治計畫，經費共計2,732萬餘元。據該局監測「北港系河川（即旭川河、田寮河、南榮河及西定河）」、「基隆港港域」、「長潭漁港、望海巷漁港、潮境公園」等周邊海域水質結果，前開監測位置檢測水質污染程度，經與108年度相較，其中田寮河與月眉溪交界等6處污染程度有加重情形，污染情形未明顯改善，主要係河川兩旁密集住宅區排放之生活污水致水質持續惡化，又部分社區專用污水下水道、預鑄式建築物污水處理設施及化糞池等，未能落實操作處理設施並定期清理，致生活污水長年污染河川水體。按基隆市政府已積極爭取中央政府前瞻基礎建設計畫經費4億1,770萬餘元，於西定河等4條市區河川辦理水質改善現地處理設施工程，希有效改善基隆市整體水環境，為提升整體施政成效，建請加速污水下水道建置，提升接管率，以增進污染處理設備使用效率，並加強監督民生污水防治措施辦理情形，確實削減民生污水污染量，達成水環境改善目標。

（四）辦理重大公共建設計畫，各階段管控未臻周延，影響計畫預算執行成效，亦衍生相關不經濟支出及執行成果未如預期，建請研謀因應。

重大公共建設計畫之推動為市政府施政重點，執行成效攸關市民生活品質，基隆市政府規劃推動道路、交通轉運站、漁港設施等重大公共建設計畫，並訂頒「基隆市政府施政計畫執行考核作業要點」等規定，由各權責單位管控計畫及經費執行進度。110年度該府暨所屬各機關辦理5,000萬元重要公共建設共計32件，經統計可支用預算計18億6,772萬餘元，截至9月底止實際執行數10億504萬餘元，執行率僅53.81％，預算執行成效未如預期。復依市政府110年1至9月重大公共建設計畫執行情形資料列載落後原因及執行情形，主要係用地尚未取得、規劃設計或工程履約管理未周全等，其中部分計畫或因延宕工期衍生相關費用，或因規劃、工程履約管理未周全，致執行成果未如預期，諸如：工務處辦理「中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）」，因未確實辦理用地時程管控及施工作業時程而延誤完工期程，肇致額外支付施工及委託監造廠商求償相關管理經費共計9,650萬餘元（包含施工廠商7,413萬餘元及委託監造廠商2,237萬餘元）；產業發展處辦理「基隆市八斗子智慧漁業創新場域統包工程」，以統包辦理招標前未事先取得施工用地，決標後主要施工（興建製冰廠）用地無法全面取得而未施作，且未審慎研訂後續契約變更採購需求，又再增加經費及施工工期耽延開放使用近年餘；觀光行銷處辦理「基隆轉運站暨周邊環境改善工程」，未確實執行圓形鋼構材料品質督導，無法及時發現全區圓形鋼構材料不符契約圖說並採取有效因應措施，且該府未儘速確認審定後續處理方式，肇致該計畫進度嚴重落後，截至原預定於110年 8月完工日止，施工進度未達70％，迄未達成興建轉運站之目標。綜上，各項工程執行延宕肇因各階段管控未周妥所致，建請督促所屬積極辦理各項重大公共建設計畫，對於進度落後計畫加強督促改善，並請強化類案工程執行中工程進度管制，及避免嗣後發生額外支付施工及委託監造廠商鉅額求償或執行成效未如預期類案情事發生。

五、災害防救相關預算執行情形之查核

依據災害防救法第43條及其施行細則第19條規定略以，實施災害防救之經費，由各級政府按災害防救法所定應辦事項，依法編列預算；各級政府依災害防救法第43條第2項規定調整當年度收支移緩濟急。據110年度基隆市地區災害防救計畫，災害防救預算之範圍含災害防救任務之減災、整備、應變與復建經費之相關預算等。經統計基隆市災害防救預算，各相關局（處）原編列預算900萬餘元，並動支第一、二預備金及移緩濟急3,048萬餘元，合計3,948萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,790萬餘元，如加計災害準備金預算數2億1,550萬元核定動支之執行結果（實現數3,738萬餘元、應付保留數1,736萬餘元），合計決算審定數為9,265萬餘元（表1）。

表1　災害防救相關預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 主管機關 名稱 | 主管災害事項 | 預算數 |  |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 原列災害 防救預算數 | 新增災害防救預算 |  |  |  | 合計 | 實現數 | 應付 保留數 |
|  |  |  |  | 小計 | 動支第一預備金 | 動支第二預備金 | 移緩 濟急 |  |  |  |
| 合計 |  | 254,986 | 224,505 | 30,480 | 258 | 3,112 | 27,110 | 92,658 | 75,295 | 17,363 |
| 災害準備金 |  | 215,500 | 215,500 | － | － | － | － | 54,752 | 37,389 | 17,363 |
| 小計 |  | 39,486 | 9,005 | 30,480 | 258 | 3,112 | 27,110 | 37,906 | 37,906 | － |
| 市政府 | 水災、坡地災害、陸上交通事故、公用氣體、油料管線與輸電線路災害、旱害、職災、寒害、水利設施災害等；因應「嚴重特殊傳染性肺炎」採購相關物資。 | 33,129 | 3,149 | 29,980 | 258 | 2,612 | 27,110 | 31,791 | 31,791 | － |
| 消防局 | 風災、震災（含土壤液化）、火災、爆炸、火山、核子事故災害 | 6,356 | 5,856 | 500 | － | 500 | － | 6,114 | 6,114 | － |

資料來源：整理自各機關提供資料。

六、重要審核意見

# （一）歲入歲出相抵雖有賸餘，惟重要建設計畫胥賴上級政府補助款及統籌分配稅款挹注，亟待賡續研謀拓增自籌財源善策，並妥為規劃及控管計畫型補助經費，以維財政永續發展。

基隆市110年度總決算審定歲計賸餘5億2,184萬餘元，已連續10年（101至110年度）賸餘，顯示基隆市政府持續推動之財政改善措施已見成效，惟查110年度總預算執行情形，仍有下列待改進事項：

圖1　基隆市自籌財源占歲入比率

資料來源：整理自106至110年度基隆市審核報告。

1.積極爭取上級政府補助款，惟各項重要建設計畫胥賴補助款挹注支應，允待賡續研謀拓增自籌財源，以健全地方財政發展：經查基隆市106至110年度接受上級政府補助及協助收入預算數由106年度78億9,367萬餘元，增至110年度115億7,121萬餘元，增幅達46.59％，顯示各項重要建設計畫胥賴上級政府補助款挹注支應；又基隆市106至110年度歲入總決算由106年度171億3,104萬餘元，至110年度擴增為205億5,557萬餘元，然自籌財源占歲入決算比率由106年度29.34％，降至110年度僅23.62％（圖1），另基隆市106至110年度歲出總決算由106年度165億1,508萬餘元，至110年度擴增為200億3,371萬餘元，增幅約21.31％，自籌財源占歲出決算比率亦由106年度30.43％，降至110年度24.24％，顯示自籌財源增加不易，未能隨同歲出規模擴增而增加，財務負擔仍重，又自籌財源決算審定數110年度48億5,556萬餘元，亦為近5年最低，經函請市政府研謀拓增自籌財源，以維財政永續發展。據復：囿於地方經濟發展有限，地方稅課增加實屬不易，已拓增童軍暨生態遊學中心、東岸立體停車場等場地權利金或租金收入，並辦理停車場新建工程，增加自籌財源，以達財政健全。

圖2　基隆市計畫型補助收入預算執行情形

資料來源：整理自106至110年度基隆市審核報告。

2.部分計畫型補助經費未獲足額補助，財產售價歲入科目短收情形頻仍，允待加強預算籌編及控管計畫執行進度：經查基隆市106至110年度計畫型補助收入預算數由106年度25億5,187萬餘元，增至110年度48億6,928萬餘元，增幅90.81％，惟預算執行結果，決算審定數介於21億4,921萬餘元至42億3,397萬餘元間（圖2），預算短收金額及比率分別介於2億3,359萬餘元至6億3,531萬餘元、5.91％至17.22％之間，其中110年度短收6億3,531萬餘元，為數最鉅，主要係教育處執行少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助計畫、公立高中以下學校電力系統改善計畫及充實全民運動環境計畫等3項，中央依實際情形撥款，合計短收4億201萬餘元；次查106至110年度財產售價歲入決算短收金額介於882萬餘元至2億6,235萬餘元之間，短收比率61.40％至100％之間，主要係部分年度未執行土地標售案，經函請市政府加強管控已獲核定補助計畫執行進度，避免因未及執行而遭取消補助，並審視以往年度執行實況審慎籌編年度概算，妥適匡列財產售價預算額度，避免短收情形。據復：將加強控管各工程或規劃設計等案件執行進度，並將審視財產售價以往年度執行情形，作為編列預算之參考。

3.歲出應付保留數專案保留比率偏高，又總決算歲出賸餘數逐年增加，影響後續年度施政計畫之推展，允待積極辦理，強化預算執行能力，以提升施政效能：經查基隆市110年度總決算歲出應付保留審定數20億4,303萬餘元，連同以前年度歲出轉入數之未結清數21億1,344萬餘元，共計41億5,647萬餘元，占歲出預算數及以前年度歲出轉入數之15.77％，屬專案保留者合計41億730萬餘元，比率高達98.82％，保留原因主要係工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工等，其中保留金額較鉅之計畫，主要為海洋觀光計畫、要塞司令部（停六）停車場工程計畫、信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程、綜合體育場停車場工程等，保留金額龐鉅，不利後續年度施政計畫之推展；次查，基隆市總決算106至110年度歲出決算賸餘數分別為12億8,959萬餘元、16億1,526萬餘元、18億3,206萬餘元、18億7,986萬餘元及18億8,753萬餘元，占年度預算數比率7.24％、8.54％、8.98％、9.11％及8.61％，顯示各年度歲出預算仍未衡酌各種增減因素與以前年度執行情形，切實檢討編列額度，經函請市政府積極辦理工程設計並控管發包進度，強化計畫預算執行力，並審慎覈實編列預算，妥為控制歲出預算規模。據復：部分工程或計畫已辦理驗收作業中，嗣將檢討並落實管制執行進度，並本零基預算精神，審慎覈實精算編列各項預算，以提升行政執行績效。

# （二）公共債務控管措施已具成效，惟近年來推動各項重大施政計畫自籌金額龐鉅，尚需透由舉借債務以維收支平衡，且未來或有給付責任負擔仍沉重，允待加強財務管理並強化開源措施，以提升政府整體財務效能。

圖3　基隆市公共債務未償餘額及債務比率變動情形

資料來源：整理自106至110年度基隆市審核報告。

基隆市政府近年來積極推動景觀改造及道路交通改善等重大建設計畫，107至111年4月間獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻基礎建設計畫第1期至第3期特別預算補助計畫292項，總經費80億3,972萬餘元，分由中央補助經費62億558萬餘元及該府籌措配合款18億3,413萬餘元支應，其中須於嗣後年度自籌編列約5億2,242萬餘元，負擔之自籌款金額龐鉅；又近年因受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）疫情影響，政府各項收入未如預期，自籌財源收入已自108年度52億1,240萬餘元，降至110年度48億5,556萬餘元，該府為推展各項政務並維收支平衡，部分配合款財源仍仰賴舉債支應，截至110年底公共債務未償餘額為76億元，公共債務比率為28.97％，雖為近年來最低（圖3），惟仍達債限比率50％以上，債務管理容有加強改善空間；次查截至110年底止，基隆市未列入公共債務法債限規範之政府未來或有給付責任事項，包括應負擔舊制公教人員及教育人員退休金、及須提撥天外天垃圾資源回收（焚化）廠重罝成本等預計將造成未來重大財務負擔之支出，共計193億4,985萬餘元，雖較109年度199億8,583萬餘元，減少6億3,598萬餘元，惟款項仍高；又近年該府積極爭取中央補助經費，投入修復文化館舍、改建地方創生場域及興建重大工程，舉如：太平青鳥書店、市長官邸、基隆要塞司令部校官眷舍等，各該設施完工後後續營運仍需自行籌措財源及人力進行管理維護工作，未來財務負擔仍重，經函請市政府督促所屬機關加強財務管理並強化開源措施，積極籌措財源納編預算執行，以提升政府整體財務效能。據復：為加速興辦市政建設向中央爭取補助款，爰自籌款亦同步成長，已加強財務管理並透過各專戶集中支付統一調度，以減少向金融行庫調借資金，嗣後當賡續推動開源節流措施及各項財政精進作為，持續改善財政結構，以求財政健全。

# （三）持續推動各項重大建設或施政計畫，並訂定績效指標及管制考核機制，惟間有計畫執行進度落後或經費管控欠佳，允待研謀改進，以提升施政成效。

基隆市政府為落實施政計畫、實現施政願景、提升施政效能，訂有「基隆市政府施政計畫執行考核作業要點」及「基隆市政府中央一般性補助款基本設施補助計畫執行績效考核要點」等規章，據以列管各項計畫執行情形，並於基隆市政府全球資訊網揭露，各年度施政計畫及施政績效成果報告。經查市政府及所屬機關重要施政計畫考核情形，核有下列事項：

1.部分施政計畫執行進度落後，有待依據執行實況，滾動檢討指標及目標值之訂定，並研議相關因應措施，俾順遂推動施政計畫：依110年度市政府及所屬各機關施政績效成果報告列載，110年度施政計畫關鍵策略目標計176項，並訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicator，KPI）501項加強管考，執行結果，施政目標已達成者411項（82.04％）、未達成者90項（17.96％），其中目標值達成度低於80％者56項（11.18％），較109年度之25項增加，又該府110年度施政計畫KPI之目標達成度82.04％，較109年度之91.21％，下降9.17個百分點，係因部分計畫及活動雖因疫情影響停辦或延後辦理，或因規劃或執行作業延宕，或配合政策停辦等情影響實際執行進展，惟待依據執行實況，滾動檢討指標及目標值之訂定，並研議相關因應措施，經函請市政府檢討改善。據復：已責請各執行單位檢討改善，嗣將依據執行實況滾動式檢討績效指標及目標值之訂定，以提升市政府整體施政效能。

2.間有部分列管500萬元以上施政計畫執行進度落後，允應督促相關單位針對癥結研謀改善，並落實管考機制，以提升政府施政效能：經查市政府列管500萬元以上施政計畫195項，截至110年底，已執行完成者60項、金額14億6,157萬餘元，未完成者135項、金額112億536萬餘元，其中計畫總累計執行進度落後者計有89項，占未完成項數之65.93％；又108至110年度執行進度落後之計畫項數，占各該年度未完成項數之比率分別為61.47％、62.26％及65.93％，比率略呈增加趨勢，按該府雖定期辦理計畫列管及考核會議，逐案檢討計畫執行進度，惟計畫執行欠佳情形仍未有效改善，督導及考核機制容有加強改善空間，經函請市政府允應督促相關單位針對計畫執行進度落後癥結研謀改善，並落實管考機制，以提升政府施政效能。據復：部分計畫或工程受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）影響導致缺工、缺料，或物價上漲等，影響推行進度，已責請各執行單位，針對落後案件研擬解決對策，以利計畫能儘速完成。

3.基本設施補助計畫之發包及驗收執行成效尚有提升改善空間：行政院110年度核定基隆市基本設施補助計畫計292項，執行結果，已發包決標者287項，已完工者259項，計畫總預算36億541萬餘元，累計執行數32億6,749萬餘元，執行率90.63％，已較109年度之90.58％，略幅增加0.05個百分點，惟據行政院國家發展委員會考核全國各縣市政府辦理基本設施補助計畫執行情形，基隆市之「發包率」及「驗收率」，自108年度之99.65％、89.90％，逐年遞減至110年度之98.29％、86.99％，主要係部分計畫前置規劃作業欠周延，未及完成發包作業，致計畫執行進度落後，或計畫已完工而驗收作業未能於年度內完成等，經函請市政府檢討改善。據復：每月定期督促各承辦單位積極趕辦，並適時提報市務會議報告，以提升計畫執行績效。

4.運用一般性補助款推動各項施政計畫，惟部分補助經費計畫尚無執行數或執行率偏低：市政府110年度辦理社會福利、教育及基礎設施補助經費計畫計43項、20項，及292項，多數計畫尚能依預計目標執行，惟查基本設施補助經費計畫計有2021基隆好食活動等8項計畫，或因受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）影響，相關活動延期舉行、或因前置規劃作業欠周延，延宕招標期程或未及完成發包作業等，致計畫無實際支用數；另社會福利、教育及基礎設施補助經費計畫執行率未達80％者共計78項，部分計畫或因履約管理未盡周妥，影響付款進度，或工程已施作完竣，惟未及時完成經費核銷作業，計畫之籌劃及執行容有改善空間，經函請市政府檢討改善。據復：將加強督促及控管廠商施作進度，並於完工後趕辦驗收、請款及付款作業，以提升執行率。

# （四）自籌財源不敷支應人事支出，人事費占比仍高，且約聘僱及臨時人員逐年增加，允待妥適調整組織業務及配置合理員額，以因應市政建設及整體業務發展。

| 依據地方行政機關組織準則第27條規定，地方行政機關應定期辦理組織及員額評鑑，作為機關組織之設立、調整或裁撤及員額調整之依據。基隆市政府及所屬機關106至110年度決算 表2 編制外人力與決算員額情形 單位：人、％、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 決算員額 | 編制外人力 |  |  | 編制外人力占決算員額比率 | 人事費 （含地方教育發展基金） |  |
|  |  | 合計 | 約聘僱 | 臨時 |  |  |  |
| 106 | 6,673 | 1,178 | 371 | 807 | 17.65 | 8,920,148 |  |
| 107 | 6,569 | 1,222 | 392 | 830 | 18.60 | 9,299,148 |  |
| 108 | 6,610 | 1,236 | 400 | 836 | 18.70 | 9,113,946 |  |
| 109 | 6,631 | 1,245 | 428 | 817 | 18.78 | 9,017,582 |  |
| 110 | 6,498 | 1,249 | 438 | 811 | 19.22 | 9,014,009 |  |
| 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

員額由6,673人降至6,498人，另進用約聘僱及臨時人員由1,178人增至1,249人，占決算員額比率約由17.65％提高至19.22％（表2），呈逐年增加趨勢；復分析106至110年度人事費（含地方教育發展基金人事費）介於89億2,014萬餘元至92億9,914萬餘元間（表2），惟人事費占歲出決算審定數均逾40％，亦為自籌財源之1.7倍以上（圖4），自籌財源不足支應人事費情形並未改善，已然成為財政沉重負擔。按市政府及所屬機關110年度計有93個機關單位（包括市政府所屬綜合發展處等14處、府外機關稅務局等21個、54所學校、3個幼兒園及家庭教育中心），惟該府106年及108年間僅辦理教育處、

圖4　人事費占歲出決算及自籌財源比率

資料來源：整理自106至110年度基隆市審核報告。

稅務局及各區戶政事務所等3機關單位組織員額評鑑，有待檢討加速辦理員額評鑑作業，妥適調整組織業務及配置合理員額，以因應市政建設及整體業務發展，經函請市政府研謀妥處。據復：為因應市政建設及整體業務發展，已依規定辦理員額評鑑或以人力資源管理方式，作為機關組織調整或裁撤及員額調整之依據，嗣將持續進行人力調整優化，使人力配置更合理，以提升整體行政效能。

# （五）已辦理山坡地住宅社區安全檢查，惟檢查對象未包含尚未成立管理組織之社區，允待積極輔導設立管理組織，並妥為籌謀因應措施，以保障居民生命財產安全。

依加強山坡地住宅安全維護執行要點規定，縣（市）政府應定期檢視及更新列管之山坡地住宅資料，對於列管山坡地住宅社區，每年應於防汛期前，委請各相關專業公會辦理轄區內之山坡地住宅社區安全檢查；直轄市、縣市政府應將尚未成立管理委員會之山坡地住宅社區，列為優先輔導對象。經查截至110年底止，基隆市應報備成立管理組織之社區計有639件，已完成設立並報備者計387件，報備率為60.56％，較109年底設立報備者379件、報備率59.97％，均略有提升，惟查上開輔導成功案件未包括山坡地住宅社區；次查，基隆市政府110年度列支30萬元委託辦理山坡地住宅社區安全檢查業務，合計檢查139件，其中評定為B級（有立即之危險性及目視即可判斷告知改善項目）者11件、C級（現場勘查無立即之危險性，要求社區注意維護）者114件，另現場無擋土設施及相關水保設施，無須評定者14件，惟截至111年4月15日止，屬未成立管理委員會或推選管理負責人之山坡地社區部分，均未納入委託辦理上開安全檢查範疇，相關行政作為有欠積極，影響山坡住宅之安全維護作業，經函請市政府積極輔導未成立管理委員會之山坡地住宅社區，儘速依規定設立管理組織，並妥為籌謀因應措施，以保障居民生命財產安全。據復：考量基隆市現有檢查量能及確保山坡地住宅之安全，後續將採調閱基隆市災害潛勢圖並套疊其災害潛勢範圍，優先輔導潛勢範圍內未成立管理組織之社區，分階段輔導以作為後續山坡地檢查之對應窗口，確保住戶之安全。

# （六）辦理AIoT戰情室系統建置計畫，建構智慧交通整合平臺，惟部分設備設置及管理情形未盡完備，允待檢討改進。

基隆市政府規劃辦理「交通AIoT（人工智慧物聯網）戰情室系統建置計畫」（Artificial Internet of Things，AIoT），計畫總經費2,583萬餘元（交通部補助2,195萬餘元，自籌387萬餘元），執行期程自109年1月至111年7月，預計辦理提升交通控制系統功能、路側設備汰換更新、建立多元資訊分析平臺及決策支援平臺等項目。經查計畫執行情形，核有：1.109及110年度已汰換交通號誌之通訊模組分別計18處、50處，惟查109及110年度契約工作需求書僅規範廠商汰換交通號誌通訊模組須與AIoT戰情室系統連線整合測試，尚未將號誌控制器相容性檢視作業納入契約執行，未來AIoT戰情室系統分析大數據結果，易有無法透過通訊模組傳達指令予號誌控制器調整號誌燈號之虞；2.交通處轄管公有路外停車場計有22處，截至110年10月底止仍有18處停車場未納入系統，並於「基隆市即時交通平臺」即時揭露剩餘車位訊息，不利用路人參考；3.截至110年10月18日已建置電子標籤偵測器19處、車輛偵測器10處及資訊可變標誌牌面21處等路側設施，惟經運用QGIS軟體套疊分布情形，設備多集中於中正區，共設置電子標籤偵測器15處（占78.95％）、車輛偵測器3處（占30.00％）、資訊可變標誌牌面8處（占30.10％），不利大數據探勘與分析全市資訊暨提供決策支援之用。據復：1.後續將號誌控制器相容性檢視作業納入契約執行，並逐年檢討汰換舊有號誌控制器；2.除已停止營運之開元停車場外，業於110年底完成21處公有路外停車場資料介接上傳至基隆市即時交通平臺；3.因近年觀光景點每逢假日交通壅塞，爰於台2線至正濱漁港等聯外道路布建電子標籤偵測器等路側設施，俾及時發布周邊交通路況與剩餘停車格位資訊，以便民眾可提前進行改道。

# （七）部分營運中工廠未辦理建築物公共安全申報，列管機制未臻周妥，允待檢討改進，保障民眾安全。

基隆市建築物公共安全申請網站

（圖片來源：基隆市政府建管便民服務網站）

依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第5條及附表規定，「工廠」屬C類工業、倉儲類，申報期間為7月至9月間，並以樓地板面積1,000平方公尺為申報頻率之基準，每2年或每4年申報1次。經查基隆市政府為維護轄內建築物之公共安全及衛生，除書面審查各建物公共安全申報資料外，另委託辦理申報案件之檢查及複查作業，108至110年度分別為328件、327件及320件，以提升建築物公共安全簽證及申報品質，保障民眾安全。經據基隆市政府產業發展處提供110年4月23日基隆市工廠名冊，與基隆市政府都市發展處列管應辦理建築物公共安全檢查申報清冊勾稽結果，發現部分營運中之工廠多年漏未列管且遲未辦理申報作業，共計44家，不利維護公共安全，經函請市政府檢討研謀改善。據復：已陸續函請各工廠依規定辦理建築物公共安全檢查及申報，截至111年4月底止，均已申報完竣；另定期向目的事業主管單位查詢工廠設立名單，妥為建立列管機制，以健全建築物公共安全管理制度，保障民眾安全。

# （八）規劃設置公有停車場改善轄內交通秩序及停車環境，惟部分工程執行進度未如預期，又路邊停車收費作業未盡周妥，允待檢討改進，以提升公共利益。

基隆市政府為提供民眾停車空間並改善交通秩序，已設置路外停車場計22處，路邊停車收費路段計41處、停車格1,868格，並於108至109年間研擬「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」，向交通部申請並獲核定總經費共計10億2,839萬餘元，預計可增加汽車位951格、機車位713格。經查停車場營運管理及路邊停車收費情形，核有下列事項：

1.推動停車場興建計畫改善轄內停車問題，惟執行進度未臻理想：市政府於108至109年間辦理改善停車問題計畫，規劃興建要塞司令部（停六）等5處公有停車場，惟截至110年底止，除「要塞司令部（停六）停車場工程」1案尚能依預計進度執行外，餘4案實際執行進度較預計進度落後3.1個百分點至39個百分點，據說明或因受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID－19）影響，施工人力不足；或因辦理變更設計，延後施作期程；或因施工成本調漲，招標作業未盡順遂，遲未完成工程發包等，經函請市政府加強列管停車場興建計畫執行進度，針對落後癥結積極研謀改善，俾提升計畫執行成效。據復：除「愛一路機車停車場工程」1案因涉及未來基隆捷運路線規劃，經決議暫緩處理外，餘3案已督請各機關積極趕辦，並加強列管計畫執行進度，以提升計畫成效。

表3　110年度基隆市公有路邊停車收費情形

| 單位：件、新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 繳費方式 |  | 繳費件數 | 代收金額 | 代收手續費 |
| 合 計 |  | 1,081,756 | 53,263,019 | 3,434,241 |
| 臨櫃繳費 |  | 10,270 | 681,230 | － |
| 代收 機構 | 小 計 | 1,071,486 | 52,581,789 | 3,434,241 |
|  | 便利商店 | 781,908 | 38,797,524 | 3,289,560 |
|  | 第三方支付 | 232,603 | 11,251,255 | 46,521 |
|  | 電信及金融機構 | 56,975 | 2,533,010 | 98,160 |

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

2.支付便利商店代收路邊停車之手續費頗鉅，允宜加強宣導多元化繳費管道，提升繳費便利性，減輕政府財政負擔：市政府自99年起增加便利商店代收停車費，並於105年6月陸續提供第三方支付及電信業者代收等多元化繳費管道，並由該府支付代收手續費。經查基隆市110年度路邊停車費繳費件數共計108萬餘件，金額5,326萬餘元，其中除民眾自行至路邊停車管理中心櫃檯繳納者計1萬餘件（0.95％）外，餘107萬餘件（99.05％）均由代收機構收繳，其中以便利商店78萬餘件（72.28％）為大宗，第三方支付者23萬餘件（21.50％）次之，電信業者及金融機構5萬餘件（5.27％）再次之（表3），顯示便利商店為民眾主要繳費管道；又查該府110年度支付代收停車費手續費計343萬餘元，其中支付便利商店328萬餘元，已逾整體手續費支出之九成，經估算平均每筆支付便利商店手續費約為4.21元，遠高於第三方支付每筆手續費0.2元、電信及金融機構每筆手續費1.72元，經函請市政府允宜加強宣導並鼓勵民眾善加利用電子支付及第三方支付等多元化繳費管道繳交停車費，以提升繳費便利性，並降低政府代收手續費支出。據復：已與支付業者合作，在開立繳費單時輔以夾單宣導、張貼海報及發放宣傳單等方式鼓勵以其他方式繳費，以增進代收路邊停車之成本效益。

3.已辦理路邊停車欠費追繳清理作業，惟逾期未繳案件仍多，且部分案件累積欠繳金額頗鉅，亟待依規定落實辦理：按該府為加強催繳逾期停車費未收繳案件，前於104年度訂定「基隆市政府辦理路邊停車欠費追繳清理計畫」，持續追繳並辦理欠繳案件移送強制執行作業，惟查基隆市108至110年度停車費逾期未繳案件各為6,479件、6,458件及7,101件，金額為148萬餘元、163萬餘元及196萬餘元，均呈增加趨勢；另分析停車費欠繳車輛明細資料，截至110年底止，基隆市欠繳停車費者計65,749輛次，共欠費1,291萬餘元，其中部分車輛累積欠繳金額已逾10萬餘元，且甚有連年於市區頻繁停車卻遲未繳款情事，該府僅移送101至108年度之欠繳案件8,609件、金額224萬餘元，占全部案件及金額比率約13.09％、17.40％，相關催繳機制未盡周妥，經函請市政府積極辦理催繳及欠繳案件移送強制執行作業。據復：將檢討並加強催繳、逾期舉發及移送行政強制執行作業，以提升清理績效。

# （九）配合中央政策強化學生交通車輔導管理機制，惟車輛安全設備審查程序及督導管理仍待強化，以保障學生乘車安全。

教育部為建立學生交通車輔導管理機制，於102年7月4日修訂學生交通車管理辦法，並自108年度起補助公私立幼兒園汰換暨新購幼童專用車。基隆市政府教育處配合中央政策持續強化學生交通車安全管理，108至110年度補助辦理汰換暨新購幼童專用車實施計畫經費共961萬餘元，共計汰換學生交通車17輛及新購11輛。經查學生及幼兒交通車管理情形，核有下列事項：

1.學生交通車安全設備審查程序未盡周妥，有待檢討並強化審查機制，以確保行車安全：依據學生交通車管理辦法第4條及第12條規定，購置學生交通車應經縣（市）主管機關核准後，向公路監理機關申請牌照，並於領照後15日內報縣（市）主管機關備查；學生交通車內應於適當明顯處設置滅火器、行車影像紀錄器、緊急求救設施等符合規定之安全設備。經查教育處對於有關幼童、學校及短期補習班提報新購或汰換學生交通車，雖就業者檢送之車輛資料卡、行照及駕照影本、駕駛人體檢表、汽車駕駛執照審查證明書、近3個月核發之警察刑事紀錄證明書等相關文件，進行書面審核並完成核備作業，惟業者所附資料未含車內安全設備照片或證明文件，亦未建立學生交通車安全設備之抽查機制，經函請市政府檢討改善。據復：將注意於每月辦理路邊聯合檢查及年度評鑑時，加強幼童專用車滅火器及安全設備等檢核，嗣並於審查項目增列提供安全設備照片，以確保交通車安全設備之合規性。

| 2.學生交通車聯合稽查未攔獲交通車比率達3成，且間有白牌車違法載運學生情形難以落實裁罰，形成稽查漏洞：依學生交通車管理辦法第17條規定，主管機關應會同公路監理機關及警察機關實施學生交通車路邊臨檢；路邊臨檢以每月至少辦理2次為原則。經查教育處每月會同監理單位、警察局共同辦理學生交通車聯合稽查，110年截至9月底止計稽查17 表4 稽查學生交通車攔獲疑似白牌車載運情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案號 | 稽查日期 | 稽查地點 | 稽查時之乘載兒童人數（註1） |  |  |
| 1 | 110.1.12 | 二信高中 | 幼兒 | - |  |
|  |  |  | 學童 | 3 |  |
|  | 110.1.19 | 正濱國小 | 幼兒 | - |  |
|  |  |  | 學童 | 7 |  |
|  | 110.2.24 | 二信高中 | 幼兒 | - |  |
|  |  |  | 學童 | 5 |  |
| 2 | 110.1.19 | 正濱國小 | 幼兒 | 2 |  |
|  |  |  | 學童 | 5 |  |
|  | 110.5.13 |  | 幼兒 | 1 |  |
|  |  |  | 學童 | 5 |  |
| 3 | 110.1.19 |  | 幼兒 | - |  |
|  |  |  | 學童 | - |  |
|  | 110.5.13 |  | 幼兒 | 4 |  |
|  |  |  | 學童 | 3 |  |
| 註：1.載運7歲以下兒童為幼兒，7歲以上為學童。 2.資料來源：整理自基隆市政府教育處提供資料。 |  |  |  |  |  |

次，其中6次未攔獲學生交通車，占35.29％，另疑似白牌車（同車主或駕駛人）經攔獲逾2次以上者計有3案（表4），車上搭載學童3至7人不等，據說明因未能證實與特定補習班相關而無法裁罰等，有待會商相關單位檢討稽查作業方式，以提升稽查成效，經函請市政府檢討改善。據復：已與監理站及警察局協調聯合稽查方式，以提高攔獲比率，另於110年11月3日函請各學校加強宣導搭乘合法專車之重要性，以保障學生行車安全。

3.短期補習班業者間有未依法辦理學生交通車及駕駛人核備申請程序，或配置隨車人員情事，未積極督導改善：兒童及少年福利與權益保障法第90條規定，以未經核准或備查之車輛載運學生，或未配置符合資格之人員隨車照護學生等情形，由教育主管機關處公私立學校校長、短期補習班或兒童課後照顧服務中心負責人罰鍰，並命其限期改善。本室於110年11月間運用教育部建置之直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統，與教育處提供基隆市幼童專用車與學生交通車路邊安全檢查表比對結果，間有短期補習班以交通車載運學童已數月餘，惟學生交通車及駕駛人資料未及時報該處核備，或延未於管理系統確實登載或更新核備資料，該處亦未通知改善；該處110年1至9月交通車路邊安全檢查表，未登載短期補習班及幼兒園學生交通車之隨車人員姓名者計有6筆，亦未依規定核處罰鍰等情形，經函請市政府檢討改善。據復：已加強列管輔導依規定辦理並確實登載管理系統，嗣並加強攔查業務及追蹤改善情形。

# （十）為提升整體運動競技實力及培育專業人才，設立體育班及基層運動選手訓練站，惟未妥為聘任專任運動教練及建構完整培訓體系，有待研謀改善，以完善運動教育環境。

基隆市政府教育處為培育運動專業人才及完善運動教育環境，針對田徑等15項運動項目於八斗高中等12所學校設立38班體育班，及於信義國小等45所學校設立85處基層運動選手訓練站，110年度全國中等學校運動會競賽結果，基隆市獲4金8銀5銅等共計17面獎牌，競賽成績及體育推廣獲致成效。該處110年度向教育部體育署申請推動各級學校體育班、基層運動選手訓練站經營管理與運動訓練、辦理運動競賽及聘任專任運動教練等計畫，總經費3,051萬餘元（中央補助款2,595萬餘元，自籌經費455萬餘元）。經查其執行及管理情形，核有下列事項：

1.部分基層運動選手訓練站教練未具備教練證照，及部分體育班學校未依規定設置專任運動教練：據110年度基隆市基層運動選手訓練站培訓計畫列載，基隆市設立85處基層運動選手訓練站，培訓選手計926人，惟查建德國小等11處訓練站所聘選教練未具備教練證照者有17名，且部分學經歷非與體育相關。另依高級中等以下學校體育班設立辦法第10條規定，學校設體育班者，每校至少置專任運動教練1人。經查110學年度八斗高中、南榮國中每年級設立1班體育班，發展田徑、跆拳道、排球、網球等運動項目，迄至110年11月尚未配置專任運動教練等情形，經函請市政府檢討改善。據復：已請尚未取得教練證之人員積極取得教練證，另八斗高中及南榮國中因尚在評估應否退場，爰未聘任專任運動教練，將視檢核結果決定應否聘任。

2.部分體育運動項目僅於國中端設立體育班，允待完善培訓體系，以達培育運動專業人才之目標：教育處為推動體育發展及訓練運動人才，業於全市24所國小、12所國中及9所高中職輔導設立基層運動選手訓練站，另於12所國高中設立體育班。經查部分運動項目僅於國中端設立體育班，如明德國中推展「射擊」運動項目，另中正國中推展「民俗體育」運動項目，因基隆市及其鄰近區域之高中體育班甚少推展同類運動項目，致該校體育班近3個學年度共計167個畢業生中，僅1人畢業後銜續該項運動訓練，允待完善培訓體系，以減少專項訓練或銜接斷層並達培育運動專業人才之目標，經函請市政府研謀改善。據復：射擊項目等運動項目將逐步向國小扎根，以完成體育班三級銜接培訓，及田徑、橄欖球、射箭、射擊、游泳、羽球、排球、跆拳道、籃球、桌球等10種運動項目並已達成三級銜接規劃。

3.部分學校體育班發展委員會組織及運作機制未盡周延，有待檢討強化審議及督導功能：依高級中等以下學校體育班設立辦法第7條及第8條規定，學校申請設立體育班者應設置體育班發展委員會，該委員會應置委員9人至15人，其中專任運動教練及體育班教師人數，應占委員總數三分之一以上；於高級中等學校，應另行增聘體育班學生代表1人至2人擔任委員。經查110學年度基隆市12所設置體育班之學校均已成立體育班發展委員會，各校委員會成員人數介於9至15人間，負責審議體育班課程及教學規劃、學習輔導措施，並督導運動訓練及辦理體育班校內自我評鑑等，惟其中委員代表為專任運動教練及體育班教師人數未達委員會成員總人數三分之一者，計有八斗高中等2校，及未增聘體育班學生代表者，計有中山高中等2校，有待檢討並完備委員會組織及運作機制，以強化審議及督導功能，經函請市政府研謀改善。據復：八斗高中及南榮國中體育班因尚在評估應否退場及未聘任專任運動教練，致委員代表人數不足，另已函請設有體育班之學校應加強注意依規定聘足代表。

# （十一）推動學習扶助方案加強輔導學生，惟教學人員逾3成未完成學習扶助師資研習，及學生受輔率未及5成，有待檢討研謀改善，以達提升學生基本學力之目標。

基隆市政府為提升學生學力，由教育處整體規劃國中小學生學習扶助推動事宜，依據教育部國民及學前教育署（下稱國教署）補助辦理國民小學及國民中學學生學習扶助作業要點，提供學習扶助予學習能力低落學生，以提升基本學力，並依國教署補助辦理國民小學及國民中學學生學習扶助作業注意事項，擬定當學年度推動重點，及追蹤學生學習成效。基隆市109及110學年度獲國教署補助辦理學習扶助方案，經費總計2,572萬餘元及1,949萬餘元。經查其計畫辦理情形，核有下列事項：

1.學習扶助教學人員逾3成未完成規定研習時數，有待督導學校落實辦理：依據上開注意事項六、（一）規定，具有高級中等以下學校合格教師證書者，應接受8小時學習扶助師資研習課程；未取得高級中等以下學校合格教師證書者，大學生及社會人士應符合所定資格，且應接受18小時學習扶助師資研習課程；教學人員修習完成該教育階段學習扶助師資研習課程，始得擔任該教育階段學習扶助授課教師。教育處轄管54所完全中學及國民中小學，109至110學年度教學人員接受學習扶助研習課程情形，有27所學校之教學人員，未依規定完成學習扶助研習課程者達149位（38.50％）及139位（36.58％），顯示學習扶助方案推動多年，惟半數學校仍未能落實辦理，經函請市政府檢討改善。據復：已於相關會議、研習等場合，積極宣導各校學習扶助授課教師參加增能研習，並將學習扶助教學人員專業增能培訓教師研習列入年度行政推動計畫辦理，俾確保執行學習扶助之品質。

| 表5 基隆市國民中學學生受輔率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |
| 學年度 | 受輔率 |  |  |  |
|  | 國語文 | 數學 | 英文 |  |
| 107 | 37.45 | 40.27 | 34.83 |  |
| 108 | 41.15 | 45.72 | 41.58 |  |
| 109 | 44.56 | 49.86 | 47.11 |  |
| 資料來源：整理自基隆市政府教育處提供資料。 |  |  |  |  |

2.學生受輔率未及5成，有待檢討參與意願低落原因並研謀改善：依據國民小學及國民中學學生成績評量準則第11條第2項規定，學生學習過程中各領域學習課程之成績評量結果未達及格標準者，學校應實施補救教學及相關補救措施。經查基隆市109學年度國語文、數學及英文3科未通過測驗人數分別為2,859人、4,548人及2,006人，其中參加受輔人數1,274人、2,268人及945人，受輔率為44.56％、49.86％及47.11％，雖較107及108學年度略有提升，惟仍均低於5成（表5），又基隆市109學年度國民中學會考成績C級學生受輔情形，在國語文、數學及英文3科僅有22.57％、17.49％及14.39％接受學習扶助，受輔率低於3成。鑑於109學年度成長測驗結果，受輔對象各科進步率均高出2至5個百分點，顯示學習扶助開班有實際效益，經函請市政府針對學生參與學習扶助意願低落原因癥結研謀改善。據復：積極鼓勵學校推動學習扶助業務及了解需受輔學生狀況，並透過正式開班與各類調查與輔導機制，加強此類學生之親師連結，轉知測驗報告等相關資訊予學生家長及協助輔導單位，進而提供有效之改善策略。

# （十二）為協助經濟弱勢學生順利就學，推動學校教育儲蓄戶，惟部分學校未按月於網站公告經費收支或公告資料未盡周妥，及管理機制未臻周延，允應研謀改善。

教育部自97年起推動「學校教育儲蓄戶」，鼓勵學校設立專戶，透過公開網路平臺「學校教育儲蓄戶網站」向社會大眾募捐，以協助經濟弱勢、家庭突遭變故學生順利就學。教育處並訂定基隆市推動學校教育儲蓄戶實施暨獎勵計畫（下稱基隆市實施暨獎勵計畫），俾管理基隆市立學校之勸募行為。截至110年10月底止，基隆市立高級中學及公立國民中小學教育儲蓄戶累計1,653萬餘元。經查教育儲蓄戶管理情形，核有下列事項：

1.推動學校教育儲蓄戶實施暨獎勵計畫與中央法規內容未盡相合，有待檢討並完備相關管理機制：教育部為扶助經濟弱勢學生就學，於98年訂頒「教育部推動學校教育儲蓄戶實施要點」，並於109年度修正更名為「高級中等以下學校教育儲蓄戶實施要點」（下稱實施要點），增列學校為使經濟弱勢學生安心就學及情節特殊個案所發起之勸募，須經各該主管機關審查通過後，始得公告於國教署學校教育儲蓄戶網站進行勸募之規定，並將各該主管機關「應」成立學校教育儲蓄戶督導小組之規定修正為「得」。經查基隆市實施暨獎勵計畫於100年度修訂後，迄未依上開實施要點重新檢討並修訂計畫相關內容，有待檢討並完備相關管理機制，經函請市政府檢討改善。據復：將依現行法規修正基隆市實施暨獎勵計畫及基隆市政府所屬各級學校儲蓄戶諮詢及督導小組設置要點，以順利推動學校教育儲蓄戶業務。

| 表6 基隆市屬各級學校教育儲蓄戶公告經費收支情形統計 單位：校、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 合 計 |  | 按月於網站公告 經費收支明細 |  | 未按月於網站公告經費收支明細 |  |
|  | 校數 | 比率 | 校數 | 比率 | 校數 | 比率 |
| 合 計 | 54 | 100.00 | 19 | 35.19 | 35 （註1） | 64.81 |
| 學校網站公告餘額與銀行對帳單勾稽相符 | 15 | 27.78 | 11 | 20.37 | 4 | 7.41 |
| 學校網站公告餘額與銀行對帳單存有差異 | 39 | 72.22 | 8 | 14.81 | 31 | 57.41 |
| 註：1.據教育部學校教育儲蓄戶網站公告資料，19校收支明細最後更新年度為109年，另有1校最後更新年度為108年。 2.資料來源：整理自教育部學校教育儲蓄戶網站（資料日期：110年11月15日）及基隆市政府提供所屬學校110年10月份會計月報資料。 |  |  |  |  |  |  |

2.部分學校未按月於教育儲蓄戶網站公告經費收支，或公告帳戶餘額未盡周妥：依基隆市實施暨獎勵計畫第11條規定，學校除應定期（每月1次）上網公告經費收支及帳目，公告內容應依資訊保護相關規定辦理。經查教育部「學校教育儲蓄戶網站」內，基隆市各級學校公告之教育儲蓄戶帳戶餘額，與地方教育發展基金110年10月會計報告之教育儲蓄戶對帳單帳戶餘額未符之學校計有39校，約72.22％，另截至110年10月底止，尚未於教育部網站公告最新經費收支情形之學校計有35校，約64.81％（表6）；又查109年度教育處彙整各校教育儲蓄戶收支情形報告，其中成功國民中學及和平國民小學未依教育部訂定之「各級學校扶助學生就學勸募條例」規定報請該處備查，經函請市政府檢討改善。據復：已於110年12月17日函請各級學校提送各年度勸募所得與收支報告及帳戶明細，並加強相關事項之宣導事宜；針對帳戶餘額與銀行對帳單金額未符部分，並請各級學校提供銀行對帳單及查證完成後始發文備查。

# （十三）為維護各級學校之校園環境安全，成立校園安全暨災害防救通報處理中心，惟校園暴力與偏差行為通報事件逐年增加，且校安事件有逾期通報或久未結案情形，亟待檢討改善。

教育部為維護各級學校之校園環境安全，於90年7月成立「校園安全暨災害防救通報處理中心」，陸續訂定強化校園安全防護機制實施計畫、校園安全及災害事件通報作業要點等，俾利各地方政府落實校園安全工作並即時掌握校安事件。基隆市政府教育處為配合中央施行之校園安全政策，107年訂定基隆市政府所屬高級中等以下學校（含幼兒園）強化校園安全防護工作計畫（下稱校園安全防護計畫），110年度編列經費173萬餘元（中央補助款139萬餘元，自籌經費34萬餘元）辦理相關業務。經查校園安全防護工作執行情形，核有下列事項：

1.部分學校校園暴力與偏差行為通報事件逐年增加，允待深入探究問題癥結，督導學校研謀強化預防工作：依據教育處提供校園安全事件通報統計資料，108至110年10月底止，各校通報之校園安全事件共計3,829件、6,116人次，並以疾病事件1,606件、2,331人次為大宗，其次以兒少保護事件1,151件、2,045人次，意外事件430件、538人次，及暴力與偏差事件383件、823人次等3類居多；又暴力與偏差行為之通報事件中，涉嫌偷竊、妨礙秩序、鬥毆案件數及人次均呈增加趨勢，且八斗高中（國中部）等8校，110年度通報案件數均較往年增加，防治工作尚有提升空間，經函請市政府檢討改善。據復：教育處與各警政單位、校外會、少年輔導委員會等單位合作，透過治安會報及各項聯繫會議等，加強與掌握各校校園安全情形，每學期並辦理友善校園週活動，針對各項友善校園議題進行宣導。

2.部分學校連年發生逾期通報校安事件情事，允待督促檢討改進，以即時因應並提供支援協助：據108至110年10月底校園安全事件通報統計，逾期通報之校安事件共計77件，其中未依性侵害犯罪防治法、校園霸凌防制準則及兒少法等規定，於知悉案件後24小時內通報相關主管機關者，計35件，以南榮國中逾期通報案件5件最多，另建德國中、碇內國中等2校近3年度均有逾期通報情事，且不乏涉及性騷擾或霸凌等具時效性之緊急案件，顯示部分學校校安通報作業未盡周延，經函請市政府檢討改善。據復：已於110學年度校（園）長會議，宣導各處室應加強橫向聯繫，避免通報逾期事件發生，另於111年3月2日函請各校注意校園安全通報時限。

| 表7 基隆市尚未處理之校園安全事件通報情形 單位：件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件類別 | 合計 | 108年度 | 109年度 | 110年 1至10月 |
| 合 計 | 534 | 312 | 136 | 86 |
| 疾病事件 | 391 | 275 | 82 | 34 |
| 兒少保護事件 | 82 | 18 | 38 | 26 |
| 暴力與偏差事件 | 29 | 8 | 8 | 13 |
| 意外事件 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 安全維護事件 | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 其他 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 管教與衝突事件 | 3 | － | 1 | 2 |
| 天然災害事件 | 1 | － | 1 | － |
| 資料來源：整理自基隆市政府教育處提供110年11月19日資料。 |  |  |  |  |

3.部分校安通報案件久未結案，允應注意檢討改進，掌握學校辦理進度，以健全校安通報機制﹕依校園安全及災害事件通報作業要點第9點規定，各主管教育行政機關應指定專人，每日處理轄屬單位、各級學校校安通報網之通報狀況，俾利即時處理；發現有錯報、漏報及遲報時，要求即時更正或補正。依據教育處提供校園安全事件通報統計資料，108至110年10月底各校通報之校安事件，各年度分別為1,699件、1,253件及877件，惟截至110年11月19日止，尚未處理完竣之案件仍有312件、136件及86件（表7），經函請市政府查明久懸未結原因並掌握校園安全事件處理進度。據復：校園安全及災害事件，涉及事件查證與人物訪談部分均需耗費時日，已於校（園）長會議中提醒各校掌握內部辦理進度，並要求各相關業務承辦人督導各校辦理情形。

# （十四）為深化國際教育培育學生外語能力，積極推展雙語教學，惟未建立成效評估或回饋機制，且未訂定授課教師語文能力檢定門檻，有待檢討改善。

基隆市政府教育處為配合2030雙語國家政策，及因應中小學國際教育白皮書2.0之發布，109年11月訂定基隆市國際教育三年計畫，據以推廣及深化基隆市國際教育，加強培育學生雙語能力，以達成基隆市7大行政區皆設置雙語學校目標。110年度辦理雙語教材、課程及聘任外籍師資等，經費1,288萬餘元。經查雙語教學推動情形，核有下列事項：

1.建置雙語學校打造浸潤式雙語學習環境，惟雙語教學推行已年餘，尚未建立成效評估或回饋機制：教育處為增進基隆市學生雙語能力，業於109學年度輔導中興國小、中華國小等2校成立雙語學校，該處續於110學年度輔導長興國小、成功國小及暖暖國小等3校，並規劃於111學年度另增設2所國小成立雙語學校，以達成各行政區皆設立雙語學校之目標；另擇選百福國中、中正國中及建德國中等3校於110及111學年度轉型為國中雙語學校，及於安樂高中、暖暖高中增設雙語實驗班，以銜續國小雙語教育之學習成效。經查該處自109學年度起，持續推動基隆市雙語學校計畫，並成立雙語輔導團協助課程發展及教學推廣，截至110年11月19日止，雙語教學推行已年餘，惟尚未建立成效評估或回饋機制以具體衡量雙語課程之實施成果。又臺北市及高雄市政府早於107學年度施行雙語教育計畫，或已研訂雙語學校關懷輔導計畫，訂定教學檢核重點並辦理實地訪視作業，或規劃以問卷方式蒐集學生對課程接受程度、語言使用習慣、教學現場遇到之困境等資料，作為後續政策推動之參考，經建請市政府研議建立評估及衡量機制，並可參酌其他市縣成效評估模式，提升計畫成效。據復：基隆市自109學年度輔導學校轉型為雙語學校，自國小一年級起逐年向上推動雙語教育，每月定期召開雙語學校策略聯盟會議，邀請各校校長、行政人員及教師分享校內推動雙語教育之策略方法，提供回饋建議，另定期邀請專家學者及教育處同仁至各校進行實地訪視，藉此蒐集教學困境，作為後續政策推動之參考。

2.參與雙語教學之學科老師通過英語檢定中高級之比率偏低，允宜積極推動學習並提升教師英語專業素養﹕據教育處110年7月6日召開之110學年度國民中學雙語學校計畫審查會議紀錄，會中委員提及雙語學校主要授課者應為領域學科教師，英語教師則為協同教學者。截至110年11月19日止，基隆市計有5所小學及1所國中刻正推行雙語教育，並以生活、健康與體育、彈性學習課程等科目進行英語授課，各校雖配置1名外籍教師協同上課，惟針對該領域之學科老師，未訂定英語能力檢定門檻；另該處雖訂有「基隆市110年度所屬學校參與英語檢定測驗補助計畫」，對現職編制教師於110年度通過英語檢測「筆試或口試」，並達到CEF架構之B2級者（教育部認可英語證照標準相當於中高級）補助報名費，惟據該處110年3月調查資料，基隆市各校可參與雙語教學之各領域學科教師共計125名，其中具備CEF架構B2等級僅23名教師，約占18.40％，顯示雙語師資之英語能力尚有提升空間，允宜積極推動學習並提升教師英語專長，經函請市政府檢討改善。據復：已積極進行教師增能，鼓勵並補助教師參與英語相關檢定、薦派教師參與教育部辦理之「雙語教學在職教師增能學分班」及本市自辦相關雙語教學增能研習，藉此提升教師英語能力。

# （十五）推動長期照顧計畫多元服務項目，惟長期照顧管理中心配置管理人力長期不足，且定期追蹤複評業務未盡落實，及部分地區服務資源布建情形未如預期，允宜研謀改善，以確保服務品質及提升照護能量。

基隆市政府為配合中央長期照顧服務政策之推動及執行，責由基隆市長期照顧管理中心統一辦理收案、評估、派案及後續複評追蹤等，相關「長照2.0整合型計畫」服務經費110年度核定數3億4,319萬餘元，執行金額共計3億2,616萬餘元，執行率為95.04％。經查長期照顧服務業務推動及管理情形，核有下列事項：

| 表8 基隆市長照專員管理個案量情形 單位：人、案、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 年底在職 人數 | 個案管理數 | 每人平均 管理案量 | 離職率 |  |
| 108 | 11 | 3,413 | 310 | 26.67 |  |
| 109 | 13 | 3,439 | 264 | 23.53 |  |
| 110 | 17 | 3,652 | 215 | 22.73 |  |
| 資料來源：整理自基隆市衛生局提供資料。 |  |  |  |  |

1.近3年長期照顧管理專員平均管理案件量，均超逾計畫所訂服務量上限，又人員離職率高達2成，長照複評案件待辦量仍巨：依長期照顧十年計畫2.0第五章略以，各市縣政府長期照顧管理中心係受理申請長照服務之單一窗口，並由衛生福利部編列預算補助照管中心配置長期照顧管理專員（簡稱長照專員）及督導等照管人力，服務量每150至200案配置1名長照專員，每5至7位長照專員設置督導1名。經查基隆市長期照顧管理中心108至110年度聘任長照專員（含督導）人數分別為11人、13人及17人，個案管理數分別為3,413案、3,439案及3,652案，每名長照專員平均收案量分別為310案、264案及215案，已超逾上開計畫所規劃服務量之上限，影響申請案件審查期程與定期追蹤服務時效；又110年底應聘長照專員28人，實際僅聘17位，尚有缺額11名未能補實，且近3年離職率平均高達2成以上（表8），中央補助相關人力經費賸餘款於109至110年度各繳回349萬餘元及915萬餘元；又截至110年底止，辦理長期照顧服務補助案件追蹤並評估長照需要等級等案件，已逾1年之規定期限，仍待辦理複評者達1,272件，經函請市政府研謀善策。據復：依中央訂定標準辦理相關人員聘用及敘薪，並透過網站公告、醫事公會轉知、刊登人力銀行等多種通道辦理人員招募，另將加強輔導協助相關人員職場適應需求，以提升人員的留任意願及確保服務品質；又因照管人力不足，複評案件優先針對身體狀況有改變、服務使用異常情形之個案辦理，後續並將持續補足照管人力。

| 表9 基隆市長照服務涵蓋率及使用情形 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 項 目 | 長照推估需求人數 （A） | 長照給付支付 服務人數（B） | 住宿式及社區式 機構服務人數 （C） | 長照服務使用人數 （D=B+C） | 服務涵蓋率 （E=D/A×100） |
| 108 | 全國合計 | 794,050 | 284,208 | 91,149 | 375,357 | 47.27 |
|  | 基隆市 | 13,316 | 3,518 | 1,630 | 5,148 | 38.66 |
| 109 | 全國合計 | 824,515 | 357,457 | 94,123 | 451,580 | 54.77 |
|  | 基隆市 | 13,831 | 4,564 | 1,607 | 6,171 | 44.62 |
| 110 | 全國合計 | 855,253 | 388,866 | 95,403 | 484,269 | 56.60 |
|  | 基隆市 | 14,350 | 4,813 | 1,568 | 6,381 | 44.47 |
| 註：1.（B）、（C）欄之統計範圍，及（D）、（E）欄之計算方式，係參考衛福部長照網站之「長期照顧十年計畫2.0－長照服務涵蓋率」統計表，依該表定義，（C）欄之社區式機構係指團體家屋，不包括日間照顧、家庭托顧、小規模多機能服務人數。 2.資料來源：整理自基隆市衛生局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

2.持續布建社區整合型及複合型服務中心，惟仍有部分學區尚未完成建置日間照顧機構等，允依地區人口特性及需求，及鼓勵民間服務單位投入辦理長照服務，以提供民眾近便性服務：依長照計畫2.0推動策略略以，規劃以培植社區整合型服務中心（簡稱A單位）、擴充複合型服務中心（簡稱B單位）、廣布巷弄長照站（簡稱C單位）為原則，由中央、地方政府及民間單位三方因地制宜協力布建在地化長照服務輸送網絡。經查市政府於109年度訂定一國中學區一日照中心（含小規模多機能）之計畫目標，截至110年底止，社區整體照顧服務體系（ABC）布建數計10A－135B－60C，較109年單位（9A－125B－60C）成長1A－10B，惟尚有正濱國中、南榮國中、中山高中、安樂國中等4個學區尚未布建日照中心；又近3年（108至110年度）基隆市長照推估需求人數由13,316人增加至110年度14,350人（增加1,034人、比率7.77％），長照服務使用人數由5,148人增加至6,381人（增加1,233人、比率23.95％），服務涵蓋率雖由108年度38.66％提升至110年度44.47％，惟仍低於全國各縣市110年度平均數（表9），允宜妥謀善策，以確保服務量能品質及提升照護量能，經函請市政府檢討研謀改善。據復：將持續積極開發民間資源投入長期照顧服務，並透過跨局處合作，盤點公有閒置空間，積極尋覓適切性的場地，期儘速布建社區式長照機構（日間照顧中心），以滿足各類長照服務之需求。

# （十六）因應人口結構改變建構高齡友善城市，成立高齡友善城市推動委員會，惟考核結果容有改善空間，有待強化防制作為。

圖5 65歲以上高齡人口占比概況 資料來源：整理自內政部人口統計網站資料。

據內政部人口統計，截至110年底基隆市65歲以上長者計有6萬7,246人，占基隆市人口數18.48％，高於全國16.85％（圖5）。基隆市政府101年成立「高齡友善城市推動委員會」，並參考世界衛生組織「高齡友善城市指南」（Global Age－friendly Cities Guide）八大面向，訂定在地指標並辦理考核，經檢視相關業務之推動情形，核有下列事項：

1.高齡者交通事故死亡人數及死亡率未達逐年下降之目標值，另詐騙防制作為及公車採購時程有待強化：基隆市110年度高齡友善城市八大面向，訂有53項指標，執行結果，41項指標尚能達成目標值（或達成率80％以上），11項指標落後【主要係受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，愛心公車、長青學院、血壓量測、健康篩檢及文康活動等項目，或因活動停辦，或參與人次減少，致影響計畫執行】，另高齡者死亡率及平均餘命1項，尚無統計數據。各項業務推動情形，核有：（1）110年度受疫情影響，市政府辦理長青學院、文康活動及健康篩檢等活動多已停辦，高齡者參與活動量已減少，惟110年度基隆市高齡者交通事故死亡人數10人，占全市交通事故死亡人數23人之43.48％，相較109年度高齡者交通事故死亡人數7人，占全市交通事故死亡人數22人之31.82％，高齡者交通事故死亡人數及死亡率未減反增；（2）警察局已與金融機構及超商業者共同合作推動反詐騙機制等措施，110年度受詐騙人數為396人，其中高齡者受詐騙人數36人，占9.09％，較109年度10.01％略有下滑，仍有持續改善空間；（3）公共汽車管理處110年5月10日獲交通部公路總局核定補助購置6輛低地板公車，惟至110年8月24日完成採購決標作業，於111年3月始交車投入營運，有待強化購車時程之管控，經函請妥擬改善措施。據復：（1）將深入里鄰社區、醫療單位等，針對銀髮族加強交通安全宣導，並將持續精進各項交通執法、防制及宣導作為；（2）110年度警察局與金融機構共同攔阻高齡長者受詐案件，計有28件，並將強化網路宣導活動，另俟疫情結束，藉由里民活動或舉辦銀髮族桌遊等方式，加深民眾對詐騙手法之認識，降低遭詐騙風險；（3）低地板公車汰換計畫因未及納入110年度預算，爰循程序補辦預算，且客制化製程履約期程約需6個月，致未於當年度交車驗收加入營運，嗣後將強化採購時程之管控。

2.市政府為優化市區人行空間品質，塑造高齡者無障礙之生活環境，惟110年度改善或新建人行道項目達成率僅45％，為建構友善之公共空間，仍待積極辦理各項改善作業：衛生局110年就高齡化社會八大面向之推動現況進行調查，在「無障礙與安全的公共空間」面向，民眾認為急需改善或提供服務之項目，主要有「騎樓」及「無障礙坡道」等項，顯示人行道等公共設施容有改善空間。另據市政府102年統計，全市人行道總面積為200,960平方公尺，惟基於財政狀況之考量，每年編列預算500萬元，辦理全市人行道修繕及新建工程，改善面積約2,000平方公尺，僅占全市人行道面積1％；又110年度預計改善或新建人行道面積2,500平方公尺，惟實際執行結果，僅完成1,129平方公尺，達成率45％，遠低於目標值，有待積極改善，以建構友善環境，經函請市政府檢討改善。據復：經積極向中央爭取補助經費，推動提升道路品質公共環境改善計畫，110年度於安樂區麥金路修繕及新建人行道約4,700平方公尺，嗣後仍將持續爭取經費改善市區人行空間品質，以塑造高齡者無障礙通行之優質環境。

| 表10 全國失蹤人口概況 單位：人、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 發生數 |  |  |
|  | 總數 | 高齡長者 （65歲以上） | 占比 |
| 108 | 25,759 | 4,335 | 16.83 |
| 109 | 25,077 | 4,591 | 18.31 |
| 110 | 23,598 | 4,782 | 20.26 |
| 註：1.年齡係以失蹤當時年齡計算。 2.發生數指當年度受理案件數。 3.資料來源：整理自內政部警政署網站資料。 |  |  |  |

3.為提高失蹤人口之尋獲率，降低失智者失蹤期間衍生之各類危險，建請研議愛心手鍊結合衛星定位器（GPS）功能之可行性，強化失智者協尋服務：據警政署失蹤人口統計資料查詢網，108至110年度65歲以上失蹤人口，自4,335人增加至4,782人，占失蹤人口比重，自16.83％增加至20.26％（表10），顯示隨著人口結構高齡化，失蹤人口亦呈上升趨勢。又市政府提供持有身心障礙證明、醫師診斷證明等證明文件之市民或其監護人，向社會處及指定單位申請預防走失愛心手鍊，於手鍊上註明失智者編號及聯絡方式，協助其找尋回家的路，惟據警政署統計年報，基隆市110年底因失智及精神疾病之失蹤人口尚有15人未尋獲，倘能將愛心手鍊結合衛星定位器（GPS）功能，透過遠端定位系統，可即時尋獲走失長者，降低失蹤期間衍生之危險，又鑑於嘉義縣政府已運用APP及雲端服務建構完整之失智症協尋網絡，提高走失者之尋獲率，經建請市政府研議參考運用衛星定位等科技功能，強化失智者協尋服務之可行性。據復：現行對中高齡、失智失蹤人口查尋案件仍採調閱監視器、搜查等方式，較為費力、費時且事倍功半，確有需運用衛星定位等科技技術，惟仍需俟設備及維修經費問題解決，或由中央統籌推行，將可提升失蹤人口查尋率。

# （十七）推動重大公共建設充備市政設施，惟部分計畫執行及管理作業未臻周妥，允待檢討改進。

重大公共建設計畫之推動為市政府施政重點，執行成效攸關市民生活品質，基隆市政府暨所屬機關推動110年度建設計畫包括橋梁、生命典藏館、轉運站等，經查核有下列事項：

1.重大公共建設經費執行進度仍有落後情形：市政府訂頒「基隆市政府施政計畫執行考核作業要點」等規定，由各權責單位管控計畫及經費執行進度，並逐月填報預算執行情形表。經查市政府暨所屬各機關辦理5,000萬元重要公共建設計畫32件，年度可支用預算數計34億7,811萬餘元，截至110年底止實際執行數16億25萬餘元，執行率僅46.01％，部分計畫執行進度仍有落後情形，諸如：工務處自108年開始辦理「仁愛橋改建工程」，計畫經費6,000萬元，未事前評估拆除仁愛橋後，周邊人車無可通行替代道路，故研議俟周邊忠二橋及忠三橋改建工程完成後再予施作，耽延計畫經費執行進度；民政處辦理「南榮公墓興建生命典藏館」，計畫經費4億5,863萬餘元，未積極解決先行辦理之暫厝工程履約爭議，影響計畫執行進度；觀光行銷處辦理「調和街轉運站第二期新建工程－主體工程案」，計畫經費8,800萬元，核有多次流標及辦理變更設計，影響計畫經費執行進度等情形，經函請市政府通盤檢討。據復：將持續督促所屬確實管控經費及支用情形，並加強追蹤長期落後計畫，以提升各計畫經費執行成效。

2.未依規定設置符合資格工地主任、品管人員、監造人員等，且間有未確實登錄於公共工程標案管理系統，致影響工程管理情事：經查市政府106至109年間，決標金額大於5,000萬元之工程採購案件，其工地主任、品管人員、監造人員管理情形，核有：（1）文化局辦理「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」、產業發展處辦理「基隆市八斗子智慧漁業創新場域統包工程採購案、工務處辦理「基隆市暖暖消防分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程」及「基隆市暖暖區八堵路雨水下水道工程」等4案，其工地主任均未依營造業法第31條第5項加入全國營造業工地主任公會；另工務處辦理「基隆市暖暖區八堵路雨水下水道工程」，施工廠商派任之工地主任，時為其他營造公司負責人，核有營造業負責人違法兼職擔任其他營造業工地主任情事，違反營造業法第28條規定；復查工務處辦理「基隆市七堵區19、21號橋改建工程」，主辦機關於工程施工期間未注意派至現場執行監造業務之人員，又其品管人員結業證書或回訓證明已逾4年，惟未依規定再回訓；（2）行政院公共工程委員會為確保施工成果符合其設計及規範之品質要求，爰訂定「公共工程施工品質管理作業要點」，並規定各機關應將各工程之基本資料填報於「公共工程標案管理系統」，經查文化局辦理「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」等案，工地主任資料填報錯誤，又工務處辦理「109年度全市道路巡查維護修補工程開口契約（單價標）」、環境保護局辦理「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程等案監造人員資格填報錯誤等，經函請市政府研謀改善。據復：（1）已就廠商未設置符合資格人員，依契約規定扣罰，並通函所屬注意辦理；（2）已要求主辦機關補正，並建立定期清查機制，以期提升公共工程管理成效。

# （十八）政府採購作業之推動尚具成效，惟監督機制與工程採購施工查核作業未臻完備，均待檢討改善。

基隆市政府暨所屬機關110年度辦理採購執行情形之查核結果，經查監督與工程採購施工查核情形，核有下列事項：

1.透過採購稽核小組監督採購執行，惟部分機關採購作業仍有缺失頻仍情事，允宜加強內部控制及審核，提升採購品質：行政院公共工程委員會109年7月14日工程稽字第1091300281號函略以，請採購稽核小組就轄屬採購作業程序不熟稔或稽核曾發現較多問題之機關，增加稽核數量以加強稽核監督，並針對後續採購缺失之改正情形進行複查，俾提升稽核監督效率及效果；又該會110年7月30日工程稽字第11001300282號函，請就工程履約紀錄不佳之機關辦理或廠商得標採購、曾發現較多問題之機關辦理採購，加強選案稽核。該府採購稽核小組108至110年度辦理採購稽核監督案件計648件，發現採購缺失186項，其中以招標文件中之資料錯誤、以不具專業採購能力或經驗之人員辦理採購、公告內容未完全符合政府採購公告及公報發行辦法之規定、決標紀錄記載不全、未確實辦理履約管理等5項缺失類型為主，均已占當年度抽核採購案件2至5成不等，且多為教育處、學校、各區公所等所屬機關辦理，經函請市政府檢討改善，並注意依上開函示加強稽核。據復：已針對缺失集中機關加強稽核輔導，並轉知所屬各機關知悉，以提升採購品質及執行效能。

2.為提升工程採購施工品質，成立工程查核施工小組，間有部分共同性缺失，有待強化查核及追蹤，以確保政府工程管理品質：行政院公共工程委員會111年1月10日工程管字第1100301405號函略以，落實工程施工查核機制，以提升公共工程全生命週期各項管理成效。經查該府工程施工查核小組108至110年度辦理工程施工查核件數計227件，經分析查核發現缺失，以施工日誌未落實執行或未依規定制定格式、品管自主檢查表未落實執行或記載、未依契約規定填報監造報表、未依規定填具施工作業及抽驗材料設備抽查（驗）紀錄表、未製作材料設備檢（試）驗管制總表管控等5項類型為主，占當年度抽核採購案件5至8成不等，經函請市政府注意檢討改善。據復：已加強查核及追蹤，並舉辦教育訓練講習，以主辦單位承辦人員、監造單位及施工廠商人員為對象，提升其專業知能，並強化工程案件品質管理。

# （十九）辦理中山一路、二路拓寬工程，改善基隆市港區與市區交通，惟用地取得及爭議處理等相關作業未盡周妥，允待檢討改進。

基隆市政府為拓寬既有中山一、二路為30至40米道路，改善市區交通及都市景觀，自99年辦理「中山一路、二路拓寬工程（基隆港西岸高架道路拆除替代道路）」，工程契約金額計13億468萬元。經查其執行情形，核有：1.該府劃分為第1至3工區，按第2工區、第3工區、第1工區之順序依序施工，惟未積極取得施工用地，開工後分別延誤第2工區及第1工區之用地取得，施工廠商無法全面施工而延宕完工期程，致完工後施工廠商及委託監造廠商求償；2.廠商無法全面施工而申請展延工期並求償展延日數管理費用，惟該府處理爭議過程，未確實參照法院判決之工期展延衍生費用計算方式，及該府行政處（法制科）意見，作為核認給付施工廠商賠償費用之依據，致雙方認定歧異問題未決，且延遲爭議處理時程等效能過低情事，經函請基隆市市長查明妥處。

# （二十）因應潛在災害風險，加速公有危險及老舊建築物重建或補強，惟轄內建築物耐震能力詳細評估作業未臻完妥，且因未建立定期清查機制，致無法全面掌控執行成效，有待研謀因應。

基隆市政府為因應潛在災害風險，加速公有危險及老舊建築物重建或補強，以確保建築物安全，自107年度起，針對轄內危險公有建築物辦理耐震能力詳細分析評估及補強計有26案，計畫總經費2億5,229萬餘元。經查其執行情形，核有：1.產業發展處辦理「仁愛區博愛公有零售市場耐震補強計畫」、「中正區調和公有零售市場耐震補強計畫」、「祥豐公有零售市場耐震補強計畫」等3案，因未詳為瞭解既有建築物使用需求，亦未審慎檢視既有結構體損壞現況，致詳細評估評定之鋼束制斜撐補強工法，因不符合市場使用需求而無法採用；又警察局辦理「基隆市警察局大樓」，囿於詳細評估時未正確登錄建物基本資料（諸如：既有建物地下結構、建物尺寸……等）及構造變更程度（諸如：既有建物3至4樓係屬增建部分……等），致須大幅變更詳細評估評定之補強工法等，該府因未就詳細評估結果訂定具體審查規範，致各主辦機關無法深入瞭解評估結果，亦影響後續修復補強方案執行；2.該府截至110年底列管應完成耐震能力詳細評估計51件，僅完成42件；又應完成結構補強計32件，僅完成21件，復因各單位未依規定函報主管機關進度落後及迄未完成之原因，且該府未建立定期清查機制，致無法全面掌控耐震能力改善成效，經函請市政府研謀改善。據復：1.該府已通函所屬嗣後加強既有建築物調查，並訂定審查規範，以確保耐震能力詳細評估成效；2.該府已責由主管機關建立定期清查機制，並加強結構補強重建執行進度管控。

# （二十一）辦理污水下水道系統建設，惟執行及管理作業尚未周妥，尚待研酌精進。

基隆市政府為提升都市居住環境衛生，爰辦理污下水道建設計畫，計畫內容主要區分北港、南河2大系統，該計畫期程分為5期（89至120年）實施，第1至2期（89至103年止）係以完成主次幹管、分支管網為主，第3至5期（104至120年）續辦理用戶接管工程，各期實施計畫係採分標執行，建設計畫經費144億4,061萬餘元。經查其執行情形，核有：1.第2期實施計畫包含完成北港第1標至第8標、南河第1標至第7標等15案主次幹管及分支管網工程，惟實際執行結果，其中北港第3標至第8標及南河第4標至第7標，或因延宕發包、或因未辦妥開工前置作業（諸如：施工期間交通維持書、地下管線遷移……等）執行進度未如預期，致延續併入第3期實施計畫執行；2.基隆市污水處理廠處理水量遠低於設計量，且時有進流水量驟增情事，有待研議參考內政部營建署低進流水量操作策略，及臺灣下水道協會建議之進流水管控方式，以提升污水處理效能；3.和平島污水處理廠位處沿海地區，電器儀控系統受鹽害腐蝕損壞，且全廠未建立自動化儀控操作，不利操作及管理；4.經分析主要污水管線阻塞熱點區域，集中於安樂區安樂路二段108、110、112～143號、麥金路420號、七堵區福二街81號……等，其阻塞原因多屬同一污水下水道管渠未順暢、毛髮或油脂硬塊阻塞所致，惟該府現行維護制度，未完整運用地理資訊系統，透過空間面向追蹤污水下水道各段順暢情形，而僅集中辦理單一位置清淤，鑑於臺北市、新北市等市縣因應污水管渠維護，已透過空間面向建立預防性清淤機制，並藉由儀器架設找出污水系統弱點，據以辦理管線改善或整建作業，亟待積極參考應用其他市縣作法，強化清淤成效，經函請市政府研謀改善。據復：1.該府已就開工前置作業研訂精進措施，並注意各標工程施作先後之關聯性，適時調整分標執行內容及發包方式，加強管控執行進度；2.該府已參考內政部營建署低進流水量操作策略，及臺灣下水道協會建議之進流水管控方式，以提升污水處理效能；3.已積極爭取經費，持續辦理設備功能提升；4.已參考其他市縣推動經驗，積極爭取經費設置地理資訊系統，強化污水管渠維護成效。

# （二十二）積極辦理河川流域開發及水質監測管理，惟管制規範及監測頻率未周妥，允待研謀提升河川整體治理成效。

河川流域開發及水質監測，攸關河流整體環境治理成效，市政府為打造親水環境配合中央辦理河川流域開發及106至110年度辦理水質監測管理經費1,143萬餘元。經查市政府現行針對面積2公頃以下之土地開發案，尚無相關出流管制規範，致無法全面掌控洪峰流量滯蓄於開發基地內之情形，以減少周邊地區淹水潛勢；又查市政府辦理水環境水質監測，未建立自動及連續監測方式，致未完整收集及掌控河川污染情形，且辦理基隆市水環境水質採樣檢驗，未會同廠商辦理取送樣品等，經函請市政府研謀改善。據復：本市因地理環境特殊，約95％土地皆屬山坡地，故針對2公頃以下非屬山坡地之土地開發案，俟山坡地解編後，研議參考臺北市及新北市政府另訂出流管制管制規範；未來採自動及連續監測方式，並強化採樣檢驗作業，以提升水質監測管理品質。

# （二十三）推動轄內都市計畫特定專用區之開發，惟開發及管理作業未臻周妥，又使用分區線上查詢系統資料未吻合實況，尚待研酌精進。

基隆市政府為提升轄內土地使用，並對土地使用作合理規劃之永續發展，爰依都市計畫法等規定，劃定醫護、工商綜合、交通事業、汽車駕駛專用區等特定專用區。經查截至110年10月底止，醫護、工商綜合、交通事業、汽車駕駛專用區等4案特定專用區尚未開發，其中89年4月5日辦理劃定中山區德安工商綜合特定專用區，曾因申請人未依限（91年7月）完成開發申請而撤銷該專用區之劃設，致該土地前於89年4月間自保護區用地變更為工商綜合區用地後，復於105年8月回復為原保護區用地；又該府於75年5月27日劃定安樂區麥金段醫護特定專用區、86年10月9日劃定交通事業特定專用區、102年6月26日劃定汽車駕駛專用區用地等，亦有類似未能依限完成開發，致部分土地分區變更後又回復原使用分區等情；另該府自95年規劃辦理「基隆市政府使用分區線上查詢系統」，惟依據系統登載土地使用分區資料，部分土地線上登載未吻合實況，不利民眾確認轄內土地使用分區、用地種類，經函請市政府研謀改善。據復：該府刻正辦理清查，嗣後納入都市計畫後續通盤檢討；為提升圖資精確度，刻正辦理地籍圖重測，並俟完成再行辦理書圖重製及補登作業。

# （二十四）訂定橋梁維護管理作業要點，據以執行維護管理作業，惟年度待維修構件劇増且未依橋梁特性檢討巡查頻率，有待檢討強化管理作業，保障公共安全。

交通部為落實橋梁養護、考核及督導作業，維護公眾通行安全，於109年7月21日訂頒「橋梁維護管理作業要點」，基隆市政府亦於110年10月27日配合訂定「基隆市政府橋梁維護管理作業要點」，據臺灣地區橋梁管理資訊系統（Taiwan Bridge Management System，簡稱TBMS）列載，截至110年8月底市政府列管橋梁計230座，每年委託廠商依橋梁所在位置分區輪流辦理巡查、檢測及維修作業，109及110年度決標金額計1,300萬元，經查其執行情形，核有下列事項：

1.旭川河上忠二橋、忠三橋及仁愛橋等危險橋梁已陸續編列經費進行改建，緊鄰之明德、親民、至善等3棟住商大樓建物基座亦有類同安全性問題，有待協助妥處：市政府為整治旭川河淤塞及安置河岸住戶問題，於河上興建明德、親民、至善等3棟大樓，並以明德、忠二、忠三、仁愛等4座橋梁連接其間，自67年落成迄今已逾40年，該4座橋梁109年10月15日經檢測結果，發現橋墩主梁鋼筋外露腐蝕嚴重，且有結構裂縫等情事，恐影響人車安全，爰編列相關預算陸續辦理改建工程，鑑於明德、親民、至善等3棟住商大樓（約有4百餘戶，市政府每年收取土地租金及使用補償金約3百餘萬元）同樣處於旭川河上，房屋基座亦可能面臨類同忠二橋之安全問題，經建請市政府允宜協助住戶妥適處理，以保障公共安全。據復：該府於108年11月29日已訂定基隆市危險及老舊建築物結構安全性能評估補助辦法，並轉知各區公所宣導周知，該建物所有人若取得共識可先逕行辦理結構安全性能評估，評估成果可向該府申請補助。

2.年度檢測橋梁待維修構件劇增，亟待妥籌經費加強辦理：依交通部運輸研究所評鑑報告，基隆市108及109年度橋梁維修作業連續2年均經評等列為「亟待改善」，且成績排名居末；復據109年度基隆市橋梁巡檢結果初步判定，於1年內應維修者計有70座橋梁（占橋梁總數230座之30.43％）、464項構件，再加計110年度巡檢結果同屬1年內應維修構件750項，較109年度464項增加逾1倍，合計近2年度待維修構件總數已逾千項；又依110年度檢測成果報告所列，中山區高遠橋大梁及橋墩柱多處有混凝土裂縫及剝落、七堵區水長橋橋墩柱亦有傾斜情形，均待注意加強監測並儘速修繕，經函請市政府允宜妥籌經費積極辦理。據復：111年已將相關維護經費增至5,200萬元，俾加強辦理橋梁維護作業。

3.未依橋梁特性另訂巡查頻率，且特殊性橋梁維護管理作業計畫亦待檢討研訂：依109年度縣市政府橋梁維護管理作業要點評鑑報告列載：建議各縣市政府依交通部109年1月新修訂「公路橋梁檢測及補強規範」，辦理公路橋梁檢測作業，並針對特殊性橋梁訂定維護管理作業計畫。依橋梁維護管理作業要點亦規定，特殊、複合式或超長橋梁得依橋梁特性另訂巡查頻率。截至110年11月19日止，工務處尚未依橋梁特性另訂巡查頻率，亦未針對特殊性橋梁訂定維護管理作業計畫，經函請市政府檢討改進。據復：刻與各橋梁原設計單位研商橋梁巡查頻率、結構檢測方式、緊急處置措施等因應策略，預計於111年8月底前制定完成巡查計畫書。

# （二十五）配合內政部營建署推動騎樓整平計畫，惟部分人行道與道路初完工，旋即辦理騎樓整平工程，又近5年度騎樓整平計畫推動欠積極，允待擬定整體規劃策略，並加強宣導。

內政部營建署自98年即推動騎樓整平計畫並補助各地方政府相關經費，截至110年10月底止，基隆市騎樓整平已施作完成路段包括愛三路東西側等，長度1,758.95公尺、面積5,343.4平方公尺，經查基隆市政府109至110年度辦理中正路及信四路等路段騎樓整平工程預算計516萬元，於110年11月17日開工，經查騎樓整平計畫執行情形，核有下列事項：

1.部分人行道與道路初完工，旋即辦理騎樓整平工程，未作通盤整合考量，建請考量整體現況妥作規劃，以節省資源配置及縮短施工影響時間：經查中正路及信四路等路段騎樓整平工程於110年8月19日決標，訂於同年11月17日開工，經於開工當日會同相關人員現場勘查發現，信四路段之人行道與道路均甫完成整建或重新舖設，尚未驗收完成，後續施作騎樓整平工程可能損及部分與騎樓緊鄰之人行道及道路之完整性。鑑於近年來市政府積極推動國門廣場計畫、山海城市串連計畫、文化中心整建及道路環境品質提升工程專案等公共建設，經建請市政府宜將周邊之人行環境（包含人行道、騎樓）一併通盤規劃檢討，以全面改善各節點間之人行環境，並節省施作介面資源配置及縮短施工影響時間，建立以人為本之優質生活環境。據復：已於辦理騎樓整平調查設計案，邀集各目的事業主管機關於整合設計平台共同研議，同時評估人行道及騎樓一併整合調查設計。

2.未依補助機關要求擬定整體規劃策略並對已完成整平騎樓路段妥作規範：內政部營建署109年3月及110年2月召開申請推動騎樓整平補助計畫審查會議紀錄結論，請各直轄市、縣（市）政府推動騎樓整平工作應有整體規劃；又對於已完成整平之騎樓遭違規停放車輛或其他違規使用等情事者，應有適當的管制方式。經查截至110年9月底市政府尚無全市騎樓概況相關調查資料，且對於次年度預計施作之優先路段亦未能事先規劃設計，又對於已完成整平之騎樓遭違規停放車輛或其他違規使用者尚無適當管控措施，經通知市政府注意檢討依上開審查會議結論落實辦理。據復：本市騎樓整平政策執行分為「專案型」（政策導向）、「一般型」（需求導向），第1年完成擇定示範區規劃路段調查、次年完成優先路段設計規劃並向中央爭取工程經費、第3年執行工程並同時規劃次優先路段，循環滾動執行以利整平推動，都市發展處110年度已委託辦理東岸地區騎樓整平調查作業，以作為計畫推動之參據，另有關機車退出騎樓係屬道路主管機關之權管，將於騎樓整平完成後提供相關路段資料，以供道路主管機關做整體評估及研議。

3.騎樓整平計畫執行有欠積極，允宜督促區公所加強與居民溝通協調，積極拓增騎樓整平長度：經查106至110年度間市政府辦理騎樓整平工程情形，僅107年度完成義二路段長131公尺、面積444平方公尺，又因騎樓產權係屬私人所有，部分騎樓所有權人擔心工程施作將破壞騎樓地磚及影響店面營業，或室內地坪高程較騎樓地坪高程為低等因素，影響參與意願，至109年度始再辦理基隆市騎樓人本環境調查技術服務案，預計111年1月完成，顯示整體業務推動欠積極，經通知市政府允宜加強宣導並督促區公所積極與居民溝通協調，以提升土地所有權人參與騎樓整平意願，建構騎樓無障礙人行路網。據復：將持續請區公所加強與居民之溝通，以提升整平之需求，並於辦理路段調查時，邀集區公所、建物所有人等召開說明會，以提升騎樓整平溝通之成效。

# （二十六）中山一、二路共同管道經費收繳及維護管理作業情形未盡周妥，經促請檢討改善，俾確保各項基礎公共設施管線品質，營造都市發展永續環境。

基隆市政府於99年間辦理「中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西高架道路拆除替代道路）－共同管道工程」，總長約1.8公里，總建設經費7億3,674萬餘元，並訂有「基隆市共同管道管理維護辦法」，規範共同管道管理維護作業，經查工務處執行共同管道經費收繳及維護管理作業情形，核有下列事項：

1.未依規定劃定共同管道禁止挖掘道路範圍並公告之：有關市政府辦理中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西高架道路拆除替代道路）－共同管道工程，前經本室104年1月30日函請注意依共同管道法第3條、第13條及第16條規定，劃定禁止挖掘道路範圍並公告情形。據復：將於共同管道建設完成後，公告禁挖範圍等情。然經追蹤後續辦理情形，該工程已於109年12月28日驗收合格，迄至本室110年4月7日查核時，仍未依規定劃定共同管道禁止挖掘道路範圍並公告之，經函請市政府檢討改進。據復：已檢討禁止挖掘路段範圍，並於111年3月送內政部營建署審查中。

2.未向參與共同管道建設單位收繳結清應負擔之建設經費及應提撥管理及維護費用：該工程已於109年12月28日驗收合格，總建設經費7億3,674萬餘元，應由該府及參與共同管道建設之管線事業機關（構）負擔，並於100至103年間陸續收繳5億6,222萬餘元，惟查工程總建設經費較原預算額度超支1億7,452萬餘元部分，該府逕以中山一、二路道路拓寬工程（基隆港西高架道路拆除替代道路）經費支應，未積極依共同管道建設及管理經費分攤辦法向有關管線事業機關（構）收繳；又市政府與各管線事業機關（構）應提撥共同管道管理及維護經費計3,683萬餘元，截至110年11月底均未提撥，經函請市政府循行政程序編列預算，並督促相關管線事業機關（構）結清應負擔之共同管道建設經費。據復：已邀集參與共同管道建設單位召開說明會，其中台灣自來水公司及軍方等2單位業於111年2月間繳納應負擔共同管道之興建及管理及維護經費，將持續追蹤台灣電力公司及中華電信公司後續繳費情形。

3.管線事業機關（構）未依規定訂定專業設置維護規範及填報完竣報告書，暨擬具定期巡檢計畫：經查中華電信等6家管線事業機關（構）於109年間已陸續完成共同管道之管線布設，惟均尚未依基隆市共同管道管理維護辦法第6條規定，訂定專業設置維護規範及填報完竣報告書提送審查核可或備查；又截至110年10月底，各管線事業機關（構）亦未依基隆市共同管道管理維護辦法第8條及第11條規定，擬具定期巡檢計畫提送該府備查，另經會同工務處等相關單位現場勘查，發現共同管道部分區段有材料投放孔之感應器鬆脫掉落、自來水管遭不明白色粉漿覆蓋、排水溝阻塞，及混凝土牆面滲水等情，經函請市政府積極督促各管線事業單位檢討妥處。據復：已多次催辦各單位確依規定辦理，並限期於111年3月底前提送相關專業設置維護規範等資料。

# （二十七）公車處長年營運虧損且積欠銀行借款已13億餘元，亟待市政府研謀善策並督促公車處改善，俾提供市民便利交通服務。

圖6   公車處收支及虧損情形

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 收入 |  | 376,529 | 387,047 | 376,441 | 376,335 | 464,645 |
| 支出 |  | 497,132 | 636,741 | 504,263 | 430,241 | 495,660 |
| 短絀 |  | -120,602 | -249,693 | -127,821 | -53,906 | -31,015 |

資料來源：整理自106至110年基隆市審核報告。

基隆市公共汽車管理處（下稱公車處）營運連年收入不敷支應成本，110年度營運結果發生短絀3,101萬餘元（圖6）；又公車處110年底銀行存款僅2萬餘元暨累積虧損高達19億3,250萬餘元，短期借款更達13億5,580萬元，為現有資產總額3億2,763萬餘元之4.14倍，財務嚴重困窘，經查公車處營運情形，核有下列事項：

| 1.公車處長年提供弱勢族群搭車優惠，惟市政府經年補貼營運虧損及票差款項不足：公車處肩負維持偏遠地區基本民行及照顧弱勢行者權利之政策責任，長年行駛偏遠虧損路線及配合政策予以學生、65歲以上老人及身心障礙者等族群乘車優惠（學生票8元、優待票8元及社福優待卡0元，下稱優惠票），據公車處提供100至110年持優惠票乘車人次以全票計算，核算應有總收入15億5,335萬餘元，經扣除市政府單位預算、公益彩券盈餘分配基金及地方教育發展基金累計補貼8億8,847萬餘元，尚待補貼金額6億8,180 表11 學生票、優待票及社福卡減收及補貼情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 學生票、優待票及社福卡減收金額 |  |  |  | 實際補貼金額（B） |  |  | 公車處自籌（A-B） |  |
|  | 小計（A） | 學生票 | 優待票 | 社福卡 （註1） | 市政府 | 公益彩券基金 | 地方教育發展基金 |  |  |
| 合計 | 1,553,351 | 286,837 | 26,365 | 1,240,139 | 257,000 | 613,475 | 18,000 | 681,806 |  |
| 100 | 143,022 | 38,544 | 2,759 | 101,717 | - | 51,000 | - | 92,022 |  |
| 101 | 147,332 | 37,687 | 2,805 | 106,840 | - | 53,526 | - | 93,805 |  |
| 102 | 145,494 | 35,594 | 2,508 | 107,391 | - | 53,551 | - | 91,942 |  |
| 103 | 146,063 | 33,209 | 2,419 | 110,434 | 20,000 | 54,903 | - | 71,160 |  |
| 104 | 144,364 | 27,867 | 2,510 | 113,986 | 20,000 | 56,623 | - | 67,741 |  |
| 105 | 141,623 | 22,943 | 2,473 | 116,206 | 20,000 | 57,563 | - | 64,059 |  |
| 106 | 143,280 | 22,732 | 2,151 | 118,396 | 30,000 | 58,494 | - | 54,786 |  |
| 107 | 147,082 | 20,932 | 2,524 | 123,626 | 30,000 | 60,934 | - | 56,148 |  |
| 108 | 149,402 | 19,391 | 2,638 | 127,372 | 30,000 | 62,321 | - | 57,081 |  |
| 109 | 135,936 | 16,402 | 2,134 | 117,399 | 27,500 | 57,373 | 18,000 | 33,062 |  |
| 110 | 109,753 | 11,536 | 1,444 | 96,772 | 79,500 （註2） | 47,187 | - | - |  |
| 註：1.社福卡減收金額含外縣市持有社福卡搭乘。 2.交通處110年度較以往年度增加票差補貼預算，爰補貼收入首度超逾各項優惠票減收金額。 3.資料來源：整理自公車處提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

萬餘元（表11）由公車處承受，市政府雖已要求公車處檢討管控運輸成本並謀求因應對策，惟公車處營運連年虧損及舉債營運之財務窘境仍未能有效改善，經通知市政府本主管機關權責妥處。據復：自106年起已逐年增加補貼公車處票差預算，110年票差及營運虧損合計補貼2億5,206萬餘元，已足額補貼各項優待票卡（含社福卡）之票差金額，111年票差及營運虧損補貼原預算計3億206萬餘元，並再追加預算編列營運虧損補貼預算2億4,000萬元，總計111年度補貼公車處4億100萬元。

| 2.公車處歷年研提營運改革方案尚乏具體可提升營運績效之措施，亦遲未能解決經營困頓之癥結或問題，允待市政府督導公車處積極研謀善策：經查公車處100至110年度載客收入金額介於1億5,864萬餘元至2億6,423萬餘元間，以101年度2億6,423萬餘元最多，然105年 表12 公車處營業收入、營業成本及用人費用情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 客運收入 （A） | 營業成本 （B） | 用人費用 （C） | 用人費用占客運收入比率 (D=C/A×100) | 用人費用占營業成本比率 (E=C/B×100) |
| 100 | 261,769 | 385,167 | 306,252 | 116.99 | 79.51 |
| 101 | 264,234 | 398,989 | 314,662 | 119.08 | 78.86 |
| 102 | 253,551 | 412,204 | 324,591 | 128.02 | 78.74 |
| 103 | 248,306 | 413,248 | 335,281 | 135.03 | 81.13 |
| 104 | 243,301 | 393,491 | 332,748 | 136.76 | 84.56 |
| 105 | 242,376 | 384,719 | 366,134 | 151.06 | 95.16 |
| 106 | 231,344 | 392,237 | 309,634 | 133.84 | 78.94 |
| 107 | 233,525 | 407,547 | 432,077 | 185.02 | 106.01 |
| 108 | 227,562 | 393,755 | 311,947 | 137.08 | 79.22 |
| 109 | 199,932 | 363,377 | 265,291 | 132.69 | 73.01 |
| 110 | 158,641 | 356,954 | 291,978 | 184.05 | 81.78 |
| 註：1.109年及110年因應疫情減少行車班次及強制司機休假，爰用人費用金額低於3億元。 2.資料來源：整理自公車處提供資料。 |  |  |  |  |  |

3月民營客運業者行駛城際快捷公車（路線2088、1088、1579）及少子女化等因素，致載客人次呈逐年減少趨勢，同期間用人費用金額介於2億6,529萬餘元至4億3,207萬餘元（表12）。按公車處90年度營運開始連年虧損，所行駛路線有6成屬偏遠或不符經濟效益之經營不利環境，為改善營運虧損狀況，早於95年度訂有「基隆市公共汽車管理處開源節流具體方案」，其後又於104年、106年及107年研提營運改革精進計畫方案，惟僅有修理廠裁撤維修業務委外辦理1項於105年底完成，仍未能有效改善營運，又基隆市政府辦理提升基隆市公車營運效能委託研究案亦提出多項改革建議，惟公車處亦未能落實研謀改善。鑑於其他縣市政府為提升交通運輸效能，多將市區公共運輸業務轉型民營、或路線交由民營業者經營，經建請市政府研議市公車業務民營化、或釋出路權，交由民營業者營運或採聯合營運之可行性，並督導公車處研提具體可執行之營運改革措施，以提高營運服務品質並抑減成本費用。據復：由於公車路線多以火車站為中心向外輻射狀發展，為提升路線經營效率，已規劃於111年7月1日實施公車上下車刷卡機制，未來藉由蒐集完整票證旅運需求資訊，作為本市公車路線營運服務、或管理模式，後續調整分析之依據基礎，再予研議公車處路線釋出等服務定位調整之可行辦法。

# （二十八）推動強化社會安全網計畫，惟社工人員不足，推動措施未盡周延，有待檢討改善。

基隆市政府鑑於近年社會重大殺人、家庭暴力或兒虐致死及殺子自殺等事件頻傳，為擴增家庭服務資源提供可近性服務、優化保護服務輸送、強化精神疾病及自殺防治服務及強化網絡資源布建，並配合衛生福利部推動「強化社會安全網」計畫，於108至110年分別編列4,128萬餘元、5,507萬餘元、6,083萬餘元，結合社會處、衛生局、民政處、教育處及警察局等相關單位，提供民眾家庭教育、學生輔導、犯罪被害人服務、弱勢族群就業協助、及司法保護等服務。經查該府及所屬機關推動強化社會安全網計畫成效執行情形，核有下列事項：

圖7 社會福利服務中心及保護性在職社工服務年資統計

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

1.社工人力進用不足，允應妥謀善策留任人才：經查110年底社會福利中心及保護性之社工可進用人力57名，現職49人，其中在職服務年資未滿3年者32人（占65.31％）、3年以上至未滿10年者17人（占34.70％）（圖7），顯示6成以上人員任現職年資均低於3年。又107至110年社工人力核定及進用情形，其中107至108年社會福利中心、109年整合性保護服務與高風險家庭服務及110年家庭暴力等項目，人員進用率均低於8成，又查108至110年度保護性社工人力處理成人保護案件部分，歷年每人服務個案量分別為51件、63件、50件，超逾保護性社工人員各項服務業務案量與人力配比標準【兒少保護及性侵害案件1：25、家庭暴力案件（包括老人保護及身心障礙保護個案，每案另以1.5案計算）1：35】，亦較美國成人保護服務協會（NATIONAL ADULT PROTECTIVE SERVICES ASSOCIATION）所訂定成人保護社工年度工作案量25案，超出1倍餘，鑑於專業社工培養不易，經建請市政府針對招募人力之困境，妥謀善策留任人才，俾強化個案服務的完整性及成效。據復：為利社工人力進用與久任，持續運用與精進徵才、育才、留才私聘用策略，期儘速充實社工人力，以提供更完成個案與家庭服務。

2.食物銀行未建置冷鏈儲存設備，不利弱勢家庭取得高營養價值之生鮮食物，允待研議建置相關設備之可行性：市政府為協助遭逢失業困境之弱勢家庭，訂有「基隆食物銀行推動計畫」，據以執行，透過物資募集管理與發放作業。惟所設立6處食物銀行據點均未備有冷藏及冷凍設備，不利民眾捐贈具高營養價值之生鮮食物，經建請市政府研議增設相關食物保存設備，俾增加民眾可捐贈及弱勢家庭可取用高營養價值食品之管道。據復：後續將冷鏈儲存設備優先納入器材採購考量，另現行實物銀行亦與便當業者合作，經社工評估有需求之民眾，可提供便當兌換劵，以補足現行尚無生鮮食物可提供取用之狀況。

| 表13 兒童與少年未來教育及發展帳戶累積開戶率統計 單位：人、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 年度 | 符合開戶 資格（A） | 開戶（B） | 累積開戶率 （B /A × 100） |
| 108 | 280 | 138 | 49.29 |
| 109 | 327 | 184 | 56.27 |
| 110 | 405 | 215 | 53.09 |
| 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |

3.兒童及少年未來教育與發展帳戶開戶率仍待提升，允待加強輔導協助弱勢家庭長期儲蓄，以擴大政策效益：衛生福利部為提升弱勢兒童及少年未來接受高等教育、職業訓練、自行創業等人力資本的機會，建立兒童及少年未來教育與發展帳戶制度，針對105年1月1日以後出生，未滿18歲列冊之低收入戶、中低收入戶或安置2年以上之兒童及少年，每人每年最高儲蓄1萬5,000元，由政府相對提撥同額款項，作為其成年後接受高等教育、職業訓練或就業、創業等用途。按市政府為鼓勵民眾踴躍開戶，除進行宣導活動並以實物銀行發放兌換券外，尚結合弱勢族群就業促進方案，協助積極投入職場，經查108至110年度符合兒少教育發展帳戶計畫資格者，計有280人、327人及405人，惟各年度累積開戶人數僅138人、184人及215人，惟累計開戶率仍未及6成（表13），經函請市政府積極加強輔導鼓勵符合資格之家戶長期儲蓄，擴大政策效益。據復：為使更多符合資格之兒少加入兒少發展帳戶，持續結合鄰里長及其他網絡單位，於大型活動增加方案曝光度，並連結實物銀行提供開戶獎勵以提高開戶誘因，以利穩定提升開戶率。

# （二十九）設置輔具資源中心加強服務民眾，惟部分輔具已無庫存可供借用，且部分列管資料異常，有待加強相關管控機制。

身心障礙者輔具資源整合與研究發展及服務辦法第7條第1項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應自行或委託公私立學校、機構或團體推動輔具資源整合及服務單一窗口。」爰基隆市政府運用公益彩券盈餘分配基金委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理輔具資源中心，為身心障礙者或經評估確有需求者提供二手輔具服務，110年度委託服務金額398萬餘元，經查計畫執行情形核有：1.部分輔具已無庫存可供民眾借用，允宜妥善運用身障者輔具費用補助資訊，加強回收已無使用需求之輔具，促進輔具資源再利用；2.輔具借用規則雖訂有如遺失需照價賠償之規定，惟對於二手輔具並無規範賠償價格，又列管紀錄顯示部分民眾逾期未歸還或列管資料異常等情事，均待檢討並研訂相關管理規範；3.委託契約書對於委辦單位如有異動，未有相關輔具設備及財產等移交作業之規範等情事，經通知市政府注意檢討改進。據復：1.已於基隆市輔具中心網站公告宣導輔具回收，並於輔具服務專車、輔具據點、便利站、設攤時加強宣導，以提升二手輔具回收數量；2.將督請受託廠商建立計算歸還期限之電子化表格，以利正確掌握案件借用期程，並每月定期檢視追蹤借用及歸還情形；3.將研擬相關輔具設備及財產等移交作業機制，並載明於後續採購委託相關文件。

# （三十）實施平均地權基金會計制度建立及業務執行欠周妥，促請增進執行效能。

| 基隆市實施平均地權基金主要營運計畫係繼續辦理已完成重劃區之環境維護等相關工程，110年度決算審核結果，審定本期短絀219萬餘元，較預算短絀318萬餘元，減少99萬餘元，約31.32％，主要係停辦地價基準地查估委託調查作業。經查該基金營運及管理情形，核有：1.行政院主計總處規定地方政府作業基金自108年度預算適用企業會計準則科（項）目，惟查該基金會計制度自92年訂定迄至110年8月底未曾檢討修正；2.該基金聘請5位約僱人員，惟辦理業務侷限於部分重劃區維護採購作業，106至109年度基金年度支出未逾400萬元，其中用人費用占各該年度總支出比率介於51.70％至80.68％間（表14），占比頗高，又110年度截至 表14 實施平均地權基金用人費用及總支出情形 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 用人費用 （A） | 總支出 （B） | 用人費用 占比 （A/B×100） |
| 合計 | 9,888,241 | 13,992,727 | 70.67 |
| 106 | 1,999,737 | 2,861,158 | 69.89 |
| 107 | 2,069,861 | 2,765,118 | 74.86 |
| 108 | 2,063,512 | 3,991,655 | 51.70 |
| 109 | 2,262,017 | 2,803,750 | 80.68 |
| 110年 1-8月 | 1,493,114 | 1,571,046 | 95.04 |
| 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。 |  |  |  |

8月底用人費用149萬餘元，占總支出比率亦達95.04％，有待檢討相關人力進用之必要性；3.該基金105年度預算編列「變更基隆市中山、安樂及八斗子地區（八斗子段牛稠嶺小段110等地號）都市計畫細部計畫」通盤檢討案調查研究費347萬元，並預定發包簽約後1年內完成相關細部計畫通盤檢討工作。惟截至110年8月底止，該案已歷時4年8個月，尚在辦理期末報告書審查作業中，有待積極辦理並加強執行進度控管，經函請基隆市政府研謀妥處。據復：1.主計處經參酌相關單位意見後，業於110年12月7日修訂公布基隆市平均地權基金會計制度；2.地政處未來將整體檢討約僱人員數量，部分聘僱人員將回歸由公務預算聘用，以利基金永續經營；3.地政處已召開協商工作會議16次，及參考其他縣市開發實例與土地使用管制要點規範方式，訂定相關都市計畫通盤檢討案之土地使用管制要點，俾利未來都市計畫審議順遂。

# （三十一）占用國有非公用土地尚未辦理撥用或返還，有待依規定辦理。

| 110年度基隆市總決算財產目錄，計列市有財產總價值383億1,573萬餘元（其中珍貴財產總價值7,390萬餘元），較109年底383億7,787萬餘元，減少6,213萬餘元，主要係工務處、產業發展處、交通處、體育場等單位房屋建築及設備、土地改良物提列折舊及報廢體育場。 表15 市政府及所屬機關占用高價值國有非公用土地情形 單位：新臺幣元、平方公尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 占用機關名稱 | 土地筆數 | 面積 | 價值 |
| 合 計 |  | 19 | 5,752 | 159,370,000 |
| 未完成撥用取得合法使用權小計 |  | 17 | 4,633 | 147,580,000 |
| 1 | 產業發展處 | 1 | 281 | 8,100,000 |
| 2 | 都市發展處 | 1 | 144 | 7,500,000 |
| 3 | 教育處 | 2 | 713 | 9,190,000 |
| 4 | 警察局 | 1 | 238 | 4,570,000 |
| 5 | 環境保護局 | 3 | 937 | 18,840,000 |
| 6 | 文化局 | 1 | 160 | 6,800,000 |
| 7 | 仁愛區公所 | 2 | 438 | 37,630,000 |
| 8 | 中正區公所 | 1 | 696 | 26,590,000 |
| 9 | 中山高中 | 1 | 719 | 4,310,000 |
| 10 | 市立醫院 | 2 | 147 | 6,130,000 |
| 11 | 公共汽車管理處 | 2 | 160 | 17,920,000 |
| 未騰空地上物返還 土地小計 |  | 2 | 1,119 | 11,790,000 |
| 1 | 警察局 | 1 | 819 | 8,190,000 |
| 2 | 南榮國小 | 1 | 300 | 3,600,000 |
| 資料來源：整理自基隆市政府提供110年10月底資料。 |  |  |  |  |

據財政部國有財產署（下稱國產署）提供截至110年9月底政府機關占用國有非公用土地統計表列載，基隆市政府及所屬機關占用國有非公用土地總面積10.94公頃，其中以市政府占用165筆、面積3.46公頃為大宗，復查國產署每年依「被占用國有非公用不動產加強清理計畫」選列高價值及大面積占用案件先行優先處理，截至110年10月底，其中市政府及所屬機關占用者計有22件，屬未取得土地合法使用權者17件、待騰空地上物返還土地者2件，價值合計1億5,937萬元（表15），尚待釐清占用機關者3筆土地，經函請市政府研議確實依國有非公用不動產被占用處理要點規定辦理，以落實土地管用合一政策。據復：3筆國有土地尚待釐清占用機關為交通處，已函請各機關單位研復各該國有土地最新處理情形，另將研議後續辦理撥用、取得土地合法使用權或騰空地上物返還土地等。

# （三十二）基層機關資安防護及區域聯防推動情形，促請就潛存資安風險之作業系統儘速完成改善，以強化資安防護能力。

行政院為提升地方政府資安防護能量，自106年起推動「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，補助市縣政府建置以六都為核心之區域聯防體系，並汰換基層機關老舊資訊軟硬體設備，以強化資安聯防架構及基層資安端點防護，基隆市政府於108及109年度獲行政院核定辦理「更新具風險之資訊設備」等4項工作項目，總經費8,617萬餘元，訂有「關鍵績效指標及年度目標值」。經查該府及所屬機關執行區域聯防計畫辦理情形，核有：警察局所屬各分局暨派出所尚未完成線路整併、網路閘道向上集中作業，不利於監控管理，又網頁弱點掃描實際值60次，僅占目標值340次之17.64％、衛生所部分電腦設備仍安裝已終止支援無法進行安全性更新之作業系統情形，潛存電腦病毒入侵、網路攻擊、應用程式漏洞、資料外洩等資安威脅之風險，經函請市政府督促所屬機檢討改進。據復：警察局將於來年配合計畫審慎評估訂定相關目標；衛生局已編列111年預算，預計第1季可完成汰換。

七、109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告列重要審核意見28項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者9項（表16）、已研謀改善或依改善措施持續辦理者19項，其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見9項通知檢討改善。

表16　109年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）公共債務未償餘額漸趨減少，惟自籌財源不足仍多仰賴上級政府補助收入挹注支應，允宜持續落實開源節流措施，策進地方財政自主永續經營。 | 因公共債務比率已達債限比率50％以上，且未列入公共債務法債限規範之政府未來或有給付責任事項等款項仍高等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二）」。 |
| （二）歲入歲出整體執行實現率欠佳，有待加強預算執行量能，且以前年度尚有懸列多年計畫仍未完成，亟待督促加強檢核研謀改善。 | 因自籌財源不足，重要建設計畫胥賴上級政府補助款及統籌分配稅款挹注支應等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（一）」。 |
| （三）訂定施政管制及考核規章，列管計畫執行情形，惟間有列管計畫執行進度落後，或未依規定提報列管情事，有待加強落實監督考核機制。 | 因間有列管計畫執行進度落後，或基本設施補助計畫發包及驗收執行成效未盡理想等，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（三）」。 |
| （四）因應業務需求調整組織編制，惟聘僱編制外人力人數長年居高不下，且占預算員額比率逐年增加，允應檢討改進。 | 因自籌財源仍不敷支應人事支出、人事費占比仍高等，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（四）」。 |
| （五）訂定管理規章並積極清理被占用及閒置房地，惟被占用房地為數仍多，且部分清理有欠積極，有待注意檢討改進。 | 因占用國有非公用土地尚未辦理撥用或返還等，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（三十一）」。 |
| （六）加強辦理長照十年計畫2.0，以照顧轄內老年人口，惟對獨居老人照護仍欠周妥，老人養護機構督導亦未臻完善，允應注意檢討改進。 | 因長期照顧管理中心配置管理人力長期不足，部分地區服務資源布建情形尚待加強等，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（十五）」。 |
| （七）辦理重大公共建設計畫，以充備市政設施，惟部分計畫進度及施工材料品質管理未臻周妥，允待檢討研謀改進。 | 因部分重大公共建設經費執行進度仍有落後情形，且未依規定設置符合資格工地主任等，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（十七）」。 |
| （八）部分採購案件間有審標及拒絕往來廠商刊登處置等作業未周妥，允宜檢討研謀改善。 | 因部分機關採購作業仍有缺失頻仍，間有部分工程核有共同性缺失等，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（十八）」。 |
| （九）公車處已洞悉造成營運嚴重虧損成因，惟歷年研提營運改革方案尚乏具體提升營運績效措施，亦未能落實執行開源節流，致遲未能就經營困頓之癥結做有效改善。 | 因公車處長年營運虧損且人事費用居高不下，尚乏具體可提升營運績效之措施等，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二十七）」。 |

表16　109年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形(續)

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）配合中央政府加強推動托育公共化及準公共化業務，惟托育服務量能配置及督導管理仍待加強，允應研謀改善，以提升服務品質。 |  |
| （二）積極推展平價教保服務，平價幼兒園比例為全國最高，惟公立及非營利幼兒園實際招生率逐年下滑，且各行政區收托量能及平價教保服務比率存有差異或偏低情形，有待檢討改善。 |  |
| （三）為協助校園遠離毒品危害，每年持續辦理防制學生藥物濫用執行計畫，惟未適時配合辦理檢討修訂，且國中小春暉個案數偏高，又缺乏新型態毒品尿液檢驗試劑，均待檢討強化學生藥物防制效能。 |  |
| （四）設置特教資源中心推辦特殊教育工作，惟師資員額配置及教育輔助器材管理未盡周妥，且無障礙校園環境法定設施項目尚需改善及未設置數量仍多，允待檢討改進。 |  |
| （五）為促進學生飲食健康，積極辦理學校營養午餐，惟部分學校午餐供應內容未符規定或未成立專戶存管，且學校午餐供應委員會代表組成未盡周妥，允待檢討改進。 |  |
| （六）積極建置智慧學習環境，推行智慧教育，惟學校數位化設備間有閒置或損壞不堪使用情形，允宜督導學校適時盤點及檢修相關設備，以落實數位教學及提升推動成效。 |  |
| （七）辦理校園社區化改造計畫，共享資源，使學校成為社區居民生活中心，惟部分社區共讀站民眾使用率偏低，另社區資訊站服務對象亦有未符計畫所定目標族群情事，有待檢討改善。 |  |
| （八）為提升補（捐）助民間團體運用效益，訂定執行注意事項及建置填報查詢系統，惟自治規章未盡周延及系統審核功能未盡完善，允宜研謀改善，以健全審核控管機制及提升補助效益。 |  |
| （九）配合辦理未登記工廠輔導納管業務，惟列管低污染既有未登記工廠納管率仍低，查獲新增未登記工廠後未依規定處理，有待檢討改善。 |  |

表16　109年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形(續)

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （十）為確保農舍及農業用地作農業使用，訂定稽查作業要點，惟稽查對象未臻周延及農地管理未盡周妥，允宜檢討改善，以強化管理機制。 |  |
| （十一）建置財務訊管理系統以強化管理作業，惟因資料登載未盡確實，系統使用效益不彰，允應注意檢討改進。 |  |
| （十二）年度新增罰鍰案件收繳率已提升，惟以前年度應收未收行政罰鍰清理率下滑，且部分單位收繳率長期偏低，又部分民眾屢生滯欠罰鍰，允待檢討，以落實各項行政裁罰目的及公平性。 |  |
| （十三）配合辦理中央政府前瞻基礎建設計畫，事前評估及協調作業未臻周延，致部分計畫進度未符預期，有待檢討改進。 |  |
| （十四）因應近年極端氣候變遷豪大雨產生強降雨，惟轄內雨水下水道系統排水防洪能力尚有不足，且因山坡地形涵蓋範圍廣泛，易因夾帶泥沙造成淤積影響排水，有待研謀因應。 |  |
| （十五）推動民間參與政府公共建設，部分委託設施事前評估及履約管理未盡周延，允待研謀改善，以提升服務品質。 |  |
| （十六）道路維護管理作業尚未周妥，又其他市縣政府機關已逐步推動預防性養護制度，提升道路養護成效，允應研謀因應。 |  |
| （十七）為滿足民眾居住需求，推動社會住宅政策，惟基地選址遲未定案，且包租代管之管理規範未臻健全，影響住宅政策永續推動，尚待研酌精進。 |  |
| （十八）提供身心障礙者免費搭乘復康巴士服務，惟未妥適運用系統管理與調度復康巴士，暨推介身心障礙者成功就業服務未達目標值，均待檢討改進。 |  |
| （十九）為興辦公共造產，訂定收支保管及運用辦法，惟間有履約管理欠佳及制度規章未盡周延，亟待檢討改進。 |  |

# 參、民政處主管

民政處主管包括中正、信義、仁愛、安樂、中山、暖暖、七堵區公所與各區戶政事務所及殯葬管理所等9個機關，掌理民政、社政、經建、兵役、戶籍登記與殯葬管理等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫26項，下分工作計畫33項，包括落實簡政便民服務、戶政管理、加強健全基層組織功能、配合執行社會福利政策、推動社會發展工作、加強公共設施及環境整理、改善居住環境品質、零星工程施作、軍勤業務處理、加強調解及法律扶助等業務，暨殯葬專業服務等重要施政項目，其中已執行完成者23項，尚在執行者10項，主要係中正區公所、仁愛區公所、安樂區公所、中山區公所受疫情影響，里民活動中心場地使用申請案件較預計減少；信義區公所運用天外天垃圾資源回收（焚化）廠回饋金補助區民健保費及水費等尚在辦理中；七堵區公所BOO一般事業廢棄物最終處置場回饋金辦理里民育樂、環保教育經費及基層建設工程，或受疫情影響延後執行，或尚在施工中等，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億3,682萬餘元，經追減預算235萬餘元，合計1億3,446萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,317萬餘元，較預算減少128萬餘元（0.96％），主要係受疫情影響，里民活動中心場地使用申請案件較預計減少，及國民身分證、戶口名簿、門牌編釘等申請案件較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計2,400元，決算審核結果，審定應收保留數2,400元（100.00％），係暖暖區公所裁處之行政罰鍰，尚待收取。

3.歲出原編列預算數8億5,494萬餘元，經追減預算235萬餘元，並因中山區公所退休人員三節慰問金編列不足，經動支第二預備金8千元，合計8億5,259萬餘元。決算審核結果，審定實現數7億4,623萬餘元（87.52％），應付保留數4,100萬餘元（4.81％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億8,723萬餘元，預算賸餘6,536萬餘元（7.67％），主要係各區公所及各戶政事務所實際進用員額較少，人事費賸餘，及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,323萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,021萬餘元（94.34％），減免數190萬餘元（3.57％），係信義區公所運用天外天垃圾資源回收（焚化）廠回饋金補助區民健保費及水費之賸餘款，應付保留數111萬餘元（2.09％），係七堵區公所BOO一般事業廢棄物最終處置場營運階段回饋金辦理里民育樂及環保教育經費，受疫情影響延後執行。

（三）重要審核意見

1.為提供民眾多元服務需求，推動戶政便民措施，惟各戶政事務所提供網路服務項目未盡一致，及民眾繳納規費仍以現金為主，允宜研議擴增服務及多元支付管道，增進民眾便利性。

市政府為滿足民眾多元服務需求，於7個行政區設有3個戶政事務所及4個辦公室，並配合內政部推動線上申辦戶政便民服務措施，期達成服務無疆界願景。經查各戶政事務所之戶政管理及便民服務執行情形，核有下列事項：

表1　各區戶政事務所受理網路預約登記服務情形

| 機關名稱 | 辦公室名稱 | 地 址 | 開放項數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中正戶政事務所 | 中正 | 中正區中正路236號3樓 | 31 |
|  | 仁愛 | 仁愛區光一路28號 | — |
|  | 信義 | 信義區信一路6號 | — |
| 七堵戶政事務所 | 七堵 | 七堵區光明路21號一樓 | 4 |
|  | 暖暖 | 暖暖區暖暖街246巷180號 | 6 |
| 安樂戶政事務所 | 安樂 | 安樂區安樂路二段164號後棟 | 5 |
|  | 中山 | 中山區文化路168號 | 3 |

資料來源：整理自內政部戶政司全球資訊網站資料(查詢日期110年8月27日)。

（1）各區戶政事務所提供網路預約項目未盡一致，又民眾使用次數下滑，有待妥為評估民眾需求及整合服務項目：為提供更優質的戶政便民服務，內政部自101年10月31日起於內政部戶政司全球資訊網增設「網路預約戶政登記服務」，民眾於網路預約申辦，於預約時間到場可即時辦理，以節省臨櫃等候時間。經於110年8月27日查詢基隆市各戶政事務所開放受理網路預約項目情形，其中中正戶政事務所中正辦公室提供預約項目31項及例假日結婚登記；而仁愛及信義辦公室則未開放網路預約服務情事；七堵戶政事務所、安樂戶政事務所等辦公室提供預約項目3至6項不等（表1），各區辦公室提供網路預約項目不一且差異甚大；另民眾網路預約辦理戶籍登記件數，108及109年度各有792件及422件，又110年度截至6月底止僅126件，使用人次有下滑情形，有待妥適評估民眾需求及各戶政事務所處理量能，妥為整合開放預約項目相關服務，以提升便民服務，經函請市政府研謀改善。據復：民政處經開會研商並依各所表達實務情形，於110年11月24日起統一開放出生登記等21項及例假日結婚登記等網路預約服務項目，並多加宣導民眾使用網路預約平台。

（2）民眾繳納規費仍以現金為主要支付方式，有待研議擴增多元支付管道供民眾擇選運用，增加繳納便利性：為提供民眾多元繳費管道，並減少現金交易風險，基隆市各區戶政事務所自103年9月起提供民眾臨櫃申辦戶政業務得以電子票證繳納各項規費，市政府110年度已將「配合提供多元規費支付方式」列為戶政業務考評項目之一。經查110年度截至7月底中正戶政事務所及七堵戶政事務所，民眾以電子票證繳納規費占戶政規費總收入比率各為5.55％及5.32％，雖較109年度3.96％及2.77％，略有提升，惟電子票證繳納比率仍低；又查民眾繳納各項規費方式仍以現金、悠遊卡或匯款方式辦理，繳納方式有限，有待研議擴增多元支付管道供民眾擇選運用，增加繳納安全性及便利性，經函請市政府妥謀改善。據復：已於110年11月起新增信用卡刷卡及手機感應行動支付，並函請各戶政事務所加強宣傳多元支付管道，已減少現金交易風險。

2.部分里民活動中心屬違章建築或建築物公共安全檢查缺失久未改善，有待檢討研謀改善，以提供安全場地供里民使用。

依建築法第77條第1項及第3項規定略以，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全；供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。基隆市各區均設有里民活動中心，相關維運管理及公共安全檢查等責由公所辦理，並依地域特性及實際需求開放民眾申請使用，又本室於110年9月運用內政部營建署建置之「全國建築管理資訊系統入口網」，查詢中正區及七堵區里民活動中心最近申報備查情形，其中中正區砂灣里民活動中心未申報完成改善，據說明係因防火區劃防火捲門損壞，及非防火區劃分間牆使用易燃材料等，惟延未依改善計畫改正；七堵區八德、堵北、實踐里民活動中心等3處未有申報資料，據說明係因各該建物屬列管拆除違建等，致無法辦理申報建築物公共安全檢查等情形。惟據110年度活動中心場地使用申請表，上開4個活動中心均有受理民眾申請每週固定辦理活動使用，又110年1至4月堵北及實踐里民活動中心使用時數，分別達1,485小時及597小時，租借使用頻率及時數仍高。鑑於該等場地開放民眾作育樂活動場所，攸關民眾公共安全，惟或未完成建築物公共安全檢查，或屬違章建築等，亟待檢討妥處。經函請市政府通盤檢視各里民活動中心建物構造及設施安全性，並督導區公所積極辦理改善。據復：中正區砂灣里民活動中心防火區劃防火門已於10月份完成改善，非防火區劃使用易燃材料之分間牆部分，已於11月份完成拆除改善；七堵區公所已持續列管所轄里民活動中心辦理公共安全檢查或耐震補強等工作，以確保里民活動中心使用安全；市政府民政處經於111年3月8日函請各區公所加強巡檢，及注意建物耐震及相關結構補強事宜，倘有不敷使用或不符使用需求情形，將請區公所另尋合適場址，以租借方式供作里內活動使用。

3.訂定地區災害防救計畫，並建立相關物資之儲備與供應機制，惟部分計畫項目未落實執行及間有避難收容所位處災害潛勢區，允宜檢討研謀改善。

表2　中正區及七堵區地質災害潛勢區

單位：處

| 類別 區域 | 積水淹水 潛勢區 | 山崩土石 滑落潛勢區 | 山坡地 建築 | 海水倒灌 潛勢區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正區 | 29 | 80 | 46 | 12 |
| 七堵區 | 30 | 31 | 13 | - |

資料來源：整理自基隆市中正區公所及七堵區公所提供資料。

依據基隆市地區災害防救計畫列載，中正區及七堵區存有積水淹水潛勢、山崩土石滑落潛勢、山坡地建築及海水倒灌潛勢區（表2），中正區公所及七堵區公所為健全災害防救體系，提升民眾災害應變能力，分別於110年8月19日及110年8月2日修訂地區災害防救計畫，並據以執行。經查計畫執行情形，核有下列事項：

（1）部分災害防救計畫項目尚未落實辦理：依中正區及七堵區公所制定之「中正區地區災害防救計畫」及「七堵區地區災害防救計畫」（下稱災防計畫），公所應訂定搶救設備、救濟救急物資之調度與供應計畫，及協調旅宿業者簽訂開口契約，提供災時收容機制，並與臨近公所（包含臨近縣市之鄉鎮區市公所）簽訂災害防救互相支援協定，災時發揮相互救助區域聯防觀念等。經查中正區及七堵區公所截至110年8月底止均尚未依災防計畫配合訂定搶救設備、救濟物資之調度與供應計畫，亦未與旅宿業者及臨近公所簽訂開口契約或相關支援協定，有待檢討，經函請中正區及七堵區公所檢討改善。據復：將配合市政府核定經費加強儲備及檢查災害防救物資、需用器材及設施；將積極與其他鄰近區公所及旅宿業者連繫接洽，建立災害搶救相關網絡及資源協助及協定等，期強化災害防救體制與作業效能。

（2）預先建立救濟物資供應機制，惟與廠商簽訂開口契約內容未臻周延：依據基隆市因應災害緊急救濟民生物資儲存作業要點規定略以，災害緊急救濟民生物資儲存作業，由各區公所辦理，儲備品項包含食品類、寢具類、衣物類及日用品類等，區公所每年儲備之救濟民生物資安全存量，至少應包含保全對象之人口數量所需，上開救濟民生物資儲存得運用開口契約提供，並應於開口契約內明定廠商不得以其位於受災區內而影響履約任務。經查七堵區公所及中正區公所雖均與廠商簽訂救濟物資開口契約，惟契約內未明定廠商不得以其位於受災區內而影響履約任務，契約訂定未盡周延，次查，區公所救濟民生物資庫存情形，間有部分品項低於安全存量，或食品包裝存有破損情形，有待檢討周延採購契約，並適時查驗廠商救濟物資儲備情形，俾完善災害防救物資之儲備及供應機制，經函請中正區及七堵區公所檢討改善。據復：將於契約到期後，依規定增列廠商不得因於受災區內而影響履約任務，主張免除履約任務之契約內容，並妥為保管以供調度及配發，爾後並將落實物資儲備及盤點作業。

圖1　七堵區坡地災害潛勢圖

資料來源：整理自基隆市七堵區公所災害防救網站資料。

室內避難所

圖例

復興國小活動中心

瑪東里民活動中心

順向坡

（3）部分避難收容場所位於地質災害潛勢區，存有安全疑慮：依災防計畫第三章整備計畫，有關避難收容場所規劃與整備之規定，區公所應充分掌握區內各類災害潛勢分析資訊，並依據災害特性和風險，提供避難者最妥善的避難照護。經查中正區及七堵區分別設有21處及22處避難收容所，以因應震災等7種不同類型災害，惟部分中正區避難收容所鄰近港灣且位於海嘯預估影響範圍內，存有海岸溢淹及建物毀損之風險，中濱及新豐里民活動中心等2處避難收容所位處山坡地之順向坡；七堵區長安、百福、泰安、瑪東、堵南及六堵里民活動中心等6處避難收容場所位於地震、風災及土石流等災害潛勢區，瑪東里民活動中心及復興國民小學等2處避難收容場所位處坡地之順向坡（圖1），於豪雨風災時易誘發大規模岩體滑動而崩塌風險，有待加強災民收容及避難場所之檢核，並尋找替代場所，經函請中正區及七堵區公所檢討改善。據復：中正區公所及七堵區公所分別於110年11月18日及12月6日函請市政府辦理修正收容處所災害類別並將提報自主防災深耕團隊項目檢討，以協助調整並尋找替代適當災害避難收容處所。

4.運用道路挖掘管理系統進行個案管理，惟部分緊急搶修案件未依規定補辦搶修許可，部分道路挖掘路面修復案件未確實辦理勘驗作業，有待檢討研謀改善。

市政府為加強道路挖掘管理，提升施政效能，於89年建置基隆市道路挖掘管理系統，並逐步改善擴充系統功能，開放轄內各區公所使用，新版本系統已於110年4月12日正式上線，新增案件需經由線上申請並據以管控，提升道路挖掘業務之時效性。經查區公所執行情形，核有：（1）中正區公所110年1月至7月間受理申請緊急搶修案件，部分案件未依基隆市挖掘道路管理自治條例第6條規定於3日內完成補辦搶修許可，惟未注意列管並依規定裁罰，或未能主動追蹤完工驗收情形，案件管控作業未盡周妥，有待檢討妥善運用系統功能追蹤案件辦理情形，妥善管理公共設施工程挖掘情形；（2）中正區及七堵區公所辦理道路挖掘路面修復完工之勘驗作業，部分案件延未安排現場勘驗程序，或未依基隆市挖掘道路管理自治條例第3條第1項第4款規定於工程完工後15日內完成實施勘驗，部分案件僅目測路面平整性或以書面資料審核，尚未詳實丈量實際修復面積等情形，鑑於道路修復案件勘驗期間過長，除無法即時驗收廠商路面修復品質，日後損壞難以界定責任歸屬，允應檢討加速辦理待勘驗案件，經函請中正區及七堵區公所檢討改善。據復：（1）已清查未依規定期限補辦搶修許可之案件共有5 件並進行裁處，相關管線單位已至區公所繳納罰款計5萬元，嗣後並將加強案件管理。（2）因區公所人力不足或業務繁雜，對於尚未勘驗案件，將儘速清查並排定辦理，嗣後辦理勘驗期程將列為111年度內部稽核計畫追蹤改善事項。

（四）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告所列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表3 109年度審核報告所列民政處主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.運用道路挖掘管理系統進行個案管理，惟仍未增設主管核決權限，雙軌作業情形未見改善；另部分完工案件僅以書面審核，或未列管促請緊急搶修案件於3日內完成補辦搶修許可，均待檢討改進。 | 因部分案件管控作業未盡周妥，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見4.」。 |
| 2.地區災害防救計畫業已制定施行，惟未確實依計畫辦理，且救濟民生物資儲存及登載亦未依相關規定辦理，不利物資後續調用，允宜檢討改進。 | 因地區災害防救計畫部分項目仍未確實辦理，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見3.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極辦理民眾申請擴大急難紓困（疫情）案件，惟實際處理天數仍未能達成政府原訂目標，及無具體明確依循標準，致納列追蹤案件數懸殊，允待檢討強化審查速度，作為嗣後辦理類似案件之參考，以達成提供即時性經濟支持之政策目標。 |  |
| 2.設置樹葬區推動環保多元葬並略具成效，惟公立骨灰（骸）存放設施使用量已趨於飽和，允宜賡續加強宣導環保多元葬，以達實踐永續發展之精神；另待積極配合中央法令規定，全面免收低收入戶殯葬設施使用管理費，以減輕弱勢族群殯葬負擔。 |  |

# 肆、教育處主管

教育處主管僅基隆市立體育場1個機關，掌理推動各項體育活動，以鍛鍊國民健全體格、培養體育精神及發展全民體育等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫2項，包括發展全民運動，開放各式運動場館供民眾使用，並協辦各項運動訓練及相關集訓工作等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,066萬元，決算審核結果，審定實現數444萬餘元，較預算減少621萬餘元（58.27％），主要係受疫情影響，場地租借收入較預計減少。

2.歲出預算數2,891萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,532萬餘元（87.60％），決算審定數為2,532萬餘元，預算賸餘358萬餘元（12.40％），主要係人事費及業務費依實際需要支用之賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計1億5,005萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,001萬餘元（6.67％）；減免數23萬餘元（0.15％），主要係暖暖運動公園吊橋維護修繕工程結餘款；應付保留數1億3,980萬餘元（93.17％），係田徑場主建築拆除重建（含邊坡整治）及周邊運動服務設施改善工程尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

# 伍、產業發展處主管

產業發展處主管僅動物保護防疫所1個機關，掌理動物防疫、動物保護、畜產管理及獸醫行政管理等相關業務。茲將110年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫3項，包括動物保護收容管理、畜禽水產動物疾病防治、農牧業安全管理與認證查驗工作等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數296萬元，決算審核結果，審定實現數90萬餘元，應收保留數230萬餘元，係違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取；合計決算審定數為320萬餘元，較預算增加24萬餘元（8.25％），主要係違反動物保護法等罰鍰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2,241萬餘元，決算審核結果，審定實現數44萬餘元（2.00％），應收保留數2,196萬餘元（98.00％），係違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取。

3.歲出原編列預算數2,565萬餘元，經追加預算315萬餘元、追減預算252萬餘元，並因辦理遊蕩犬貓絕育工作，經動支第二預備金99萬餘元，合計2,728萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,139萬餘元（78.43％），預算賸餘588萬餘元（21.57％），主要係實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計9,378萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,512萬餘元（48.12％），應付保留數4,865萬餘元（51.88％），係寵物銀行（公立動物收容所）整建工程尚在施工中，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

管理流浪動物及改善動物收容環境，惟未全面掌控轄內遊蕩犬動態，且整建動物收容所工程事前作業及履約管理未周妥，有待研謀改善。

動物保護防疫所為管理轄內流浪動物並改善收容環境品質，於107至110年度辦理寵物銀行（公立動物收容所）整建工程（含設置臨時收容區域）計畫，總經費9,567萬餘元。經查其執行情形，核有：1.該所逐年採會同行政院農業委員會以分區抽樣統計方式，依各區域之人口推估遊蕩犬數，107年度公告基隆市轄內計有4,807隻遊蕩犬、109年度公告轄內計有3,225隻遊蕩犬，惟上開計算方式尚難以全面掌控實際犬隻數量，亦未進一步透過空間面向追蹤全市遊蕩犬足跡分布情形，建立熱點區域及控管平台，影響管理成效；2.辦理改善動物收容環境工程，未積極辦理建造執照及配合變更設計圖說，致影響開工期程逾半年，且施工期間承攬廠商所派任安全衛生人員，自109年9月1日受聘至110年7月8日離職，均未依規定赴現場實施危害調查與評估等，亦未確實督促及檢查施工中所設置之安全設施，且實地勘查發現施工廠商逕以配合現況，未依圖說施作鋼軌樁擋土設施等情，經函請市政府檢討改善。據復：1.近期已研議運用科技技術，掌握轄區遊蕩犬動態，並集中行政資源優先處理危險狗隻行為；2.依契約檢討妥處，嗣後並加強公共工程之前置作業管控，以提升執行成效。

（四）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告列重要審核意見，計有寵物銀行整建工程案較預計進度落後，允待研謀改善，並賡續督促廠商兼顧施工品質趲趕工進1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善，已再研提審核意見通知檢討改善。

# 陸、社會處主管

社會處主管僅仁愛之家1個機關（業於110年9月1日裁撤），掌理基隆市低收入年老孤苦且無謀生能力市民之收容、安養、生活照顧等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（工作）計畫1項，係辦理該家裁撤後有關業務及財產等清點移交作業，已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數263萬餘元，決算審核結果，審定實現數191萬餘元，較預算減少72萬餘元（27.31％），主要係該家於年度中裁撤，養護大樓委外經營權利金轉由市政府收繳所致。

2.歲出預算數724萬餘元，決算審核結果，審定實現數349萬餘元（48.20％），預算賸餘375萬餘元（51.80％），係機關於年度中裁撤，相關人事費及業務費賸餘。

（三）重要審核意見

仁愛之家已辦理裁撤作業，惟原房地規劃辦理社會福利園區執行進度仍屬落後，有待檢討研謀改善。

基隆市政府鑑於仁愛之家房舍老舊，為使土地能更有效運用，經財政部108年1月15日核定補助辦理「基隆市長照福利服務園區BOT+OT案前置作業計畫」經費200萬元，前置作業計畫先期規劃書經7次工作會議及4次審查會，至109年6月始完成定稿，復據規劃書列載時程，109年9月至110年1月間公告招商，於110年3月底前完成議約及簽約作業，預期廠商投資金額14億6,100萬餘元，完成後預計提供收容床位700床，惟查本案於109年10月28日及110年4月26日經2次公告招商，甄審結果均無最優申請人，且至本室查核日止（111年3月11日）仍正辦理第三次公告招商，作業時程已落後近1年。鑑於該案為財政部、衛生福利部及該府合作推出全台首座長照園區促參案，且為市政府重要施政計畫之一，雖多次舉辦招商座談會及辦理跨局處工作檢討會議，仍未能完成招商作業，為因應老年人口增加衍生之照護需求，經函請市政府確實檢討問題癥結，研謀改善並積極辦理。據復：本案第3次公告招商結果仍無申請人遞送投資計畫書，考量市政府財政負擔及市民對於長照服務及住宿式服務之需求，研議放寬政策需求條件，預計於111年底前完成招商、甄審及簽約作業，另以多元興辦方式解決因推動本案而延宕長照住宿式服務布建落後及政策需求放寬後不符所需的問題。

（四）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告所列重要審核意見，計有仁愛之家原收容住民已全數轉介其他社福機構安置，惟尚有人員未完成調任，有待積極辦理裁撤作業，以符實況1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施辦理。

# 柒、地政處主管

地政處主管僅基隆市地政事務所1個機關，辦理土地建物登記、異動、測量複丈、法院及稅捐機關囑託登記事項、謄本核發、地目變更、規定地價、地權調整、地價動態調查、地籍管理及土地利用等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫4項，包括土地建物登記及土地建物測量、複丈等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8,074萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,002萬餘元，應收保留數6萬餘元，主要係應收違反土地法等案件之罰鍰；合計決算審定數為7,009萬餘元，較預算減少1,065萬餘元（13.19％），主要係辦理不動產所有權登記及買賣案件減少，登記費收入隨減。

2.以前年度歲入轉入數計41萬餘元，決算審核結果，審定實現數2萬餘元（5.76％），應收保留數39萬餘元（94.24％），主要係違反土地法等罰鍰案件尚待收取。

3.歲出原編列1億375萬餘元，經追減預算28萬餘元，合計1億347萬餘元，決算審核結果，審定實現數為9,172萬餘元（88.64％），預算賸餘1,175萬餘元（11.36％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

（三）重要審核意見

為健全地籍管理及促進土地利用與發展，賡續辦理地籍清理工作，惟清理成果仍未達9成之預計目標，有待加強辦理。

內政部為健全地籍管理，促進土地利用，於96年間制定「地籍清理條例」，嗣內政部108年第1次地籍清理業務工作會報紀錄決議，自109年起由各縣市政府自行編列預算並配合清理策略辦理，期於114年底前達成完成清理（扣除公共設施用地）比率90％之目標。經查內政部辦理各直轄市、縣（市）政府地政業務督導考評，基隆市110年度獲總考評績優獎，其中「地籍及土地登記」1項考評結果為甲等，成績頗佳。惟據基隆市政府地籍清理成果表列載，截至110年底止，公告應清理496筆（棟）土地及建物中，除已完成登記、標（讓）售、囑託國有登記者及公共設施用地外，仍有82筆（棟）尚待清理，占公告清理總數496筆（棟）之16.53％，其中以日據時期會社或組合名義登記者異議中或尚待申請登記者37筆居首，其次為姓名、名稱或住址記載不全或不符者30筆，46年以前未定期限之地上權者17筆再次之，經函請市政府督促加強辦理，俾利健全地籍管理及促進土地有效利用。據復：未完成清理82筆（棟）經初步清查結果，可辦理標售及暫緩標售（含異議中）土地30筆，後續將調查暫緩標售及異議之原因是否消滅，俾憑賡續辦理標售；其餘無法辦理標售，將與地政事務所持續利用各項管道加強宣導，並協助民眾辦理登記，俾利完成清理目標及健全地籍管理。

# 捌、稅務局主管

稅務局主管僅稅務局1個機關，掌理地方稅捐稽徵業務，包括：地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅、印花稅、使用牌照稅等稅目之徵收事宜。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫13項，包括落實地方稅稽徵、加強欠稅清理、處理違章及行政救濟案件暨納稅服務等重要施政項目，其中已執行完成者12項，尚在執行者1項，係網路媒體宣傳市政及活動行銷與城際轉運站市政建設活動宣傳等案，合約期程跨年度，所需分攤經費須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數35億6,145萬餘元，決算審核結果，審定實現數32億352萬餘元，較預算減少3億5,792萬餘元（10.05％），主要係房地產交易較預計減少，土地增值稅短收。

2.以前年度歲入轉入數計6,767萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,315萬餘元（63.77％）；應收保留數2,451萬餘元（36.23％），主要係各類地方稅款及罰鍰欠繳案件尚未收繳，仍待繼續執行。

3.歲出預算數1億8,181萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,185萬餘元（89.01％），應付保留數100萬元（0.55％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1億6,285萬餘元，預算賸餘1,896萬餘元（10.43％），主要係實際進用員額較少及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計50萬元，決算審核結果，審定實現數0元，應付保留數50萬元（100.00％），主要係基隆海洋觀光季系列活動執行及行銷委託專案服務案受疫情影響，所需分攤經費須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.善用賦稅資訊系統辦理地方稅稽徵作業，惟部分地價稅及房屋稅徵課業務未臻周延，及印花稅檢查與輔導機制有待加強，允宜檢討研謀改善。

稅務局善用財政部財政資訊中心建置之賦稅資訊系統，並向相關機關取得資料進行交查，強化地方稅徵課業務效率及效能。另為加強印花稅查核並遏止逃漏，每年均訂定印花稅應稅憑證檢查作業細部計畫，經查該局辦理徵課業務稽徵作業情形，核有下列事項：

（1）地價稅及房屋稅之徵課業務間有疏漏情事，有待檢討釐正稅籍資料：地價稅及房屋稅稽徵作業執行情形，核有：供商業登記設籍或經稽徵機關核定執行業務所得者之土地，及地價稅設籍人已死亡之土地，部分仍以自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅；供營業使用或經稽徵機關核定執行業務或其他所得者之房屋，或房屋已辦理租賃公證，或房屋以非自用住宅用電計價，或房屋稅設籍人已死亡之房屋，部分仍以自用住宅優惠稅率課徵房屋稅；市政府列管之違章建築案件間有未設立房屋稅籍課徵房屋稅；轄內部分加油站間有違章建築或增加營業範圍情形，惟未納入核課範圍併計房屋現值課徵房屋稅等情事，經函請稅務局查明依規定妥處。據復：經清查相關稅籍檔案，或已改按正確稅率核課，或已輔導設立稅籍並課徵房屋稅，截至111年5月底止計補徵房屋稅及地價稅2萬餘元，其餘案件並將賡續追查釐正中。

（2）部分市政府及所屬機關辦理工程之承攬契據無印花稅繳納紀錄，有待加強清查並強化輔導機制：依印花稅法第8條第1項規定，印花稅額巨大不便貼用印花稅票者，得請由稽徵機關開給繳款書繳納之。據市政府及所屬機關110年度決標之採購案（決標金額500萬元以上）、環境保護局110年度營建工程空氣污染防制費申報資料（合約金額500萬元以上）、該局110年度印花稅大額憑證繳款書資料勾稽結果，其中招標機關及營建業主為市政府及所屬機關，惟無大額憑證繳款書紀錄者計有189筆，據說明如得標廠商或承包商設籍外縣市者，得以設籍地之稽徵機關開立之繳款書繳納印花稅等情。經函請稅務局加強清查印花稅繳納情形，另鑑於印花稅為地方稅，屬本市之自有財源之一，併建請與基隆市政府建立合作機制，諸如函請相關辦理採購招標機關單位（如工務處、教育處、環保局等）配合宣導措施，積極輔導業者於簽訂契約前，可先向該局申請開立繳款書並完納印花稅款，以增裕庫收。據復：將加強清查繳納紀錄，另該局已於111年5月30日發函市政府轉請辦理採購招標之機關單位配合宣導措施，積極輔導於簽訂契約前，洽本市稅務單位申請繳納印花稅款事宜，以充裕稅收。

2.近3年度地方稅實徵數占開徵數總額比率皆達8成以上，徵課業務獲具成效，惟以前年度累積未徵起案件仍多，防止新欠及清理舊欠稅作業仍待加強辦理，俾提升稽徵成效並增裕庫收。

稅務局為維護租稅公平、減少滯欠稅款及增裕庫收，每年均依據財政部訂頒之稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點等規定，訂定年度清理欠稅計畫賡續清理欠稅。截至110年底止未徵起數餘額尚有4萬2,738件，金額1億9,842萬餘元，該局辦理欠稅防止及清理情形，核有下列情事：

（1）以前年度累積未徵起案件持續累增，有待檢討積極清理以充裕庫收：經查近3年度（108至110年度）基隆市地方稅實徵數占開徵數(含以前年度未徵起數)總額比率，介於82.79％至92.26％，比率皆達8成以上，徵課作業獲具成效。110年度地方稅開徵數及以前年度未徵起數總計（含本稅及罰鍰案件，下稱開徵數總額）52萬1,416件，總金額36億1,340萬餘元，實徵數47萬5,454件（91.19％）、金額33億3,360萬餘元（92.26％），惟截至110年底止未徵起數件數4萬2,738件，創3年來新高（表1），又其中屬以前年度未徵起數（含本稅及罰鍰案件）之累積未徵起案件，至110年底已達2萬8,946件（金額1億3,233萬餘元），並以使用牌照稅1萬3,648件（金額6,079萬餘元）為最大宗、地價稅4,529件（金額1,481萬餘元）次之，仍待檢討確實核課防止新欠形成及積極有效清理舊欠，經函請稅務局研謀強化相關管理作業，以提升稽徵成效並增裕庫收。據復：為積極有效清理欠稅，經訂定清理欠稅計畫及各稅相關清查作業注意事項，加強辦理各項清理業務，包含稅單送達、移送執行、憑證清理、撤退案件

表1　地方稅開徵數（含以前年度未徵起數）總額徵起情形

單位：件、新臺幣千元、％

| 年度 | 開徵數總額（A） (註1) |  | 當年度實徵數及清理情形 |  |  |  |  |  |  |  | 期末未徵起數餘額 （D=A-B-C） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實徵數（B） |  |  |  | 減免註銷及其他（C） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 件數 | 金額 | 件數 | 占比 （B/A） | 金額 | 占比 （B/A） | 件數 | 占比 （C/A） | 金額 | 占比（C/A） | 件數 | 占比（D/A） | 金額 | 占比（D/A） |
| 108 | 515,270 | 4,297,494 | 471,404 | 91.49 | 3,557,834 | 82.79 | 3,706 | 0.71 | 557,473 | 12.97 | 40,160 | 7.79 | 182,186 | 4.24 |
| 109 | 519,598 | 3,701,325 | 475,401 | 91.49 | 3,345,947 | 90.40 | 3,173 | 0.61 | 141,302 | 3.82 | 41,024 | 7.90 | 214,075 | 5.78 |
| 110 | 521,416 | 3,613,408 | 475,454 | 91.19 | 3,333,605 | 92.26 | 3,224 | 0.62 | 81,375 | 2.25 | 42,738 | 8.20 | 198,427 | 5.49 |

註：1.開徵數總額包含當年度開徵數及以前年度未徵起數總計（含本稅及罰鍰案件）。

2.資源來源：整理自基隆市稅務局提供資料。

跟催繳作業及稅捐保全，並指定專人追蹤管制辦理情形。

（2）欠稅未徵起數餘額原因，以取得執行（債權）憑證尚待徵起、移送強制執行未結，及繳款書未送達等3項占數仍巨，有待加強查報納稅義務人財產、所得資料與行政執行機關溝通協調業務，以維政府權益，提升徵起績效：依稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點規定，各稅繳款書應於開始繳納日期前儘速送達納稅義務人，其確定無法送達者，應於限繳日後6個月內簽辦公示送達；稽徵機關收到行政執行處掣發執行（債權）憑證後，應每年定期清理。據該局截至110年底止未徵起數原因分析表，主要為繳款書未送達案件6,919件、金額1,906萬餘元，占未徵起數件數及金額之16.19％、9.61％；移送強制執行未結案件計6,566件、金額3,413萬餘元，占未徵起數件數及金額之15.36％、17.20％；債權憑證待徵數計2萬4,628件、金額1億1,657萬餘元，占未徵起數件數及金額之57.63％、58.75％（表2），件數比率及欠稅數金額仍多，且較上年度同項原因之未徵起數金額各增加569萬餘元、179萬餘元及724萬餘元，允宜加強掌握納稅義務人稅籍資訊，辦理送達取證，並強化與行政執行機關溝通協調作業，加強查報納稅義務人之財產及所得等相關資訊積極妥處，研謀提升再移送成效，經函請稅務局研謀改善。據復：將積極執行送達取證及查調財產與勞健保等資料，查有可供執行資力，迅及將憑證案件辦理移送作業，又對於符合稽徵要件者，其餘所有憑證案件併同移送執行，強化徵起效能；將加強與執行署各分署進行業務聯繫溝通、協

表2　地方稅期末未徵起數主要原因

單位：件、新臺幣千元、％

| 年度 | 期末未徵 起數餘額 |  | 繳款書未送達 及占未徵起數餘額比率 |  |  |  | 移送執行未結 及占未徵起數餘額比率 |  |  |  | 取得執行憑證 及占未徵起數餘額比率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 金額 | 件數 | 占比 | 金額 | 占比 | 件數 | 占比 | 金額 | 占比 | 件數 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 108 | 40,160 | 182,186 | 6,512 | 16.22 | 28,946 | 15.89 | 7,983 | 19.88 | 39,304 | 21.57 | 21,773 | 54.22 | 97,869 | 53.72 |
| 109 | 41,024 | 214,075 | 6,707 | 16.35 | 13,363 | 6.24 | 6,264 | 15.27 | 32,338 | 15.11 | 23,635 | 57.61 | 109,332 | 51.07 |
| 110 | 42,738 | 198,427 | 6,919 | 16.19 | 19,063 | 9.61 | 6,566 | 15.36 | 34,131 | 17.20 | 24,628 | 57.63 | 116,577 | 58.75 |

資源來源：整理自基隆市稅務局提供資料。

調，以加速業務推動及執行。

表3　巨額欠稅案件變動情形

單位：件、新臺幣千元、％

| 年度 | 期末未徵起數 金 額 | 10萬元以上未徵起數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件 數 | 金 額 | 金額占未徵起數 金 額 比 率 |
| 108 | 182,186 | 266 | 51,851 | 28.46 |
| 109 | 214,075 | 287 | 56,399 | 26.35 |
| 110 | 198,427 | 295 | 62,465 | 31.48 |

註：1.巨額欠稅案件以欠稅人為案件計算基礎。

2.資源來源：整理自基隆市稅務局提供資料。

（3）近3年度巨額欠稅案件金額及占未徵起數餘額比率逐年上升，亟待加強列管並嚴密追蹤，強化稅捐保全措施，防杜逃漏：依財政部訂頒之「稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點」第2點規定，巨額欠稅案件應予列管及嚴密追蹤，迅依稅捐稽徵法第24條之規定辦理各項保全措施；對於巨額欠稅案件（地方稅達10萬元以上），必要時應派員親自送達取具回證，逾滯納期不繳即移送行政執行分署強制執行。近3年度（108至110年底）10萬元以上巨額欠稅案件件數及金額，自108年底之266件、5,185萬餘元，增加至110年底之295件、6,246萬餘元，為數龐鉅欠稅案件金額占未徵起數餘額之31.48％，較108年底28.46％，增加3.02個百分點（表3），亟待加強催繳取證及移送強制執行作業，並嚴密追蹤調閱財產、所得及戶籍等資料及強化保全作業，杜防巨額稅款流失，經函請稅務局研謀檢討並強化相關管理作業。據復：已成立巨額欠稅清理小組，負責清理累計欠稅達10萬元以上之巨額案件，並研議利用營業稅留抵稅額、徵收補償費、法院拍賣參與分配及每年2次金融機構存款資料與協助行政執行機關辦理查封、指界、拍賣及核發禁止命令、扣押命令等措施，加速清理欠稅。

3.為落實居住正義，配合財政部推動地方採行囤房稅政策，檢討房屋稅適用差別稅率情形，惟尚未研提修正案報送審議，有待積極處理。

邇來外界持續關注囤房稅議題，監察院國家人權委員會於110年9月與學者專家、青年及關心租屋弱勢的社會團體，對現行房屋政策進行意見交流，並指出政府應嚴肅面對設法解決問題，實現居住正義。財政部同年11月23日邀集六都及新竹縣市地方稅稽徵機關，研商推動非自住住家用房屋採差別稅率課徵相關事宜等，希地方適度採用房屋稅差別稅率。又地方稅法通則規定，地方政府得於房屋稅法定稅率上限30％範圍內，調高房屋稅徵收率。經查基隆市現行對非自住之住家用房屋稅徵收率，依基隆市房屋稅徵收率自治條例規定，其他住家用之房屋係採單一稅率按現值課徵1.5％；又據該局提供110年度基隆市住家用房屋徵收現況資料，應稅房屋共173,650戶，其中其他住家用房屋14,049戶，占全市應稅房屋比例約8.09％，據稱模擬估計非自住之住家用房屋稅，如採行差別徵收率，初步以增加2戶非自住家用房屋依基本稅率課徵後，自第3戶起訂定差別徵收率，經分析影響數約602人共持有2,628戶，占應稅房屋戶數約1.51％，增加稅收約764萬元等，惟迄110年底該局尚未提出草案陳報市政府及議會審查。鑑於我國對持有多屋者加重課徵房屋稅機制，依房屋稅條例第5條及地方稅法通則規定，可供地方政府因地制宜彈性運用，且現行地方政府已實施差別稅率者計有臺北市、連江縣、宜蘭縣、臺南市、新竹市等5市縣，另已提出修正案予議會審議者計有桃園市、新北市、臺中市、高雄市等4縣市，經建請稅務局允宜配合財政部推動地方採行囤房稅政策規劃，除審酌調整房屋標準單價外，並積極研提非自住用房屋徵收率修正案報送市政府及議會審議，落實推行居住正義。據復：部分行業景氣不佳且伴隨物價上漲，民眾生活尚未完全步入正軌，有關非自住住家用房屋採行差別稅率受疫情影響民生經濟，將密切關注各縣市調整徵收率之輿情與議題，並於疫情趨緩後，研提調整方案。

（四）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告所列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、依改善措施持續辦理者1項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　109年度審核報告所列稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.善用賦稅資訊系統辦理地方稅稽徵作業，惟部分徵課業務未臻周延，且印花稅應稅憑證檢查結果，仍存有補報繳率及金額偏高之情事，均待檢討研謀改善。 | 因部分案件仍未有效運用系統釐正稅籍資料，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.近5年度賦稅徵起率均達9成以上，徵起作業成效良好，惟以前年度欠稅清理率呈遞減趨勢，有待持續加強辦理及催繳，以維護稅收。 | 因以前年度累積未徵起案件為數仍多，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 微軟作業系統Windows7自109年終止支援服務，惟逾2成辦公用電腦仍使用該作業系統，潛存資安風險，允應儘速完成升級作業，以強化資安防護能力。 |  |

# 玖、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，負責維護社會治安、改善交通秩序、加強犯罪偵防、保防、僑防、風化管制查察、強化民防等相關業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫14項，包括加強交通秩序管理、檢肅竊盜及防制毒品、拖吊違規車輛、取締賭博電子遊戲場所、非法色情營業場所及違規攤販、建置及維護監視錄影系統等重要施政項目，其中已執行完成者12項，尚在執行者2項，主要係錄影監視系統汰換案尚未驗收結算，及錄影監視系統介接及功能提升採購案、無人機操作人員訓練計畫等尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,608萬餘元，決算審核結果，審定實現數944萬餘元，應收保留數341萬餘元，主要係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取；合計決算審定數為1,285萬餘元，較預算減少323萬餘元（20.09％），主要係違反毒品危害防制條例之罰鍰案件較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計8,570萬餘元，決算審核結果，審定實現數283萬餘元（3.30％），減免數1,587萬餘元（18.52％），係以前年度核處之罰鍰經移送行政執行取得債權憑證，已逾請求權時效，辦理減免註銷；應收保留數6,700萬餘元（78.18％），係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取。

3.歲出原編列預算數17億7,360萬餘元，經追加預算1,344萬餘元，合計17億8,705萬餘元，決算審核結果，審定實現數16億8,195萬餘元（94.12％），應付保留數971萬餘元（0.54％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為16億9,166萬餘元，預算賸餘9,538萬餘元（5.34％），主要係實際進用員額較少，及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1,608萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,446萬餘元（89.92％），減免數162萬餘元（10.08％），主要係警察便服等採購案之結餘款。

（三）重要審核意見

1.於重要路口及公共場所設置監視錄影系統，強化犯罪偵查效能，惟設備老舊致損壞或故障案件頻仍，允待強化檢核及修護作業，並提升具車牌辨識功能監視器之建置比率，以綿密治安防護網絡。

警察局為強化犯罪偵查效能、維護交通秩序，自96年起陸續於轄內重要路口、街道及公共場所等設置監視錄影系統，並辦理相關設備維護及管理事宜，截至110年底止，已設置監視器主機計484臺、攝錄影鏡頭計4,492支，110年度辦理相關維修及汰換計畫經費共計2,576萬餘元。經查監視錄影器維護管理及使用情形，核有下列事項：

| 表1 已故障尚未報修之監視錄影設備一覽情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：支、％ |  |  |  |
| 監視器 單位 | 已故障尚未報修（A） | 轄管監視器（B） | 尚未報修比率 （A/B×100） |
| 總 計 | 842 | 4,492 | 18.74 |
| 第一分局 | 156 | 977 | 15.97 |
| 第二分局 | 308 | 1,274 | 24.18 |
| 第三分局 | 159 | 1,046 | 15.20 |
| 第四分局 | 219 | 1,195 | 18.33 |
| 資料來源：整理自基隆市警察局提供截至111年3月11日資料。 |  |  |  |

（1）多數監視器設備已逾使用年限久時，損壞或故障案件頻仍，又囿於維修經費不足延宕維修作業，影響設備使用效能：基隆市監視器鏡頭於96至105年間建置者計4,306支，均已屆使用年限，占全部數量約95.86％，部分設備存有攝錄影畫面不清晰、夜間無光源，致目標無法辨識及線路蝕舊等問題，通報損壞或故障案件頻仍，惟警察局囿於年度經費有限，控管修護期程，截至本室查核日（111年3月11日）止，經各分局檢視已故障而尚未報修之監視器鏡頭共計842支，占全部數量約18.74％（表1），其中部分派出所轄管之監視器鏡頭甚逾三成遲未報修，延宕檢修作業，經函請警察局覈實籌編相關維護經費，並加強辦理汰換作業，確保設備發揮犯罪偵防功效。據復：已於111年度規劃辦理「基隆市市重要路口監視器效能提升計畫」，經費3億6,810萬餘元，除持續辦理監視器設備維修作業外，並規劃將老舊監視系統數位化，以提升設備之妥善率，增進使用效能。

（2）已設置具車牌辨識功能之監視器鏡頭，惟設置比率偏低，不利完整運用俾蒐集涉案車輛之行駛資訊：警察局為增進科技執法及偵查效率，自102年起設置具車牌辨識功能之監視器及相關設備，經查截至110年底止，具車牌辨識功能之監視器鏡頭計134支，惟占全部數量僅約2.98％，比率偏低，甚有部分派出所管轄之監視器均無相關車牌辨識功能，不利完整運用俾蒐集涉案車輛之行駛資訊，經函請警察局審酌治安防治及交通安全需求，綜整規劃增設之可行性，以提升佈建涵蓋率。據復：已規劃設置272具車牌辨識功能之監視器，可涵蓋轄內各聯外道路及重要路口，以提升偵防犯罪效率。

（3）已定期辦理監視器檢核作業，允宜參酌其他市縣監視系統自動化檢核之成功案例，研議導入數位化監控機制之可行性，減輕檢視及管理負擔：依基隆市警察局治安要點錄影監視系統設備維護執行計畫第5點第2項規定，定期檢視轄內監視錄影系統之即時畫面及儲存畫面運作情形，並留存相關檢視紀錄。警察局為確保監視錄影系統有效運作，業規範各派出所值班人員定時檢視監視器主機及鏡頭運作情形，如發現故障或設備纜線垂落等，應立即通報廠商維修，經查110年度各派出所經管之監視器介於47支至374支間，每日逐一檢視轄區內所有監視錄影影像畫面之妥善情形，並即時通報故障維修，檢核作業負擔沉重，經函請警察局參酌其他市縣監視系統自動化檢核之成功案例，研議導入數位化監控機制之可行性，增進檢核及維護效率。據復：已參酌其他市縣監視系統自動化檢核案例，將設備狀態監控、申告進度查詢及申告案件結案確認等功能，納入「基隆市重要路口監視器效能提升計畫」辦理，以減輕員警檢核負擔。

2.部分警察單位M-Police配發使用管理機制未臻周妥，且遲未更新系統資料，允待妥為規劃配置並加強管理維護，俾發揮資訊科技運用效益。

| 警察局為配合警政署推動之治安工作資訊化及雲端勤務派遣機制，經運用「E化勤務指揮管制系統」派案至員警手持之M-Police警用行動載具（下稱M-Police），以強化勤務指揮調度及緊急應變能力，110年度編列M-Police採購及維修經費共計811萬餘元。依警用行動電腦使用管理要點規定第4點規定，警用行動電腦應每日進行資料更新，逾72小時未更新者，設備將予以鎖定；及第6點規定，使用單位對警用行動電腦應予列冊管理，專責保管人應定期養護，使設備保持正常狀態。經查本室於111年3月4日、7日會同相關人員至保安、少年及交通警察隊現場勘查，發現各該單位於值勤臺應勤簿冊電子系統登載並提供同仁外勤使用之M-Police數量，核與該局財產明細帳所列數量未合，配發及使用管理機制未臻周妥；另查截至本室查核日（111年3月11日）止，刑事警察大隊等7個單位，所管之M-Police均有逾72小時未曾連線更新可供查詢資料之情事，共計120臺，占配置機臺數量約36.25％（表2），其中保安警察隊、第一分局及第四分局逾五成以上之M-Police未即時更新資料，部分載具甚 表2 M-Police逾72小時資料未更新情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：臺、％ |  |  |  |  |
| 單 位 名 稱 | 未更新機臺數 （A） | 配置機臺數 （B） | 資料未更新 比率 （A/B×100） | 最後更新時間 |
| 總 計 | 120 | 331 | 36.25 |  |
| 刑事警察大隊 | 2 | 20 | 10.00 | 109年4月27日 至110年10月7日 |
| 交通警察隊 | 6 | 13 | 46.15 | 107年10月24日至111年3月5日 |
| 保安警察隊 | 8 | 11 | 72.73 | 109年10月28日至111年2月14日 |
| 第一分局 | 42 | 61 | 68.85 | 110年10月14日至111年3月4日 |
| 第二分局 | 17 | 99 | 17.17 | 110年11月27日至111年3月4日 |
| 第三分局 | 12 | 66 | 18.18 | 110年12月6日 至111年3月4日 |
| 第四分局 | 33 | 61 | 54.10 | 109年12月7日 至111年3月4日 |
| 資料來源：整理自基隆市警察局提供截至111年3月11日資料。 |  |  |  |  |

逾1年餘未更新資料，恐減損設備使用效益並影響員警執勤功效，不利掌握治安動態資料，經函請警察局研謀改善。據復：因部分M-Police操作狀況不良，間有當機情形，爰暫時收存待辦理報修或汰換作業；或因避免送修時間冗長，預為控管部分機臺作為備用機等，嗣將持續宣導出勤前務必進行M-Police資料更新，以掌握最新治安動態資料，並將已逾使用年限且使用品質不穩定之載具，儘速辦理報廢，以維持設備使用效益。

（四）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表3）。

表3　109年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.執行交通執法業務經中央考評具有成效，惟酒駕肇事件數、機車及高齡者交通事故之傷亡人數均較往年增加，允宜妥謀善策，以維護民眾交通安全。 |  |
| 2.執行應受尿液採驗人定期檢驗業務經中央考評績優，惟尿液採驗管理作業未臻周延，允應研謀改善，以提升尿液採驗率。 |  |
| 3.行政罰鍰收繳率偏低，允應加強清理作業，提升執行成效。 |  |
| 4.運用智慧型交通執法管理系統辦理交通違規舉發作業，惟舉發日期間有遲延，允應檢討改善。 |  |

# 拾、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理公共衛生、市民健康管理與服務、醫（藥）政管理、長期照護、醫事機構管理、衛生教育、食品衛生、公共衛生檢驗等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫11項，包括疾病管制、醫政管理、衛生保健、衛生檢驗及食品藥物管理等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者1項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案尚在辦理中所致。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數550萬餘元，決算審核結果，審定實現數941萬餘元，應收保留數682萬餘元，係違反衛生法令案件之行政罰鍰收入，尚待收取；合計決算審定數1,623萬餘元，較預算增加1,073萬餘元（194.83％），主要係違反衛生法令案件之行政罰鍰收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,814萬餘元，決算審核結果，審定實現數327萬餘元（18.03％）；減免數169萬餘元（9.33％），係註銷已逾執行期間之行政罰鍰；應收保留數1,317萬餘元（72.63％），係違反衛生法令案件之罰鍰收入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數4億8,634萬餘元，經追加預算167萬餘元，追減預算336萬餘元，合計4億8,465萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億442萬餘元（83.45％），應付保留數952萬餘元（1.97％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數4億1,395萬餘元，預算賸餘7,070萬餘元（14.59％），主要係實際進用員額較少，及按實際業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1,295萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,065萬餘元（82.27％）；減免數99萬餘元（7.68％），主要係失智照護計畫之賸餘；應付保留數130萬餘元（10.05％），主要係衛生局整建長照衛服據點修繕工程尚在辦理中，仍需保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅醫療作業基金1個作業基金。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要係辦理藥品、門診及其他醫療、住院、醫療優免、X光檢查、戒菸、保險套、體檢及查痰等9項，實施結果，計有辦理藥品、住院、X光檢查、戒菸、保險套、體檢及查痰等7項，或受疫情影響體檢人次及住院人數較預計減少、或依實際業務需求辦理、或X光巡迴檢查已包含驗痰項目等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,700萬餘元，較預算賸餘1,212萬元，增加488萬餘元，約40.32％，主要係市立醫院配合健保點數跨年度核減，將以前年度提列應付獎勵金轉列業務外收入所致。

三、重要審核意見

（一）基隆市立慢性病防治所近5年度主要業務服務量持續萎縮，門診業務亦與所屬公立醫療機構功能類同，允宜檢視本市醫療資源分布情形及醫療照護產業未來需求狀況，妥謀整合地方醫療資源，以提升整體醫療使用效率。

| 表1 市立慢性病防治所門診業務量統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 診次 | 317 | 390 | 408 | 356 | 199 |
| 門診人次 | 5,646 | 6,214 | 5,509 | 5,015 | 2,573 |
| 資料來源：整理自基隆市衛生局提供資料。 |  |  |  |  |  |

基隆市立慢性病防治所早年為結核病防治專診院所，嗣為服務市民轉型擴大門診醫療服務內容，針對一般民眾之慢性病（高血壓、糖尿病、高血脂、腦中風等等）增設ㄧ般內科門診，提供民眾醫療照護服務。經查該所編制人員醫療組4人（醫師、護理師、醫檢師及放射師等），110年度營運情形，門診服務僅2,573人次、胸部X光檢查389人次、查痰80人次、戒菸28人次、體檢79人次等，均未達成預計量，全年度總收入203萬餘元，較預算數414萬餘元減少210萬餘元（50.85％）。又據衛生局醫事管理系統110年底列管之醫療機構登記資料，該所位址鄰近500公尺範圍內，計有1家區域醫院及17家基層醫療院所，民眾就醫選擇相對較多，經營面臨激烈競爭，近5年度門診醫療業務服務量呈萎縮趨勢（表1）。鑑於衛生局疾病管制科掌理傳染病防治等事項，結核病防治工作屬該局經管業務職掌範圍，又轄內設有7區衛生所，掌理各區門診醫療、巡迴醫療、緊急救護暨其他有關公共衛生事項，且尚有基隆市立醫院辦理各項醫療服務，提供民眾健康檢查、護理之家、日間照護等服務，以上均能涵蓋市立慢性病防治所業務，而該所近年主要業務持續萎縮或業務量偏低，且其營運均高度仰賴公務預算挹注，經建請衛生局本主管機關立場就本市醫療資源分布情形及醫療照護產業未來需求狀況，重新檢討、調整該所應承擔之功能任務，或研議現有轄管之慢性防治所、市立醫院及各區衛生所業務整併或組織精簡之可行性，妥謀整合地方醫療資源，提升醫療服務品質，以增進整體醫療服務效能。據復：該所109年7月至111年4月配合辦公大樓耐震補強工程，搬遷至基隆市立醫院看診，因偏離市區影響病患回診意願，又因110年8月專任醫師退休尚未補實，門診服務自每週7診降為2診，致門診量驟降，刻正推動「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」居家照護遠距看診服務，期提供市民更完善之醫療及公衛照護，促使醫療業務穩定成長。

（二）執行食品衛生安全檢驗保障國人健康，對驗出農藥殘留或添加物超出法規容許標準案件移請權責單位裁處，惟未落實追蹤作業，亟待強化案件追蹤管理。

衛生局為管理食品衛生安全及品質，維護國民健康，依據食品安全衛生管理法等規定，配合衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）「110年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」、「食品添加物稽查專案」及「食用油脂製造業稽查專案」等相關專案計畫，加強高風險業者之食品安全檢驗，保障國人食的安全，該局110年檢驗衛生標準、農藥殘留及食品添加物等項目，總計抽驗1,343件市售商品，其中符合規定者1,315件（合格率97.92％），不符規定者28件。經查該局為有效掌握轄內食品業者衛生稽查情形，運用食藥署建置之「產品通路管理資訊系統」進行食品業者基本資料及稽查紀錄之列管，對於不合格者，於1個月內完成限期改善查驗，如需移他縣市者，於7日內完成移送，並將結案情形登錄於前開資訊系統，惟據該系統移送案件之處理資料，截至111年3月30日止，尚有12件未結案件，甚有104年移送案件3件，105年移送案件4件，除未能有效追蹤檢驗不合格案件之後續改善情形，且有逾公法上3年裁處權時效之虞，經函請衛生局研謀改善。據復：經清查各年度移送案件辦理情形，並以電話持續追蹤結果，或因人員離職或調職，漏未至系統登錄辦理情形，或已由各縣市政府衛生局依源頭管理原則，移送農政單位辦理等，嗣後將積極追蹤各縣市政府衛生局辦理情形並即時登載於管理資訊系統。

（三）推動整建長照衛福據點計畫，整建轄區內衛生所轉作社區長照服務據點，惟仁愛區及暖暖區衛生所修繕工程執行進度落後，致延宕計畫之辦理時程，亟待積極推動辦理。

衛生局為因應高齡化社會，提供完善之社會福利服務，向衛生福利部（下稱衛福部）申請前瞻基礎建設計畫補助經費推動「基隆市公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，整建轄區內中正、七堵、安樂、暖暖、仁愛、中山及信義區等7個衛生所，轉作社區長照服務據點，以滿足市民長照需求，計畫總經費3,537萬餘元，期程自106年9月至110年8月底止，預計整建完成後每年服務人數可達4,300人。惟查截至110年底止，仍有仁愛及暖暖2區衛生所修繕工程未完成，其中仁愛區衛生所雖於109年11月19日工程竣工後，因大樓消防總機及發電機電池故障，迨至110年4月22日始獲消防審查通過，續辦室內裝修、變更使用執照及升降設備使用許可之審查事宜，暖暖區衛生所110年5月4日因停車位占用騎樓空間，未能通過無障礙設施審查及續辦各項改善工作；又查上開2區衛生所修繕工程均已屆裝修許可期限(110年5月18日)，因未能如期完成，須重新依序辦理各階段之審查事宜，截至111年3月底止，已逾原訂計畫期限7個月，仍未完成長照據點之整修作業，有待檢討加強辦理，經函請衛生局研謀改善。據復：推動仁愛及暖暖區衛生所修繕工程過程，或配合建管及消防單位要求提報及補充資料，或因既有設施不符合無礙障設施之規範重新檢討，致須重新依序辦理各階段之審查，將積極督促廠商加速辦理及提供協助，並與審查單位進行協調，期能於111年底順利完成，提供長照服務。

四、109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告所列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表2）。

表2　109年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）藥癮處遇個案管理服務涵蓋率已達計畫目標，惟部分個案未依所定時限及頻次完成追蹤輔導，另指定替代治療執行機構個案留置率、按時回診率未達7成，允宜加強輔導及督促加強個案管理，以提升輔導處遇服務之效果及品質。 |  |

表2　109年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形表（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （二）近年大腸癌及乳癌篩檢人數均達預定目標，推動成效良好，惟子宮頸抹片篩檢率，及大腸癌篩檢陽性個案追蹤完成率仍待提升，允應檢討改善，並加強推展宣導及執行措施，維護民眾健康。 |  |
| （三）依建築法及消防法規定辦理公共安全檢查簽證並擬具消防防護計畫，惟尚未辦理醫院耐震能力評估檢查申報，亦未依所定消防防護計畫落實辦理，允應檢討改進，確保建物公共安全。 |  |
| （四）護理之家應民眾之需擴增病床數增加服務量能，惟占床率呈下降趨勢；另未能依預定期程完成護理之家機構公共安全設施設備改善作業，並儘速完成改善及建置相關設備，以保障住民及工作人員之生命安全。 |  |

# 拾壹、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局（下稱環保局）1個機關，掌理全市環境影響評估、環境污染管制、垃圾水肥及廚餘之清運處理、廢棄物管理與規劃、廢棄物處理場營運管理等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括環境檢驗及水質土壤防治業務、垃圾清運暨環境清潔維護、廢棄物管理等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者7項，主要係BOO一般事業廢棄物最終處置場設置計畫委託處理費，尚待廠商結算請款，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億1,965萬餘元，經追加預算220萬元，合計2億2,185萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數117萬餘元，係增列應向天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外操作廠商收取之設備折舊費、售電收入等款項；審定實現數1億8,939萬餘元，應收保留數2,683萬餘元，主要係天外天垃圾資源回收（焚化）廠及BOO一般事業廢棄物最終處置場委外廠商應繳回饋金等，尚待收取；合計決算審定數2億1,622萬餘元，較預算減少562萬餘元（2.54％），主要係違反空氣污染防制法罰款案件較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計4,551萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,687萬餘元（59.05％）；減免數300萬餘元（6.61％），主要係註銷逾行政執行期間之一般廢棄物清理法罰鍰案件；應收保留數1,562萬餘元（34.34％），係違反空氣污染防制法及廢棄物清理法等案件之罰鍰收入，尚待收取。

3.歲出原編列預算數8億4,512萬餘元，經追加預算2,017萬餘元，追減預算31萬餘元，合計8億6,498萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億5,472萬餘元（87.25％），應付保留數5,332萬餘元（6.16％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數8億804萬餘元，預算賸餘5,693萬餘元（6.58％），主要係多元化垃圾處理計畫之結餘款。

4.以前年度歲出轉入數計3億8,737萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,553萬餘元（50.48％）；減免數70萬餘元（0.18％），主要係基隆文化中心演藝廳廁所整修工程結餘款；應付保留數1億9,113萬餘元（49.34％），主要係旭川河、西定河及田寮河水環境改善計畫相關工程案尚在辦理中，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

環保局主管僅環境保護基金1個特別收入基金。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣品質改善維護計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項，實施結果，計有水污染防治計畫1項未達預計目標，主要係依業務需要召開審查會次數較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀6,885萬餘元，與預算賸餘1萬元，相距6,886萬餘元，主要係機車汰舊換新補助預算不敷，併入決算辦理所致。

三、重要審核意見

（一）近5年度資源回收量逐年增長，惟一般廢棄物產生量未能有效抑減及回收再利用率滑落，有待加強推動源頭減量及垃圾分類回收，達成資源永續利用目標。

| 表1 基隆市一般廢棄物產生量及回收率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 一般廢棄 物產生量 （公噸） Ａ=B+C+D | 一 般 垃圾量 （公噸） B | 資源垃圾 回 收 量 （公噸） C | 廚 餘 回收量 （公噸） D | 每人每日 一般廢棄 物產生量 （公斤） | 每人每日 廚餘回收量 （公斤） | 一般廢棄 物回收率 （％） |
| 106 | 163,651 | 65,397 | 86,505 | 11,748 | 1.206 | 0.087 | 60.04 |
| 107 | 204,233 | 92,687 | 99,792 | 11,754 | 1.509 | 0.087 | 54.62 |
| 108 | 204,936 | 91,572 | 105,655 | 7,709 | 1.519 | 0.057 | 55.32 |
| 109 | 211,900 | 95,298 | 110,021 | 6,581 | 1.572 | 0.049 | 55.03 |
| 110 | 218,967 | 98,273 | 115,074 | 5,620 | 1.640 | 0.042 | 55.12 |
| 註：1.平均每人每日一般廢棄物產生量= 一般廢棄物產生量/（當年日數 × 期中人口數）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.平均每人每日廚餘回收量= 廚餘回收量/（當年日數 × 期中人口數）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.一般廢棄物回收率=（資源垃圾回收量+廚餘回收量）/一般廢棄物產生量 × 100％。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.資料來源：整理自行政院環境保護署網站資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

基隆市一般廢棄物在家戶端即分類成一般垃圾、廚餘、資源物等類，環保局推動資源回收業務，近5年資源垃圾回收量由106年度86,505公噸提升至110年度115,074公噸（表1），成長33.03％。惟據行政院環境保護署（下稱環保署）統計資料，基隆市一般廢棄物產生量，由106年度163,651公噸提升至110年度218,967公噸，增幅達33.80％，平均每人每日一般廢棄物產生量1.64公斤，為全國最高，且較前一年每日一般廢棄物產生量之1.57公斤增加0.07公斤，又回收再利用率由106年度60.04％降至110年度55.12％，降低4.92個百分點，亟待妥謀改善。鑑於近年度疫情影響，民眾生活型態改變，宅經濟盛行，垃圾量與回收量首當其衝，為落實推動垃圾「全分類、零廢棄」政策，允宜研謀強化相關具體施政作為，加強多元管道進行資源回收及輔導，擴增回收物分類處理量能，並積極宣導源頭減量，以降低垃圾產生量，及提升轄內之資源回收率，達資源循環利用目標；另查近5年度本市廚餘回收量由106年11,748公噸降至110年5,620公噸，減少6,128公噸，約52.16％，有減少趨勢，該局現行處理廚餘方式，係以委託養豬廚餘再利用為主，惟未再利用之生廚餘多半混入家戶垃圾中採焚化處理，有待加強評估提高廚餘資源化再利用之可行性，加速實踐循環經濟之政策目標，經函請環保局研謀改善。據復：為減少一般廢棄物產生，已規劃一系列源頭減量措施，以導正民眾觀念減少垃圾產生，並於111年度辦理回收商回收舊衣及照明光源評比競賽，以增加資源回收意願，另為提高廚餘資源再利用，已擬定基隆市有機廢棄物集中處理再利用計畫委託專案計畫，將有機廢棄物轉化成為「堆肥化」產品，以達循環經濟之目標。

（二）推動垃圾焚化處理，惟最終處置場飛灰掩埋容量即將用罄，及部分底渣滯存未積極處理，允宜及早規劃後續處理方式，並研謀提升廢棄物再利用價值。

基隆市一般垃圾係採用焚化方法產生底渣再利用，並於飛灰穩定化後以穩定化物形式進行掩埋，環保局已設置BOO最終處置場協助處理底渣及飛灰。經查有關垃圾焚化飛灰及底渣處理情形，核有下列事項：

| 表2 基隆市焚化飛灰穩定化物統計情形 單位：公噸、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 焚 化 處理量 | 飛灰 |  | 飛灰穩定化物 |  | 送至處置場掩 埋 量 |
|  |  | 產生量 | 產生率 | 產生量 | 產生率 |  |
| 年平均 | 190,442 | 4,964 | 2.61 | 9,396 | 4.94 | 9,396 |
| 106 | 188,778 | 5,162 | 2.73 | 9,709 | 5.14 | 9,709 |
| 107 | 193,229 | 4,684 | 2.42 | 9,119 | 4.72 | 9,119 |
| 108 | 191,487 | 4,947 | 2.58 | 9,113 | 4.76 | 9,113 |
| 109 | 189,394 | 4,840 | 2.56 | 9,583 | 5.06 | 9,583 |
| 110 | 189,322 | 5,187 | 2.74 | 9,458 | 5.00 | 9,458 |
| 資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.垃圾焚化飛灰歷年皆以固化後掩埋處理，可掩埋之容量所剩無幾，允宜及早規劃後續處理方式，配合國際趨勢潮流及中央政策，納入循環經濟規劃，提升廢棄物再利用價值：基隆市政府為解決一般事業廢棄物最終處置問題，97年徵求民間機構以建設－營運－擁有（BOO）方式，由永盛開發實業股份有限公司（下稱永盛公司）設置最終處置場，營運期間15年，至112年7月16日止。近5年基隆市天外天垃圾資源回收（焚化廠）平均每年飛灰產生量4,964公噸，占焚化處理量190,442公噸約2.61％（表2），每年平均飛灰穩定化物產量9,396公噸。經查基隆市飛灰穩定化物皆運送至「基隆市BOO最終處置場」掩埋，未再利用作資源化產品使用，該場囿於場區地形分八階以階梯式分階開發，截至110年底已掩埋至第七階掩埋區，又上述合約將於112年7月16日到期，該局以飛灰資源化技術尚未普及，未來處理有待長期規劃，尚未就未來因應運作狀況或評估自辦底渣精細篩分廠與飛灰水洗設施之可行性作為備案，進行成本效益評估事宜。查國內推動廢棄物循環處理情形已有宜蘭縣、苗栗縣等將廢棄物採熱處理能源化，並將焚化灰渣分別採灰渣精細篩分和飛灰水洗資源化，有助於解決廢棄物處理問題，鑑於現有基隆市BOO最終處置場僅剩1年餘合約，且掩埋場即將飽合，允宜及早規劃後續處理方式，經函請環保局研謀改善。據復：已規劃「基隆市廢棄物循環處理整體園區計畫」，將飛灰水洗廠一併納入規劃，視BOO最終處置場後續營運狀況，爭取中央經費補助規劃設計飛灰水洗廠，朝循環經濟模式邁進，落實資源循環再利用。

| 表3 基隆市焚化底渣產生及再利用統計 單位：公噸、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 焚 化 處理量 | 底 渣 |  |  |  |
|  |  | 產生量 | 產生率 | 再利用量 |  |
| 年平均 | 190,442 | 23,803 | 12.51 | 20,646 |  |
| 106 | 188,778 | 24,135 | 12.79 | 24,135 |  |
| 107 | 193,229 | 23,519 | 12.17 | 23,519 |  |
| 108 | 191,487 | 23,421 | 12.23 | 23,421 |  |
| 109 | 189,394 | 24,749 | 13.07 | 24,749 |  |
| 110 | 189,322 | 23,192 | 12.30 | 7,408 |  |
| 資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |

2.垃圾焚化底渣暫置天外天掩埋場為數頗巨，且逾年餘未積極處理再利用，有待檢討儘速研謀改善，以利於推廣應用，並加速推動去化及拓展納入公共工程運用等多元管道配套措施：基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠近5年平均每年產出底渣23,803公噸，占年平均焚化處理量190,442公噸之12.51％（表3），主要為運送至環保局指定之「基隆市BOO最終處置場」處理後再利用。該局自97年9月17日起委託永盛公司進行再利用作業，因行政院環境保護署109年5月18日公告之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」於110年1月1日生效，修正溶出方法及環境標準，以確保焚化再生粒料品質及保護環境。該公司以法令變更，原既有設備執行篩分、破碎、篩選可能無法達到再利用之最高等級標準，於110年2月6日起暫停收受本市焚化廠產生之底渣，並於110年10月底進行篩分廠設備更新作業。經統計2月6日至9月16日暫停收受底渣期間，基隆市焚化廠產出之底渣共計15,783.80公噸，惟迄111年3月24日本室抽查時，露天存放於天外天掩埋場緊急掩埋區已逾年餘，允待儘速研謀妥處，並提升底渣資源化產品品質，有利於推廣應用；另據該局說明將洽請廠商辦理底渣精細分選作業，並規劃推動基隆市公共工程使用等，惟查鄰近縣市已陸續訂定焚化再生粒料再利用自治條例及作業要點，規範其轄內公共工程應優先使用當地所產出之焚化再生粒料，恐影響本市焚化再生粒料再利用推動作業，經函請環保局檢討並研謀因應改善。據復：基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠篩分廠設備更新作業，受疫情影響未能依限完成安裝及處理底渣，已促請業者儘速去化底渣，並協調市府工程單位優先使用焚化再生粒料，運用於各項公共工程；已研提「基隆市政府及所屬機關學校用焚化再生粒料作業要點」，順暢使用管道及減少天然資源開採，以落實資源循環再利用。

（三）基隆港區及其周邊道路已劃設為空氣品質維護區，惟部分消防車輛自主管理標章效期已屆，且外縣市車輛進入維護區未符管制規定情形仍多，允待輔導改善並落實執法，俾達成改善港區空氣品質之目標。

環保局為維護基隆港區空氣品質及市民健康，將基隆港區及其周邊道路劃設為空氣品質維護區，業經行政院環境保護署（下稱環保署）審核通過，自111年1月1日起，對於進出基隆港區之柴油大客貨車實施排煙管制，凡95年9月30日以前出廠者，應符合市府稽查日前6個月內經排煙檢測合格，或取得環保機關核發之有效期限內柴油車自主管理標章，始可進入空氣品質維護區。經查上開計畫執行情形，核有下列事項：

1.消防局計有43輛柴油車自主管理標章效期已屆，且部分柴油車輛係95年9月30日以前出廠：環保局為改善空氣污染排放，依據環保署108年10月2日公布之統一全國自主管理標章分級標準，輔導行駛及設籍基隆市車輛全面取得柴油車自主管理標章，柴油車車主完成排煙檢測並取得標章後，張貼於車輛擋風玻璃處，可供各市縣環保局稽查人員稽查及車輛出入港區或工業區等管制區域通行使用。經查消防局經管之柴油車輛，雖已取得柴油車自主管理標章，惟截至111年4月19日止，計有43輛柴油車輛標章效期已屆，且其中3輛柴油車輛，係屬95年9月30日以前出廠之柴油車輛，為免該等車輛因行駛基隆港及其周邊道路空氣品質維護區而衍生違規罰鍰等情事，經函請環保局積極輔導消防局完成柴油車輛檢測作業。據復：已派員提供移動式檢測服務，協助消防局柴油車輛完成檢測作業並取得標章，截至111年5月底止，已有51輛柴油車輛檢測合格，另有3輛不合格車輛因車齡已屆，將依規定辦理報廢。

| 表4 基隆港111年1月柴油大客貨車出入統計 單位：輛、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期別 | 車輛數 | 各期車輛占 比 | 未符合管制車 輛 數 | 標章率（註1） |
| 總計 | 3,136 | 100.00 | 325 | 57.52 |
| 第1期 | 112 | 3.57 | 68 | 39.29 |
| 第2期 | 150 | 4.78 | 53 | 64.67 |
| 第3期 | 503 | 16.04 | 204 | 59.44 |
| 第4期 | 458 | 14.60 |  |  |
| 第5期 | 1,215 | 38.74 |  |  |
| 第6期 | 698 | 22.26 |  |  |
| 註：1.標章率：第1期至第3期柴油大客貨車取得柴油車自主管理標章之車輛數占各期車輛數之比率。 2.資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |

2.基隆港及其周邊道路空氣品質維護區於管制措施宣導期間尚有325輛柴油大客貨車未符合排煙管制規定：環保局為瞭解出入港區之柴油車輛是否符合排煙管制規定，經運用臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司之基隆港自動化門哨系統貨車通行紀錄進行分析，110年1至11月，計有499,284輛次柴油車出入基隆港區，倘依車籍劃分，基隆市車籍者占17％，外縣市車籍者占83％，另據111年1月份系統資料（經扣除重覆車號及小客車），計有3,136輛大型柴油車出入基隆港區，經與環保署柴油車不定期檢驗資訊管理系統之車號進行勾稽結果，95年9月30日前出廠之柴油大客貨車(第1期至第3期)計有765輛，其中325輛未符合柴油車輛之管制規定（表4），多為貨櫃、貨運、物流及工程業者因業務需求出入港區。鑑於空氣品質維護區宣導期滿後，對於違反管制規定者，自111年4月1日起依空氣污染防制法第76條第2項規定逕行取締告發並核處罰鍰，且行駛於空氣品質維護區之柴油大客貨車，車籍登記於外縣市之車輛比重高達八成，允宜積極輔導業者至檢測站完成排煙檢測並取得柴油車自主管理標章，避免產生執法訾議，經函請環保局研謀改善。據復：該局已於111年3月22日舉行宣導說明會，及透過各式管道加強政策宣導，並就同年1至3月行駛於空氣品質維護區且不符合管制措施之車輛，發函通知車主儘速完成車輛檢驗避免受罰。

圖1 基隆港及其周邊道路空氣品質維護區管制範圍

資料來源：擷取自基隆市環境保護局提供資料。

3.基隆港空氣品質維護區劃設為基隆港東岸、基隆港西岸及海洋廣場等3處管制區，管制範圍分散，惟僅架設1臺移動式車牌辨識系統執行取締作業，恐難落實執法：基隆港及其周邊道路空氣品質維護區，自111年4月1日正式實施管制，管制範圍包括：（1）基隆港東岸：自東海街之聯興物流股份有限公司往中正路方向至中正路與台62甲快速道路交叉口路段止；（2）基隆港西岸：自中山三路28號（西岸南櫃場）往光華路11號（台基國際物流股份有限公司出入口）止；（3）海洋廣場：孝三路與忠一路口至愛三路與仁二路口止（圖1）。環保局為執行前開違規取締工作，於維護區內架設車牌辨識系統，對於進入空氣品質維護區且不符合管制措施之柴油大客貨車，依法取締告發。惟該局僅架設1臺移動式車牌辨識系統執行稽查作業，因管制區域範圍分散，恐難落實執法，經函請環保局研謀加強督管作為。據復：該局移動式車牌辨識系統每月隨機分配於管制區進行稽查作業，後續將視推動情形適時檢討辦理，以提升稽查成效。

（四）老舊機車已逐年減少，惟污染排放量高之二行程車輛汰舊速度趨緩，又部分老舊車輛長期未定檢且裁處比率偏低，亟待檢討改善，以達空氣污染減量目標。

環保局為防制空氣污染、維護生活環境及國民健康，就轄內機車排氣污染進行各項稽查管制，110年度委外辦理基隆市機車排氣污染稽查管制計畫，經費693萬元，並配合行政院環境保護署（下稱環保署）政策辦理機車汰舊換新補助計畫，加碼補助基隆市民淘汰96年6月30日（含）前出廠之燃油機車換購電動機車，以達空氣污染減量目標。經查上開計畫執行情形，核有下列事項：

| 表5 基隆市機車定期檢驗到檢情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 機車應定檢數 （A） | 未到檢數 （B） | 未到檢率 （B/A×100） | 截至110年底機車未完成定檢情形 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1年以上 未滿3年 | 3年以上 未滿5年 | 5年以上 未滿10年 | 10年 以上 |  |
| 107 | 125,164 | 35,523 | 28.38 | 16,370 | 2,917 | 3,456 | 7,406 |  |
| 108 | 124,089 | 33,126 | 26.70 |  |  |  |  |  |
| 109 | 122,720 | 30,045 | 24.48 |  |  |  |  |  |
| 110 | 121,335 | 30,149 | 24.85 |  |  |  |  |  |
| 資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.部分車輛長期未完成定檢，環保局未依空污法規定落實裁罰，允應研謀改善作為，促請依法辦理，以有效減少機車污染排放：空氣污染防制法第80條規定，未實施排放空氣污染物定期檢驗者，處汽車所有人500元以上1萬5,000元以下罰鍰；逾應檢驗日起6個月仍未實施定期檢驗，經直轄市、縣（巿）主管機關通知限期改善，屆期未完成改善者，處3,000元以上6萬元以下罰鍰。據環保局統計，截至110年底，基隆市機車應定檢數121,335輛、已定檢數91,186輛，機車定檢到檢率為75.15％，低於全國平均值76.31％；復就機車逾期未完成定檢情形分析，其中逾1年仍未完成定檢之車輛，計有16,370輛，占未定檢數54.30％，另逾10年仍未完成定檢之車輛，計有7,406輛（表5），亦有偏高情事。環保局現行係於路邊稽查及車牌辨識時開立稽查單及通知單，要求車主限期改善，倘逾期仍未完成改善，始依法告發處分；據統計，110年度該局寄發稽查單及開立裁處書分別為4,166件及337件，占110年底未定檢數30,149輛之13.82％及1.12％，裁處比率偏低，未能確依相關法令辦理裁處事宜，恐使民眾產生投機心理，經函請環保局檢討改進。據復：環保署110年6月3日公告「機車排氣相關檢驗辦理期限延長」事宜，將行車執照發照月份為4月至10月之機車，定檢期限延長至110年底，該局已於111年1月針對仍未改善之643輛機車進行處分；為提高機車定檢率，已於110年6月以簡訊及電子郵件方式，通知車主進行定檢，另自111年針對車齡35年未定檢機車進行追蹤訪查，並依訪查結果執行裁處或追蹤改善。

| 2.老舊機車數量雖已逐年減少，惟二行程機車汰舊速度趨緩，允宜提升民眾汰換意願並落實排氣檢驗及各項稽查管制，以減少老舊車輛對空氣品質之影響：環保署104年7月20日發布「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，並自109年起擴大汰舊補助對象至四行程機車。環保局為推廣民眾使用無廢氣污染之電動機車，加速淘汰基隆市1至4期老舊機車，除配合環保署補助措施外，並輔以各項加碼獎勵優惠，該局110年度補助新購及淘汰1至4期老舊機車換購案件計3,269件，金額1,102萬餘元。據交通部機動車輛登記數統計，截至110年底，基隆市機動車輛登記數187,268輛，其中屬第1至4期老舊機車登記數為35,376輛，占全市機動車輛登記數之18.89％，已較109年底登記數41,493輛減少，其中二行程機車車齡老舊污染排放量高，基隆市轄內二行程機車登記數量雖自107年度6,953輛逐年減少 表6 基隆市機車登記數量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 全市機車 登記數 | 1至4期老舊機車登記數 | 二行程機車 |  |  |
|  |  |  | 登記數 | 汰換數 | 汰換率 |
| 107 | 182,728 | —（註1） | 6,953 | 2,167 | 23.76 |
| 108 | 183,288 | 50,733 | 5,440 | 1,513 | 21.76 |
| 109 | 184,922 | 41,493 | 4,389 | 1,051 | 19.32 |
| 110 | 187,268 | 35,376 | 3,841 | 548 | 12.49 |
| 註：1.基隆市環境保護局無統計數據。 2.資料來源：整理自基隆市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

至110年度之3,841輛，惟汰換率自107年之23.76％下降至110年度之12.49％（表6），汰換速度趨緩，經函請環保局研謀有效改善措施。據復：將針對高污染老舊機車實施專案訪查，持續透過高額汰舊加碼補助、老舊機車稽查與宣導，及逐年增加電動機車充電站與換電站，改善空氣品質。

（五）為預防及整治土壤及地下水污染，列管轄內污染場址並追蹤改善情形，惟部分場址多次辦理工法變更，或應變必要措施計畫提送時程延宕，迄未解除列管，均待積極輔導辦理。

環保局依據土壤及地下水污染整治法等規定，自96年起持續辦理污染源調查及管制作業，110年度辦理基隆市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，經費864萬餘元，委託廠商監督及調查轄區內高污染潛勢區域，並設置地下水監測井持續採樣及監測水質，截至110年底轄內列管污染場址共有7處，經公告為污染控制場址者5處及限期改善場址2處。經查上開計畫執行情形，核有下列事項：

1.轄內土壤及地下水污染控制場址，間有整治已11年餘未完成改善情形，亟待輔導業者如期如質完成土壤及水質污染改善作業：行政院環境保護署於99年7月22日公告本市泉益加油站為土壤及地下水污染控制場址，該站於99年12月訂定污染控制計畫負責污染整治工作，經環保局核備以現地生物整治方式進行改善，惟成效未如預期，於103年4月及106年11月辦理2次計畫書修正事宜，改採現地化學氧化法，惟109年4月30日進行定期監測，發現土壤TPH值仍超過管制標準，嗣110年3月第3次變更計畫，改以開挖離場方式進行整治，經該局同意改善期限延長至112年7月底。該處加油站自99年7月即公告為污染控制場址，整治已11年餘，因污染整治成效不彰，辦理多次整治工法變更，迄未解除列管，亟待加強輔導，經函請環保局檢討改善。據復：該場地為民營加油站，基於營運之考量，未停業進行土壤污染整治，且因改善深度達8公尺及緊臨大武崙溪，造成開挖困難，致歷時11年辦理3次整治工法變更，將持續督導依限完成污染整治事宜。

2.轄內土壤污染限期改善場址，部分業者應變必要措施計畫提送延宕及展延改善期程，有待加強輔導：環保局109年度委託辦理基隆市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，就有污染之虞及陳情案件進行實地勘查並執行土壤採樣，109年10月21日調查發現禾全盈企業有限公司土壤污染逾管制標準情形，該局爰於110年1月15日依土壤及地下水污染整治法第7條第5項規定，要求採取應變必要措施，改善期限至111年1月16日止，惟該公司遲至110年10月21日始提送土壤污染應變必要措施計畫，距改善期限僅剩2個月餘，復以時遇營運尖峰期，影響土壤整治為由，變更土壤污染應變必要措施計畫書，展延期程至111年7月16日。該場址延宕提報應變必要措施計畫並展延期程，有待加強督促業者確實辦理改善，以及早減輕污染對於環境造成之負荷，經函請環保局檢討改善。據復：該公司於111年5月12日提送改善完成計畫書，經環保局檢驗結果，污染值已低於管制標準，將依規定解除列管。

（六）持續布設污水下水道管網，提升整體污水處理率，惟列管大型社區專用污水下水道之稽查缺失未確實輔導改善，及公告列管對象範圍欠周延，有待強化管制及稽查機制，以提升污染整治成效。

| 表7 110年9月底止污水下水道用戶接管普及率統計 單位：％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 公共污水下水道 普及率 | 專用污水下水道 普及率 | 建築物污水設施 設置率 | 整體污水 處理率 |
| 全 國 | 39.04 | 9.75 | 17.39 | 66.18 |
| 基隆市 | 38.09 | 26.17 | 6.33 | 70.59 |
| 資料來源：整理自內政部營建署網站資料。 |  |  |  |  |

依據臺灣永續發展目標之核心具體目標6.3：改善民眾居住衛生，提升河川水質；加強推動廢污水妥善處理；加強事業廢污水排放稽查管制，查緝可疑污染源，遏止水質污染情形發生。市政府自89年起規劃辦理基隆市污水下水道系統實施計畫，持續布設污水下水道管網，據內政部營建署統計，截至110年9月底止，基隆市整體污水處理率為70.59％，略高於全國66.18％（表7）。環保局近3年（108至110年度）辦理水環境污染防治暨水污染防治費徵收查核管理計畫，經費共計1,967萬餘元。經查其執行情形，核有：1.列管轄內100戶以上社區38處，雖已設置社區專用污水下水道，惟近2年度稽查有29家次放流水水質未符合標準，部分社區連年稽查缺失未確實輔導改善，或未依規定委託代操或機電人員維運污水處理設施，或系統未能妥善操作及維護管理等，均影響污水處理效能；2.該局已於98年公告基隆市公私處所建築物污水處理設施（化糞池污物）排出頻率、清除方式及處理場所相關規定，並將各公私立學校、機關納為列管對象，惟迄未建立相關抽查或管理機制，且上開公告列管對象有待參考臺北市等市縣作法納列軍事單位、社區、國宅等；3.該局空氣及噪音管制科109年度及110年度截至8月止列管屬一級營建工地資料，分別計有304案及176案，惟水質及土壤防治科同期間受理申報逕流廢水污染削減計畫，僅分別為26案及14案，據說明係部分工程案未依法於施工前提報計畫送該局核准，致有漏列管情形，有待建立機關內部間橫向聯繫機制，俾落實辦理後續廢水排放稽查；4.該局108年至110年9月底止，接獲民眾陳情河川疑似污染案件各年度分別有49件、55件及37件，經現場查證確有違規並裁處者各年度僅1件，又據行政院環境保護署（下稱環保署）統計資料，107至109年度基隆市接獲公害陳情案件平均到場處理時間，分別約12.78小時、11.88小時及11.14小時，另查該局110年度水污染陳情案件，間有派員現場稽查相距2日以上情事，恐影響蒐證檢驗結果正確性，有待參酌其他市縣事業污水稽查成功經驗，研酌運用科學儀器設備監控轄內事業污水排放情形，提升查核成效，經函請環保局研謀妥處。據復：1.部分社區管委會因更迭頻繁或相關設備操作交接常有遺漏，除加強輔導改善缺失外，並將自111年度起加強宣導及輔導社區使用環保署訂定之定型化契約，及提供相關操作諮詢服務；2.將積極輔導清除處理並自111年度起優先輔導水污染列管社區之清除情形，並視輔導執行成果評估擴大公告對象可行性；3.將檢討現行列管及稽查機制，另盤點尚未完工之工程，要求業者儘速提送逕流廢水削減計畫；4.已向環保署申請水質監測系統，用以監測河川、高風險地區水域，以即時掌握水體水質，提升查核成效。

四、109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告所列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表8 109年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形表 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）BOO廠自110年1月27日起拒收底渣，現行係以露天方式置於天外天復育公園緊急置放區，惟該置放區已趨近飽和，又為免逸散造成環境污染，允應積極協調廠商依約執行。 | 因垃圾焚化底渣最終處置方式未盡周妥，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）2.」。 |
| （二）基隆市老舊機車已逐年減少，補助政策成效已展現，惟污染排放量高之二行程車輛汰舊速度趨緩，部分老舊車輛長期未完成定檢，又部分柴油車業者自主管理標章率偏低或下滑，均待檢討改善，以達空氣污染源減量目標。 | 因機車車輛定檢情形仍未臻理想，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極規劃布建空氣品質微型感測物聯網，希輔助智慧化稽查，列管大型固定污染源周邊尚未設置感測器，又智慧稽查成效仍未能展現，允待檢討布建點位之妥適性，並適時檢討擴充檢測元件，以發揮建置效益。 |  |
| （二）為落實水環境改善，配合前瞻基礎建設辦理基隆市全國水環境清淨河面計畫及水質監測計畫，惟河漂物撈除地點未納列觀光景點，亦未就垃圾熱點加強巡查，又部分河川水質檢測結果呈惡化情形，有待檢討研謀改善。 |  |
| （三）積極推動營建工地道路認養洗掃，並持續辦理街道揚塵洗街計畫，期減少逸散性污染源，惟50大工地認養比率未達3成，部分空品淨化區專家學者現勘考評不佳，又街道揚塵洗街執行作業及管理情形未臻嚴謹，均待檢討改進。 |  |
| （四）為維護民眾食的安全，賡續辦理廢食用油回收及流向稽查作業，惟商家資料缺漏率逾7成，且異常案件複查比率偏低，又清除機構與商家填報廢食用清運油紀錄間有未盡一致情形，允應檢討研謀改善，並研酌建置勾稽比對機制，以提升管理效能。 |  |

# 拾貳、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理全市消防業務，指揮監督所屬各分隊辦理轄內有關災害預防、災害搶救、教育訓練、火災原因調查、受理市民各項緊急傷病、急難、災害案件報案服務等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括防災救助宣導、緊急救護、建築物消防安全設備會勘取締、消防設備建置維護等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，係汰換消防車輛，及110年義勇消防人員工作服採購等案尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數165萬餘元，決算審核結果，審定實現數366萬餘元，應收保留數16萬餘元，係違反消防法規案件之罰鍰，尚待收取；合計決算審定數為382萬餘元，較預算增加217萬餘元（131.35％），主要係報廢車輛變賣收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計120萬餘元，決算審核結果，審定實現數18萬餘元（15.04％），減免數22萬餘元（19.10％），係註銷已逾請求權時效之行政罰鍰；應收保留數79萬餘元（65.86％），主要係應收行政罰鍰移送強制執行中。

3.歲出原編列預算數4億6,400萬餘元，經追加預算97萬元、追減預算115萬餘元，並因辦理暖暖消防分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程第4次變更設計追加經費等，經動支第二預備金476萬餘元，合計4億6,858萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億747萬餘元（86.96％），應付保留數2,978萬餘元（6.36％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億3,726萬餘元，預算賸餘3,132萬餘元（6.68％），主要係實際進用員額較少，人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,156萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,853萬餘元（94.12％），減免數183萬餘元（3.55％），主要係109年全國消防暨義勇消防人員競技活動停辦及仁愛分隊大樓新建工程委託技術服務案等結餘款；應付保留數120萬元（2.33％），係消防栓增設遷移案尚在辦理送審作業，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

集合住宅建築發生火災比率偏高，且部分未成立管理委員會及辦理消防安全設備檢修申報，潛藏公共安全風險，允宜研謀改善，維護住民安全。

# 表1 基隆市建築物發生火災概況統計 # 單位：次、％

| 項目 年度 | 建築物 起火次數 | 集合住宅 起火次數 | 起火建築物屬 集合住宅之占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 | 131 | 86 | 60.31 |
| 107 | 132 | 79 | 59.85 |
| 108 | 101 | 71 | 70.30 |
| 109 | 108 | 64 | 59.26 |
| 110 | 69 | 40 | 57.97 |

資料來源：整理自消防統計年報及基隆市消防局提供資料。

依據消防機關受理集合住宅消防安全設備檢修申報作業處理原則五（二）3.規定：「未成立管理委員會之集合住宅，共有及共用部分如未依規定辦理檢修申報時，須針對該部分之各區分所有權人一併依法裁處；專有部分及約定專用部分則須針對該部分之區分所有權人分別依法裁處，並提報縣、市政府公共安全會報（治安會報）。」據統計106至110年度基隆市集合住宅建築物起火次數占總建築物起火次數為57.97％至70.30％間（表1），顯示逾5成建築物火災係發生於集合住宅建築物，其發生火災之風險偏高。經查基隆市截至110年底已列管尚未成立管理委員會之集合住宅188處，且111年5月11日修正公布之「公寓大廈管理條例」增訂第29-1、49-1條文，凡認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管理委員會或推選管理負責人等相關規範，顯示政府對於公寓大廈安全維護之重視，復鑑於高雄市110年10月間曾發生「城中城」住商混合大樓大火，造成至少46人死亡、43人受傷，引發社會大眾質疑公寓大廈的安全維護管理機制失靈、建築物公共安全及消防設備檢查未落實等，經建請消防局協調都市發展處積極推動各該公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人，以利辦理檢修申報作業，落實建築物消防安全設備檢修申報及檢查，並加強消防安全設備檢查，維護民眾生命財產安全。據復：該局為維護場所安全，已於各該場所明顯處張貼「未依規定維護消防安全設備勸導單」，請該場所各區分所有權人強化共用部分修繕、維護與管理消防設備檢修等管理工作；另每半年針對已列管但未成立管理委員會之集合住宅名冊函送都發處，由其輔導成立管理委員會或推選管理負責人，並督促及輔導上述場所辦理建築物公共安全簽證申報業務。

（四）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　109年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為強化火災預防管理，訂定消防安全檢查執行計畫，惟執行消防安全檢查業務未盡周妥，允宜檢討改善，以維護公共安全。 | 推動消防安全檢查業務，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為落實消防水源檢查，訂定充實及維護消防水源計畫，惟部分托嬰中心周邊消防水源不足，及消防栓維護管理作業間未周延，允宜確實檢討，俾確保消防水源充足。 |  |
| 2.為發揮整體救災統合效能，成立空拍機隊，惟部分遙控無人機間有閒置情形，且為大陸製，允宜研謀改善，以確保資通安全。 |  |
| 3.以前年度行政罰鍰清理績效欠佳，允宜加強清理作業，提升清理成效。 |  |

# 拾參、文化局主管

文化局主管僅文化局1個機關，掌理蒐集並保存圖書及地方文獻、辦理藝文推廣與藝術表演活動等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱審核報告戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫8項，包括推廣各項藝文活動及文物展覽、辦理古蹟與歷史建築之調查、維護及保存，提供圖書閱覽服務、充實館藏及館舍之維護等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者7項，主要係美術館展場提升計畫及文化中心場館升級整建計畫等工程案執行期程跨年度，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數69萬元，決算審核結果，審定實現數72萬餘元，較預算增加3萬餘元（5.30％），主要係各項採購及工程案罰款收入、廢舊物資報廢變賣收入拆除較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計297萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數297萬餘元（100.00％），主要係被占用土地之使用補償金，尚待收繳。

3.歲出原編列預算數2億8,976萬餘元，經追加預算3,156萬餘元、追減預算51萬餘元，合計3億2,081萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,452萬餘元（60.63％），應付保留1億1,552萬餘元（36.01％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億1,004萬餘元，預算賸餘1,076萬餘元（3.36％），主要係實際進用員額較少、部分藝文活動受疫情影響減支等經費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計7億9,249萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億823萬餘元（51.51％），減免數3,362萬餘元（4.24％），係主普壇補強工程及市定古蹟劉銘傳隧道修復工程之結餘款；應付保留數3億5,063萬餘元（44.24％），主要係大基隆歷史場景再現整合計畫、美術館及文化中心場館升級整建計畫工程等案執行期程跨年度，仍須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.已列管有形及無形文化資產並定期巡查國有古蹟，惟部分文化資產管理維護執行作業仍未臻周妥，有待強化管理機制，以完備保存及維護文化資產。

文化局為文化資產管理維護主管機關，截至110年8月底止，已列管基隆市有形文化資產計有古蹟13處、歷史建築28處、考古遺址1處、文化景觀2處、古物3件，合計47處（件)；另有民俗1項及傳統表演藝術4項，合計5項無形文化資產。經查該局執行及辦理文化資產管理保存維護情形，核有下列事項：

（1）沙灣地區部分文化資產已完成修復再利用工程，惟因應計畫未經查驗通過及取得使用許可，即開放民眾參觀使用，亦延未招商委外經營，有待檢討改善：文化局為彰顯多重歷史文化價值，辦理沙灣地區「基隆要塞司令部官邸」等6項文化資產修復再利用工程，總經費合計4億5,953萬餘元，截至110年8月底止，已完工者計有「基隆要塞司令官邸」、「基隆要塞司令部校官眷舍」及「市長官邸」等3項，並開放民眾免費參觀使用。又文化局復於109年6月委外辦理前揭6項文化資產整體營運評估專業服務案，決標金額76萬元，據110年3月26日期末報告書列載，6項文資據點土地租金收入經試算土地租金收入每年約681萬元，其中「基隆要塞司令官邸」及「基隆要塞司令部校官眷舍」各為每年79萬元及23萬元，經查前開2項市定古蹟已於109年間完成修復再利用工程，並於109年10月底開放免費參觀，該局依古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法第4條第1項規定提出之因應計畫，已送都市發展處及消防局等單位核准，相關工程並分別於109年7月、8月驗收合格，同年10月底開放民眾參觀使用，惟各該古蹟尚未獲相關權責機關依其核准之因應計畫查驗通過及取得使用許可，核與上開處理辦法第6條第1項規定未合；又截至本室110年9月24日查核時，仍由該局員工常駐館內，尚未依原規劃辦理招商委託經營，經函請文化局檢討妥處，以達成計畫預期效益。據復：已於110年9月30日會同建築及消防等主管機關完成因應計畫竣工後查驗事宜，爾後注意避免類此情事發生；要塞司令官邸及校官眷舍2處文資點規模較小，暫不以促參方式辦理，另為提升能見度加速活化，融入「沙灣歷史文化園區」，導入展覽及講座等藝文活動；漁會正濱大樓及要塞司令部OT案第1次公告均無廠商投件（第1次公告期間漁會正濱大樓111年2月17日至3月21日、要塞司令部111年5月17日至6月20日），目前正重新辦理第2次公告；市長官邸受疫情影響，委外經營不易，持續導入相關展覽、講座等藝文活動。

| 表1 市定古蹟及歷史建築尚未完成擬定管理維護計畫情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 指定（或登錄） 公告日期 | 截至110年8月底 管理維護計畫擬定情形 |
| 1 | 基隆要塞司令官邸 | 95年12月7日 | 研擬中。 |
| 2 | 基隆要塞司令部校官眷舍 |  |  |
| 3 | 市長官邸 | 95年11月24日 |  |
| 4 | 民族英雄紀念碑 | 92年1月20日 | 110年2月19日提送管理計畫，經審查後於110年3月24日退回修正中。 |
| 5 | 阿根納造船廠遺構 | 95年7月28日 | 110年4、5、7月多次審閱提送管理維護計畫，仍辦理修正中。 |
| 6 | 北白川宮紀念碑 | 92年1月20日 | 輔導撰寫管理維護計畫中。 |
| 7 | 許梓桑古厝 | 93年3月1日 |  |
| 8 | 修竹居 | 110年3月17日 |  |
| 9 | 靈泉三塔 | 95年7月20日 | 110年5月18日函請所有人善盡管理維護責任，並持續輔導撰寫。 |
| 10 | 靈泉禪寺佛殿 | 97年1月1日 |  |
| 11 | 靈泉禪寺開山堂 | 93年3月1日 |  |
| 12 | 瑪陵坑石頭厝 | 101年5月7日 |  |
| 資料來源：整理自基隆市文化局提供資料。 |  |  |  |

（2）部分古蹟及歷史建築所有人、使用人或管理人未依規定擬定管理維護計畫：有關該局列管之部分古蹟及歷史建築所有人、使用人或管理人未依文化資產保存法及古蹟管理維護辦法規定擬定管理維護計畫，經本室於108年1月及109年5月函請檢討改進，雖據復已委託文資防護專業服務中心協助辦理等情。然經追踨後續辦理情形，仍有「基隆要塞司令部官邸」等12項指定為市定古蹟或歷史建築仍尚未完成擬定管理維護計畫（表1），其中「基隆要塞司令官邸」、「基隆要塞司令部校官眷舍」及「市長官邸」等3處市定古蹟係於95年間指定公告，已逾15年仍未擬定管理維護計畫，經再函請文化局釐清原委並研謀改善，暨加強督促相關古蹟及歷史建築所有人、使用人或管理人依規定辦理，並就擬定管理維護計畫有困難，且經年輔導未獲成效者，依規定主動協助擬定。據復：文資網絡守護計畫案已於111年5月底決標，委請執行廠商協助尚未完成管理維護計畫擬定之古蹟及歷史建物所有人、使用人或管理人儘速完成相關事宜。

（3）部分無形文化資產尚未訂定保存維護計畫，亟待採取適當保存措施，以確保文化永續傳承：經查截至110年8月底止，基隆市傳統表演藝術及民俗等無形文化資產計有5項，其中「閩南第一樂團」、「三坑得意堂北管陣頭」等2項尚未依文化資產保存法訂定保存維護計畫，另「靈義郡陳○火」業於104年底與世長辭，迄至110年間，仍未辦理廢止登錄並公告。鑑於文化團體營運及技藝傳承不易，有待加強就亟需保護之傳統表演藝術研擬保存維護計畫，並採取適當保存維護措施，經函請文化局研謀妥處，以確保無形文化資產之永續傳承。據復：三坑得意堂北管陣頭有意願配合無形文資保存及傳習，相關保存維護計畫已於111年5月9日函送文化部文化資產局申請補助中，閩南第一樂團未獲回覆，仍持續聯繫中；「靈義郡陳○火」案經111年1月7日無形文資審議會決議，為尊重逝者保存藝師榮銜，不辦理廢止公告，並於111年3月7日公告註記為「靈義郡陳○火（104年12月31日歿）」，嗣後免再行現場訪查等程序。

2.許可設立之文化事務財團法人監督管理仍未臻完善，有待檢討改進，俾促進財團法人良善治理。

政府為健全財團法人組織及運作，促進財團法人積極從事公益，增進民眾福祉，於107年8月1日制定公布財團法人法，自108年2月1日正式施行。按基隆市文化事務財團法人設立許可及監督辦法第14條規定，文化法人應依設立宗旨及目的事業，擬定年度工作計畫及經費預算，連同前一年度工作報告及經費決算、財產清冊於每年2月底前，報送市政府備查；但依第21條規定須經會計師查核簽證者，得延至4月底前送府備查。經查截至110年底止，文化局主管許可設立之文化事務財團法人（含1個政府捐助之財團法人）計12個，其中計有7個文化事務財團法人已連續6年未依前開規定檢送年度工作計畫、經費預算等相關資料，且文化局亦未依財團法人法處理並限期改正，復未將定期查核政府捐助成立財團法人之業務與財務運作狀況及投資情形於網站公開，經函請文化局研謀改善。據復：業已於111年4月至5月間，依財團法人法第25條規定函請民間財團法人檢送相關資料，後續視函復情形依法處理；嗣後視實際需要辦理實地查核時，再於官網公開查核情形。

3.已列管基隆市各機關學校新建公有建築物設置公共藝術情形，惟列管及執行情形仍有未盡周妥，有待檢討改善。

按行為時文化藝術獎助條例（已於110年5月19日全文修正，並更名為文化藝術獎助及促進條例）第9條第1項規定：「公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價百分之一。」文化局列管各機關學校新（增、改）建公有建築物公共藝術管理及經費運用情形，並設置「基隆市公共藝術專戶」，截至110年底專戶餘額1,002萬餘元，相關執行情形，核有：（1）據文化局提供列管105至110年8月基隆市內各機關學校新（增、改）建公有建築物設置公共藝術清冊，其中未提送公共藝術設置計畫者計有6個機關單位學校、8棟建物，又據104年1月至110年8月間市政府核發公有建築物建造執照資料，其中七堵區公所等機關單位13筆建築工程未列入文化局列管清冊，有待釐清該等興建機關設置公共藝術實際情形，並加強與都市發展處橫向聯繫機制；（2）文化局於104年4月1日訂頒「基隆市公共藝術專戶納入及辦理程序須知」，嗣104年4月至110年8月間各公務機關單位繳入公共藝術經費專戶累計收入1,649萬餘元，惟期間僅辦理設置公共藝術3案，累計支用158萬餘元，約占總收入9.58％，仍待加強統籌執行；（3）文化局前於107年5月勘察七堵鐵道公園「車票公共藝術」，發現年久鏽蝕，已函請七堵區公所參照創作者所提建議擬訂公共藝術維護計畫，惟迄至110年9月底仍未擬訂，允宜督促公共藝術興辦機關擬訂管理維護計畫並加強查察等，經函請文化局檢討改進。據復：（1）清查結果尚有都市發展處國門廣場案、中正國中及碇內國小等3案設置計畫，待送請公共藝術審議會審議，俟審核通過後，再行通知繳納設置經費至專戶，另請都市發展處核發公有建物建築許可時副知文化局，並提供清冊資料勾稽確認；（2）因本市公有建物提撥公共藝術設置經費案件以10萬元以下為大宗，爰俟專戶累積一定額度後再予執行，另110年5月辦理「基隆轉運站暨周邊環境改善工程公共藝術設置計畫（山海鳴光）」預計支用專戶884萬元，已於111年初完工，正辦理結算付款中；（3）已於111年1至2月間函請近5年已設置公共藝術案件之機關學校回復管理維護情形，並持續列管追蹤辦理狀況。

4.部分500萬元以上施政計畫執行進度落後，有待檢討改進。

| 表2 500萬元以上施政計畫執行進度落後明細 單位：新臺幣千元、％、百分點 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 預算金額 | 預定 進度 | 實際 進度 | 差異 百分點 |
| 1 | 大基隆歷史場景再現整合計畫 | 901,286 | 97 | 93 | - 4 |
| 2 | 歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程計畫 | 120,200 | 98 | 97 | - 1 |
| 3 | 市定古蹟劉銘傳隧道修復工程計畫 | 72,876 | 76 | 75 | - 1 |
| 4 | 美術館展場提升計畫工程 | 242,858 | 60 | 55 | - 5 |
| 5 | 文化中心場館升級整建計畫 | 140,000 | 65 | 63 | - 2 |
| 資料來源：整理自基隆市文化局提供截至110年8月底資料。 |  |  |  |  |  |

文化局110年度辦理500萬元以上施政計畫8項、可用預算金額15億2,223萬餘元，分由文化資產科等4個單位執行，截至110年8月底執行情形，計畫總累計執行進度超前或符合者3項，惟計畫執行進度落後者，計有「大基隆歷史場景再現整合計畫」等5項（表2），主要係因廠商內部股東紛爭，影響施工材料採購作業、疫情影響出工人數、物料短缺及建築開工許可審查作業延遲等因素，影響計畫執行進度，經函請文化局督促相關執行單位檢討改善，以提升政府施政成效。據復：有關大基隆歷史場景再現整合計畫，其中歷史空間服務核心改善工程因建築結構需補強，正積極辦理文題檢討與變更設計，刻正趕工施作中，預計111年10月底完工、要塞司令部及旭丘指揮所2案修復再利用工程前因施工廠商內部股東紛爭暨天候迭有大雨而影響施工，正積極趲趕工進，其中要塞司令部修復工程已於111年4月底完成驗收，旭丘指揮所修復工程已報竣工，辦理驗收相關程序中；漁會正濱大樓及市定古蹟劉銘傳隧道2案修復工程已於110年12月底完工；基隆美術館展場提升計畫工程因計畫修正及開工許可程序耗時，已積極趕辦，預計111年10月底完工；文化中心場館升級整建計畫因配合市容景觀等需求多次調整及部分工項配合美術館展場提升工程延後施作，預計111年8月底完工。

（四）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告所列重要審核意見，計有部分古蹟及歷史建築修復工程執行進度落後，有待研謀善策1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善，已再研提審核意見通知檢討改善。

# 拾肆、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括：公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金、各類員工待遇準備等業務。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫7項，包括執行各機關單位公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員執行職務意外傷亡慰問金、公務人員各項補助、災害準備金、各類員工待遇準備等重要項目，其中已執行完成者5項；尚在執行者1項，主要係基隆嶼碼頭災害復建工程、情人湖公園往大武崙砲台道路修復工程、新西街護岸崩塌及信義國中旁箱涵坍崩災害搶修工程等案，尚在辦理中，須保留繼續執行；未執行者1項，係各類員工待遇準備，無支用需求。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數10億4,653萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億8,945萬餘元（65.88％），應付保留數1,736萬餘元（1.66％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明，合計決算審定數為7億681萬餘元，預算賸餘3億3,971萬餘元（32.46％），主要係實際退休人數較預計減少、災害準備金依實際需要支用，及各類員工待遇準備無支用需求未執行等相關經費之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計6,234萬餘元，均為災害準備金，決算審核結果，審定實現數4,679萬餘元（75.05％），減免數1,442萬餘元（23.13％），係工程結餘款；應付保留數113萬餘元（1.82％），係資源回收場修繕工程等案尚在辦理中。

# 拾伍、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數2,500萬元，110年度計有市政府等4個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經市政府核准動支2,500萬元（100.00％），其中動支事由主要有：辦理基隆市正濱漁港周邊地區歷史紋理與都市再生計畫、基隆山海城串聯再造計畫工程變更設計、基隆市中心區重大建設計畫關聯性交通分析及策略規劃委託技術服務等案，及消防局辦理興建暖暖消防分隊廳舍及消防車輛停車空間新建工程變更設計等所需經費。110年度基隆市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算數之0.12％，動支數額均經併入各機關原列年度預算配合相關計畫執行，基隆市政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於111年2月17日函送基隆市議會審議，經市議會第19屆第19、20次臨時會審議通過。

（二）重要審核意見

部分機關或單位申請動支第二預備金，仍有經費保留比率偏高或連年以相同事由申請動支等情事，有待持續檢討改善。

依據各機關單位預算執行要點規定，動支第二預備金時，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留，並應避免每年以相同事由申請動支第二預備金；經核准辦理之案件，各機關應依規定程序確實積極辦理。有關部分機關申請動支第二預備金，於年度結束時申請保留經費，或連年以相同事由申請動支情形，迭經本室函請研謀改善，據復：將審慎評估相關活動經費需求，覈實編列預算。案經追蹤110年度市政府核准動支第二預備金2,500萬元之執行結果，實支數1,696萬餘元，並因部分計畫或契約尚未執行完成，辦理經費保留754萬餘元，占核准動支數30.17％，經費保留比率較109年度7.75％，增加22.42個百分點；又交通處、產業發展處、動物保護防疫所辦理使用電子票證搭乘台灣好行旅遊優惠行銷計畫、推行刺網漁業漁具實名制計畫、及建構友善動物保護計畫等案，前一年度亦有以相同事由申請動支第二預備金情事，經函請市政府允宜督促各動支機關妥為衡酌執行能力，覈實籌編預算。據復：已請各動支機關儘速辦理，爾後若有相同情事，將採追加減預算或流用相關預算辦理。

（三）109年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於109年度審核報告所列重要審核意見，計有部分機關或單位申請動支第二預備金時，或未衡酌執行能力而於年度結束時申請保留經費，或連年以相同事由申請動支1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，已再研提審核意見通知檢討改善。